# Приложение №1

# Утверждено

постановлением Главы Одинцовского муниципального

района Московской области

от «01» декабря 2010 г. №224-Пгл

План перехода

на предоставление первоочередных муниципальных услуг  в электронном виде

в Одинцовском муниципальном районе

| № п/п | Наименование государственной услуги, предоставляемой в Московской области (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р) | Наименование муниципальной услуги, предоставляемой в Одинцовском муниципальном районе Московской области | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление первоочередных услуг в электронном виде в Одинцовском муниципальном районе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I этап Размещение информации об услуге (функции) в Реестре муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг Одинцовского муниципального района | II этап Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг Одинцовского муниципального района форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | III этап Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг Одинцовского муниципального района | IV этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг Одинцовского муниципального района мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) | V этап Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг Одинцовского муниципального района, если это не запрещено федеральным законом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | I. Услуги в сфере образования |
| 1. | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района, муниципальные образовательные учреждения | 01.01.2011 | 20.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 2. | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Московской области | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Одинцовского муниципального района | Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района, муниципальные образовательные учреждения, Комитет по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Одинцовского муниципального района | 01.01.2011 | - | - | - | - |
| 3. | Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных Московской области об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена | Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных Одинцовского муниципального района об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена | Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района, муниципальные образовательные учреждения | 01.01.2011 | 20.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 54. | Зачисление в муниципальное образовательное учреждение | Зачисление в муниципальное образовательное учреждение | Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района, муниципальные образовательные учреждения | 01.01.2011 | 20.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 5. | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение | Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района, муниципальные образовательные учреждения | 01.01.2011 | 20.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 76. | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района, муниципальные образовательные учреждения | 01.01.2011 | 20.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 87. | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района, муниципальные образовательные учреждения | 01.01.2011 | 20.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
|  | II. Услуги в сфере здравоохранения |
| 8. | Прием заявления, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания высокотехнологической медицинской помощи | Формирование регистра лиц, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи | Управление здравоохранения Администрации Одинцовского муниципального района, Лечебно-профилактические учреждения | 01.01.2011 | 20.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 9. | Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы, прием заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, предоставление выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом | Оформление направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы | Лечебно-профилактические учреждения, учреждения медико-социальной экспертизы Одинцовского муниципального района | 01.01.2011 | 20.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 10. | Прием заявок (запись) на прием к врачу | Прием заявок (запись) на прием к врачу | Управление здравоохранения Администрации Одинцовского муниципального района, амбулаторно-поликлинические, стационарно-поликлинические учреждения, лечебно-профилактические учреждения | 01.01.2011 | 20.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 11. | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | Управление здравоохранения Администрации Одинцовского муниципального района, амбулаторно-поликлинические, стационарно-поликлинические учреждения, лечебно-профилактические учреждения | 01.01.2011 | 20.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
|  | III. Услуги в сфере социальной защиты населения |
| 12. | Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными) | Предоставление информации о порядке установления, осуществления и прекращения опеки, попечительства или патронажа в отношении совершеннолетних граждан | Администрации городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | 01.01.2011 | 20.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
|  |  | Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над несовершеннолетними лицами | Администрации городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | 01.01.2011 | 20.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 13. | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Администрации городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района, Управление учета, распределения и приватизации жилой площади Одинцовского муниципального района | 01.01.2011 | 20.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
|  | IV. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 14. | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Администрации городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | 01.01.2011 | 20.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 15. | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского муниципального района, Администрации городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | 01.01.2011 |  |  |  |  |
| 16. | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение | Администрации городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | 01.01.2011 | 20.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  |
| 17. | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово – лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово – лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) | Муниципальные учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, Администрации городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | 01.01.2011 | 20.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  |
|  | VIII. Услуги в сфере имущественно - земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |
| 18. | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского муниципального района, Администрации городских, сельских поселений Одинцовского муниципального района | 01.01.2011 | - | - | - | - |
| 19. | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | Управление земельных ресурсов Администрации Одинцовского муниципального района, Администрации городских, сельских поселений Одинцовского муниципального района | 01.01.2011 | 20.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  |
| 20. | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | Архивный отдел Администрации Одинцовского муниципального района, Администрации городских, сельских поселений Одинцовского муниципального района | 01.01.2011 | 20.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  |
| 21. | Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Управление земельных ресурсов Администрации Одинцовского муниципального района, Администрации городских, сельских поселений Одинцовского муниципального района | 01.01.2011 | 20.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  |
| 22. | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | Управление земельных ресурсов Администрации Одинцовского муниципального района | 01.01.2011 | 20.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 23. | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию | Администрация Одинцовского муниципального района (Комитет по строительству, промышленности, дорожному хозяйству, связи и безопасности дорожного движения), Администрации городских, сельских поселений Одинцовского муниципального района | 01.01.2011 | 20.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |  |
| 24. | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных конструкций | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | Администрация Одинцовского муниципального района (Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района - Медведева Т.Н.), Администрации городских, сельских поселений Одинцовского муниципального района | 01.01.2011 | 20.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |

Начальник управления

комплексного социально-экономического развития                                                                                                                                  Л.В. Матвеева