Утверждена

постановлением Администрации

Одинцовского муниципального района

от  13.09.2010   № 3042

(в редакции от  26.11.2012г. №3794)

Долгосрочная целевая программа

Одинцовского муниципального района Московской области

«Внедрение систем космического мониторинга и навигации

на основе ГЛОНАСС на территории Одинцовского муниципального района

в 2011-2013 годах»

- г. Одинцово - 2012

| - Содержание |  |
| --- | --- |
| Паспорт Программы «Внедрение систем космического мониторинга и навигации на основе ГЛОНАСС на территории Одинцовского муниципального района в 2011-2013 годах» (далее Программа) | - 3 |
| - 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами | - 5 |
| - 2. Цели и задачи Программы | - 6 |
| - 3. Основные направления реализации и мероприятия Программы и ее ресурсное обеспечение | - 6 |
| - 4. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения | - 10 |
| - 5. Показатели социально-экономической эффективности реализации программных мероприятий | - 11 |
| Приложение №1 «Перечень мероприятий Программы» |  |
| - Приложении №2 «Планируемые результаты реализации Программы» |  |

Паспорт программы

«Внедрение систем космического мониторинга и навигации

на основе ГЛОНАСС на территории Одинцовского муниципального района в 2011-2013 годах» (далее Программа)

| Наименование Программы | «Внедрение систем космического мониторинга и навигации на основе ГЛОНАСС на территории Одинцовского муниципального района в 2011-2013 годах» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 12.07.2010 №2/45 «О долгосрочной целевой программе Одинцовского муниципального района «Внедрение систем космического мониторинга и навигации на основе ГЛОНАСС на территории Одинцовского муниципального района в 2010-2013 годах» - Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 10.03.2010 № 771 (с изменениями от 09.09.2010 №3009) «О разработке проекта долгосрочной целевой программы Одинцовского муниципального района «Внедрение систем космического мониторинга и навигации на основе ГЛОНАСС на территории Одинцовского муниципального района в 2011-2013 годах» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Одинцовского муниципального района |
| Разработчик Программы | Администрация Одинцовского муниципального района |
| Исполнители Программы | Определяются путем проведения конкурса в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| Мониторинг реализации программы | Управление комплексного социально-экономического развития Администрации Одинцовского муниципального района |
| Сроки реализации Программы | 2011 - 2013 годы |
| Цели Программы | Повышение эффективности социально-экономического развития Одинцовского муниципального района Московской области |
| Задачи Программы | - создание муниципальной системы спутникового мониторинга социально-экономических и экологических объектов Одинцовского муниципального района Московской области; - геодезическое и картографическое обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности Одинцовского муниципального района Московской области; - кадровое и научно-информационное обеспечение функций органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области в области использования результатов космической деятельности. |
| Планируемые результаты Программы (количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы) | - экономия средств муниципального бюджета за счет экономии расходов на топливо и обслуживание ТС, выполнение землеустроительных и кадастровых работ, ликвидацию ЧС и т.д. - сокращение времени доставки бригады скорой помощи и врачей к пациенту; - создание тематических (отраслевых и территориальных) баз данных по муниципальному району, интегрированных с электронными картами и привязанных к системе координат с использованием системы ГЛОНАСС/GPS; - выявление экологических правонарушений и экологических изменений на особо охраняемых природных территориях (далее ООПТ) местного значения; - выявление мест несанкционированного размещения бытовых отходов; - снижение времени доступа органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения к геопространственной информации; - снижение стоимости работ по инвентаризации объектов недвижимости и межеванию земель; - повышение эффективности труда муниципальных служащих. |
| Объемы и источники финансирования Программы: | Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района. Общий объем финансирования Программы составляет 112 млн. рублей, в том числе бюджет Одинцовского муниципального района – 104,875 млн.рублей; инвестиции – 7,125 млн.рублей; 2011 год – 40,5 млн. рублей; 2012 год – 44,34 млн. рублей; 2013 год – 27,16 млн. рублей. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Для обеспечения устойчивого роста экономики и повышения уровня промышленной и общественно-социальной безопасности Одинцовского муниципального района необходимо развитие инфраструктурных составляющих с использованием результатов космической деятельности (РКД), информационных технологий, а также пространственных данных, обеспечивающих мониторинг и анализ ситуаций, в том числе требующих оперативного принятия решений.

Однако  при реализации указанных мероприятий возникает ряд проблем, влияющих на их качество:

- существующие пространственные данные со временем устаревают и нуждаются в постоянной актуализации;

- отсутствие отдельных видов данных влечет за собой недостаточную оперативность в принятии управленческих решений, в том числе связанных с обеспечением безопасности района и его жителей, приводит к снижению качества информационных услуг;

- недостаточный уровень нормативного обеспечения тормозит развитие процессов, связанных с использованием информационных технологий и оказанием на их основе государственных и муниципальных услуг;

- недостаточный уровень развития инфраструктуры информационных технологий и управления данными в Одинцовском муниципальном районе тормозит процессы межведомственного информационного взаимодействия, а также оптимизацию расходов на создание, актуализацию и эффективное использование пространственных данных.

На сегодняшний день практика внедрения отдельных информационных технологий, связанных с результатами космической деятельности, в регионах России, как показывает опыт, малоэффективна. Наиболее действенным инструментом внедрения таких технологий является программно-целевой метод планирования и управления, создающий необходимые условия для широкомасштабного использования результатов космической деятельности. Уже разработан проект комплексной целевой программы использования результатов космической деятельности Приволжского федерального округа, «космические»  региональные целевые программы приняты в трех и разработаны еще более чем для десяти субъектов Российской Федерации. Однако на уровне муниципального образования программно-целевой метод внедрения результатов космической деятельности и информационных технологий практически отсутствует. В экономике муниципального района подобное внедрение планируется осуществить впервые.

Основным принципом Программы является системный (комплексный) подход к реализации мероприятий по развитию единого информационного пространства Одинцовского муниципального района. Такой подход позволит сократить часть затрат при решении межведомственных задач. Он позволит в полной мере использовать взаимоувязанность, преемственность, интегрированность информационных ресурсов, возможность использования одной и той же исходной информации для реализации нескольких задач.

Долгосрочное планирование мероприятий Программы и объемов финансирования позволит свести до минимума финансовые, организационные и иные риски, возникающие при выполнении работ.

Совершенствование нормативного обеспечения создаст условия проведения единой технической политики при создании и использовании муниципальных информационных ресурсов, обеспечивающих развитие единого информационного пространства Одинцовского муниципального района Московской области.

2. Цели и задачи Программы

- Основной целью Программы является повышение эффективности социально-экономического развития Одинцовского муниципального района.

- Программа призвана способствовать повышению качества жизни населения Одинцовского муниципального района за счет широкомасштабного использования результатов космической деятельности в социально-экономической сфере, в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности, в деятельности органов местного самоуправления Одинцовского района.

Реализация программы позволит обеспечить рост экономики, ускорение инновационного развития, создание новых рабочих мест, повышение производительности труда, увеличение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Одинцовского муниципального района за счет использования современных космических технологий и услуг.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- - создать муниципальную систему спутникового мониторинга социально-экономических и экологических объектов;

- - создать муниципальную геопространственную систему и геопортал;

- - обеспечить архитектурную и градостроительную деятельность актуальными геодезическими и картографическими данными;

- - обеспечить кадровое и научно-информационное сопровождение органов местного самоуправления в области использования результатов космической деятельности.

- 3. Основные направления реализации и мероприятия Программы

и ее ресурсное обеспечение

Основными направлениями реализации Программы являются

3.1. Создание муниципальной системы спутникового мониторинга социально-экономических и экологических объектов.

Реализация данного направления предполагает проведение следующих мероприятий:

3.1.1. Создание системы спутникового мониторинга транспорта, находящегося в ведении Управления здравоохранения, что обеспечит

- мониторинг местоположения транспортного средства с использованием ГЛОНАСС;

- оперативное диспетчерское управление движением автомобильного транспорта;

- связь и обмен информацией транспортных средств и диспетчерского центра в чрезвычайных ситуациях;

- связь и передачу в режиме реального времени данных с транспортного средства в диспетчерский центр при чрезвычайных и нештатных ситуациях;

- связь и обмен информацией диспетчерского центра с аварийными службами, подразделениями МЧС, МВД и другими уполномоченными организациями в чрезвычайных и нештатных ситуациях;

- мониторинг параметров технических систем и характеристик движения транспортного средства;

- управление процессом предупреждения (ликвидации) чрезвычайных ситуаций и нештатных ситуаций;

- контроль за расходованием горюче-смазочных материалов.

3.1.2. Создание муниципальной системы спутникового мониторинга окружающей среды, что позволит осуществлять

- оценку масштаба проявления и темпов развития эрозионных процессов  почв (водных и ветровых) с применением двух основных методов исследования: по оптическим и радиолокационным снимкам; по цифровым моделям рельефа (ЦМР), создаваемым на базе снимков;

- мониторинг и прогнозирование заболачивания и засоления, всех видов карста и т.д.;

- наблюдение за быстро изменяющимися экосистемами и антропогенными объектами с применением как оптических, так и радиолокационных данных (расширение городов, промышленных зон, транспортных магистралей и др.);

- выявление по снимкам локальных источников загрязнения вод и почв, а также последствий их воздействия на экосистемы путем дешифрирования космических снимков высокого и среднего разрешения;

- комплексную оценку экологического состояния на базе космических снимков, определение экологической комфортности территории;

- выявление ценных природных территорий, нуждающихся в охране;

- проектирование особо охраняемых природных территорий;

- картографирование территорий, нарушенных в результате хозяйственной деятельности.

3.1.3. Создание муниципальной системы спутникового мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которая позволит

- получать оперативный прогноз зон затоплений;

- оценивать нанесённый чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера ущерб хозяйственной системе, жизнедеятельности людей и окружающей среде;

- определять возможные причины произошедшей ЧС.

3.1.4. Создание системы спутникового мониторинга земельных ресурсов, что обеспечит:

- формирование и актуализацию базы данных о земельных участках, находящихся в собственности Одинцовского муниципального района или собственность на которые не разграничена;

- выявление нарушений режима использования земель, правил землепользования, фактов самозахвата земель и незаконного строительства;

- интеграцию информационных систем Администрации Одинцовского муниципального района и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

3.1.5. Создание системы спутникового мониторинга транспорта, находящегося в ведении Управления образования, которая обеспечит

- мониторинг местоположения школьных автобусов и иных транспортных средств, находящихся на балансе подведомственных учреждений, с использованием систем ГЛОНАСС/GPS;

- оперативное диспетчерское управление движением транспортных средств;

- связь и обмен информацией транспортных средств и диспетчерского центра в чрезвычайных ситуациях;

- связь и передачу в режиме реального времени данных с транспортного средства в диспетчерский центр при чрезвычайных и нештатных ситуациях;

- связь и обмен информацией диспетчерского центра с аварийными службами, подразделениями МЧС, МВД и другими уполномоченными организациями в чрезвычайных и нештатных ситуациях;

- мониторинг параметров технических систем и характеристик движения транспортного средства;

- управление процессом предупреждения (ликвидации) чрезвычайных ситуаций и нештатных ситуаций;

- контроль за расходованием горюче-смазочных материалов.

3.1.6. Создание интеллектуальной транспортной системы Одинцовского муниципального района, обеспечивающей:

- оперативное, полное и достоверное доведение информации до специальных служб при возникновении криминальных или чрезвычайных ситуациях на общественном транспорте;

- информирование водителей о нарушении ими правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, а также о текущем и краткосрочном прогнозе состояния условий дорожного движения;

- автоматическую фиксацию фактов нарушения правил дорожного движения для выявления и наказания виновных лиц;

- создание условий для сокращения времени поездок пассажирами всеми видами общественного транспорта;

- увеличение пропускной способности дорог Одинцовского муниципального района за счет регулирования транспортных потоков и формирования предупредительной информации об условиях дорожного движения;

- предоставление пассажирам возможности выбора оптимального маршрута движения общественным транспортом от начальной до конечной точки с учетом маршрутов и расписаний движения общественного транспорта, а также дорожной ситуации и плотности транспортных потоков;

- оптимизацию маршрутов движения транспортных средств с учетом актуального состояния дорожного движения и миграции заторовых ситуаций;

- создание условий для своевременного и достоверного контроля выполнения заказов на осуществление транспортной работы предприятиями, осуществляющими пассажирские перевозки, эксплуатацию дорожно-уличной сети, контроля расхода топлива, снижения страховых рисков, увеличения оборачиваемости транспортных средств, снижения доли эксплуатационных издержек.

3.1.7. Создание открытого портала «Голос народа» на основе геоинформационной системы Одинцовского муниципального района, который позволяет:

- населению оперативно информировать органы местного самоуправления, муниципальные учреждения и предприятия о проблемах, возникающих на территории Одинцовского муниципального района

- сократить время рассмотрения обращений жителей в органах местного самоуправления;

- анализировать эффективность рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления.

3.1.8. Создание автоматизированной системы формирования отчетности сферы жилищно-коммунального хозяйства, интегрированной с геопорталом Одинцовского муниципального района, что позволит:

- сформировать и постоянно актуализировать единый реестр жилищного фонда;

- проводить гибкое и эффективное планирование и контроль текущего и капитального ремонта;

- выполнять комплексный анализ состояния жилищного фонда с максимальной детализацией информации о нем;

- ежемесячно проводить сбор информации о деятельности управляющих организаций, действующих на территории района;

- автоматически формировать регламентированную и нерегламентированную отчетность в сфере ЖКХ;

- создать публичный источник информации для жителей о состоянии объектов ЖКХ.

3.2. Геодезическое и картографическое обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности

Реализация данного направления предполагает проведение следующих мероприятий:

3.2.1. Разработка и актуализация геопространственной системы и создание муниципального геопортала на основе ГЛОНАСС/GPS, что обеспечит

- проведение сложного пространственного анализа, моделирования и прогнозирования с использованием стандартных средств программного обеспечения;

- редактирование пространственного, графического и атрибутивного представления объекта;

- отбор объектов по их графическим свойствам;

- упрощение обработки результатов инженерных изысканий;

- сохранение информации во внешних базах данных, работу с самыми распространенными форматами хранения информации и пр.

3.2.2. Формирование и ведение тематических (отраслевых и территориальных)  баз данных по муниципальному району, интегрированных с электронными картами и привязанных к системе координат с использованием системы ГЛОНАСС/GPS, а именно:

- муниципальное имущество;

- жилищно-коммунальное хозяйство;

- дорожное хозяйство;

- водные объекты;

- ООПТ;

- образование;

- здравоохранение;

- бытовые и промышленные отходы;

- рекламные конструкции;

- места захоронения;

- общественное питание;

- торговля;

- бытовое обслуживание;

- библиотеки;

- памятники культуры и архитектуры;

- сельское хозяйство;

- физическая культура и спорт.

3.2.3. Приобретение, установка и введение в эксплуатацию сети референцных станций и клиентских приложений, систем связи и передачи данных, геодезического, серверного оборудования и программного обеспечения, что является технической базой для реализации программы.

3.2.4. Актуализация цифрового картографического фонда территории Одинцовского муниципального района масштаба 1:25000, 1:2000.

3.2.5. Создание базовой трехмерной цифровой модели территории Одинцовского муниципального района.

3.2.6. Создание трехмерной цифровой модели будущего Одинцовского муниципального района, которая позволит:

визуализировать планы планируемых застроек на территории района, его городских и сельских поселений;

осуществлять объективный контроль соблюдения застройщиками планов застроек и строительных норм и правил;

прогнозировать развитие жилой, промышленной и природной зон муниципального образования.

3.3. Кадровое и научно-информационное обеспечение функций органов местного самоуправления в области использования результатов космической деятельности

Реализация данного направления предполагает проведение следующих мероприятий:

3.3.1. Разработка программ и методик обучения муниципальных служащих - пользователей результатов космической деятельности, обеспечивающая системный научный подход к обучению муниципальных служащих, руководителей и специалистов муниципальных служб в области использования результатов космической деятельности.

3.3.2. Повышение квалификации муниципальных служащих Одинцовского муниципального района в области использования результатов космической деятельности, которое обеспечит повышение эффективности и скорости внедрения результатов космической деятельности в практику деятельности органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района, а также повышение эффективности труда муниципальных служащих за счёт снижения затрат времени и энергии на решение вопросов местного значения.

3.3.3. Стажировка муниципальных служащих Одинцовского муниципального района в другие регионы России (Калужская область, республика Татарстан, Краснодарский край и др.) с целью изучения опыта внедрения результатов космической деятельности в практику муниципального управления, а также снижения рисков допущения экономических и юридических ошибок органами местного самоуправления Одинцовского муниципального района при использовании РКД в своей практике.

3.3.4. Разработка методических рекомендаций по использованию результатов космической деятельности в решении вопросов местного значения, которая обеспечит повышение эффективности решения вопросов местного значения, стратегического и перспективного планирования социально-экономического развития местной территории, взаимодействия с федеральными и региональными органами государственной власти, повышении доходов местного бюджета и оптимизации бюджетных расходов, повышении эффективности использования муниципального имущества.

3.3.5. Разработка типовой муниципальной нормативно-правовой и организационной документации по использованию результатов космической деятельности, определяющей порядок и обеспечивающей эффективное использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Одинцовского муниципального района.

3.3.6. Участие в ежегодных международных и российских форумах и конференциях по использованию результатов космической деятельности и информационных технологий в народном хозяйстве, обеспечивающее обмен опытом, получение информации о новых внедрениях результатов космической деятельности и информационных технологий с целью использования их на территории района, а также демонстрацию результатов Одинцовского муниципального района в области использования результатов космической деятельности.

3.3.7. Проведение информационных и научно-практических семинаров для  педагогов общеобразовательных учреждений Одинцовского муниципального района в области использования результатов космической деятельности в образовательном процессе, обеспечивающее внедрение результатов космической деятельности в муниципальную систему образования и повышение эффективности преподавания таких школьных дисциплин, как география, экономика, краеведение, экология, естествознание, астрономия, физика и т.д.

- 4. Механизм реализации Программы

- и контроль за ходом ее выполнения

Механизм реализации Программы предусматривает:

- ежегодное формирование перечня работ в соответствии с планом мероприятий Программы с определением разграничения деятельности исполнителей, источников и объема финансирования;

- определение исполнителей Программы путем проведения конкурса в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- создание нормативно-правовых и организационно-технологических условий, позволяющих обеспечить гарантированное достижение поставленных целей и эффективность проведения мероприятий Программы;

- координацию работ по Программе и согласование интересов органов управления, участвующих в разработке и реализации Программы, а также любых заинтересованных сторон, осуществляющих свою производственную деятельность на территории района.

Возможная корректировка Программы осуществляется по итогам выполнения ее отдельных мероприятий путем внесения в установленном порядке изменений в Программу.

Оценка результатов реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Одинцовского муниципального района, их формирования и реализации (утв. постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 14.05.2009 №1071).

5. Показатели социально-экономической эффективности

реализации программных мероприятий

Реализация мероприятий Программы обеспечит дальнейшее социально-экономическое и инновационное развитие Одинцовского муниципального района за счет использования информационных технологий и результатов космической деятельности.

Данная Программа станет консолидирующим инструментом ресурсного обеспечения достоверной информацией о состоянии природно-ресурсного потенциала и процессах техногенного, природного и социального характера, происходящих на территории района, для органов местного самоуправления и других потребителей.

Будет обеспечен рост следующих социально-экономических показателей, способствующих повышению инвестиционной привлекательности района:

- экономия средств муниципального бюджета, которая носит комплексный характер (экономия расходов на топливо и обслуживание ТС, выполнение землеустроительных и кадастровых работ, ликвидацию ЧС и т.д.) Внедряемые технологические решения позволяют прогнозировать многие неблагоприятные факторы и минимизировать их последствия, что также ведёт к экономии бюджетных средств;

- рост доходов бюджета в части налогов и сборов с имущества и платежей за землю за счет повышения эффективности учета объектов недвижимости и земельных участков;

- повышение эффективности, оперативности медицинского обслуживания и снижение смертности  населения за счет сокращения времени прибытия бригад скорой помощи и врачей после внедрения навигационной системы диспетчерского управления службы скорой помощи и санитарного транспорта;

- повышение общего уровня безопасности жителей района за счет улучшения оперативной координации и синхронизации действий всех специальных служб района в случае ЧС, техногенных или природных катастроф, крупных пожаров и пр.;

- снижение затрат на содержание и функционирование служб транспорта, ЖКХ, правоохранительных органов, подразделений МЧС и системы здравоохранения за счет внедрения комплексной системы координации и контроля через диспетчерский центр за физическими перемещениями транспортных средств, их рациональным использованием, оперативностью и эффективностью работы;

- общий рост информационной составляющей экономики района, повышение качества и актуальности используемых данных, повышение эффективности при принятии управленческих решений на всех уровнях;

- улучшение уровня жизни каждого жителя района за счет  совершенствования системы индивидуального (например, в транспортной отрасли) и комплексного информирования населения;

- совершенствование механизмов контроля, учета и управления имуществом, отдельных зданий и социально-значимых объектов, а также, рационального использования муниципальных земель;

- увеличение общего экономического, инвестиционного и производственного потенциала  Одинцовского муниципального района  Московской области.

Количественные показатели, характеризующие эффективность реализации Программы, приведены в приложении №2.

Первый заместитель

руководителя Администрации                                                     М.А. Пайсов	             А.И. Голиков

Указанные объемы финансирования являются планируемыми и подлежат уточнению в случае :внесения изменений в бюджет Одинцовского муниципального района.