АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 03.11.2020 № 2933

О внесении изменений в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2026 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 20.08.2019 №313, в связи с перераспределением и изменением объемов финансирования мероприятий на 2020 год и плановый период до 2023 года, изменением значений планируемых результатов реализации подпрограммы «Дороги Подмосковья» муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2026 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020 – 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.10.2019 № 1260 (в редакции от 09.09.2020 №2294) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:

 1) в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам»: изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс.руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Средства бюджета Московской области | 701315,000 | 318310,000 | 113541,000 | 135988,000 | 133476,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4712732,36023 | 623 222,65023 | 778131,000 | 747033,000 | 758071,000 | 602 091,570 | 602 091,570 | 602 091,570 |
| ВСЕГО, в том числе по годам: | 5414047,36023 | 941532,65023 | 891672,000 | 883021,000 | 891547,000 | 602 091,570 | 602 091,570 | 602 091,570 |

»;

 2) подраздел 5.1. раздела 5. «Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«5.1.Паспорт подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026год | Итого |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области  | Всего, в том числе  | 143773,08023 | 140772,000 | 191923,000 | 196590,00 | 3424,000 | 3424,0 | 3424,000 | 683330,08023 |
| Средства бюджета Московской области | 140803,000 | 34341,000 | 47131,000 | 40953,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 263228,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа  | 2970,08023 | 106431,000 | 144792,000 | 155637,0 | 3424,000 | 3424,000 | 3424,000 | 420102,08023 |

»;

3) подраздел 6.1. раздела 6. «Подпрограмма «Дороги Подмосковья» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«6.1.Паспорт подпрограммы «Дороги Подмосковья»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026год | Итого |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области  | Всего, в том числе  | 757260,70497 | 713336,000 | 653534,000 | 657393,00 | 560282,570 | 560282,570 | 560282,570 | 4462371,41497 |
| Средства бюджета Московской области | 177507,000 | 79200,000 | 88857,000 | 92523,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 438087,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа  | 579753,70497 | 634136,000 | 564677,000 | 564870,000 | 560282,570 | 560282,570 | 560282,570 | 4024284,41497 |

»;

4) подраздел 7.1. раздела 7. «Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«7.1.Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026год | Итого |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области  | Всего, в том числе  | 40498,86503 | 37564,000 | 37564,000 | 37564,000 | 38385,000 | 38385,000 | 38385,000 | 268345,86503 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа  | 40498,86503 | 37564,000 | 37564,000 | 37564,000 | 38385,000 | 38385,000 | 38385,000 | 268345,86503 |

»;

 5) приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

 6) приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

 7) приложение № 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

 2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  | Приложение 1 к Постановлению АдминистрацииОдинцовского городского округаот 03.11.2020 № 2933 |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе |
| Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области |
| "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2019 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятий  |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» |
| 1.  | Основное мероприятие 02.Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2020-2026 годы | Итого: | 110 418,000 | 683 330,08023 | 143 773,08023 | 140 772,000 | 191 923,000 | 196 590,000 | 3 424,000 | 3 424,000 | 3 424,000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения |   |
| Средства бюджета Московской области  | 107 829,000 | 263 228,000 | 140 803,000 | 34 341,000 | 47 131,000 | 40 953,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 589,000 | 420 102,08023 | 2 970,08023 | 106 431,000 | 144 792,000 | 155 637,000 | 3 424,000 | 3 424,000 | 3 424,000 |
| 1.1.  | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2020-2026 годы | Итого: | 108 918,000 | 661 268,000 | 142 255,000 | 137 348,000 | 188 499,000 | 193 166,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения | Увеличение доли маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа на конец года |
| Средства бюджета Московской области  | 107 829,00000 | 263 228,000 | 140 803,00000 | 34 341,00000 | 47 131,00000 | 40 953,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 089,00000 | 398 040,000 | 1 452,00000 | 103 007,00000 | 141 368,00000 | 152 213,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) | 2020-2026 годы | Итого: | 1 500,00000 | 22 062,08023 | 1 518,08023 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения | Транспортное обесечение участников мероприятий |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 500,00000 | 22 062,08023 | 1 518,08023 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 |
| Итого по подпрограмме: | 110 418,000 | 683 330,08023 | 143 773,08023 | 140 772,000 | 191 923,000 | 196 590,000 | 3 424,000 | 3 424,000 | 3 424,000 |   |   |
| Средства бюджета Московской области  | 107 829,000 | 263 228,000 | 140 803,00000 | 34 341,000 | 47 131,000 | 40 953,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 589,000 | 420 102,08023 | 2 970,08023 | 106 431,000 | 144 792,000 | 155 637,000 | 3 424,000 | 3 424,000 | 3 424,000 |
|  Подпрограмма «Дороги Подмосковья» |
| 1. | Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 955,000 | 13 568,54557 | 0,000 | 13 568,54557 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения; МКУ "Упрдоркапстрой" |   |
| 1.1. | Софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения.  | 2020 год | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   | Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения Одинцовского городского округа |
| 1.2. | Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета.  | 2020-2021 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 955,00000 | 13 568,54557 | 0,000 | 13 568,54557 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Строительство объекта "Строительство подъезда к мкр.№9 от ул.Сосновой в г.Одинцово, Московская область" |
| 2. | Основное мероприятие 05. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2020-2026 годы | Итого: | 805 838,651 | 4 448 802,86940 | 757 260,70497 | 699 767,45443 | 653 534,000 | 657 393,000 | 560 282,570 | 560 282,570 | 560 282,570 |  МКУ "Упрдоркапстрой" |   |
| Средства бюджета Московской области  | 295 122,000 | 438 087,000 | 177 507,000 | 79 200,000 | 88 857,000 | 92 523,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 510 716,65075 | 4 010 715,869 | 579 753,70497 | 620 567,45443 |  564 677,00  |  564 870,00  |  560 282,57  |  560 282,57  |  560 282,57  |
| 2.1. | Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2020-2026 годы | Итого: | 310 672,00000 | 456 155,00000 | 181 859,00000 | 83 369,00000 | 93 534,00000 | 97 393,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  МКУ "Упрдоркапстрой" | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Средства бюджета Московской области  | 295 122,00000 | 433 346,000 | 172 766,000 | 79 200,000 | 88 857,000 | 92 523,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 550,00000 | 22 809,000 | 9 093,000 | 4 169,000 | 4 677,000 | 4 870,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 46 308,76975 | 5 741,000 | 3 956,000 | 1 785,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | 2020-2026 | Итого: | 9 476,000 | 4 811,000 | 4 811,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Проведение капитального ремонта автомобильных дорог к садоводческим товариществам |
| Средства бюджета Московской области  | 9 381,00000 | 4 741,000 | 4 741,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 95,00000 | 70,000 | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4. | Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям мадоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан за счет средств местного бюджета | 2020-2026 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 145,672 | 145,67200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Проведение капитального ремонта автомобильных дорог к садоводческим товариществам |
| 2.5. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 448 857,88100 | 3 981 950,19740 | 566 489,03297 | 614 613,45443 | 560 000,00000 | 560 000,00000 | 560 282,57000 | 560 282,57000 | 560 282,57000 |  МКУ "Упрдоркапстрой" | Соответствие объектов дорожного хозяйства нормативным требованиям |
| 2.6. | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2020-2026 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Снижение аварийности на автомобильных дорога местного значения |
| 2.7. | Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2020-2026 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Увеличение парковочных мест  |
| Итого по подпрограмме: | 812 793,651 | 4 462 371,41497 | 757 260,70497 | 713 336,00000 | 653 534,000 | 657 393,000 | 560 282,570 | 560 282,570 | 560 282,570 |   |   |
| Средства Дорожного фонда Московской области  | 295 122,000 | 438 087,000 | 177 507,00000 | 79 200,00000 | 88 857,000 | 92 523,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 517 671,651 | 4 024 284,41497 | 579 753,70497 | 634 136,00000 | 564 677,000 | 564 870,000 | 560 282,570 | 560 282,570 | 560 282,570 |
| Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40 404,97400 | 268 345,86503 | 40 498,86503 | 37 564,000 | 37 564,000 | 37 564,000 | 38 385,000 | 38 385,000 | 38 385,000 |   |   |
| 1.1. | Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорого и осуществление дорожной деятельности | 2020-2026 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |   |
| 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства | 2020-2026  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40 404,97400 | 268 345,86503 | 40 498,86503 | 37 564,000 | 37 564,000 | 37 564,000 | 38 385,000 | 38 385,000 | 38 385,000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Обеспечение деятельности муниципального учреждения МКУ "Упрдоркапстрой"Одинцовского городского округа в сфере дорожного хозяйства. Осуществление функций муниципального заказчика по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и иных объектов капитального строительства |
| Итого по подпрограмме: | 40 404,97400 | 268 345,86503 | 40 498,86503 | 37 564,000 | 37 564,000 | 37 564,000 | 38 385,000 | 38 385,000 | 38 385,000 |   |   |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40 404,97400 | 268 345,86503 | 40 498,86503 | 37 564,000 | 37 564,000 | 37 564,000 | 38 385,000 | 38 385,000 | 38 385,000 |
| Всего по муниципальной программе: | 963 616,62475 | 5 414 047,36023 | 941 532,65023 | 891 672,000 | 883 021,000 | 891 547,000 | 602 091,570 | 602 091,570 | 602 091,570 |   |   |
| Средства бюджета Московской области  | 402 951,000 | 701 315,00000 | 318 310,00000 | 113 541,000 | 135 988,000 | 133 476,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 560 665,62475 | 4 712 732,36023 | 623 222,65023 | 778 131,000 | 747 033,000 | 758 071,000 | 602 091,570 | 602 091,570 | 602 091,570 |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Управления транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения С.В. Жабина Согласовано: Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации Одинцовского городского округа, главный бухгалтер Н.А. Стародубова |

Приложение 2 к Постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

от 03.11.2020 № 2933

Приложение №2 к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы  | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | 2025год | 2026Год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» |
| 1.1. | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года  | Отраслевой | Процент | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 02. Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с государственными и муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров |
| 1.2. | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Отраслевой | Процент | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 02. Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с государственными и муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров |
| 2. | Подпрограмма «Дороги Подмосковья» |
| 2.1. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Отраслевой | км/пог.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения. |
| 2.2. | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года) | Отраслевой | км/тыс.кв.м. | 40,46/216,809 | 19,42/126,822 | - | - | - | - | - | - | 05. Ремонт капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения. |
| 2.3. | ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс.населения | Отраслевой | Чел./100 тыс.населения | 10,62 | 11,76 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 05. Ремонт капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения. |
| 2.4. | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) | Отраслевой | м/места | 2000 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 05. Ремонт капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения. |

Начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и БДД С.В. Жабина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к Постановлению Администрации Одинцовского городского округа от 03.11.2020 № 2933 Приложение №3 к муниципальной программе |
| Адресный перечень по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности Одинцовского городского округа Московской области,финансирование которых предусмотрено муниципальной программой «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"   |
| N п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности | Годы строительства/реконструкции/капитального ремонта | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | [Профинансировано на 01.01.2020 тыс. руб.](file:///C%3A%5CUsers%5Ca_ziminova%5CDesktop%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%963%20%D0%BA%20%D0%9C%D0%9F.xlsx#RANGE!P1323) | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Одинцовского городского округа |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма "Дороги Подмосковья" |
|   | Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения. | 2019-2021 |   |   | 6955,00000 | Итого | 13 568,54557 | 0,00 | 13 568,54557 | 0,00 |   | Администрация Одинцовского городского округа |
| 1. | Строительство объекта "Строительство подъезда к мкр № 9 от ул.Сосновой в г.Одинцово, Московская область" |
| Средства бюджета Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 13 568,54557 | 0,00 | 13 568,54557 | 0,00 |   |
| Начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и БДД С.В. Жабина |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |