АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2020 № 3117

|  |
| --- |
| О внесении изменений и дополнений  в муниципальную программу Одинцовского городского округа  Московской области  «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»  на 2020-2024 годы |

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 20.08.2019 №313, в связи с перераспределением средств бюджета Одинцовского городского округа Московской области, изменением объемов финансирования за счет средств бюджета Московской области на 2020 год, изменением и дополнением перечня мероприятий, перечня и значений показателей реализации муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 31.10.2019 №1293 «Об утверждении муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024» (в редакции от 03.11.2020 №2955) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения и дополнения:
2. в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования Муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего: | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства федерального бюджета | 130 101,70000 | 108 750,00000 | 21 351,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 516 865,31000 | 750 273,98000 | 464 684,33000 | 137 563,05000 | 164 343,95000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа Московской области | 1 191 319,06980 | 824 061,53480 | 303 844,98500 | 47 773,35500 | 12 639,19500 | 3 000,00000 |
| Внебюджетные источники | 1 919 270,00000 | 381 010,00000 | 382 560,00000 | 384 100,00000 | 385 800,00000 | 385 800,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 4 757 556,07980 | 2 064 095,51480 | 1 172 441,01500 | 569 436,40500 | 562 783,14500 | 388 800,00000 |

»;

1. подраздел 10.1. раздела 10 «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«10.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого: |
| Всего по подпрограмме | Всего, в том числе: | 1 359 502,00490 | 670 598,  40000 | 564 750,  05000 | 558 096,  79000 | 385 800,  00000 | 3 538 747,  24490 |
| Средства бюджета Московской области | 460 201,  00000 | 180 024,  00000 | 136 901,  05000 | 163 681,  95000 | 0,00000 | 940 808,  00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 518 291,  00490 | 108 014,  40000 | 43 749,  00000 | 8 614,  84000 | 0,00000 | 678 669,  24490 |
| Внебюджетные средства | 381 010,  00000 | 382 560,  00000 | 384 100,  00000 | 385 800,  00000 | 385 800,  00000 | 1 919 270,  00000 |
| Администрация Одинцовского городского округа | Всего,  в том числе: | 946 509, 52200 | 670 598,  40000 | 490 920,  00000 | 385 800,  00000 | 385 800,  00000 | 2 879 627,92200 |
| Средства бюджета Московской области | 112 753,  00000 | 180 024, 00000 | 66 762,  50000 | 0,00000 | 0,00000 | 359 539,  50000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 452 746,  52200 | 108 014,  40000 | 40 057,  50000 | 0,00000 | 0,00000 | 600 818,  42200 |
| Внебюджетные средства | 381 010,  00000 | 382 560,  00000 | 384 100,  00000 | 385 800,  00000 | 385 800,  00000 | 1 919 270,  00000 |
|  | Комитет по культуре | Всего,  в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 73 830,  05000 | 172 296,  79000 | 0,00000 | 246 126,  84000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 70 138,  55000 | 163 681,  95000 | 0,00000 | 233 820,  50000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 3 691,  50000 | 8 614,  84000 | 0,00000 | 12 306,  34000 |
| Управление образования | Всего,  в том числе: | 412 992,  48290 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 412 992,  48290 |
| Средства бюджета Московской области | 347 448,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 347 448,  00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 65 544,  48290 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65 544,  48290 |

»;

1. Подраздел 5.3. «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» раздела 5. «Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы» дополнить абзацами следующего содержания:

«Показатель 3.17. *Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию.*

Единица измерения: тыс. руб.

Алгоритм определения значения показателя: Сумма возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию.

Источник данных: данные поставщиков энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии), Администрации Одинцовского городского округа Московской области.»;

1. приложение 1 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2. приложение 2 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3. приложение 3 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Одинцовского

городского округа А.Р. Иванов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению     Администрации Одинцовского городского округа от 19.11.2020 № 3117  "Приложение 1 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| к муниципальной программе | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | |
| "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Мероприяте подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма "Чистая вода" | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 295 262,58000 | 237 711,97000 | 48 550,61000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | Территориальные управления Одинцовского городского округа |  |
| Средства федерального бюджета | 130 101,70000 | 108 750,00000 | 21 351,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 43 367,33000 | 36 250,00000 | 7 117,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 121 793,55000 | 92 711,97000 | 20 081,58000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 2020-2024 | Итого | 277 550,61000 | 232 000,00000 | 45 550,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Теруправления | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства федерального бюджета | 130 101,70000 | 108 750,00000 | 21 351,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 43 367,33000 | 36 250,00000 | 7 117,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 104 081,58000 | 87 000,00000 | 17 081,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.1. | Реконструкция ВЗУ-1 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого: | 277 550,61000 | 232 000,00000 | 45 550,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ТУ Одинцово | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| Средства федерального бюджета | 130 101,70000 | 108 750,00000 | 21 351,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 43 367,33000 | 36 250,00000 | 7 117,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 104 081,58000 | 87 000,00000 | 17 081,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.2. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ Переделкино | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ТУ Одинцово | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.3. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ д. Ликино | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ТУ Жаворонковское | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.4. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ №10 д. Глазынино | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ТУ Одинцово | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.5. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ № 6 г. Одинцово | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ТУ Одинцово | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.6. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ № 7 г. Одинцово | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ТУ Одинцово | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.7. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ № 8 г. Одинцово | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ТУ Одинцово | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.8. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ № 9 г. Одинцово | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ТУ Одинцово | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.9. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ "Верхнее Ромашково" | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ТУ Одинцово | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.10. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ "Нижнее Ромашково" | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ТУ Одинцово | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.11. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ № 2 п. ВНИИССОК | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ТУ Лесной городок | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.12. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ п.ПМС-4 | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ТУ Часцовское | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.13. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ № 1, п. Городок-17 | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ТУ Большие Вяземы | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.14. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ № 2, рп. Большие Вяземы, ул. Институт | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ТУ Большие Вяземы | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3 | Мероприятие 02.03. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 711,97000 | 5 711,97000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| 1.3.1. | Содержание питьевых колодцев | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 402,12904 | 5 402,12904 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | Теруправления | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| 1.3.2. | Поставка воды для водопроводных колонок общего пользования в с. Ершово Одинцовского городского округа | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 309,84096 | 309,84096 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ТУ Ершовское | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| 1.4. | Мероприятие 02.04. Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| 2. | Основное мероприятие G5 «Чистая вода» | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Чистая вода" | 295 262,58000 | 237 711,97000 | 48 550,61000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 130 101,70000 | 108 750,00000 | 21 351,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 43 367,33000 | 36 250,00000 | 7 117,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 121 793,55000 | 92 711,97000 | 20 081,58000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Подпрограмма "Системы водоотведения" | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 418 798,42000 | 384 134,77000 | 34 663,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 164 116,44000 | 150 943,79000 | 13 172,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 254 681,98000 | 233 190,98000 | 21 491,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Организация в границах городского округа водоотведения | 2020-2024 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 2020-2024 | Итого | 407 768,42000 | 373 104,77000 | 34 663,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью |
| Средства бюджета Московской области, в том числе: | 254 681,98000 | 233 190,98000 | 21 491,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| - средства бюджета города Москвы | 138 222,00000 | 138 222,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 153 086,44000 | 139 913,79000 | 13 172,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.1. | Реконструкция очистных сооружений пос. Горки -10 | 2020-2024 | Итого | 407 768,42000 | 373 104,77000 | 34 663,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| Средства бюджета Московской области, в том числе: | 254 681,98000 | 233 190,98000 | 21 491,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| - средства бюджета города Москвы | 138 222,00000 | 138 222,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 153 086,44000 | 139 913,79000 | 13 172,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 11 030,00000 | 11 030,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью |
| 1.4.1. | Поставка, установка, монтаж и пусконаладка станции биологической очистки сточных вод с последующей очисткой и обеззараживанием на территории Одинцовского городского округа в д. Полушкино, д. 1 | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 168,00000 | 3 168,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| 1.4.2. | Поставка, установка, монтаж и пусконаладка станции биологической очистки сточных вод с последующей очисткой и обеззараживанием в д. Кобяково | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 862,00000 | 7 862,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| 2. | Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 498 085,98090 | 81 143,98090 | 416 942,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Средства бюджета Московской области | 275 390,00000 | 20 000,00000 | 255 390,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 222 695,98090 | 61 143,98090 | 161 552,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций (КНС) |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 2020-2024 | Итого | 498 085,98090 | 81 143,98090 | 416 942,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций (КНС) |
| Средства бюджета Московской области | 275 390,00000 | 20 000,00000 | 255 390,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 222 695,98090 | 61 143,98090 | 161 552,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2.1. | Проектирование и строительство напорного коллектора Грибово с реконструкцией КНС Лесной городок и очистными сооружениями Осоргино | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ТУ Лесной городок | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2.2. | Проектирование и строительство самотечного коллектора от 121 АРЗ до КНС Старый городок, строительство напорной канализации до КНС №3, реконструкция КНС Старый городок и КНС №3, реконструкция очистных сооружений г.Кубинка с увеличением производительности очистных сооружений | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ТУ Кубинка  ТУ Никольское | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2.3. | Строительство напорного коллектора от пос. Успенское до очистных сооружений пос.Горки-10 с реконструкцией КНС Успенское и КНС Молоденово-4 Одинцовского городского округа | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 275 390,00000 | 20 000,00000 | 255 390,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ТУ Успенское | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 165 235,00000 | 12 000,00000 | 153 235,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2.4. | Проектирование и реконструкция КНС пос. Барвиха | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ТУ Барвихинское | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| 2.2.5 | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в д. Раздоры (ПИР) | 2020-2024 | Итого: | 1 443,43090 | 1 443,43090 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ТУ Барвихинское | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 443,43090 | 1 443,43090 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2.6. | Строительство напорных канализационных коллекторов от КНС пос. Барвиха до очистных сооружений с. Лайково (ПИР) | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 47 600,00000 | 47 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ТУ Барвихинское | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| 2.2.7. | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в д. Жуковка | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 417,55000 | 100,55000 | 8 317,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ТУ Барвихинское | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| 3. | Основное мероприятие G6 «Оздоровление Волги» | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волга загрязненных сточных вод |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Сокращение доли загрязненных сточных вод | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Системы водоотведения" | 916 884,40090 | 465 278,75090 | 451 605,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 530 071,98000 | 253 190,98000 | 276 881,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 386 812,42090 | 212 087,77090 | 174 724,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого: | 2 443 627,92200 | 510 509,52200 | 670 598,40000 | 490 920,00000 | 385 800,00000 | 385 800,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Средства бюджета Московской области | 327 539,50000 | 80 753,00000 | 180 024,00000 | 66 762,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 196 818,42200 | 48 746,52200 | 108 014,40000 | 40 057,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 1 919 270,00000 | 381 010,00000 | 382 560,00000 | 384 100,00000 | 385 800,00000 | 385 800,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 02.01. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры |  | Итого: | 169 564,72200 | 31 304,72200 | 32 560,00000 | 34 100,00000 | 35 800,00000 | 35 800,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 294,72200 | 294,72200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Внебюджетные источники | 169 270,00000 | 31 010,00000 | 32 560,00000 | 34 100,00000 | 35 800,00000 | 35 800,00000 |
| 1.1.1. | Проектирование и строительство котельной д. Хлюпино | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, АО "Одинцовская теплосеть" | Снижение удельного веса потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.2. | Содержание питьевых колодцев | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 294,72200 | 294,72200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Теруправления | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| 1.1.3. | Обслуживание водоразборных колонок | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ТУ Ершовское | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| 1.1.4. | Содержание водопровода | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ТУ Успенское | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| 1.1.5. | Дезинфекция колодцев | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ТУ Успенское | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| 1.1.6. | Обслуживание водоразборных колонок | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ТУ Назарьевское | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| 1.1.7. | Выполнение работ по текущему ремонту на объектах коммунального хозяйства | 2020-2024 | Внебюджетные источники | 169 270,00000 | 31 010,00000 | 32 560,00000 | 34 100,00000 | 35 800,00000 | 35 800,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйств | Качественное предоставление коммунальных услуг, с применением мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности. |
| 1.2. | Мероприятие 02.02. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 2020-2024 | Итого: | 524 063,20000 | 129 204,80000 | 288 038,40000 | 106 820,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйств | Количество созданных и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 327 539,50000 | 80 753,00000 | 180 024,00000 | 66 762,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 196 523,70000 | 48 451,80000 | 108 014,40000 | 40 057,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.1. | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в д. Раздоры | 2020-2024 | Итого: | 417 243,20000 | 129 204,80000 | 288 038,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйств | Количество созданных и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 260 777,00000 | 80 753,00000 | 180 024,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 156 466,20000 | 48 451,80000 | 108 014,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.2. | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в д. Подушкино Одинцовского г.о. | 2020-2024 | Итого | 106 820,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 106 820,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40 057,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 40 057,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 66 762,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 66 762,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Мероприятие 02.04. Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйств | Обеспечение населения бесперебойным теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. | Мероприятие 02.05. Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйств | Обеспечение населения бесперебойными услугами теплоснабжнния |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 1 750 000,00000 | 350 000,00000 | 350 000,00000 | 350 000,00000 | 350 000,00000 | 350 000,00000 |
| 1.4.1. | Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др. | 2020-2024 | Внебюджетные источники | 1 750 000,00000 | 350 000,00000 | 350 000,00000 | 350 000,00000 | 350 000,00000 | 350 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Достижение уровня готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 100%, снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, ежегодно |
| 1.5. | Мероприятие 02.06. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйств | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Одинцовского городского окргуа |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5.1. | Разработка схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Одинцовского городского окргуа |
| 1.5.2. | Разработка схем водоснабжения, водоотведения Одинцовского городского округа | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Доля разработанных и актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на территории Одинцовского городского округа до 100%. |
| 2. | Основное мероприятие 03. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2020-2024 | Итого: | 659 119,32290 | 412 992,48290 | 0,00000 | 73 830,05000 | 172 296,79000 | 0,00000 | Управление образования Администрации Одинцовского городского округа, Комитет по культуре |  |
| Средства бюджета Московской области | 581 268,50000 | 347 448,00000 | 0,00000 | 70 138,55000 | 163 681,95000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 77 850,82290 | 65 544,48290 | 0,00000 | 3 691,50000 | 8 614,84000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 03.01. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2020-2024 | Итого: | 659 119,32290 | 412 992,48290 | 0,00000 | 73 830,05000 | 172 296,79000 | 0,00000 | Управление образования Администрации Одинцовского городского округа, Комитет по культуре | Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 581 268,50000 | 347 448,00000 | 0,00000 | 70 138,55000 | 163 681,95000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 77 850,82290 | 65 544,48290 | 0,00000 | 3 691,50000 | 8 614,84000 | 0,00000 |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт МБОУ Новогородковская СОШ, военный городок Кубинка-7 | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 205 416,00000 | 205 416,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования Администрации Одинцовского городского округа | Создание условий, отвечающих требованиям СанПиН в 100% образовательных учреждениях. Проведение капитального ремонта (МБОУ Новогородковская СОШ) |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 58 068,48290 | 58 068,48290 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт здания детского сада, военный городок Кубинка-7 | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 142 032,00000 | 142 032,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования Администрации Одинцовского городского округа | Создание условий, отвечающих требованиям СанПиН в 100% образовательных учреждениях. Проведение капитального ремонта (здание детского сада) |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 476,00000 | 7 476,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.3. | Проведение капитального ремонта и технического переоснащения объекта культуры Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Никольский сельский культурно-досуговый центр "Полет", расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, пос. Новый Городок, д. 7, заключенное между Министерством культуры Московской области и Территориальным Управлением Никольское Одинцовского городского округа | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 233 820,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 70 138,55000 | 163 681,95000 | 0,00000 | Комитет по культуре | Капитальный ремонт и техническое переоснащение объекта культуры Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Никольский сельский культурно-досуговый центр "Полет", пос. Новый Городок, д. 7 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 306,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 691,50000 | 8 614,84000 | 0,00000 |
| 2.2. | Мероприятие 03.02. Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Основное мероприятие 04. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства | 2020-2024 | Итого: | 436 000,00000 | 436 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Средства бюджета Московской области | 32 000,00000 | 32 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 404 000,00000 | 404 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Мероприятие 04.02. Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 404 000,00000 | 404 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойными услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| 3.1.1. | Субсидия в виде вклада в имущество АО "Одинцовская Теплосеть", не увеличивающего его уставный капитал, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и оказанием коммунальных услуг, в том числе на погашение кредиторской задолженности, связанной с реорганизацией общества | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойным теплоснабжением |
| 3.1.2. | Субсидия в качестве вклада в имущество АО «Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство», не увеличивающего его уставный капитал, в целях возмещения фактически недополученных доходов и финансового обеспечения затрат, связанных с производством и оказанием услуг | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойным оказанием жилищных услуг (вывоз и утилизация ТКО) |
| 3.1.3. | Субсидия в качестве вклада в имущество ОАО "Одинцовский Водоканал", не увеличивающего его уставный капитал, в целях возмещения фактически недополученных в 2017 году доходов и финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с производством и оказанием коммунальных услуг, в том числе на погашение кредиторской задолженности | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойными услугами водоснабжения и водоотведения |
| 3.1.4. | Субсидия АО "Одинцовская Теплосеть" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и оказанием коммунальных услуг в виде вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойными услугами водоснабжения и водоотведения |
| 3.1.5. | Субсидия АО "Одинцовская Теплосеть" в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, в том числе уменьшения непокрытого убытка на 30 июня 2019 в связи с производством и оказанием коммунальных услуг | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойными услугами водоснабжения и водоотведения |
| 3.1.6. | Субсидия АО "Одинцовская теплосеть"-в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставной капитал, в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством и оказанием коммунальных услуг, в том числе для расчетов за поставленный газ | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 300 000,00000 | 300 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойными услугами теплоснабжения |
| 3.1.7. | Субсидия МУП "ЖКХ Назарьево" в целях возмещения недополученных доходов в связи с производством и оказанием коммунальных услуг | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 34 000,00000 | 34 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойными услугами теплоснабжения |
| 3.1.8. | Субсидия МУП "Звенигородские инженерные сети"-в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством и оказанием коммунальных услуг, в том числе для расчетов за поставленный газ | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 70 000,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойными услугами теплоснабжения |
| 3.2. | Мероприятие 04.05. Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 32 000,00000 | 32 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Погашение просроченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Московской области. |
| 4. | Основное мероприятие 5. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 4.1. | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Доля разработанных единых схем теплоснабжения Одинцовского городского округа |
| 4.2. | Мероприятие 05.02. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Доля разработанных единых схем водоснабжения, водоотведения Одинцовско городского округа |
| 4.3. | Мероприятие 05.03. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами" | 3 538 747,24490 | 1 359 502,00490 | 670 598,40000 | 564 750,05000 | 558 096,79000 | 385 800,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 940 808,00000 | 460 201,00000 | 180 024,00000 | 136 901,05000 | 163 681,95000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 678 669,24490 | 518 291,00490 | 108 014,40000 | 43 749,00000 | 8 614,84000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1 919 270,00000 | 381 010,00000 | 382 560,00000 | 384 100,00000 | 385 800,00000 | 385 800,00000 |  |  |
|  | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление образования администрации Одинцовского городского округа |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Установка (модернизация) ИПТ с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Теруправления | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Теруправления | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Теруправления | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Теруправления | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1.5. | Мероприятие 01.05. Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Теруправления | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1.6. | Мероприятие 01.06. Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Теруправления | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1.7. | Мероприятие 01.07. Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Теруправления | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1.8. | Мероприятие 01.08. Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Теруправления | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1.9. | Мероприятие 01.09. Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Теруправления | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1.10. | Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования администрации Одинцовского городского округа, Управление жилищно-коммунального хозяйства | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |
| 1.10.1. | Установка приборов учета холодного водоснабжения в учреждениях Управления образования | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования администрации Одинцовского городского округа | Увеличение доли зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. |
| 1.10.2. | Установка узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения в учреждениях Управления образования | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования администрации Одинцовского городского округа | Увеличение доли зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. |
| 1.10.3. | Замена приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Увеличение доли зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. |
| 1.10.4. | Поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Увеличение доли зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. |
| 2. | Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде | 2020-2024 | Итого | 446,00000 | 111,50000 | 111,50000 | 111,50000 | 111,50000 | 0,00000 | Управляющие компании |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 446,00000 | 111,50000 | 111,50000 | 111,50000 | 111,50000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 446,00000 | 111,50000 | 111,50000 | 111,50000 | 111,50000 | 0,00000 | Управляющие компании | Увеличение доли многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Основное мероприятие 3. Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домов | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Теруправления |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Теруправления | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 446,00000 | 111,50000 | 111,50000 | 111,50000 | 111,50000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 446,00000 | 111,50000 | 111,50000 | 111,50000 | 111,50000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Подпрограмма "Развитие газификации" | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Строительство газопроводов в населенных пунктах | 2020-2024 | Итого | 636,00000 | 159,00000 | 159,00000 | 159,00000 | 159,00000 | 0,00000 | ТУ Новоивановское |  |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 636,00000 | 159,00000 | 159,00000 | 159,00000 | 159,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ТУ Новоивановское | Снабжения населения топливом |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 636,00000 | 159,00000 | 159,00000 | 159,00000 | 159,00000 | 0,00000 | ТУ Новоивановское | Снабжения населения топливом |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Развитие газификации" | 636,00000 | 159,00000 | 159,00000 | 159,00000 | 159,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 636,00000 | 159,00000 | 159,00000 | 159,00000 | 159,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2024 | Итого | 5 579,85400 | 1 332,28900 | 1 415,85500 | 1 415,85500 | 1 415,85500 | 0,00000 | Управление Благоустройства |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 618,00000 | 632,00000 | 662,00000 | 662,00000 | 662,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 961,85400 | 700,28900 | 753,85500 | 753,85500 | 753,85500 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2020-2024 | Итого: | 4 163,99900 | 1 332,28900 | 1 415,85500 | 1 415,85500 | 1 415,85500 | 0,00000 | Управление Благоустройства | Обеспечение деятельности административной комиссии, уполномоченной рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 1 956,00000 | 632,00000 | 662,00000 | 662,00000 | 662,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 961,85400 | 700,28900 | 753,85500 | 753,85500 | 753,85500 | 0,00000 |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма" | 5 579,85400 | 1 332,28900 | 1 415,85500 | 1 415,85500 | 1 415,85500 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 618,00000 | 632,00000 | 662,00000 | 662,00000 | 662,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 961,85400 | 700,28900 | 753,85500 | 753,85500 | 753,85500 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 4 757 556,07980 | 2 064 095,51480 | 1 172 441,01500 | 569 436,40500 | 562 783,14500 | 388 800,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 130 101,70000 | 108 750,00000 | 21 351,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 516 865,31000 | 750 273,98000 | 464 684,33000 | 137 563,05000 | 164 343,95000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 191 319,06980 | 824 061,53480 | 303 844,98500 | 47 773,35500 | 12 639,19500 | 3 000,00000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1 919 270,00000 | 381 010,00000 | 382 560,00000 | 384 100,00000 | 385 800,00000 | 385 800,00000 |  |  |
| ".    Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Т.Б. Тимошина    Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Н.А. Стародубова | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации Одинцовского городского округа от 19.11.2020 № 3117 |
|  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 2  к муниципальной программе | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы на 31.12.2019 г. | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий программы (подпрограммы) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 1 | Подпрограмма "Чистая вода" | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Приоритетный показатель | ед. | 2,00 | - | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 01 |
| 2 | Подпрограмма "Системы водоотведения" | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Приоритетный показатель | ед./тыс.куб.м. | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 01 |
| 2.2 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций (КНС) | Приоритетный показатель | ед. | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| 2.3 | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волга загрязненных сточных вод | Приоритетный показатель | куб.км/год | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03 |
| 3 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения | Показатель муниципальной программы | % | 5,00 | 11,50 | 12,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 02 |
| 3.2 | Доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в общем количестве РСО, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования Московской области | Показатель муниципальной программы | % | 25 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 02 |
| 3.3 | Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла | Показатель муниципальной программы | % | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 02 |
| 3.4 | Удельный расход топлива на единицу произведенного тепла | Показатель муниципальной программы | кг у.т/Гкал | 159,32 | 156,5 | 155 | 155 | 155 | 155 | 02 |
| 3.5 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в т.ч. переведенных на природный газ | Показатель муниципальной программы | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| 3.6 | Количество построенных станций очистки питьевой воды. | Показатель муниципальной программы | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| 3.7 | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду | Показатель муниципальной программы | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 02 |
| 3.8 | Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тысячу населения | Показатель муниципальной программы | тыс.руб. /тыс.чел. | 955,12 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 02 |
| 3.9 | Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние | Показатель муниципальной программы | ед. | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02 |
| 3.10 | Количество очистных сооружений, привиденных в надлежащие состояние и запущенных в работу | Показатель муниципальной программы | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02 |
| 3.11 | Доля разработанных единых схем теплоснабжения Одинцовского городского округа | Показатель муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 02 |
| 3.12 | Доля разработанных единых схем водоснабжения, водоотведения Одинцовско городского округа | Показатель муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 02 |
| 3.13 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | Приоритетный показатель | ед. | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02 |
| 3.14 | Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области | Приоритетный показатель | ед. | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03 |
| 3.15 | Количество созданных и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры | Показатель муниципальной программы | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02 |
| 3.16 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Приоритетный показатель | % | - | 100,00 | - | - | - | - | 02 |
| 3.17 | Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию | (Согласшение с ФОИВ) | Тыс.руб. | - | 32 000,00 | - | - | - | - | 04 |
| 4 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Приоритетный показатель | % | 62,11 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 02 |
| 4.2 | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Приоритетный показатель | % | 67,92 | 73,60 | 80,20 | 86,8 | 93,40 | 100 | 02 |
| 4.3 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) | Приоритетный показатель | % | 36,00 | 38,00 | 40,00 | 42,00 | 44,00 | 46,00 | 02 |
| 4.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Приоритетный показатель | % | 37,64 | 40,40 | 45,00 | 49,80 | 53,00 | 57,00 | 02 |
| 5 | Подпрограмма "Развитие газификации" | | | | | | | | | |
| 5.1 | Протяженность газопровода | Показатель муниципальной программы | тыс.км. | - | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ". |
|  | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства | | |  | Т.Б. Тимошина | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению  Администрации Одинцовского городского округа от 19.11.2020 № 3117  "Приложение 3  к муниципальной программе | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | | | | | | | | | | | | | |  |
| Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского городского округа | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за выполнение мероприятия: Администрация Одинцовского городского округа | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности | Годы проектирования/строительства /реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.19, тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс.руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Одинцовского  городского округа |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Реконструкция ВЗУ-1 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 2019-2021 | 6,50 тыс.куб.м/сутки | 277 550,61000 | 0,00000 | Итого: | 277 550,61000 | 232 000,00000 | 45 550,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| Средствав федерального бюджета | 130 101,70000 | 108 750,00000 | 21 351,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средстава бюджета Московской области | 43 367,33000 | 36 250,00000 | 7 117,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 104 081,58000 | 87 000,00000 | 17 081,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Реконструкция очистных сооружений пос. Горки-10 | 2019-2021 | 7,00 тыс.куб.м/сутки | 407 768,42000 | 34 500,00000 | Итого: | 407 768,42000 | 373 104,77000 | 34 663,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 21 562,00000 | Средстава бюджета Московской области | 254 681,98000 | 233 190,98000 | 21 491,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12 938,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 153 086,44000 | 139 913,79000 | 13 172,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Строительство напорного коллектора от пос. Успенское до очистных сооружений пос.Горки-10 с реконструкцией КНС Успенское и КНС Молоденово-4 Одинцовского городского округа | 2020-2021 | 2,00 тыс.куб.м/сутки | 440 625,00000 | 0,00000 | Итого: | 440 625,00000 | 32 000,00000 | 408 625,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 275 390,00000 | 20 000,00000 | 255 390,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 165 235,00000 | 12 000,00000 | 153 235,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в д. Раздоры (ПИР) | 2020 | 4,90 тыс.куб.м/сутки | 1 443,43090 | 0,00000 | Итого: | 1 443,43090 | 1 443,43090 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 443,43090 | 1 443,43090 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | Строительство напорных канализационных коллекторов от КНС пос. Барвиха до очистных сооружений с. Лайково (ПИР) | 2020 | 4,90 тыс.куб.м/сутки | 47 600,00000 | 0,00000 | Итого: | 47 600,00000 | 47 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 47 600,00000 | 47 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в д. Раздоры | 2020-2021 | 950,92 тыс.куб.м/сутки | 417 243,20000 | 0,00000 | Итого: | 417 243,20000 | 129 204,80000 | 288 038,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 260 777,00000 | 80 753,00000 | 180 024,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 156 466,20000 | 48 451,80000 | 108 014,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в д. Подушкино Одинцовского г.о. | 2022 | 92,00 куб.м/сутки | 106 820,00000 | 0,00000 | Итого: | 106 820,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 106 820,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 66 762,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 66 762,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40 057,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 40 057,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в д. Жуковка | 2020 | 4,90 тыс.куб.м/сутки | 8 417,55000 | 0,00000 | Итого: | 8 417,55000 | 100,55000 | 8 317,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 417,55000 | 100,55000 | 8 317,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 1 707 468,21090 | 34 500,00000 |  |  | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ". |
| Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Т.Б. Тимошина | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |