АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2022 № 6837

Об утверждении муниципальной программы

Одинцовского городского округа Московской области

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

на 2023-2027 годы

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=1E79C41A8418B85C0FD2FC9087215F8E99EC3972547F1E4797845DC1E2vDiCK) Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.08.2019 №313, Перечнем муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 25.07.2022 № 3402,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную [программу](file:///C:\Users\a_ziminova\Desktop\Постановление%20об%20утверждении%20МП%202020-2024%20.docx#Par30) Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023 – 2027 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 и подлежит применению к правоотношениям, возникающим при составлении бюджета Одинцовского городского округа Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Приложение к постановлению Администрации Одинцовского городского округа

Московской области

от 18.11.2022 № 6837

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

на 2023-2027 годы

Содержание

1. Паспорт муниципальной программы.

1. Общая характеристика дорожно-транспортного комплекса Одинцовского городского округа.
2. Прогноз развития дорожно-транспортного комплекса.

4. Перечень и описание подпрограмм муниципальной программы.

5. Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования».

5.1. Паспорт подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования».

5.2. Описание подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования».

5.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования».

6. Подпрограмма «Дороги Подмосковья».

6.1. Паспорт подпрограммы «Дороги Подмосковья».

6.2. Описание подпрограммы «Дороги Подмосковья».

6.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Дороги Подмосковья».

7. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма».

7.1. Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма».

7.2. Описание подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма».

7.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма».

8. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы.

9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий с муниципальным заказчиком и координатором муниципальной программы.

10. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

1. Паспорт муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области   
    «Развитие и функционирования дорожно-транспортного комплекса»

на 2023 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Пайсов М.А. | | | | | |
| Муниципальный заказчик  муниципальной программы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования дорожно-транспортного комплекса Одинцовского городского округа, обеспечивающего комфортные условия жизнедеятельности населения | | | | | |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Пассажирский транспорт общего пользования»  Подпрограмма 2. «Дороги Подмосковья»  Подпрограмма 4. «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.) | Расходы (тыс.руб.) | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 1 402 919,31000 | 909 075,31000 | 255 646,00000 | 238 198,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 591 437,86000 | 1 425 654,86000 | 1 088 559,00000 | 1 077 224,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО, в том числе по годам: | 4 994 357,17000 | 2 334 730,17000 | 1 344 205,00000 | 1 315 422,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

1. Общая характеристика дорожно-транспортного комплекса

Одинцовского городского округа

Одинцовский городской округ представляет собой муниципальное образование на западе центральной части Московской области. На территории района 1331,0 км дорог, из них федеральные дороги составляют 336,0 км, региональные (областные) дороги составляют 354,0 км, общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Одинцовского городского округа составляет 641,0 км.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения Одинцовского городского округа Московской области требует регулярного выполнения работ текущего и капитального характера. Рост парка автомобильного транспорта и увеличение загруженности дорог приводят к увеличению степени износа дорог. Так же сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и темпами роста количества транспортных средств, приводит к заторам, ухудшению условий движения, экологической обстановки и, как следствие, к росту аварийности и социальному напряжению.

Первоочередными мероприятиями муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (далее муниципальная программа) являются содержание и ремонт автомобильных дорог и приведение их в соответствие с нормативными требованиями.

Реализация мероприятий муниципальной программы по содержанию автомобильных дорог общего пользования Одинцовского городского округа позволит обеспечить безопасность и комфортные условия передвижения автотранспорта, пешеходов на улично-дорожной сети Одинцовского городского округа.

В течение последних лет заметна тенденция снижения количества дорожно-транспортных происшествий на территории Одинцовского городского округа. По данным органов ГИБДД по состоянию 01.11.2022 было зарегистрировано 213 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 268 человек. Погибло 28 человек.

К основным факторам, определяющим причины аварийности, следует отнести:

- массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и т.д.);

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств дорожного движения.

Одинцовский городской округ граничит с Москвой (Западный административный округ, Новомосковским и Троицким административными округами), а также, Наро-Фоминским, Рузским, Истринским и Красногорским, городскими округами Московской области, городскими округами Власиха и Краснознаменск. По территории округа проходят автодороги федерального значения: автомобильная дорога М1-«Беларусь» (Москва — Минск), Рублёво-Успенское шоссе, Подушкинское шоссе, Красногорское шоссе, 1-е и 2-е Успенское шоссе, Центральная кольцевая автомобильная дорога. Из краткой характеристики территориального расположения округа видно, что по дорогам проходит достаточно большой поток транзитного транспорта. Как показывает анализ динамики аварийности, увеличение количества транспортных средств неизбежно приводит к росту дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших в них людей. Только с помощью специальных мер, постоянно осуществляемых на государственном уровне, можно уменьшить негативные последствия автомобилизации. Эти меры реализуются в рамках выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

В целях исполнения полномочий, по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Одинцовского городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения Одинцовского городского округа в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным Постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.08.2019 № 313, разработана муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Одинцовского городского округа Московской области» на 2023 – 2027 годы, которая направлена на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Одинцовского городского округа в сфере дорожно-транспортной системы.

Мероприятия муниципальной программы представлены в приложении №1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Целевые показатели реализации муниципальной программы и показатели выполнения мероприятий, характеризующих достижение целей представлены в приложении № 2 к муниципальной программе «Показатели реализации муниципальной программы Одинцовского муниципального округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Перечень объектов, планируемых к строительству и реконструкции представлен в приложении № 3 к муниципальной программе «Адресный перечень по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности Одинцовского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено муниципальной программой Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Для обеспечения сохранности автомобильных дорог, дорожных сооружений и их эксплуатационных характеристик, необходимо осуществление в течение всего года проводить профилактические работы по их обслуживанию и содержанию, а также ремонту.

1. Прогноз развития дорожно-транспортного комплекса

Муниципальная программа представляет собой систему взаимосвязанных по срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Одинцовского городского округа. Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач и целей муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести: сокращение финансирования из бюджетов всех уровней, которое прямо влияет на возможность реализации инвестиционных проектов развития транспортного комплекса; несбалансированное распределение финансовых средств по мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы.

Комплексный подход к решению проблем развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса Одинцовского городского округа в рамках муниципальной программы позволит в основном преодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста в период реализации муниципальной программы, обеспечить сбалансированное развитие транспортной системы и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги.

1. Перечень и описание подпрограмм муниципальной программы

Целью муниципальной программы является развитие и обеспечение устойчивого функционирования дорожно-транспортного комплекса Одинцовского городского округа.

Муниципальная программа направлена на обеспечение комфортного проживания населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение транспортной инфраструктуры округа.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса связанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, реализуемых в рамках следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»;

2. Подпрограмма «Дороги Подмосковья»;

3. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма».

1. Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»
   1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы «Пассажирский транспорта общего пользования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.) | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Всего | 2023 год | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе | 1579942,00000 | 1006895,00000 | 286762,00000 | 286285,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 661837,00000 | 518 014,00000 | 71974,00000 | 71849,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 918105,00000 | 488 881,00000 | 214788,00000 | 214436,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |

5.2. Описание подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования»

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» направлена на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов и повышения качества предоставляемых услуг, безопасности транспорта общего пользования, в том числе путем обновления парка транспорта общего пользования.

Транспортное обслуживание населения на территории Одинцовского городского округа осуществляется на 140 автобусных маршрутах. Администрация Одинцовского городского округа в пределах своих полномочий организует транспортное обслуживание населения по 75 муниципальным маршрутам, из них 35 маршрутов в режиме транспорта общего пользования, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

5.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования»

Основные мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения» и «Обеспечение безопасности населения на объектах транспортной инфраструктуры» направлены на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования, реализуемые в рамках подпрограммы, направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшения качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования.

1. Подпрограмма «Дороги Подмосковья»
   1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы «Дороги Подмосковья»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.) | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе | 3242440,17000 | 1270510,17000 | 1000118,00000 | 971812,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 741082,31000 | 391061,31000 | 183672,00000 | 166349,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2501357,86000 | 879448,86000 | 816446,00000 | 805463,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

6.2. Описание подпрограммы «Дороги Подмосковья»

В рамках реализации подпрограммы «Дороги Подмосковья» особое внимание направлено на развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Одинцовского городского округа.

6.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Дороги Подмосковья»

Реализация основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения» позволит создать условия для мобильности населения, развития бизнеса, беспрепятственного проезда как личного, так и общественного транспорта.

Реализация основного мероприятия «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» осуществляется, в том числе за счет софинансирования из бюджета Московской области позволит увеличить протяженность автомобильных дорог Одинцовского городского округа, находящихся в нормативном состоянии.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования, реализуемые в рамках подпрограммы, направлены на развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Одинцовского городского округа, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения.

1. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»
   1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.) | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе | 171975,00000 | 57325,00000 | 57325,00000 | 57325,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 171975,00000 | 57325,00000 | 57325,00000 | 57325,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

7.2. Описание подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на обеспечение эффективного исполнения полномочий уполномоченного органа муниципальной власти (МКУ «Упрдоркапстрой Одинцовского городского округа Московской области») в сфере дорожной инфраструктуры.

7.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» подпрограммы направлено на обеспечение деятельности МКУ «Упрдоркапстрой Одинцовского городского округа Московской области», что позволит качественно и в сроки, определенные законодательством, проводить конкурентные процедуры по выбору организации, по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Одинцовского городского округа.

8. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью достижения следующих показателей.

8.1. Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»

1. Показатель «Обеспечение выполнения транспортной работы в соответствии с заключенными контрактами», %, (отраслевой).

Показатель определяется соотношением объема выполненной транспортной работы к запланированному в соответствии с заключенными контрактами на территории муниципального образования Московской области.

Источник данных: заключенные муниципальные контракты с транспортными организациями.

Предоставляется ежегодно.

2. Показатель «Соблюдение расписания на маршрутах», %, (результаты выполнения мероприятий).

Методика расчета:

Ср = Рдв \* 100%, где:

Ср – процент соблюдения расписания на муниципальных маршрутах;

Рдв (регулярность движения) – отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок).

Источник данных: региональная навигационно-информационная система Московской области.

Предоставляется: ежеквартально.

3. Показатель «Строительство разноуровневых пешеходных переходов», шт., (результаты выполнения мероприятий).

Методика расчета: показатель определяется как сумма введенных в эксплуатацию объектов на конец года.


Источник данных: проектно-сметная документация по объектам.

Предоставляется ежеквартально.

8.2. Подпрограмма «Дороги Подмосковья»

1. Показатель «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения», чел/100 тыс.населения, (региональный проект «Безопасность дорожного движения»).

Методика расчета: носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.



P - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения;

Np - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на отчетную дату;

Pнас - данные Мособлстата о численности населения в муниципальном образовании Московской области на начало отчетного года;

105 – постоянный коэффициент

Источник данных: статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Предоставляется ежегодно.

2. Показатель «Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, %, (региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»).

Методика расчета:

Показатель на конец отчетного периода определяется по формуле:

где:

Lобщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Lнн - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не соответствующая нормативным требованиям в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 г. N 1245-ст.

Источник данных: статистические данные.

Предоставляется ежегодно.

3. Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения», км/пог.м., (результаты выполнения мероприятий)

Методика расчета: определяется исходя из проектно-сметной документации по объектам, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год.

Источник данных: проектно-сметная документация по объектам, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год.

Предоставляется ежеквартально.

4. Показатель «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», км/м2, (результаты выполнения мероприятий).

Методика расчета: определяется исходя из планов на соответствующий год ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения.

Источник данных: проектно-сметная документация, входящая в план ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год.

Предоставляется ежеквартально.

9. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей с муниципальным заказчиком и координатором муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения изменений в муниципальную программу и контроль за ее реализацией осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.08.2019 № 313.

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является Администрация Одинцовского городского округа Московской области.

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы в лице первого заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Пайсов М.А.

Разработчиком и ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы является Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения Администрации Одинцовского городского округа.

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются:

- Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения Администрации Одинцовского городского округа.

- Муниципальное казенное учреждение «Упрдоркапстрой Одинцовского городского округа Московской области».

Исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) несут ответственность за своевременную реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), достижение запланированных результатов.

10. Порядок представления отчетности о ходе реализации

мероприятий муниципальной программы

# Ответственность за реализацию муниципальной программы (подпрограмм) и достижение установленных значений показателей эффективности реализации муниципальной программы несут ответственные исполнители за выполнение мероприятий муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения Администрации Одинцовского городского округа формирует в подсистеме ГАСУ МО:

# - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы и анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

# - ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, - годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, согласованный с Финансово-казначейским управлением в части бюджетных средств и представляет в Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Отчетность о реализации муниципальной программы представляется с учетом требований и по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 20.08.2019 № 313.

Начальник управления транспорта,

дорожной инфраструктуры и БДД С.В. Жабина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к муниципальной программе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | | | | |  |  |  |
| "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | | | | | | | | | | |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 02 Организация транспортного обслуживания населения | 2023-2027 годы | Итого: | 844 942,00000 | 271 895,00000 | 286 762,00000 | 286 285,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 212 017,00000 | 68 194,00000 | 71 974,00000 | 71 849,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 632 925,00000 | 203 701,00000 | 214 788,00000 | 214 436,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 02.01 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) | 2023-2027 годы | Итого: | 10 272,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения | Обеспечение выполнения транспортной работы Соблюдение расписания на маршрутах | | |
|
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 272,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятие02.04 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2023-2027 годы | Итого: | 834 670,00000 | 268 471,00000 | 283 338,00000 | 282 861,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения | Обеспечение выполнения транспортной работы Соблюдение расписания на маршрутах | | |
| Средства бюджета Московской области | 212 017,00000 | 68 194,00000 | 71 974,00000 | 71 849,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 622 653,00000 | 200 277,00000 | 211 364,00000 | 211 012,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Основное мероприятие 05.Обеспечение безопасности население на объектах транспортной инфраструктуры | 2023-2027 годы | Итого: | 735 000,00000 | 735 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 449 820,00000 | 449 820,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 285 180,00000 | 285 180,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 05.02 Обеспечение транспортной безопасности населениеМосковской области | 2023-2027 годы | Итого: | 735 000,00000 | 735 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта , дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения | Строительство разноуровневых пешеходных переходов | | |
| Средства бюджета Московской области | 449 820,00000 | 449 820,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 285 180,00000 | 285 180,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме: | | | | 1 579 942,00000 | 1 006 895,00000 | 286 762,00000 | 286 285,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | | | | 661 837,00000 | 518 014,00000 | 71 974,00000 | 71 849,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | | | | 918 105,00000 | 488 881,00000 | 214 788,00000 | 214 436,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Подпрограмма «Дороги Подмосковья» | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 02 Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 2023-2027 годы | Итого: | 227 820,17000 | 227 820,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения;  МКУ "Упрдоркапстрой" |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 182 477,31000 | 182 477,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 45 342,86000 | 45 342,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 02.01 Строительство (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения | 2023-2027 годы | Итого: | 192 082,17000 | 192 082,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой", Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения, МКУ "Упрдоркапстрой" | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения | | |
| Средства бюджета Московской области | 182 477,31000 | 182 477,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 604,86000 | 9 604,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятие 02.02 Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 годы | Итого: | 35 738,00000 | 35 738,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения | | |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 35 738,00000 | 35 738,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Основное мероприятие 04 Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2023-2027 годы | Итого: | 3 014 620,00000 | 1 042 690,00000 | 1 000 118,00000 | 971 812,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 558 605,00000 | 208 584,00000 | 183 672,00000 | 166 349,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 456 015,00000 | 834 106,00000 | 816 446,00000 | 805 463,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 2.1. | Меропрития 04.01 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027годы | Итого: | 912 755,00000 | 340 825,00000 | 300 118,00000 | 271 812,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | |
| Средства бюджета Московской области | 558 605,00000 | 208 584,00000 | 183 672,00000 | 166 349,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 354 150,00000 | 132 241,00000 | 116 446,00000 | 105 463,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Мероприятие 04.03 Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 годы | Итого: | 1 865,00000 | 1 865,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения, МКУ "Упрдоркапстрой" | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 865,00000 | 1 865,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.5. | Мероприятие 04.08 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2023-2027 годы | Итого: | 2 100 000,00000 | 700 000,00000 | 700 000,00000 | 700 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | | |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 100 000,00000 | 700 000,00000 | 700 000,00000 | 700 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме: | | | | 3 242 440,17000 | 1 270 510,17000 | 1 000 118,00000 | 971 812,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | | | | 741 082,31000 | 391 061,31000 | 183 672,00000 | 166 349,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | | | | 2 501 357,86000 | 879 448,86000 | 816 446,00000 | 805 463,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 годы | Итого: | 171 975,00000 | 57 325,00000 | 57 325,00000 | 57 325,0000 | 0,00000 | 0,000000000 | МКУ "Упрдоркапстрой" |  |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 171 975,000000 | 57 325,000000 | 57 325,000000 | 57 325,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности | 2023-2027 годы | Итого: | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Обеспечение сохранности муниципальных автомобильныъх дорог | | |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства | 2023-2027 годы | Итого: | 171 975,000000 | 57 325,000000 | 57 325,000000 | 57 325,000000 | 0,000000 | 0,000000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Обеспечение деятельности муниципального учреждения МКУ "Упрдоркапстрой"Одинцовского городского округа в сфере дорожного хозяйства. | | |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 171 975,00000 | 57 325,00000 | 57 325,00000 | 57 325,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме: | | | | 171 975,00000 | 57 325,00000 | 57 325,00000 | 57 325,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | | | | 171 975,00000 | 57 325,00000 | 57 325,00000 | 57 325,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: | | | | 4 994 357,17000 | 2 334 730,17000 | 1 344 205,00000 | 1 315 422,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | | | | 1 402 919,31000 | 909 075,31000 | 255 646,00000 | 238 198,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | | | | 3 591 437,86000 | 1 425 654,86000 | 1 088 559,00000 | 1 077 224,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |

Начальник Управления транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения С.В. Жабина

Согласовано:

Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности

главный бухгалтер Н.А. Стародубова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к муниципальной программе | | | | |
| Показатели реализации муниципальной программы  Одинцовского городского округа Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | | | | | | | | | | |
| N п/п | Показатели реализации муниципальной программы | [Тип показателя](file:///C:\Users\a_ziminova\Desktop\Приложение%202.xlsx#RANGE!P717) | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы (подпрограм-мы) 01.10.2022 | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий программы (подпрограммы) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования" | | | | | | | | | |
| Целевые показатели подпрограммы | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение выполнения транспортной работы в соответствии с заключеннными контрактами | Отраслевой показатель | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 02 |
| Результаты выполнения мероприятий программы | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Соблюдение расписания на маршрутах | Отраслевой показатель | % | 91,63 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 02 |
| 1.3 | Строительство разноуровневых пешеходных переходов | Отраслевой показатель | шт | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 05 |
| 2. | Подпрограмма «Дороги Подмосковья» | | | | | | | | | |
| Целевые показатели подпрограммы | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Региональный проект "Безопасность дорожного движения" | чел/100 тыс.населения | 8,71 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 04 |
| 2.2 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 04 |
| Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения | Отраслевой показатель | км/пог.м2 | 0 | 1,89/1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| 2.4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отраслевой показатель | км/м2 | 27/195 | 14,7/88,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к муниципальной программе | | | | | |
| Адресный перечень по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности Одинцовского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено муниципальной программой Одинцовского городского округа Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов муниципальной собственности (дд.мм.гг) | Открытие объекта (дд.мм.гг) | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.10.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Одинцовского городского округа |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма "Дороги Подмосковья" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 02.01 Строительство (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения. |  |  |  |  |  | Итого | 192 082,17000 | 192 082,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 182 477,31000 | 182 477,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 604,86000 | 9 604,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Реконструкция объекта улицы Чистяковой от 19 км Можайского шоссе до Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу | 1,89 км/1890 п.м. | 2021-2023 |  | 1 263 469,82900 | 642391,49390 | Итого | 124 497,17000 | 124 497,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Администрация Одинцовского городского округа |
|  | Средства бюджета Московской области | 118 272,31000 | 118 272,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 224,86000 | 6 224,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.2 | Мероприятия по обеспечению транспортной доступности д.Жуковка | определяется проектом | 2022-2023 |  | определяется проектом | 0,00000 | Итого | 67 585,00000 | 67 585,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 64 205,00000 | 64 205,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 380,00000 | 3 380,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Мероприятие 02.02 Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  | Итого | 35 738,00000 | 35 738,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Администрация Одинцовского городского округа |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 35 738,00000 | 35 738,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1 | Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги Можайское шоссе-Покровское-Ястребки до СНТ "Клин" | 2022-2023  (Разработка проектной документации) | определяется проектом |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 738,00000 | 4 738,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Администрация Одинцовского городского округа |
| 2.2 | Строительство дополнительного выезда из ЖК "Гусарская баллада" | 2023 (Разработка проектной документации) | определяется проектом |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 31 000,00000 | 31 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Администрация Одинцовского городского округа |

Начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения С.В. Жабина