АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2022 № 7185

АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______г. Одинцово

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 29.08.2022   № 160 «Закупка в 2022 году работ по замене и модернизации оборудования на детских, игровых площадках на дворовых территориях и территориях общего пользования на территории Одинцовского городского округа Московской области (ЛОТ 4)» в части изменения (увеличения) цены контракта, изменения объемов и видов работ

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013      № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая уведомление общества с ограниченной ответственностью «ДОРСТРОЙ» от 03.10.2022 о необходимости изменений существенных условий в связи с независящими от сторон обстоятельствами, влекущими невозможность исполнения ранее заключенного контракта,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 29.08.2022   № 160 «Закупка в 2022 году работ по замене и модернизации оборудования на детских, игровых площадках на дворовых территориях и территориях общего пользования на территории Одинцовского городского округа Московской области (ЛОТ 4)», заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «ДОРСТРОЙ», указанные в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, в части изменения (увеличения) цены контракта, изменения объемов и видов работ, согласно приложению к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и Московской области.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет» (сайт https://odin.ru).

3.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Григорьева С.Ю.

Глава Одинцовского городского округа

Московской области                                                                                            А.Р. Иванов

Приложение

к постановлению

Администрации Одинцовского

городского округа

Московской области

от 02.12.2022 № 7185

Перечень

изменений существенных условий муниципального контракта

| Номер муниципального контракта/дата заключения/наименование объекта | Адрес выполнения работ | Действующая редакция Приложения 6 к Контракту | Новая редакция Приложения 6 к Контракту |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего затрат, руб. | всего затрат, руб. |
| 160/ 29.08.2022/ «Закупка в 2022 году работ по замене и модернизации оборудования на детских, игровых площадках на дворовых территориях и территориях общего пользования на территории Одинцовского городского округа Московской области (ЛОТ 4)» | Московская область, с. Ершово, д.4 | 1 825 058,05 | 1 867 564,21 |
|  | Московская область, с. Ершово, д. 5 | 3 163 947,08 | 3 193 737,03 |
|  | Московская область, г. Звенигород, кв-л Маяковского, д. 29,37 | 3 047 399,98 | 3 102 706,08 |
|  | Московская область, г. Звенигород, мкр. Супонево, к. 3а (воркаут) | 2 060 087,17 | 4 503 704,33 |
|  | Московская область, г. Звенигород, мкр. Супонево, к. 3а | 4 936 239,71 | 6 462 566,75 |
|  | Московская область, г. Звенигород, проезд Ветеранов, д. 10, к. 1,2 | 2 474 037,04 | 3 710 842,26 |
|  | Московская область, г. Звенигород, проезд Ветеранов, д. 10, к. 1,2 (воркаут) | 1 685 457,04 | 3 232 005,58 |
|  | Московская область, г. Звенигород, ул. В. Фабричного, д. 18 | 2 171 081,81 | 2 197 599,36 |
|  | Московская область, г. Звенигород, ул. Садовая, д. 1 | 3 427 940,12 | 3 350 407,26 |
|  | Итого по смете с учетом конкурсного снижения 5,7053206451 %: | 24 791 248,00 | 31 621 132,86 |