АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2022 № 7186

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 20.05.2022   № 120 «Закупка работ по благоустройству общественных территорий сквера в г. Кубинка с памятником «Павшим воинам», по адресу: городок Кубинка-8, д. 2  (Лот 2)» в части изменения (увеличения) цены контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013      № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая уведомление общества с ограниченной ответственностью «Торгово-Строительная Компания Элитный сад» от 14.10.2022 исх. № 365 о необходимости изменений существенных условий в связи с независящими от сторон обстоятельствами, влекущими невозможность исполнения ранее заключенного контракта,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 20.05.2022 № 120 «Закупка работ по благоустройству общественных территорий сквера в г. Кубинка с памятником «Павшим воинам», по адресу: городок Кубинка-8, д. 2 (Лот 2)», заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Торгово-Строительная Компания Элитный сад», указанные в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, в части изменения (увеличения) цены контракта, изменения объемов по видам работ, согласно приложению к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и Московской области.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет» (сайт https://odin.ru).

3.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Григорьева С.Ю.

Глава Одинцовского городского округа

Московской области                                                                                            А.Р. Иванов

Верно: начальник общего отдела                                                                  Е.П. Кочеткова

Приложение

к постановлению

Администрации Одинцовского

городского округа

Московской области

от 02.12.2022 № 7186

Перечень

изменений существенных условий муниципального контракта

| Номер муниципального контракта/дата заключения/наименование объекта | Цена муниципального контракта до изменений (руб.) | Новый размер цены контракта (руб.) | Условия авансирования (фиксированная сумма) |
| --- | --- | --- | --- |
| 120 /20.05.2022/ «Закупка работ по благоустройству общественных территорий сквера в г. Кубинка с памятником «Павшим воинам», по адресу: городок Кубинка-8, д. 2 (Лот 2)» | 4 236 854,92 | 5 972 893,85 | Заказчиком произведена выплата аванса Подрядчику в размере 847 370 (восемьсот сорок семь тысяч триста семьдесят) рублей 98 копеек, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации, в порядке и в сроки, указанные в приложении 2 к Контракту, на счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе ХV Контракта. Последующие после выплаты аванса платежи, причитающиеся Подрядчику за фактически выполненные работы согласно документу о приемке, производятся за вычетом пропорциональных сумм выплаченного аванса, рассчитываемых как произведение размера предусмотренного Контрактом аванса и стоимости фактически выполненных работ. При отсутствии лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году либо полного их использования, все выполненные подрядчиком работы засчитываются в счет погашения аванса. |

В части изменения объемов по видам работ (в денежном выражении):

| № п/п | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость в действующей редакции | Сметная стоимость после изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | об.см.№ 01-01-04 Наружное освещение Благоустройство сквера в г. Кубинка с памятником "Павшим воинам" по адресу: городок Кубинка-8, д. 2, в том числе: |  |  |
| 1.1 | Земляные работы (раздел 1 сметы) | 124 403,55 | 157 724,47 |
| 1.2 | Кабельные работы (раздел 2 сметы) | 860 779,24 | 979 160,97 |
| 1.3 | Шкаф управления и регулирования (раздел 3 сметы) | 42 029,31 | 72 369,52 |
| 1.4 | Светильники (раздел 4 сметы) | 2 403 633,68 | 3 724 339,03 |
|  | Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений - 0,9% | 30 637,00 | 43 817,55 |
|  | НДС 20% | 706 142,49 | 995 482,31 |
|  | Непредвиденные затраты | 69 229,65 | 0,00 |
|  | Всего | 4 236 854,92 | 5 972 893,85 |