АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2023 № 588

# О подготовке и проведении противопаводковых и противополоводных мероприятий на территории Одинцовского городского округа

# Московской области в 2023 году

В целях устойчивой работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения в период возможного весеннего половодья и летне-осенних паводков, управления и межведомственного взаимодействия, сбора и обобщения информации, а также своевременного принятия решений по выполнению противопаводковых и противополоводных мероприятий на территории Одинцовского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План подготовки и проведения противопаводковых и противополоводных мероприятий на территории Одинцовского городского округа Московской области в 2023 году.

2. Создать Оперативный штаб по предупреждению и ликвидации подтоплений (затоплений) во время половодья и паводков на территории Одинцовского городского округа Московской области и утвердить его состав (прилагается).

3. Первому заместителю Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области, заместителям Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области (по линии ответственности), начальникам Территориальных управлений Администрации Одинцовского городского округа Московской области назначить ответственных должностных лиц за выполнение мероприятий Плана и организовать работу по его выполнению.

4. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий осуществляющих свою деятельность на территории Одинцовского городского округа Московской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, принять к руководству План и организовать работу по его выполнению.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа   
Ширманова М.В.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации  Одинцовского городского округа  от 09.02.2023 № 588 |

ПЛАН

подготовки и проведения противопаводковых и противополоводных мероприятий

на территории Одинцовского городского округа Московской области в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки  выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация и проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Одинцовского городского округа о подготовке и проведении противопаводковых мероприятий на территории Одинцовского городского округа в 2023 году. | февраль 2023 г. | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского городского округа (далее - Администрация) |
|  | Прогнозирование объектов сельского хозяйства (склады удобрений, навозохранилища, фермы), которые могут попасть в зоны подтоплений (затоплений) и организация их дополнительного обваловывания. | март 2023 г. | Управление муниципального земельного контроля, сельского хозяйства и экологии Администрации совместно с АО «Агрокомплекс  «Горки-2», АО «Племхоз «Наро-Осановский», ЗАО «Шарапово», ФГУП «Непецино», ЛПХ ИП «Агеев-Марковский», площадки хранения помета близ д. Богачево |
|  | Прогнозирование участков автомобильных дорог местного значения и объектов дорожной инфраструктуры (мосты трубопереезды, дорожные сооружения), которые могут попасть в зоны подтоплений (затоплений). Организация их обследования для определения готовности выдержать напор паводковых вод.  Подготовка знаков, регулирующих движение, для установки  (в случае необходимости) в местах подтоплений (затоплений). | март 2023 г. | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения Администрации |
|  | Проверка и уточнение Плана действий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Одинцовского городского округа Московской области. | постоянно | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации |
|  | Планирование транспорта для проведения эвакуации (в случае необходимости) людей, материальных и культурных ценностей из зон подтоплений (затоплений). | февраль 2023 г. | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения Администрации |
|  | Планирование сил организаций для предупреждения и локализации аварий на ГТС и других ситуаций, вызванных прохождением весеннего половодья, подготовки к эксплуатации имеющуюся водооткачивающую технику, мотопомпы и насосы. | до 15 марта 2023 г. | Управление благоустройства Администрации, Территориальные управления Администрации,  собственники (балансодержатели) ГТС |
|  | Осуществление контроля и обеспечение проведения собственниками (балансодержателями) ГТС работ по санитарной очистке водных объектов, в границах территорий, прилегающих к ГТС, не требующих разработки проектной документации и не связанных с изменением дна и берегов водного объекта, таких как расчистка водной поверхности и берегов от мусора, водной растительности, хлама, поваленных и сухостойных аварийных деревьев и кустарников. | до 15 марта 2023 г. | Управление благоустройства Администрации, Территориальные управления Администрации |
|  | Выделение сотрудников для работы в оперативных группах по предупреждению и ликвидации возможных последствий весеннего половодья и паводков на подведомственных территориях. | в период весеннего половодья и летне-осенних паводков 2023 г. | Территориальные управления Администрации |
|  | Создание (восполнение) резерва финансовых и материальных ресурсовдля ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с целью обеспечения жизнедеятельности населения, которое может оказаться в зонах подтопления (затопления). Представление информации в Главное управление МЧС России по Московской области о местах размещения и номенклатуре товаров резерва. | февраль –  март 2023 г. | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации |
|  | Организация круглосуточного дежурства (при необходимости) Оперативного штаба по предупреждению и ликвидации подтоплений (затоплений) во время половодья и паводков на территории Одинцовского городского округа Московской области. | в период весеннего половодья и летне-осенних паводков 2023 г. | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации |
|  | Организация патрулирования мест массового скопления рыбаков на водных объектах с привлечением сотрудников полиции и МЧС России (по согласованию), общественных организаций и добровольцев. | с 1 марта 2023 г.  до схода льда | Территориальные управления Администрации, АСФ МКУ «Центр гражданской защиты  Одинцовского городского округа» |
|  | Организация проверки и подготовки объектов жизнеобеспечения населения (электро-, тепло-, газо-водоснабжения и водоотведения (в том числе переключающего, откачивающего и перекачивающего оборудования)  к безаварийной работе в период половодья и паводков. | готовность до 15 марта 2023 г., далее - в течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков 2023 г. | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации |
|  | Организация и проведение работы в СНТ по: разработке дорожных карт; уборке (вывозу) снега, очистке ливневых канализаций, коллекторов, водотоков и канав; контролю уровня воды в водоемах. | до 15 марта 2023 г. | Территориальные управления Администрации |
|  | Организация уборки (вывоза) снега, очистки дождеприемных колодцев и ливневой канализации на придомовых территориях многоквартирных домов и объектах жизнеобеспечения силами эксплуатирующих организаций, а также на территории школ, детских садов и медицинских учреждений. | в период весеннего половодья | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации, Управление образования Администрации, руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения, расположенных на территории Одинцовского городского округа |
|  | Организация уборки (вывоза) снега, очистки водосточных коллекторов, дождеприемных колодцев и ливневой канализации на внутриквартальных автомобильных дорогах. | с 1 марта до  окончания половодья и летне-осенних паводков 2023 г. | Управление благоустройства Администрации |
|  | Организация очистки водосточных коллекторов, ливневой канализации и канав на автомобильных дорогах местного значения. | в период весеннего половодья и летне-осенних паводков 2023 г. | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения Администрации |
|  | Организация обеспечения безопасности дорожного движения, разработка альтернативных маршрутов для объезда подтапливаемых автомобильных дорог местного значения (мостов). | в период весеннего половодья и летне-осенних паводков 2023 г. | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения Администрации |
|  | Организация обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения в зонах со сложной паводковой обстановкой, первоочередного пропуска  по автодорогам специальной и спасательной техники в места проведения противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ (при необходимости обеспечение их сопровождения).  Организация обеспечения правопорядка и безопасности в местах возможного размещения временно отселяемого населения, сохранность имущества и материальных ценностей остающихся в зонах отселения. | в период весеннего половодья и летне-осенних паводков 2023 г. | УМВД России по Одинцовскому городскому округу (по согласованию) |
|  | Организация работы медицинских учреждений по оказанию медицинской помощи больным и пострадавшим в условиях возможной изоляции населённых пунктов в результате весеннего половодья и паводка. | в период весеннего половодья и летне-осенних паводков 2023 г. | Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения, расположенных на территории Одинцовского городского округа |
|  | Организация через средства массовой информации, официальные сайты сети «Интернет» Администрации и Территориальных управлений Администрации, а также социальные сети, регулярного информирования населения о ходе прохождения весеннего половодья и летне-осенних паводков, принимаемых мерах по ликвидации последствий подтоплений (затоплений)., а также разъяснительной работы по предотвращению гибели людей на водных объектах. | в период весеннего половодья и летне-осенних паводков 2023 г. | Управление территориальной политики и социальных коммуникаций Администрации, Территориальные управления Администрации |
|  | Подготовка к выполнению задач по предупреждению и ликвидации возможных последствий весеннего половодья и паводков, аварийно-восстановительных бригад, дежурно-диспетчерских служб, объектов жизнеобеспечения. | до 1 марта  2023 г. | АО «Одинцовская теплосеть»,  Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго», филиал АО «Мособлгаз» «Запад»,  АО «Управление жилищного хозяйства» |
|  | Актуализация электронного паспорта территории Одинцовского городского округа в связи с рисками подтоплений (затоплений). | до 3 марта 2023 г. | МКУ «Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа» |
|  | Участие в работе межведомственной комиссии в проведении оценки готовности Одинцовского городского округа  (в соответствии с графиком проведения выборочной оценки муниципальных образований в 2023 году) к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья. Представление Акта проверки готовности Одинцовского городского округа к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2023 года в Главное управление МЧС России по Московской области. | до 10 марта 2023 г. | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации |
|  | Подготовка пунктов временного размещения пострадавшего населения в результате весеннего половодья и паводков для функционирования по предназначению. | до 10 марта  2023 г. | Территориальные управления Администрации |
|  | Обследование бесхозяйных ГТС в целях определения их состояния и готовности к пропуску половодья и паводков. | с 6 по 24 марта  2023 г. | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации, Управление муниципального земельного контроля, сельского хозяйства и экологии Администрации, Территориальные управления Ершовское и Часцовское Администрации, филиал «Мособлводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз» (по согласованию) |
|  | Обследование собственниками (балансодержателями) ГТС в целях определения их состояния и готовности к пропуску половодья и паводков. | с 6 по 24 марта  2023 г. | Собственники (балансодержатели) ГТС,  Территориальные управления Администрации  (в части касающейся доведения информации) |
|  | Участие в проведении комплексной проверки готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения Московской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (подтопления (затопления)). | по отдельным указаниям | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации |
|  | Проведение работ по постановке на учет в установленном порядке ГТС, не имеющего собственника, в качестве бесхозяйного объекта в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. | Постоянно | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации, Территориальное управление Ершовское Администрации |
|  | Сбор информации о паводковой обстановке на водных объектах, в местах стихийного отдыха (возможного выхода людей на лед), рыбной ловли в период половодья и паводков. Представление информации в «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Московской области». | круглосуточно  в период весеннего половодья и летне-осенних паводков 2023 г. | ЕДДС МКУ «Центр гражданской защиты  Одинцовского городского округа» |
|  | Контроль за источниками питьевого водоснабжения, в том числе и нецентрализованного, за качеством питьевой воды, подаваемой населению, за эффективностью очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, используемые для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в рекреационных целях, за своевременностью сбора и вывоза твердых бытовых отходов. | в период весеннего половодья и летне-осенних паводков 2023 г. | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации |

Заместитель Главы Администрации   
Одинцовского городского округа М.В. Ширманов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Одинцовского городского округа

от 09.02.2023 № 588

СОСТАВ

оперативного штаба по предупреждению и ликвидации

подтоплений (затоплений) во время половодья и паводков

на территории Одинцовского городского округа Московской области

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник оперативного штаба  Ширманов М.В. | - заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа |
| Члены оперативного штаба: |  |
| Григорьев С.Ю. | - заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа |
| Коротаев М.В. | - заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа |
| Неретин Р.В. | - заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа |
| Давыдов А.В. | - начальник Управления по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского городского округа |
| Артемова М.В. | - начальник Управления муниципального земельного контроля, сельского хозяйства и экологии Администрации Одинцовского городского округа |
| Петроченкова Е.А. | - начальник Управления по инвестициям и поддержке предпринимательства – начальник отдела экономического развития и поддержке предпринимательства Администрации Одинцовского городского округа |
| Журавлёв А.А. | - начальник Управления благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Ухова Н.М. | - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
| Жабина С.В. | - начальник Управления транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения Администрации Одинцовского городского округа |
| Савин А.В. | - начальник Управления развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского городского округа |
| Ватрунина И.Е. | - председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа |
| Ильичев П.А. | - начальник службы профилактики пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Управления по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского городского округа |
| Омельченко Н.А. | - начальник отдела сельского хозяйства и экологии Управления муниципального земельного контроля, сельского хозяйства и экологии Администрации Одинцовского городского округа |
| Гузеева Е.А. | - главный инспектор отдела безопасности Управления образования Администрации Одинцовского городского округа |
| Сергеев Г.В. | - старший инспектор службы профилактики пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Управления по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского городского округа |
| Иванов С.А. | - директор муниципального казённого учреждения «Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа Московской области» |
| Лопатин И.П. | - начальник УМВД России по Одинцовскому городскому округу  (по согласованию) |
| Пряхин А.В. | - начальник 7 ПСО ФПС Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области  (по согласованию) |
| Кузнецов М.М. | - начальник ТУ № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас»  (по согласованию) |
| Павлов О.Н. | - руководитель Западного инспекторского отделения ГИМС ГУ МЧС России по Московской области старший государственный инспектор по маломерным судам  (по согласованию) |
| Котрюхов Д.С. | - начальник территориального отдела № 28 Главного управления содержания территорий Московской области  (по согласованию) |

Заместитель Главы Администрации

Одинцовского городского округа М.В. Ширманов