АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2022 № 7851

ОГГ _________ №_________о

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 29.11.2022

№ 203 «Закупка в 2022 году работ по благоустройству основных пешеходных участков, прилегающих к станции МЦД-4 «Лесной городок» в части изменения сроков выполнения работ

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от   05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая уведомление общества с ограниченной ответственностью «Торгово-Строительная Компания Элитный Сад» от 13.12.2022 о необходимости изменений существенных условий в связи с независящими от сторон обстоятельствами, влекущими невозможность исполнения ранее заключенного контракта,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 29.11.2022 № 203 «Закупка в 2022 году работ по благоустройству основных пешеходных участков, прилегающих к станции МЦД-4 «Лесной городок», указанные в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, в части изменения сроков выполнения работ, согласно приложению к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и Московской области.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет» (сайт https://odin.ru).

3.    Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

4.    Контроль за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Григорьева С.Ю.

Глава Одинцовского городского округа

Московской области                                                                                       А.Р. Иванов

Приложение

к постановлению

Администрации  Одинцовского

городского округа

Московской  области

от 29.12.2022 № 7851

Перечень

изменений существенных условий муниципального контракта

| Номер муниципального контракта/ дата заключения контракта/ наименование объекта | Срок выполнения работ до изменений | Срок выполнения работ после изменений |
| --- | --- | --- |
| 203/ 29.11.2022/ «Закупка в 2022 году работ по благоустройству основных пешеходных участков, прилегающих к станции МЦД-4 «Лесной городок» | 15 дн. от даты заключения контракта | 188 дн. от даты заключения контракта |