Приложение

к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области

от 25.07.2022 № 3378

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных  
домов, расположенных на территории Одинцовского городского округа Московской области,  
на 2023 - 2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **ОМСУ** | **Адрес** | **Вид работы** | | **Период** | **Объем** | **ЕИ** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Пионерская, д. 9 | 2.1 | Ремонт кирпичного фасада без утепления | Декабрь 2023 | 800,00 | кв. м общей площади фасада |
| 2 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Пионерская, д. 9 | 3.1.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД до 3-х этажей | Декабрь 2023 | 1 380,00 | кв.м общей площади дома |
| 3 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Пионерская, д. 9 | 3.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2023 | 1 380,00 | кв.м общей площади дома |
| 4 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Пионерская, д. 9 | 3.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2023 | 1 380,00 | кв.м общей площади дома |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Пионерская, д. 9 | 3.5 | Ремонт системы водоотведения | Декабрь 2023 | 1 380,00 | кв.м общей площади дома |
| 6 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Пионерская, д. 9 | 3.6 | Ремонт системы центрального отопления | Декабрь 2023 | 1 380,00 | кв.м общей площади дома |
| 7 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Пионерская, д. 9 | 5.1 | Ремонт фундамента (в т.ч. отмостка) | Декабрь 2023 | 460,00 | кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома) |
| 8 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Сосновая, д. 28 | 6.1.5 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | Декабрь 2023 | 1 | лифт |
| 9 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Сосновая, д. 28 | 6.1.6 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 10 | Декабрь 2023 | 1 | лифт |
| 10 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Сосновая, д. 28 | 6.1.8 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 12 | Декабрь 2023 | 1 | лифт |
| 11 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Сосновая, д. 28 | 6.2.5 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 630 кг с количеством остановок 9 | Декабрь 2023 | 1 | лифт |
| 12 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Сосновая, д. 28 | 6.2.6 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 630 кг с количеством остановок 10 | Декабрь 2023 | 1 | лифт |
| 13 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Сосновая, д. 28 | 6.2.8 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 630 кг с количеством остановок 12 | Декабрь 2023 | 1 | лифт |
| 14 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Красногорское, д. 2 | 6.1.12 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 16 | Декабрь 2023 | 1 | лифт |
| 15 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Красногорское, д. 2 | 6.2.12 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 630 кг с количеством остановок 16 | Декабрь 2023 | 1 | лифт |
| 16 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 1 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 1 475,20 | кв. м кровли |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 1 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2024 | 12 609,70 | кв.м общей площади |
| 18 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Голицыно, пр-кт Заводской, д. 31 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2024 | 575,00 | кв. м кровли |
| 19 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Голицыно, тер ДРСУ- 4, д. 10 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2024 | 884,00 | кв. м кровли |
| 20 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Голицыно, ул Советская, д. 52 к. 1 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 1 070,00 | кв. м кровли |
| 21 | Одинцовский г.о. | г. Одинцово, г. Голицыно, ул.  Советская, д.54 к.2 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 1 197,00 | кв. м кровли |
| 22 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Звенигород, мкр Пронина, д. 5 | 1.3 | Ремонт мансардной крыши | Декабрь 2024 | 2 750,00 | кв. м кровли |
| 23 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Звенигород, ул Комарова, д. 13 | 1.3 | Ремонт мансардной крыши | Декабрь 2024 | 2 082,10 | кв. м кровли |
| 24 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Звенигород, ул Комарова, д. 17 | 1.3 | Ремонт мансардной крыши | Декабрь 2024 | 1 563,41 | кв. м кровли |
| 25 | Одинцовский г.о. | г. Одинцово, г. Звенигород, ул.  Почтовая, д.41 к.2 | 1.3 | Ремонт мансардной крыши | Декабрь 2024 | 4 170,00 | кв. м кровли |
| 26 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Кубинка, г-к Кубинка- 1, к. 23 | 6.1.5 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | Декабрь 2024 | 2 | лифт |
| 27 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Кубинка, г-к Кубинка- 1, к. 3 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2024 | 876,25 | кв. м кровли |
| 28 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Акулово, ул городок Кубинка-10, д. 24 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 1 320,00 | кв. м кровли |
| 29 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Акулово, ул городок Кубинка-10, д. 24 | 2.3 | Ремонт фасада с применением системы утепления с тонким наружным штукатурным слоем | Декабрь 2024 | 3 000,00 | кв. м общей площади фасада |
| 30 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Акулово, ул городок Кубинка-10, д. 24 | 3.7 | Ремонт системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности | Декабрь 2024 | 80 | квартира |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Акулово, ул городок Кубинка-10, д. 24 | 3.9 | Ремонт системы фасадного газопровода | Декабрь 2024 | 1 320,00 | кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома) |
| 32 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Иваньево, ул Заречная, д. 66 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 360,00 | кв. м кровли |
| 33 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Ликино, д. 5 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 1 816,90 | кв. м кровли |
| 34 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Осоргино, тер Лесной городок пансионат, д. 15 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2024 | 700,00 | кв. м кровли |
| 35 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, дп Лесной Городок, ул Фасадная, д. 10А | 3.1.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД до 3-х этажей | Декабрь 2024 | 572,40 | кв.м общей площади дома |
| 36 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, дп Лесной Городок, ул Фасадная, д. 5А | 2.8 | Замена балконных плит | Декабрь 2024 | 161,30 | кв.м балконной плиты |
| 37 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Хлюпино, ул Заводская, д. 29 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 1 001,46 | кв. м кровли |
| 38 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Хлюпино, ул Заводская, д. 29 | 2.2.1 | Ремонт панельного/блочного фасада без утепления окрашенного | Декабрь 2024 | 2 428,00 | кв. м общей площади фасада |
| 39 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Чупряково, д. 37 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 770,60 | кв. м кровли |
| 40 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Ямщина, ул Заречная, д. 1 | 3.1.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД до 3-х этажей | Декабрь 2024 | 794,30 | кв.м общей площади дома |
| 41 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Ямщина, ул Заречная, д. 1 | 3.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2024 | 794,30 | кв.м общей площади |
| 42 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Ямщина, ул Заречная, д. 1 | 3.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2024 | 794,30 | кв.м общей площади |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Ямщина, ул Заречная, д. 1 | 3.5 | Ремонт системы водоотведения | Декабрь 2024 | 794,30 | кв.м общей площади |
| 44 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Ямщина, ул Заречная, д. 1 | 3.6 | Ремонт системы центрального отопления | Декабрь 2024 | 794,30 | кв.м общей площади |
| 45 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Барвиха, д. 11 | 1.3 | Ремонт мансардной крыши | Декабрь 2024 | 1 300,00 | кв. м кровли |
| 46 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Барвиха, д. 11 | 6.1.2 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 6 | Декабрь 2024 | 1 | лифт |
| 47 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Барвиха, д. 11 | 6.2.2 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 630 кг с количеством остановок 6 | Декабрь 2024 | 1 | лифт |
| 48 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Барвиха, д. 12 | 6.1.2 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 6 | Декабрь 2024 | 1 | лифт |
| 49 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Барвиха, д. 12 | 6.2.2 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 630 кг с количеством остановок 6 | Декабрь 2024 | 1 | лифт |
| 50 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п ВНИИССОК, ул Дружбы, д. 9 | 2.2.1 | Ремонт панельного/блочного фасада без утепления окрашенного | Декабрь 2024 | 5 447,45 | кв. м общей площади фасада |
| 51 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Гарь-Покровское, д. 48 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 1 130,00 | кв. м кровли |
| 52 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Летний Отдых, ул Зеленая, д. 1 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2024 | 380,00 | кв. м кровли |
| 53 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Летний Отдых, ул Зеленая, д. 2 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 931,00 | кв. м кровли |
| 54 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Летний Отдых, ул Зеленая, д. 3 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 936,00 | кв. м кровли |
| 55 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Летний Отдых, ул Зеленая, д. 4 | 3.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2024 | 3 529,40 | кв.м общей площади |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Летний Отдых, ул Зеленая, д. 4 | 3.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2024 | 3 529,40 | кв.м общей площади |
| 57 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Летний Отдых, ул Зеленая, д. 4 | 3.5 | Ремонт системы водоотведения | Декабрь 2024 | 3 529,40 | кв.м общей площади |
| 58 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Летний Отдых, ул Зеленая, д. 4 | 3.6 | Ремонт системы центрального отопления | Декабрь 2024 | 3 529,40 | кв.м общей площади |
| 59 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Назарьево, д. 6 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2024 | 330,00 | кв. м кровли |
| 60 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Назарьево, д. 6 | 3.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2024 | 380,65 | кв.м общей площади |
| 61 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Назарьево, д. 6 | 3.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2024 | 380,65 | кв.м общей площади |
| 62 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Назарьево, д. 6 | 3.5 | Ремонт системы водоотведения | Декабрь 2024 | 380,65 | кв.м общей площади |
| 63 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Назарьево, д. 6 | 3.6 | Ремонт системы центрального отопления | Декабрь 2024 | 380,65 | кв.м общей площади |
| 64 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Назарьево, д. 7 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2024 | 196,00 | кв. м кровли |
| 65 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Назарьево, д. 7 | 2.6 | Ремонт деревянного или смешанного фасада | Декабрь 2024 | 372,60 | кв. м общей площади фасада |
| 66 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Назарьево, д. 7 | 3.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2024 | 261,80 | кв.м общей площади |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Назарьево, д. 7 | 3.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2024 | 261,80 | кв.м общей площади |
| 68 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Назарьево, д. 7 | 3.5 | Ремонт системы водоотведения | Декабрь 2024 | 261,80 | кв.м общей площади |
| 69 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Назарьево, д. 7 | 3.6 | Ремонт системы центрального отопления | Декабрь 2024 | 261,80 | кв.м общей площади |
| 70 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Новый Городок, д. 21 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 932,60 | кв. м кровли |
| 71 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Новый Городок, д. 34 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 1 368,40 | кв. м кровли |
| 72 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Покровский Городок, д. 11 | 3.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2024 | 5 260,80 | кв.м общей площади |
| 73 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Покровский Городок, д. 11 | 3.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2024 | 5 260,80 | кв.м общей площади |
| 74 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Покровский Городок, д. 11 | 3.5 | Ремонт системы водоотведения | Декабрь 2024 | 5 260,80 | кв.м общей площади |
| 75 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Покровский Городок, д. 11 | 3.6 | Ремонт системы центрального отопления | Декабрь 2024 | 5 260,80 | кв.м общей площади |
| 76 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Покровский Городок, д. 4 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2024 | 878,00 | кв. м кровли |
| 77 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Покровский Городок, д. 6А | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2024 | 830,00 | кв. м кровли |
| 78 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Покровский Городок, д. 6А | 3.1.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД до 3-х этажей | Декабрь 2024 | 2 160,00 | кв.м общей площади дома |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п санатория им.  Герцена, д. 19 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 1 020,60 | кв. м кровли |
| 80 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Старый Городок, ул Школьная, д. 1 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2024 | 1 170,00 | кв. м кровли |
| 81 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Большие Вязёмы, ул Городок-17, д. 29 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 647,00 | кв. м кровли |
| 82 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Большие Вязёмы, ул Городок-17, д. 31 | 6.1.6 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 10 | Декабрь 2024 | 2 | лифт |
| 83 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Большие Вязёмы, ш Можайское, д. 4 | 6.1.5 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | Декабрь 2024 | 1 | лифт |
| 84 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Заречье, ул Заречная, д. 1 | 3.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2024 | 3 774,80 | кв.м общей площади |
| 85 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Заречье, ул Заречная, д. 1 | 3.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2024 | 3 774,80 | кв.м общей площади |
| 86 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Заречье, ул Заречная, д. 1 | 3.5 | Ремонт системы водоотведения | Декабрь 2024 | 3 774,80 | кв.м общей площади |
| 87 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Заречье, ул Заречная, д. 1 | 3.6 | Ремонт системы центрального отопления | Декабрь 2024 | 3 774,80 | кв.м общей площади |
| 88 | Одинцовский г.о. | г. Одинцово, с. Ершово, д.2 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 1 257,17 | кв. м кровли |
| 89 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, с Жаворонки, ул 30 лет Октября, д. 12 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 713,50 | кв. м кровли |
| 90 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, с Каринское, д. 1 | 2.8 | Замена балконных плит | Декабрь 2024 | 11,20 | кв.м балконной плиты |
| 91 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, с Каринское, д. 17 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 993,72 | кв. м кровли |
| 92 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, с Каринское, д. 3 | 2.8 | Замена балконных плит | Декабрь 2024 | 11,20 | кв.м балконной плиты |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, с Каринское, д. 5 | 2.8 | Замена балконных плит | Декабрь 2024 | 11,20 | кв.м балконной плиты |
| 94 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, с Уборы, д. 1 | 3.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2024 | 1 162,10 | кв.м общей площади |
| 95 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, с Уборы, д. 1 | 3.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2024 | 1 162,10 | кв.м общей площади |
| 96 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, с Уборы, д. 1 | 3.5 | Ремонт системы водоотведения | Декабрь 2024 | 1 162,10 | кв.м общей площади |
| 97 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, с Уборы, д. 1 | 3.6 | Ремонт системы центрального отопления | Декабрь 2024 | 1 162,10 | кв.м общей площади |
| 98 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, с Юдино, ул Красная, д. 20 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 659,00 | кв. м кровли |
| 99 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Говорова, д. 16 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2024 | 11 028,30 | кв.м общей площади |
| 100 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Говорова, д. 18 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 1 237,00 | кв. м кровли |
| 101 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Говорова, д. 8 к. 1 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 881,70 | кв. м кровли |
| 102 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Комсомольская, д. 16/1 | 3.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2024 | 9 045,30 | кв.м общей площади |
| 103 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Комсомольская, д. 16/1 | 3.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2024 | 9 045,30 | кв.м общей площади |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Комсомольская, д. 16/1 | 3.5 | Ремонт системы водоотведения | Декабрь 2024 | 9 045,30 | кв.м общей площади |
| 105 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Комсомольская, д. 16/1 | 3.6 | Ремонт системы центрального отопления | Декабрь 2024 | 9 045,30 | кв.м общей площади |
| 106 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Маршала Бирюзова, д. 24 к. 1 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 399,10 | кв. м кровли |
| 107 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Маршала Бирюзова, д. 24 к. 2 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 399,10 | кв. м кровли |
| 108 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Маршала Жукова, д. 4 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2024 | 3 676,58 | кв.м общей площади |
| 109 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Маршала Жукова, д. 4 | 3.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2024 | 3 676,58 | кв.м общей площади |
| 110 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Маршала Жукова, д. 4 | 3.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2024 | 3 676,58 | кв.м общей площади |
| 111 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Маршала Жукова, д. 4 | 3.5 | Ремонт системы водоотведения | Декабрь 2024 | 3 676,58 | кв.м общей площади |
| 112 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Маршала Жукова, д. 4 | 3.6 | Ремонт системы центрального отопления | Декабрь 2024 | 3 676,58 | кв.м общей площади |
| 113 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Маршала Жукова, д. 4 | 3.7 | Ремонт системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности | Декабрь 2024 | 70 | квартира |
| 114 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Маршала Жукова, д. 4 | 3.9 | Ремонт системы фасадного газопровода | Декабрь 2024 | 914,00 | кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома) |
| 115 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Маршала Неделина, д. 13 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 648,00 | кв. м кровли |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Молодежная, д. 28 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2024 | 3 829,60 | кв.м общей площади |
| 117 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Молодежная, д. 30 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2024 | 3 881,40 | кв.м общей площади |
| 118 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Молодежная, д. 40 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 459,80 | кв. м кровли |
| 119 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Новоспортивная, д. 2 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 1 157,20 | кв. м кровли |
| 120 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Пионерская, д. 19 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2024 | 3 827,70 | кв.м общей площади |
| 121 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Северная, д. 44 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2024 | 9 075,40 | кв.м общей площади |
| 122 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Северная, д. 44 | 3.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2024 | 9 075,40 | кв.м общей площади |
| 123 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Северная, д. 44 | 3.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2024 | 9 075,40 | кв.м общей площади |
| 124 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Северная, д. 44 | 3.5 | Ремонт системы водоотведения | Декабрь 2024 | 9 075,40 | кв.м общей площади |
| 125 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Северная, д. 44 | 3.6 | Ремонт системы центрального отопления | Декабрь 2024 | 9 075,40 | кв.м общей площади |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Северная, д. 44 | 3.7 | Ремонт системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности | Декабрь 2024 | 160 | квартира |
| 127 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Северная, д. 44 | 3.9 | Ремонт системы фасадного газопровода | Декабрь 2024 | 1 814,40 | кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома) |
| 128 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Сосновая, д. 28 | 6.1.6 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 10 | Декабрь 2024 | 1 | лифт |
| 129 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Сосновая, д. 28 | 6.2.6 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 630 кг с количеством остановок 10 | Декабрь 2024 | 1 | лифт |
| 130 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Сосновая, д. 32 | 6.1.10 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 14 | Декабрь 2024 | 6 | лифт |
| 131 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Чикина, д. 11 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2024 | 10 945,20 | кв.м общей площади |
| 132 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Красногорское, д. 6 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 475,10 | кв. м кровли |
| 133 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Красногорское, д. 8 к. 2 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 751,10 | кв. м кровли |
| 134 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Красногорское, д. 8 к. 3 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 509,00 | кв. м кровли |
| 135 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Красногорское, д. 8 к. 4 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 700,20 | кв. м кровли |
| 136 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. 108А | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 988,00 | кв. м кровли |
| 137 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. 114 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 914,00 | кв. м кровли |
| 138 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. 157 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 557,20 | кв. м кровли |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. 33 | 3.7 | Ремонт системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности | Декабрь 2024 | 64 | квартира |
| 140 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. 33 | 3.9 | Ремонт системы фасадного газопровода | Декабрь 2024 | 905,00 | кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома) |
| 141 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. 42 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2024 | 8 466,56 | кв.м общей площади |
| 142 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. 42 | 3.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2024 | 8 466,56 | кв.м общей площади |
| 143 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. 42 | 3.3 | Ремонт противопожарного водопровода с заменой элементов системы | Декабрь 2024 | 8 466,56 | кв.м общей площади |
| 144 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. 42 | 3.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2024 | 8 466,56 | кв.м общей площади |
| 145 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. 42 | 3.5 | Ремонт системы водоотведения | Декабрь 2024 | 8 466,56 | кв.м общей площади |
| 146 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. 42 | 3.6 | Ремонт системы центрального отопления | Декабрь 2024 | 8 466,56 | кв.м общей площади |
| 147 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. 80 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2024 | 5 456,60 | кв.м общей площади |
| 148 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. 85 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2024 | 1 231,20 | кв. м кровли |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. 86 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2024 | 4 572,60 | кв.м общей площади |
| 150 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 16 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 304,40 | кв. м кровли |
| 151 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 2 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 564,90 | кв. м кровли |
| 152 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 3 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2025 | 4 969,03 | кв.м общей площади |
| 153 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 8 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 458,50 | кв. м кровли |
| 154 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Голицыно, пр-кт Виндавский, д. 44 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 920,00 | кв. м кровли |
| 155 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Голицыно, тер ДРСУ- 4, д. 14 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 201,70 | кв. м кровли |
| 156 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Голицыно, ул Новая, д. 66 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2025 | 406,00 | кв. м кровли |
| 157 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Голицыно, ул Новая, д. 66 | 2.1 | Ремонт кирпичного фасада без утепления | Декабрь 2025 | 486,00 | кв. м общей площади фасада |
| 158 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Голицыно, ул Новая, д. 66 | 2.8 | Замена балконных плит | Декабрь 2025 | 9,00 | кв.м балконной плиты |
| 159 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Голицыно, ул Новая, д. 66 | 3.1.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД до 3-х этажей | Декабрь 2025 | 455,00 | кв.м общей площади дома |
| 160 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Голицыно, ул Новая, д. 66 | 3.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2025 | 455,00 | кв.м общей площади дома |
| 161 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Голицыно, ул Новая, д. 66 | 3.5 | Ремонт системы водоотведения | Декабрь 2025 | 455,00 | кв.м общей площади дома |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Голицыно, ул Новая, д. 66 | 3.6 | Ремонт системы центрального отопления | Декабрь 2025 | 455,00 | кв.м общей площади дома |
| 163 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Голицыно, ул Новая, д. 66 | 3.6.1 | Вскрытие и восстановление полов при замене системы отопления, канализации, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | Декабрь 2025 | 297,00 | кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома) |
| 164 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Голицыно, ул Новая, д. 66 | 5.1 | Ремонт фундамента (в т.ч. отмостка) | Декабрь 2025 | 297,00 | кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома) |
| 165 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Голицыно, ул Советская, д. 52 к. 2 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 958,37 | кв. м кровли |
| 166 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Голицыно, ул Советская, д. 52 к. 3 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2025 | 8 681,90 | кв.м общей площади |
| 167 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Голицыно, ул Советская, д. 52 к. 3 | 3.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2025 | 8 681,90 | кв.м общей площади |
| 168 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Голицыно, ул Советская, д. 52 к. 3 | 3.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2025 | 8 681,90 | кв.м общей площади |
| 169 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Голицыно, ул Советская, д. 52 к. 3 | 3.5 | Ремонт системы водоотведения | Декабрь 2025 | 8 681,90 | кв.м общей площади |
| 170 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Голицыно, ш Петровское, д. 45 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2025 | 875,60 | кв. м кровли |
| 171 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Звенигород, кв-л Заречье, ул Садовая, д. 3 | 1.3 | Ремонт мансардной крыши | Декабрь 2025 | 2 080,00 | кв. м кровли |
| 172 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Звенигород, кв-л Заречье, ул Садовая, д. 6 | 1.3 | Ремонт мансардной крыши | Декабрь 2025 | 2 394,00 | кв. м кровли |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 173 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Звенигород, кв-л Маяковского, д. 19А | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 420,00 | кв. м кровли |
| 174 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Звенигород, кв-л Маяковского, д. 19А | 2.7 | Ремонт и восстановление несущей способности конструктивных элементов фасада | Декабрь 2025 | 4 200,00 | кв. м общей площади фасада |
| 175 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Звенигород, кв-л Маяковского, д. 19А | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2025 | 6 700,00 | кв.м общей площади дома |
| 176 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Звенигород, кв-л Маяковского, д. 19А | 3.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2025 | 6 700,00 | кв.м общей площади дома |
| 177 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Звенигород, кв-л Маяковского, д. 19А | 3.3 | Ремонт противопожарного водопровода с заменой элементов системы | Декабрь 2025 | 6 700,00 | кв.м общей площади дома |
| 178 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Звенигород, кв-л Маяковского, д. 19А | 3.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2025 | 6 700,00 | кв.м общей площади дома |
| 179 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Звенигород, кв-л Маяковского, д. 19А | 3.5 | Ремонт системы водоотведения | Декабрь 2025 | 6 700,00 | кв.м общей площади дома |
| 180 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Звенигород, кв-л Маяковского, д. 19А | 3.6 | Ремонт системы центрального отопления | Декабрь 2025 | 6 700,00 | кв.м общей площади дома |
| 181 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Звенигород, кв-л Маяковского, д. 19А | 4.1 | Ремонт подвального помещения | Декабрь 2025 | 420,00 | кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома) |
| 182 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Звенигород, кв-л Маяковского, д. 19А | 4.2 | Устройство гидроизоляции подвального помещения, устройство дренажной системы | Декабрь 2025 | 420,00 | кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома) |
| 183 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Звенигород, мкр Восточный, д. 6 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2025 | 532,60 | кв. м кровли |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Звенигород, ул Василия Фабричнова, д. 18 | 1.3 | Ремонт мансардной крыши | Декабрь 2025 | 2 566,16 | кв. м кровли |
| 185 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Звенигород, ул Парковая, д. 16а | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 715,40 | кв. м кровли |
| 186 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Звенигород, ул Чехова, д. 11 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2025 | 470,00 | кв. м кровли |
| 187 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Кубинка, г-к Кубинка- 1, к. 1 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2025 | 720,00 | кв. м кровли |
| 188 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Кубинка, г-к Кубинка- 1, к. 15 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 050,00 | кв. м кровли |
| 189 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Кубинка, г-к Кубинка- 1, к. 16 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 050,00 | кв. м кровли |
| 190 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Кубинка, г-к Кубинка- 1, к. 19 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 550,00 | кв. м кровли |
| 191 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Кубинка, г-к Кубинка- 1, к. 20 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 400,00 | кв. м кровли |
| 192 | Одинцовский г.о. | г. Одинцово, г. Кубинка, г-к.  Кубинка-8, д.13 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 661,30 | кв. м кровли |
| 193 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Кубинка, г-к Кубинка- 8, д. 14 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 661,30 | кв. м кровли |
| 194 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, г Кубинка, ул Армейская, д. 3 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2025 | 528,32 | кв. м кровли |
| 195 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Бутынь, д. 67 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2025 | 406,00 | кв. м кровли |
| 196 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Бутынь, д. 67 | 2.1 | Ремонт кирпичного фасада без утепления | Декабрь 2025 | 486,00 | кв. м общей площади фасада |
| 197 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Бутынь, д. 67 | 2.8 | Замена балконных плит | Декабрь 2025 | 9,00 | кв.м балконной плиты |
| 198 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Бутынь, д. 67 | 3.1.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД до 3-х этажей | Декабрь 2025 | 455,00 | кв.м общей площади дома |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 199 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Бутынь, д. 67 | 3.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2025 | 455,00 | кв.м общей площади дома |
| 200 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Бутынь, д. 67 | 3.5 | Ремонт системы водоотведения | Декабрь 2025 | 455,00 | кв.м общей площади дома |
| 201 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Бутынь, д. 67 | 3.6 | Ремонт системы центрального отопления | Декабрь 2025 | 455,00 | кв.м общей площади дома |
| 202 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Бутынь, д. 67 | 3.6.1 | Вскрытие и восстановление полов при замене системы отопления, канализации, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | Декабрь 2025 | 297,00 | кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома) |
| 203 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Бутынь, д. 67 | 5.1 | Ремонт фундамента (в т.ч. отмостка) | Декабрь 2025 | 297,00 | кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома) |
| 204 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Зайцево, д. 11 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2025 | 342,20 | кв. м кровли |
| 205 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Зайцево, д. 11 | 2.1 | Ремонт кирпичного фасада без утепления | Декабрь 2025 | 419,60 | кв. м общей площади фасада |
| 206 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Крюково, д. 24 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2025 | 1 230,00 | кв. м кровли |
| 207 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Ликино, д. 8 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2025 | 350,00 | кв. м кровли |
| 208 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, дп Лесной Городок, пер Почтовый, д. 15 | 3.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2025 | 1 086,60 | кв.м общей площади дома |
| 209 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, дп Лесной Городок, пер Почтовый, д. 15 | 3.5 | Ремонт системы водоотведения | Декабрь 2025 | 1 086,60 | кв.м общей площади дома |
| 210 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, дп Лесной Городок, пер Почтовый, д. 15 | 3.6 | Ремонт системы центрального отопления | Декабрь 2025 | 1 086,60 | кв.м общей площади дома |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, дп Лесной Городок, пер Почтовый, д. 15 | 3.8 | Ремонт системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности при газовых проточных водонагревателях | Декабрь 2025 | 16 | квартира |
| 212 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, дп Лесной Городок, пер Почтовый, д. 15 | 3.9 | Ремонт системы фасадного газопровода | Декабрь 2025 | 434,64 | кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома) |
| 213 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, дп Лесной Городок, ул Фасадная, д. 12 | 3.10 | Установка (ремонт) узлов управления и регулирования потребления ресурсов, тепловой энергии | Декабрь 2025 | 1 | 1 узел |
| 214 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, дп Лесной Городок, ул Фасадная, д. 12 | 3.11 | Установка (ремонт) узлов управления и регулирования потребления ресурсов, системы горячего водоснабжения | Декабрь 2025 | 1 | 1 узел |
| 215 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, дп Лесной Городок, ул Фасадная, д. 12 | 4.1 | Ремонт подвального помещения | Декабрь 2025 | 2 600,00 | кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома) |
| 216 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, дп Лесной Городок, ул Фасадная, д. 12 | 4.2 | Устройство гидроизоляции подвального помещения, устройство дренажной системы | Декабрь 2025 | 2 600,00 | кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома) |
| 217 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, дп Лесной Городок, ул Фасадная, д. 14 | 3.10 | Установка (ремонт) узлов управления и регулирования потребления ресурсов, тепловой энергии | Декабрь 2025 | 1 | 1 узел |
| 218 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, дп Лесной Городок, ул Фасадная, д. 14 | 3.11 | Установка (ремонт) узлов управления и регулирования потребления ресурсов, системы горячего водоснабжения | Декабрь 2025 | 1 | 1 узел |
| 219 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, дп Лесной Городок, ул Фасадная, д. 14 | 4.1 | Ремонт подвального помещения | Декабрь 2025 | 2 400,00 | кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, дп Лесной Городок, ул Фасадная, д. 14 | 4.2 | Устройство гидроизоляции подвального помещения, устройство дренажной системы | Декабрь 2025 | 2 400,00 | кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома) |
| 221 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, дп Лесной Городок, ул Фасадная, д. 4 | 3.7 | Ремонт системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности | Декабрь 2025 | 80 | квартира |
| 222 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, дп Лесной Городок, ул Фасадная, д. 4 | 3.9 | Ремонт системы фасадного газопровода | Декабрь 2025 | 800,74 | кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома) |
| 223 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, дп Лесной Городок, ул Фасадная, д. 8 к. 1 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 241,20 | кв. м кровли |
| 224 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, дп Лесной Городок, ул Фасадная, д. 8 к. 1 | 2.8 | Замена балконных плит | Декабрь 2025 | 189,00 | кв.м балконной плиты |
| 225 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, дп Лесной Городок, ул Фасадная, д. 8 к. 2 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 241,20 | кв. м кровли |
| 226 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, дп Лесной Городок, ул Фасадная, д. 8 к. 2 | 2.8 | Замена балконных плит | Декабрь 2025 | 201,60 | кв.м балконной плиты |
| 227 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Чупряково, д. 14 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 692,50 | кв. м кровли |
| 228 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Чупряково, д. 33 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 964,40 | кв. м кровли |
| 229 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, д Ямщина, ул Заречная, д. 1 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2025 | 570,00 | кв. м кровли |
| 230 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п базы отдыха "Солнечная поляна", д. 2 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 695,00 | кв. м кровли |
| 231 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Барвиха, д. 10 | 5.1 | Ремонт фундамента (в т.ч. отмостка) | Декабрь 2025 | 1 237,00 | кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома) |
| 232 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Барвиха, д. 17 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 098,00 | кв. м кровли |
| 233 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Барвиха, д. 18 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 740,00 | кв. м кровли |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 234 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Барвиха, д. 23 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 817,00 | кв. м кровли |
| 235 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Барвиха, д. 24 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 817,00 | кв. м кровли |
| 236 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Барвиха, д. 26 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 708,00 | кв. м кровли |
| 237 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п ВНИИССОК, д. 11 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2025 | 807,10 | кв.м общей площади |
| 238 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п ВНИИССОК, ул Березовая, д. 1 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 270,23 | кв. м кровли |
| 239 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п ВНИИССОК, ул Березовая, д. 4 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 645,20 | кв. м кровли |
| 240 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п ВНИИССОК, ул Березовая, д. 6 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 3 189,30 | кв. м кровли |
| 241 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п ВНИИССОК, ул Березовая, д. 8 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 3 137,00 | кв. м кровли |
| 242 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п ВНИИССОК, ул Дружбы, д. 9 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 625,87 | кв. м кровли |
| 243 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Гарь-Покровское, д. 47 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 130,00 | кв. м кровли |
| 244 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п горбольницы N 45, д. 9 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2025 | 842,40 | кв. м кровли |
| 245 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Горки-10, д. 23 | 5.1 | Ремонт фундамента (в т.ч. отмостка) | Декабрь 2025 | 5 400,00 | кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома) |
| 246 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Горки-2, д. 29 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2025 | 540,00 | кв. м кровли |
| 247 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Кобяково, ул Северная, д. 52 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 210,00 | кв. м кровли |
| 248 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Кобяково, ул Северная, д. 52 | 2.2.1 | Ремонт панельного/блочного фасада без утепления окрашенного | Декабрь 2025 | 682,00 | кв. м общей площади фасада |
| 249 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Летний Отдых, ул Зеленая, д. 6 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 999,80 | кв. м кровли |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Летний Отдых, ул Зеленая, д. 8А | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 972,00 | кв. м кровли |
| 251 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Назарьево, д. 5 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2025 | 320,00 | кв. м кровли |
| 252 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Назарьево, д. 5 | 2.6 | Ремонт деревянного или смешанного фасада | Декабрь 2025 | 388,75 | кв. м общей площади фасада |
| 253 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Назарьево, д. 5 | 3.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2025 | 478,80 | кв.м общей площади |
| 254 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Назарьево, д. 5 | 3.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2025 | 478,80 | кв.м общей площади |
| 255 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Назарьево, д. 5 | 3.5 | Ремонт системы водоотведения | Декабрь 2025 | 478,80 | кв.м общей площади |
| 256 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Назарьево, д. 5 | 3.6 | Ремонт системы центрального отопления | Декабрь 2025 | 478,80 | кв.м общей площади |
| 257 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Назарьево, д. 8 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2025 | 310,00 | кв. м кровли |
| 258 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Назарьево, д. 8 | 2.6 | Ремонт деревянного или смешанного фасада | Декабрь 2025 | 417,00 | кв. м общей площади фасада |
| 259 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Новый Городок, д. 10 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2025 | 653,50 | кв. м кровли |
| 260 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Новый Городок, д. 11 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2025 | 1 580,00 | кв. м кровли |
| 261 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Новый Городок, д. 12 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2025 | 1 390,00 | кв. м кровли |
| 262 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Новый Городок, д. 33 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 176,00 | кв. м кровли |
| 263 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Новый Городок, д. 36 | 2.2.1 | Ремонт панельного/блочного фасада без утепления окрашенного | Декабрь 2025 | 1 140,00 | кв. м общей площади фасада |
| 264 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Новый Городок, д. 4 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2025 | 750,00 | кв. м кровли |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *265* | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Покровский Городок, д. 14 | 2.2.1 | Ремонт панельного/блочного фасада без утепления окрашенного | Декабрь 2025 | 2 715,00 | кв. м общей площади фасада |
| *266* | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Покровский Городок, д. 14 | 3.7 | Ремонт системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности | Декабрь 2025 | 80 | квартира |
| 267 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Покровский Городок, д. 14 | 3.9 | Ремонт системы фасадного газопровода | Декабрь 2025 | 1 363,20 | кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома) |
| 268 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Покровский Городок, д. 3 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2025 | 915,00 | кв. м кровли |
| 269 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Покровский Городок, д. 5 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2025 | 915,00 | кв. м кровли |
| 270 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Покровский Городок, д. 8 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2025 | 282,00 | кв. м кровли |
| 271 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п санатория им. Герцена, д. 13 | 2.5 | Ремонт фасада с применением бескаркасной системы утепления | Декабрь 2025 | 2 597,94 | кв. м общей площади фасада |
| 272 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п санатория им.  Герцена, д. 13 | 3.7 | Ремонт системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности | Декабрь 2025 | 75 | квартира |
| 273 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п санатория им.  Герцена, д. 13 | 3.9 | Ремонт системы фасадного газопровода | Декабрь 2025 | 1 040,00 | кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома) |
| 274 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п санатория им.  Герцена, д. 15 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 823,00 | кв. м кровли |
| 275 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п санатория им.  Герцена, д. 47 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2025 | 875,00 | кв. м кровли |
| 276 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Старый Городок, ул Заводская, д. 14 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 882,00 | кв. м кровли |
| 277 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Старый Городок, ул Заводская, д. 19 | 2.5 | Ремонт фасада с применением бескаркасной системы утепления | Декабрь 2025 | 1 539,00 | кв. м общей площади фасада |
| 278 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Старый Городок, ул Заводская, д. 19 | 3.7 | Ремонт системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности | Декабрь 2025 | 45 | квартира |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 279 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Старый Городок, ул Заводская, д. 19 | 3.9 | Ремонт системы фасадного газопровода | Декабрь 2025 | 605,00 | кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома) |
| 280 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, п Старый Городок, ул Школьная, д. 4 | 2.8 | Замена балконных плит | Декабрь 2025 | 90,00 | кв.м балконной плиты |
| 281 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Большие Вязёмы, п Школьный, д. 11 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2025 | 4 077,20 | кв.м общей площади дома |
| 282 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Большие Вязёмы, п Школьный, д. 11 | 3.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2025 | 4 077,20 | кв.м общей площади дома |
| 283 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Большие Вязёмы, п Школьный, д. 11 | 3.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2025 | 4 077,20 | кв.м общей площади дома |
| 284 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Большие Вязёмы, п Школьный, д. 11 | 3.5 | Ремонт системы водоотведения | Декабрь 2025 | 4 077,20 | кв.м общей площади дома |
| 285 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Большие Вязёмы, п Школьный, д. 11 | 3.6 | Ремонт системы центрального отопления | Декабрь 2025 | 4 077,20 | кв.м общей площади дома |
| 286 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Большие Вязёмы, п Школьный, д. 8 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 063,80 | кв. м кровли |
| 287 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Большие Вязёмы, п Школьный, д. 8А | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 876,80 | кв. м кровли |
| 288 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Большие Вязёмы, ул Городок-17, д. 1 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2025 | 573,00 | кв. м кровли |
| 289 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Большие Вязёмы, ул Городок-17, д. 13 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 657,00 | кв. м кровли |
| 290 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Большие Вязёмы, ул Городок-17, д. 22 к. 2 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 863,30 | кв. м кровли |
| 291 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Большие Вязёмы, ул Городок-17, д. 27 | 7.1 | Демонтаж ствола мусоропровода | Декабрь 2025 | 148,00 | м.п. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 292 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Большие Вязёмы, ул Городок-17, д. 27 | 7.2 | Обустройство колясочной | Декабрь 2025 | 4 | шт. |
| 293 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Большие Вязёмы, ул Институт, д. 16 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2025 | 2 095,00 | кв. м кровли |
| 294 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Заречье, д. 11 | 3.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2025 | 1 378,50 | кв.м общей площади |
| 295 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Заречье, д. 11 | 3.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2025 | 1 378,50 | кв.м общей площади |
| 296 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Заречье, д. 11 | 3.5 | Ремонт системы водоотведения | Декабрь 2025 | 1 378,50 | кв.м общей площади |
| 297 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Заречье, д. 11 | 3.6 | Ремонт системы центрального отопления | Декабрь 2025 | 1 378,50 | кв.м общей площади |
| 298 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Заречье, д. 4А | 8.1 | Техническое обследование с выполнением инженерных изысканий и выдачей технического заключения | Декабрь 2025 | 22 521,60 | куб. м строительного объема здания |
| 299 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Заречье, д. 6А | 8.1 | Техническое обследование с выполнением инженерных изысканий и выдачей технического заключения | Декабрь 2025 | 22 521,60 | куб. м строительного объема здания |
| 300 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Новоивановское, ул Агрохимиков, д. 15 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 560,00 | кв. м кровли |
| 301 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Новоивановское, ул Агрохимиков, д. 3 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 540,60 | кв. м кровли |
| 302 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Новоивановское, ул Агрохимиков, д. 4 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 183,60 | кв. м кровли |
| 303 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Новоивановское, ул Агрохимиков, д. 5 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 545,00 | кв. м кровли |
| 304 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Новоивановское, ул Агрохимиков, д. 7 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 545,00 | кв. м кровли |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 305 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Новоивановское, ул Агрохимиков, д. 9 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 545,00 | кв. м кровли |
| 306 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Новоивановское, ул Калинина, д. 12 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 565,00 | кв. м кровли |
| 307 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Новоивановское, ш Можайское, д. 50 | 6.1.10 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 14 | Декабрь 2025 | 1 | лифт |
| 308 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Новоивановское, ш Можайское, д. 50 | 6.1.13 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 17 | Декабрь 2025 | 1 | лифт |
| 309 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Новоивановское, ш Можайское, д. 50 | 6.3.3 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 1000 кг с количеством остановок 20 | Декабрь 2025 | 1 | лифт |
| 310 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Новоивановское, ш Можайское, д. 50 | 6.3.6 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 1000 кг с количеством остановок 23 | Декабрь 2025 | 2 | лифт |
| 311 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, рп Новоивановское, ш Можайское, д. 50 | 6.5.3 | Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 1000 кг (добавляется или вычитается) | Декабрь 2025 | 2 | остановка |
| 312 | Одинцовский г.о. | г. Одинцово, с. Ершово, д.3 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 248,46 | кв. м кровли |
| 313 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, с Жаворонки, ул Железнодорожная, д. 15 | 2.1 | Ремонт кирпичного фасада без утепления | Декабрь 2025 | 475,86 | кв. м общей площади фасада |
| 314 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, с Жаворонки, ул Железнодорожная, д. 16 | 2.1 | Ремонт кирпичного фасада без утепления | Декабрь 2025 | 588,00 | кв. м общей площади фасада |
| 315 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, с Каринское, д. 12 | 3.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2025 | 6 169,40 | кв.м общей площади |
| 316 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, с Каринское, д. 12 | 3.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2025 | 6 169,40 | кв.м общей площади |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 317 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, с Каринское, д. 12 | 3.5 | Ремонт системы водоотведения | Декабрь 2025 | 6 169,40 | кв.м общей площади |
| 318 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, с Каринское, д. 12 | 3.6 | Ремонт системы центрального отопления | Декабрь 2025 | 6 169,40 | кв.м общей площади |
| 319 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, с Немчиновка, пр-кт Советский, д. 54 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2025 | 1 243,30 | кв. м кровли |
| 320 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, с Немчиновка, пр-кт Советский, д. 54 | 2.1 | Ремонт кирпичного фасада без утепления | Декабрь 2025 | 1 369,30 | кв. м общей площади фасада |
| 321 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, с Немчиновка, пр-кт Советский, д. 54 | 2.8 | Замена балконных плит | Декабрь 2025 | 8,00 | кв.м балконной плиты |
| 322 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, с Немчиновка, пр-кт Советский, д. 54 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2025 | 1 459,36 | кв.м общей площади дома |
| 323 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, с Немчиновка, пр-кт Советский, д. 54 | 3.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2025 | 1 459,36 | кв.м общей площади дома |
| 324 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, с Немчиновка, пр-кт Советский, д. 54 | 3.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2025 | 1 459,36 | кв.м общей площади дома |
| 325 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, с Немчиновка, пр-кт Советский, д. 54 | 3.5 | Ремонт системы водоотведения | Декабрь 2025 | 1 459,36 | кв.м общей площади дома |
| 326 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, с Немчиновка, пр-кт Советский, д. 54 | 3.6 | Ремонт системы центрального отопления | Декабрь 2025 | 1 459,36 | кв.м общей площади дома |
| 327 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, с Немчиновка, пр-кт Советский, д. 54 | 3.7 | Ремонт системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности | Декабрь 2025 | 12 | квартира |
| 328 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, с Немчиновка, пр-кт Советский, д. 54 | 3.9 | Ремонт системы фасадного газопровода | Декабрь 2025 | 729,68 | кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 329 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, с Перхушково, д. 12 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 758,80 | кв. м кровли |
| 330 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, с Саввинская Слобода, кв-л Звездочка, д. 49 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2025 | 380,00 | кв. м кровли |
| 331 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, с Саввинская Слобода, кв-л Звездочка, д. 49 | 2.1 | Ремонт кирпичного фасада без утепления | Декабрь 2025 | 350,00 | кв. м общей площади фасада |
| 332 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Бзри, д. 6 | 2.1 | Ремонт кирпичного фасада без утепления | Декабрь 2025 | 570,00 | кв. м общей площади фасада |
| 333 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Бзри, д. 6 | 2.8 | Замена балконных плит | Декабрь 2025 | 24,00 | кв.м балконной плиты |
| 334 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Верхне­Пролетарская, д. 1 к. 1 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2025 | 5 459,90 | кв.м общей площади |
| 335 | Одинцовский г.о. | г. Одинцово, ул. Верхне­Пролетарская, д.1 к.2 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2025 | 4 819,90 | кв.м общей площади |
| 336 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Верхне­Пролетарская, д. 31 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2025 | 929,80 | кв. м кровли |
| 337 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Верхне­Пролетарская, д. 37 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 548,30 | кв. м кровли |
| 338 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Верхне­Пролетарская, д. 37 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2025 | 4 536,80 | кв.м общей площади |
| 339 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Вокзальная, д. 11 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 600,00 | кв. м кровли |
| 340 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Вокзальная, д. 17 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 560,00 | кв. м кровли |
| 341 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Вокзальная, д. 9 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 850,00 | кв. м кровли |
| 342 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Глазынинская, д. 20 | 1.1 | Ремонт скатной крыши | Декабрь 2025 | 558,20 | кв. м кровли |
| 343 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Глазынинская, д. 20 | 2.1 | Ремонт кирпичного фасада без утепления | Декабрь 2025 | 618,00 | кв. м общей площади фасада |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Глазынинская, д. 20 | 3.1.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД до 3-х этажей | Декабрь 2025 | 540,05 | кв.м общей площади дома |
| 345 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Глазынинская, д. 22 | 2.1 | Ремонт кирпичного фасада без утепления | Декабрь 2025 | 596,00 | кв. м общей площади фасада |
| 346 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Глазынинская, д. 22 | 3.1.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД до 3-х этажей | Декабрь 2025 | 523,38 | кв.м общей площади дома |
| 347 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Глазынинская, д. 24 | 2.1 | Ремонт кирпичного фасада без утепления | Декабрь 2025 | 869,00 | кв. м общей площади фасада |
| 348 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Глазынинская, д. 24 | 3.1.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД до 3-х этажей | Декабрь 2025 | 864,69 | кв.м общей площади дома |
| 349 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Говорова, д. 16 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 240,00 | кв. м кровли |
| 350 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Говорова, д. 8А | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 890,00 | кв. м кровли |
| 351 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Маршала Жукова, д. 13 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 814,40 | кв. м кровли |
| 352 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Маршала Жукова, д. 13 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2025 | 9 228,28 | кв.м общей площади дома |
| 353 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Маршала Жукова, д. 13 | 3.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2025 | 9 228,28 | кв.м общей площади дома |
| 354 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Маршала Жукова, д. 13 | 3.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2025 | 9 228,28 | кв.м общей площади дома |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 355 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Маршала Жукова, д. 13 | 3.5 | Ремонт системы водоотведения | Декабрь 2025 | 9 228,28 | кв.м общей площади дома |
| 356 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Маршала Жукова, д. 13 | 3.6 | Ремонт системы центрального отопления | Декабрь 2025 | 9 228,28 | кв.м общей площади дома |
| 357 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Маршала Жукова, д. 13 | 3.7 | Ремонт системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности | Декабрь 2025 | 160 | квартира |
| 358 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Маршала Жукова, д. 13 | 3.9 | Ремонт системы фасадного газопровода | Декабрь 2025 | 1 814,40 | кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома) |
| 359 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Маршала Жукова, д. 41 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 914,76 | кв. м кровли |
| 360 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Маршала Неделина, д. 5 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 765,50 | кв. м кровли |
| 361 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Маршала Неделина, д. 7 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 765,50 | кв. м кровли |
| 362 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Молодежная, д. 10 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2025 | 3 879,60 | кв.м общей площади |
| 363 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Молодежная, д. 16 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 654,20 | кв. м кровли |
| 364 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Молодежная, д. 2 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2025 | 3 883,70 | кв.м общей площади |
| 365 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Молодежная, д. 4 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2025 | 3 941,40 | кв.м общей площади |
| 366 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Молодежная, д. 5 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 760,00 | кв. м кровли |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Молодежная, д. 5 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2025 | 5 619,60 | кв.м общей площади |
| 368 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Молодежная, д. 5 | 3.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2025 | 5 619,60 | кв.м общей площади |
| 369 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Молодежная, д. 5 | 3.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2025 | 5 619,60 | кв.м общей площади |
| 370 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Молодежная, д. 5 | 3.5 | Ремонт системы водоотведения | Декабрь 2025 | 5 619,60 | кв.м общей площади |
| 371 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Молодежная, д. 5 | 3.6 | Ремонт системы центрального отопления | Декабрь 2025 | 5 619,60 | кв.м общей площади |
| 372 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Молодежная, д. 7 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 760,00 | кв. м кровли |
| 373 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Молодежная, д. 7 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2025 | 5 665,00 | кв.м общей площади |
| 374 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Молодежная, д. 7 | 3.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2025 | 5 665,00 | кв.м общей площади |
| 375 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Молодежная, д. 7 | 3.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2025 | 5 665,00 | кв.м общей площади |
| 376 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Молодежная, д. 7 | 3.5 | Ремонт системы водоотведения | Декабрь 2025 | 5 665,00 | кв.м общей площади |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 377 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Молодежная, д. 7 | 3.6 | Ремонт системы центрального отопления | Декабрь 2025 | 5 665,00 | кв.м общей площади |
| 378 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Молодежная, д. 8 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2025 | 3 915,10 | кв.м общей площади |
| 379 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Молодежная, д. 9 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 760,00 | кв. м кровли |
| 380 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Молодежная, д. 9 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2025 | 5 612,70 | кв.м общей площади |
| 381 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Молодежная, д. 9 | 3.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2025 | 5 612,70 | кв.м общей площади |
| 382 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Молодежная, д. 9 | 3.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2025 | 5 612,70 | кв.м общей площади |
| 383 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Молодежная, д. 9 | 3.5 | Ремонт системы водоотведения | Декабрь 2025 | 5 612,70 | кв.м общей площади |
| 384 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Молодежная, д. 9 | 3.6 | Ремонт системы центрального отопления | Декабрь 2025 | 5 612,70 | кв.м общей площади |
| 385 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Новоспортивная, д. 26 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 220,00 | кв. м кровли |
| 386 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Новоспортивная, д. 4 к. 3 | 6.1.10 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 14 | Декабрь 2025 | 1 | лифт |
| 387 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Новоспортивная, д. 4 к. 3 | 6.3.1 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 1000 кг с количеством остановок 18 | Декабрь 2025 | 1 | лифт |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 388 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Новоспортивная, д. 4 к. 3 | 6.5.3 | Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 1000 кг (добавляется или вычитается) | Декабрь 2025 | 4 | остановка |
| 389 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Полевая, д. 3 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 024,10 | кв. м кровли |
| 390 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Северная, д. 32 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 628,80 | кв. м кровли |
| 391 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Северная, д. 6 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 450,00 | кв. м кровли |
| 392 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Северная, д. 62 к. 1 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 563,50 | кв. м кровли |
| 393 | Одинцовский г.о. | г. Одинцово, ул. Северная, д.62 к.2 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 563,50 | кв. м кровли |
| 394 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Сосновая, д. 30 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 697,60 | кв. м кровли |
| 395 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Союзная, д. 24 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 105,00 | кв. м кровли |
| 396 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Чикина, д. 1 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 025,70 | кв. м кровли |
| 397 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Чикина, д. 15 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 065,80 | кв. м кровли |
| 398 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Чикина, д. 2 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 520,00 | кв. м кровли |
| 399 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ул Чикина, д. 3 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 550,40 | кв. м кровли |
| 400 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. 145 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 1 305,50 | кв. м кровли |
| 401 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. 15 | 3.7 | Ремонт системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности | Декабрь 2025 | 80 | квартира |
| 402 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. 15 | 3.9 | Ремонт системы фасадного газопровода | Декабрь 2025 | 3 882,95 | кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. 157 | 6.1.12 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 16 | Декабрь 2025 | 1 | лифт |
| 404 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. 157 | 6.2.12 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 630 кг с количеством остановок 16 | Декабрь 2025 | 1 | лифт |
| 405 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. 17 к. 1 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 521,90 | кв. м кровли |
| 406 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. 1 к. 1 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 548,10 | кв. м кровли |
| 407 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. 23 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2025 | 3 455,50 | кв.м общей площади |
| 408 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. 23 | 3.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2025 | 3 455,50 | кв.м общей площади |
| 409 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. 23 | 3.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Декабрь 2025 | 3 455,50 | кв.м общей площади |
| 410 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. 23 | 3.5 | Ремонт системы водоотведения | Декабрь 2025 | 3 455,50 | кв.м общей площади |
| 411 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. 23 | 3.6 | Ремонт системы центрального отопления | Декабрь 2025 | 3 455,50 | кв.м общей площади |
| 412 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. 23 | 3.10 | Установка (ремонт) узлов управления и регулирования потребления ресурсов, тепловой энергии | Декабрь 2025 | 1 | 1 узел |
| 413 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. 23 | 3.11 | Установка (ремонт) узлов управления и регулирования потребления ресурсов, системы горячего водоснабжения | Декабрь 2025 | 1 | 1 узел |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 414 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. | 29 к. 1 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 521,90 | кв. м кровли |
| 415 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. | 3 к. 2 | 1.2 | Ремонт плоской крыши | Декабрь 2025 | 548,10 | кв. м кровли |
| 416 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. | 49 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2025 | 15 263,00 | кв.м общей площади |
| 417 | Одинцовский г.о. | г Одинцово, ш Можайское, д. | 54 | 3.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х этажей | Декабрь 2025 | 4 237,60 | кв.м общей площади |