АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2023 № 3272

О внесении изменений в муниципальную программу

Одинцовского городского округа Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

на 2023 – 2027 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, в связи с перераспределением и изменением объемов финансирования мероприятий на 2023-2024 годы, изменением значений целевых показателей и результатов реализации мероприятий, адресных перечней объектов, предусмотренных в рамках реализации мероприятий, муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023 - 2027 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 18.11.2022 № 6840 (в редакции от 31.03.2023 № 1866) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:
2. в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации  программы (тыс. руб.) | Всего | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| Средства федерального бюджета | 123 930,00000 | 0,00000 | 123 930,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 321 740,82000 | 1 246 490,92000 | 801 896,70000 | 271 855,20000 | 749,00000 | 749,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 346 017,13195 | 3 559 469,62011 | 3 343 532,83546 | 2 928 923,42546 | 2 757 045,62546 | 2 757 045,62546 |
| Внебюджетные источники | 350 720,00000 | 116 592,00000 | 118 192,00000 | 115 936,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 18 142 407,95195 | 4 922 552,54011 | 4 387 551,53546 | 3 316 714,62546 | 2 757 794,62546 | 2 757 794,62546 |

»;

1. приложение 1 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2. приложение 4 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3. приложение 5 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4. приложение 6 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от 29.05.2023 № 3272

«Приложение 1

к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий Одинцовского городского округа Московской области, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий

в 2023-2027 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования, адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | г. Звенигород, мкр-н Первомайский, д. 13, 15, 17 | 2023 |
| 2 | г. Звенигород, микрорайон Восточный, дд.3,4,5,6 | 2023 |
| 3 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д. 35,33,31 | 2023 |
| 4 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.20 | 2023 |
| 5 | г. Звенигород, м-н Пронина,д 9 | 2023 |
| 6 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д.98, 100, 100А, 102 | 2023 |
| 7 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 104, 110, 112А | 2023 |
| 8 | г.Одинцово, Можайское ш., д.105 | 2023 |
| 9 | г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой, д.д. 9 к.1, 9 к.2 | 2023 |
| 10 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 19, 21, б-р Любы Новосёловой, д.д. 13, 15 | 2023 |
| 11 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 25к.1, 25к.2, 27к.1, 27к.2 | 2023 |
| 12 | г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой, д.д. 11к.1, 11к.2 | 2023 |
| 13 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 33, 35, 37 | 2023 |
| 14 | г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 10 | 2023 |
| 15 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.21,23,25 | 2023 |
| 16 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.10,11,12 | 2023 |
| 17 | ту Жаворонковское, с.Юдино ул.Зеленая д.11, ул. Школьная д.11 | 2023 |
| 18 | ту Жаворонковское, с.Юдино ул.Пролетарская 42, 42а,42б,42в | 2023 |
| 19 | г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.38, 26, 28, 30 | 2023 |
| 20 | г. Кубинка, ул. Городок Кубинка-8, д. 1, 2, 3 | 2023 |
| 21 | ту Кубинка, д. Еремино, д.1, д. 2 | 2023 |
| 22 | г. Кубинка, д.60А, 60Б, 60В | 2023 |
| 23 | ту Никольское, п. Новый Городок, д. 1-3 | 2023 |
| 24 | ту Никольское, п. Новый Городок, д. 6-10, 13 | 2023 |
| 25 | ту Никольское, с.Шарапово д.20,23,24,25 | 2023 |
| 26 | ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 4-8 | 2023 |
| 27 | ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 11-16 | 2023 |
| 28 | ту Часцовское, пос. Покровский городок, д.а 1,2,3,4,6-а | 2023 |
| 29 | ту Захаровское, пос.Горбольницы 45,д.д.5,10 | 2023 |
| 30 | г. Звенигород, м-н Супонево,д 4,5,6 | 2024-2025 |
| 31 | г. Звенигород, ул. Белинского, д. 31/57 | 2024-2025 |
| 32 | г. Звенигород, ул. Радужная, д.17 | 2024-2025 |
| 33 | г. Звенигород, сан Поречье,д.36, 35 | 2024-2025 |
| 34 | г. Звенигород, м-н Восточный,д.9,д.10 | 2024-2025 |
| 35 | г. Звенигород, пр. Строителей,д.4,6 | 2024-2025 |
| 36 | г. Звенигород, ул. Почтовая , д. 14, Ул. Комарова,д.17 | 2024-2025 |
| 37 | г. Звенигород, кв. Маяковского, д.19,20,18,19а | 2024-2025 |
| 38 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.18 | 2024-2025 |
| 39 | г. Звенигород, Звенигородское шоссе, д. 9 | 2024-2025 |
| 40 | г. Звенигород, ул. Радужная, д.1,д.3 | 2024-2025 |
| 41 | г.Одинцово, Красногорское ш., д.2,4,6,8к.1,8к.2,8к.3,8к.4; Можайское ш., д.63,65,67 | 2024-2025 |
| 42 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 112, 114, 116, 118 | 2024-2025 |
| 43 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 1, 1к.1, 3, 3к2, 5, 7, 9, 11; ул. Садовая, д. 2 | 2024-2025 |
| 44 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 79, 83, 85, 89, 91, 93, 97, 99, 101 | 2024-2025 |
| 45 | г. Одинцово, ул. Белорусская, д.2,3,4,6,8,9,10,11,13 | 2024-2025 |
| 46 | г. Одинцово, ул. Вокзальная, д.д. 7, 9, 11; Можайское ш., д.д. 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ,42 | 2024-2025 |
| 47 | г.Одинцово, ул. Говорова, д.50,52; Можайское ш., д.165,169 | 2024-2025 |
| 48 | г. Одинцово, ул. Говорова, д.д. 26, 26А, 26Б, 28, 30, 32, 34, 36 | 2024-2025 |
| 49 | г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.72А,72Б,72В,74А,74Б,74В; ул. Чистяковой, д.76,78,80,84 | 2024-2025 |
| 50 | г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.9,15,17,19,21 | 2024-2025 |
| 51 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.16,18; б-р Любы Новосёловой, д.14, 16,18 | 2024-2025 |
| 52 | г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.5,7,9 | 2024-2025 |
| 53 | г. Одинцово, ул. Молодёжная, д.д. 36, 36А, 38, 40, 42; ул. Пионерская, д.19; Можайское ш., д.д. 39, 41, 43, 45, 45А, 47, 49 | 2024-2025 |
| 54 | г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 4, 6, 8, 12, 14, 16; ул. Садовая, д.д. 20, 22А, 24, 26, 28, 28А, 30, 32 | 2024-2025 |
| 55 | г.Одинцово, ул. Союзная, д.32А,34,36; ул. Сосновая, д.12,14 | 2024-2025 |
| 56 | г. Одинцово, ул. Толубко, д.д. 3к.1, 3к.2, д.3г. Одинцово, ул. Толубко, д.д. 3к.1, 3к.2, д.3к.3, 3к.4; ул. Баковская, д.д. 2, 4, 8; ул. Вокзальная , д.д. 33, 35, 37, 37к.1; Можайское ш., д.76к.3, 3к.4; ул. Баковская, д.д. 2, 4, 8; ул. Вокзальная , д.д. 33, 35, 37, 37к.1; Можайское ш., д.76 | 2024-2025 |
| 57 | г. Одинцово, ул. Триумфальная, д.д. 2, 4, 5, 7, 8, 12; ул. Гвардейская, д.д. 7, 9 | 2024-2025 |
| 58 | г. Голицыно, 1-й Рабочий переулок, 31В | 2024-2025 |
| 59 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.1,2,3,4,6,7,8,9 | 2024-2025 |
| 60 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.16,20,18 | 2024-2025 |
| 61 | р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.5,6 | 2024-2025 |
| 62 | р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.10,11,12, Можайское шоссе, д.1 | 2024-2025 |
| 63 | д.п. Лесной городок, ул. Молодежная, д.6,д.7 | 2024-2025 |
| 64 | д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 кор.1, 8 кор.2, 8 кор.3, 8 кор.4, 10а. | 2024-2025 |
| 65 | д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 кор.6, 8 кор.7, 8 кор.8. | 2024-2025 |
| 66 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 2, 4; ул. Бородинская, д. 1 | 2024-2025 |
| 67 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 8, 10; Бородинская, д. 3. | 2024-2025 |
| 68 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 5, 9. | 2024-2025 |
| 69 | ту Жаворонковское, д.Крюково д.24 | 2024-2025 |
| 70 | ту Жаворонковское, д.Ликино д.5,6,7,8,9,10,11 | 2024-2025 |
| 71 | ту Жаворонковское, д.Осоргино,пансионат Лесной городок д. 1,2,15,15а | 2024-2025 |
| 72 | с. Жаворонки ул.Солнечная д.35 | 2024-2025 |
| 73 | ту Жаворонковское, с. Перхушково уч. 215,216,217 | 2024-2025 |
| 74 | ту Жаворонковское, с. Юдино ул.Верхняя д.79,79а,79б,79в,79г | 2024-2025 |
| 75 | с.Жаворонки ул.Железнодорожная д.1,4,7,8,9 | 2024-2025 |
| 76 | с.Жаворонки ул.Победы д.55 | 2024-2025 |
| 77 | ту Жаворонковское, с.Перхушково д.12 | 2024-2025 |
| 78 | г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.3,4,5,6,7 | 2024-2025 |
| 79 | г. Кубинка, ул. Городок Кубинка-1, корп. 21, 23, 26, 27, 28 | 2024-2025 |
| 80 | г. Кубинка, ул. Сосновка, д. 1, д. 2, д. 3 | 2024-2025 |
| 81 | ту Кубинка, д. Чупряково, д.9,9а,10,11,14 | 2024-2025 |
| 82 | ту Кубинка, д. Чупряково, д.д. 1,2,4,5 | 2024-2025 |
| 83 | ту Кубинка, д. Чупряково, д.д. 1А,2А,21,30,33,37,38,39,39А | 2024-2025 |
| 84 | ту Кубинка, Посёлок рыбокомбината Нара, д.д. 22,23,29,30 | 2024-2025 |
| 85 | ту Никольское, п. Новый Городок, д. 26-31 | 2024-2025 |
| 86 | ту Никольское, п. Новый Городок, д. 35-42 | 2024-2025 |
| 87 | ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Заводская, д. 9, 10, 3, 4, 5 ул. Почтовая, д. 2, 1 | 2024-2025 |
| 88 | р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 7,9,15,19 | 2024-2025 |
| 89 | р.п.Заречье, д. 16-д. 17-№10А | 2024-2025 |
| 90 | р.п.Заречье, д. 6-д. 6а-д. 6б | 2024-2025 |
| 91 | р.п.Заречье, ул.Березовая дом №6а | 2024-2025 |
| 92 | ту Барвихинское, пос. д.х. Жуковка, д.1а,2,3,6,12 | 2024-2025 |
| 93 | ту Ершовское, с. Саввинская Слобода, квартал Звездочка, д. 4, 5, 49, 69, 73, 79 | 2024-2025 |
| 94 | ту Горское, п. Горки-2 д. 1, 2 , 6, 9, 28 | 2024-2025 |
| 95 | ту Захаровское, д.Хлюпино, ул.Заводская, д.д.6,7,8,10,13,15,16,17,20,21,22,23,24,26,27,28,29 | 2024-2025 |
| 96 | с. Жаворонки ул. 7-ая Советская д.41 | 2024-2025 |
| 97 | ту Жаворонковское, с. Юдино ул.Красная д.20,21,22 | 2024-2025 |
| 98 | р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 14, ул. Агрохимиков, д. 2,3,5, ул. Мичурина, д. 11,13 | 2024-2025 |
| 99 | ту Успенское, п. Сосны дд.6,15 | 2024-2025 |
| 100 | ту Захаровское, пос.Горбольницы 45,д.д.3,9,11 |  |
| 101 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 92, 94, 106, 108, 108А; п. БЗРИ, д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |
| 102 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 23, 29, 31 |  |
| 103 | г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.д. 16к.1, 16к.2, 18к.1, д.18к.2, 20к.1, 20к.2, 26; ул. Говорова, д.4 |  |
| 104 | г.Одинцово, ул. Говорова, д.6,8,8А; ул. Ново-Спортивная, д.24; Можайское ш., д.107 |  |
| 105 | ту Жаворонковское, с.Юдино ул.Пролетарская д. 1,1а,3 |  |
| 106 | ту Никольское, п. Новый Городок, д.д. 11, 12 |  |
| 107 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.17,19,17А |  |
| 108 | г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 10 |  |
| 109 | г. Звенигород, м-н Пронина, д.5 |  |
| 110 | г. Звенигород, ул. Спортивная 8 |  |
| 111 | г. Звенигород, ул. Пушкина 31А |  |
| 112 | г. Звенигород, ул. Герцена, д.3 |  |
| 113 | г. Звенигород, ул. Игнатьевская, д.45, пр. Строителей, д.3 |  |
| 114 | г. Звенигород, ул.Красная гора д.1, к.1,2 |  |
| 115 | г. Звенигород, ул. Чехова, д.11А |  |
| 116 | г. Звенигород, ул. Фрунзе 29 |  |
| 117 | г. Звенигород, ул. Игнатьевская, д. 2А |  |
| 118 | г. Звенигород, р. Восточный, м-н 3, д. 27,28, к.11,12 |  |
| 119 | г. Звенигород, р. Восточный, м-н 3, д.1 |  |
| 120 | г. Звенигород , пр. Строителей, д. 10, 11 |  |
| 121 | г. Звенигород, м-н Восточный, д. 15,16,17 |  |
| 122 | г.Звенигород, ул.Парковая, д.16а,18,20 |  |
| 123 | г. Звенигород, мкр.Супонево д.8,9,10 |  |
| 124 | г. Звенигорд, м-н Супонево, д. 14, 15 |  |
| 125 | г. Звенигород, м- Супонево,к.1,2,3 |  |
| 126 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д.9 а |  |
| 127 | г. Звенигород, м-н Пронина,д.7,8 |  |
| 128 | г. Звенигород, ул. Гоголя, д. 39/45 |  |
| 129 | г. Звенигород, ул. Чехова,д 1 |  |
| 130 | г. Звенигород, ул.Почтовая, д. 29, д.41,к.2 |  |
| 131 | г. Звенигород, ул. Почтовая , д.16/7 |  |
| 132 | г. Звенигород, пер.Зареченский д. 27 |  |
| 133 | г. Звенигород, ул. Чайковского,д.34 |  |
| 134 | г. Звенигород, ул. Дзержинского,д.2,д.4,д.6 |  |
| 135 | г. Звенигород, ул. Садовая,кв Заречье,д.6 |  |
| 136 | г. Звенигород, ул. Садовая,кв Заречье,д.3,4 |  |
| 137 | г. Звенигород, ул. Садовая,кв Заречье,д.5 |  |
| 138 | г. Звенигород, п-д Ветеранов,д.6а,8 |  |
| 139 | г. Звенигород, ул. Радужная, д.2,д.4 |  |
| 140 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.19 |  |
| 141 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.12 |  |
| 142 | г. Звенигород, район Восточный, мкр.3, д.23 |  |
| 143 | г. Звенигород, р-н Восточный,мкр-н 3, д.6 |  |
| 144 | г. Звенигород, кв.Маяковского,д.17 |  |
| 145 | г. Звенигород, м-н Восточный,д.7 |  |
| 146 | г. Звенигород, ул.Полевая,д.21,23,25,27, Строителей 7/29, м-н Восточный д.25,26,27,28,29,30 |  |
| 147 | г. Звенигород, ул. Чехова д,44 |  |
| 148 | г. Звенигород, ул. Пронина,д.2 |  |
| 149 | г. Звенигород, кв. Маяковского, д.3 |  |
| 150 | г. Звенигород, кв. Маяковского, д.1,2 |  |
| 151 | г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 5,6,7,11,12 |  |
| 152 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д.13/13 |  |
| 153 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д.15 |  |
| 154 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д.17А |  |
| 155 | г. Звенигород, ул. Парковая, д.8,10,10а,12 |  |
| 156 | г. Звенигород, ул.Ленина,д.13, ул. Почтовая,д.12,ул. Комарова, д.13, ул.Пролетарская,д.14 |  |
| 157 | г. Звенигород, Нахабинское ш. 1,2,3 |  |
| 158 | г. Звенигород, ул. Пролетарская, д.53, ул.Нахабинское шоссе,д.6 |  |
| 159 | г. Звенигород, ул. Чехова 11, 13Аул. Соловьевская, д. 4 |  |
| 160 | г. Звенигород, мкр-н Восточный, д. 1, 2 |  |
| 161 | г. Звенигород, р-н Восточный,м-н 3, д,4,д.5 |  |
| 162 | г. Звенигород, мкр-н Введенское, д.1Б |  |
| 163 | г. Звенигород, д/о Поречье,д.7 |  |
| 164 | г. Звенигород, м-н Шихово, д. 1-5 |  |
| 165 | г. Звенигород, ул. Макарова, д.19, к.1,2,3 |  |
| 166 | г. Звенигород, Нахабинское шоссе, д.7А |  |
| 167 | г. Звенигород, м-н Пронина,д.10 |  |
| 168 | г. Звенигород, м-н Пронина,д 6 |  |
| 169 | г. Звенигород, ул. Спортивная,д.19 |  |
| 170 | г. Звенигород, ул. Некрасова, д.43, д.45 |  |
| 171 | г. Звенигород, р-н Восточный, м-н 3, д,7 |  |
| 172 | г. Звенигород, д/о Поречье, д. 4, 5 |  |
| 173 | г. Звенигород, д/о Поречье, д. 6 |  |
| 174 | г. Звенигород, ул. Чехова, д. 5А |  |
| 175 | г. Звенигород, ул.Почтовая, д.1 |  |
| 176 | г. Звенигород, ул. Пролетарская ,д.23 |  |
| 177 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.23 |  |
| 178 | г. Звенигород, ул. Спортивная 16 |  |
| 179 | г. Звенигород, д/о Поречье д.1 |  |
| 180 | г. Звенигород, р-н Восточный,м-н 3, д,15 |  |
| 181 | г.Одинцово, б-р Маршала Крылова, д.25А, 27; ул. Говорова, д.38,40 |  |
| 182 | г.Одинцово, б-р Маршала Крылова, д.7,13,15,23 |  |
| 183 | г. Одинцово, Можайское ш., д.122 |  |
| 184 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 111, 113, 115, 117 |  |
| 185 | г. Одинцово,Можайское ш., д.д. 44, 48, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 70; ул. 1-я Вокзальная, д.69 |  |
| 186 | г. Одинцово, Сколковская улица, д. 1а, 1б, 1в, 1г, 3а, 3б, 3в, 5а, 5б, 7а, 7б, 9а, 9б |  |
| 187 | г. Одинцово, с. Ромашково, Европейский б-р, д.1,2,3,4,5,6,7,8,9; ул. Никольская, д.2к1,2к2,2к3,4к1,4к2,4к3,6,8к1,8к2,8к3; |  |
| 188 | г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, д.д. 44, 46, 48, 50, 52 |  |
| 189 | г.Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д.1к.1,1к.2,3к.1,3к.2,5, 7 |  |
| 190 | г. Одинцово, ул. Вокзальная , д.19 |  |
| 191 | г. Одинцово,ул. Вокзальная, д.д. 13, 17; Можайское ш., д.46; ул. 1-я Вокзальная, д.д. 41, 43, 45, 47, 53 |  |
| 192 | г.Одинцово, ул. Комсомольская, д.16,16к.2,д.16к.3; ул. Солнечная, д.17А; |  |
| 193 | г.Одинцово, ул. Комсомольская, д.18; ул. Сосновая, д.20,22,24,26 |  |
| 194 | г.Одинцово, ул. Комсомольская, д.7,7А,9,11 |  |
| 195 | г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.10,12,23,25,29,31,33,35 |  |
| 196 | г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.1,3,7 |  |
| 197 | г.Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.1с2,1с3 |  |
| 198 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 11А; ул. Маршала Жукова, д.д. 13, 15, 17; б-р Любы Новосёловой, д.д. 10к.1, д.10к.2, 10А, д.12, 12А |  |
| 199 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.2, 4,10,12,14 |  |
| 200 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.41, 43, 45,47; ул. Маршала Бирюзова, д.26, 28к.1,28к.2,30А,30Б |  |
| 201 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 34, 34А, 36, 40 |  |
| 202 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2 |  |
| 203 | г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.1А,1Б |  |
| 204 | г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.20,22,26,28,30,34 |  |
| 205 | г.Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.2,4,6; Можайское ш., д.73,75,77 |  |
| 206 | г.Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.4к.1,4к.2,4к.3 |  |
| 207 | г.Одинцово, ул. Полевая, д.3 |  |
| 208 | г. Одинцово, ул. Северная, д.55, 57,59 |  |
| 209 | г. Одинцово, ул. Северная д. 5к2, 5к3, 5к4, 7 |  |
| 210 | г.Одинцово, ул. Солнечная, д.16 |  |
| 211 | г.Одинцово, ул. Солнечная, д.3,5,7,9,11; ул. Союзная, д.30,32 |  |
| 212 | г. Одинцово, ул. Союзная, д.24,28; ул. Солнечная, д.26; |  |
| 213 | г.Одинцово, ул. Союзная, д.2,4,6,6к.2,8,10; ул. Солнечная, д.2,4,6,8,10,12 |  |
| 214 | г. Одинцово, ул.Триумфальная, д.5б |  |
| 215 | г.Одинцово, ул. Чикина, д.1, 3; Можайское ш., д.127,129,131 |  |
| 216 | г.Одинцово, ул. Чикина, д.2,4,6,12; б-р Маршала Крылова, д.1,2,3 |  |
| 217 | г.Одинцово, ул. Чикина , д.7,9,11,15,17; ул. Говорова, д.14,16,18 |  |
| 218 | г.Одинцово, ул. Чистяковой, д.40,42,48,52 |  |
| 219 | г.Одинцово, ул. Чистяковой, д.58,62,65,66,68 |  |
| 220 | г. Одинцово, п. д/о Озёра, д.1, 2,5 |  |
| 221 | ту Одинцово, с. Немчиновка, ул. Советский проспект, д.д. 102, 104, 106, 108; с. Немчиновка, ул. Связистов, д.д. 1, 2, 3к1, 3к2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 |  |
| 222 | г. Голицыно, Западный проспект, д. 4,5,6 |  |
| 223 | г. Голицыно, Западный проспект, д. 1,2,3 |  |
| 224 | г. Голицыно, Керамиков проспект, д.94,97,102 |  |
| 225 | г. Голицыно, Виндавский пр-т, д. 38, 39, 41 |  |
| 226 | г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 98, 95, 90, 91, 96, 102а |  |
| 227 | ту Голицыно, пос. Бутынь д.65,66,67,68 |  |
| 228 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 60 |  |
| 229 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 54, корп. 4 |  |
| 230 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 52, корп. 10-Пограничный пр-д, д. 1 |  |
| 231 | г.Голицыно,ул. Советская,д.52, корп.1-5 |  |
| 232 | г. Голицыно, Пролетарский проспект, д. 50 |  |
| 233 | г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 78 |  |
| 234 | г. Голицыно, ДРСУ-4, д. 8, 9, 10, 12, 13 |  |
| 235 | г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 80, 82, 84 |  |
| 236 | ту Голицыно, д. Кобяково, ул. Лесная, д. 26 |  |
| 237 | г. Голицыно, Виндавский пр-т, д. 40, 42 |  |
| 238 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 48, 50 |  |
| 239 | г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 92 |  |
| 240 | г. Голицыно, Петровское ш., д. 45 |  |
| 241 | г. Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д. 6, 8 |  |
| 242 | г. Голицыно, Можайское ш., д. 51 |  |
| 243 | г. Голицыно, Виндавский пр-т, д. 32, 34, 36 |  |
| 244 | г. Голицыно, ул. Советская, 52, корп. 6, 7; Молодежный пр-д, д. 4 |  |
| 245 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 56, корп. 3 |  |
| 246 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 58, 54, корп. 3, 56, корп. 2 |  |
| 247 | г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 86, 88, Виндавский пр-т, д. 44, 46 |  |
| 248 | г. Голицыно, ДРСУ-4, д. 6, 7, 11, 14 |  |
| 249 | г. Голицыно, Заводской проспект, д. 12 |  |
| 250 | г. Голицыно, бульвар Генерала Ремезова, д. 10 |  |
| 251 | г. Голицыно, Петровское шоссе, д. 48, 48 корп. 1 |  |
| 252 | г. Голицыно, Промышленный проезд, д. 2 корп. 1, д. 2 корп. 2, д. 2 корп. 3 |  |
| 253 | г. Голицыно, 3-й Рабочий переулок, 9 |  |
| 254 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.22,д22/2 |  |
| 255 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.24 |  |
| 256 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.27,29,31,29/1 |  |
| 257 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.26,28,30 |  |
| 258 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.5 |  |
| 259 | р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.1,2 |  |
| 260 | р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.3,4,Можайское шоссе,д.5 |  |
| 261 | д.Малые Вяземы, ул. Петровское шоссе,д.5 |  |
| 262 | р.п.Большие Вяземы, ул. Можайское шоссе,д.4,6,7 |  |
| 263 | р.п.Большие Вяземы, ул.Институт,д.7,8 |  |
| 264 | р.п.Большие Вяземы, ул.Институт,д.16 |  |
| 265 | ту Большие Вяземы, д. Горловка, д.2 |  |
| 266 | ту Большие Вяземы, дер.Ямщина, ул.Заречная, д.1 |  |
| 267 | р.п.Большие Вяземы, ул.Станционная, д.14,16 |  |
| 268 | д.п. Лесной городок, ул. Молодёжная, д. 2, 4. |  |
| 269 | д.п. Лесной городок, ул.Фасадная, д. 12,14; ул. Лесная, д. 10; ул Почтовый переулок, д. 14,15. |  |
| 270 | д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 2к1, 2к2, 4, 6, 8к5 |  |
| 271 | д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 9, 11; ул. Лесная, д. 8. |  |
| 272 | д.п. Лесной городок, ул. Энергетиков, д. 6, 7. |  |
| 273 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, д. 1, 2, 3, 5. |  |
| 274 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, д. 8, 9. |  |
| 275 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Берёзовая, д. 1, 2, 4, 5. |  |
| 276 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул.Берёзовая, д. 6,8 |  |
| 277 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 11. |  |
| 278 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 13, 15, 17: ул. Рябиновая, д. 4. |  |
| 279 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 4, 6, 8, 10. |  |
| 280 | ту Лесной городок, пос. ВНИИССОК, д. 4, 6, 7, 11 |  |
| 281 | ту Успенское, п.Горки-10, д. 22,24,25,30,29, 23 |  |
| 282 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.8,9,27 |  |
| 283 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.20-21 |  |
| 284 | ту Успенское, п. Горки-10 д.19 |  |
| 285 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.13,14,15 |  |
| 286 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.2,4,5 |  |
| 287 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.3,6,7 |  |
| 288 | с. Успенское, д.40 |  |
| 289 | с. Успенское, д.31,32,13,33 |  |
| 290 | с. Успенское, дд.24,25 |  |
| 291 | с. Успенское, дд.26,34 |  |
| 292 | с. Успенское, дд.61,62,50,51, 35 |  |
| 293 | ту Успенское, п. Сосны дд.10,11,12,16,5,5а,4 |  |
| 294 | ту Успенское, п. Сосны дд.7,8,9,17,18 |  |
| 295 | ту Успенское, п. Сосны д.20 |  |
| 296 | ту Успенское, п. Сосны д.21 |  |
| 297 | ту Успенское, п. Горки-10 д.32 |  |
| 298 | с. Успенское, дд. 22к1, 22к2, 22к3, 22к4 |  |
| 299 | ту Успенское, п. Горки-10 дд. 33к1, 33к2 |  |
| 300 | ту Успенское, с.Уборы д.1 |  |
| 301 | ту Жаворонковское, д.Зайцево д.11 |  |
| 302 | ту Жаворонковское, д.Крюково д.1,3,4 |  |
| 303 | с. Жаворонки ул. Лесная д. 21 |  |
| 304 | ту Жаворонковское, с. Юдино, ул.Железнодорожная д. 1,3,4,6а |  |
| 305 | ту Жаворонковское, с.Перхушково д.4Б |  |
| 306 | ту Жаворонковское, д. Солманово, МЖК Изумрудная Долина, д.41, 43, ул. Елисейская, д. 2-5, ул. Триумфальная, д. 12, 14, 16, 20, ул. Лазурная, д. 12-20 |  |
| 307 | г. Кубинка, городок Кубинка-10, д. 1-6,12 |  |
| 308 | г. Кубинка, д. Полушкино, д. 1, корп. 1 |  |
| 309 | г. Кубинка, ул. Армейская, д. 1-16 |  |
| 310 | г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 1-16 |  |
| 311 | г. Кубинка, ул. Городок Кубинка-1 корп. 1, 2, 3, 10, 5, 14-20, 22, 24, 25 |  |
| 312 | ту Кубинка, п.Дубки, д. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 23 |  |
| 313 | г. Кубинка, ул. ст. Кубинка-2, д. 9 |  |
| 314 | ту Никольское, п. Новый Городок, д. 4, 5, 18-20, 33, 34 |  |
| 315 | ту Никольское, п.сан.им.Герцена д.19,20,21,45,46 |  |
| 316 | р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 1,3,7,17, ул. Агрохимиков, д. 4, ул. Калинина, д. 2,4,6 |  |
| 317 | р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 8,12, ул. Мичурина, д. 5,9 |  |
| 318 | р.п. Новоивановское, ул. Можайское шоссе, д. 50 |  |
| 319 | р.п. Новоивановское, ул. Можайское шоссе, д. 51,52 |  |
| 320 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Сосновая, д. 16, корп.1,2 |  |
| 321 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Сосновая, д. 1А, корп.1,2,3 |  |
| 322 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 18 |  |
| 323 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 19,20,21,22,23,25,27 |  |
| 324 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Сосновая, д. 10 |  |
| 325 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 1, копр.1,2,3 |  |
| 326 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ЖК 12 месяцев, д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |  |
| 327 | р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 15а |  |
| 328 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 26, корп. 1,2,3,4 |  |
| 329 | р.п.Заречье, д. 4 и д. 4а |  |
| 330 | р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 1, корп.1-корп.8 и д,5 кор1- корп.5 |  |
| 331 | р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 2, корп.1-корп.6 |  |
| 332 | р.п.Заречье, ул. Заречная д. 1- ул. Берёзовая д. 5-№8 |  |
| 333 | р.п.Заречье, ул. Заречная д. 23 |  |
| 334 | р.п. Заречье, ул. Каштановая, д.1, ул. Березовая, д.9 |  |
| 335 | р.п. Заречье, ул. Каштановая, д.6 |  |
| 336 | р.п. Заречье, ул. Каштановая, д.8 |  |
| 337 | пос.Барвиха д.10, 11, 12, 14, 15 |  |
| 338 | пос. Барвиха, д. 18,23,24 |  |
| 339 | п.Барвиха д.6,8 |  |
| 340 | ту Барвихинское, пос. Усово-Тупик. д.9,11,12 |  |
| 341 | ту Барвихинское, пос. д/о Огарево, д.д.4,6 |  |
| 342 | ту Барвихинское, пос.Усово-Тупик д. 20, 20с1 |  |
| 343 | ту Барвихинское, с. Усово, д.62 |  |
| 344 | ту Часцовское, пос. Гарь-Покровское, д.10, 41, 44 |  |
| 345 | ту Часцовское, пос. Гарь-Покровское, д.46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |  |
| 346 | ту Часцовское, пос. д.отдыха Покровское, д.1, 2 |  |
| 347 | ту Часцовское, пос. Часцы-1, д.а 24,25,26,27,28,29,30,31, 123 |  |
| 348 | ту Часцовское, пос. Часцы-1, д.а 64,66,64-а,101,102,103,104,105,108,120,121-а,121-б |  |
| 349 | ту Часцовское, пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7 |  |
| 350 | ту Часцовское, пос. Часцы, д.8, д.9, д.10, д.11, д.14, д.17 |  |
| 351 | ту Ершовское, д. Фуньков, квартал Наташино, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11 |  |
| 352 | ту Ершовское, с.Каринское, д.1,д.3,д.4,д.5 |  |
| 353 | ту Ершовское, д.Улитино, д.1 |  |
| 354 | ту Ершовское, с.Андреевское, д.2, д.5 |  |
| 355 | ту Ершовское, с. Саввинская Слобода, ул.Юбилейная, д.73,д.76,д.77 |  |
| 356 | с.Ершово,д.6,д.8,д.9,д.10,д.11,д.12,д.13,д.14,д.15,д.16 |  |
| 357 | с.Ершово, д.1, д.2, д.3 |  |
| 358 | ту Ершовское, с.Каринское, д.9,д.10,д.11,д.12,д.17,д.26,д.27 |  |
| 359 | ту Горское, п. Горки-2 д. 8, 22, 32, 35, 36, 40 |  |
| 360 | ту Горское, п. Горки-2 д. 214, 214 а, 214 б |  |
| 361 | ту Горское, п. Горки-2, д. 10 |  |
| 362 | ту Назарьевское, д. Дарьино, пансионат Химик, д. 8,9 |  |
| 363 | ту Назарьевское, пос. Назарьево, д. 1,2,3,21,22,23 |  |
| 364 | г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.2, 2А,4,6,8; ул. Северная, д.54,62к.1,62к.2,64 |  |
| 365 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 1, 1А; ул. Садовая, д.д. 16, 18 |  |
| 366 | г.Одинцово, ул. Свободы, д.2,4; Можайское ш., д.22; ул. Вокзальная, д.1,3 |  |
| 367 | г.Одинцово, ул. Сосновая, д.30,32,34 |  |
| 368 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.2,6,8,12,14,16,18,22,24 |  |
| 369 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 56, корп. 1 и 54, корп. 2 |  |
| 370 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 52, корп. 11 и 52, корп. 8, корп. 9 |  |
| 371 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.22/1 |  |
| 372 | р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.7,8,8а |  |
| 373 | д.Малые Вяземы, ул. Петровское шоссе,д.1,3,7 |  |
| 374 | д.п. Лесной городок, ул. Энергетиков, д. 2, 3, 5. |  |
| 375 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 1,5,7: ул. Рябиновая, д. 1,3 |  |
| 376 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 19, 21, 23, 27; ул. Рябиновая, д. 6, 7, 8, 9, 10. |  |
| 377 | ту Успенское, п. Сосны д.19 |  |
| 378 | ту Никольское, п.сан.им.Герцена д.10-17 |  |
| 379 | ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Заводская, д. 11, 14, 15, 16,17,18, ул. Октября, д. 1, 2 |  |
| 380 | р.п.Заречье, ул. Заречная д. 19-№21-№11-№13 |  |
| 381 | пос. Барвиха, д. 16,17,25,26,27,28,32,33,34 |  |
| 382 | ту Барвихинское, пос. Усово-Тупик, д.1,3,4,5,10,13 |  |
| 383 | ту Горское, п. Горки-2, д. 29, 30, 31, 33, 41 |  |
| 384 | г. Звенигород, ул. Радужная, д.21 |  |
| 385 | г. Звенигород, м-н Супонево,д 7 |  |
| 386 | г. Звенигород, ул.Некрасова,д.29 |  |
| 387 | г. Звенигород, пр. Ветеранов д.10, к. 3,4 |  |
| 388 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д.9 |  |
| 389 | г. Звенигород, ул. Садовая,д.2 |  |
| 390 | г. Звенигород, ул. Радужная, д.6 |  |
| 391 | г. Звенигород, ул. Спортивная 12, 12/1 |  |
| 392 | г. Звенигород, ст. Дютьково, д. 4, 6 |  |
| 393 | г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.2, 4,4А |  |
| 394 | г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.д. 10к.1, 10к.2, 12, 14, 16, 18, 20, 24к.1, 24к.2 |  |
| 395 | г.Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.5,7,7А,9,13,15 |  |
| 396 | г. Одинцово, ул. Садовая, д.12, 14; ул. Молодёжная, д.1,3 |  |
| 397 | г. Одинцово, ул. Северная, д.46, 48,50,52; б-р Любы Новосёловой, д.1к.1,1к.2,3к.1,3к.2 |  |
| 398 | г. Одинцово, ул. Толубко, д.1; ул. Вокзальная , д.39, 39Б; Можайское ш., д.д. 80, 82, 84, 86, 88, 90 |  |
| 399 | ту Голицыно, пос. НИИ Радио д.1,3А,4А,5,6,7 |  |
| 400 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.16,17,18 |  |
| 401 | г. Кубинка, городок Кубинка-10, д. 13-24 |  |
| 402 | ту Часцовское, пос. ПМС-4, д.1. д.2,д. 3, д.4 |  |
| 403 | ту Ершовское, с. Саввинская Слобода, ул.Юбилейная,д.11,д.19,д.25,д.26,д.47,д.48,д.68,д.70 |  |
| 404 | ту Назарьевское, пос. Назарьево, д. 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10,10а,10б,11,12,13, 14, 15, 16, 17,18,19,20 |  |
| 405 | ту Захаровское, пос.в/ч 51916 д.Кобяково, д.д.46,47,48,49,50,51,52,35,38,39 |  |
| 406 | г. Звенигород, мкр.Супонево д.3а |  |
| 407 | г. Звенигород, мкр.Супонево д.11,12 |  |
| 408 | г. Звенигород, ул. Садовая,кв Заречье,д.1,2 |  |
| 409 | г. Звенигород, пр. Ветеранов д.10, к.1,2 |  |
| 410 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д. 29,37 |  |
| 411 | г. Звенигород, ул.Фабричнова,д.18 |  |
| 412 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.15 |  |
| 413 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 130, 132, 134, 136, 136А |  |
| 414 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 135, 137, 139; б-р Маршала Крылова, д.д. 4, 6, 8 |  |
| 415 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 143, 145, 153, 155, 157, 161; б-р Маршала Крылова, д.д. 14, 16, 18 |  |
| 416 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 15, 17, 17к1, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 29к.1, 31, 33, 35, 37 |  |
| 417 | г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д.д. 27, 29, 31, 33, 35, 37; ул. Глазынинская, д.д. 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,26; ул. Сосновая, д.д. 28, 28А |  |
| 418 | г.Одинцово, ул. Вокзальная, д.51 |  |
| 419 | г. Одинцово, ул. Комсомольская, д.2,4,6,8; ул. Верхне-Пролетарская, д.16; ул. Маковского, д.16,20,22,24 |  |
| 420 | г.Одинцово, ул. Маковского, д.6,10,12, ул. Комсомольская, д.3,5 |  |
| 421 | г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 6, 8, 8А, 10, ул. Молодёжная, д.д. 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18 |  |
| 422 | г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 24, 26, 28, 30, 32, 36, 42, 44; б-р Любы Новосёловой, д.д. 2к.1, 2к.2, 2А, 4к.1, 4к.2, 4А |  |
| 423 | г. Одинцово, ул. Триумфальная, д.10, ул.Гвардейская, д.11,15 |  |
| 424 | г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 99, 100 |  |
| 425 | г. Голицыно, Заводской пр-т, д. 24, 27, 28, 30, 31 |  |
| 426 | г. Голицыно, пр-т, Керамиков, д. 103 |  |
| 427 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17, д.10,11,12,13,14,15 |  |
| 428 | р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.9,Можайское шоссе,д.3,2,2/1 |  |
| 429 | р.п. Большие Вяземы, ул.Институт,д.1,2,3,5,6 |  |
| 430 | д.п. Лесной городок, ул. Грибовская, д. 2,4, 6, 8 |  |
| 431 | д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 1,1а,3,5а, ул.Лесная, д.2а |  |
| 432 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул.Берёзовая, д. 7, 9, 11. |  |
| 433 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 1, 3. |  |
| 434 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 7, 15. |  |
| 435 | ту Успенское, п.Горки-10, д. 26, 31 |  |
| 436 | с. Жаворонки ул.30 лет Октября д.1,2,3,4,6,9,10,11,12,13,1Б |  |
| 437 | с.Жаворонки ул.Железнодорожная д.15,15а,16 |  |
| 438 | г. Кубинка, городок Кубинка-10, д. 7-11 |  |
| 439 | г. Кубинка, ул. городок Кубинка-8, д. 4-16 |  |
| 440 | ту Никольское, п. Новый городок, д. 14-17 |  |
| 441 | ту Никольское, п. Новый Городок, д. 21, 22, 23, 24, 25 |  |
| 442 | ту Никольское, п.сан.им.Герцена д.23,24,25,47-51 |  |
| 443 | ту Никольское, п. Старый Городок ул. Почтовая, д. 3 |  |
| 444 | ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 1, 2, 3, ул. Заводская, д. 1, 2, 6, 7, 8, 13 |  |
| 445 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Университетская, д. 1,2,3,4 |  |
| 446 | р.п.Заречье, д. 10-д. 12-д. 14 |  |
| 447 | пос. Барвиха. д.7,29,30,31 |  |
| 448 | ту Часцовское, пос. Покровский городок, д.а 5, 11, 12, 14 |  |
| 449 | с.Ершово, д.4,д.5,д.7 |  |
| 450 | ту Горское, п. Горки-2 д. 34, 37, 38, 39 |  |
| 451 | ту Назарьевское, пос. Матвейково, д. 1,2,3,3а,7,9 |  |
| 452 | ту Захаровское, пос.Летний Отдых, ул.Зеленая, д.д.1,2,3,4,5,6,7,8,8а,9,10а,11а,12а |  |

Начальник Управления благоустройства А.А. Журавлев»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 29.05.2023 № 3272 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 4 к муниципальной программе | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2027 | Итого | 1 350 000,00000 | 340 000,00000 | | | | | 596 000,00000 | 414 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 123 930,00000 | 0,00000 | | | | | 123 930,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 702 270,00000 | 208 080,00000 | | | | | 240 822,00000 | 253 368,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 523 800,00000 | 131 920,00000 | | | | | 231 248,00000 | 160 632,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 270 000,00000 | 0,00000 | | | | | 270 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 123 930,00000 | 0,00000 | | | | | 123 930,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 41 310,00000 | 0,00000 | | | | | 41 310,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 104 760,00000 | 0,00000 | | | | | 104 760,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие F2.02. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 740 000,00000 | 200 000,00000 | | | | | 186 000,00000 | 354 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 452 880,00000 | 122 400,00000 | | | | | 113 832,00000 | 216 648,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 287 120,00000 | 77 600,00000 | | | | | 72 168,00000 | 137 352,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие F2.03.Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023-2027 | Итого | 340 000,00000 | 140 000,00000 | | | | | 140 000,00000 | 60 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа(приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 208 080,00000 | 85 680,00000 | | | | | 85 680,00000 | 36 720,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 131 920,00000 | 54 320,00000 | | | | | 54 320,00000 | 23 280,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены скверы, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие F2.04. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Реализованы с использованием средств бюджета Московской области проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Мероприятие F2.05. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Реализованы проекты благоустройства в муниципальных образованиях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с использованием средств федерального бюджета, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 2023-2027 | Итого | 1 997 995,23557 | 1 111 978,32557 | | | | | 886 016,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 378 786,46000 | 836 544,13000 | | | | | 542 242,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 619 208,77557 | 275 434,19557 | | | | | 343 774,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | Мероприятие 01.01. Изготовление и установка стел | 2023-2027 | Итого | 16 000,00000 | 16 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 15 200,00000 | 15 200,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 800,00000 | 800,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Изготовлено и установлено стел, шт. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2027 | Итого | 1 097 246,15000 | 211 229,24000 | | | | | 886 016,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 651 762,53000 | 109 520,20000 | | | | | 542 242,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 445 483,62000 | 101 709,04000 | | | | | 343 774,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены лесопарковые зоны, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 01.03 Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 2023-2027 | Итого | 74 185,00000 | 74 185,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 22 255,50000 | 22 255,50000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 51 929,50000 | 51 929,50000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Установлены детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 9 | 9 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятие 01.04.Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023-2027 | Итого | 7 149,08000 | 7 149,08000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа(приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 144,72000 | 2 144,72000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 004,36000 | 5 004,36000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах) реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, шт. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 2.5 | Мероприятие 01.05. Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Мероприятие 01.06.  Благоустройство пространств для активного отдыха | 2023-2027 | Итого | 1 196,00000 | 1 196,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа; Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 196,00000 | 1 196,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены пространства для активного отдыха, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Мероприятие 01.07. Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 584 572,20000 | 584 572,20000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа(приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 555 343,59000 | 555 343,59000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29 228,61000 | 29 228,61000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области, процент |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Мероприятие 01.08.  Обустройство велосипедной инфраструктуры | 2023-2027 | Итого | 160 000,00000 | 160 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа; Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 99 270,00000 | 99 270,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 60 730,00000 | 60 730,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Обустроены велосипедные маршруты, единица |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Мероприятие 01.09.  Благоустройство территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров | 2023-2027 | Итого | 34 536,97000 | 34 536,97000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 32 810,12000 | 32 810,12000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. Москвы | 32 810,12000 | 32 810,12000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 726,85000 | 1 726,85000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Реализованы мероприятия по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров, штука |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Мероприятие 01.20.Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2027 | Итого | 9 341,19240 | 9 341,19240 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа;Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 341,19240 | 9 341,19240 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| 2.11 | Мероприятие 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 13 249,64317 | 13 249,64317 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13 249,64317 | 13 249,64317 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Мероприятие 01.22.Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 519,00000 | 519,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 519,00000 | 519,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах) реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением за счет средств местного бюджета, шт. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по подпрограмме 1 "Комфортная городская среда" | | | Итого | 3 347 995,23557 | 1 451 978,32557 | | | | | 1 482 016,91000 | 414 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 123 930,00000 | 0,00000 | | | | | 123 930,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 081 056,46000 | 1 044 624,13000 | | | | | 783 064,33000 | 253 368,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 143 008,77557 | 407 354,19557 | | | | | 575 022,58000 | 160 632,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2027 | Итого | 192 947,45210 | 192 947,45210 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 151 568,88000 | 151 568,88000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 41 378,57210 | 41 378,57210 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие F2.01Ремонт дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 192 947,45210 | 192 947,45210 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа(приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 151 568,88000 | 151 568,88000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 41 378,57210 | 41 378,57210 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого | 14 158 210,56428 | 3 127 032,06244 | | | | | 2 757 794,62546 | 2 757 794,62546 | 2 757 794,62546 | 2 757 794,62546 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области, | 35 455,34000 | 32 459,34000 | | | | | 749,00000 | 749,00000 | 749,00000 | 749,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 122 755,22428 | 3 094 572,72244 | | | | | 2 757 045,62546 | 2 757 045,62546 | 2 757 045,62546 | 2 757 045,62546 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | Мероприятие 01.01. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 32 700,42000 | 32 700,42000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 20 012,65000 | 20 012,65000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 687,77000 | 12 687,77000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта, кв.м |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 23 816,78 | 23 816,78 | 0 | 0 | 0 | 23 816,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 01.02. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2027 | Итого | 12 878,69000 | 12 878,69000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 11 697,69000 | 11 697,69000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 181,00000 | 1 181,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области,ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2027 | Итого | 7 706,36000 | 1 541,27200 | | | | | 1 541,27200 | 1 541,27200 | 1 541,27200 | 1 541,27200 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 3 745,00000 | 749,00000 | | | | | 749,00000 | 749,00000 | 749,00000 | 749,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 961,36000 | 792,27200 | | | | | 792,27200 | 792,27200 | 792,27200 | 792,27200 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество созданных административных комиссий, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4 | Мероприятие 01.04. Приобретение коммунальной техники | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество приобретенной коммунальной техники, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 075 085,71622 | 736 238,85222 | | | | | 584 711,71600 | 584 711,71600 | 584 711,71600 | 584 711,71600 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа. |
| Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 5 235 703,18 | 5 235 703,18 | 5 235 703,18 | 5 235 703,18 | 5 235 703,18 | 5 235 703,18 | 5 235 703,18 | 5 235 703,18 | 5 235 703,18 | 5 235 703,18 |
| 2.6 | Мероприятие 01.16.  Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства) | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 934 521,23937 | 792 274,63937 | | | | | 785 561,65000 | 785 561,65000 | 785 561,65000 | 785 561,65000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха), кв. м |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1 002 499,95 | 1 002 499,95 | 1 002 499,95 | 1 002 499,95 | 1 002 499,95 | 1 002 499,95 | 1 002 499,95 | 1 002 499,95 | 1 002 499,95 | 1 002 499,95 |
| 2.7 | Мероприятие 01.17.Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 758 289,36400 | 453 761,84216 | | | | | 326 131,88046 | 326 131,88046 | 326 131,88046 | 326 131,88046 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа |
| Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1 558 592,52 | 1 558 592,52 | 1 558 592,52 | 1 558 592,52 | 1 558 592,52 | 1 558 592,52 | 1 558 592,52 | 1 558 592,52 | 1 558 592,52 | 1 558 592,52 |
| 2.9 | Мероприятие 01.19.  Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды) | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 484 954,24637 | 722 742,99437 | | | | | 690 552,81300 | 690 552,81300 | 690 552,81300 | 690 552,81300 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Площадь внутриквартальных проездов, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 96 281,00 | 96 281,00 | 96 281,00 | 96 281,00 | 96 281,00 | 96 281,00 | 96 281,00 | 96 281,00 | 96 281,00 | 96 281,00 |
| 2.10 | Мероприятие 01.20.  Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 182 584,85000 | 182 584,85000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Замена детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 643 516,24919 | 190 167,58119 | | | | | 363 337,16700 | 363 337,16700 | 363 337,16700 | 363 337,16700 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Количество светильников, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 32 596 | 32 596 | 32 596 | 32 596 | 32 596 | 32 596 | 32 596 | 32 596 | 32 596 | 32 596 |
| 2.12 | Мероприятие 01.22. Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 651,05713 | 2 140,92113 | | | | | 2 127,53400 | 2 127,53400 | 2 127,53400 | 2 127,53400 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 5 204 | 5 204 | 0 | 0 | 0 | 5 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13 | Мероприятие 01.23. Установка шкафов управления наружным освещениям | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14 | Мероприятие 01.24. Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 322,37200 | 0,00000 | | | | | 3 830,59300 | 3 830,59300 | 3 830,59300 | 3 830,59300 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.15 | Мероприятие 01.25. Организация общественных работ, субботников | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Количество организованных субботников и общественных работ, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.16 | Мероприятие 01.26. Содержание бесхозяйных территорий | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Площадь бесхозяйных территорий, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 3 863,70000 | 3 863,70000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области, | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 863,70000 | 3 863,70000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1 | Мероприятие 02.01. Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 3 863,70000 | 3 863,70000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 863,70000 | 3 863,70000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 438 400,00000 | 145 740,00000 | | | | | 147 740,00000 | 144 920,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 53 660,14000 | 17 838,57000 | | | | | 18 083,37000 | 17 738,20000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 34 019,86000 | 11 309,43000 | | | | | 11 464,63000 | 11 245,80000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 350 720,00000 | 116 592,00000 | | | | | 118 192,00000 | 115 936,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1 | Мероприятие 03.01 Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 438 400,00000 | 145 740,00000 | | | | | 147 740,00000 | 144 920,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 53 660,14000 | 17 838,57000 | | | | | 18 083,37000 | 17 738,20000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 34 019,86000 | 11 309,43000 | | | | | 11 464,63000 | 11 245,80000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 350 720,00000 | 116 592,00000 | | | | | 118 192,00000 | 115 936,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 631 | 210 | 21 | 126 | 210 | 210 | 211 | 210 | 0 | 0 |
| 4.2 | Мероприятие 03.02.  Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
| Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по подпрограмме 2 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области" | | | Итого | 14 793 421,71638 | 3 469 583,21454 | | | | | 2 905 534,62546 | 2 902 714,62546 | 2 757 794,62546 | 2 757 794,62546 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 240 684,36000 | 201 866,79000 | | | | | 18 832,37000 | 18 487,20000 | 749,00000 | 749,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 202 017,35638 | 3 151 124,42454 | | | | | 2 768 510,25546 | 2 768 291,42546 | 2 757 045,62546 | 2 757 045,62546 |
| Внебюджетные источники | 350 720,00000 | 116 592,00000 | | | | | 118 192,00000 | 115 936,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 01 "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" | 2023-2027 | Итого | 991,00000 | 991,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 991,00000 | 991,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2023-2027 | Итого | 991,00000 | 991,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 991,00000 | 991,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО по подпрограмме 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | | | Итого | 991,00000 | 991,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 991,00000 | 991,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ИТОГО по ПРОГРАММЕ: | | | Итого | 18 142 407,95195 | 4 922 552,54011 | | | | | 4 387 551,53546 | 3 316 714,62546 | 2 757 794,62546 | 2 757 794,62546 |  |
| Средства федерального бюджета | 123 930,00000 | 0,00000 | | | | | 123 930,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 321 740,82000 | 1 246 490,92000 | | | | | 801 896,70000 | 271 855,20000 | 749,00000 | 749,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 346 017,13195 | 3 559 469,62011 | | | | | 3 343 532,83546 | 2 928 923,42546 | 2 757 045,62546 | 2 757 045,62546 |
| Внебюджетные источники | 350 720,00000 | 116 592,00000 | | | | | 118 192,00000 | 115 936,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Начальник Управления благоустройства А.А. Журавлев  Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности, Главный бухгалтер Н.А. Стародубова" | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 29.05.2023 № 3272 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 5 к муниципальной программе | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  за 2022 год | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» Приоритетный | единица | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | F2.01,  F2.02,  F2.03 |
| 1.2 | Количество установленных детских игровых площадок | Обращение Приоритетный | единица | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 01.03 |
| 1.3 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» Приоритетный | единица | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | F2.04, F2.05 |
| 2 | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Приоритетный Отраслевой показатель | Единица | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | F2.01 |
| 2.2 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Приоритетный Отраслевой показатель | Квадратный метр | 104 000,00 | 23 816,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 01.01 |
| 2.3 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Приоритетный Отраслевой показатель | Единица | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 01.02 |
| 2.4 | Количество приобретенной коммунальной техники | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 01.04 |
| 2.5 | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | Единица | 49 | 30 | 31 | 31 | 0 | 0 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 01.17 |
| 2.6 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 01.02 |
| 2.7 | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 7 893 076,65 | 7 893 076,65 | 7 893 076,65 | 7 893 076,65 | 7 893 076,65 | 7 893 076,65 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа; Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | 01.15,  01.16,  01.18,  01.19 |
| 2.8 | Замена детских игровых площадок | Отраслевой показатель Приоритетный | Единица | 62 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 01.20 |
| 2.9 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Отраслевой показатель Приоритетный | единица | 4815 | 5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 01.22 |
| 2.10 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Отраслевой показатель Приоритетный | единица | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 01.23 |
| Начальник Управления благоустройства  А.А. Журавлев". | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 29.05.2023 № 3272 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 6 к муниципальной программе | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адресный перечень объектов, предусмотренных в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области  «Формирование современной комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс. рублей) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие F2.01 "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство набережной Москва-реки от центральной исторической части г. Звенигород до Саввино-Сторожевского монастыря |  | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.2023-16.10.2024 | 19.10.2024 | 470 000,00000 | 0,00000 | Итого | 270 000,00000 | 0,00000 | 270 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 123 930,00000 | 0,00000 | 123 930,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 41 310,00000 | 0,00000 | 41 310,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 104 760,00000 | 0,00000 | 104 760,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 270 000,00000 | 0,00000 | 270 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 123 930,00000 | 0,00000 | 123 930,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 41 310,00000 | 0,00000 | 41 310,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 104 760,00000 | 0,00000 | 104 760,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Мероприятие F2.02 "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий" | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Благоустройство набережной Москва-реки от центральной исторической части г. Звенигород до Саввино-Сторожевского монастыря |  | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.2023-16.10.2024 | 19.10.2024 | 470 000,00000 | 0,00000 | Итого | 200 000,00000 | 200 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 122 400,00000 | 122 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 77 600,00000 | 77 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2 | Благоустройство ул. Неделина в г. Одинцово ( 4-ый этап) |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2024-15.10.2024 | 18.10.2024 | 186 000,00000 | 0,00000 | Итого | 186 000,00000 | 0,00000 | 186 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 113 832,00000 | 0,00000 | 113 832,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 72 168,00000 | 0,00000 | 72 168,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.3 | Реновация центральной площади и Городского прака в г. Одинцово |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2025-15.10.2025 | 18.10.2025 | 354 000,00000 | 0,00000 | Итого | 354 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 354 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 216 648,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 216 648,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 137 352,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 137 352,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 740 000,00000 | 200 000,00000 | 186 000,00000 | 354 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 452 880,00000 | 122 400,00000 | 113 832,00000 | 216 648,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 287 120,00000 | 77 600,00000 | 72 168,00000 | 137 352,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Мероприятие F2.03 "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)" | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Благоустройство сквера возле памятника воинам – землякам в д. Жуковка |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-15.10.2023 | 18.10.2023 | 80 000,00000 | 0,00000 | Итого | 80 000,00000 | 80 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 48 960,00000 | 48 960,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 31 040,00000 | 31 040,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2 | Благоустройство ул. Интернациональная в г. Одинцово |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-15.10.2023 | 18.10.2023 | 60 000,00000 | 0,00000 | Итого | 60 000,00000 | 60 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 36 720,00000 | 36 720,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23 280,00000 | 23 280,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3 | Сквер поКрасногорскому шоссе у д.2 с пешеходной зоной по ул. Свободы в г. Одинцово |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2024-15.10.2024 | 18.10.2024 | 80 000,00000 | 0,00000 | Итого | 80 000,00000 | 0,00000 | 80 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 48 960,00000 | 0,00000 | 48 960,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 31 040,00000 | 0,00000 | 31 040,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.4 | Сквер в г. Кубинка по адресу: Одинцовский го, г. Кубинка, Колхозный проезд |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2024-15.10.2024 | 18.10.2024 | 60 000,00000 | 0,00000 | Итого | 60 000,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 36 720,00000 | 0,00000 | 36 720,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23 280,00000 | 0,00000 | 23 280,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.5 | Сквер в г. Голицыно, проспект Керамиков, д.93 |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2025-15.10.2025 | 18.10.2025 | 60 000,00000 | 0,00000 | Итого | 60 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 36 720,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 720,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23 280,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23 280,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 340 000,00000 | 140 000,00000 | 140 000,00000 | 60 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 208 080,00000 | 85 680,00000 | 85 680,00000 | 36 720,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 131 920,00000 | 54 320,00000 | 54 320,00000 | 23 280,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | Мероприятие 01.01 "Изготовление и установка стел" | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Стела по адресу: Одинцовский городской округ, г. Кубинка | 1 шт | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2023-31.10.2023 | 01.11.2023 | 16 000,00000 | 0,00000 | Итого | 16 000,00000 | 16 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 15 200,00000 | 15 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 800,00000 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 16 000,00000 | 16 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 15 200,00000 | 15 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 800,00000 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | Мероприятие 01.02 "Благоустройство лесопарковых зон" | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Лесопарковая зона по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, микрорайон Новая Трехгорка |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2023-28.11.2024 | 29.11.2024 | 451 257,60000 | 0,00000 | Итого | 451 257,60000 | 42 781,00000 | 408 476,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 276 169,64000 | 26 181,97000 | 249 987,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 175 087,96000 | 16 599,03000 | 158 488,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.2 | Лесопарковая зона по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ,Звенигородское лесничество, Звенигородское участковое лесничество |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2023-28.11.2024 | 29.11.2024 | 613 713,90000 | 0,00000 | Итого | 613 713,90000 | 136 173,59000 | 477 540,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 375 592,89000 | 83 338,23000 | 292 254,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 238 121,01000 | 52 835,36000 | 185 285,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.3 | Благоустройство лесопарковых зон за счет средств местного бюджета |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2023-28.11.2024 | 29.11.2024 |  | 0,00000 | Итого | 32 274,65000 | 32 274,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 32 274,65000 | 32 274,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 1 097 246,15000 | 211 229,24000 | 886 016,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 651 762,53000 | 109 520,20000 | 542 242,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 445 483,62000 | 101 709,04000 | 343 774,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | Мероприятие 01.03 "Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований" | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Одинцовский г.о., с. Немчиновка, ул. Советский проспект, д.д. 102, 104, 106, 108, с. Немчиновка, ул. Связистов, д.д. 2, 4, 5, 6, 9, 11 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 855,00000 | 0,00000 | Итого | 8 855,00000 | 8 855,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 656,50000 | 2 656,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 198,50000 | 6 198,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.2 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 2,3,4,6,8,9,10,11,13 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 855,00000 | 0,00000 | Итого | 8 855,00000 | 8 855,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 656,50000 | 2 656,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 198,50000 | 6 198,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.3 | Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 7, 15. |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 855,00000 | 0,00000 | Итого | 8 855,00000 | 8 855,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 656,50000 | 2 656,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 198,50000 | 6 198,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.4 | Одинцовский г.о., д. Шульгино, д.22 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 855,00000 | 0,00000 | Итого | 8 855,00000 | 8 855,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 656,50000 | 2 656,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 198,50000 | 6 198,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.5 | Одинцовский г.о., р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д.14, ул. Агрохимиков, д. 2,3,5, ул. Мичурина, д. 11,13 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 855,00000 | 0,00000 | Итого | 8 855,00000 | 8 855,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 656,50000 | 2 656,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 198,50000 | 6 198,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.6 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Говорова, д.д. 26, 26А, 26Б, 28, 30, 32, 34, 36 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 855,00000 | 0,00000 | Итого | 8 855,00000 | 8 855,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 656,50000 | 2 656,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 198,50000 | 6 198,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.7 | Одинцовский г.о., п. Немчиновка, «у пруда» |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 855,00000 | 0,00000 | Итого | 8 855,00000 | 8 855,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 656,50000 | 2 656,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 198,50000 | 6 198,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.8 | Одинцовский г.о., г. Голицыно, бульвар Генерала Ремезова, д. 10 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 100,00000 | 0,00000 | Итого | 6 100,00000 | 6 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 1 830,00000 | 1 830,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 270,00000 | 4 270,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.9 | Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Радужная, д.18 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 100,00000 | 0,00000 | Итого | 6 100,00000 | 6 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 1 830,00000 | 1 830,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 270,00000 | 4 270,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 74 185,00000 | 74 185,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 22 255,50000 | 22 255,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 51 929,50000 | 51 929,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | Мероприятие 01.04 "Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»" | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | деревня Петелино, 214 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.03.2023-14.12.2023 | 15.12.2023 | 750,34000 | 0,00000 | Итого | 750,34000 | 750,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 225,10000 | 225,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 525,24000 | 525,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 7.2 | деревня Бушарино ГП-3 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.03.2023-14.12.2023 | 15.12.2023 | 6 398,74000 | 0,00000 | Итого | 6 398,74000 | 6 398,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 1 919,62000 | 1 919,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 479,12000 | 4 479,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 7 149,08000 | 7 149,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 2 144,72000 | 2 144,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 004,36000 | 5 004,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | Мероприятие 01.07 "Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха" | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Парк Малевича, Адрес: Одинцовский г.о., вблизи д. Раздоры, парк Малевича | 369 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-14.12.2023 | 15.12.2023 | 565 572,20000 | 0,00000 | Итого | 565 572,20000 | 565 572,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 537 293,59000 | 537 293,59000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 28 278,61000 | 28 278,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 8.2 | Парк "Раздолье", Адрес: Московская область, Одинцовский муниципальный район, Истринское лесничество, Серебряноборское участковое лесничество, квартал 55, выделы 1,2,3,4,7,9,10,11,13,14,15,16,18,20,21,27,30,31,32,33,34,35,36; квартал 56, выделы 1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22 | 46 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-14.12.2023 | 15.12.2023 | 19 000,00000 | 0,00000 | Итого | 19 000,00000 | 19 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 18 050,00000 | 18 050,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 950,00000 | 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 584 572,20000 | 584 572,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 555 343,59000 | 555 343,59000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29 228,61000 | 29 228,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | Мероприятие 01.08 "Обустройство велосипедной инфраструктуры" | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Благоустройство маршрута от микрорайона Трёхгорка, вблизи ул. Чистяковой, д. 78 через пешеходный переход в районе 8-го километра магистрали M-1 «Северный объезд Одинцово», далее через вход в парк культуры, спорта и отдыха имени Героя России Л.Е. Лазутиной со стороны Подушкинского шоссе, с устройством участка до существующей велосипедной инфраструктуры Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Героя России Л.Е. Лазутиной, с дооснащением участка «Тропы здоровья» | 1 ед. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.08.2022 - 15.10.2023 | 18.10.2023 | 180 000,00000 | 113 988,60000 | Итого | 90 000,00000 | 90 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 112 860,00000 | Средства бюджета Московской области | 56 430,00000 | 56 430,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 1 128,60000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 33 570,00000 | 33 570,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 9.2 | Благоустройство веломаршрута в Одинцовском городском округе от станции Раздоры, через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки Жуковка-1 | 1 ед. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-15.10.2023 | 18.10.2023 | 70 000,00000 | 113 988,60000 | Итого | 70 000,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 112 860,00000 | Средства бюджета Московской области | 42 840,00000 | 42 840,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 1 128,60000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 27 160,00000 | 27 160,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 160 000,00000 | 160 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 99 270,00000 | 99 270,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 60 730,00000 | 60 730,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 | Мероприятие 01.09 "Благоустройство территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров" | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Лесной городок Одинцовский г.о., п. Десной городок, ул. Вокзальная | 250 м. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 10.05.2023-30.11.2023 | 01.12.2023 | 34 536,97000 | 0,00000 | Итого | 34 536,97000 | 34 536,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области, в том числе: | 32 810,12000 | 32 810,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета г. Москвы | 32 810,12000 | 32 810,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 726,85000 | 1 726,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 34 536,97000 | 34 536,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области, в том числе: | 32 810,12000 | 32 810,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета г. Москвы | 32 810,12000 | 32 810,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 726,85000 | 1 726,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Мероприятие F2.01 "Ремонт дворовых территорий" | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | ту Жаворонковское, с.Юдино ул.Зеленая д.11, ул. Школьная д.11 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 9 741,58000 | 0,00000 | Итого | 9 845,96318 | 9 845,96318 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 5 961,84000 | 5 961,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 884,12318 | 3 884,12318 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.2 | г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой, д.д. 9к1, 9к2 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 5 198,06000 | 0,00000 | Итого | 5 256,23576 | 5 256,23576 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 3 181,21000 | 3 181,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 075,02576 | 2 075,02576 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.3 | ту Кубинка, д. Еремино, д.1, д. 2 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 5 387,63000 | 0,00000 | Итого | 5 643,85000 | 5 643,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 3 297,22000 | 3 297,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 346,63000 | 2 346,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.4 | г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д. 26, 28, 30 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 5 107,93000 | 0,00000 | Итого | 5 155,62625 | 5 155,62625 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 3 126,05000 | 3 126,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 029,57625 | 2 029,57625 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.5 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 19, 21; б-р Любы Новосёловой, д.д. 13, 15 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 254,13000 | 0,00000 | Итого | 9 584,68006 | 9 584,68006 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 5 051,52000 | 5 051,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 533,16006 | 4 533,16006 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.6 | пос.Горбольницы 45,д.д.5, 10 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 922,28000 | 0,00000 | Итого | 8 994,07857 | 8 994,07857 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 5 460,43000 | 5 460,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 533,64857 | 3 533,64857 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.7 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д. 35,33,31 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 10 307,95000 | 0,00000 | Итого | 10 449,89132 | 10 449,89132 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 6 308,46000 | 6 308,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 141,43132 | 4 141,43132 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.8 | ту Успенское, п.Горки-10, д. 10,11,12 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 1 246,17000 | 0,00000 | Итого | 1 356,00777 | 1 356,00777 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 762,65000 | 762,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 593,35777 | 593,35777 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.9 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 25к.1, 25к.2, 27к.1, 27к.2 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 10 378,31000 | 0,00000 | Итого | 10 502,11351 | 10 502,11351 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 6 351,52000 | 6 351,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 150,59351 | 4 150,59351 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.10 | р.п. Большие вяземы, ул. Городок-17, д.21,23,25 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 13 470,05000 | 0,00000 | Итого | 12 165,50000 | 12 165,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 6 939,12000 | 6 939,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 226,38000 | 5 226,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.11 | г. Кубинка, ул. Городок Кубинка-8, д. 1, 2, 3 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 12 343,51000 | 0,00000 | Итого | 12 475,39622 | 12 475,39622 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 7 554,22000 | 7 554,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 921,17622 | 4 921,17622 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.12 | ту Жаворонковское, с.Юдино, ул.Пролетарская д. 42а,42б,42в |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 4 646,55000 | 0,00000 | Итого | 4 682,37128 | 4 682,37128 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 843,68000 | 2 843,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 838,69128 | 1 838,69128 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.13 | г. Звенигород, мкр-н Первомайский, д. 13, 15, 17 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 5 284,12000 | 0,00000 | Итого | 5 338,65818 | 5 338,65818 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 3 233,88000 | 3 233,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 104,77818 | 2 104,77818 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.14 | г. Звенигород, м-н Пронина,д 9 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 3 533,45000 | 0,00000 | Итого | 2 162,47000 | 2 162,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 162,47000 | 2 162,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.15 | г. Одинцово, Любы Новосёловой, д.д. 11к.1, 11к.2 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 3 421,29000 | 0,00000 | Итого | 2 093,82000 | 2 093,82000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 093,82000 | 2 093,82000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.16 | г.Одинцово, Можайское ш., д.105 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 6 048,00000 | 0,00000 | Итого | 6 592,65000 | 6 592,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 6 592,65000 | 6 592,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.17 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 104,110,112А |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 15 417,29000 | 0,00000 | Итого | 9 435,38000 | 9 435,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 9 435,38000 | 9 435,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.18 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.20 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 1 362,67000 | 0,00000 | Итого | 833,95000 | 833,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 833,95000 | 833,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.19 | ту Часцовское, пос. Покровский городок, д.а 1,2,3,4,6-а |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 13 925,60000 | 0,00000 | Итого | 8 522,46000 | 8 522,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 8 522,46000 | 8 522,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.20 | г. Кубинка, д.60А, 60Б, 60В |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 8 351,20000 | 0,00000 | Итого | 5 110,93000 | 5 110,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 5 110,93000 | 5 110,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.21 | г. Звенигород, микрорайон Восточный, дд.3,4,5,6 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 8 051,52000 | 0,00000 | Итого | 4 927,53000 | 4 927,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 4 927,53000 | 4 927,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.22 | ту Никольское, п. Новый городок, д. 1-3 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 5 078,58000 | 0,00000 | Итого | 3 108,09000 | 3 108,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 3 108,09000 | 3 108,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.23 | с.Шарапово д.20,23,24,25. |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 13 470,05000 | 0,00000 | Итого | 11 772,00000 | 11 772,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 11 772,00000 | 11 772,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.24 | п. Новый Городок, д. 6,7, 8, 9, 10, 13 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 17 352,10000 | 0,00000 | Итого | 10 619,48000 | 10 619,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 10 619,48000 | 10 619,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.25 | ул. Новоспортивная д. 10 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 3 664,53000 | 0,00000 | Итого | 2 242,69000 | 2 242,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 242,69000 | 2 242,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.26 | ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 11-16 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 10 051,42000 | 0,00000 | Итого | 6 151,46000 | 6 151,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 6 151,46000 | 6 151,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.27 | ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 4-8 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 4 980,59000 | 0,00000 | Итого | 3 048,12000 | 3 048,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 3 048,12000 | 3 048,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.28 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 33, 35, 37 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 12 764,00000 | 0,00000 | Итого | 7 811,56000 | 7 811,56000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 7 811,56000 | 7 811,56000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.29 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 98,100,100А,102. |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 11 543,29000 | 0,00000 | Итого | 7 064,49000 | 7 064,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 7 064,49000 | 7 064,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 192 947,45210 | 192 947,45210 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 151 568,88000 | 151 568,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 41 378,57210 | 41 378,57210 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12 | Мероприятие 01.02 "Создание и ремонт пешеходных коммуникаций" | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, от дома №12 пос. Новый Городок до автобусной остановки "Новый городок" (55.608496, 36.617017; 55.607517, 36.617068) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 880,24000 | 0,00000 | Итого | 880,24000 | 880,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 538,70000 | 538,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 341,54000 | 341,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12.2 | Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, ту Никольское, п. Новый городок, д. 4,5, 18-20, 32, 33, 34 (55.611024, 36.613919; 55.612031, 36.614315) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 1 120,31000 | 0,00000 | Итого | 1 120,31000 | 1 120,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 685,62000 | 685,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 434,69000 | 434,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12.3 | Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, р.п. Большие Вяземы от д. 5 ул. Школьный поселок до д. 8 (55.627604, 37.002687; 55.627533, 37.003541) участок №1 |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 449,15000 | 0,00000 | Итого | 524,39000 | 524,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 274,87000 | 274,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 249,52000 | 249,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12.4 | Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, р.п. Большие Вяземы от д. 5 ул. Школьный поселок до д. 8 (55.627410, 37.003709; 55.627516, 37.004965) участок №2 |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 400,11000 | 0,00000 | Итого | 400,11000 | 400,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 244,86000 | 244,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 155,25000 | 155,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12.5 | Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №1 (55.615459, 36.840842; 55.616082, 36.841554) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 600,19000 | 0,00000 | Итого | 367,31000 | 367,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 367,31000 | 367,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12.6 | Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №2 (55.616082, 36.841554; 55.615934, 36.841289) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 272,09000 | 0,00000 | Итого | 166,51000 | 166,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 166,51000 | 166,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12.7 | Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №3 (55.616496, 36.841566; 55.616393, 36.843156) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 1 000,27000 | 0,00000 | Итого | 612,16000 | 612,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 612,16000 | 612,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12.8 | Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №4 (55.616493, 36.841638; 55.616314, 36.842367) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 440,12000 | 0,00000 | Итого | 269,35000 | 269,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 269,35000 | 269,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12.9 | Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №5 (55.617890, 36.843671; 55.617205, 36.842788) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 840,23000 | 0,00000 | Итого | 514,22000 | 514,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 514,22000 | 514,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12.10 | Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №6 (55.617292, 36.843308; 55.617208, 36.843882) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 480,15000 | 0,00000 | Итого | 293,85000 | 293,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 293,85000 | 293,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12.11 | Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.8, д.9, д.10, д.11, д.14, д.17, участок №1 (55.615252, 36.841299; 55.615117, 36.842249) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 480,15000 | 0,00000 | Итого | 293,85000 | 293,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 293,85000 | 293,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12.12 | Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.8, д.9, д.10, д.11, д.14, д.17, участок №2 (55.615178, 36.841471; 55.614823, 36.841622) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 400,13000 | 0,00000 | Итого | 244,87000 | 244,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 244,87000 | 244,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12.13 | Пешеходная коммуникация г. Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д. 10 до Голицынской СОШ №2 (55.620909, 36.977983; 55.621586, 36.980418) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 1 555,94000 | 0,00000 | Итого | 952,23000 | 952,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 952,23000 | 952,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12.14 | Пешеходная коммуникация г. Голицыно к общественному пространству Парк культуры и отдыха «Парк героев 1812 года» (55.625873, 36.984825; 55.626142, 36.986327) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 880,24000 | 0,00000 | Итого | 538,70000 | 538,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 538,70000 | 538,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12.15 | Пешеходная коммуникация г. Звенигород от ул. Почтовая до надземного перехода к СК «Звезда» участок №1 (55.730394, 36.866333; 55.729059, 36.866964) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 1 400,38000 | 0,00000 | Итого | 857,03000 | 857,03000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 857,03000 | 857,03000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12.16 | Пешеходная коммуникация г. Звенигород от ул. Почтовая до надземного перехода к СК «Звезда» участок №2 (55.728106, 36.865203; 55.728903, 36.866879) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 1 120,31000 | 0,00000 | Итого | 685,62000 | 685,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 685,62000 | 685,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12.17 | Пешеходная коммуникация г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, 112А; п. БЗРИ, д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, участок №1 (55.681256, 37.300962; 55.681581, 37.302874) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 800,22000 | 0,00000 | Итого | 489,73000 | 489,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 489,73000 | 489,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12.18 | Пешеходная коммуникация г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, 112А; п. БЗРИ, д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, участок №2 (55.681526, 37.302483; 55.681970, 37.302281) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 400,11000 | 0,00000 | Итого | 244,86000 | 244,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 244,86000 | 244,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12.19 | Пешеходная коммуникация г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2, участок№1 (55.677499, 37.253561; 55.677651, 37.254194) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 320,09000 | 0,00000 | Итого | 195,89000 | 195,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 195,89000 | 195,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12.20 | Пешеходная коммуникация г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2, участок№2 (55.677417, 37.252907; 55.677457, 37.253336) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 400,11000 | 0,00000 | Итого | 244,86000 | 244,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 244,86000 | 244,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12.21 | Пешеходная коммуникация г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2, участок№3 (55.677054, 37.253706; 55.676605, 37.253840) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 280,08000 | 0,00000 | Итого | 171,40000 | 171,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 171,40000 | 171,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12.22 | Пешеходная коммуникация г. Одинцово, ул. Толубко, д.д. 3к.1, 3к.2, д.3к.3, 3к.4; ул. Баковская, д.д. 2, 4, 8; ул. Вокзальная , д.д. 33, 35, 37, 37к.1; Можайское ш., д.76 (55.682467, 37.296392; 55.682174, 37.295919) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 320,09000 | 0,00000 | Итого | 195,89000 | 195,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 195,89000 | 195,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12.23 | Пешеходная коммуникация п. Горки-2, д. 16 (административное здание) (55.723456, 37.168628; 55.723371, 37.166214) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 1 520,41000 | 0,00000 | Итого | 930,49000 | 930,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 930,49000 | 930,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12.24 | Пешеходная коммуникация д.п. Лесной городок, ул. Молодежная, от д. 5 до Церкви (55.638019, 37.217271; 55.637673, 37.217121) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 288,08000 | 0,00000 | Итого | 176,30000 | 176,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 176,30000 | 176,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12.25 | Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, деревня Петелино (55.595656, 36.859182; 55.596618, 36.861142) участок №1 |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 1 320,36000 | 0,00000 | Итого | 808,06000 | 808,06000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 808,06000 | 808,06000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12.26 | Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, деревня Петелино (55.596685, 36.861231; 55.597347, 36.862486) участок №2 |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 840,23000 | 0,00000 | Итого | 514,22000 | 514,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 514,22000 | 514,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12.27 | Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.58,62,65,66,68 (55.705660, 37.319803; 55.705921, 37.319736) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 304,33000 | 0,00000 | Итого | 186,24000 | 186,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 186,24000 | 186,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 12 878,69000 | 12 878,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 11 697,69000 | 11 697,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 181,00000 | 1 181,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Начальник Управления благоустройства  А.А. Журавлев". | | | | | | | | | | | | | | | |