АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2023 № 7792

О внесении изменений в муниципальную программу

Одинцовского городского округа Московской области

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

на 2023-2027 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, в связи с изменением перечня мероприятий, результатов их выполнения и объемов финансирования на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы, изменением редакционного характера муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023 - 2027 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 18.11.2022 № 6842 (в редакции от 28.06.2023 № 4089) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:

1. раздел 1 «Паспорт муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027 годы» текстовой части Муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2. раздел 2 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» текстовой части Муниципальной программы дополнить словами:

«Методика расчета значений целевых показателей и Методика определения результатов выполнения мероприятий представлены в Приложении 3 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;

3) раздел 3 «Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы» текстовой части Муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

4) Приложение 1 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

5) Приложение 3 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от 20.11.2023 № 7792

«1. Паспорт муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области  Пайсов М.А. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в Одинцовском городском округе. | | | | | |
| 2. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного жилищного фонда. | | | | | |
| Перечень подпрограмм: | Муниципальный заказчик подпрограммы: | | | | | |
| 1.«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | |
| 2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |
| 3. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» направлена на обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». | | | | | |
| 2. Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» направлена на выполнение обязательств муниципального образования по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов, а также на обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд, путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения. | | | | | |
| 3. Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» направлена на выполнение обязательств муниципального образования по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года, а также на обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд, путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 10 312,17299 | 10 312,17299 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 303 720,98264 | 193 775,06264 | 21 771,21000 | 88 174,71000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 311 271,18799 | 245 021,73233 | 13 118,54254 | 53 130,91312 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО, в том числе по годам: | 625 304,34362 | 449 108,96796 | 34 889,75254 | 141 305,62312 | 0,00000 | 0,00000 |

».

Заместитель начальника Управления жилищных отношений Л.А. Жильцова

Приложение 2

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от 20.11.2023 № 7792

«3. Прогноз развития сферы реализации

муниципальной программы

В рамках Муниципальной программы планируется переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем приобретения в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений за счет средств бюджетов различных уровней. Реализация мероприятий Муниципальной программы позволит значительно улучшить проблему расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, обеспечит защиту прав граждан на жилище путем переселения из аварийных жилых домов в новые благоустроенные помещения.

На 01.01.2023 в результате реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (далее – Подпрограмма 1) в благоустроенные жилые помещения переселены 90 семей (199 человек).

Ежегодно этапы Подпрограммы 1 государственной программы по завершению соответствующего финансового года подлежат корректировке с учетом фактического исполнения плановых показателей по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Московской области в соответствии с заключенными контрактами на проведение работ. При этом условия софинансирования прошедших и незавершенных этапов сохраняются.

Перечень аварийного жилищного фонда на территории Одинцовского городского округа, по которому осуществляются завершающие мероприятия по переселению, представлен в Таблице № 1.

Таблица № 1

Перечень аварийного жилищного фонда, по которому осуществляются завершающие мероприятия по переселению в рамках Подпрограммы 1

| № п/п | Адрес дома: Московская область, Одинцовский городской округ,  г. Звенигород | Постановление о признании дома аварийным | | Общая площадь расселяемых жилых помещений, кв.м | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер | дата |
|  | пос. сан. Поречье, д. 35 | 545 | 01.07.2016 | 149,8 | 8 |
|  | ул. Почтовая, д. 2/8 | 1074 | 25.12.2012 | 63,9 | 4 |
|  | ВСЕГО |  |  | 213,7 | 12 |

Для достижения результатов подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» (далее – Подпрограмма 2) жителям аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Одинцовского городского округа Московской области, планируется предоставление жилых помещений из муниципального жилищного фонда и (или) предоставления возмещения за жилые помещения.

Перечень аварийного жилищного фонда, подлежащего переселению в рамках Подпрограммы 2 на территории Одинцовского городского округа, представлен в Таблице №2.

Таблица № 2

Перечень аварийного жилищного фонда,

подлежащего переселению в рамках Подпрограммы 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дома: Московская область, Одинцовский городской округ | Распоряжение о признании дома аварийным | | Общая площадь расселяемых жилых помещений, кв.м | Кол-во расселяемых жилых помещений | Кол-во человек |
| номер | дата |
| 1. | пос. Барвиха, д. 22 | 121 | 09.04.2010 | 223,7 | 3 | 7 |
| 2. | пос. Усово-Тупик, д.4 | 204-р | 15.07.2019 | 296,1 | 7 | 24 |
| 3. | ст. Усово, д. 62 | 205-р | 15.07.2019 | 57,8 | 2 | 2 |
| 4. | р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 5 | 3883 | 26.10.2021 | 2 778,6 | 61 | 175 |
| 5. | д. Подлипки, д. 66 | 2290 | 31.05.2022 | 109,5 | 3 | 4 |
| 6. | д. Солослово, д. 125 | 3848 | 15.08.2022 | 93,3 | 2 | 8 |
| 7. | р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 1 | 1835 | 30.03.2023 | 2 736,77 | 60 | 151 |
| 8. | р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 2 | 1835 | 30.03.2023 | 2 759,7 | 60 | 161 |
| 9. | р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 3 | 1835 | 30.03.2023 | 2 781,0 | 60 | 132 |
| 10. | р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 6 | 1835 | 30.03.2023 | 2 764,4 | 62 | 125 |
|  | ВСЕГО |  |  | 14 600,87 | 320 | 789 |

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» (далее - Подпрограмма 4) планируется переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, путем приобретения в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений за счет средств бюджета Московской области и бюджета округа и (или) предоставления возмещения за жилые помещения. Перечень аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года и подлежащего переселению в рамках Подпрограммы 4 представлен в Таблице 3.

Таблица № 3

Перечень аварийного жилищного фонда, признанного таковым после

1 января 2017 года и подлежащего переселению в рамках Подпрограммы 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дома: Московская область, Одинцовский городской округ | Распоряжение о признании дома аварийным | | Общая площадь расселяемых жилых помещений, кв.м | Кол-во расселяемых жилых помещений | Кол-во человек |
| номер | дата |
| 1. | г. Звенигород, Нахабинское шоссе, д. 9 | 969 | 07.09.2018 | 1 505,8 | 36 | 77 |
| 2. | г. Одинцово,  ул. Ракетчиков, д. 49 | 4517 | 10.12.2021 | 61,9 | 1 | 1 |
|  | ВСЕГО |  |  | 1 567,7 | 37 | 78 |

».

Заместитель начальника

Управления жилищных отношений Л.А. Жильцова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению Администрации  Одинцовского городского округа Московской области от 20.11.2023 № 7792 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Приложение 1 к Муниципальной программе | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Реализация мероприятий по предоставлению субсидии гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.02 Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищных отношений; отдел закупок для муниципальных нужд, МКУ «ЦМЗ Одинцовского городского округа»; Управление бухгалтерского учета и отчетности; Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Основное мероприятие F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2023-2027 | Итого: | 17 942,89316 | 17 942,89316 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | 10 312,17299 | 10 312,17299 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 4 769,20013 | 4 769,20013 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 861,52004 | 2 861,52004 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие F3.10 Завершение мероприятия по переселению из непригодного для проживания жилищного фонда по III этапу | 2023-2027 | Итого: | 17 942,89316 | 17 942,89316 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищных отношений; отдел закупок для муниципальных нужд, МКУ «ЦМЗ Одинцовского городского округа»; Управление бухгалтерского учета и отчетности; Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | 10 312,17299 | 10 312,17299 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 4 769,20013 | 4 769,20013 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 861,52004 | 2 861,52004 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тысяча квадратных метров |  |  | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |
|  | 0,2137\* | \_ | \_ | \_ | 0,2137\* | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |  |
| Итого по подпрограмме 1 | | | Итого: | 17 942,89316 | 17 942,89316 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | 10 312,17299 | 10 312,17299 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 4 769,20013 | 4 769,20013 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 861,52004 | 2 861,52004 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 02. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2023-2027 | Итого: | 431 166,07480 | 431 166,07480 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 189 005,86251 | 189 005,86251 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 242 160,21229 | 242 160,21229 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 02.01 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 | 2023-2027 | Итого: | 431 166,07480 | 431 166,07480 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищных отношений; отдел закупок для муниципальных нужд, МКУ «ЦМЗ Одинцовского городского округа»; Управление бухгалтерского учета и отчетности; Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| Средства бюджета Московской области | 189 005,86251 | 189 005,86251 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 242 160,21229 | 242 160,21229 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого: | 301 444,75680 | 301 444,75680 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищных отношений; отдел закупок для муниципальных нужд, МКУ «ЦМЗ Одинцовского городского округа»; Управление бухгалтерского учета и отчетности; Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| Средства бюджета Московской области | 189 005,86251 | 189 005,86251 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 112 438,89429 | 112 438,89429 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2, тысяча квадратных метров |  |  | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |
| 2,77860 | 2,77860 | \_ | \_ | \_ | 2,77860 | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |  |
|  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2, тысяча человек |  |  | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |
| 0,17500 | 0,17500 | \_ | \_ | \_ | 0,17500 | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |  |
| 1.1.2 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого: | 121 433,31800 | 121 433,31800 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 121 433,31800 | 121 433,31800 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.3 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории округа | 2023-2027 | Итого: | 8 288,00000 | 8 288,00000 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 288,00000 | 8 288,00000 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда на территории округа, тысяча квадратных метров |  |  | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |
| 11,82227 | 0,69830 | \_ | \_ | \_ | 0,69830 | 0,08210 | \_ | \_ | \_ | 0,08210 | \_ | \_ | 11,04187 |  |
|  | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда на территории округа, тысяча человек |  |  | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |
| 0,61400 | 0,04200 | \_ | \_ | \_ | 0,04200 | 0,00300 | \_ | \_ | \_ | 0,00300 | \_ | \_ | 0,56900 |  |
| Итого по подпрограмме 2 | | | Итого: | 431 166,07480 | 431 166,07480 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 189 005,86251 | 189 005,86251 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 242 160,21229 | 242 160,21229 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года | 2024-2027 | Итого: | 176 195,37566 | 0,00000 | | | | | 34 889,75254 | | | | | 141 305,62312 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 109 945,92000 | 0,00000 | | | | | 21 771,21000 | | | | | 88 174,71000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 66 249,45566 | 0,00000 | | | | | 13 118,54254 | | | | | 53 130,91312 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, расселенного в рамках Подпрограммы 4 | 2024-2027 | Итого: | 176 195,37566 |  |  | 0,00000 |  |  | 34 889,75254 | | | | | 141 305,62312 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищных отношений; отдел закупок для муниципальных нужд, МКУ «ЦМЗ Одинцовского городского округа»; Управление бухгалтерского учета и отчетности; Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| Средства бюджета Московской области | 109 945,92000 | 0,00000 | | | | | 21 771,21000 | | | | | 88 174,71000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 66 249,45566 | 0,00000 | | | | | 13 118,54254 | | | | | 53 130,91312 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года, расселенного по Подпрограмме 4, тысяча квадратных метров |  |  | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |
| 1,56700 | 0,00000 | \_ | \_ | \_ | 0,00000 | 0,28900 | \_ | \_ | \_ | 0,28900 | 1,27800 | \_ | \_ |  |
|  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года, расселенного по Подпрограмме 4, тысяча человек |  |  | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |
| 0,07800 | 0,00000 | \_ | \_ | \_ | 0,00000 | 0,01200 | \_ | \_ | \_ | 0,01200 | 0,06600 | \_ | \_ |  |
| Итого по подпрограмме 4 | | | Итого: | 176 195,37566 | 0,00000 | | | | | 34 889,75254 | | | | | 141 305,62312 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 109 945,92000 | 0,00000 | | | | | 21 771,21000 | | | | | 88 174,71000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 66 249,45566 | 0,00000 | | | | | 13 118,54254 | | | | | 53 130,91312 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по муниципальной программе | | | Итого: | 625 304,34362 | 449 108,96796 | | | | | 34 889,75254 | | | | | 141 305,62312 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | 10 312,17299 | 10 312,17299 | | | | | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 303 720,98264 | 193 775,06264 | | | | | 21 771,21000 | | | | | 88 174,71000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 311 271,18799 | 245 021,73233 | | | | | 13 118,54254 | | | | | 53 130,91312 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* Значение показателя считается достигнутым в 2022 году (осуществляется завершение мероприятия по переселению из непригодного для проживания жилищного фонда по III этапу для 213,7 кв.м расселяемой площади жилых помещений, 12 чел., по которым дела находятся на рассмотрении в суде). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ». |

|  |
| --- |
| Заместитель начальника Управления  жилищных отношений Л.А. Жильцова |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от 20.11.2023 № 7792

«Приложение 3 к муниципальной программе

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» НА 2023 - 2027 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | Определяется исходя из количества переселенных из аварийного фонда граждан, с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Ежеквартально |

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» НА 2023 - 2027 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | N мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | |
| Основное мероприятие F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | |
| 1 | Мероприятие F3.10  Завершение мероприятия по переселению из непригодного для проживания жилищного фонда по III этапу | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча квадратных метров | Определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | | | | |
| Основное мероприятие 02. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | |
| 1 | Мероприятие 02.01  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 | Тысяча квадратных метров | Определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области |
| Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 | Тысяча человек | Определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда на территории округа | Тысяча квадратных метров | Определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда за счет средств бюджета Одинцовского городского округа или муниципального жилищного фонда |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда на территории округа | Тысяча человек | Определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда за счет средств бюджета Одинцовского городского округа или муниципального жилищного фонда |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» | | | | |
| Основное мероприятие 01. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» | | | | |
| 1 | Мероприятие 01.01  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, расселенного в рамках Подпрограммы 4 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года, расселенного по Подпрограмме 4 | Тысяча квадратных метров | Определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными после 1 января 2017 года с привлечением средств бюджета Московской области |
| Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года, расселенного по Подпрограмме 4 | Тысяча человек | Определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными после 1 января 2017 года с привлечением средств бюджета Московской области |

».

Заместитель начальника Управления жилищных отношений Л. А. Жильцова