АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2023 № 7798

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу  Одинцовского городского округа Московской области  «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы |

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, в связи с изменением перечней мероприятий и результатов их выполнения, объемов финансирования на 2023 год и плановый период 2024 - 2027 годы, адресного перечня по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности, муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023 - 2027 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 18.11.2022 № 6833 «Об утверждении муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы (в редакции от 26.10.2023 №7323) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:
2. в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | 500 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 3 876 273,  92000 | 648 168,  78000 | 1 104 670,  62000 | 506 949,  18000 | 960 082,  90000 | 656 402,  44000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа Московской области | 2 576 057,26196 | 720 883,30196 | 538 666,93000 | 310 685,  72000 | 586 434,  46000 | 419 386,  85000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 7 152 331,  18196 | 1 569 052,  08196 | 2 143 337,  55000 | 817 634,  90000 | 1 546 517,  36000 | 1 075 789,  29000 |

»;

1. приложения 1,4,5 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 1,2,3 соответственно к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации Одинцовского городского округа Московской области   от 20.11.2023 № 7798 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Приложение 1 к муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | | | | |
| "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| 2023 | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 "Чистая вода" | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие F5 ‒ «Чистая вода» | 2023-2027 | Итого | 479 843,79000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 479 843,79000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 293 664,40000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 293 664,40000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 186 179,39000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 186 179,39000 |
| 1.1. | Мероприятие F5.01. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 2023-2027 | Итого | 479 843,79000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 479 843,79000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5  к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 293 664,40000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 293 664,40000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 186 179,39000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 186 179,39000 |
| Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей), ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 2. | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 878 433,68200 | 12 370,78200 | | | | | 68 041,07000 | 276 956,33000 | 2 600,00000 | 518 465,50000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 527 690,17000 | 3 125,00000 | | | | | 39 081,79000 | 169 529,06000 | 0,00000 | 315 954,32000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 350 743,51200 | 9 245,78200 | | | | | 28 959,28000 | 107 427,27000 | 2 600,00000 | 202 511,18000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 860 662,90000 | 5 000,00000 | | | | | 65 441,07000 | 274 356,33000 | 0,00000 | 515 865,50000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Территориальные управления Одинцовского городского округа  (приложение 5  к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 527 690,17000 | 3 125,00000 | | | | | 39 081,79000 | 169 529,06000 | 0,00000 | 315 954,32000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 332 972,73000 | 1 875,00000 | | | | | 26 359,28000 | 104 827,27000 | 0,00000 | 199 911,18000 |
| Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 7,00 |
| 2.2. | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, ед | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Мероприятие 02.05. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого: | 1 970,78200 | 1 970,78200 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5  к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 970,78200 | 1 970,78200 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Мероприятие 02.06.  Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2023-2027 | Итого: | 15 800,00000 | 5 400,00000 | | | | | 2 600,00000 | 2 600,00000 | 2 600,00000 | 2 600,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 800,00000 | 5 400,00000 | | | | | 2 600,00000 | 2 600,00000 | 2 600,00000 | 2 600,00000 |
| 2.4.1. | Содержание питьевых колодцев | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 800,00000 | 5 400,00000 | | | | | 2 600,00000 | 2 600,00000 | 2 600,00000 | 2 600,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 541,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Чистая вода" | 1 358 277,47200 | 12 370,78200 | | | | | 68 041,07000 | 276 956,33000 | 2 600,00000 | 998 309,29000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 821 354,57000 | 3 125,00000 | | | | | 39 081,79000 | 169 529,06000 | 0,00000 | 609 618,72000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 536 922,90200 | 9 245,78200 | | | | | 28 959,28000 | 107 427,27000 | 2 600,00000 | 388 690,57000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Подпрограмма 2 "Системы водоотведения" | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие G6 -«Оздоровление Волги» | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие G6.01.  Сокращение доли загрязненных сточных вод | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 2 119 136,39200 | 707 788,40200 | | | | | 1 411 347,99000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | | | | | 500 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 107 841,94000 | 431 615,59000 | | | | | 676 226,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 311 294,45200 | 76 172,81200 | | | | | 235 121,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 856 510,12200 | 347 038,03200 | | | | | 509 472,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 557 841,94000 | 274 472,73000 | | | | | 283 369,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 298 668,18200 | 72 565,30200 | | | | | 226 102,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 01.02. Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Количество капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Мероприятие 01.03. Организация в границах городского округа водоотведения | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Мероприятие 01.05. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации |  | Итого | 1 262 626,27000 | 360 750,37000 | | | | | 901 875,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | | | | | 500 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 550 000,00000 | 157 142,86000 | | | | | 392 857,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 626,27000 | 3 607,51000 | | | | | 9 018,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 584 703,00000 | 0,00000 | | | | | 78 703,00000 | 59 000,00000 | 447 000,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 352 512,00000 | 0,00000 | | | | | 42 840,00000 | 36 108,00000 | 273 564,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 232 191,00000 | 0,00000 | | | | | 35 863,00000 | 22 892,00000 | 173 436,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 584 703,00000 | 0,00000 | | | | | 78 703,00000 | 59 000,00000 | 447 000,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 352 512,00000 | 0,00000 | | | | | 42 840,00000 | 36 108,00000 | 273 564,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 232 191,00000 | 0,00000 | | | | | 35 863,00000 | 22 892,00000 | 173 436,00000 | 0,00000 |
|  | Количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 3.2. | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество капитально отремонтированных канализационных коллекторов и канализационных насосных станций, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 03. Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов очистки сточных вод с использованием финансовых инструментов «Инфраструктурного меню» | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. | Мероприятие 03.03. Реализация проектов по реконструкции объектов очистки сточных вод муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Системы водоотведения" | 2 703 839,39200 | 707 788,40200 | | | | | 1 490 050,99000 | 59 000,00000 | 447 000,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | | | | | 500 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 460 353,94000 | 431 615,59000 | | | | | 719 066,35000 | 36 108,00000 | 273 564,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 543 485,45200 | 76 172,81200 | | | | | 270 984,64000 | 22 892,00000 | 173 436,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | 247 252,24000 | 137 284,48000 | | | | | 109 967,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 140 564,75000 | 73 264,48000 | | | | | 67 300,27000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 106 687,49000 | 64 020,00000 | | | | | 42 667,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 247 252,24000 | 137 284,48000 | | | | | 109 967,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5  к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 140 564,75000 | 73 264,48000 | | | | | 67 300,27000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 106 687,49000 | 64 020,00000 | | | | | 42 667,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 01.03 – Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 2 329 133,40252 | 215 459,74252 | | | | | 470 857,73000 | 477 258,57000 | 1 092 497,36000 | 73 060,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 421 971,66000 | 116 418,71000 | | | | | 277 151,21000 | 299 241,12000 | 684 447,90000 | 44 712,72000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 907 161,74252 | 99 041,03252 | | | | | 193 706,52000 | 178 017,45000 | 408 049,46000 | 28 347,28000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 2 252 681,07252 | 161 904,24252 | | | | | 447 960,90000 | 477 258,57000 | 1 092 497,36000 | 73 060,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление благоустройства (приложение 5 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 1 375 262,13000 | 83 722,04000 | | | | | 263 138,35000 | 299 241,12000 | 684 447,90000 | 44 712,72000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 877 418,94252 | 78 182,20252 | | | | | 184 822,55000 | 178 017,45000 | 408 049,46000 | 28 347,28000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 6,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.2. | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 76 452,33000 | 53 555,50000 | | | | | 22 896,83000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства  (приложение 6  к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 46 709,53000 | 32 696,67000 | | | | | 14 012,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29 742,80000 | 20 858,83000 | | | | | 8 883,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 03. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 03.01. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 03.02. Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | 2023-2027 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 04. Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню" | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Мероприятие 04.03. Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии, тыс. руб. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 5,00 | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4.2. | Мероприятие 05.02. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 5,00 | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4.3. | Мероприятие 05.03. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 5,00 | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | 2 576 385,64252 | 352 744,22252 | | | | | 580 825,49000 | 477 258,57000 | 1 092 497,36000 | 73 060,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 562 536,41000 | 189 683,19000 | | | | | 344 451,48000 | 299 241,12000 | 684 447,90000 | 44 712,72000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 013 849,23252 | 163 061,03252 | | | | | 236 374,01000 | 178 017,45000 | 408 049,46000 | 28 347,28000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 4 "Обращение с отходами" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 03. Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 03.01 -  Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных и реконструированных объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО), ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 04 - Создание системы раздельного сбора отходов на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Обращение с отходами" | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Установка (модернизация) ИПТ с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Установлено (модернизировано) ИТП с теплообменниками отопления и аппаратурой управления отоплением, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Установлены терморегулирующие клапаны (терморегуляторов) на отопительных приборах, ед | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Промыты трубопроводы и стояки системы отопления, км | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Заменены светильники внутреннего освещения на светодиодные, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Мероприятие 01.05. Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Установлены автоматизированные системы регулирования освещением, датчики движения и освещенности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Мероприятие 01.06. Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Повышена теплозащита наружных стен, утеплена кровли и чердачные помещения, кв.м. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Мероприятие 01.07. Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Установлено насосное оборудование и электроустановки с частотно-регулируемым приводом, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Мероприятие 01.08. Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Заменены трубопроводы и арматура системы ГВС, км | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Мероприятие 01.09. Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Установлены аэраторы с регулятором расхода воды, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования Администрации Одинцовского городского округа, Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2023-2027 | Итого | 40 975,93830 | 40 975,93830 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40 975,93830 | 40 975,93830 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 385,93830 | 385,93830 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управляющие компании |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Установлены, заменены, поверены общедомовые приборы учета топливно-энергетических ресурсов в МКД, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 02.02. Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023-2027 | Итого | 40 590,00000 | 40 590,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управляющие компании |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40 590,00000 | 40 590,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2.1. | Субсидии на возмещение затрат по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40 590,00000 | 40 590,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управляющие компании |
| Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 03.Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Выдано актов «ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области", о присвоении класса энергоэффективности | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 19,00 | 19,00 | 0,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 40 975,93830 | 40 975,93830 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40 975,93830 | 40 975,93830 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Подпрограмма 6 "Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики" | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 2023-2027 | Итого | 4 072,21200 | 600,21200 | | | | | 868,00000 | 868,00000 | 868,00000 | 868,00000 |  |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 072,21200 | 600,21200 | | | | | 868,00000 | 868,00000 | 868,00000 | 868,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 072,21200 | 600,21200 | | | | | 868,00000 | 868,00000 | 868,00000 | 868,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
|  | Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, % | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Развитие газификации, топливнозаправочного  комплекса и электроэнергетики" | 4 072,21200 | 600,21200 | | | | | 868,00000 | 868,00000 | 868,00000 | 868,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 072,21200 | 600,21200 | | | | | 868,00000 | 868,00000 | 868,00000 | 868,00000 |
|  | Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма" | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого | 8 751,52514 | 2 827,52514 | | | | | 1 481,00000 | 1 481,00000 | 1 481,00000 | 1 481,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 751,52514 | 2 827,52514 | | | | | 1 481,00000 | 1 481,00000 | 1 481,00000 | 1 481,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 751,52514 | 2 827,52514 | | | | | 1 481,00000 | 1 481,00000 | 1 481,00000 | 1 481,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.3.1. | Поставка воды для водопроводных колонок общего пользования Одинцовского городского округа | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 404,87680 | 1 480,87680 | | | | | 1 481,00000 | 1 481,00000 | 1 481,00000 | 1 481,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.3.2. | Опиловка воздушных линий и демонтаж старых опор | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 125,75465 | 1 125,75465 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.3.3. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выданных многодетным семьям | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.3.4. | Поставка электроснабжения на объекты электросетевого хозяйства, находящиеся в реестре муниципальной собственности | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 220,89369 | 220,89369 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма" | 8 751,52514 | 2 827,52514 | | | | | 1 481,00000 | 1 481,00000 | 1 481,00000 | 1 481,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 751,52514 | 2 827,52514 | | | | | 1 481,00000 | 1 481,00000 | 1 481,00000 | 1 481,00000 |
| Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01 - Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2023-2027 | Итого | 449 800,00000 | 449 800,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 21 800,00000 | 21 800,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 428 000,00000 | 428 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию | 2023-2027 | Итого | 21 800,00000 | 21 800,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 21 800,00000 | 21 800,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии, тыс. руб. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | 2023-2027 | Итого | 428 000,00000 | 428 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 428 000,00000 | 428 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.1. | Субсидия АО "Одинцовская теплосеть" в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал, в целях возмещения планируемых недополученных доходов в связи с производством и оказанием коммунальных услуг в 2022-2023 годах и уменьшения планового непокрытого убытка, в том числе для расчетов за поставленные энергоносители | 2023-2027 | Итого | 428 000,00000 | 428 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 428 000,00000 | 428 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии, тыс.руб. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 428 000,00 | 428 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 01. 04-  Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Основное мероприятие 02 - Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Итого | 10 229,00000 | 1 945,00000 | | | | | 2 071,00000 | 2 071,00000 | 2 071,00000 | 2 071,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 10 229,00000 | 1 945,00000 | | | | | 2 071,00000 | 2 071,00000 | 2 071,00000 | 2 071,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 02.05 -Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023-2027 | Итого | 10 229,00000 | 1 945,00000 | | | | | 2 071,00000 | 2 071,00000 | 2 071,00000 | 2 071,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 10 229,00000 | 1 945,00000 | | | | | 2 071,00000 | 2 071,00000 | 2 071,00000 | 2 071,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | 460 029,00000 | 451 745,00000 | | | | | 2 071,00000 | 2 071,00000 | 2 071,00000 | 2 071,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 32 029,00000 | 23 745,00000 | | | | | 2 071,00000 | 2 071,00000 | 2 071,00000 | 2 071,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 428 000,00000 | 428 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 7 152 331,18196 | 1 569 052,08196 | | | | | 2 143 337,55000 | 817 634,90000 | 1 546 517,36000 | 1 075 789,29000 |  |
| Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | | | | | 500 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 3 876 273,92000 | 648 168,78000 | | | | | 1 104 670,62000 | 506 949,18000 | 960 082,90000 | 656 402,44000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 576 057,26196 | 720 883,30196 | | | | | 538 666,93000 | 310 685,72000 | 586 434,46000 | 419 386,85000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

|  |
| --- |
| ".  Заместитель Главы Администрации М.В. Коротаев  Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Н.А. Стародубова |

Приложение 2 к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа Московской области

от 20.11.2023 № 7798

«Приложение 4

к муниципальной программе

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Чистая вода» | | | | |
| Основное мероприятие F5 ‒ Федеральный проект «Чистая вода» | | | | |
| 1 | Мероприятие F5.01. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей) | Единица | Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей), построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартально.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | | | | |
| 2 | Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения | Единица | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных объектов водоснабжения на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартально.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| 3 | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения | Единица | Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартально.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| 4 | Мероприятие 02.05. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета; | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения | Единица | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартально.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| 5 | Мероприятие 02.06.  Содержание и ремонт шахтных колодцев | Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Единица | Определяется на основании данных о количестве отремонтированных шахтных колодцев на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартально.  Источник данных: акт о приемке выполненных работ. |
| Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» | | | | |
| Основное мероприятие G6 «Оздоровление Волги»;  Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области;  Основное мероприятие 03. Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов очистки сточных вод с использованием финансовых инструментов «Инфраструктурного меню» | | | | |
| 6 | Мероприятие G6.01.  Сокращение доли загрязненных сточных вод;  Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности;  Мероприятие 01.03. Организация в границах городского округа водоотведения;  Мероприятие 01.05. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации;  Мероприятие 03.03. Реализация проектов по реконструкции объектов очистки сточных вод муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия | Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод | Единица | Определяется на основании данных о количестве построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | | | | |
| 7 | Мероприятие 01.02. Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | Количество капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод | Единица | Определяется на основании данных о количестве отремонтированных объектов очистки сточных вод на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | | | | |
| 8 | Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | Количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | Единица | Определяется на основании данных о количестве канализационных коллекторов, канализационных насосных станций построенных, реконструированных на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| 9 | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций муниципальной собственности | Количество капитально отремонтированных канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | Единица | Определяется на основании данных о количестве канализационных коллекторов, канализационных насосных станций, капитально отремонтированных на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | | | |
| Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | | | | |
| 10 | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения | Единица | Определяется на основании данных о количестве построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| 11 | Мероприятие 01.03 – Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности | Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения | Единица | Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных объектов теплоснабжения» на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | | | | |
| 12 | Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Единица | Определяется на основании данных о количестве построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| 13 | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Единица | Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| Основное мероприятие 03. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | | | | |
| 14 | Мероприятие 03.01. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной | Количество построенных (реконструируемых) объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков | Единица | Определяется на основании данных о количестве построенных, реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории ОМСУ в военных городках.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| 15 | Мероприятие 03.02. Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков | Единица | Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории ОМСУ в военных городках.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| Основное мероприятие 04. Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню" | | | | |
| 16 | Мероприятие 04.03. Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии | Тыс. руб. | Алгоритм определения значения показателя: Сумма возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию.  Источник данных: данные поставщиков энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии), Администрации Одинцовского городского округа Московской области. |
| Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | | | | |
| 17 | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов | Единица | Значение показателя определяется как наличие утвержденной и актуализированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». |
| 18 | Мероприятие 05.02. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | Единица | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее ППРФ 782) или актуализированной в соответствии с п. 8 ППРФ 782. |
| 19 | Мероприятие 05.03. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | Единица | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с п.5.1 статьи 26 главы 3 Градостроительного Кодекса РФ программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| Подпрограмма 4 «Обращение с отходами» | | | | |
| Основное мероприятие 03. Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами | | | | |
| 20 | Мероприятие 03.01 -  Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) на территории муниципальных образований Московской области | Количество построенных и реконструированных объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) | Единица | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | | | | |
| Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | | | | |
| 21 | Мероприятие 01.01. Установка (модернизация) ИПТ с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | Установлено (модернизировано) ИТП с теплообменниками отопления и аппаратурой управления отоплением | Единиц | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| 22 | Мероприятие 01.02. Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | Установлены терморегулирующие клапаны (терморегуляторов) на отопительных приборах | Единиц | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| 23 | Мероприятие 01.03. Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | Промыты трубопроводы и стояки системы отопления | Км | Значение показателя определяется как общее количество промытых трубопроводов и стояков систем отопления с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| 24 | Мероприятие 01.04. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | Заменены светильники внутреннего освещения на светодиодные | Единиц | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| 25 | Мероприятие 01.05. Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | Установлены автоматизированные системы регулирования освещением, датчики движения и освещенности | Единиц | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| 26 | Мероприятие 01.06. Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | Повышена теплозащита наружных стен, утеплена кровли и чердачные помещения | Квадратный метр | Значение показателя определяется как общее площадь утепленных стен, кровель, чердачных помещений с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| 27 | Мероприятие 01.07. Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | Установлено насосное оборудование и электроустановки с частотно-регулируемым приводом | Единиц | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| 28 | Мероприятие 01.08. Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | Заменены трубопроводы и арматура системы ГВС. | Км | Значение показателя определяется как общее количество установленных, замененных трубопроводов и арматуры с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| 29 | Мероприятие 01.09. Установка аэраторов с регулятором расхода воды | Установлены аэраторы с регулятором расхода воды | Единиц | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| 30 | Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | Единиц | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | | | | |
| 31 | Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | Установлены, заменены, поверены общедомовые  приборы учета топливно-энергетических ресурсов в МКД | Единиц | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| 32 | Мероприятие 02.02. Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов. | Единиц | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| Основное мероприятие 03.Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | | | | |
| 33 | Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" | Выдано актов «ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области", о присвоении класса энергоэффективности | Единиц | Значение показателя определяется как общее количество актов о присвоении класса энергоэффетивности с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» | | | | |
| Основное мероприятие 01. Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | | | | |
| 34 | Мероприятие 01.02. Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования | Процент | Показатель рассчитывается как соотношение технически обслуженных газопроводов и газового оборудования в отчетный период (квартал / год) к общему количеству газопроводов и газового оборудования, запланированного к обслуживанию в отчетный период (квартал / год), выраженное в процентах.  Периодичность представления – ежеквартально.  Источник данных: акт о приемке выполненных работ. |
| Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | | | | |
| 35 | Мероприятие 01.01. Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию;  Мероприятие 01.02. Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии | Тыс. руб. | Алгоритм определения значения показателя: Сумма возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию.  Источник данных: данные поставщиков энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии), Администрации Одинцовского городского округа Московской области. |

».

Заместить Главы Администрации М.В. Коротаев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 3 к постановлению    Администрации Одинцовского городского округа Московской области   от 20.11.2023 № 7798  "Приложение 5  к муниципальной программе |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ   "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строитнельству,/реконструкции объектов (дд.мм.гг-дд.мм.гг) | Открытие объекта/завершение работ (дд.мм.гг) | Предельная стоимость объекта (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс.руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Одинцовского  городского округа |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма 1 "Чистая вода" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие F5.01. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реконструкция ВЗУ-8 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 4080 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.22 | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 25 673,86000 | 0,00000 | Итого | 25 673,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 673,86000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 15 712,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 712,40000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 961,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 961,46000 | 0,00000 |
| 2. | Реконструкция ВЗУ Н.Ромашково Одинцовский г.о. | 1200 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о.,с. Ромашково | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 20 000,00000 | 0,00000 | Итого | 20 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 12 240,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 240,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 760,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 760,00000 | 0,00000 |
| 3. | Строительство водопроводной сети с реконструкцией водозаборного узла  «Верхнее Ромашково» по адресу: Одинцовский г.о., г. Одинцово, с. Ромашково | 200 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о.,с. Ромашково.  ул. Ноздрюхина | Строительство и реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 22 000,00000 | 0,00000 | Итого | 22 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 13 464,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 464,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 536,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 536,00000 | 0,00000 |
| 4. | Реконструкция ВЗУ ПМС-4 п.Часцовское Одинцовский г.о. | 200 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.ПМС-4 | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 22 000,00000 | 0,00000 | Итого | 22 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 13 464,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 464,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 536,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 536,00000 | 0,00000 |
| 5. | Реконструкция ВЗУ 1 г.п. Большие Вяземы Одинцовский городской округ | 2150 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.Большие Вяземы | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 100 169,93000 | 0,00000 | Итого | 100 169,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 169,93000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 61 304,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 61 304,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 38 865,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38 865,93000 | 0,00000 |
| 6. | Реконструкция ВЗУ ВНИИССОК г.п. Лесной городок Одинцовский городской округ | 1480 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п. Лесной городок | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 110 000,00000 | 0,00000 | Итого | 110 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 67 320,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 67 320,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 42 680,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42 680,00000 | 0,00000 |
| 7. | Реконструкция ВЗУ-2 г.п. Большие Вяземы | 1750 тыс.куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.Большие Вяземы | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 80 000,00000 | 0,00000 | Итого | 80 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 80 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 48 960,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 48 960,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 31 040,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 040,00000 | 0,00000 |
| 8. | Реконструкция ВЗУ-7 г.п. Одинцово Одинцовский городской округ | 9400 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Северная, 35 | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 100 000,00000 | 0,00000 | Итого | 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 61 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 61 200,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 38 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38 800,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию F5.01. | | | | | | | | | Итого | 479 843,79000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 479 843,79000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 293 664,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 293 664,40000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 186 179,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 186 179,39000 | 0,00000 |
| Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 600 м/куб. сут | Московская область, Одинцовский г.о., с. Каринское | Реконструкция | 20.01.2022-30.11.2025 | 30.11.2025 | 99 231,33000 | 9 433,93000 | Итого: | 89 797,40000 | 5 000,00000 | 43 441,07000 | 41 356,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 5 896,21000 | Средстава бюджета Московской области | 52 615,85000 | 3 125,00000 | 25 353,79000 | 24 137,06000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 537,72000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 37 181,55000 | 1 875,00000 | 18 087,28000 | 17 219,27000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10. | Реконструкция водозаборного узла на территории пос. Барвиха (в т.ч. ПИР) | - | Московская область, Одинцовский г.о., пос. Барвиха | Реконструкция | 20.01.2024-30.11.2025 | 30.11.2025 | 255 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 255 000,00000 | 0,00000 | 22 000,00000 | 233 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 159 120,00000 | 0,00000 | 13 728,00000 | 145 392,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 95 880,00000 | 0,00000 | 8 272,00000 | 87 608,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11. | Реконструкция ВЗУ 5, расположенного по адресу: Московской области, Одинцовский г.о., р.п. Большие  Вяземы, ул. Институт, корпус Б | 3840 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., р.п. Большие  Вяземы, ул. Институт, корпус Б | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 15 288,51000 | 0,00000 | Итого: | 15 288,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 288,51000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 9 601,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 601,20000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 687,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 687,31000 | 0,00000 |
| 12. | Реконструкция ВЗУ г. Кубинка Одинцовский городской округ | 1200 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., г. Кубинка | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 36 010,00000 | 0,00000 | Итого: | 36 010,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 010,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 22 038,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 038,12000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13 971,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 971,88000 | 0,00000 |
| 13. | Реконструкция ВЗУ д. Дунино Одинцовский городской округ | 412 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., д. Дунино | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 172 331,99000 | 0,00000 | Итого: | 172 331,99000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 172 331,99000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 105 467,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 105 467,18000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 66 864,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 66 864,81000 | 0,00000 |
| 14. | Реконструкция ВЗУ Ликино Одинцовский городской округ | 3024 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., д. Ликино | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 2 940,00000 | 0,00000 | Итого: | 2 940,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 940,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 1 799,28000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 799,28000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 140,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 140,72000 | 0,00000 |
| 15. | Реконструкция ВЗУ-10 Одинцовский городской округ | 4800.куб.м/сутки | Московская область, г.Одинцово, ул. Сосновая | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 135 295,00000 | 0,00000 | Итого: | 135 295,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 135 295,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 82 800,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 82 800,54000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 52 494,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52 494,46000 | 0,00000 |
| 16. | Реконструкция ВЗУ-6 Одинцовский городской округ | 3900 куб.м/сутки | Московская область, г. Одинцово, ул. Садовая, 24 | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 77 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 77 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 77 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 47 124,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 47 124,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29 876,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 29 876,00000 | 0,00000 |
| 17. | Реконструкция ВЗУ-9 Одинцовский городской округ | 4080 куб.м/сутки | Московская область, г.Одинцово, Подушкинское шоссе, 19 | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 77 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 77 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 77 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 47 124,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 47 124,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29 876,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 29 876,00000 | 0,00000 |
| 18. | Реконструкция ВЗУ д. Рождественно, Одинцовский г.о. ( в т.ч. ПИР) | 3500 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., д. Рождественно | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | - | - | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19. | Строительство водопроводного коллектора от д. Раздоры до д. Шульгино  Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР). Этап 1 | 1100 м. | Московская область, Одинцовский г.о., от д. Раздоры до д. Шульгино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | - | - | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20. | Строительство водопроводного коллектора от д. Раздоры до д. Шульгино  Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР). Этап 2 | 1900 м. | Московская область, Одинцовский г.о., от д. Раздоры до д. Шульгино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | - | - | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию 02.01. | | | | | | | | | Итого | 860 662,90000 | 5 000,00000 | 65 441,07000 | 274 356,33000 | 0,00000 | 515 865,50000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 527 690,17000 | 3 125,00000 | 39 081,79000 | 169 529,06000 | 0,00000 | 315 954,32000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 332 972,73000 | 1 875,00000 | 26 359,28000 | 104 827,27000 | 0,00000 | 199 911,18000 | 0,00000 |
| Мероприятие 02.05. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Реконструкция насосной станции 2-ого подъема, расположенной по адресу: Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, строение 1/1 (ПИР) | 1,4 тыс.куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, строение 1/1 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 22.08.2022-31.12.2023 | 31.12.2023 | 16 672,55000 | 14 701,76800 | Итого: | 1 970,78200 | 1 970,78200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 701,76800 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 970,78200 | 1 970,78200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию 02.05. | | | | | | | | | Итого | 1 970,78200 | 1 970,78200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 970,78200 | 1 970,78200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 2 "Системы водоотведения" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Строительство блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 7000 куб/м | Московская область, Одинцовский г.о., с. Каринское | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2022-30.11.2024 | 30.11.2024 | 232 945,74000 | 7 554,99000 | Итого: | 225 390,75000 | 60 000,00000 | 165 390,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 4 721,87000 | Средстава бюджета Московской области | 140 869,21000 | 37 500,00000 | 103 369,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 833,12000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 84 521,54000 | 22 500,00000 | 62 021,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 23. | Кредиторская задолженность за 2022 год по строительству блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | - | Московская область, Одинцовский г.о., с. Каринское | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2022-30.11.2024 | 30.11.2024 | 0,18200 | 0,00000 | Итого: | 0,18200 | 0,18200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,18200 | 0,18200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 24. | Строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях, расположенных по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а (в том числе ПИР) | 9500 куб.м./сут. | Московская область, Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.09.2022-30.11.2024 | 30.11.2024 | 837 300,00000 | 206 180,81000 | Итого: | 631 119,19000 | 287 037,85000 | 344 081,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 129 275,37000 | Средстава бюджета Московской области | 416 972,73000 | 236 972,73000 | 180 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 76 905,44000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 214 146,46000 | 50 065,12000 | 164 081,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию 01.01. | | | | | | | | | Итого | 856 510,12200 | 347 038,03200 | 509 472,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 557 841,94000 | 274 472,73000 | 283 369,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 298 668,18200 | 72 565,30200 | 226 102,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 01.05. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР) | 12 425 м3/сут | Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-30.11.2024 | 30.11.2024 | 1 262 626,27000 | 0,00000 | Итого: | 1 262 626,27000 | 360 750,37000 | 901 875,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | 500 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 550 000,00000 | 157 142,86000 | 392 857,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 626,27000 | 3 607,51000 | 9 018,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию 01.05. | | | | | | | | | Итого | 1 262 626,27000 | 360 750,37000 | 901 875,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | 500 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 550 000,00000 | 157 142,86000 | 392 857,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 626,27000 | 3 607,51000 | 9 018,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в с. Ромашково через с. Немчиновка с реконструкцией существующих объектов (в т.ч. ПИР, в т.ч. тех. присоединение) | 6,5 куб. м/сут., 5,6 куб. м/сут.,   1,7 куб. м/сут., 3,9 куб. м/сут. | Московская область, Одинцовский г.о., с.Ромашково | Реконструкция | 20.01.2024-30.11.2026 | 30.11.2026 | 576 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 576 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 59 000,00000 | 447 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 352 512,00000 | 0,00000 | 42 840,00000 | 36 108,00000 | 273 564,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 223 488,00000 | 0,00000 | 27 160,00000 | 22 892,00000 | 173 436,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27. | Строительство КНС и сетей водоотведения, расположенных по адресу: Одинцовский г.о., г. Голицыно, 1 рабочий пер., д. 31В | - | Одинцовский г.о., г. Голицыно, 1 рабочий пер., д. 31В | Строительство | 01.01.2024-31.12.2024 | 31.12.2024 | 8 703,00000 | 0,00000 | Итого: | 8 703,00000 | 0,00000 | 8 703,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 703,00000 | 0,00000 | 8 703,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию 02.01. | | | | | | | | | Итого | 584 703,00000 | 0,00000 | 78 703,00000 | 59 000,00000 | 447 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 352 512,00000 | 0,00000 | 42 840,00000 | 36 108,00000 | 273 564,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 232 191,00000 | 0,00000 | 35 863,00000 | 22 892,00000 | 173 436,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | Реконструкция ЦТП, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-1 (в т.ч. ПИР) | 5 Гкал/час | Московская область, Одинцовский г.о.,п. д/х "Жуковка", Жуковка-1 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-30.11.2024 | 30.11.2024 | 40 134,87000 | 0,00000 | Итого: | 40 134,87000 | 10 000,00000 | 30 134,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 24 562,54000 | 6 120,00000 | 18 442,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 572,33000 | 3 880,00000 | 11 692,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29. | Реконструкция котельной, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2  (в т.ч. ПИР) | 13 Гкал/час | Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-30.11.2023 | 30.11.2024 | 127 266,93000 | 0,00000 | Итого: | 127 266,93000 | 75 000,00000 | 52 266,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 77 887,36000 | 45 900,00000 | 31 987,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 49 379,57000 | 29 100,00000 | 20 279,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 30. | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,5 Гкал/час, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2  (в т.ч. ПИР) | 1,5 Гкал/ч | Московская область, Одинцовский г.о.,п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-30.11.2024 | 30.11.2024 | 79 850,44000 | 0,00000 | Итого: | 79 850,44000 | 52 284,48000 | 27 565,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 38 114,85000 | 21 244,48000 | 16 870,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 41 735,59000 | 31 040,00000 | 10 695,59000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 31. | Реконструкция системы теплоснабжения в районе ЦТП п. Жуковка-1 (в т.ч. ПИР) | 0,20 км. | Московская область, Одинцовский г.о.,п. Жуковка-1 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.05.2023-31.12.2024 | 31.12.2024 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию 01.01. | | | | | | | | | Итого | 247 252,24000 | 137 284,48000 | 109 967,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 140 564,75000 | 73 264,48000 | 67 300,27000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 106 687,49000 | 64 020,00000 | 42 667,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в д. Подушкино Одинцовского г.о. | 2500 п.м | Московская область, Одинцовский г.о.,п. Подушкино | Строительство | 20.01.2023-30.11.2024 | 30.11.2024 | 113 894,21000 | 0,00000 | Итого: | 113 894,21000 | 21 879,73000 | 92 014,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 71 183,88000 | 13 674,83000 | 57 509,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 42 710,33000 | 8 204,90000 | 34 505,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 33. | Строительство системы ливневой канализации д.Раздоры, Одинцовский г.о., Московская область (в т.ч. ПИР). | 15 000 м. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Раздоры | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы | 20.01.2023-30.11.2026 | 30.11.2026 | 1 914 710,35000 | 0,00000 | Итого: | 1 914 710,35000 | 53 527,00000 | 327 957,42000 | 477 258,57000 | 1 055 967,36000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 1 200 523,39000 | 33 561,43000 | 205 629,30000 | 299 241,12000 | 662 091,54000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 714 186,96000 | 19 965,57000 | 122 328,12000 | 178 017,45000 | 393 875,82000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 34. | Строительство сетей водоснабжения р.п.Новоивановское, г.о. Одинцовский, в т.ч. ПИР | 1194 п.м. | Московская область, Одинцовский г.о.,р.п.Новоивановское в районе д. Марфино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-30.11.2024 | 30.11.2024 | 58 191,03000 | 0,00000 | Итого: | 58 191,03000 | 58 191,03000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 36 485,78000 | 36 485,78000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 705,25000 | 21 705,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 35. | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения на территориии д.Мамоново ( в т.ч. ПИР) | 4,8 км. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Мамоново | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-31.12.2024 | 31.12.2024 | 9 990,00000 | 0,00000 | Итого: | 9 990,00000 | 0,00000 | 9 990,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 990,00000 | 0,00000 | 9 990,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 36. | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации и водоснабжения на территории г. Одинцово, Одинцовского городского округа, Московской области (в т.ч. ПИР) | 7800 п.м. | Московская область, Одинцовский г.о.,г. Одинцово (п. Баковка) | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-31.12.2024 | 31.12.2024 | 14 999,00000 | 0,00000 | Итого: | 14 999,00000 | 0,00000 | 14 999,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 999,00000 | 0,00000 | 14 999,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 37. | Реконструкция сети водоотведения поверхностных стоков ЖК "Гусарская Баллада" Одинцовский г.о. | 10,5 км. | Московская область,г. Одинцово, п. ВНИИССОК | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 109 590,00000 | 0,00000 | Итого: | 109 590,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 530,00000 | 73 060,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 67 069,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 356,36000 | 44 712,72000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 42 520,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 173,64000 | 28 347,28000 | 0,00000 |
| 38. | Строительство сетей водоснабжения к жилым домам на территории Одинцовского городского округа в районе с. Успенское (в т.ч. ПИР) | 1500 п.м. | Московская область,в районе с. Успенское | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 05.06.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 6 430,54000 | 0,00000 | Итого: | 6 430,54000 | 6 430,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 430,54000 | 6 430,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 39. | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС п. Покровский городок (в т.ч. ПИР) | 10,90 км. | Московская область, Одинцовский г.о., п. Покровский городок | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.05.2023-31.12.2024 | 31.12.2024 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 40. | Реконструкция системы теплоснабжения в районе ЦТП №7 г. Одинцово, мкр. № 8 (в т.ч. ПИР) | 0,42 км. | Московская область, г. Одинцово. | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.05.2023-31.12.2024 | 31.12.2024 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 41. | Реконструкция системы теплоснабжения в районе пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, 3а (в т.ч. ПИР) | 0,80 км. | Московская область, Одинцовский г.о., в районе пос. Летний Отдых | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.05.2023-31.12.2024 | 31.12.2024 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 42. | Строительство сети водоснабжения и сети хозяйственно-бытовой канализации д.п. Лесной городок Одинцовский г.о.,  (в т.ч. ПИР)  (I этап) | 1400 п.м.,  2100 п.м. | Московская область, д.п. Лесной городок | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 05.06.2023-31.12.2024 | 31.12.2024 | 3 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 3 000,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 000,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 43. | Комплекс работ по организация централизованного водоснабжения и водоотведения д. Палицы и д. Грязь Одинцовского городского округа | - | Московская область,д. Палицы и д. Грязь | Строительство и реконструкция | - | - | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 44. | Комплекс работ по выполнению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в рамках мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям 10 кВ, включая КРУН и трансформаторную подстанцию ТП пр. для дальнейшего содержания и эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов «Часцы» | 10 кВ | Московская область, п. Часцы | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 13.08.2022-31.12.2023 | 31.12.2023 | 38 591,22077 | 16 764,58843 | Итого: | 21 826,63234 | 21 826,63234 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16 764,58843 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 826,63234 | 21 826,63234 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 45. | Присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям канализационной насосной станции на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Раздоры, ул. Круговая | 0,07 км. | Московская область, д. Раздоры | Строительство и реконструкция | 02.12.2022-31.12.2023 | 31.12.2023 | 70,44312 | 21,13294 | Итого: | 49,31018 | 49,31018 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21,13294 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 49,31018 | 49,31018 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 46. | Строительство сети хозяйственно- бытовой канализации от д. Раздоры до д. Шульгино, Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР). 1 Этап. | 2200 м. | Московская область, Одинцовский г.о., от д. Раздоры до д. Шульгино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | - | - | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 47. | Строительство сети хозяйственно- бытовой канализации от д. Раздоры до д. Шульгино, Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР). 2 Этап | 3000 м. | Московская область, Одинцовский г.о., от д. Раздоры до д. Шульгино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | - | - | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию 02.01. | | | | | | | | | Итого | 2 252 681,07252 | 161 904,24252 | 447 960,90000 | 477 258,57000 | 1 092 497,36000 | 73 060,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 375 262,13000 | 83 722,04000 | 263 138,35000 | 299 241,12000 | 684 447,90000 | 44 712,72000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 877 418,94252 | 78 182,20252 | 184 822,55000 | 178 017,45000 | 408 049,46000 | 28 347,28000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 800 907,39589 | 254 657,21937 | Итого: | 6 282 547,17652 | 1 013 947,90652 | 2 082 717,72000 | 577 614,90000 | 1 539 497,36000 | 1 068 769,29000 | 0,00000 |  |

|  |
| --- |
| ".    Заместитель Главы Администрации М.В. Коротаев |