АДМИНИСТРАЦИЯ

- ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2023 № 8470

г. Одинцово

Об изменении существенных условий контракта на закупку на оказание услуг авторского надзора за выполнением комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка, ул. Московская» от 10.11.2022 № 252 ЕП

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013             № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая пункт 2.1 постановления Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11                         «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса, контрактов, предметом которых является оказание услуг по проведению строительного контроля, авторского надзора, оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия в части изменения срока исполнения контрактов, и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013            № 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия контракта от  10.11.2022 № 252 ЕП на закупку на оказание услуг авторского надзора за выполнением комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка, ул. Московская», заключенного с ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-АРХИТЭК" (далее – Контракт) в части увеличения срока, установив срок исполнения Контракта (срок исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом) по 15.02.2024.

2. Внести изменения в Контракт путем заключения дополнительного соглашения к Контракту.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Пайсова М.А.

Глава Одинцовского городского округа                                                 А.Р. Иванов