АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2024 № 411

О внесении изменений в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы

В соответствии с пунктом 28 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденного постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, в связи с изменением объемов финансирования на 2023-2024 годы муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную [программу](#Par30) Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 18.11.2022 № 6837 (в редакции от 20.11.2023 № 7788) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:
2. в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 2408286,46000 | 1809414,89000 | 488828,57000 | 54626,00000 |  55417,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа  | 6242783,93227 | 1455701,13499 | 1587311,05328 | 1497790,37200 | 1701981,37200 | 0,00000 |
| ИТОГО | 8651070,39227 | 3265116,02499 | 2076139,62328 | 1552416,37200 | 1757398,37200 | 0,00000 |

»;

 2) приложение 1 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

 3) приложение 3 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

|  |
| --- |
| Приложение 1 к Постановлению Администрации Одинцовского городского округа  от 29.01.2024 № 411  "Приложение 1 к муниципальной программе  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области |  |  |  |
| "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2023-2027 годы |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |   |   |   | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  Подпрограмма 1 "Пассажирский транспорт общего пользования» |
| 1.  | Основное мероприятие 02Организация транспортного обслуживания населения  | 2023-2027 годы | Итого: | 915 301,96000 | 247 354,96000 | 228 373,00000 | 218 244,00000 | 221 330,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения |   |   |   |
| Средства бюджета Московской области  | 228 990,00000 | 61 743,00000 | 57 204,00000 | 54 626,00000 | 55 417,00000 | 0,00000 |   |  |   |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 686 311,96000 | 185 611,96000 | 171 169,00000 | 163 618,00000 | 165 913,00000 | 0,00000 |   |   |   |
| 1.1.  | Мероприятие 02.01 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) | 2023-2027 годы | Итого: | 13 811,96000 | 4 250,96000 | 3 187,00000 | 3 187,00000 | 3 187,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения | Обеспечение выполнения транспортной работы Соблюдение расписания на маршрутах |
|
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13 811,96000 | 4 250,96000 | 3 187,00000 | 3 187,00000 | 3 187,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятие 02.04 Организация транспротного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2023-2027 годы | Итого: | 901 490,00000 | 243 104,00000 | 225 186,00000 | 215 057,00000 | 218 143,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения |   |  |   |
|   | Средства бюджета Московской области  | 228 990,00000 | 61 743,00000 | 57 204,00000 | 54 626,00000 | 55 417,00000 | 0,00000 |   |  |   |
|   | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 672 500,00000 | 181 361,00000 | 167 982,00000 | 160 431,00000 | 162 726,00000 | 0,00000 |   |  |   |
|   | Обеспечено выполнение транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % |   |   | Всего  | Итого 2023год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |   |   |  |   |
| I | II | III | IV |   |   |  |   |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |   |   |  |   |
| 2. | Основное мероприятие 05.Обеспечение безопасности населения на объектах транспортной инфраструктуры | 2023-2027 годы | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения |   |   |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |  |   |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |   |   |
| 2.1. | Мероприятие 05.02. Обеспечение транспортной безопасности населения Москвоской области | 2023-2027 годы | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта , дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения |   |  |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |  |   |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |  |   |
|   | Введено в эксплуатацию искусственных сооружений, предназначенных для движени я пешеходов через железнодорожные пути в разных уровнях на территории муниципальных образований Московской области, шт. | 2023-2027 годы |   | Всего | Итого 2023год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |   |   |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме: | 915 301,96000 | 247 354,96000 | 228 373,00000 | 218 244,00000 | 221 330,00000 | 0,00000 |   |   |   |   |
| Средства бюджета Московской области  | 228 990,00000 | 61 743,00000 | 57 204,00000 | 54 626,00000 | 55 417,00000 | 0,00000 |   |  |   |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 686 311,96000 | 185 611,96000 | 171 169,00000 | 163 618,00000 | 165 913,00000 | 0,00000 |   |  |   |
|  Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» |   |   |   |
| 1. | Основное мероприятие 02 Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 2023-2027 годы | Итого: | 2 144 576,66965 | 1 662 876,41837 | 481 700,25128 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения; МКУ "Упрдоркапстрой" |   |   |   |
| Средства бюджета Московской области  | 1 994 485,46000 | 1 562 860,89000 | 431 624,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |  |   |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 150 091,20965 | 100 015,52837 | 50 075,68128 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |   |   |
| 1.1. | Мероприятие 02.01 Строительство (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения | 2023-2027 годы | Итого: | 1 001 847,37530 | 1 001 847,37530 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения, МКУ "Упрдоркапстрой" | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения |
| Средства бюджета Московской области  | 950 975,10100 | 950 975,10100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 50 872,27430 | 50 872,27430 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |   |   | Всего | Итого 2023год | В точм числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |   |   |  |   |
| I | II | III | IV |   |  |   |
| 1,89000 | 1,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |  |   |
| 1.2. | Мероприятие 02.02 Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 годы | Итого: | 44 297,33535 | 16 938,73707 | 27 358,59828 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 44 297,33535 | 16 938,73707 | 27 358,59828 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Мероприятие 02.03. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2024 годы | Итого: | 1 098 431,95900 | 644 090,30600 | 454 341,65300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" , Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения |   |  |   |
| Средства бюджета Московской области  | 1 043 510,35900 | 611 885,78900 | 431 624,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |  |   |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 54 921,60000 | 32 204,51700 | 22 717,08300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |  |   |
| 2. | Основное мероприятие 04 Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2023-2027 годы | Итого: | 5 349 460,50362 | 1 294 531,50362 | 1 305 607,00000 | 1 273 713,00000 | 1 475 609,00000 | 0,00000 |  МКУ "Упрдоркапстрой" |   |   |   |
| Средства бюджета Московской области  | 184 811,00000 | 184 811,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |  |   |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 164 649,50362 | 1 109 720,50362 | 1 305 607,00000 | 1 273 713,00000 | 1 475 609,00000 | 0,00000 |   |   |   |
| 2.1. | Мероприятия 04.01 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Справочно: с 01.01.2024 "Мероприятие в рамках ГП МО Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | 2023-2027годы | Итого: | 1 494 981,00000 | 317 052,00000 | 346 607,00000 | 314 713,00000 | 516 609,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Средства бюджета Московской области  | 184 811,00000 | 184 811,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 310 170,00000 | 132 241,00000 | 346 607,00000 | 314 713,00000 | 516 609,00000 | 0,00000 |
|   | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |   |   | Всего: | Итого 2023год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |   |   |  |   |
| I | II | III | IV |   |  |   |
| 221 600,00000 | 61 600,00000 | 0,00000 | 7 824,10000 | 39 120,50000 | 61 600,00000 | 60 000,00000 | 50 000,00000 | 50 000,00000 | 0,00000 |   |  |   |
| 2.2. | Мероприятие 04.03 Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 годы | Итого: | 12 708,00004 | 12 708,00004 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения, МКУ "Упрдоркапстрой" | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 708,00004 | 12 708,00004 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.3. | Мероприятие 04.05 Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения.  | 2023 | Итого: | 3 250,00000 | 3 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" |   |  |   |
|   | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |  |   |
|   | Средства Одинцовского городского округа | 3 250,00000 | 3 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |  |   |
| 2.4. | Мероприятие 04.08 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2023-2027 годы | Итого: | 3 838 331,50358 | 961 331,50358 | 959 000,00000 | 959 000,00000 | 959 000,00000 | 0,00000 |  МКУ "Упрдоркапстрой" | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 838 331,50358 | 961 331,50358 | 959 000,00000 | 959 000,00000  | 959 000,00000 | 0,00000 |
| 2.5. | Мероприятие 04.09. Мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023-2027 годы | Итого: | 190,00000 | 190,00000 | 0,00000 | 0,00000  | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения |   |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 190,00000 | 190,00000 | 0,00000 | 0,00000  | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме: | 7 494 037,17327 | 2 957 407,92199 | 1 787 307,25128 | 1 273 713,00000 | 1 475 609,00000 | 0,00000 |   |  |  |   |
| Средства бюджета Московской области  | 2 179 296,46000 | 1 747 671,89000 | 431 624,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |   |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 314 740,71327 | 1 209 736,03199 | 1 355 682,68128 | 1 273 713,00000 | 1 475 609,00000 | 0,00000 |   |   |   |
| Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" |  |  |   |
| 1. | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 годы |  Итого:  | 241 731,259000 | 60 353,143000 | 60 459,372000 | 60 459,372000 | 60459,37200 | 0,000000000 | МКУ "Упрдоркапстрой" |   |   |   |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 241 731,259000 | 60 353,143000 | 60 459,372000 | 60 459,372000 | 60 459,372000 | 0,000000 |   |   |   |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности | 2023-2027 годы | Итого: | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Обеспечение сохранности муниципальных автомобильныъх дорог |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства | 2023-2027 годы | Итого: | 241 731,259000 | 60 353,143000 | 60 459,372000 | 60 459,372000 | 60 459,372000 | 0,000000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Обеспечение деятельности муниципального учреждения МКУ "Упрдоркапстрой"Одинцовского городского округа в сфере дорожного хозяйства.  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 241 731,259000 | 60 353,14300 | 60 459,37200 | 60 459,37200 | 60 459,37200 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме: | 241 731,25900 | 60 353,14300 | 60 459,37200 | 60 459,37200 | 60 459,37200 | 0,00000 |   |  |  |   |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 241 731,25900 | 60 353,14300 | 60 459,37200 | 60 459,37200 | 60 459,37200 | 0,00000 |  |  |   |
| Всего по муниципальной программе: | 8 651 070,39227 | 3 265 116,02499 | 2 076 139,62328 | 1 552 416,37200 | 1 757 398,37200 | 0,00000 |   |   |   |   |
| Средства бюджета Московской области  | 2 408 286,46000 | 1 809 414,89000 | 488 828,57000 | 54 626,00000 | 55 417,00000 | 0,00000 |  |  |   |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 242 783,93227 | 1 455 701,13499 | 1 587 311,05328 | 1 497 790,37200 | 1 701 981,37200 | 0,00000 |   |   |   |

|  |
| --- |
| ».Начальник Управления транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения С.В. Жабина  Согласовано:Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетностиглавный бухгалтер Н.А. Стародубова |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | Приложение 2 к Постановлению Администрации Одинцовского городского округа от 29.01.2024 № 411  "Приложение 3 к муниципальной программе |

|  |
| --- |
| Адресный перечень по строительству (реконструкции) объектов муниципальной собственности Одинцовского городского округа Московской области,финансирование которых предусмотрено муниципальной программой Одинцовского городского округа Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2023-2027 годы |
| N п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов (дд.мм.гг) | Открытие объекта/завершение работ (дд.мм.гг) | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ, тыс.руб. | Профинансировано на 01.10.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.) | Финансирование, тыс. рублей | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Одинцовского городского округа |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|   | Подпрограмма 2 "Дороги Подмосковья" |
| Основное мероприятие 02 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения" |
| 1 | Мероприятие 02.01 Строительство (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения. |   |   |   |   |   |   |   | Итого | 1 001 847,37530 | 1 001 847,37530 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   | Администрация Одинцовского городского округа |
|   |   |   |   | Средства бюджета Московской области | 950 975,10100 | 950 975,10100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
|   |   |   |   | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 50 872,27430 | 50 872,27430 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 1.1 | Объект 1. Реконструкция объекта улицы Чистяковой от 19 км Можайского шоссе до Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу | 1,89 км/1890 п.м. | г.Одинцово | реконструкция | 2021-2023 |   | 1 983 863,18028 | 642391,49390 | Итого | 1 001 026,42300 | 1 001 026,42300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   | Администрация Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 950 975,10100 | 950 975,10100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 50 051,32200 | 50 051,32200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 1.2 | Объект 2. Реконструкция проезда в д. Жуковка в Одинцовском городском округе Московской области  | определяется проектом | д.Жуковка |   | 2022-2023 |   | определяется проектом | 0,00000 | Итого | 820,95230 | 820,95230 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   | Администрация Одинцовского городского округа |
| проектирование |   |   | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
|   |   |   |   |   | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 820,95230 | 820,95230 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 2 | Мероприятие 02.02 Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета |   |   |   |   |   |   |   | Итого | 44 297,33535 | 16 938,73707 | 27 358,59828 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   | Администрация Одинцовского городского округа |
|   |   |   | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 44 297,33535 | 16 938,73707 | 27 358,59828 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 2.1 | Объект 1. Строительство подъезда к мкр №9 от ул.Сосновой в г.Одинцово, Московская область | определяется проектом | г.Одинцово | проектирование | 2019-2023 |   |   |   | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 328,54557 | 10 328,54557 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   | Администрация Одинцовского городского округа |
|
| 2.2 | Объект 2. Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги Можайское шоссе-Покровское-Ястребки до п.Клин  | определяется проектом | Одинцовский го | проектирование | 2023 |   |   | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 610,19150 | 6 610,19150 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   | Администрация Одинцовского городского округа |
| 2.3 | Объект 3. Реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе подъезд к Госдачам  | определяется проектом | Одинцовский го | проектирование | 2023 |   |   | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 27 358,59828 | 0,00000 | 27 358,59828 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   | Администрация Одинцовского городского округа |
|   | Мероприятие 02.03. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользованияместного значения |   |   |   |   |   |   |   | Итого | 1 098 431,95900 | 644 090,30600 | 454 341,65300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   | Администрация одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 1 043 510,35900 | 611 885,78900 | 431 624,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 54 921,60000 | 32 204,51700 | 22 717,08300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
|   | Объект 1. Реконструкция проезда в д. Жуковка в Одинцовском городском округе Московской области  | определяется проектом | д.Жуковка | проектирование | 2023-2024 |   | определяется проектом |   | Итого | 1 098 431,95900 | 644 090,30600 | 454 341,65300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |   | Администрация Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 1 043 510,35900 | 611 885,78900 | 431 624,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 54 921,60000 | 32 204,51700 | 22 717,08300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |

|  |
| --- |
| ".Начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения С.В. Жабина |