Приложение 4

к постановлению Администрации Одинцовского

городского округа Московской области

от 01.11.2019 № 1324

Приложение № 4 к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ

«Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе Московской области»

Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

Ответственный за выполнение мероприятия: Комитет по строительству и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, Управление образования

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства/реконструкции | Проектная мощность (мест) | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано по состоянию на 01.01.2017, тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |
| Мероприятие 51. Строительство. Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест с бассейном (в том числе 50 мест кратковременного пребывания) по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.п. Успенское, п.Горки-10, д. 15 Б Мероприятие 52. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест с бассейном (в том числе 50 мест кратковременного пребывания) по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.п. Успенское, п.Горки-10, д. 15 Б |
| 1 | Московская область, Одинцовский район, с.п. Успенское, пос. Горки-10, д. 15 Б | 2017-2019 | 400 (в т.ч. 50 мест кратковременного пребывания) | 510 396,427 | 10 950,183 | Итого | 494 628,547 | 10 753,992 | 481 874,555 | 2 000,000 | - | - | 2 000,000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 49 896,000 | 0,000 | 49 896,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 42 504,005 | 0,000 | 42 504,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 1 503,525 | 0,000 | 1 503,525 | - | - | - | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджетов поселений Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района | 400 725,017 | 10 753,992 | 387 971,025 | 2 000,000 | - | - | 2 000,000 |
| Мероприятие 55. Строительство. г. Одинцово, мкр. Отрадное, ул. Северная, детский сад на 280 мест |
| 2 | г. Одинцово, мкр. Отрадное, ул. Северная | 2016-2018 | 280 | 308 000,000 | 20 000,000 | Инвестиции | 288 000,000 | 288 000, 000 | 0,000 | - | - | - | 0,000 |
| Мероприятие 56. Строительство. Детский сад на 330 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Кубинка (ПИР и строительство) |
| 3 | Московская обл., Одинцовский район, г. Кубинка | 2019-2021 | 330 | 412 755,480 | 0,00 | Итого | 264 076,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 92 149,460 | 171 926,630 | 412 755,480 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 134 723,940 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12 981,69000 | 121 742,250 | 256 264,530 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 129 352,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 79 167,77000 | 50 184,380 | 156 490,950 |
| Мероприятие 57. Строительство. Детский сад на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, ЖК "Гусарская баллада" (ПИР и строительство) |
| 4 | Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ЖК "Гусарская баллада" | 2019-2022 | 400 | 516 826,980 | 0,000 | Итого | 280 893,330 | 0,000 | 0,000 | 2 336,400 | 24 392,030 | 254 164,900 | 516 826,980 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 175 558,330 | 0,000 | 0,000 | 1 460,250 | 15 245,020 | 158 853,060 | 323 016,860 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 105 335,000 | 0,000 | 0,000 | 876,150 | 9 147,010 | 95 311,840 | 193 810,120 |
| Подпрограмма II «Общее образование» |
| Мероприятие 52. Строительство. Многофункциональный детский образовательный комплекс по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.п. Барвихинское, вблизи д. Раздоры |
| 1 | Московская область, Одинцовский район, с.п. Барвихинское, вблизи д. Раздоры | 2015-2017 | 825 - школа, 390 - сад | 2 297 891,756 | 874 280,206 | Итого | 1 422 940,251 | 1 422 940,251 | - | - | - | - | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 1 422 940,251 | 1 422 940,251 | - | - | - | - | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджетов поселений Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | 0,000 |
| Мероприятие 54. Строительство. "СОШ на 550 мест" по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Горки-2, в том числе ПИР |
| 2 | Московская область, Одинцовский район, п. Горки-2 | 2017-2021 | 550 |  | 0,000 | Итого | 3 850,000 | 0,000 | 0,000 | 3 850,000 | 0,000 | - | 3 850,000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 3 850,000 | 0,000 | 0,000 | 3 850,000 | - | - | 3 850,000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджетов поселений Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 |
| Мероприятие 55. Строительство. Пристройка на 500 мест к МБОУ Одинцовская гимназия № 14 по адресу: Московская область, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 5 (ПИР и строительство) |
| 3 | Московская область, г. Одинцово, бульвар М. Крылова, д. 5, МБОУ Одинцовская гимназия № 14 | 2017-2021 | 500 | 688 094,910 | 0,000 | Итого | 676 192,910 | 98,000 | 0,000 | 2 000,000 | 320 946,270 | 353 148,640 | 688 094,910 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 538 409,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 256 757,020 | 281 652,800 | 550 409,820 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 137 685,090 | 0,000 | 0,000 | 2 000,000 | 64 189,250 | 71 495,840 | 137 685,090 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджетов поселений Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района | 98,000 | 98,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 |
| Мероприятие 56. Общеобразовательная школа на 654 мест, Одинцовский муниципальный район, р.п. Заречье |
| 4 | Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье | 2017- 2021 | 654 | 605 000,000 | 0,000 | Инвестиции | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Объем финансирования не определен | Объем финансирования не определен | Объем финансирования не определен | 605 000,000 |
| Мероприятие 57. Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, с. Перхушково |
| 5 | Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, с. Перхушково | 2019-2020 | 2200 | 1 980 000,00 | - | Инвестиции | 0,000 | - | - | Объем финансирования не определен | Объем финансирования не определен | - | 1 980 000,000 |
| Мероприятие E1. Строительство. "СОШ на 2200 мест" по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ЖК "Гусарская баллада" (ПИР и строительство) |
| 6 | Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ЖК "Гусарская баллада" | 2019- 2022 | 2200 | 2 527 592,040 | 0,000 | Итого | 1 162 439,200 | 0,000 | 0,000 | 5 000,000 | 100 809,700 | 1 056 629,500 | 2 527 592,040 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 726 948,890 | 0,000 | 0,000 | 3 148,280 | 63 006,060 | 660 794,550 | 1 579 745,020 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 435 490,310 | 0,000 | 0,000 | 1 851,720 | 37 803,640 | 395 834,950 | 947 847,020 |
| Мероприятие Е1. "Многофункциональный образовательный комплекс" по адресу: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Раздоры, в том числе работы по выносу существующих инженерных сетей из пятна застройки (ПИР и строительство) |
| 7 | Московская область, Одинцовский городской округ, вблизи д. Раздоры | 2019-2022 |  | 3 140 000,000 | 0,000 | Итого | 456 150,000 | 0,000 | 0,000 | 300 000,000 | 150 000,000 | 0,000 | 3 140 000,000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 445 500,000 | 0,000 | 0,000 | 297 000,000 | 148 500,000 | 0,000 | 3 108 600,000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 10 650,000 | 0,000 | 0,000 | 9 150,000 | 1 500,000 | 0,000 | 31 400,000 |

Начальник Управления образования                                                                      А.В. Поляков

Председатель Комитета по строительству

и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры                                           Е.А. Дедушева