АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2020 № 2214

|  |
| --- |
| О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020 – 2024 годы |

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 20.08.2019 № 313, в целях приведения муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области в соответствие с актуализированными типовыми муниципальными программами, в связи с изменением перечней мероприятий и планируемых результатов реализации, перераспределением и изменением объемов финансирования на 2020 год мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020 - 2024 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 31.10.2019 № 1283 (в редакции от 25.06.2020 № 1510) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения и дополнения:
   1. В паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| год | год | год | год | год |
| Средства бюджета РФ | 374 746,38000 | 114 268,77000 | 205 320,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 694 335,15000 |
| Средства бюджета Московской области | 385 898,33000 | 81 593,51000 | 87 536,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 555 028,53000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 221 772,91179 | 2 018 334,75995 | 2 012 848,16551 | 1 911 820,79351 | 1 911 820,79351 | 10 076 597,42427 |
| Внебюджетные источники | 20 926,50000 | 3 780,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 706,50000 |
| Всего | 3 003 344,12179 | 2 217 977,03995 | 2 305 704,85551 | 1 911 820,79351 | 1 911 820,79351 | 11 350 667,60427 |

».

* 1. Подраздел 9.1. «Паспорт подпрограммы «Комфортная городская среда» раздела 9 «Подпрограмма «Комфортная городская среда» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Всего по подпрограмме | Всего, в том числе | 830 289,31365 | 309 959,66000 | 350 590,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 490 839,90365 |
| Средства федерального бюджета | 374 746,38000 | 114 268,77000 | 205 320,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 694 335,15000 |
| Средства бюджета Московской области | 372 433,85000 | 79 456,01000 | 87 536,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 539 426,55000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 83 109,08365 | 116 234,88000 | 57 734,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 257 078,20365 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе | 133 415,81365 | 309 959,66000 | 148 570,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 591 946,19365 |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 114 268,77000 | 55 320,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 169 588,77000 |
| Средства бюджета Московской области | 85 150,42000 | 79 456,01000 | 37 536,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 202 143,12000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 48 265,39365 | 116 234,88000 | 55 714,03000 | 0,00000 | 0,00000 | 220 214,30365 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Всего, в том числе | 696 873,50000 | 0,00000 | 202 020,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 898 893,71000 |
| Средства федерального бюджета | 374 746,38000 | 0,00000 | 150 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 524 746,38000 |
| Средства бюджета Московской области | 287 283,43000 | 0,00000 | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 337 283,43000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 34 843,69000 | 0,00000 | 2 020,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 863,90000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

».

* 1. Подраздел 10.1. «Паспорт Подпрограммы «Благоустройство территории»раздела 10 «Подпрограмма «Благоустройство территории» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Всего по подпрограмме | Итого | 2 128 785,12814 | 1 900 817,37995 | 1 955 113,92551 | 1 911 820,79351 | 1 911 820,79351 | 9 808 358,02062 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 128 785,12814 | 1 900 817,37995 | 1 955 113,92551 | 1 911 820,79351 | 1 911 820,79351 | 9 808 358,02062 |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Итого | 1 886 713,94763 | 1 658 746,19944 | 1 713 042,74500 | 1 669 749,61300 | 1 669 749,61300 | 8 598 002,11807 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 886 713,94763 | 1 658 746,19944 | 1 713 042,74500 | 1 669 749,61300 | 1 669 749,61300 | 8 598 002,11807 |
| Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Итого | 242 071,18051 | 242 071,18051 | 242 071,18051 | 242 071,18051 | 242 071,18051 | 1 210 355,90255 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 242 071,18051 | 242 071,18051 | 242 071,18051 | 242 071,18051 | 242 071,18051 | 1 210 355,90255 |

».

1.4. Подраздел 11.1. «Паспорт Подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов» раздела 11 «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе | 44 269,68000 | 7 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 51 469,68000 |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 13 464,48000 | 2 137,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 601,98000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 878,70000 | 1 282,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 161,20000 |
| Внебюджетные источники | 20 926,50000 | 3 780,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 706,50000 |

».

1.5. Раздел 5 «Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области» дополнить абзацем следующего содержания:

«- соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов.».

1.6. Раздел 6 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение 2 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение 4 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

* 1. Приложение 5 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
  2. Приложение 6 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
  3. Приложение 7 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
  4. Приложение 8 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
  5. Приложение 10 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
  6. Приложение 12 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
  7. Дополнить Муниципальную программу приложением 13, изложив его в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

1. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

от 03.09.2020 № 2214

«6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма «Комфортная городская среда» | | | | |
| 1.1. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства (утверждается на основании планов по благоустройству) | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области;  Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.2. | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | единица | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области;  Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.3. | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | единица | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области;  Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.4. | Количество установленных детских игровых площадок | единица | Рассчитывается по формуле: Кплан=Кфакт где:  Кплан – это количество детских игровых площадок, запланированных к установке в рамках реализации мероприятия Программы. Плановые значения устанавливаются в соответствии с перечнем, сформированным с жителями  Кфакт - это количество установленных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Программы. | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.5. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единица | Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020-2024 годах, утверждается ОМСУ в конце года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу.  Базовое значение показателя: общее количество благоустроенных дворовых территорий в Одинцовском городском округе на начало реализации муниципальной программы.  P = S + N, где:  P – общее количество благоустроенных дворовых территорий в Одинцовском городском округе за отчетный период, единиц.  S - общее количество благоустроенных дворовых территорий в Одинцовском городском округе на начало отчетного периода, единиц.  N - количество благоустроенных дворовых территорий в Одинцовском городском округе за отчетный период, единиц.  Источник информации: данные территориальных управлений Одинцовского городского округа. | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.6. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процент | Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Одинцовском городском округе Московской области, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся:  - рейтинговое голосование;  - общественные обсуждения конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе:  1) в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях,  2) в рамках государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды,  3) в рамках концепций по конкретным территориям,  с использованием цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн порталы для голосования («Активный гражданин», «Добродел» и т. п.);  - субботник. | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области;  Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Квартальная |
| 1.7. | Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | единица | Рассчитывается по формуле: Кплан=Кфакт где:  Кплан - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, на которых в рамках Программы запланированы мероприятия по устройству и капитальному ремонту систем наружного с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов Одинцовского городского округа Московской области, единиц;  Кфакт - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, на которых в рамках Программы проведены мероприятия по устройству и капитальному ремонту систем с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов Одинцовского городского округа Московской области, единиц. | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.8. | Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | единица | Рассчитывается по формуле: Кплан=Кфакт, где:  Кплан - «Количество модернизированных объектов» – это количество объектов с архитектурно-художественным освещением на которых в рамках Программы запланированы мероприятия по устройству и капитальному ремонту объектов архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов Одинцовского городского округа Московской области, единиц;  Кфакт - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых в рамках Программы проведены мероприятия по устройству и капитальному ремонту объектов архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов Одинцовского городского округа Московской области, единиц. | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.9. | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории муниципального образования | единица | Количество парков, получивших правовой статус юридического лица и/или являющихся структурным подразделением учреждения культуры клубного типа | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.10. | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха. | процент | Рассчитывается по формуле:  Но= Фо/Нп\*100, где:  Но - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;  Нп - нормативная потребность;  Фо — фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.11. | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха. | процент | Рассчитывается по формуле:  Кпп%=Ко-Кп\*100%, где:  Кпп - количество посетителей по отношению к базовому году;  Ко- количество посетителей в отчетном году, тыс.чел.;  Кп - количество посетителей в базовом году, тыс.чел. | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.12. | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха | единица | Рассчитывается по формуле: Кплан=Кфакт где:  Кплан – это количество детских игровых площадок в парках культуры и отдыха, запланированных к установке в рамках реализации мероприятия Программы. Плановые значения устанавливаются в соответствии с перечнем, сформированным с жителями  Кфакт - это количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха, в рамках реализации мероприятия Программы. | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.13. | Количество приобретенной техники для нужд благоустройства территорий | единица | Значение показателя определяется суммой единиц техники, приобретенной в отчетном году для нужд благоустройства территорий | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.14. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | квадратный метр | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территории» | | | | |
| 2.1. | Доля не отработанных обращений жителей по вопросам связанным с содержанием территории Одинцовского городского округа | процент | Значение показателя рассчитывается как отношение количества всех поступивших в Управление благоустройства обращений к количеству обращений, которые получен обоснованный ответ | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 2.2. | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством | процент | Значение показателя определяется как отношение количества муниципальных бюджетных учреждений, по которым было утверждено муниципальное задание на начало отчетного года к количеству муниципальных бюджетных учреждений, подавших отчет об успешном исполнении утвержденного муниципального задания | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 2.3. | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий, находящегося в нормативном состоянии | метр квадратный | Значение показателя определяется площадью асфальтового покрытия дворовых территорий приведенных в надлежащее состояние | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 2.4. | Доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах Одинцовского городского округа Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям | процент | Показатель определяется как отношение общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей на территории муниципального образования, соответствующей установленным нормативам, к общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей на территории муниципального образования, умноженное на 100% | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 3 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» | | | | |
| 3.1. | Количество отремонтированных подъездов МКД | единица | Рассчитывается по формуле: Кплан=Кфакт, где:  Кплан – это количество подъездов, в которых планируется проведение ремонтных работ в рамках реализации мероприятия Программы. Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО  Кфакт - это количество подъездов, в которых проведены ремонтные работы в рамках реализации мероприятия Программы. Значение показателя определяется на основании актов выполненных работ. | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Годовая |
| 3.2. | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | единица | Количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Годовая |
| 3.3. | Выполнение в 2020 году работ по дезинфекционной обработке планового количества площадей общего пользования в МКД в соответствующих муниципальных образований Московской области | метр квадратный | Рассчитывается по формуле: Кплан=Кфакт, где:  Кплан – это плановое количество площадей общего пользования в МКД, подлежащих дезинфекционной обработке в рамках реализации мероприятия Программы. Плановое значение показателя определяется в соответствии с гос.программой ФСКГС МО  Кфакт - это количество площадей общего пользования в МКД, на которых проведены работы по дезинфекционной обработке в рамках реализации мероприятия Программы. Значение показателя определяется на основании актов выполненных работ. | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Годовая |

».

Заместитель начальника Управления благоустройства В.С. Асриян

Приложение 2

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

от 03.09.2020 № 2214

Приложение 2

к муниципальной программе

Адресный перечень общественных территорий Одинцовского городского округа, сформированный по результатам инвентаризации и голосования на портале «Добродел» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2020-2024 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципального образования, адрес объекта (наименование объекта) | Год  реализации |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | д. Раздоры (парк Малевича) | 2019-2020 гг. |
| 2 | Общественная территория в мкр.2 (Рантект) между 9 и 10 гимназией, ул. Северная | 2020 – 2021 гг. |
| 3 | Пешеходно-рекреационная зона «Набережная» (Звенигород) | 2020 – 2021 гг. |
| 4 | Береговая территория деревни Жуковка, расположенная вдоль Москва-реки | 2020 - 2021 гг. |
| 5 | Центральная площадь по ул. Неделина (3-й и 4-й этапы) | 2021 г. |
| 6 | Центральная историческая часть Звенигорода | 2021 г. |
| 7 | Голицыно, Парк героев 1812 года | 2022 г. |
| 8 | Звенигород, Парк Супонево (юбиляр) | 2022 г. |
| 9 | МБУ «Парк Захарово» (Деревья) | 2024г. |
| 10 | Парк в 8 мкр. г. Одинцово | 2023-2024гг. |

Заместитель начальника

Управления благоустройства В.С. Асриян

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению Администрации Одинцовского  городского округа от 03.09.2020 № 2214 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к муниципальной программе | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма "Комфортная городская среда" | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 6 656,70365 | 6 656,70365 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 6 656,70365 | 6 656,70365 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Приобретение и установка технических сооружений (устройств) для развлечений, оснащенных электрическим приводом | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий;  Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Реализация мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. | Устройство контейнерных площадок | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5. | Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки(Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | В пределах средств на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы благоустройства | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.6. | Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 2 415,00000 | 2 415,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа; муниципальные учреждения сферы благоустройства | Количество приобретенной техники для нужд благоустройства территорий |
| 1.7. | Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;  Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха |
| 1.8. | Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество установленных детских игровых площадок |
| 1.9. | Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту |
| 1.10. | Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту |
| 1.11. | Обустройство и установку детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество установленных детских игровых площадок |
| 1.12. | Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 3 641,70365 | 3 641,70365 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта |
| 1.13. | Благоустройство общественных территорий | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.14. | Комплексное благоустройство дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.15. | Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Основное мероприятие F2: Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" | 2020-2024 | Итого | 627 248,12000 | 1 484 183,20000 | 823 632,61000 | 309 959,66000 | 350 590,93000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа; Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа |  |
| Средства федерального бюджета | 354 389,32000 | 694 335,15000 | 374 746,38000 | 114 268,77000 | 205 320,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 222 814,50000 | 539 426,55000 | 372 433,85000 | 79 456,01000 | 87 536,69000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 50 044,30000 | 250 421,50000 | 76 452,38000 | 116 234,88000 | 57 734,24000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2020-2024 | Итого | 497 388,52000 | 1 089 769,47000 | 525 959,85000 | 243 773,40000 | 320 036,22000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа;  Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки (Приложение 7 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 354 389,32000 | 694 335,15000 | 374 746,38000 | 114 268,77000 | 205 320,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 118 129,77000 | 231 445,07000 | 124 915,47000 | 38 089,60000 | 68 440,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 869,43000 | 163 989,25000 | 26 298,00000 | 91 415,03000 | 46 276,22000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в исторических городах федерального значения | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.3. | Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 170 913,65000 | 170 913,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий;  Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий (Приложение 8 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 162 367,96000 | 162 367,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 8 545,69000 | 8 545,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4. | Ремонт дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | 22 556,97000 | 99 944,99000 | 99 944,99000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта(Приложение 9 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 14 949,13000 | 62 465,61000 | 62 465,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 607,84000 | 37 479,38000 | 37 479,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.5. | Приобретение коммунальной техники | 2020-2024 | Итого | 12 553,21000 | 4 443,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 443,97000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество приобретенной техники для нужд благоустройства территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 7 605,71000 | 2 777,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 777,48000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 947,50000 | 1 666,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 666,49000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.6. | Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2020-2024 | Итого | 36 249,42000 | 108 000,00000 | 15 703,00000 | 66 186,26000 | 26 110,74000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту(Приложение 10 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 24 214,89000 | 69 370,43000 | 11 684,81000 | 41 366,41000 | 16 319,21000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 034,53000 | 38 629,57000 | 4 018,19000 | 24 819,85000 | 9 791,53000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.7. | Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;  Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.8. | Премирование победителей смотра-конкурса «Парки Подмосковья» | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха; Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.9. | Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 58 500,00000 | 11 111,12000 | 11 111,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество установленных детских игровых площадок (Приложение 11 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 57 915,00000 | 11 000,00000 | 11 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 585,00000 | 111,12000 | 111,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.10. | Обустройство и установку детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество установленных детских игровых площадок |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.11. | Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2020-2024 | Итого | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО по подпрограмме "Комфортная городская среда" | | | Итого | 627 248,12000 | 1 490 839,90365 | 830 289,31365 | 309 959,66000 | 350 590,93000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 354 389,32000 | 694 335,15000 | 374 746,38000 | 114 268,77000 | 205 320,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 222 814,50000 | 539 426,55000 | 372 433,85000 | 79 456,01000 | 87 536,69000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 50 044,30000 | 257 078,20365 | 83 109,08365 | 116 234,88000 | 57 734,24000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Подпрограмма "Благоустройство территории" | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2020-2024 | Итого | 2 067 466,77904 | 9 808 358,02062 | 2 128 785,12814 | 1 900 817,37995 | 1 955 113,92551 | 1 911 820,79351 | 1 911 820,79351 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа; Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа; |  |
| Средства бюджета Московской области | 6 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 060 666,77904 | 9 808 358,02062 | 2 128 785,12814 | 1 900 817,37995 | 1 955 113,92551 | 1 911 820,79351 | 1 911 820,79351 |
| 1.1. | Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий | 2020-2024 | Итого | 377 169,02944 | 1 266 755,26804 | 242 648,07372 | 229 665,16558 | 293 676,09758 | 250 382,96558 | 250 382,96558 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля не отработанных обращений жителей по вопросам связанным с содержанием территории Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 6 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 370 369,02944 | 1 266 755,26804 | 242 648,07372 | 229 665,16558 | 293 676,09758 | 250 382,96558 | 250 382,96558 |
| 1.2. | Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 270 418,53340 | 1 393 180,48163 | 313 650,91327 | 269 882,39209 | 269 882,39209 | 269 882,39209 | 269 882,39209 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах Одинцовского городского округа Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям |
| 1.3. | Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 49 561,55666 | 60 860,68520 | 4 004,32000 | 14 214,09130 | 14 214,09130 | 14 214,09130 | 14 214,09130 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий, нахо-дящегося в нормативном состоянии |
| 1.4. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 361 332,61047 | 7 020 799,55751 | 1 501 719,79291 | 1 387 055,73098 | 1 377 341,34454 | 1 377 341,34454 | 1 377 341,34454 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа; Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством(Приложение 12 к муниципальной программе) |
| 1.5. | Организация оплачиваемых общественных работ, субботников | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля не отработанных обращений жителей по вопросам связанным с содержанием территории Одинцовского городского округа |
| 1.6. | Вывоз навалов мусора и снега | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 985,04907 | 25 000,00000 | 25 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля не отработанных обращений жителей по вопросам связанным с содержанием территории Одинцовского городского округа |
| 1.7. | Организация подъездных внутриквартальных путей к земельным участкам, выданным многодетным семьям | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 41 762,02824 | 41 762,02824 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля не отработанных обращений жителей по вопросам связанным с содержанием территории Одинцовского городского округа |
| ИТОГО по подпрограмме "Благоустройство территории" | | | Итого | 2 067 466,77904 | 9 808 358,02062 | 2 128 785,12814 | 1 900 817,37995 | 1 955 113,92551 | 1 911 820,79351 | 1 911 820,79351 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 6 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 060 666,77904 | 9 808 358,02062 | 2 128 785,12814 | 1 900 817,37995 | 1 955 113,92551 | 1 911 820,79351 | 1 911 820,79351 |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов" | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2020-2024 | Итого | 49 018,58428 | 47 060,00000 | 39 860,00000 | 7 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 27 094,97787 | 13 970,93000 | 11 833,43000 | 2 137,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 923,60641 | 8 382,57000 | 7 100,07000 | 1 282,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 24 706,50000 | 20 926,50000 | 3 780,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2020-2024 | Итого | 49 018,58428 | 47 060,00000 | 39 860,00000 | 7 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество отремонтированных подъездов МКД |
| Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 27 094,978 | 13 970,93000 | 11 833,43000 | 2 137,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 923,606 | 8 382,57000 | 7 100,07000 | 1 282,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 24 706,50000 | 20 926,50000 | 3 780,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД |
| 2. | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2020-2024 | Итого | 68 893,44956 | 4 409,68000 | 4 409,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 1 631,05000 | 1 631,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 68 893,44956 | 2 778,63000 | 2 778,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2020-2024 | Итого | 68 893,44956 | 1 800,00000 | 1 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы (Приложение №13 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 68 893,450 | 1 800,00000 | 1 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов | 2020-2024 | Итого | 0,000 | 2 609,68000 | 2 609,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Выполнение в 2020 году работ по дезинфекционной обработке планового количества площадей общего пользования в МКД в соответствующих муниципальных образований Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,000 | 1 631,05000 | 1 631,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,000 | 978,63000 | 978,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО по подпрограмме "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов" | | | Итого | 117 912,03384 | 51 469,68000 | 44 269,68000 | 7 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 27 094,97787 | 15 601,98000 | 13 464,48000 | 2 137,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 90 817,05597 | 11 161,20000 | 9 878,70000 | 1 282,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 24 706,50000 | 20 926,50000 | 3 780,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| ИТОГО по ПРОГРАММЕ: | | | Итого | 2 812 626,93288 | 11 350 667,60427 | 3 003 344,12179 | 2 217 977,03995 | 2 305 704,85551 | 1 911 820,79351 | 1 911 820,79351 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 354 389,32000 | 694 335,15000 | 374 746,38000 | 114 268,77000 | 205 320,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 256 709,47787 | 555 028,53000 | 385 898,33000 | 81 593,51000 | 87 536,69000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 201 528,13501 | 10 076 597,42427 | 2 221 772,91179 | 2 018 334,75995 | 2 012 848,16551 | 1 911 820,79351 | 1 911 820,79351 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 24 706,50000 | 20 926,50000 | 3 780,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель Комитета по культуре  И.Е. Ватрунина  Заместитель начальника Управления благоустройства  В.С. Асриян  Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства  Т.Б. Тимошина  Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности, Главный бухгалтер  Н.А. Стародубова | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа от 03.09.2020 № 2214 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 к муниципальной программе | |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) (показатель реализации мероприятий) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий программы (подпрограммы) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма «Комфортная городская среда» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единица | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | F2, 01 |
| пешеходные зоны | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| набережные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| скверы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| зоны отдыха | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| площади | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| стелы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| парки | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Отраслевой показатель | единица | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | F2, 01 |
| 1.3. | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Отраслевой показатель | единица | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | F2, 01 |
| 1.4. | Количество установленных детских игровых площадок | Обращение Губернатора Московской области | единица | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | F2, 01 |
| 1.5. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Обращение Губернатора Московской области | единица | 267 | 290 | 313 | 338 | 368 | 408 | F2, 01 |
| 1.6. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | процент | 93 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | F2 |
| 1.7. | Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | единица | 24 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | F2, 01 |
| 1.8. | Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2, 01 |
| 1.9. | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории муниципального образования | Обращение Губернатора Московской области | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2, 01 |
| 1.10. | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Отраслевой показатель | процент | 45,5 | 54,5 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | F2, 01 |
| 1.11. | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Обращение Губернатора Московской области | процент | 107 | 109 | 111 | 114 | 114 | 114 | F2, 01 |
| 1.12. | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха | Обращение Губернатора Московской области | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2, 01 |
| 1.13. | Количество приобретенной техники для нужд благоустройства территорий | показатель муниципальной программы | единица | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F2, 01 |
| 1.14. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой показатель | кв.м. | 23000 | 54 112,36 | 47000 | 49000 | 51000 | 53000 | F2, 01 |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территорий Московской области» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля не отработанных обращений жителей по вопросам связанным с содержанием территории Одинцовского городского округа | показатель муниципальной программы | процент | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 01 |
| 2.2. | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством | показатель муниципальной программы | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01 |
| 2.3. | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий, нахо-дящегося в нормативном состоянии | показатель муниципальной программы | кв.м. | 16699,5 | 16699,5 | 16699,5 | 16699,5 | 16699,5 | 16699,5 | 01 |
| 2.4. | Доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах Одинцовского городского округа Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям | Отраслевой показатель | процент | 88,2 | 89,00 | 90,00 | 92,00 | 94,00 | 100,00 | 01 |
| 3 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество отремонтированных подъездов МКД | Обращение Губернатора Московской области | единица | 149 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 3.2. | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Обращение Губернатора Московской области | единица | 64 | 79 | 55 | 55 | 55 | 55 | 02 |
| 3.3. | Выполнение в 2020 году работ по дезинфекционной обработке планового количества площадей общего пользования в МКД в соответствующих муниципальных образований Московской области | показатель муниципальной программы | кв.м. | 0 | 1 313 999,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель Комитета по культуре И.Е. Ватрунина  Заместитель начальника Управления благоустройства В.С. Асриян  Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Т.Б. Тимошина | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 к постановлению Администрации Одинцовского  городского округа от 03.09.2020 № 2214 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 6 к муниципальной программе | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 1.5. "Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам" Основного мероприятия 01 подпрограммы "Комфортная городская среда" | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта/адрес | Год реализации | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Общественная территория в мкр.2 (Рантект) между 9 и 10 гимназией, ул. Северная | 2020-2021 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | В пределах средств на финансовое обеспечение деятельности МБУ "Одинцовское городское хозяйство" | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Пешеходно-рекреационная зона "Набережная" (Звенигород) | 2020-2021 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | В пределах средств на финансовое обеспечение деятельности МБУ "ЗРЭС" | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Береговая территория деревни Жуковка, расположенная вдоль Москва-реки | 2020-2021 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | В пределах средств на финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЖКХ "Барвихинское" | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | В пределах средств на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы благоустройства | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заместитель начальника Управления благоустройства В.С. Асриян | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 6 к постановлению Администрации Одинцовского  городского округа от 03.09.2020 № 2214 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 7 к муниципальной программе | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 2.1. "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий" Основного мероприятия F2 подпрограммы "Комфортная городская среда" | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта/адрес | Год реализации | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Благоустройство парка Малевича | 2020 | Итого | 497 388,52000 | 525 959,85000 | 525 959,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки |
| Средства федерального бюджета | 354 389,32000 | 374 746,38000 | 374 746,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 118 129,77000 | 124 915,47000 | 124 915,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 869,43000 | 26 298,00000 | 26 298,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Благоустройство Центральной площади по ул. Неделина (3-й и 4-й этап) | 2021 | Итого | 0,00000 | 160 000,00000 | 0,00000 | 160 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 75 000,00000 | 0,00000 | 75 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 25 000,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 60 000,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Центральная историческая часть Звенигорода по ул. Московская | 2021 | Итого | 0,00000 | 83 773,40000 | 0,00000 | 83 773,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 39 268,77000 | 0,00000 | 39 268,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 13 089,60000 | 0,00000 | 13 089,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 31 415,03000 | 0,00000 | 31 415,03000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | Голицыно, Парк героев 1812 года | 2022 | Итого | 0,00000 | 118 016,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 118 016,01000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 55 320,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 55 320,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 18 440,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 440,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 44 256,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 44 256,01000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | Звенигород, Парк Супонево (юбиляр) | 2022 | Итого | 0,00000 | 202 020,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 202 020,21000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 150 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 2 020,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 020,21000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 497 388,52000 | 1 089 769,47000 | 525 959,85000 | 243 773,40000 | 320 036,22000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 354 389,32000 | 694 335,15000 | 374 746,38000 | 114 268,77000 | 205 320,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 118 129,77000 | 231 445,07000 | 124 915,47000 | 38 089,60000 | 68 440,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 869,43000 | 163 989,25000 | 26 298,00000 | 91 415,03000 | 46 276,22000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель Комитета по культуре  И.Е. Ватрунина  Заместитель начальника Управления благоустройства  В.С. Асриян | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 7 к постановлению Администрации Одинцовского  городского округа от 03.09.2020 № 2214 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 8 к муниципальной программе | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 2.3. "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий" Основного мероприятия F2 подпрограммы "Комфортная городская среда" | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта/адрес | Год реализации | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Парк Малевича (проектирование 3 очереди) | 2020 | Итого | 0,00000 | 31 578,95000 | 31 578,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий;  Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 30 000,00000 | 30 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 1 578,95000 | 1 578,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Парк Малевича (2-я очередь реализации) | 2020 | Итого | 0,00000 | 135 334,70000 | 135 334,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 128 567,96000 | 128 567,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 6 766,74000 | 6 766,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Парк Малевича ПИР (ЛОК) | 2020 | Итого | 0,00000 | 4 000,00000 | 4 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий;  Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 3 800,00000 | 3 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 0,00000 | 170 913,65000 | 170 913,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 162 367,96000 | 162 367,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 8 545,69000 | 8 545,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель Комитета по культуре  И.Е. Ватрунина  Заместитель начальника Управления благоустройства  В.С. Асриян | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 8 к постановлению Администрации Одинцовского  городского округа от 03.09.2020 № 2214 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 10 к муниципальной программе | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 2.6. "Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"  основного мероприятия F2 подпрограммы "Комфортная городская среда" | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта/адрес | Год реализации | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | п. Заречье | 2020 | Итого | 0,00000 | 10 715,16000 | 10 715,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту (в соответствии с соглашением от 26.02.2020 № 23С-СГ(СНО)/2020, с учетом изменений от 12.05.2020) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 6 696,97000 | 6 696,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 4 018,19000 | 4 018,19000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 0,00000 | 10 715,16000 | 10 715,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 6 696,97000 | 6 696,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 4 018,19000 | 4 018,19000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заместитель начальника Управления благоустройства В.С. Асриян | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 9 к постановлению Администрации Одинцовского  городского округа от 03.09.2020 № 2214 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 12 к муниципальной программе | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 1.4. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства" Основного мероприятия 01 подпрограммы "Благоустройство территории" | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта/адрес | Год реализации | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комбинат по благоустройству и ресурсо-снабжающему хозяйству" (МБУ "КБРХ") Большие Вяземы | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 38 696,80000 | 177 706,40643 | 37 968,51043 | 34 934,47400 | 34 934,47400 | 34 934,47400 | 34 934,47400 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство "Голицыно" (МБУ "ГХ "Голицыно") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 60 247,26099 | 259 942,43038 | 56 501,60002 | 50 860,20759 | 50 860,20759 | 50 860,20759 | 50 860,20759 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение Одинцовского городского округа Московской области «Жилищно-коммунальное хозяйство «Кубинка»(МБУ «ЖКХ «Кубинка») | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 65 077,43773 | 177 607,74300 | 37 371,08700 | 35 059,16400 | 35 059,16400 | 35 059,16400 | 35 059,16400 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 4 | Муниципальное бюджетное учреждение "Одинцовское городское хозяйство" Одинцовского городского округа (МБУ «ОГХ») | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 510 539,21744 | 2 167 811,04890 | 461 006,12082 | 426 701,23202 | 426 701,23202 | 426 701,23202 | 426 701,23202 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 5 | Муниципальное казенное учреждение "Жилищно-коммунальное хозяйство Барвихинское" (МКУ "ЖКХ Барвихинское") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 193 922,35831 | 878 916,43748 | 187 653,81624 | 180 101,44514 | 170 387,05870 | 170 387,05870 | 170 387,05870 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 6 | Муниципальное бюджетное учреждение Одинцовского городского округа Московской области "Благоустройство и озеленение "Горки-2" (МБУ "Благоустройство и озеленение "Горки-2" ) | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 71 550,97400 | 252 754,35500 | 54 683,13500 | 49 517,80500 | 49 517,80500 | 49 517,80500 | 49 517,80500 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 7 | Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунальное хозяйство и благоустройство Ершовское" (МБУ "КХИБ Ершовское") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 81 136,00000 | 397 972,52631 | 82 394,94807 | 78 894,39456 | 78 894,39456 | 78 894,39456 | 78 894,39456 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 8 | Муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство и развитие Одинцовского городского округа Московской области" (МБУ "Благоустройство" Жаворонки) | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 47 198,12100 | 189 266,75065 | 42 487,88265 | 36 694,71700 | 36 694,71700 | 36 694,71700 | 36 694,71700 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 9 | Муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство и озеленение" (МБУ "Благоустройство и озеленение") Захаровское | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 26 259,79200 | 112 794,22322 | 29 232,95922 | 20 890,31600 | 20 890,31600 | 20 890,31600 | 20 890,31600 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 10 | Муниципальное бюджетное учреждение "Назарьевское" (МБУ "Назарьевское") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 81 316,40000 | 322 311,50000 | 62 301,50000 | 65 002,50000 | 65 002,50000 | 65 002,50000 | 65 002,50000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 11 | Муниципальное бюджетное учреждение - специализированная служба "Успенское" (МБУ Спецслужба "Успенское") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 92 978,82400 | 397 173,53287 | 88 656,49287 | 77 129,26000 | 77 129,26000 | 77 129,26000 | 77 129,26000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 12 | Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунальное хозяйство и благоустройство "Часцовское"( МБУ "КХИБ "Часцовское") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 410,00000 | 113 629,02543 | 25 727,35743 | 21 975,41700 | 21 975,41700 | 21 975,41700 | 21 975,41700 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 13 | Муниципальное бюджетное учреждение "Звенигородская ремонтно-эксплуатационная служба" (МБУ "ЗРЭС") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 66 999,42500 | 362 557,67529 | 93 663,20265 | 67 223,61816 | 67 223,61816 | 67 223,61816 | 67 223,61816 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 14 | Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция парков Одинцовского городского округа" | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 111 058,67327 | 684 451,77000 | 136 890,35400 | 136 890,35400 | 136 890,35400 | 136 890,35400 | 136 890,35400 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха» Одинцовского городского округа Московской области | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 525 904,13255 | 105 180,82651 | 105 180,82651 | 105 180,82651 | 105 180,82651 | 105 180,82651 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| Итого по мероприятию | | | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 361 332,61047 | 7 020 799,55751 | 1 501 719,79291 | 1 387 055,73098 | 1 377 341,34454 | 1 377 341,34454 | 1 377 341,34454 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель Комитета по культуре  И.Е. Ватрунина  Заместитель начальника Управления благоустройства  В.С. Асриян | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 10 к постановлению Администрации Одинцовского  городского округа от 03.09.2020 № 2214 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 13 к муниципальной программе | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 2.1. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области" Основного мероприятия 02 подпрограммы "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов" | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта/адрес | Год реализации | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Выполнение отдельных разделов проектно-сметной документации на капитальный ремонт лифтового оборудования и инженерных систем (отопления, вентиляции, связи, автоматизации) 15-ти этажного жилого дома общей площадью 6 600 м2, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород, ул. Маяковского д. 19А, с предварительным выполнением их инструментально-технического обследования | 2020 | Итого | 0,00000 | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Выполнение инструментально-технического обследования строительных конструкций с выдачей проектно-сметной документации на капитальный ремонт строительных конструкций 15-ти этажного жилого дома общей площадью 6 600 м2, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород, ул. Маяковского д. 19А | 2020 | Итого | 0,00000 | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Выполнение инструментально-технического обследования инженерных систем (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения) с выдачей проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных систем (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения) 15-ти этажного жилого дома общей площадью 6 600 м2, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород, ул. Маяковского д. 19А | 2020 | Итого | 0,00000 | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 0,00000 | 1 800,00000 | 1 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 1 800,00000 | 1 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Управление жилищно-коммунального хозяйства Т.Б. Тимошина | | | | | | | | | | | | |