АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2020 № 2964

О внесении изменений в муниципальную

программу Одинцовского городского округа Московской

области «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 20.08.2019 № 313, в связи с изменением перечня мероприятий, объемов их финансирования на 2021 год и плановый период до 2024 года  муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа  Московской области от 31.10.2019 № 1292 (в редакции от 18.09.2020 № 2384) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:

1) в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства федерального бюджета | 1 262 273,6000 | 270 599,3600 | 248 792,6900 | 742 881,5500 | 0,0000 | 0,0000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 600 469,5400 | 293 915,4300 | 722 861,4600 | 583 692,6500 | 0,0000 | 0,0000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа Московской области | 223 851,3520 | 35 869,5700 | 66 294,3100 | 74 974,3600 | 5 154,3600 | 41 558,7520 |
| Всего, в том числе по годам: | 3 086 594,4920 | 600 384,36 | 1 037 948,4600 | 1 401 548,5600 | 5 154,3600 | 41 558,7520 |

»;

2) подраздел 9.1. раздела 9 «Подпрограмма «Охрана окружающей среды» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
|  | Администрация Одинцовского городского округа | Всего: в том числе: | 3 857,3600 | 3 857,3100 | 3 857,3600 | 3 857,3600 | 36 958,7520 | 52 388,1420 |
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 857,3600 | 3 857,3100 | 3 857,3600 | 3 857,3600 | 36 958,7520 | 52 388,1420 |

»;

3) подраздел 10.1. раздела 10 «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
|  | Администрация Одинцовского городского округа | Всего: в том числе: | 2 933,0000 | 10 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12 933,0000 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1 833,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 833,0000 |
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 100,0000 | 10 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 11 100,0000 |

»;

4) подраздел 11.1. раздела 11 «Подпрограмма «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
|  | Администрация Одинцовского городского округа | Всего: в том числе: | 593 594,0000 | 1 024 091,1500 | 1 397 691,2000 | 1 297,0000 | 4 600,0000 | 3 021 273,3500 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 270 599,3600 | 248 792,6900 | 742 881,5500 | 0,0000 | 0,0000 | 1 262 273,6000 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 292 082,4300 | 722 861,4600 | 583 692,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 1 598 636,5400 |
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 912,2100 | 52 437,0000 | 71 117,0000 | 1 297,0000 | 4 600,0000 | 160 363,2100 |

»;

5) приложение 1 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Одинцовского городского округа					 А.Р. Иванов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к Постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 05.11.2020 № 2964 "Приложение 1 к Муниципальной программе" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «ЭКОЛОГИЯ и ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2019 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма "Охрана окружающей среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01 "Проведение обследований состояния окружающей среды" | 2020 - 2024 гг. | Итого: | 2028,6000 | 5700,0000 | 1100,0000 | 1100,0000 | 1100,0000 | 1100,0000 | 1300,0000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2028,6000 | 5700,0000 | 1100,0000 | 1100,0000 | 1100,0000 | 1100,0000 | 1300,0000 |  |  |
| 1.1. | Проведение обследований состояния окружающей среды | 2020 - 2024 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1128,6000 | 5700,0000 | 1100,0000 | 1100,0000 | 1100,0000 | 1100,0000 | 1300,0000 | Отдел сельского хозяйства и экологии Управления муниципального земельного контроля, сельского хозяйства и эклогии | Кол.-во контр. точек по исследованию: атмосферного воздуха - 15, почв - 23, поверх. вод - 44, донн. отлож.-15 родников-16 Кол-во исследуемых компонентов 3 |
| 2. | Основное мероприятие 03 "Вовлечение населения в экологические мероприятия" | 2020 - 2024 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1839,4464 | 46688,1420 | 2757,3600 | 2757,3100 | 2757,3600 | 2757,3600 | 35658,7520 | Отдел сельского хозяйства и экологии Управления муниципального земельного контроля, сельского хозяйства и эклогии |  |
| 2.1. | Проведение экологических мероприятий | 2020-2024гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1839,4464 | 46688,1420 | 2757,3600 | 2757,3100 | 2757,3600 | 2757,3600 | 35658,7520 | Отдел сельского хозяйства и экологии Управления Муниципального земельного контроля, сельского хозяйства и экологии |  |
| 2.1.1. | Участие в проведении ежегодного районного экологического праздника «День Земли», экологических конкурсов, акций, фестивалей, праздников среди обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования | 2020 - 2024 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 225,1872 | 1520,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 320,0000 | Отдел сельского хозяйства и экологии Управления муниципального земельного контроля, сельского хозяйства и эклогии | Увеличение количества участников экологических мероприятий к 2024 году до 35 тыс. человек; - мероприятий по экологическому воспитанию к 2024 году до 140 ед. |
| 2.1.2. | Организация и проведение Акции по посадке леса "Наш лес. Посади своё дерево" | 2020 - 2024 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1614,2592 | 35824,0320 | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 | 33424,0320 | Отдел сельского хозяйства и экологии Управления муниципального земельного контроля, сельского хозяйства и эклогии |  |
| 2.1.3. | Обустройство особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) местного значения (в том числе изготовление и установка информационных щитов и табличек) | 2020 - 2024 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 400,0000 | 1844,1600 | 357,3600 | 357,3600 | 357,3600 | 357,3600 | 414,7200 | Отдел сельского хозяйства и экологии Управления муниципального земельного контроля, сельского хозяйства и эклогии | Установка аншлагов (информационных щитов и/или табличек) |
| 2.1.4. | Санитарная очистка территорий ООПТ местного значения от твердых бытовых отходов | 2020 -2024 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 500,0000 | 4999,9500 | 1000,0000 | 999,9500 | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 | Отдел муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны природы | Ликвидация несанкционированных свалок на территории ООПТ, в общем числе выявленных несанкционированных свалок – 100 % |
| 2.1.5. | Проведение санитарных мероприятий по оздоровлению деревьев категории ООПТ местного значения "Памятник живой природы" | 2020 - 2024 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,0000 | 2500,0000 | 500,0000 | 500,0000 | 500,0000 | 500,0000 | 500,0000 | Отдел сельского хозяйства и экологии Управления муниципального земельного контроля, сельского хозяйства и эклогии | Количество оздоровленных деревьев |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 3868,0464 | 52388,1420 | 3857,3600 | 3857,3100 | 3857,3600 | 3857,3600 | 36958,7520 |  |  |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  |  | 3868,0464 | 52388,1420 | 3857,3600 | 3857,3100 | 3857,3600 | 3857,3600 | 36958,7520 |  |  |
| Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01 "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению" | 2020 - 2024 гг. | Итого: | 0,0000 | 12933,0000 | 2933,0000 | 10000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 1833,0000 | 1833,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,0000 | 11100,0000 | 1100,0000 | 10000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации | 2020 - 2024 гг. | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 1833,0000 | 1833,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | Отдел сельского хозяйства и экологии Управления муниципального земельного контроля, сельского хозяйства и эклогии | 2020 году - разработка проектной документации для ремонта плотины на р. Большая Вяземка в г. Голицыно. 2021 - капитальный ремонт плотины верхнего пруда на р. Сетунь в с. Никольское. 2022 - капитальный ремонт плотины на р. Большая Вяземка в г. Голицыно |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,0000 | 1100,0000 | 1100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
| 1.2. | Расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихмся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации | 2020 - 2024 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | - | 10000,0000 | В пределах средств, предусмотренных на содержание ответственного исполнителя | 10 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | Отдел сельского хозяйства и экологии Управления муниципального земельного контроля, сельского хозяйства и эклогии и Управление благоустройства |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 0,0000 | 12933,0000 | 2933,0000 | 10000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,0000 | 1833,0000 | 1833,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  |  | 0,0000 | 11100,0000 | 1100,0000 | 10000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
| Подпрограмма "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 04. " Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами" | 2020 - 2024 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1365,48300 | 9788,00000 | 1297,00000 | 1297,00000 | 1297,00000 | 1297,00000 | 4600,00000 | Отдел сельского хозяйства и экологии Управления муниципального земельного контроля, сельского хозяйства и экологии |  |
| 1.1. | Организация деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов | 2020 -2024 гг. | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1365,48300 | 9788,00000 | 1297,0000 | 1297,0000 | 1297,0000 | 1297,0000 | 4600,0000 | Отдел сельского хозяйства и экологии Управления муниципального земельного контроля, сельского хозяйства и экологии | Предупреждение самовозгорания отходов |
| 2. | Основное мероприятие G1 «Чистая страна» | 2020 - 2024 гг. | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 1262273,6000 | 270599,3600 | 248792,6900 | 742881,5500 | 0,0000 | 0,0000 | Отдел сельского хозяйства и экологии Управления муниципального земельного контроля, сельского хозяйства и эклогии | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6930,0000 | 1598636,5400 | 292082,4300 | 722861,4600 | 583692,6500 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 70,0000 | 150575,2100 | 29615,2100 | 51140,0000 | 69820,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
| 2.1. | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | 2020 - 2024 гг. | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 1262273,6000 | 270599,3600 | 248792,6900 | 742881,5500 | 0,0000 | 0,0000 | Отдел сельского хозяйства и экологии Управления муниципального земельного контроля, сельского хозяйства и эклогии | Ликвидация объектов накопленного вреда |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 1026137,7600 | 230510,5600 | 211934,5500 | 583692,6500 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,0000 | 120443,2100 | 26374,2100 | 24249,0000 | 69820,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
| 2.2. | Рекультивация полигона твёрдых коммунальных отходов | 2020 -2024 гг. | Средства бюджета Московской области | 6930,0000 | 572498,7800 | 61571,8700 | 510926,9100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | Отдел сельского хозяйства и экологии Управления муниципального земельного контроля, сельского хозяйства и эклогии | Ликвидация объектов накопленного вреда |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 70,0000 | 30132,0000 | 3241,0000 | 26891,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 8365,4830 | 3021273,3500 | 593594,0000 | 1024091,1500 | 1397691,2000 | 1297,0000 | 4600,0000 |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0000 | 1262273,6000 | 270599,3600 | 248792,6900 | 742881,5500 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  |  | 6930,0000 | 1598636,5400 | 292082,4300 | 722861,4600 | 583692,6500 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  |  | 1435,4830 | 160363,2100 | 30912,2100 | 52437,0000 | 71117,0000 | 1297,0000 | 4600,0000 |  |  |
|  | Итого по программе: |  |  | 12233,5294 | 3086594,4920 | 600384,3600 | 1037948,4600 | 1401548,5600 | 5154,3600 | 41558,7520 |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0000 | 1262273,6000 | 270599,3600 | 248792,6900 | 742881,5500 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  |  | 6930,0000 | 1600469,5400 | 293915,4300 | 722861,4600 | 583692,6500 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа |  |  | 5303,5294 | 223851,3520 | 35869,5700 | 66294,3100 | 74974,3600 | 5154,3600 | 41558,7520 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ". |
| Начальник Управления муниципального земельного контроля, сельского хозяйства и экологии М.В. Артемова Согласовано: Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Н.А. Стародубова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |