АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2019 № 1260

Об утверждении муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2026 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 20.08.2019 №313, Перечнем муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 20.08.2019 №314, в целях приведения муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области в соответствие с государственными программами Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную [программу](#Par30) Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020 – 2026 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 и подлежит применению к правоотношениям, возникающим при составлении бюджета Одинцовского городского округа Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Утверждена постановлением Администрации Одинцовского городского округа

Московской области

от 30.10.2019 № 1260

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

на 2020-2026 годы

Содержание

1. Паспорт муниципальной программы.

1. Общая характеристика дорожно-транспортного комплекса Одинцовского городского округа.
2. Прогноз развития дорожно-транспортного комплекса.

4. Перечень и описание подпрограмм муниципальной программы.

5. Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования».

5.1. Паспорт подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования».

5.2. Описание подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования».

5.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования».

6. Подпрограмма «Дороги Подмосковья».

6.1. Паспорт подпрограммы «Дороги Подмосковья».

6.2. Описание подпрограммы «Дороги Подмосковья».

6.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Дороги Подмосковья».

7. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма».

7.1. Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма».

7.2. Описание подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма».

7.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма».

8. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы.

9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий с муниципальным заказчиком и координатором муниципальной программы.

10. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

1. Паспорт муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области
 «Развитие и функционирования дорожно-транспортного комплекса»

на 2020 – 2026 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальнойпрограммы  | Первый заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Пайсов М.А. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы  | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Цели муниципальной программы  | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования дорожно-транспортного комплекса Одинцовского городского округа |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | 1. «Пассажирский транспорт общего пользования»2. «Дороги Подмосковья»3. «Обеспечивающая подпрограмма» |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс.руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Средства бюджета Московской области | 927892,00000 | 288162,00000 | 318216,00000 | 321514,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4256761,99000 | 623758,57000 | 612231,57000 | 612405,57000 | 602091,57000 | 602091,57000 | 602091,57000 | 602091,57000 |
| ВСЕГО, в том числе по годам: | 5184653,99000 | 911920,57000 | 930447,57000 | 933919,57000 | 602091,57000 | 602091,57000 | 602091,57000 | 602091,57000 |

1. Общая характеристика дорожно-транспортного комплекса

Одинцовского городского округа

Одинцовский городской округ представляет собой муниципальное образование на западе центральной части Московской области. На территории района 1313,37 км дорог, из них федеральные дороги составляют 336,38 км, региональные (областные) дороги составляют 354,19 км, общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Одинцовского городского округа составляет 622,8 км.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения Одинцовского городского округа Московской области требует регулярного выполнения работ текущего и капитального характера. Рост парка автомобильного транспорта и увеличение загруженности дорог приводят к увеличению степени износа дорог. Так же сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и темпами роста количества транспортных средств, приводит к заторам, ухудшению условий движения, экологической обстановки и, как следствие, к росту аварийности и социальному напряжению.

Первоочередными мероприятиями муниципальной программы является содержание и ремонт автомобильных дорог и приведение их в соответствие с нормативными требованиями.

Реализация мероприятий муниципальной программы по содержанию автомобильных дорог общего пользования Одинцовского городского округа позволит обеспечить безопасность и комфортные условия передвижения автотранспорта, пешеходов на улично-дорожной сети Одинцовского городского округа.

В течение последних лет заметна тенденция снижения количества дорожно-транспортных происшествий на территории Одинцовского городского округа. По данным органов ГИБДД по состоянию 01.09.2019 было зарегистрировано 264 дорожно-транспортное происшествие, в которых пострадал 321 человек. Погибло 33 человека.

К основным факторам, определяющим причины аварийности, следует отнести:

- массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и т.д.);

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств дорожного движения.

Одинцовский городской округ граничит с Москвой (Западный административный округ, Новомосковским и Троицким административными округами), а также, Наро-Фоминским, Рузским, Истринским и Красногорским округами Московской области. Проходят автодороги федерального значения: автомобильная дорога М1-«Беларусь» (Москва — Минск), Рублёво-Успенское шоссе, Подушкинское шоссе, Красногорское шоссе, 1-е и 2-е Успенское шоссе, Московское малое кольцо. Из краткой характеристики территориального расположения округа видно, что по дорогам проходит достаточно большой поток транзитного транспорта. Как показывает анализ динамики аварийности, увеличение количества транспортных средств неизбежно приводит к росту дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших в них людей. Только с помощью специальных мер, постоянно осуществляемых на государственном уровне, можно уменьшить негативные последствия автомобилизации. Эти меры реализуются в рамках выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

В целях исполнения полномочий, по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Одинцовского городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, Комитетом по строительству и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации Одинцовского городского округа в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным Постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.08.2019 № 313, разработана муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Одинцовского городского округа Московской области» на 2020 – 2026 годы, которая направлена на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Одинцовского городского округа в сфере дорожно-транспортной системы.

Мероприятия муниципальной программы представлены в приложении №1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных и качественных целевых показателей представлены в приложении № 2 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Перечень объектов, планируемых к строительству и реконструкции представлен в приложении № 3 к муниципальной программе «Адресный перечень по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности Одинцовского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено муниципальной программой «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

В перспективе в связи с жилищным строительством планируется проводить работу по приему в муниципальную собственность автомобильных дороги общего пользования местного значения, а также рассматривается возможность строительства новых автомобильных дорог.

Для обеспечения сохранности автомобильных дорог, дорожных сооружений и их эксплуатационных характеристик, необходимо осуществление в течение всего года проводить профилактические работы по их обслуживанию и содержанию, а также ремонту.

1. Прогноз развития дорожно-транспортного комплекса

Муниципальная программа представляет собой систему взаимосвязанных по срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Одинцовского городского округа. Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач и целей муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести: сокращение финансирования из бюджетов всех уровней, которое прямо влияет на возможность реализации инвестиционных проектов развития транспортного комплекса; несбалансированное распределение финансовых средств по мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы.

Комплексный подход к решению проблем развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса Одинцовского городского округа в рамках муниципальной программы позволит в основном преодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста в период реализации муниципальной программы, обеспечить сбалансированное развитие транспортной системы и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги.

1. Перечень и описание подпрограмм муниципальной программы

Целью муниципальной программы является развитие и обеспечение устойчивого функционирования дорожно-транспортного комплекса Одинцовского городского округа.

Муниципальная программа направлена на обеспечение комфортного проживания населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение транспортной инфраструктуры округа.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса связанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, реализуемых в рамках следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»;

2. Подпрограмма «Дороги Подмосковья»;

3. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма».

1. Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»
	1. Паспорт подпрограммы «Пассажирский транспорта общего пользования»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026год | Итого |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области  | Всего, в том числе  | 165303,000 | 160362,000 | 160362,000 | 3424,00 | 3424,0 | 3424,0 | 3424,0 | 499723,000 |
| Средства бюджета Московской области | 160297,000 | 155369,000 | 155369,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471035,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа  | 5006,00000 | 4993,000 | 4993,000 | 3424,0 | 3424,0 | 3424,0 | 3424,0 | 28688,000 |

5.2. Описание подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования»

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» направлена на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшения качества предоставляемых услуг, снижения транспортных расходов, повышения качества услуг и безопасности транспорта общего пользования, в том числе путем обновления парка транспорта общего пользования.

Транспортное обслуживание населения на территории Одинцовского городского округа осуществляется на 146 автобусных маршрутах. Администрация Одинцовского городского округа в пределах своих полномочий организует транспортное обслуживание населения по 81 муниципальному маршруту, из них 27 маршрутов в режиме транспорта общего пользования, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

5.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования»

 Основное мероприятие подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» направлено на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа в соответствии с государственными и муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров.

1. Подпрограмма «Дороги Подмосковья»
	1. Паспорт подпрограммы «Дороги Подмосковья»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026год | Итого |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области  | Всего, в том числе  | 708232,570 | 731700,570 | 735172,570 | 560282,57 | 560282,57 | 560282,57 | 560282,57 | 4402666,990 |
| Средства бюджета Московской области | 127865,000 | 162847,000 | 166145,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456587,0 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа  | 580367,570 | 568853,570 | 569027,570 | 560282,57 | 560282,57 | 560282,570 | 560282,570 | 3945809,990 |

6.2. Описание подпрограммы «Дороги Подмосковья»

 В рамках реализации подпрограммы «Дороги Подмосковья» особое внимание направлено на развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Одинцовского городского округа.

6.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Дороги Подмосковья»

В рамках реализации подпрограммы "Дороги Подмосковья" запланированы мероприятия, направленные на:

- обеспечение нормативного содержания автомобильных дорог Одинцовского городского округа;

- ремонта сети автомобильных дорог общего пользования Одинцовского городского округа;

- повышение безопасности дорожного движения.

Реализация основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения» позволит создать условия для мобильности населения, развития бизнеса, беспрепятственного проезда как личного, так и общественного транспорта.

Реализация основного мероприятия «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» осуществляется, в том числе за счет софинансирования из бюджета Московской области позволит увеличить протяженность автомобильных дорог Одинцовского городского округа, находящихся в нормативном состоянии.

1. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»
	1. Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026год | Итого |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области  | Всего, в том числе  | 38385,0 | 38385,0 | 38385,0 | 38385,0 | 38385,0 | 38385,0 | 38385,0 | 268695,0 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа  | 38385,0 | 38385,0 | 38385,0 | 38385,0 | 38385,0 | 38385,0 | 38385,0 | 268695,0 |

7.2. Описание подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

 Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на обеспечение эффективного исполнения полномочий уполномоченного органа муниципальной власти (МКУ «Упрдоркапстрой Одинцовского городского округа Московской области») в сфере дорожной инфраструктуры.

7.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

Основное мероприятие подпрограммы направлено на обеспечение деятельности МКУ «Упрдоркапстрой Одинцовского городского округа Московской области», что позволит качественно и в сроки, определенные законодательством, проводить конкурентные процедуры: по выбору организации, по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Одинцовского городского округа.

8. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно на основании использования целевых показателей, обеспечивающих мониторинг динамики в дорожно-транспортной сфере за оцениваемый год.

*Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»*

*Показатель 1.1. (отраслевой):*

*Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года (%).*

Методика расчета: показатель равен отношению количества пассажиров, оплативших свой проезд посредством безналичных расчетов, к общему количеству платных пассажиров, умноженному на 100 процентов.

Источник данных: по результатам ведомственных отчетов.

*Показатель 1.2. (Рейтинг-50):*

*Соблюдение расписания на автобусных маршрутах, %*

Методика расчета:

Ср = Рдв \* 100%

где:

Ср – процент соблюдения расписания на муниципальных маршрутах;

Рдв (регулярность движения) – отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок).

Источник данных: региональная навигационно-информационная система Московской области.

*Подпрограмма «Дороги Подмосковья»*

*Показатель 2.1. (отраслевой):*

*Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, (км/пог.м.).*

Методика расчета: определяется исходя из планов на соответствующий год строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения.

Источник данных: проектно-сметная документация по объектам, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год.

*Показатель 2.2. (отраслевой):*

*Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года) (км/тыс.кв.м.)*

Методика расчета: определяется исходя из планов на соответствующий год ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения.

Источник данных: проектно-сметная документация, входящая в план ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год.

*Показатель 2.3. (Рейтинг-50):*

 *ДТП - Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс.населения (чел/100 тыс. населения).*

Методика расчета:

$$Dп=\left(\frac{Nф+Nр+Nм+Nч}{Чнас}\right)х100000$$

где:

Dп – случаев смертей от дорожно-транспортных происшествий на 100 тысяч населения (всего на дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения и частных автомобильных дорогах);

Nф – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах федерального значения (человек);

Nр – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах регионального или межмуниципального значения (человек);

Nм – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах местного значения (человек);

Nч- количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на частных дорогах (человек);

Чнас – среднегодовая численность Одинцовского района Московской области (человек).

Источники данных: ГИБДД МУ МВД России «Одинцовское», 10 батальон 1 полка ДПС (северный) УГИБДД ГУ МВД России по Московской области, 10 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве, Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Московской области.

*Показатель 2.4. (отраслевой):*

*Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети, оценивается на конец года, (машиноместа).*

Методика расчета: значение показателя осуществляется прямым счетом в виде количества машино-мест, запланированных к созданию на улично-дорожной сети местного значения в очередном году.

Источник информации: по данным территориальных управлений Одинцовского городского округа, МКУЦ «Упрдоркапстрой Одинцовского городского округа Московской области».

9. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей с муниципальным заказчиком и координатором муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения изменений в муниципальную программу и контроль за ее реализацией осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.08.2019 № 313.

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является Администрация Одинцовского городского округа Московской области.

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы в лице первого заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Пайсов М.А.

Разработчиком и ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы является Комитет по строительству и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации Одинцовского городского округа.

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются:

- Комитет по строительству и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации Одинцовского городского округа;

- Муниципальное казенное учреждение «Упрдоркапстрой Одинцовского городского округа Московской области».

Исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) несут ответственность за своевременную реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), достижение запланированных результатов.

10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации

мероприятий муниципальной программы.

# Ответственность за реализацию муниципальной программы (подпрограмм) и достижение установленных значений показателей эффективности реализации муниципальной программы несут ответственные исполнители за выполнение мероприятий муниципальной программы.

# С целью контроля за реализацией муниципальной программы Комитет по строительству и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации Одинцовского городского округа формирует в подсистеме ГАСУ МО:

# - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы и анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

# - ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, - годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, согласованный с Финансово-казначейским управлением в части бюджетных средств и представляет в Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Отчетность о реализации муниципальной программы представляется с учетом требований и по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 20.08.2019 № 313.

Председатель Комитета

по строительству и развитию

дорожно-транспортной инфраструктуры Е.А.Дедушева

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к муниципальной программе |
| Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области |
| "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2019 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятий  |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» |
| 1.  | Основное мероприятие 02.Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с государственными и муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2020-2026 годы | Итого: | 110 418,000 | 499 723,000 | 165 303,000 | 160 362,000 | 160 362,000 | 3 424,000 | 3 424,000 | 3 424,000 | 3 424,000 | Комитет по строительству и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры |   |
| Средства бюджета Московской области  | 107 829,000 | 471 035,000 | 160 297,000 | 155 369,000 | 155 369,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 589,000 | 28 688,000 | 5 006,000 | 4 993,000 | 4 993,000 | 3 424,000 | 3 424,000 | 3 424,000 | 3 424,000 |
| 1.1.  | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2020-2026 годы | Итого: | 108 918,000 | 475 792,000 | 161 916,000 | 156 938,000 | 156 938,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Комитет по строительству и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры | Увеличение доли маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа на конец года |
| Средства бюджета Московской области  | 107 829,00000 | 471 035,000 | 160 297,00000 | 155 369,00000 | 155 369,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 089,00000 | 4 757,000 | 1 619,00000 | 1 569,00000 | 1 569,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) | 2020-2026 годы | Итого: | 1 500,00000 | 17 083,00000 | 3 387,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | Комитет по строительству и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры | Транспортное обесечение участников мероприятий |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 500,00000 | 17 083,000 | 3 387,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 |
| Итого по подпрограмме: | 110 418,000 | 499 723,000 | 165 303,000 | 160 362,000 | 160 362,000 | 3 424,000 | 3 424,000 | 3 424,000 | 3 424,000 |   |   |
| Средства бюджета Московской области  | 107 829,000 | 471 035,000 | 160 297,000 | 155 369,000 | 155 369,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 589,000 | 28 688,000 | 5 006,000 | 4 993,000 | 4 993,000 | 3 424,000 | 3 424,000 | 3 424,000 | 3 424,000 |
|  Подпрограмма «Дороги Подмосковья» |
| 1. | Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 2020 год | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 955,000 | 13 569,000 | 13 569,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Комитет по строительству и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры; МКУ "Упрдоркапстрой" |   |
| 1.1. | Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета. Строительство объекта "Строительство подъезда к мкр. № 9 от ул. Сосновой в г. Одинцово, Московская область" | 2020 год | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 955,00000 | 13 569,000 | 13 569,000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения Одинцовского городского округа |
| 2. | Основное мероприятие 05. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2020-2026 годы | Итого: | 805 838,651 | 4 402 666,990 | 694 663,570 | 731 700,570 | 735 172,570 | 560 282,570 | 560 282,570 | 560 282,570 | 560 282,570 |  МКУ "Упрдоркапстрой" |   |
| Средства бюджета Московской области  | 295 122,000 | 456 857,000 | 127 865,000 | 162 847,000 | 166 145,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 510 716,651 | 3 945 809,990 |  566 798,57  |  568 853,57  |  569 027,57  |  560 282,57  |  560 282,57  |  560 282,57  |  560 282,57  |
| 2.1. | Софинансирование работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2020-2026 годы | Итого: | 310 672,00000 | 475 572,00000 | 129 264,00000 | 171 418,00000 | 174 890,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  МКУ "Упрдоркапстрой" | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Средства бюджета Московской области  | 295 122,00000 | 451 792,000 | 122 800,000 | 162 847,000 | 166 145,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 550,00000 | 23 780,000 | 6 464,000 | 8 571,000 | 8 745,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Финансирование работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 46 308,76975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | 202-2026 | Итого: | 9 476,000 | 5 117,000 | 5 117,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Проведение капительного ремонтаавтомобильных дор к садоводческим товариществам |
| Средства бюджета Московской области  | 9 381,00000 | 5 065,000 | 5 065,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 95,00000 | 52,000 | 52,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 448 857,88100 | 3 921 977,99000 | 560 282,57000 | 560 282,57000 | 560 282,57000 | 560 282,57000 | 560 282,57000 | 560 282,57000 | 560 282,57000 |  МКУ "Упрдоркапстрой" | Соответствие объектов дорожного хозяйства нормативным требованиям |
| Итого по подпрограмме: | 812 793,651 | 4 402 666,990 | 708 232,570 | 731 700,570 | 735 172,570 | 560 282,570 | 560 282,570 | 560 282,570 | 560 282,570 |   |   |
| Средства Дорожного фонда Московской области  | 295 122,000 | 456 857,000 | 127 865,000 | 162 847,000 | 166 145,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 517 671,651 | 3 945 809,990 | 580 367,570 | 568 853,570 | 569 027,570 | 560 282,570 | 560 282,570 | 560 282,570 | 560 282,570 |
| Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40 404,974 | 268 695,000 | 38 385,000 | 38 385,000 | 38 385,000 | 38 385,000 | 38 385,000 | 38 385,000 | 38 385,000 |  МКУ "Упрдоркапстрой" |   |
| 1.1. | Обеспечение деятельности МКУ "Упрдоркапстрой" | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40 404,97400 | 268 695,000 | 38 385,00000 | 38 385,00000 | 38 385,00000 | 38 385,00000 | 38 385,00000 | 38 385,00000 | 38 385,00000 | Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере дорожного хозяйства. Осуществление функций муниципального заказчика по проектированию, строительству, реконсрукции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и иных объектов капитального строительства |
| Итого по подпрограмме: | 40 404,974 | 268 695,000 | 38 385,000 | 38 385,000 | 38 385,000 | 38 385,000 | 38 385,000 | 38 385,000 | 38 385,000 |   |   |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40 404,974 | 268 695,000 | 38 385,000 | 38 385,000 | 38 385,000 | 38 385,000 | 38 385,000 | 38 385,000 | 38 385,000 |
| Всего по муниципальной программе: | 963 616,625 | 5 184 653,990 | 911 920,570 | 930 447,570 | 933 919,570 | 602 091,570 | 602 091,570 | 602 091,570 | 602 091,570 |   |   |
| Средства бюджета Московской области  | 402 951,000 | 927 892,000 | 288 162,000 | 318 216,000 | 321 514,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 560 665,625 | 4 256 761,990 | 623 758,570 | 612 231,570 | 612 405,570 | 602 091,570 | 602 091,570 | 602 091,570 | 602 091,570 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель Комитета по строительству и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Е.А. ДедушеваСогласовано:Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетностиАдминистрации Одинцовского городского округа,главный бухгалтер Н.А. Стародубова |

Приложение № 2 к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы  | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | 2025год | 2026Год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» |
| 1.1. | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года  | Отраслевой | Процент | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 02. Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с государственными и муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров |
| 1.2. | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Рейтинг-50 | Процент | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 02. Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с государственными и муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров |
| 2. | Подпрограмма «Дороги Подмосковья» |
| 2.1. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Отраслевой | км/пог.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения. |
| 2.2. | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года) | Отраслевой | км/тыс.кв.м. | 40,46/216,809 | - | - | - | - | - | - | - | 05. Ремонт капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения. |
| 2.3. | ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс.населения | Рейтинг-50 | Чел./100 тыс.населения | 10,62 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 05. Ремонт капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения. |
| 2.4. | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) | Отраслевой | м/места | 2000 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 05. Ремонт капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения. |

Председатель Комитета по строительству и развитию

дорожно-транспортной инфраструктуры Е.А. Дедушева

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе |
| Адресный перечень по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности Одинцовского городского округа Московской области,финансирование которых предусмотрено муниципальной программой «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"   |
| N п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности | Годы строительства/реконструкции/капитального ремонта | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | [Профинансировано на 01.01.2020 тыс. руб.](file:///C%3A%5CUsers%5Ca_ziminova%5CDesktop%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%963%20%D0%BA%20%D0%9C%D0%9F.xlsx#RANGE!P1323) | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Одинцовского городского округа |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Строительство объекта "Строительство подъезда к мкр № 9 от ул.Сосновой в г.Одинцово, Московская область" | 2019-2020 |   |   | 6955,00000 | Итого | 13 569,00 | 13 569,00 | 0,00 | 0,00 |   | Администрация Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 13 569,00 | 13 569,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Председатель комитета по строительству и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Е.А. Дедушева |