АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2021 № 1693

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу

Одинцовского городского округа Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

на 2020 – 2024 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 20.08.2019 № 313, в связи с изменением перечня мероприятий, значений показателей реализации, перераспределением и изменением объемов финансирования на 2021 - 2023 годы мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020 - 2024 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 31.10.2019 № 1283 (в редакции от 02.03.2021 № 566) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения и дополнения:
2. в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| год | год | год | год | год |
| Средства бюджета РФ | 752 650,46000 | 310 231,34000 | 165 350,94000 | 185 250,00000 | 91 818,18000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 625 774,99000 | 264 239,62000 | 834 804,31000 | 496 125,00000 | 30 606,06000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 11 601 870,74208 | 2 200 906,63562 | 2 921 054,08695 | 2 383 944,96300 | 2 184 144,26300 | 1 911 820,79351 |
| Внебюджетные источники | 52 668,08000 | 0,00000 | 52 668,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 14 032 964,27208 | 2 775 377,59562 | 3 973 877,41695 | 3 065 319,96300 | 2 306 568,50300 | 1 911 820,79351 |

»;

1. подраздел 9.1 «Паспорт подпрограммы «Комфортная городская среда» раздела 9 «Подпрограмма «Комфортная городская среда» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Всего по подпрограмме | Всего, в том числе | 652 523,70721 | 1 694 664,25456 | 1 101 001,54200 | 348 021,75200 | 0,00000 | 3 796 211,25577 |
| Средства федерального бюджета | 310 231,34000 | 165 350,94000 | 185 250,00000 | 91 818,18000 | 0,00000 | 752 650,46000 |
| Средства бюджета Московской области | 262 608,57000 | 805 021,77000 | 496 125,00000 | 30 606,06000 | 0,00000 | 1 594 361,40000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 79 683,79721 | 724 291,54456 | 419 626,54200 | 225 597,51200 | 0,00000 | 1 449 199,39577 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе | 123 650,21686 | 1 354 361,25456 | 841 001,54200 | 146 001,54200 | 0,00000 | 2 465 014,55542 |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 127 850,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 127 850,94000 |
| Средства бюджета Московской области | 70 410,10000 | 570 873,93000 | 434 375,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 075 659,03000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 53 240,11686 | 655 636,38456 | 406 626,54200 | 146 001,54200 | 0,00000 | 1 261 504,58542 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Всего, в том числе | 528 873,49035 | 340 303,00000 | 260 000,00000 | 202 020,21000 | 0,00000 | 1 331 196,70035 |
| Средства федерального бюджета | 310 231,34000 | 37 500,00000 | 185 250,00000 | 91 818,18000 | 0,00000 | 624 799,52000 |
| Средства бюджета Московской области | 192 198,47000 | 234 147,84000 | 61 750,00000 | 30 606,06000 | 0,00000 | 518 702,37000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 26 443,68035 | 68 655,16000 | 13 000,00000 | 79 595,97000 | 0,00000 | 187 694,81035 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

»;

1. подраздел 10.1 «Паспорт Подпрограммы «Благоустройство территорий» раздела 10 «Подпрограмма «Благоустройство территорий» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Всего по подпрограмме | Итого | 2 118 600,20841 | 2 178 893,01239 | 1 964 318,42100 | 1 958 546,75100 | 1 911 820,79351 | 10 132 179,18631 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 118 600,20841 | 2 178 893,01239 | 1 964 318,42100 | 1 958 546,75100 | 1 911 820,79351 | 10 132 179,18631 |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Итого | 1 876 529,02790 | 1 974 196,87839 | 1 816 705,22600 | 1 816 705,22600 | 1 669 749,61300 | 9 153 885,97129 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 876 529,02790 | 1 974 196,87839 | 1 816 705,22600 | 1 816 705,22600 | 1 669 749,61300 | 9 153 885,97129 |
| Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Итого | 242 071,18051 | 204 696,13400 | 147 613,19500 | 141 841,52500 | 242 071,18051 | 978 293,21502 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 242 071,18051 | 204 696,13400 | 147 613,19500 | 141 841,52500 | 242 071,18051 | 978 293,21502 |

»;

1. подраздел 11.1 «Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»» раздела 11 «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе | 4 253,68000 | 100 320,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 104 573,83000 |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 631,05000 | 29 782,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 413,59000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 622,63000 | 17 869,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 492,16000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 52 668,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52 668,08000 |

»;

1. раздел 2 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2. раздел 5 «Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области)» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3. подраздел 9.2 «Описание подпрограммы «Комфортная городская среда» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4. приложение 2 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
5. приложения с 4 по 6 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям с 5 по 7 соответственно к настоящему постановлению.
6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

от 21.05.2021 № 1693

«2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

Целью муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – Программа) является создание условий для комфортного проживания населения на территории Одинцовского городского округа Московской области.

Городская среда обитания (проживания) - совокупность конкретных основополагающих условий, созданных человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека. Городская среда обитания формирует отношение человека к городу и системе управления.

В настоящем документе понятие «городская среда» используется применительно к городскому округу в целом.

Городская среда выступает как комплекс условий жизни людей, «потребляющих» среду, удовлетворяющих свои потребности, что находится в прямой зависимости от качества среды. Одновременно городская среда является совокупностью условий для творческой деятельности, формирующей новые направления в науке, искусстве, культуре и т.д. Таким образом, можно говорить о двух взаимосвязанных сторонах городской среды.

Общественные и дворовые территории - неотъемлемая составляющая городской структуры. Это территория, среда, в которой человек проводит значительную часть жизни. Современное пространство, как общественное, так и дворовое можно охарактеризовать как отображение изменяющейся социальной активности современного человека.

Работу по формированию современного единого облика территории Одинцовского городского округа Московской области можно условно разделить на следующие направления:

- современные общественные территории;

- комфортные и удобные для различных групп жителей дворовые территории.

При проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий должна учитываться необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Одним из ключевых направлений развития жилищной сферы, определенных в Стратегии социально-экономического развития Московской области до 2030 года (утверждена постановлением Правительства Московской области от 28.12.2018 № 1023/45 «О Стратегии социально-экономического развития Московской области до 2030 года»), является реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства населенных пунктов.

Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства» определены следующие основные задачи в сфере благоустройства:

- обеспечение формирования единого облика Московской области;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства Московской области;

- обеспечение доступности территорий общего пользования;

- обеспечение сохранности объектов благоустройства;

- обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.

С 2017 года Московская область является участником приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - Проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация указанного Проекта предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

Субсидии из бюджета Московской области за счет средств федерального бюджета предоставляется, в том числе, при соблюдении условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

В рамках реализации указанного приоритетного Проекта в Одинцовском городском округе Московской области выполняются следующие мероприятия, софинансируемые за счет средств федерального бюджета и бюджета Московской области:

а) в отношении общественных территорий;

б) в отношении дворовых территорий.

Результатом реализации мероприятий приоритетного Проекта должно стать создание комфортной городской среды на территории Одинцовского городского округа Московской области, которая стимулирует развитие городского образа жизни, создает возможности саморазвития и качественного проведения свободного времени.

Целью Проекта является повышение качества жизни населения на основе формирования современной комфортной городской среды.

Основным направлением в формировании современной комфортной городской среды является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности населения, проживающего на территории Одинцовского городского округа, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при выполнении следующих условий:

- установление минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии из бюджета Московской области;

- заключение муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля текущего года (за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования);

- заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая текущего года (за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования).

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий муниципальной программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в Одинцовском городском округе Московской области федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в Одинцовском городском округе Московской области мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов («Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Результатом реализации мероприятий приоритетного Проекта должно стать создание комфортной городской среды на территории Одинцовского городского округа Московской области, которая стимулирует развитие городского образа жизни, создает возможности саморазвития и качественного проведения свободного времени.

На 01.10.2019 благоустроенных дворовых территорий в Одинцовском городском округе – 227 единиц, что составляет 71 % от общего количества дворовых территорий.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий Одинцовского городского округа реализуются с 2015 года. В 2019 году на территории Одинцовского городского округа было благоустроено 43 двора, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 запланировано благоустроить 45 дворов.

Кроме дворовых территорий в Одинцовском городском округе имеются общественные территории и площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досуга разных групп населения. Общественная территория – территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.).

На 01.10.2019 в благоустройстве нуждаются 18 общественных территорий и 195 дворовых территорий. Программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых территорий, общественных пространств.

Другим важнейшим направлением обеспечения комфортной среды проживания населения в Одинцовском городском округе Московской области является приведение жилищного фонда Одинцовского городского округа Московской области в нормативное состояние согласно федеральному законодательству и законодательству Московской области.

На 01.10.2019 на территории Одинцовского городского округа расположены 2003 многоквартирных жилых дома, включенных в региональную программу по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов с общей площадью 6 415,68 тыс.кв.м.

Одной из наиболее острых проблем Одинцовского городского округа Московской области остаются вопросы повышения уровня качества работ по благоустройству и поддержания надлежащего санитарного состояния территории. Оснащенность муниципальных учреждений и предприятий, осуществляющих деятельность в указанных сферах, коммунальной (специализированной) техникой, машинами и оборудованием, транспортными средствами не достигает должного уровня. Кроме того, значительная часть техники, машин и оборудования, транспортных средств имеет значительный износ.

Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач. Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ, подбором оптимального парка техники и выполнения технологических режимов. В силу Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия в сфере благоустройства относятся к вопросам местного значения поселений, городских округов. Закон Московской области № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства» определяет единые требования и стандарты по содержанию и уборке территории с целью создания комфортных условий проживания граждан.

Содержание территории Одинцовского городского округа Московской области представляет собой достаточно сложный технологический процесс, состоящий из комплекса различных работ и операций, качество и оперативность выполнения которых обеспечивается оптимальным подбором средств механизации и эффективным их использованием.

Основными особенностями содержания территории являются:

- сезонный характер работ (зимнее и летнее содержание);

- повышение требований к оперативности выполнения этих работ;

- неудобства проведения уборочных работ на дворовых территориях за счет сужения проезжей части и наличия припаркованных автомобилей;

- большое количество различных видов технологических процессов и операций, таких как мойка, поливка, уборка, сгребание, распределение реагентов и т.д.

Создание современной (комфортной) среды возможно при соблюдении ряда условий, которые отвечают принципам программно-целевого метода планирования бюджета:

- обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Одинцовского городского округа Московской области с учетом приоритетов территориального развития;

- комплексное совершенствование системы благоустройства территории населенных пунктов в соответствии с требованиями действующих норм, оптимизация систем уборки, озеленения, освещения территорий;

- создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Московской области;

- адаптация городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, их беспрепятственный доступ и использование объектов благоустройства;

- выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области;

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества, в том числе повышение энергетической эффективности многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области;

- создание комфортной световой среды посредством контроля качества эксплуатации систем наружного освещения, оснащения зданий архитектурно-художественной подсветкой, замены всех светильников наружного освещения на энергоэффективные к 2024 году.

Мероприятия по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, включены в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» и осуществляются за счет средств собственников по результатам инвентаризации уровня благоустройства указанных участков путем заключения соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории и порядка проведения такой инвентаризации.

На территории Одинцовского городского округа Московской области присутствуют ряд объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству в период 2020 – 2024 года. Перечень данных объектов указан в Приложении 3 к муниципальной программе.

».

Начальник Управления благоустройства А. А. Журавлев

Приложение 2

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

от 21.05.2021 № 1693

«5. Обобщенная характеристика основных мероприятий

с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе

влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области)

Муниципальная программа Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» состоит из трех подпрограмм, каждая из которых предусматривает перечень основных мероприятий, направленных на обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества и условий жизни населения на территории Одинцовского городского округа Московской области.

В рамках Подпрограммы «Комфортная городская среда» запланирована реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Данное мероприятие реализуется по следующим направлениям:

- реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий;

- реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в исторических городах федерального значения;

- благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

- реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий;

- ремонт дворовых территорий;

- устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»;

- обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области;

- создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

- реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха);

- благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха.

Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области». Данное мероприятие реализуется по следующим направлениям:

- комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области;

- реализация мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха;

- устройство контейнерных площадок;

- обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета;

- создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха за счет средств местного бюджета;

- обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета;

- устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета;

- устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета;

- обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области за счет средств местного бюджета;

- ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета;

- благоустройство общественных территорий;

- комплексное благоустройство дворовых территорий;

- выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области;

- реализация мероприятий по благоустройству территорий прилегающих к железнодорожным станциям;

- ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий.

- улучшение архитектурно-художественного облика территорий муниципальных образований Московской области, не входящих в состав городов;

- реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров;

- улучшение архитектурно-художественного облика улиц городов;

- создание и ремонт пешеходных коммуникаций.

Работу по формированию современного облика территории Одинцовского городского округа Московской области можно условно разделить на следующие направления:

- современные общественные территории;

- комфортные и удобные для различных групп жителей дворовые территории.

Реализация данных мероприятий запланирована с привлечением софинансирования из бюджетов Российской Федерации, Московской области.

Целью проводимой работы является создание и благоустройство общественных пространств для обеспечения комфортного проживания жителей на территории региона, а также создание архитектурно-художественного облика территорий, муниципальных образований Московской области.

В рамках Подпрограммы «Благоустройство территорий» запланирована реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 01. «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования». Данное мероприятие реализуется по следующим направлениям:

- содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий;

- содержание, ремонт и восстановление уличного освещения;

- организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства;

- организация оплачиваемых общественных работ, субботников;

- вывоз навалов мусора и снега;

- организация подъездных внутриквартальных путей к земельным участкам, выданным многодетным семьям.

Реализация данных мероприятий обеспечит комфортный уровень проживания жителей на территории Одинцовского городского округа Московской области.

В рамках Подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» запланирована реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 01 «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах». Данное мероприятие реализуется по следующим направлениям:

- ремонт подъездов в многоквартирных домах;

- установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета.

Основное мероприятие 02 «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области». Данное мероприятие реализуется по следующим направлениям:

- проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Одинцовского городского округа Московской области;

- соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов.

».

Начальник Управления благоустройства А. А. Журавлев

Приложение 3

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

от 21.05.2021 № 1693

«9.2. Описание подпрограммы «Комфортная городская среда»

Решение задачи совершенствования комплексного и внешнего благоустройства территории Одинцовского городского округа для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, придания художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика его населенных пунктов, создание комфортных условий для массового отдыха граждан в муниципальной программе предусмотрены следующие основные мероприятия:

- «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»;

- «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В Программном обращении Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности» одним из основных направлений развития жилищно – коммунального хозяйства определено ежегодное комплексное благоустройство не менее 10 процентов дворовых территорий муниципальных образований Московской области.

Под комплексным благоустройством дворовой территории понимается приведение в нормативное состояние (модернизация существующих и/или обустройство новых) в соответствии с нормативными требованиями, установленными Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства», следующих объектов благоустройства (минимальный перечень):

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: модернизация существующих и/или обустройство новых:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители)

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий должен содержать ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий должен содержать обустройство автомобильных парковок.

Перечень минимальных и дополнительных работ, виды работ по благоустройству из минимального перечня, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяются жителями и подлежат согласованию с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой территории.

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий Московской области является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 № 162-РВ «Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области» (далее - Распоряжение № 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными Администрацией, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству, формируется:

1) по результатам голосования на «Добродел» (50% от плана на год). Все дворовые территории по итогам инвентаризации, нуждающиеся в благоустройстве с учетом их физического состояния за исключением дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие года, начиная с 2015 года, или сформированных менее 5 лет назад

2) на основании обращений (50% от плана на год):

- Президенту Российской Федерации;

- Губернатору Московской области;

- министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области;

- в администрацию городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района;

- на интернет-портал «Добродел»;

- другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий.

Адресный перечень дворовых территорий (Приложение 1 к муниципальной программе), нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя их минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов на дворовых территориях, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы Администрация Одинцовского городского округа в праве принять решение об исключении данных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству по решению собственников помещений многоквартирных домов об отказе от благоустройства.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий с софинансированием из бюджета Московской области Администрация Одинцовского городского округа Московской области в праве организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

Адресный перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020-2024 годах.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в 2020-2024 годах указан в Приложении 2 к муниципальной программе.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:

* разработку проекта благоустройства, состоящего из следующих частей: проектно-сметная документация, в том числе инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, получение заключения о проверке правильности составления сметной документации на выполнение работ по благоустройству и/или достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий (пространств) ГАУ Московской области «Мособлгосэкспертизе»;
* установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;
* закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;
* мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;
* устройство дорожек, в том числе велосипедных;
* установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;
* установку информационных стендов и знаков;
* изготовление и установку стел;
* изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;
* приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 № 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение органа государственной экспертизы);
* ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены концепциями благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, согласованными до 1 января 2019 года художественным советом Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области или с 15 февраля 2019 года - Экспертным советом);
* работы по берегоукреплению (при необходимости осуществления таковых для проведения работ по благоустройству) в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции.

Выполнение вышеперечисленных работ не должно быть связано с дорожной деятельностью.

Для выполнения норм и требований законодательства Московской области в сфере благоустройства Одинцовскому городскому округу переданы государственные полномочия по созданию административных комиссий в связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года Законов Московской области «Об административных комиссиях в Московской области», «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области по созданию административных комиссий».

Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено также за счет средств бюджета Московской области в соответствии с Государственной программой Московской области «Формирование современной комфортной городской среды*.*

Перечень видов работ, планируемых к выполнению, в соответствии с перечнем, утвержденным Государственной программой Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» (согласно мероприятию, в рамках которого представляется субсидия):

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие ГП ФСКГС | Перечень видов работ, на которые может быть израсходована субсидия, включает: |
| Мероприятие F2.02: Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий  Мероприятие F2.13. Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  Мероприятие F2.14. Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на благоустройство общественных территорий      Мероприятие F2.23. Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий  подпрограммы I «Комфортная городская среда». | - разработку проекта благоустройства;  - выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий;  - проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;  - выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);  - проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость;  (на работы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию включена в адресный перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект);  - разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);  - благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов;  - благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;  - благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);  - благоустройство парковых проездов (дорог);  - благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);  - благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);  - благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;  - благоустройство элементов различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);  - благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;  - благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;  - благоустройство элементов сопряжения покрытий;  - благоустройство конструкций велопарковок;  - благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов;  - благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;  - благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха;  - благоустройство систем наружного освещения;  - благоустройство праздничного оформления;  - благоустройство средств размещения информации;  - благоустройство малых архитектурных форм;  - благоустройство въездных групп, стел;  - проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;  - благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;  - выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);  - создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);  - проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;  - подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;  - организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;  - приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу). |

Реализация подпрограммы «Комфортная городска среда» муниципальной программы осуществляется в соответствии с [Перечнем](#Par1730) мероприятий (Приложение 4 к настоящей муниципальной программе).

».

Начальник Управления благоустройства А. А. Журавлев

Приложение 4

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

от 21.05.2021 № 1693

«Приложение 2

к муниципальной программе

Адресный перечень общественных территорий Одинцовского городского округа, сформированный по результатам инвентаризации и голосования на портале «Добродел» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2020-2024 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципального образования, адрес объекта (наименование объекта) | Год  реализации |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | д. Раздоры (парк Малевича) | 2019 - 2022 гг. |
| 2 | Общественная территория в мкр.2 (Рантект) между 9 и 10 гимназией, ул. Северная | 2020 – 2021 гг. |
| 3 | Пешеходно-рекреационная зона «Набережная» (Звенигород) | 2020 – 2021 гг. |
| 4 | Береговая территория деревни Жуковка, расположенная вдоль Москва-реки | 2020 - 2021 гг. |
| 5 | Благоустройство парка в поселении Немчиновка по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, село Немчиновка | 2021 г |
| 6 | Муниципальное бюджетное учреждение "Парк Захарово", парк "Захарово", Адрес п. Летний отдых, ул. Зеленая, д.1А | 2021 г. |
| 7 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха", Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. Адрес: г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 1б | 2021 г. |
| 8 | Муниципальное бюджетное учреждение Дирекция парков Одинцовского городского округа", парк у воды (Виражи). Адрес: г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 30 | 2021 г. |
| 9 | Благоустройство общественных территорий центральной исторической части Звенигорода по ул. Московская по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород | 2021 -2022 гг. |
| 10 | г. Звенигород, Одинцовский городской округ, Благоустройство комплекса улиц исторического центра Звенигорода (улица Почтовая и улица Чехова) и Городского парка | 2021-2022 гг. |
| 11 | Звенигород, Парк Супонево (юбиляр) | 2023 г. |

».

Начальник Управления благоустройства А. А. Журавлев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 21.05.2021 № 1693 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 4 к муниципальной программе | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма "Комфортная городская среда" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 2020-2024 | Итого | 1 185 731,48542 | 10 994,04686 | 882 734,35456 | 146 001,54200 | 146 001,54200 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 363 071,20000 | 0,00000 | 363 071,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 822 660,28542 | 10 994,04686 | 519 663,15456 | 146 001,54200 | 146 001,54200 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.04.Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий; Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятие 01.05. Реализация мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Мероприятие 01.06. Устройство контейнерных площадок | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Выполнение мероприятий по установке контейнерных площадок |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. | Мероприятие 01.07. Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | 2020-2024 | Итого | 39 605,39318 | 178,81324 | 39 426,57994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа; МКУ "ЖКХ "Барвихинское" | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 39 605,39318 | 178,81324 | 39 426,57994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5. | Мероприятие 01.08. Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 415,00000 | 2 415,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа; муниципальные учреждения сферы благоустройства | Количество приобретенной техники для нужд благоустройства территорий |
| 1.6. | Мероприятие 01.09.Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха; Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха |
| 1.7. | Мероприятие 01.10. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 36 828,49622 | 0,00000 | 17 339,16022 | 9 744,66800 | 9 744,66800 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество установленных детских игровых площадок |
| 1.8. | Мероприятие 01.11. Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту |
| 1.9. | Мероприятие 01.12.Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 646,56741 | 0,00000 | 12 646,56741 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту |
| 1.10. | Мероприятие 01.13. Обустройство и установку детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество установленных детских игровых площадок |
| 1.11. | Мероприятие 01.14. Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 641,70365 | 3 641,70365 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта |
| 1.12. | Мероприятие 01.15.Благоустройство общественных территорий | 2020-2024 | Итого | 46 218,42997 | 4 758,52997 | 41 459,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки(Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 46 218,42997 | 4 758,52997 | 41 459,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.13. | Мероприятие 01.16. Комплексное благоустройство дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | 420 517,87499 | 0,00000 | 188 004,12699 | 96 256,87400 | 136 256,87400 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 420 517,87499 | 0,00000 | 188 004,12699 | 96 256,87400 | 136 256,87400 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.14. | Мероприятие 01.17.Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области | 2020-2024 | Итого | 2 944,08000 | 0,00000 | 2 944,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 944,08000 | 0,00000 | 2 944,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.15. | Мероприятие 01.20. Реализация мероприятий по благоустройству территорий прилегающих к железнодорожным станциям | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.16. | Мероприятие 01.21. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | 87 771,02000 | 0,00000 | 87 771,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 54 856,88000 | 0,00000 | 54 856,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 32 914,14000 | 0,00000 | 32 914,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.17. | Мероприятие 01.22. Улучшение архитектурно-художественного облика территорий муниципальных образований Московской области, не входящих в состав городов | 2021-2022 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 380 000,00000 | 40 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Выполнение работ по благоустройству прилегающих территорий на Рублево-Успенском шоссе Московской области (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 237 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 142 500,00000 | 40 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.18. | Мероприятие 01.23. Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров | 2020+2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.19. | Мероприятие 01.24.Улучшение архитектурно-художественного облика улиц городов | 2021 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 113 142,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Выполнение работ по улучшению архитектурно-художественного облика улиц г.Звенигород(Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 70 714,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 42 428,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.20. | Мероприятие 01.25. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Выполнение работ по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций на территории округа (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» | 2020-2024 | Итого | 2 610 479,77035 | 641 529,66035 | 811 929,90000 | 955 000,00000 | 202 020,21000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа; Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа |  |
| Средства федерального бюджета | 752 650,46000 | 310 231,34000 | 165 350,94000 | 185 250,00000 | 91 818,18000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 231 290,20000 | 262 608,57000 | 441 950,57000 | 496 125,00000 | 30 606,06000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 626 539,11035 | 68 689,75035 | 204 628,39000 | 273 625,00000 | 79 595,97000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2020-2024 | Итого | 1 100 847,97035 | 435 412,41035 | 203 415,35000 | 260 000,00000 | 202 020,21000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа; Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 682 650,46000 | 310 231,34000 | 95 350,94000 | 185 250,00000 | 91 818,18000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 227 550,16000 | 103 410,45000 | 31 783,65000 | 61 750,00000 | 30 606,06000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 190 647,35035 | 21 770,62035 | 76 280,76000 | 13 000,00000 | 79 595,97000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Мероприятие F2.04.Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в исторических городах федерального значения | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.3. | Мероприятие F2.06. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2021-2022 | Итого | 107 500,00000 | 0,00000 | 37 500,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 67 187,50000 | 0,00000 | 23 437,50000 | 43 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40 312,50000 | 0,00000 | 14 062,50000 | 26 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4. | Мероприятие F2.07.Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2020-2024 | Итого | 1 003 064,08000 | 93 461,08000 | 284 603,00000 | 625 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа;Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий; Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий(Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 725 963,36000 | 88 788,02000 | 246 550,34000 | 390 625,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 277 100,72000 | 4 673,06000 | 38 052,66000 | 234 375,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.5. | Мероприятие F2.08. Ремонт дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | 217 389,74000 | 112 656,17000 | 104 733,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 135 868,58000 | 70 410,10000 | 65 458,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 81 521,16000 | 42 246,07000 | 39 275,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.6. | Мероприятие F2.10.Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2020-2024 | Итого | 22 576,96000 | 0,00000 | 22 576,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 14 110,60000 | 0,00000 | 14 110,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 466,36000 | 0,00000 | 8 466,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.7. | Мероприятие F2.15. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 40 101,02000 | 0,00000 | 40 101,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество установленных детских игровых площадок (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 39 700,00000 | 0,00000 | 39 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 401,02000 | 0,00000 | 401,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.8. | Мероприятие F2.19.Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2021 | Итого | 70 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки(Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 70 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.9. | Мероприятие F2.22. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха) | 2021 | Итого | 40 000,00000 | 0,00000 | 40 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории муниципального образования (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 12 000,00000 | 0,00000 | 12 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 28 000,00000 | 0,00000 | 28 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.10. | Мероприятие F2.28.Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2021 | Итого | 9 000,00000 | 0,00000 | 9 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых организованы зоны активного отдыха(Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 8 910,00000 | 0,00000 | 8 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 90,00000 | 0,00000 | 90,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО по подпрограмме "Комфортная городская среда" | | | Итого | 3 796 211,25577 | 652 523,70721 | 1 694 664,25456 | 1 101 001,54200 | 348 021,75200 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 752 650,46000 | 310 231,34000 | 165 350,94000 | 185 250,00000 | 91 818,18000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 594 361,40000 | 262 608,57000 | 805 021,77000 | 496 125,00000 | 30 606,06000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 449 199,39577 | 79 683,79721 | 724 291,54456 | 419 626,54200 | 225 597,51200 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Подпрограмма "Благоустройство территории" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2020-2024 | Итого | 10 132 179,18631 | 2 118 600,20841 | 2 178 893,01239 | 1 964 318,42100 | 1 958 546,75100 | 1 911 820,79351 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа; Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа; |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 132 179,18631 | 2 118 600,20841 | 2 178 893,01239 | 1 964 318,42100 | 1 958 546,75100 | 1 911 820,79351 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий | 2020-2024 | Итого | 1 116 610,04446 | 257 003,08151 | 276 821,72537 | 166 201,13600 | 166 201,13600 | 250 382,96558 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля не отработанных обращений жителей по вопросам связанным с содержанием территории Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 116 610,04446 | 257 003,08151 | 276 821,72537 | 166 201,13600 | 166 201,13600 | 250 382,96558 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 418 442,63770 | 303 741,80387 | 285 081,39374 | 279 868,52400 | 279 868,52400 | 269 882,39209 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах Одинцовского городского округа Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 28 224,47936 | 1 781,57784 | 12 228,81022 | 0,00000 | 0,00000 | 14 214,09130 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий, нахо-дящегося в нормативном состоянии |
| 1.4. | Мероприятие 01.04.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 488 068,10335 | 1 513 216,63475 | 1 573 776,24006 | 1 514 752,77700 | 1 508 981,10700 | 1 377 341,34454 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа; Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством(Приложение 6 к муниципальной программе) |
| 1.5. | Мероприятие 01.05.  Организация оплачиваемых общественных работ, субботников | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля не отработанных обращений жителей по вопросам связанным с содержанием территории Одинцовского городского округа |
| 1.6. | Мероприятие 01.06. Вывоз навалов мусора и снега | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20 487,66100 | 10 000,00000 | 3 495,69300 | 3 495,98400 | 3 495,98400 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля не отработанных обращений жителей по вопросам связанным с содержанием территории Одинцовского городского округа |
| 1.7. | Мероприятие 01.57. Организация подъездных внутриквартальных путей к земельным участкам, выданным многодетным семьям | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 60 346,26044 | 32 857,11044 | 27 489,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля не отработанных обращений жителей по вопросам связанным с содержанием территории Одинцовского городского округа |
| ИТОГО по подпрограмме "Благоустройство территории" | | | Итого | 10 132 179,18631 | 2 118 600,20841 | 2 178 893,01239 | 1 964 318,42100 | 1 958 546,75100 | 1 911 820,79351 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 132 179,18631 | 2 118 600,20841 | 2 178 893,01239 | 1 964 318,42100 | 1 958 546,75100 | 1 911 820,79351 |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2020-2024 | Итого | 100 320,15000 | 0,00000 | 100 320,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 29 782,54000 | 0,00000 | 29 782,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 869,53000 | 0,00000 | 17 869,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 52 668,08000 | 0,00000 | 52 668,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2020-2024 | Итого | 100 320,15000 | 0,00000 | 100 320,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество отремонтированных подъездов МКД (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 29 782,54000 | 0,00000 | 29 782,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 869,53000 | 0,00000 | 17 869,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 52 668,08000 | 0,00000 | 52 668,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02.Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД |
| 2. | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2020-2024 | Итого | 4 253,68000 | 4 253,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 631,05000 | 1 631,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 622,63000 | 2 622,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2020-2024 | Итого | 1 644,00000 | 1 644,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 644,00000 | 1 644,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Мероприятие 02.03.Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов | 2020-2024 | Итого | 2 609,68000 | 2 609,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Выполнение в 2020 году работ по дезинфекционной обработке планового количества площадей общего пользования в МКД в соответствующих муниципальных образований Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 631,05000 | 1 631,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 978,63000 | 978,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО по подпрограмме "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов" | | | Итого | 104 573,83000 | 4 253,68000 | 100 320,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 31 413,59000 | 1 631,05000 | 29 782,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20 492,16000 | 2 622,63000 | 17 869,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники | 52 668,08000 | 0,00000 | 52 668,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| ИТОГО по ПРОГРАММЕ: | | | Итого | 14 032 964,27208 | 2 775 377,59562 | 3 973 877,41695 | 3 065 319,96300 | 2 306 568,50300 | 1 911 820,79351 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 752 650,46000 | 310 231,34000 | 165 350,94000 | 185 250,00000 | 91 818,18000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 625 774,99000 | 264 239,62000 | 834 804,31000 | 496 125,00000 | 30 606,06000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 11 601 870,74208 | 2 200 906,63562 | 2 921 054,08695 | 2 383 944,96300 | 2 184 144,26300 | 1 911 820,79351 |  |  |
| Внебюджетные источники | 52 668,08000 | 0,00000 | 52 668,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ". |

|  |
| --- |
| Начальник Управления благоустройства  А.А. Журавлев  Председатель Комитета по культуре  И.Е. Ватрунина  Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства  Т.Б. Тимошина  Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности, Главный бухгалтер  Н.А. Стародубова |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 6 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 21.05.2021 № 1693 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 5 к муниципальной программе | | |
| Показатели реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы (подпрограммы) (показатель реализации мероприятий) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий программы (подпрограммы) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма «Комфортная городская среда» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единица | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | F2, 01 |
| пешеходные зоны | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| набережные | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| скверы | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| зоны отдыха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| стелы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| парки | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1.2. | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Отраслевой показатель | единица | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | F2, 01 |
| 1.3. | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Отраслевой показатель | единица | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | F2, 01 |
| 1.4. | Количество установленных детских игровых площадок | Обращение Губернатора Московской области | единица | 22 | 0 | 10 | 2 | 2 | 5 | F2, 01 |
| 1.5. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Обращение Губернатора Московской области | единица | 267 | 290 | 312 | 338 | 368 | 408 | F2, 01 |
| 1.6. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | процент | 93 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | F2 |
| 1.7. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F2 |
| 1.8. | Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | единица | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | F2, 01 |
| 1.9. | Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2, 01 |
| 1.10. | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории муниципального образования | Обращение Губернатора Московской области | единица | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | F2, 01 |
| 1.11. | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Отраслевой показатель | процент | 45,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | F2, 01 |
| 1.12. | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Обращение Губернатора Московской области | процент | 107 | 109 | 128 | 133 | 133 | 133 | F2, 01 |
| 1.13. | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха | Обращение Губернатора Московской области | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2, 01 |
| 1.14. | Количество приобретенной техники для нужд благоустройства территорий | показатель муниципальной программы | единица | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2, 01 |
| 1.15. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой показатель | кв.м. | 23000 | не менее 72234,64 | 108000 | 49000 | 51000 | 53000 | F2, 01 |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территорий Московской области» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля не отработанных обращений жителей по вопросам связанным с содержанием территории Одинцовского городского округа | показатель муниципальной программы | процент | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 01 |
| 2.2. | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством | показатель муниципальной программы | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01 |
| 2.3. | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий, нахо-дящегося в нормативном состоянии | показатель муниципальной программы | кв.м. | 16699,5 | 16699,5 | 16699,5 | 16699,5 | 16699,5 | 16699,5 | 01 |
| 2.4. | Доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах Одинцовского городского округа Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям | Отраслевой показатель | процент | 88,2 | 89,00 | 90,00 | 92,00 | 94,00 | 100,00 | 01 |
| 3 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество отремонтированных подъездов МКД | Обращение Губернатора Московской области | единица | 149 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 3.2. | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Обращение Губернатора Московской области | единица | 64 | 79 | 155 | 55 | 55 | 55 | 02 |
| 3.3. | Выполнение в 2020 году работ по дезинфекционной обработке планового количества площадей общего пользования в МКД в соответствующих муниципальных образований Московской области | показатель муниципальной программы | кв.м. | 0 | 1 313 999,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ". |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Начальник Управления благоустройства А.А. Журавлев  Председатель Комитета по культуре И.Е. Ватрунина  Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Т.Б. Тимошина |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 7 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 21.05.2021 № 1693 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 6 к муниципальной программе | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адресный перечень объектов, предусмотренных в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта/адрес | Год реализации | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма "Комфортная городская среда" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие 01.07. "Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам" | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Береговая территория деревни Жуковка, расположенная вдоль Москва-реки | 2020-2021 | Итого | 39 605,39318 | 178,81324 | 39 426,57994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "ЖКХ "Барвихинское" | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 39 605,39318 | 178,81324 | 39 426,57994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 39 605,39318 | 178,81324 | 39 426,57994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 39 605,39318 | 178,81324 | 39 426,57994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Мероприятие 01.15. "Благоустройство общественных территорий" | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Общественная территория в мкр.2 (Рантект) между 9 и 10 гимназией, ул. Северная | 2020-2021 | Итого | 20 002,86788 | 0,00000 | 20 002,86788 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20 002,86788 | В пределах средств на финансовое обеспечение деятельности МБУ "Одинцовское городское хозяйство" | 20 002,86788 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Пешеходно-рекреационная зона "Набережная" (Звенигород) | 2020-2021 | Итого | 4 997,13212 | 0,00000 | 4 997,13212 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 997,13212 | В пределах средств на финансовое обеспечение деятельности МБУ "ЗРЭС" | 4 997,13212 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.3. | ПИР по благоустройству центральной исторической части Звенигорода по ул. Московской | 2020 | Итого | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4. | Благоустройство общественной территории прилегающей к МЦД | 2020 - 2021 | Итого | 4 158,52997 | 4 158,52997 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 158,52997 | 4 158,52997 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.5. | ПИР по благоустройству исторического центра г. Звенигород (ул. Почтовая, ул. Чехова) и городского парка | 2021 | Итого | 16 459,90000 | 0,00000 | 16 459,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 459,90000 | 0,00000 | 16 459,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 46 218,42997 | 4 758,52997 | 41 459,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 46 218,42997 | 4 758,52997 | 41 459,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Мероприятие 01.22. "Улучшение архитектурно-художественного облика территорий муниципальных образований Московской области, не входящих в состав городов" | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Благоустройство прилегающих территорий на Рублево-Успенском шоссе Московской области Адрес: Московская область, Рублево-Успенское шоссе | 2021 | Итого | 420 000,00000 | 0,00000 | 380 000,00000 | 40 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Выполнение работ по благоустройству прилегающих территорий на Рублево-Успенском шоссе Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 237 500,00000 | 0,00000 | 237 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 182 500,00000 | 0,00000 | 142 500,00000 | 40 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 420 000,00000 | 0,00000 | 380 000,00000 | 40 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 237 500,00000 | 0,00000 | 237 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 182 500,00000 | 0,00000 | 142 500,00000 | 40 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Мероприятие 01.24. "Улучшение архитектурно-художественного облика улиц городов" | | | | | | | | | | |
| 4.1. | г.Звенигород, ул. Фрунзе, ул. Пролетарская, ул. Ленина, ул. Макарова, ул. Луначарского, ул. Игнатьевская | 2021 | Итого | 113 142,92000 | 0,00000 | 113 142,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Выполнение работ по улучшению архитектурно-художественного облика улиц г.Звенигород |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 70 714,32000 | 0,00000 | 70 714,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 42 428,60000 | 0,00000 | 42 428,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 113 142,92000 | 0,00000 | 113 142,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 70 714,32000 | 0,00000 | 70 714,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 42 428,60000 | 0,00000 | 42 428,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | Мероприятие 01.25. "Создание и ремонт пешеходных коммуникаций" | | | | | | | | | | |
| 5.1. | 1. Пешеходная дорожка от ул. Маршала Жукова, д.д. 34, 34А до КСЦ «Мечта»; 2. Пешеходная дорожка от ул. Ново-Спортивная, д.4,6 до ДС № 11; 3. Пешеходная дорожка от м-н Восточный д. 10,15 до ДС № 1; 4. Пешеходная дорожка к ДС № 40 и № 65; 5. Пешеходная дорожка от ул. Садовая, д.д. 6,8А до ДС № 18; 6. Пешеходная дорожка от г. Звенигород, мкр-н Введенское, д.1Б до ЖД станции Звенигород; 7. Пешеходная дорожка от Можайское ш., д.136 к автобусной остановке; 8. Пешеходная дорожка г. Звенигород, от м-н Пронина,д.10 до ДС № 6; 9. Пешеходная дорожка от Можайское ш., д.д. 117 до Школы №4 и ДС № 71; 10. Пешеходная дорожка от ул. Ново-Спортивная, д.д. 16к.1, 16к.2, 18к.1, д.18к.2, 20к.1, 20к.2 до Школы №6 и ДС № 80; 11. Пешеходная дорожка от м-н 3 р-он Восточный, д.26 до СК «Звезда»; 12. Пешеходная дорожка от Можайское ш., д. 37 до ДС № 35 и ИФНС; 13. Пешеходная дорожка от б-р Маршала Крылова, д.7 до Школы № 14; 14. Пешеходная дорожка от Автобусной остановки до Почты и ДС; 15. Пешеходная дорожка от ул. Кутузовская, д.74А до Церкви; 16. Пешеходная дорожка от автобусной остановки к ДС № 40; 17. Пешеходная дорожка от д. Кобяково, ул. Лесная, д. 26 до Школы «Светоч». | 2021 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Выполнение работ по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций на территории округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | Мероприятие F2.03. "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий" | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Благоустройство парка Малевича | 2020 | Итого | 435 412,42000 | 435 412,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки |
| Средства федерального бюджета | 310 231,34000 | 310 231,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 103 410,45000 | 103 410,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 770,63000 | 21 770,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.2. | Благоустройство парка в поселении Немчиновка по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, село Немчиновка | 2021 | Итого | 80 000,00000 | 0,00000 | 80 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки |
| Средства федерального бюджета | 37 500,00000 | 0,00000 | 37 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 12 500,00000 | 0,00000 | 12 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 000,00000 | 0,00000 | 30 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.3. | Благоустройство общественных территорий центральной исторической части Звенигорода по ул. Московская по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород | 2021 | Итого | 123 415,35000 | 0,00000 | 123 415,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки |
| Средства федерального бюджета | 57 850,94000 | 0,00000 | 57 850,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 19 283,65000 | 0,00000 | 19 283,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 46 280,76000 | 0,00000 | 46 280,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.4. | Парк Малевича, 3 очередь - водопад | 2022 | Итого | 260 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 260 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки |
| Средства федерального бюджета | 185 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 185 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 61 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 61 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.5. | Звенигород, Парк Супонево (юбиляр) | 2023 | Итого | 202 020,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 202 020,21000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки |
| Средства федерального бюджета | 91 818,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 91 818,18000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 30 606,06000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30 606,06000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 79 595,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 79 595,97000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 1 100 847,98000 | 435 412,42000 | 203 415,35000 | 260 000,00000 | 202 020,21000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 682 650,46000 | 310 231,34000 | 95 350,94000 | 185 250,00000 | 91 818,18000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 227 550,16000 | 103 410,45000 | 31 783,65000 | 61 750,00000 | 30 606,06000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 190 647,36000 | 21 770,63000 | 76 280,76000 | 13 000,00000 | 79 595,97000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7. | Мероприятие F2.06. "Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" | | | | | | | | | | |
| 7.1. | г. Звенигород, Одинцовский городской округ. Благоустройство комплекса улиц исторического центра Звенигорода (улица Почтовая и улица Чехова) и Городского парка | 2021-2022 | Итого | 107 500,00000 | 0,00000 | 37 500,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 67 187,50000 | 0,00000 | 23 437,50000 | 43 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40 312,50000 | 0,00000 | 14 062,50000 | 26 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 107 500,00000 | 0,00000 | 37 500,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 67 187,50000 | 0,00000 | 23 437,50000 | 43 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40 312,50000 | 0,00000 | 14 062,50000 | 26 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8. | Мероприятие F2.07. "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий" | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Парк Малевича (проектирование 3 очереди) | 2020 | Итого | 31 578,95000 | 31 578,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий;  Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 30 000,00000 | 30 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 578,95000 | 1 578,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.2. | Благоустройство парка Малевича | 2020-2021 | Итого | 261 882,13000 | 61 882,13000 | 200 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 248 788,02000 | 58 788,02000 | 190 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13 094,11000 | 3 094,11000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.3. | Комплекс объектов в составе гидротехнического сооружения, предназначенного для развития парковой территории по адресу: Парк им. Малевича, пос. Раздоры, Одинцовского г.о. (ПИР) | 2021 | Итого | 11 303,00000 | 0,00000 | 11 303,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий;  Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 10 737,84000 | 0,00000 | 10 737,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 565,16000 | 0,00000 | 565,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.4. | Благоустройство общественных территорий центральной исторической части Звенигорода по ул. Московская по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород | 2021-2022 | Итого | 698 300,00000 | 0,00000 | 73 300,00000 | 625 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 436 437,50000 | 0,00000 | 45 812,50000 | 390 625,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 261 862,50000 | 0,00000 | 27 487,50000 | 234 375,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 1 003 064,08000 | 93 461,08000 | 284 603,00000 | 625 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 725 963,36000 | 88 788,02000 | 246 550,34000 | 390 625,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 277 100,72000 | 4 673,06000 | 38 052,66000 | 234 375,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9. | Мероприятие F2.08. "Ремонт дворовых территорий" | | | | | | | | | | |
| 9.1. | 1. Одинцовский г.о., т.у. Никольское,пос.сан.им. Герцена, д. 10-17 2. Одинцовский г.о., т.у. Одинцово,г. Одинцово, ул. Сосновая, д.30, 32, 34 3. Одинцовский г.о., т.у. Одинцово,г. Одинцово, ул. Свободы, д.2, 4; Можайское ш., д.22; ул. Вокзальная, д.1, 3 4. Одинцовский г.о., т.у. Одинцово,г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.2, 2А,4,6,8; ул. Северная, д.54,62к.1,62к.2,64 5. Одинцовский г.о., т.у. Жаворонковское, с. Юдино, ул. Красная, д.д.20,21,22 | 2020 | Итого | 45 457,65000 | 45 457,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями (в соответствии с соглашением от 28.02.2020 № 35-РДТ/2020) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 28 411,03000 | 28 411,03000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 046,62000 | 17 046,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.2. | 1. Одинцовский г.о., г.Звенигород, ул. Маяковского, д.9;2. Одинцовский г.о., г. Кубинка,ул. Городок Кубинка-10, д. 13-24 - 1;3. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Северная, д.46, 48,50,52; б-р Любы Новосёловой, д.1к.1,1к.2,3к.1,3к.2;4. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Садовая, д.12, 14; ул. Молодёжная, д.1, 3;5. Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.5, 7, 7А, 9, 13, 15;6. Одинцовский г.о., г.Звенигород, мкрн. Супонево, д.7;7. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Толубко, д.1; ул. Вокзальная, д.39,39Б; Можайское ш., д.80, 82, 84, 86, 88, 90;8. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.д. 10к.1, 10к.2, 12, 14, 16, 18, 20, 24к.1, 24к.2;9. Одинцовский г.о., г. Звенигород, ст. Дютьково, д. 4, 6 (МПС). | 2021 | Итого | 104 733,57000 | 0,00000 | 104 733,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 65 458,48000 | 0,00000 | 65 458,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 39 275,09000 | 0,00000 | 39 275,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 150 191,22000 | 45 457,65000 | 104 733,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 93 869,51000 | 28 411,03000 | 65 458,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 56 321,71000 | 17 046,62000 | 39 275,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10. | Мероприятие F2.10. "Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | | | | | | | | | | |
| 10.1. | 1. д. Малые Вяземы; 2. г. Одинцово, ул. Триумфальная от КПП до Можайского ш.; 3. п. Заречье; 4. г. Голицыно, Петровское шоссе; 5. г. Одинцово, ул. Глазынинская, д.д. 20, 22,24, 26, 28 | 2021 | Итого | 22 576,96000 | 0,00000 | 22 576,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 14 110,60000 | 0,00000 | 14 110,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 466,36000 | 0,00000 | 8 466,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 22 576,96000 | 0,00000 | 22 576,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 14 110,60000 | 0,00000 | 14 110,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 466,36000 | 0,00000 | 8 466,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11. | Мероприятие F2.15. "Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области" | | | | | | | | | | |
| 11.1. | 1. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.8; 2. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское шоссе, 104,110;  3. Одинцовский г.о., д. Марьино;  4. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 4;  5. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 39;  6. Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Радужная, д. 6;  7. Одинцовский г.о., г. Звенигород, мкрн. Восточный, д. 16;  8. Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Калинина, дд. 67,69,71;  9. Одинцовский г.о., г. Звенигород, м-н Пронина, д. 7;  10. Одинцовский г.о., г. Звенигород, стадион "Спартак", ул. Ивана Шнырёва. | 2021 | Итого | 40 101,02000 | 0,00000 | 40 101,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество установленных детских игровых площадок |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 39 700,00000 | 0,00000 | 39 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 401,02000 | 0,00000 | 401,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 40 101,02000 | 0,00000 | 40 101,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 39 700,00000 | 0,00000 | 39 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 401,02000 | 0,00000 | 401,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12. | Мероприятие F2.19. "Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" | | | | | | | | | | |
| 12.1. | г. Звенигород, Одинцовский городской округ. Благоустройствокомплекса улиц исторического центра Звенигорода (улица Почтовая и улица Чехова) и Городского парка | 2021 | Итого | 70 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха;площади, стелы, парки |
| Средства федерального бюджета | 70 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 70 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 70 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13. | Мероприятие F2.22. "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха)" | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Муниципальное бюджетное учреждение "Парк Захарово", парк "Захарово", Адрес п.Летний отдых, ул. Зеленая, д.1А | 2021 | Итого | 20 000,00000 | 0,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории муниципального образования |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 6 000,00000 | 0,00000 | 6 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 000,00000 | 0,00000 | 14 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13.2. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха", Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. Адрес: г.Одинцово, ул.Молодежная, д. 1б | 2021 | Итого | 20 000,00000 | 0,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории муниципального образования |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 6 000,00000 | 0,00000 | 6 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 000,00000 | 0,00000 | 14 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 40 000,00000 | 0,00000 | 40 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 12 000,00000 | 0,00000 | 12 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 28 000,00000 | 0,00000 | 28 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14. | Мероприятие F2.28. "Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха" | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция парков Одинцовского городского округа", парк у воды (Виражи). Адрес: г.Одинцово, ул.М.Бирюзова, д. 30 | 2021 | Итого | 9 000,00000 | 0,00000 | 9 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 8 910,00000 | 0,00000 | 8 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 90,00000 | 0,00000 | 90,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 9 000,00000 | 0,00000 | 9 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 8 910,00000 | 0,00000 | 8 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 90,00000 | 0,00000 | 90,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма "Благоустройство территории" | | | | | | | | | | | |
| 15. | Мероприятие 01.04. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства" | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Муниципальное бюджетное учреждение "Комбинат по благоустройству и ресурсо-снабжающему хозяйству" (МБУ "КБРХ") Большие Вяземы | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 179 838,93948 | 36 502,21798 | 36 134,08250 | 36 134,08250 | 36 134,08250 | 34 934,47400 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.2. | Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство "Голицыно" (МБУ "ГХ "Голицыно") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 277 127,98195 | 56 439,16759 | 56 950,27159 | 56 439,16759 | 56 439,16759 | 50 860,20759 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.3. | Муниципальное бюджетное учреждение Одинцовского городского округа Московской области «Жилищно-коммунальное хозяйство «Кубинка» (МБУ «ЖКХ «Кубинка») | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 184 543,51200 | 37 371,08700 | 37 371,08700 | 37 371,08700 | 37 371,08700 | 35 059,16400 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.4. | Муниципальное бюджетное учреждение "Одинцовское городское хозяйство" Одинцовского городского округа (МБУ «ОГХ») | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 737 011,84867 | 477 423,98308 | 610 962,21119 | 610 962,21119 | 610 962,21119 | 426 701,23202 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.5. | Муниципальное казенное учреждение "Жилищно-коммунальное хозяйство Барвихинское"(МКУ "ЖКХ Барвихинское") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 875 319,66916 | 181 431,19040 | 175 453,42006 | 174 024,00000 | 174 024,00000 | 170 387,05870 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.6. | Муниципальное бюджетное учреждение Одинцовского городского округа Московской области "Благоустройство и озеленение "Горки-2" (МБУ "Благоустройство и озеленение "Горки-2" ) | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 257 957,47248 | 54 113,85948 | 51 441,93600 | 51 441,93600 | 51 441,93600 | 49 517,80500 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.7. | Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунальное хозяйство и благоустройство Ершовское" (МБУ "КХИБ Ершовское") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 406 663,18240 | 81 993,93946 | 81 924,94946 | 81 924,94946 | 81 924,94946 | 78 894,39456 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.8. | Муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство и развитие Одинцовского городского округа Московской области" (МБУ "Благоустройство" Жаворонки) | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 211 037,17861 | 46 878,81351 | 42 487,88270 | 42 487,88270 | 42 487,88270 | 36 694,71700 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.9. | Муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство и озеленение" (МБУ "Благоустройство и озеленение") Захаровское | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 138 991,72779 | 30 440,01079 | 29 220,46700 | 29 220,46700 | 29 220,46700 | 20 890,31600 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.10. | Муниципальное бюджетное учреждение "Назарьевское" (МБУ "Назарьевское") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 314 268,50000 | 62 361,50000 | 62 301,50000 | 62 301,50000 | 62 301,50000 | 65 002,50000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.11. | Муниципальное бюджетное учреждение - специализированная служба "Успенское" (МБУ Спецслужба "Успенское") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 429 897,86357 | 86 799,12487 | 88 656,49290 | 88 656,49290 | 88 656,49290 | 77 129,26000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.12. | Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунальное хозяйство и благоустройство "Часцовское"( МБУ "КХИБ "Часцовское") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 124 884,84693 | 25 727,35743 | 25 727,35750 | 25 727,35750 | 25 727,35750 | 21 975,41700 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.13. | Муниципальное бюджетное учреждение "Звенигородская ремонтно-эксплуатационная служба" (МБУ "ЗРЭС") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 372 232,16529 | 93 663,20265 | 70 448,44816 | 70 448,44816 | 70 448,44816 | 67 223,61816 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.14. | Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция парков Одинцовского городского округа" | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 570 705,31300 | 136 890,35400 | 118 954,05100 | 91 871,11200 | 86 099,44200 | 136 890,35400 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.15. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха» Одинцовского городского округа Московской области | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 407 587,90202 | 105 180,82651 | 85 742,08300 | 55 742,08300 | 55 742,08300 | 105 180,82651 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| Итого по мероприятию | | | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 488 068,10335 | 1 513 216,63475 | 1 573 776,24006 | 1 514 752,77700 | 1 508 981,10700 | 1 377 341,34454 |  |  |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов" | | | | | | | | | | | |
| 16. | Мероприятие 01.01. "Ремонт подъездов в многоквартирных домах" | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2021 | Итого | 91 420,00000 | 0,00000 | 91 420,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество отремонтированных подъездов МКД |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 27 140,31000 | 0,00000 | 27 140,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 284,19000 | 0,00000 | 16 284,19000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 47 995,50000 | 0,00000 | 47 995,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16.2. | возмещение части затрат, связанных с выполненными в 2020 г. работами по ремонту подъездов | 2021 | Итого | 8 900,15000 | 0,00000 | 8 900,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество отремонтированных подъездов МКД |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 642,23000 | 0,00000 | 2 642,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 585,34000 | 0,00000 | 1 585,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 4 672,58000 | 0,00000 | 4 672,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 100 320,15000 | 0,00000 | 100 320,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 29 782,54000 | 0,00000 | 29 782,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 869,53000 | 0,00000 | 17 869,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 52 668,08000 | 0,00000 | 52 668,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17. | Мероприятие 02.01. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области" | | | | | | | | | | |
| 17.1. | Выполнение отдельных разделов проектно-сметной документации на капитальный ремонт лифтового оборудования и инженерных систем (отопления, вентиляции, связи, автоматизации) 15-ти этажного жилого дома общей площадью 6 600 м2, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород, ул. Маяковского д. 19А, с предварительным выполнением их инструментально-технического обследования | 2020 | Итого | 525,00000 | 525,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 525,00000 | 525,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.2. | Выполнение инструментально-технического обследования строительных конструкций с выдачей проектно-сметной документации на капитальный ремонт строительных конструкций 15-ти этажного жилого дома общей площадью 6 600 м2, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород, ул. Маяковского д. 19А | 2020 | Итого | 596,00000 | 596,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 596,00000 | 596,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.3. | Выполнение инструментально-технического обследования инженерных систем (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения) с выдачей проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных систем (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения) 15-ти этажного жилого дома общей площадью 6 600 м2, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород, ул. Маяковского д. 19А | 2020 | Итого | 523,00000 | 523,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 523,00000 | 523,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 1 644,00000 | 1 644,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 644,00000 | 1 644,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ". |

Начальник Управления благоустройства А.А. Журавлев

Председатель Комитета по культуре И.Е. Ватрунина

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Т.Б. Тимошина