АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2021 № 2043

О внесении изменений в муниципальную программу

Одинцовского городского округа Московской области

«Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.08.2019 № 313, в связи с изменением объемов финансирования за счет средств бюджета Одинцовского городского округа Московской области на 2021 год мероприятий подпрограммы «Реализация политики пространственного развития», а также изменения редакционного характера муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 31.10.2019 № 1281 «Об утверждении муниципальной программы Одинцовского городского Московской области «Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 годы (в редакции от 01.12.2020 № 3240) (далее – Муниципальная программа), изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается):
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального подписания.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Приложение

к Постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от 16.06.2021 № 2043

Утверждена

постановлением Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от 31.10.2020 №1281

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Архитектура и градостроительство»

на 2020-2024 годы

Приложение

к Постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от 16.06.2021 № 2043

Утверждена

постановлением Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от 31.10.2020 №1281

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Архитектура и градостроительство»

на 2020-2024 годы

1. Паспорт муниципальной программы Одинцовского городского округа

Московской области «Архитектура и градостроительство»

на 2020-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области – Пайсов Михаил Алексеевич | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрации Одинцовского городского округа Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Определение приоритетов и формирование политики пространственного развития Одинцовского городского округа Московской области, обеспечивающей градостроительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке городов и других населенных мест, повышение качества жизни населения, формирование условий для устойчивого градостроительного развития городского округа. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. «Разработка Генерального плана развития городского округа»  2. «Реализация политики пространственного развития городского округа» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 18604,000 | 4267,000 | 4 779,00 | 4 779,000 | 4 779,000 | 0 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20171,9242 | 9792,067 | 10 379, 8572 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 38775,9242 | 14059,067 | 15158,8572 | 4 779,000 | 4 779,000 | 0 |

2.Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Сегодня Одинцовский городской округ Московской области (далее – Одинцовский городской округ) – это динамично развивающаяся территория, характеризующаяся сложной системой расселения, высоким потенциалом развития экономики и, прежде всего, ее инновационного сектора, высоким уровнем человеческого потенциала.

Отсутствие четкой градостроительной политики последних лет отрицательно повлияло на качество проживания в городе. В период 2010-2016-е годы коммерческими объектами застраивались парки, придомовые территории, места под размещение инженерных объектов, детских садов, школ, объектов здравоохранения. У муниципалитета практически не осталось участков для строительства социальных объектов. Ориентация градостроительной деятельности исключительно на показатели объемов вводимых площадей привели к ряду очевидных проблемных ситуаций градостроительного, социального, экономического и культурного характера.

Наиболее значимыми и очевидными сегодня являются проблемы градостроительной организации пространства округа и, следовательно, организации и качества жизни населения.

Неконтролируемый рост объемов жилищного строительства, объектов торгового, офисного и складского назначения обусловил проявления существенных негативных тенденций в социально-экономической сфере округа.

Назрела необходимость градостроительными средствами отрегулировать возникшую диспропорцию в различных аспектах территориального развития городского округа и учесть необходимость согласованного, совместного развития городского округа инфраструктуры Одинцовского городского округа и Московской области.

Существенным фактором, приводящим к несогласованности в принятии решений по градостроительному развитию, является отсутствие механизма систематизации, адаптации и стандартизации пространственных данных о территории городского округа в виде прозрачных схем обмена пространственными данными с заинтересованными субъектами в рамках информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, поддержание единой актуальной базы пространственных данных на территории городского округа, ведение пространственной базы данных с информацией о планируемых пространственных преобразованиях и об изменениях фактического состояния территории городского округа.

3. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы,

риски реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы позволит:

1. Определить:

- приоритеты пространственного развития городского округа;

- структуру и перечень мероприятий, обеспечивающих реализацию политики пространственного развития городского округа по определению зон планируемого размещения объектов (линейных, нелинейных) федерального, регионального, местного значения;

- основополагающие принципы согласованного пространственного развития Одинцовского городского округа и Московской области;

2. Сформировать:

- систему принципов и параметров пространственного развития Одинцовского городского округа;

- перечень первоочередных работ, требующих согласованных планировочных решений на территории городского округа.

3. Обеспечить:

- контроль над соответствием планируемых параметров объектов местного значения политике пространственного развития городского округа;

- создание информационной базы проектных решений, используемых при реализации строительных проектов на территории Одинцовского городского округа.

По итогам реализации градостроительными средствами мероприятий муниципальной программы планируется повышение качества государственного управления, эффективности принимаемых обоснованных управленческих решений в области архитектуры и градостроительства на основе актуальных документов территориального планирования и эффективного контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, что окажет существенное положительное влияние на экономическое развитие городского округа, улучшение условий жизнедеятельности и качества жизни населения, обеспечит формирование современного облика комплексной застройки городского округа.

В качестве основного сценария для решения поставленных задач на перспективу до 2024 года выбран программно-целевой сценарий.

Преимущества такого подхода направлены на обеспечение реализации мероприятий по повышению качества государственного управления, эффективности принимаемых обоснованных управленческих решений в области архитектуры и градостроительства на основе актуальных документов территориального планирования, эффективного контроля

за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, что окажет существенное положительное влияние на экономическое развитие городского округа, улучшению инвестиционного климата в сфере градостроительства.

В ходе реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие виды рисков:

- финансово-экономические;

- нормативно-правовые;

- социальные;

- информационные.

Финансово-экономические риски связаны с возможным сокращением (или явно выразившейся нехваткой) в ходе реализации муниципальной программы предусматриваемых объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей, ресурсного обеспечения, увеличения сроков разработки, и, возможно, уточнения состава мероприятий.

К финансово-экономическим рискам также относится то, что финансирование разработки проектов планировки территории объектов местного значения осуществляется за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных источников.

Привлечение средств инвесторов зависит от создания общего благоприятного предпринимательского климата на территории городского округа.

Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением проблем при согласовании и утверждении документации по планировке территорий.

Социальные риски с возможными сомнениями со стороны населения и бизнес-сообщества в полезности и доступности мероприятий программы из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях.

Снижение рисков возможно обеспечить за счет:

- обеспечения финансирования мероприятий, в объеме, предусмотренном муниципальной программой;

- публичности, открытости и прозрачности планов мероприятий, практических действий, информационного и активного вовлечения населения в градостроительную деятельность.

Программный сценарий развития пространственной организации Одинцовского городского округа отличается от инерционного повышением качества государственного управления, эффективности принимаемых обоснованных управленческих решений в области архитектуры и градостроительства на основе актуальных документов территориального планирования и эффективного контроля над соблюдением законодательства о градостроительной деятельности.

4. Перечень и описание подпрограмм муниципальной программы

Целью Муниципальной программы является определение приоритетов и формирование политики пространственного развития Одинцовского городского округа Московской области, обеспечивающей градостроительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке городов и других населенных мест, повышение качества жизни населения, формирование условий для устойчивого градостроительного развития городского округа.

Достижению данной цели будет способствовать решение основных направлений:

1. Повышение эффективности муниципального управления в сфере градостроительства в Одинцовском городском округе Московской области.
2. Участие в разработке и утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования Одинцовского городского округа.
3. Проведение публичных слушаний и общественных обсуждений по проектам документов территориального планирования и градостроительного зонирования Одинцовского городского округа.
4. Разработка нормативов градостроительного проектирования Одинцовского городского округа

Достижение цели муниципальной программы осуществляется посредством реализации подпрограмм:

1. «Разработка Генерального плана развития городского округа»

2. «Реализация муниципальной политики пространственного развития городского округа»

Подпрограмма «Разработка Генерального плана развития городского округа» направлена на создание документа территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа.

Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского округа» направлена на обеспечение комплексного развития территории городского округа.

Мероприятия муниципальной программы представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных и качественных целевых показателей представлены в приложении №2 к муниципальной программе.

5. Подпрограмма «Разработка Генерального плана развития городского округа»

5.1. Паспорт подпрограммы «Разработка Генерального плана развития городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрации Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности ответственного исполнителя | | | | | |

5.2.Описание подпрограммы «Разработка Генерального плана развития городского округа», прогноз развития сферы ее реализации

Генеральный план – один из видов градостроительной документации по территориальному планированию, определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности населения. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, этот документ устанавливает границы населенного пункта, функциональное назначение городских территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, а также интересов других муниципальных образований.

Генеральный план Одинцовского городского округа разрабатывается в качестве документа, направленного на создание условий для его устойчивого развития на расчётный срок.

Территориальное планирование развития Одинцовского городского округа учитывает:

- совокупность социальных, экономических, экологических, инфраструктурных и иных предпосылок и факторов развития;

- необходимость согласования взаимных градостроительных интересов муниципальных образований Московской области, имеющих общую границу с Одинцовского городского округа.

Цель генерального плана – определение параметров согласованного развития транспортной, инженерной, социальной инфраструктур, роста числа мест приложения труда, объектов коммунально-бытового и ритуального назначения, развития инфраструктуры рекреации (отдыха, спорта, озеленения городских территорий), обеспечивающего учёт интересов граждан и их объединений на основе стратегий, прогнозов и программ социально- экономического и градостроительного развития Московской области.

Основные задачи территориального планирования Одинцовского городского округа:

- определение функциональных зон и параметров функциональных зон;

- определение территорий планируемого размещения объектов местного значения;

- определение зон с особыми условиями использования территорий;

- определение перечня и характеристики основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также соответствующих территорий;

- определение границ населённых пунктов, входящих в состав округа с указанием перечня включаемых и исключаемых из границ населённых пунктов земельных участков, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки;

- определение основных мероприятий по сохранению объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения;

- разработка предложений по формированию системы общественных пространств в городском округе, включая архитектурно-градостроительное оформление пешеходных зон и улиц.

5.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Разработка Генерального плана развития городского округа» и механизм их реализации

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

1.Обеспечение утверждения генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа)

2.Обеспечение утверждения Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа)

3. Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа

Мероприятия включают в себя анализ документации, проведение публичных слушаний или общественных обсуждений, анализ поступивших замечаний и предложений к документам, их обработка и дальнейшее направление в уполномоченный орган для корректировки документов. После корректировки документов согласно Градостроительного кодекса РФ уполномоченный орган направляет их на утверждение в органы местного самоуправления. Далее откорректированные документы территориального планирования и градостроительного зонирования выносятся на утверждение в Совет депутатов Одинцовского городского округа.

Уполномоченным органом по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования является Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области. Разработка вышеуказанных документов производится согласно государственной программе Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья на 2017-2024годы».

6. Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского округа»

6.1. Паспорт подпрограммы «Реализация политики пространственного развития городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрации Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | | Источник финансирования |  | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | 2024 | Итого |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | Всего, в том числе: | 14059,067 | 15158,8572 | | 4 779,000 | 4 779,000 | 0 | 38775,9242 |
| Средства бюджета Московской области | 4267,000 | 4 779,000 | | 4 779,000 | 4 779,000 | 0 | 18604,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9792,067 | 10 379, 8572 | | 0 | 0 | 0 | 20171,9242 |

6.2.Описание подпрограммы «Реализация политики пространственного развития городского округа», прогноз развития сферы ее реализации

В соответствии с Законом Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области” Администрация Одинцовского городского округа оказывает государственные и муниципальные услуги населению. К таким услугам относятся:

- выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке требованиям законодательства о градостроительной деятельности;

- выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;

- присвоение адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований;

- согласование переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме.

Данные услуги оказываются для повышения эффективности муниципального управления в сфере градостроительства в Одинцовском городском округе.

В Одинцовском городском округе проводится работа по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на подведомственной территории. Осуществляются выезды, проводится информационно-разъяснительная работа, судебно-претензионная работа, взаимодействие с судебными приставами. Быстрое реагирование на информацию о самовольном строительстве на ранней стадии позволяет не доводить объекты до суда, а урегулировать проблемы досудебными решениями.

6.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Реализация политики пространственного развития городского округа» и механизм их реализации.

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области;

- обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории Одинцовского городского округа.

Выполнение мероприятий данной подпрограммы способствует упорядочению жилой застройки, планомерному и комплексному развитию территорий, снижению количества незаконных построек и закрепляет жесткий вектор развития Одинцовского городского округа в целом.

7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и

исполнителей мероприятий с муниципальным заказчиком

и координатором муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения изменений в муниципальную программу и контроль за ее реализацией осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.08.2019 № 313.

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является Администрация Одинцовского городского округа Московской области.

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы в лице первого заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Пайсов М.А.

Разработчиком и ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы является Управление градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа.

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются:

- Управление градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа;

- Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

- Совет депутатов Одинцовского городского округа.

Исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) несут ответственность за своевременную реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), достижение запланированных результатов.

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе

реализации мероприятий муниципальной программы

Ответственность за реализацию муниципальной программы и достижение установленных показателей эффективности реализации муниципальной программы несут ответственные исполнители за выполнение мероприятий муниципальной программы. Ответственные исполнители в установленном порядке представляют в Управление градостроительной деятельности отчеты о реализации мероприятий и достижении показателей, находящихся в компетенции исполнителей.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы Управление градостроительной деятельности формирует в Государственной информационной системе «Управление» Московской области (ГАСУ МО):

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы и анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, согласованный с Финансово-казначейским управлением в части бюджетных средств и представляет в Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Отчетность о реализации муниципальной программы представляется с учетом требований и по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.08.2019 № 313.

Начальник Управления градостроительной деятельности Н.В. Рыбакова

«Приложение 1 к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа

Московской области «Архитектура и градостроительство»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие программы/  подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | | Всего  (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятия | |
| 2020  год | | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Подпрограмма «Разработка Генерального плана развития городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 02.  Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований Московской области | 2020-2024  годы | Средства бюджета Московской области | | - | - | | - | - | - | - | Управление градостроительной деятельности | | Направление на публичные слушания документы территориального планирования Одинцовского городского округа | |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности ответственного исполнителя | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие 02.01. Проведениепубличных слушаний/общественных обсуждений по проекту генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | 2020-2024  годы | Средства бюджета Московской области | | - | - | | - | - | - | - | Управление градостроительной деятельности | | Постановление Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области о назначении публичных слушаний, протоколы и заключения по результатам проведенных публичных слушаний/общественных обсуждений и направление их в Мособлархитектуру  Публикация в средствам массовых информации (СМИ) и на официальном сайте Администрации Одинцовского городского округа Московской области заключения по результатам проведенных публичных слушаний. | |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности ответственного исполнителя | | | | | | |
| 1.2 | Мероприятие 02.02 Обеспечение рассмотрения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | 2020-2024  годы | Средства бюджета Московской области | | - | - | | - | - | - | - | Управление градостроительной деятельности | | Решение Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области об утверждении генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа). Направление в Мособлархитектуру Решения Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области и утвержденного генерального плана. | |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности ответственного исполнителя | | | | | | |  | |  | |
| 2. | Основное мероприятие 03.  Разработка и внесение изменений в документы градостроительного зонирования муниципальных образований Московской области | 2020-2024  годы | Средства бюджета Московской области | | - | - | | - | - | - | - | Управление градостроительной деятельности | | Направление на публичные слушания внесений изменений в документы территориального планирования Одинцовского городского округа | |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности ответственного исполнителя | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие 03.01 Обеспечение проведения публичных слушаний/ общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | 2020-2024  годы | Средства бюджета Московской области | | - | - | | - | - | - | - | Управление градостроительной деятельности | | Постановление Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области о назначении публичных слушаний, протоколы и заключения по результатам проведенных публичных слушаний/общественных обсуждений и направление их в Мособлархитектуру  Публикация в средствам массовых информации (СМИ) и на официальном сайте Администрации Одинцовского городского округа Московской области заключения по результатам проведенных публичных слушаний. | |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности ответственного исполнителя | | | | | | |  | |
| 2.2 | Мероприятие 03.02 Обеспечение утверждения Администрацией муниципального образования Московской области проекта Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | 2020-2024  годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | | - | - | | - | - | - | - | Совет депутатов Одинцовского городского округа | | Решение Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки Одинцовского городского округа). Направление в Мособлархитектуру Решения Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области и утвержденных Правил землепользования и застройки. | |
| 3. | Основное мероприятие 04. Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа | 2020-2024  годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности ответственного исполнителя | | | | | | | Управление градостроительной деятельности | | Разработанный проект нормативов градостроительного проектирования Одинцовского городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования). | |
| 3.1 | Мероприятие 04.01 Разработка и внесение изменений  в нормативы градостроительного проектирования городского округа | 2020-2024  годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности ответственного исполнителя | | | | | | | Управление градостроительной деятельности | | Разработанный проект нормативов градостроительного проектирования Одинцовского городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования). | |
| 3.2 | Мероприятие 04.02 Обеспечение рассмотрения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) | 2020-2024  годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | | - | - | | - | - | - | - | Совет депутатов Одинцовского городского округа | | Решение Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области об утверждении нормативов градостроительного проектирования Одинцовского городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) и направление соответствующих документов в Мособлархитектуру | |
|  | Итого по подпрограмме: | 2020-2024  годы | Средства бюджета Московской области | | - | - | | - | - | - | - |  | |  | |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности ответственного исполнителя | | | | | | |
| Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского округа» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 03.  Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных  полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области | 2020-2024  годы | Итого: | | 18898,123 | 4 561,123 | | 4 779,000 | 4 779,000 | 4 779,000 | 0 | Управление градостроительной деятельности | | Предоставление субвенций Одинцовскому городскому округу на выполнение переданных полномочий |
| Средства бюджета Московской области | | 18604,000 | 4 267,000 | | 4 779,000 | 4 779,000 | 4 779,000 | 0 |  | |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | | 294,123 | 294,123 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 1.1 | Мероприятие 03.01 Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме | 2020-2024 годы | Итого | | 18898,123 | 4 561,123 | | 4 779,000 | 4 779,000 | 4 779,000 | 0 | Управление градостроительной деятельности | | Обеспечение выполнения переданных государственных полномочий |
|  | Средства бюджета Московской области | | 18604,000 | 4267,000 | | 4 779,000 | 4 779,000 | 4 779,000 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | | 294,123 | 294,123 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  |
| 2. | Основное мероприятие 04. Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | 2020-2024  годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | | 19877,8012 | 9 497,944 | | 10 379, 8572 | 0 | 0 | 0 | Управление капитального строительства | | Сокращение на территории муниципального образования Московской области числа самовольных, недостроенных и аварийных объектов |
| 2.1 | Мероприятие 04.01. Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | 2020-2024  годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | | 19877,8012 | 9 497,944 | 10 379, 8572 | | 0 | 0 | 0 |  | | Сокращение на территории муниципального образования Московской области числа самовольных, недостроенных и аварийных объектов |
|  | Итого по подпрограмме: | 2020-2024  годы | | Итого: | 38775,9242 | 14059,067 | | 15158,8572 | 4 779,000 | 4 779,000 | 0 |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | 18604,000 | 4267,000 | | 4 779,000 | 4 779,000 | 4 779,000 | 0 |  | |  | |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20171,9242 | 9792,067 | | 10 379, 8572 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |
|  | Итого по муниципальной программе: | 2020-2024  годы | | Итого: | 38775,9242 | 14059,067 | | 15158,8572 | 4 779,000 | 4 779,000 | 0 |  | |  | |
|  | Средства бюджета Московской области | 18604,000 | 4267,000 | | 4 779,00 | 4 779,000 | 4 779,000 | 0 |  | |  | |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20171,9242 | 9792,067 | | 10 379, 8572 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |

Начальник управления градостроительной деятельности Н.В. Рыбакова

Главный бухгалтер Администрации

Одинцовского городского округа Н. А. Стародубова

Приложение №2 к муниципальной программе

Показатели реализации муниципальной программы

Одинцовского городского округа «Архитектура и градостроительство»

| №  п/п | Показатели реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации  программы | | Планируемое значение по годам реализации | | | | | | Номер мероприятия в перечне мероприятий программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
| 1 | Подпрограмма «Разработка Генерального плана развития городского округа» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | Отраслевой показатель | Да/нет | нет | | нет | да | да | да | да | | 02. Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований Московской области |
| 1.2 | Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | Отраслевой показатель | Да/нет | нет | | да | да | да | да | да | | 03. Разработка и внесение изменений в документы градостроительного зонирования муниципальных образований Московской области |
| 1.3 | Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа) | Отраслевой показатель | Да/нет | нет | | нет | да | да | да | да | | 04. Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа |
| 2 | Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского округа» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории | Приоритет  ный показатель | единица | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 04. Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | |

Начальник Управления градостроительной деятельности Н.В. Рыбакова

Приложение №3 к муниципальной программе

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы Одинцовского городского округа «Архитектура и градостроительство»

| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник информации | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Разработка Генерального плана развития городского округа» | | | | |
| 1.1 | Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | Да/нет | Значение показателя определяется исходя из наличия в отчетном периоде муниципального правового акта об утверждении генерального плана (внесение изменений в генеральный план) Одинцовского городского округа | Решение Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области об утверждении генерального плана (внесение изменений в генеральный план) Одинцовского городского округа, принятое в отчетном периоде. | ежеквартально |
| 1.2 | Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | Да/нет | Значение показателя определяется исходя из наличия в отчетном периоде муниципального правового акта об утверждении Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) Одинцовского городского округа | Решение Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области об утверждении Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) Одинцовского городского округа, принятое в отчетном периоде. | ежеквартально |
| 1.3. | Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа) | Да/нет | Значение показателя определяется исходя из наличия в отчетном периоде муниципального правового акта об утверждении нормативов градостроительного проектирования (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) Одинцовского городского округа | Решение Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области об утверждении нормативов градостроительного проектирования (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) Одинцовского городского округа, принятое в отчетном периоде. | ежеквартально |
| 2 | Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского округа» | | | | |
| 2.1 | Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа Московской области | Единица | При расчете значения показателя применяются данные о количестве ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории Одинцовского городского округа Московской области за отчетный период | Данные органов Администрации Одинцовского городского округа Московской области за отчетный период | ежеквартально |

Начальник Управления градостроительной деятельности Н.В. Рыбакова