АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2021 № 2296

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу

Одинцовского городского округа Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

на 2020 – 2024 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 20.08.2019 № 313, в целях приведения муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области в соответствие с актуализированными типовыми муниципальными программами, в связи с перераспределением и изменением объемов финансирования на 2021 год мероприятий, изменением перечня и значений показателей реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020 - 2024 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 31.10.2019 № 1283 (в редакции от 21.05.2021 № 1693) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения и дополнения:
2. в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| год | год | год | год | год |
| Средства бюджета РФ | 752 650,46000 | 310 231,34000 | 165 350,94000 | 185 250,00000 | 91 818,18000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 656 300,69000 | 264 239,62000 | 865 330,01000 | 496 125,00000 | 30 606,06000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 11 984 506,14421 | 2 200 906,63562 | 3 303 689,48908 | 2 383 944,96300 | 2 184 144,26300 | 1 911 820,79351 |
| Внебюджетные источники | 52 668,08000 | 0,00000 | 52 668,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 14 446 125,37421 | 2 775 377,59562 | 4 387 038,51908 | 3 065 319,96300 | 2 306 568,50300 | 1 911 820,79351 |

»;

1. абзац четвертый раздела 4 «Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской среды»;»;

1. абзац восемнадцатый раздела 4 «Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Планируемые результаты реализации Программы с указанием количественных целевых показателей, характеризующих достижение цели и задач, представлены в Приложении 5 к муниципальной программе «Показатели реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды.»;

1. абзац третий раздела 5 «Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской среды». Данное мероприятие реализуется по следующим направлениям:»;

1. абзац девятый раздела 5 «Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«- устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»;»;

1. абзац двадцать третий раздела 5 «Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«- устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета;»;

1. абзац пятый раздела 5 «Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области» Муниципальной программы исключить;
2. подраздел 9.1 «Паспорт подпрограммы «Комфортная городская среда» раздела 9 «Подпрограмма «Комфортная городская среда» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Всего по подпрограмме | Всего, в том числе | 652 523,70721 | 2 070 497,03355 | 1 101 001,54200 | 348 021,75200 | 0,00000 | 4 172 044,03476 |
| Средства федерального бюджета | 310 231,34000 | 165 350,94000 | 185 250,00000 | 91 818,18000 | 0,00000 | 752 650,46000 |
| Средства бюджета Московской области | 262 608,57000 | 835 547,47000 | 496 125,00000 | 30 606,06000 | 0,00000 | 1 624 887,10000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 79 683,79721 | 1 069 598,62355 | 419 626,54200 | 225 597,51200 | 0,00000 | 1 794 506,47476 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе | 123 650,21686 | 1 730 194,03355 | 841 001,54200 | 146 001,54200 | 0,00000 | 2 840 847,33441 |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 127 850,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 127 850,94000 |
| Средства бюджета Московской области | 70 410,10000 | 601 399,63000 | 434 375,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 106 184,73000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 53 240,11686 | 1 000 943,46355 | 406 626,54200 | 146 001,54200 | 0,00000 | 1 606 811,66441 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Всего, в том числе | 528 873,49035 | 340 303,00000 | 260 000,00000 | 202 020,21000 | 0,00000 | 1 331 196,70035 |
| Средства федерального бюджета | 310 231,34000 | 37 500,00000 | 185 250,00000 | 91 818,18000 | 0,00000 | 624 799,52000 |
| Средства бюджета Московской области | 192 198,47000 | 234 147,84000 | 61 750,00000 | 30 606,06000 | 0,00000 | 518 702,37000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 26 443,68035 | 68 655,16000 | 13 000,00000 | 79 595,97000 | 0,00000 | 187 694,81035 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

»;

1. абзац третий подраздела 9.2 «Описание подпрограммы «Комфортная городская среда» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«- «Формирование комфортной городской среды».»;

1. абзац пятый подраздела 9.3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Комфортная городская среда» раздела 9 «Подпрограмма «Комфортная городская среда» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«- «Формирование комфортной городской среды».»;

1. подраздел 10.1 «Паспорт Подпрограммы «Благоустройство территорий» раздела 10 «Подпрограмма «Благоустройство территорий» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Всего по подпрограмме | Итого | 2 118 600,20841 | 2 216 221,33553 | 1 964 318,42100 | 1 958 546,75100 | 1 911 820,79351 | 10 169 507,50945 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 118 600,20841 | 2 216 221,33553 | 1 964 318,42100 | 1 958 546,75100 | 1 911 820,79351 | 10 169 507,50945 |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Итого | 1 876 529,02790 | 2 011 525,20153 | 1 816 705,22600 | 1 816 705,22600 | 1 669 749,61300 | 9 191 214,29443 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 876 529,02790 | 2 011 525,20153 | 1 816 705,22600 | 1 816 705,22600 | 1 669 749,61300 | 9 191 214,29443 |
| Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Итого | 242 071,18051 | 204 696,13400 | 147 613,19500 | 141 841,52500 | 242 071,18051 | 978 293,21502 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 242 071,18051 | 204 696,13400 | 147 613,19500 | 141 841,52500 | 242 071,18051 | 978 293,21502 |

»;

1. раздел 6 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2. приложение 2 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3. приложение 4 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4. приложение 5 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
5. приложение 6 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

от 30.06.2021 № 2296

«6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма «Комфортная городская среда» | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования | Министерство благоустройства Московской области | Годовая |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресным перечнем объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области;  Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.3. | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов, планируемых к благоустройству | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области;  Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.4. | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов, планируемых к благоустройству | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области;  Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.5. | Количество установленных детских игровых площадок | единица | Рассчитывается по формуле: Кплан=Кфакт где:  Кплан – это количество детских игровых площадок, запланированных к установке в рамках реализации мероприятия Программы. Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по согласованию с жителями  Кфакт - это количество установленных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Программы.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.6. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единица | Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020-2024 годах, утверждается ОМСУ в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога). | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.7. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процент | Dn = Ny / N x 100%,    где:  Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого проводятся мероприятия, %;  N - количество граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, тыс.чел., согласно официальным данным Росстата;  Ny - количество граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел. | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области;  Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Квартальная |
| 1.8. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | единица | Рассчитывается по формуле:  Рплан = Р факт, где:  Рплан – это проекты-победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, единица;  Рфакт – это реализованные проекты-победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, единица. | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.9. | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | единица | Рассчитывается по формуле: Кплан=Кфакт где:  Кплан - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон и прочих территорий на которых в рамках Программы запланированы мероприятия по устройству и капитальному ремонту систем наружного освещения, единиц;  Кфакт - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон и прочих территорий на которых в рамках Программы проведены мероприятия по устройству и капитальному ремонту систем наружного освещения, единиц. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах. | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.10. | Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | единица | Рассчитывается по формуле: Кплан=Кфакт, где:  Кплан - «Количество модернизированных объектов» – это количество зданий, памятников и прочих объектов на которых в рамках Программы запланированы мероприятия по устройству и капитальному ремонту архитектурно-художественной подсветки, единиц;  Кфакт - «Количество модернизированных объектов» – это количество зданий, памятников и прочих объектов на которых в рамках Программы проведены мероприятия по устройству и капитальному ремонту архитектурно-художественной подсветки, единиц. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах. | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.11. | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | единица | Количество парков, получивших правовой статус юридического лица и/или являющихся структурным подразделением учреждения культуры клубного типа (в том числе в соответствие с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии на благоустройство парков культуры и отдыха) | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Квартальная |
| 1.12. | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | единица | Рассчитывается как сумма парков культуры и отдыха, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Квартальная |
| 1.13. | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха. | процент | Рассчитывается по формуле:  Но= Фо/Нп\*100, где:  Но - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;  Нп - нормативная потребность;  Фо — фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.14. | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха. | процент | Рассчитывается по формуле:  Кпп%=Ко/Кп\*100%, где:  Кпп - количество посетителей по отношению к базовому году;  Ко- количество посетителей в отчетном году, тыс.чел.;  Кп - количество посетителей в базовом году, тыс.чел. | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.15. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | квадратный метр | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.16. | Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов | единица | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия 01.03, 01.08, 01.13, 01.17, 01.20, 01.21, 01.22, утвержденные Постановлением Правительства МО от 17.10.2017 № 864/38 "Об утверждении государственной программы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" | Министерство благоустройства Московской области | квартальная |
| 1.17. | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | баллов | Расчет производится в соответствии с Методикой расчета показателя «Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям» рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов) по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области, утвержденной Министром благоустройства Московской области | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | квартальная |
| 1.18. | Количество приобретенной техники для нужд благоустройства территорий | единица | Значение показателя определяется суммой единиц техники, приобретенной в отчетном году для нужд благоустройства территорий | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территорий» | | | | |
| 2.1. | Доля не отработанных обращений жителей по вопросам связанным с содержанием территории Одинцовского городского округа | процент | Значение показателя рассчитывается как отношение количества всех поступивших в Управление благоустройства обращений к количеству обращений, которые получен обоснованный ответ | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 2.2. | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством | процент | Значение показателя определяется как отношение количества муниципальных бюджетных учреждений, по которым было утверждено муниципальное задание на начало отчетного года к количеству муниципальных бюджетных учреждений, подавших отчет об успешном исполнении утвержденного муниципального задания | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 2.3. | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий, находящегося в нормативном состоянии | метр квадратный | Значение показателя определяется площадью асфальтового покрытия дворовых территорий приведенных в надлежащее состояние | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 2.4. | Доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах Одинцовского городского округа Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям | процент | Показатель определяется как отношение общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей на территории муниципального образования, соответствующей установленным нормативам, к общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей на территории муниципального образования, умноженное на 100% | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 3 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» | | | | |
| 3.1. | Количество отремонтированных подъездов МКД | единица | Рассчитывается по формуле: Кплан=Кфакт, где:  Кплан – это количество подъездов, в которых планируется проведение ремонтных работ в рамках реализации мероприятия Программы. Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО  Кфакт - это количество подъездов, в которых проведены ремонтные работы в рамках реализации мероприятия Программы. Значение показателя определяется на основании актов выполненных работ. | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Годовая |
| 3.2. | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | единица | Количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Годовая |
| 3.3. | Выполнение в 2020 году работ по дезинфекционной обработке планового количества площадей общего пользования в МКД в соответствующих муниципальных образований Московской области | метр квадратный | Рассчитывается по формуле: Кплан=Кфакт, где:  Кплан – это плановое количество площадей общего пользования в МКД, подлежащих дезинфекционной обработке в рамках реализации мероприятия Программы. Плановое значение показателя определяется в соответствии с гос.программой ФСКГС МО  Кфакт - это количество площадей общего пользования в МКД, на которых проведены работы по дезинфекционной обработке в рамках реализации мероприятия Программы. Значение показателя определяется на основании актов выполненных работ. | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Годовая |

».

Начальник Управления благоустройства А. А. Журавлев

Приложение 2

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

от 30.06.2021 № 2296

«Приложение 2

к муниципальной программе

Адресный перечень общественных территорий Одинцовского городского округа, сформированный по результатам инвентаризации и голосования в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в 2020-2024 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципального образования, адрес объекта (наименование объекта) | Год  реализации |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Благоустройство парка Малевича | 2019 - 2022 гг. |
| 2 | Общественная территория в мкр.2 (Рантект) между 9 и 10 гимназией, ул. Северная | 2020 – 2021 гг. |
| 3 | Пешеходно-рекреационная зона «Набережная» (Звенигород) | 2020 – 2021 гг. |
| 4 | Береговая территория деревни Жуковка, расположенная вдоль Москва-реки | 2020 - 2021 гг. |
| 5 | Благоустройство парка в поселении Немчиновка по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, село Немчиновка | 2021 г |
| 6 | Муниципальное бюджетное учреждение "Парк Захарово", парк "Захарово", Адрес п. Летний отдых, ул. Зеленая, д.1А | 2021 г. |
| 7 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха", Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. Адрес: г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 1б | 2021 г. |
| 8 | Муниципальное бюджетное учреждение Дирекция парков Одинцовского городского округа", парк у воды (Виражи). Адрес: г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 30 | 2021 г. |
| 9 | Благоустройство общественных территорий центральной исторической части Звенигорода по ул. Московская по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород | 2021 -2022 гг. |
| 10 | г. Звенигород, Одинцовский городской округ, Благоустройство комплекса улиц исторического центра Звенигорода (улица Почтовая и улица Чехова) и Городского парка | 2021-2022 гг. |
| 11 | Звенигород, Парк Супонево (юбиляр) | 2023 г. |

».

Начальник Управления благоустройства А. А. Журавлев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.06.2021 № 2296 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 4 к муниципальной программе | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма "Комфортная городская среда" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 2020-2024 | Итого | 1 221 577,26441 | 10 994,04686 | 918 580,13355 | 146 001,54200 | 146 001,54200 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 393 596,90000 | 0,00000 | 393 596,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 827 980,36441 | 10 994,04686 | 524 983,23355 | 146 001,54200 | 146 001,54200 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.04.Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий; Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятие 01.05. Реализация мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Мероприятие 01.06. Устройство контейнерных площадок | 2020-2024 | Итого | 7 809,30437 | 0,00000 | 7 809,30437 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 809,30437 | 0,00000 | 7 809,30437 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. | Мероприятие 01.07. Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | 2020-2024 | Итого | 39 605,39318 | 178,81324 | 39 426,57994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа; МКУ "ЖКХ "Барвихинское" | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 39 605,39318 | 178,81324 | 39 426,57994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5. | Мероприятие 01.08. Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 415,00000 | 2 415,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа; муниципальные учреждения сферы благоустройства | Количество приобретенной техники для нужд благоустройства территорий |
| 1.6. | Мероприятие 01.09.Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха; Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха |
| 1.7. | Мероприятие 01.10. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 38 473,20683 | 0,00000 | 18 983,87083 | 9 744,66800 | 9 744,66800 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество установленных детских игровых площадок |
| 1.8. | Мероприятие 01.11. Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту |
| 1.9. | Мероприятие 01.12.Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 646,56741 | 0,00000 | 12 646,56741 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов систем наружного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту |
| 1.10. | Мероприятие 01.13. Обустройство и установку детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество установленных детских игровых площадок |
| 1.11. | Мероприятие 01.14. Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 641,70365 | 3 641,70365 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 1.12. | Мероприятие 01.15.Благоустройство общественных территорий | 2020-2024 | Итого | 48 105,67474 | 4 758,52997 | 43 347,14477 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области(Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 48 105,67474 | 4 758,52997 | 43 347,14477 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.13. | Мероприятие 01.16. Комплексное благоустройство дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | 378 026,99270 | 0,00000 | 145 513,24470 | 96 256,87400 | 136 256,87400 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 378 026,99270 | 0,00000 | 145 513,24470 | 96 256,87400 | 136 256,87400 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.14. | Мероприятие 01.17.Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области | 2020-2024 | Итого | 21 098,34153 | 0,00000 | 21 098,34153 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 098,34153 | 0,00000 | 21 098,34153 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.15. | Мероприятие 01.20. Реализация мероприятий по благоустройству территорий прилегающих к железнодорожным станциям | 2021-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.16. | Мероприятие 01.21. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | 105 202,13000 | 0,00000 | 105 202,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 65 751,32000 | 0,00000 | 65 751,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 39 450,81000 | 0,00000 | 39 450,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.17. | Мероприятие 01.22. Улучшение архитектурно-художественного облика территорий муниципальных образований Московской области, не входящих в состав городов | 2021-2024 | Итого | 420 000,00000 | 0,00000 | 380 000,00000 | 40 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 237 500,00000 | 0,00000 | 237 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 182 500,00000 | 0,00000 | 142 500,00000 | 40 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.18. | Мероприятие 01.23. Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров | 2021-2024 | Итого | 5 780,96000 | 0,00000 | 5 780,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 3 613,10000 | 0,00000 | 3 613,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 167,86000 | 0,00000 | 2 167,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.19. | Мероприятие 01.24.Улучшение архитектурно-художественного облика улиц городов | 2021-2024 | Итого | 113 142,92000 | 0,00000 | 113 142,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов;Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям(Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 70 714,32000 | 0,00000 | 70 714,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 42 428,60000 | 0,00000 | 42 428,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.20. | Мероприятие 01.25. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2021-2024 | Итого | 25 629,07000 | 0,00000 | 25 629,07000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 16 018,16000 | 0,00000 | 16 018,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 610,91000 | 0,00000 | 9 610,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской среды» | 2020-2024 | Итого | 2 950 466,77035 | 641 529,66035 | 1 151 916,90000 | 955 000,00000 | 202 020,21000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа; Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа |  |
| Средства федерального бюджета | 752 650,46000 | 310 231,34000 | 165 350,94000 | 185 250,00000 | 91 818,18000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 231 290,20000 | 262 608,57000 | 441 950,57000 | 496 125,00000 | 30 606,06000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 966 526,11035 | 68 689,75035 | 544 615,39000 | 273 625,00000 | 79 595,97000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2020-2024 | Итого | 1 100 847,97035 | 435 412,41035 | 203 415,35000 | 260 000,00000 | 202 020,21000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа; Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 682 650,46000 | 310 231,34000 | 95 350,94000 | 185 250,00000 | 91 818,18000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 227 550,16000 | 103 410,45000 | 31 783,65000 | 61 750,00000 | 30 606,06000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 190 647,35035 | 21 770,62035 | 76 280,76000 | 13 000,00000 | 79 595,97000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Мероприятие F2.06. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2021-2022 | Итого | 367 971,39000 | 0,00000 | 297 971,39000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 67 187,50000 | 0,00000 | 23 437,50000 | 43 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 300 783,89000 | 0,00000 | 274 533,89000 | 26 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.3. | Мероприятие F2.07. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2020-2024 | Итого | 1 082 579,69000 | 93 461,08000 | 364 118,61000 | 625 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа; Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий; Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий. (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 725 963,36000 | 88 788,02000 | 246 550,34000 | 390 625,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 356 616,33000 | 4 673,06000 | 117 568,27000 | 234 375,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4. | Мероприятие F2.08. Ремонт дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | 217 389,74000 | 112 656,17000 | 104 733,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных дворовых территорий  (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 135 868,58000 | 70 410,10000 | 65 458,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 81 521,16000 | 42 246,07000 | 39 275,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.5. | Мероприятие F2.10.Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2020-2024 | Итого | 22 576,96000 | 0,00000 | 22 576,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов систем наружного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 14 110,60000 | 0,00000 | 14 110,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 466,36000 | 0,00000 | 8 466,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.6. | Мероприятие F2.15. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 40 101,02000 | 0,00000 | 40 101,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество установленных детских игровых площадок (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 39 700,00000 | 0,00000 | 39 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 401,02000 | 0,00000 | 401,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.7. | Мероприятие F2.19.Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2021 | Итого | 70 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях(Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 70 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.8. | Мероприятие F2.22. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха) | 2021-2024 | Итого | 40 000,00000 | 0,00000 | 40 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории муниципального образования (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 12 000,00000 | 0,00000 | 12 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 28 000,00000 | 0,00000 | 28 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.9. | Мероприятие F2.28.Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2021-2024 | Итого | 9 000,00000 | 0,00000 | 9 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения(Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 8 910,00000 | 0,00000 | 8 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 90,00000 | 0,00000 | 90,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО по подпрограмме "Комфортная городская среда" | | | Итого | 4 172 044,03476 | 652 523,70721 | 2 070 497,03355 | 1 101 001,54200 | 348 021,75200 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 752 650,46000 | 310 231,34000 | 165 350,94000 | 185 250,00000 | 91 818,18000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 624 887,10000 | 262 608,57000 | 835 547,47000 | 496 125,00000 | 30 606,06000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 794 506,47476 | 79 683,79721 | 1 069 598,62355 | 419 626,54200 | 225 597,51200 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Подпрограмма "Благоустройство территорий" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2020-2024 | Итого | 10 169 507,50945 | 2 118 600,20841 | 2 216 221,33553 | 1 964 318,42100 | 1 958 546,75100 | 1 911 820,79351 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа; Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа; |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 169 507,50945 | 2 118 600,20841 | 2 216 221,33553 | 1 964 318,42100 | 1 958 546,75100 | 1 911 820,79351 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий | 2020-2024 | Итого | 1 155 871,13348 | 257 003,08151 | 316 082,81439 | 166 201,13600 | 166 201,13600 | 250 382,96558 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля не отработанных обращений жителей по вопросам связанным с содержанием территории Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 155 871,13348 | 257 003,08151 | 316 082,81439 | 166 201,13600 | 166 201,13600 | 250 382,96558 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 444 169,11711 | 303 741,80387 | 310 807,87315 | 279 868,52400 | 279 868,52400 | 269 882,39209 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах Одинцовского городского округа Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 27 123,89599 | 1 781,57784 | 11 128,22685 | 0,00000 | 0,00000 | 14 214,09130 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий, нахо-дящегося в нормативном состоянии |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 461 509,44143 | 1 513 216,63475 | 1 547 217,57814 | 1 514 752,77700 | 1 508 981,10700 | 1 377 341,34454 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа; Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| 1.5. | Мероприятие 01.05. Организация оплачиваемых общественных работ, субботников | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля не отработанных обращений жителей по вопросам связанным с содержанием территории Одинцовского городского округа |
| 1.6. | Мероприятие 01.06. Вывоз навалов мусора и снега | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20 487,66100 | 10 000,00000 | 3 495,69300 | 3 495,98400 | 3 495,98400 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля не отработанных обращений жителей по вопросам связанным с содержанием территории Одинцовского городского округа |
| 1.7. | Мероприятие 01.57. Организация подъездных внутриквартальных путей к земельным участкам, выданным многодетным семьям | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 60 346,26044 | 32 857,11044 | 27 489,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля не отработанных обращений жителей по вопросам связанным с содержанием территории Одинцовского городского округа |
| ИТОГО по подпрограмме "Благоустройство территории" | | | Итого | 10 169 507,50945 | 2 118 600,20841 | 2 216 221,33553 | 1 964 318,42100 | 1 958 546,75100 | 1 911 820,79351 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 169 507,50945 | 2 118 600,20841 | 2 216 221,33553 | 1 964 318,42100 | 1 958 546,75100 | 1 911 820,79351 |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2020-2024 | Итого | 100 320,15000 | 0,00000 | 100 320,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 29 782,54000 | 0,00000 | 29 782,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 869,53000 | 0,00000 | 17 869,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 52 668,08000 | 0,00000 | 52 668,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2020-2024 | Итого | 100 320,15000 | 0,00000 | 100 320,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество отремонтированных подъездов МКД (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 29 782,54000 | 0,00000 | 29 782,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 869,53000 | 0,00000 | 17 869,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 52 668,08000 | 0,00000 | 52 668,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02.Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД |
| 2. | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2020-2024 | Итого | 4 253,68000 | 4 253,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 631,05000 | 1 631,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 622,63000 | 2 622,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2020-2024 | Итого | 1 644,00000 | 1 644,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 644,00000 | 1 644,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Мероприятие 02.03.Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов | 2020-2024 | Итого | 2 609,68000 | 2 609,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Выполнение в 2020 году работ по дезинфекционной обработке планового количества площадей общего пользования в МКД в соответствующих муниципальных образований Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 631,05000 | 1 631,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 978,63000 | 978,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО по подпрограмме "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов" | | | Итого | 104 573,83000 | 4 253,68000 | 100 320,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 31 413,59000 | 1 631,05000 | 29 782,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20 492,16000 | 2 622,63000 | 17 869,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники | 52 668,08000 | 0,00000 | 52 668,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| ИТОГО по ПРОГРАММЕ: | | | Итого | 14 446 125,37421 | 2 775 377,59562 | 4 387 038,51908 | 3 065 319,96300 | 2 306 568,50300 | 1 911 820,79351 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 752 650,46000 | 310 231,34000 | 165 350,94000 | 185 250,00000 | 91 818,18000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 656 300,69000 | 264 239,62000 | 865 330,01000 | 496 125,00000 | 30 606,06000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 11 984 506,14421 | 2 200 906,63562 | 3 303 689,48908 | 2 383 944,96300 | 2 184 144,26300 | 1 911 820,79351 |  |  |
| Внебюджетные источники | 52 668,08000 | 0,00000 | 52 668,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ". |

Начальник Управления благоустройства А.А. Журавлев

Председатель Комитета по культуре И.Е. Ватрунина

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Т.Б. Тимошина

Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности, Главный бухгалтер Н.А. Стародубова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.06.2021 № 2296 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 5 к муниципальной программе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы (подпрограммы) (показатель реализации мероприятий) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий программы (подпрограммы) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма «Комфортная городская среда» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единица | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | F2 |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 1.3. | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Отраслевой показатель | единица | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 01 |
| 1.4. | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Отраслевой показатель | единица | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 01 |
| 1.5. | Количество установленных детских игровых площадок | Обращение Губернатора Московской области | единица | 22 | 0 | 10 | 2 | 2 | 5 | F2, 01 |
| 1.6. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Обращение Губернатора Московской области | единица | 75 | 23 | 22 | 26 | 30 | 40 | F2, 01 |
| 1.7. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | процент | 93 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | F2, 01 |
| 1.8. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F2 |
| 1.9. | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | единица | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | F2, 01 |
| 1.10. | Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2, 01 |
| 1.11. | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Отраслевой показатель | процент | 45,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | F2, 01 |
| 1.12. | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Обращение Губернатора Московской области | процент | 107 | 109 | 128 | 133 | 133 | 133 | F2, 01 |
| 1.13. | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | Обращение Губернатора Московской области | единица | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 01 |
| 1.14. | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | F2, 01 |
| 1.15. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой показатель | кв.м. | 23000 | не менее 72234,64 | 108000 | 49000 | 51000 | 53000 | 01 |
| 1.16. | Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов | Отраслевой показатель | единица | - | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 1.17. | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | Рейтинг - 45 | баллов | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 1.18. | Количество приобретенной техники для нужд благоустройства территорий | показатель муниципальной программы | единица | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территорий» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля не отработанных обращений жителей по вопросам связанным с содержанием территории Одинцовского городского округа | показатель муниципальной программы | процент | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 01 |
| 2.2. | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством | показатель муниципальной программы | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01 |
| 2.3. | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий, нахо-дящегося в нормативном состоянии | показатель муниципальной программы | кв.м. | 16699,5 | 16699,5 | 16699,5 | 16699,5 | 16699,5 | 16699,5 | 01 |
| 2.4. | Доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах Одинцовского городского округа Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям | Отраслевой показатель | процент | 88,2 | 89,00 | 90,00 | 92,00 | 94,00 | 100,00 | 01 |
| 3 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество отремонтированных подъездов МКД | Обращение Губернатора Московской области | единица | 149 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 3.2. | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Обращение Губернатора Московской области | единица | 64 | 79 | 155 | 55 | 55 | 55 | 02 |
| 3.3. | Выполнение в 2020 году работ по дезинфекционной обработке планового количества площадей общего пользования в МКД в соответствующих муниципальных образований Московской области | показатель муниципальной программы | кв.м. | 0 | 1 313 999,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ". |

Начальник Управления благоустройства А.А. Журавлев

Председатель Комитета по культуре И.Е. Ватрунина

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Т.Б. Тимошина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.06.2021 № 2296 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 6 к муниципальной программе | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адресный перечень объектов, предусмотренных в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта/адрес | Год реализации | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма "Комфортная городская среда" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие 01.07. "Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам" | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Береговая территория деревни Жуковка, расположенная вдоль Москва-реки | 2020-2021 | Итого | 39 605,39318 | 178,81324 | 39 426,57994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "ЖКХ "Барвихинское" | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 39 605,39318 | 178,81324 | 39 426,57994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 39 605,39318 | 178,81324 | 39 426,57994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 39 605,39318 | 178,81324 | 39 426,57994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Мероприятие 01.15. "Благоустройство общественных территорий" | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Общественная территория в мкр.2 (Рантект) между 9 и 10 гимназией, ул. Северная | 2020-2021 | Итого | 21 890,11265 | 0,00000 | 21 890,11265 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 890,11265 | В пределах средств на финансовое обеспечение деятельности МБУ "Одинцовское городское хозяйство" | 21 890,11265 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Пешеходно-рекреационная зона "Набережная" (Звенигород) | 2020-2021 | Итого | 4 997,13212 | 0,00000 | 4 997,13212 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 997,13212 | В пределах средств на финансовое обеспечение деятельности МБУ "ЗРЭС" | 4 997,13212 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.3. | ПИР по благоустройству центральной исторической части Звенигорода по ул. Московской | 2020 | Итого | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий; Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4. | Благоустройство общественной территории прилегающей к МЦД | 2020 | Итого | 4 158,52997 | 4 158,52997 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 158,52997 | 4 158,52997 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.5. | ПИР по благоустройству исторического центра г. Звенигород (ул. Почтовая, ул. Чехова) и городского парка | 2021 | Итого | 16 459,90000 | 0,00000 | 16 459,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий;Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 459,90000 | 0,00000 | 16 459,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 48 105,67474 | 4 758,52997 | 43 347,14477 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 48 105,67474 | 4 758,52997 | 43 347,14477 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Мероприятие 01.22. "Улучшение архитектурно-художественного облика территорий муниципальных образований Московской области, не входящих в состав городов" | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Благоустройство прилегающих территорий на Рублево-Успенском шоссе Московской области Адрес: Московская область, Рублево-Успенское шоссе | 2021-2022 | Итого | 420 000,00000 | 0,00000 | 380 000,00000 | 40 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 237 500,00000 | 0,00000 | 237 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 182 500,00000 | 0,00000 | 142 500,00000 | 40 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 420 000,00000 | 0,00000 | 380 000,00000 | 40 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 237 500,00000 | 0,00000 | 237 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 182 500,00000 | 0,00000 | 142 500,00000 | 40 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Мероприятие 01.24. "Улучшение архитектурно-художественного облика улиц городов" | | | | | | | | | | |
| 4.1. | г.Звенигород, ул. Фрунзе, ул. Пролетарская, ул. Ленина, ул. Игнатьевская | 2021 | Итого | 113 142,92000 | 0,00000 | 113 142,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов; Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 70 714,32000 | 0,00000 | 70 714,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 42 428,60000 | 0,00000 | 42 428,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.2. | Одинцовский городской округ, г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе | 2021 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов; Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 113 142,92000 | 0,00000 | 113 142,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 70 714,32000 | 0,00000 | 70 714,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 42 428,60000 | 0,00000 | 42 428,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | Мероприятие 01.25. "Создание и ремонт пешеходных коммуникаций" | | | | | | | | | | |
| 5.1. | 1. Пешеходная дорожка от ул. Маршала Жукова, д.д. 34, 34А до КСЦ «Мечта»; 2. Пешеходная дорожка от ул. Ново-Спортивная, д.4,6 до ДС № 11; 3. Пешеходная дорожка от м-н Восточный д. 10,15 до ДС № 1; 4. Пешеходная дорожка к ДС № 40 и № 65; 5. Пешеходная дорожка от ул. Садовая, д.д. 6,8А до ДС № 18; 6. Пешеходная дорожка от г. Звенигород, мкр-н Введенское, д.1Б до ЖД станции Звенигород; 7. Пешеходная дорожка от Можайское ш., д.136 к автобусной остановке; 8. Пешеходная дорожка г. Звенигород, от м-н Пронина,д.10 до ДС № 6; 9. Пешеходная дорожка от Можайское ш., д.д. 117 до Школы №4 и ДС № 71; 10. Пешеходная дорожка от ул. Ново-Спортивная, д.д. 16к.1, 16к.2, 18к.1, д.18к.2, 20к.1, 20к.2 до Школы №6 и ДС № 80; 11. Пешеходная дорожка от м-н 3 р-он Восточный, д.26 до СК «Звезда»; 12. Пешеходная дорожка от Можайское ш., д. 37 до ДС № 35 и ИФНС; 13. Пешеходная дорожка от б-р Маршала Крылова, д.7 до Школы № 14; 14. Пешеходная дорожка от Автобусной остановки до Почты и ДС; 15. Пешеходная дорожка от ул. Кутузовская, д.74А до Церкви; 16. Пешеходная дорожка от автобусной остановки к ДС № 40; 17. Пешеходная дорожка от д. Кобяково, ул. Лесная, д. 26 до Школы «Светоч». | 2021 | Итого | 25 629,07000 | 0,00000 | 25 629,07000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 16 018,16000 | 0,00000 | 16 018,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 610,91000 | 0,00000 | 9 610,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 25 629,07000 | 0,00000 | 25 629,07000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 16 018,16000 | 0,00000 | 16 018,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 610,91000 | 0,00000 | 9 610,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | Мероприятие F2.03. "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий" | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Благоустройство парка Малевича | 2020 | Итого | 435 412,41035 | 435 412,41035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 310 231,34000 | 310 231,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 103 410,45000 | 103 410,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 770,62035 | 21 770,62035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.2. | Благоустройство парка в поселении Немчиновка по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, село Немчиновка | 2021 | Итого | 80 000,00000 | 0,00000 | 80 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 37 500,00000 | 0,00000 | 37 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 12 500,00000 | 0,00000 | 12 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 000,00000 | 0,00000 | 30 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.3. | Благоустройство общественных территорий центральной исторической части Звенигорода по ул. Московская по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород | 2021 | Итого | 123 415,35000 | 0,00000 | 123 415,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 57 850,94000 | 0,00000 | 57 850,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 19 283,65000 | 0,00000 | 19 283,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 46 280,76000 | 0,00000 | 46 280,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.4. | Парк Малевича, 3 очередь - водопад | 2022 | Итого | 260 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 260 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 185 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 185 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 61 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 61 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.5. | Звенигород, Парк Супонево (юбиляр) | 2023 | Итого | 202 020,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 202 020,21000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 91 818,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 91 818,18000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 30 606,06000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30 606,06000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 79 595,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 79 595,97000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 1 100 847,97035 | 435 412,41035 | 203 415,35000 | 260 000,00000 | 202 020,21000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 682 650,46000 | 310 231,34000 | 95 350,94000 | 185 250,00000 | 91 818,18000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 227 550,16000 | 103 410,45000 | 31 783,65000 | 61 750,00000 | 30 606,06000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 190 647,35035 | 21 770,62035 | 76 280,76000 | 13 000,00000 | 79 595,97000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7. | Мероприятие F2.06. "Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" | | | | | | | | | | |
| 7.1. | г. Звенигород, Одинцовский городской округ. Благоустройство комплекса улиц исторического центра Звенигорода (улица Почтовая и улица Чехова) и Городского парка | 2021-2022 | Итого | 107 500,00000 | 0,00000 | 37 500,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 67 187,50000 | 0,00000 | 23 437,50000 | 43 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40 312,50000 | 0,00000 | 14 062,50000 | 26 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.2. | Благоустройство комплекса улиц исторического центра Звенигорода (ул. Почтовая, ул. Чехова) и Городского парка для нужд Одинцовского городского округа. (Этап 1) | 2021 | Итого | 260 471,39000 | 0,00000 | 260 471,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 260 471,39000 | 0,00000 | 260 471,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 367 971,39000 | 0,00000 | 297 971,39000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 67 187,50000 | 0,00000 | 23 437,50000 | 43 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 300 783,89000 | 0,00000 | 274 533,89000 | 26 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8. | Мероприятие F2.07. "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий" | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Парк Малевича (проектирование 3 очереди) | 2020 | Итого | 31 578,95000 | 31 578,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 30 000,00000 | 30 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 578,95000 | 1 578,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.2. | Благоустройство парка Малевича | 2020-2021 | Итого | 261 882,13000 | 61 882,13000 | 200 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 248 788,02000 | 58 788,02000 | 190 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13 094,11000 | 3 094,11000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.3. | Комплекс объектов в составе гидротехнического сооружения, предназначенного для развития парковой территории по адресу: Парк им. Малевича, пос. Раздоры, Одинцовского г.о. (ПИР) | 2021 | Итого | 11 303,00000 | 0,00000 | 11 303,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 10 737,84000 | 0,00000 | 10 737,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 565,16000 | 0,00000 | 565,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.4. | Благоустройство общественных территорий центральной исторической части Звенигорода по ул. Московская по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород | 2021-2022 | Итого | 698 300,00000 | 0,00000 | 73 300,00000 | 625 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 436 437,50000 | 0,00000 | 45 812,50000 | 390 625,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 261 862,50000 | 0,00000 | 27 487,50000 | 234 375,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.5. | Благоустройство центральной исторической части Звенигорода по ул. Московской. (Этап 1, 6) | 2021 | Итого | 79 515,61000 | 0,00000 | 79 515,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 79 515,61000 | 0,00000 | 79 515,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 1 082 579,69000 | 93 461,08000 | 364 118,61000 | 625 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 725 963,36000 | 88 788,02000 | 246 550,34000 | 390 625,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 356 616,33000 | 4 673,06000 | 117 568,27000 | 234 375,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9. | Мероприятие F2.08. "Ремонт дворовых территорий" | | | | | | | | | | |
| 9.1. | 1. Одинцовский г.о., т.у. Никольское,пос.сан.им. Герцена, д. 10-17 2. Одинцовский г.о., т.у. Одинцово,г. Одинцово, ул. Сосновая, д.30, 32, 34 3. Одинцовский г.о., т.у. Одинцово,г. Одинцово, ул. Свободы, д.2, 4; Можайское ш., д.22; ул. Вокзальная, д.1, 3 4. Одинцовский г.о., т.у. Одинцово,г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.2, 2А,4,6,8; ул. Северная, д.54,62к.1,62к.2,64 5. Одинцовский г.о., т.у. Жаворонковское, с. Юдино, ул. Красная, д.д.20,21,22 | 2020 | Итого | 45 457,65000 | 45 457,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 28 411,03000 | 28 411,03000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 046,62000 | 17 046,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.2. | 1. Одинцовский г.о., г.Звенигород, ул. Маяковского, д.9; 2. Одинцовский г.о., г. Кубинка,ул. Городок Кубинка-10, д. 13-24 - 1; 3. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Северная, д.46, 48,50,52; б-р Любы Новосёловой, д.1к.1,1к.2,3к.1,3к.2; 4. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Садовая, д.12, 14; ул. Молодёжная, д.1, 3; 5. Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.5, 7, 7А, 9, 13, 15; 6. Одинцовский г.о., г.Звенигород, мкрн. Супонево, д.7; 7. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Толубко, д.1; ул. Вокзальная, д.39,39Б; Можайское ш., д.80, 82, 84, 86, 88, 90; 8. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.д. 10к.1, 10к.2, 12, 14, 16, 18, 20, 24к.1, 24к.2; 9. Одинцовский г.о., г. Звенигород, ст. Дютьково, д. 4, 6 (МПС). | 2021 | Итого | 104 733,57000 | 0,00000 | 104 733,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 65 458,48000 | 0,00000 | 65 458,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 39 275,09000 | 0,00000 | 39 275,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 150 191,22000 | 45 457,65000 | 104 733,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 93 869,51000 | 28 411,03000 | 65 458,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 56 321,71000 | 17 046,62000 | 39 275,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10. | Мероприятие F2.10. "Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | | | | | | | | | | |
| 10.1. | 1. д. Малые Вяземы; 2. г. Одинцово, ул. Триумфальная от КПП до Можайского ш.; 3. п. Заречье; 4. г. Голицыно, Петровское шоссе; 5. г. Одинцово, ул. Глазынинская, д.д. 20, 22,24, 26, 28 | 2021 | Итого | 22 576,96000 | 0,00000 | 22 576,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов систем наружного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 14 110,60000 | 0,00000 | 14 110,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 466,36000 | 0,00000 | 8 466,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 22 576,96000 | 0,00000 | 22 576,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 14 110,60000 | 0,00000 | 14 110,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 466,36000 | 0,00000 | 8 466,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11. | Мероприятие F2.15. "Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области" | | | | | | | | | | |
| 11.1. | 1. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.8; 2. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское шоссе, 104,110;  3. Одинцовский г.о., д. Марьино;  4. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 4;  5. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 39;  6. Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Радужная, д. 6;  7. Одинцовский г.о., г. Звенигород, мкрн. Восточный, д. 16;  8. Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Калинина, дд. 67,69,71;  9. Одинцовский г.о., г. Звенигород, м-н Пронина, д. 7;  10. Одинцовский г.о., г. Звенигород, стадион "Спартак", ул. Ивана Шнырёва. | 2021 | Итого | 40 101,02000 | 0,00000 | 40 101,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество установленных детских игровых площадок |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 39 700,00000 | 0,00000 | 39 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 401,02000 | 0,00000 | 401,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 40 101,02000 | 0,00000 | 40 101,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 39 700,00000 | 0,00000 | 39 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 401,02000 | 0,00000 | 401,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12. | Мероприятие F2.19. "Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" | | | | | | | | | | |
| 12.1. | г. Звенигород, Одинцовский городской округ. Благоустройствокомплекса улиц исторического центра Звенигорода (улица Почтовая и улица Чехова) и Городского парка | 2021 | Итого | 70 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| Средства федерального бюджета | 70 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 70 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 70 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13. | Мероприятие F2.22. "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха)" | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Муниципальное бюджетное учреждение "Парк Захарово", парк "Захарово", Адрес: п.Летний отдых, ул. Зеленая, д.1а | 2021 | Итого | 20 000,00000 | 0,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории муниципального образования |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 6 000,00000 | 0,00000 | 6 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 000,00000 | 0,00000 | 14 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13.2. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха", Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. Адрес: г.Одинцово, ул.Молодежная, д. 1б | 2021 | Итого | 20 000,00000 | 0,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории муниципального образования |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 6 000,00000 | 0,00000 | 6 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 000,00000 | 0,00000 | 14 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 40 000,00000 | 0,00000 | 40 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 12 000,00000 | 0,00000 | 12 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 28 000,00000 | 0,00000 | 28 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14. | Мероприятие F2.28. "Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха" | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция парков Одинцовского городского округа", парк у воды (Виражи). Адрес: г.Одинцово, ул.М.Бирюзова, д. 30 | 2021 | Итого | 9 000,00000 | 0,00000 | 9 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 8 910,00000 | 0,00000 | 8 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 90,00000 | 0,00000 | 90,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 9 000,00000 | 0,00000 | 9 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 8 910,00000 | 0,00000 | 8 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 90,00000 | 0,00000 | 90,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма "Благоустройство территорий" | | | | | | | | | | | |
| 15. | Мероприятие 01.04. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства" | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Муниципальное бюджетное учреждение "Комбинат по благоустройству и ресурсо-снабжающему хозяйству" (МБУ "КБРХ") Большие Вяземы | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 179 838,93948 | 36 502,21798 | 36 134,08250 | 36 134,08250 | 36 134,08250 | 34 934,47400 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.2. | Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство "Голицыно" (МБУ "ГХ "Голицыно") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 277 127,98195 | 56 439,16759 | 56 950,27159 | 56 439,16759 | 56 439,16759 | 50 860,20759 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.3. | Муниципальное бюджетное учреждение Одинцовского городского округа Московской области «Жилищно-коммунальное хозяйство «Кубинка» (МБУ «ЖКХ «Кубинка») | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 184 543,51200 | 37 371,08700 | 37 371,08700 | 37 371,08700 | 37 371,08700 | 35 059,16400 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.4. | Муниципальное бюджетное учреждение "Одинцовское городское хозяйство" Одинцовского городского округа (МБУ «ОГХ») | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 702 303,13909 | 477 423,98308 | 576 253,50161 | 610 962,21119 | 610 962,21119 | 426 701,23202 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.5. | Муниципальное казенное учреждение "Жилищно-коммунальное хозяйство Барвихинское" (МКУ "ЖКХ Барвихинское") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 875 319,66916 | 181 431,19040 | 175 453,42006 | 174 024,00000 | 174 024,00000 | 170 387,05870 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.6. | Муниципальное бюджетное учреждение Одинцовского городского округа Московской области "Благоустройство и озеленение "Горки-2" (МБУ "Благоустройство и озеленение "Горки-2" ) | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 257 957,47248 | 54 113,85948 | 51 441,93600 | 51 441,93600 | 51 441,93600 | 49 517,80500 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.7. | Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунальное хозяйство и благоустройство Ершовское" (МБУ "КХИБ Ершовское") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 407 663,18240 | 81 993,93946 | 82 924,94946 | 81 924,94946 | 81 924,94946 | 78 894,39456 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.8. | Муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство и развитие Одинцовского городского округа Московской области" (МБУ "Благоустройство" Жаворонки) | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 211 315,14161 | 46 878,81351 | 42 765,84570 | 42 487,88270 | 42 487,88270 | 36 694,71700 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.9. | Муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство и озеленение" (МБУ "Благоустройство и озеленение") Захаровское | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 143 790,66245 | 30 440,01079 | 34 019,40166 | 29 220,46700 | 29 220,46700 | 20 890,31600 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.10. | Муниципальное бюджетное учреждение "Назарьевское"(МБУ "Назарьевское") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 314 268,50000 | 62 361,50000 | 62 301,50000 | 62 301,50000 | 62 301,50000 | 65 002,50000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.11. | Муниципальное бюджетное учреждение - специализированная служба "Успенское" (МБУ Спецслужба "Успенское") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 429 897,86357 | 86 799,12487 | 88 656,49290 | 88 656,49290 | 88 656,49290 | 77 129,26000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.12. | Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунальное хозяйство и благоустройство "Часцовское"( МБУ "КХИБ "Часцовское") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 124 884,84693 | 25 727,35743 | 25 727,35750 | 25 727,35750 | 25 727,35750 | 21 975,41700 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.13. | Муниципальное бюджетное учреждение "Звенигородская ремонтно-эксплуатационная служба" (МБУ "ЗРЭС") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 374 305,31529 | 93 663,20265 | 72 521,59816 | 70 448,44816 | 70 448,44816 | 67 223,61816 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.14. | Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция парков Одинцовского городского округа" | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 570 705,31300 | 136 890,35400 | 118 954,05100 | 91 871,11200 | 86 099,44200 | 136 890,35400 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.15. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха» Одинцовского городского округа Московской области | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 407 587,90202 | 105 180,82651 | 85 742,08300 | 55 742,08300 | 55 742,08300 | 105 180,82651 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| Итого по мероприятию | | | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 461 509,44143 | ############ | 1 547 217,57814 | 1 514 752,77700 | 1 508 981,10700 | 1 377 341,34454 |  |  |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов" | | | | | | | | | | | |
| 16. | Мероприятие 01.01. "Ремонт подъездов в многоквартирных домах" | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2021 | Итого | 91 420,00000 | 0,00000 | 91 420,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество отремонтированных подъездов МКД |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 27 140,31000 | 0,00000 | 27 140,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 284,19000 | 0,00000 | 16 284,19000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 47 995,50000 | 0,00000 | 47 995,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16.2. | возмещение части затрат, связанных с выполненными в 2020 г. работами по ремонту подъездов | 2021 | Итого | 8 900,15000 | 0,00000 | 8 900,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество отремонтированных подъездов МКД |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 642,23000 | 0,00000 | 2 642,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 585,34000 | 0,00000 | 1 585,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 4 672,58000 | 0,00000 | 4 672,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 100 320,15000 | 0,00000 | 100 320,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 29 782,54000 | 0,00000 | 29 782,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 869,53000 | 0,00000 | 17 869,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 52 668,08000 | 0,00000 | 52 668,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17. | Мероприятие 02.01. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области" | | | | | | | | | | |
| 17.1. | Выполнение отдельных разделов проектно-сметной документации на капитальный ремонт лифтового оборудования и инженерных систем (отопления, вентиляции, связи, автоматизации) 15-ти этажного жилого дома общей площадью 6 600 м2, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород, ул. Маяковского д. 19А, с предварительным выполнением их инструментально-технического обследования | 2020 | Итого | 525,00000 | 525,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 525,00000 | 525,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.2. | Выполнение инструментально-технического обследования строительных конструкций с выдачей проектно-сметной документации на капитальный ремонт строительных конструкций 15-ти этажного жилого дома общей площадью 6 600 м2, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород, ул. Маяковского д. 19А | 2020 | Итого | 596,00000 | 596,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 596,00000 | 596,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.3. | Выполнение инструментально-технического обследования инженерных систем (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения) с выдачей проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных систем (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения) 15-ти этажного жилого дома общей площадью 6 600 м2, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород, ул. Маяковского д. 19А | 2020 | Итого | 523,00000 | 523,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 523,00000 | 523,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 1 644,00000 | 1 644,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 644,00000 | 1 644,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ". |

Начальник Управления благоустройства А.А. Журавлев

Председатель Комитета по культуре И.Е. Ватрунина

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Т.Б. Тимошина