АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2021 № 4006

|  |
| --- |
| О внесении изменений и дополнений  в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области  «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»  на 2020-2024 годы |

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.08.2019 №313, в связи с изменением перечня мероприятий, перераспределением и изменением объемов финансирования мероприятий на 2021 год и плановый период до 2024 года, изменением перечня и значений показателей реализации муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 31.10.2019 №1293 «Об утверждении муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 (в редакции от 22.10.2021 №3844) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения и дополнения:
2. в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего: | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства федерального бюджета | 841 193,49000 | 108 750,00000 | 21 351,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 711 091,79000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 733 137, 24000 | 729 904,98000 | 561 845,63000 | 215 505,12000 | 310 018,37000 | 915 863,14000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа Московской области | 3 088 291, 07283 | 807 493,38825 | 996 802,65258 | 117 260,02400 | 189 359,02400 | 977 375,98400 |
| Внебюджетные источники | 1 919 270, 00000 | 381 010,00000 | 382 560,00000 | 384 100,00000 | 385 800,00000 | 385 800,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 8 581 891, 80283 | 2 027 158, 36825 | 1 962 559, 98258 | 716 865,14400 | 885 177,39400 | 2 990 130, 91400 |

»;

1. подраздел 8.1 раздела 8 «Подпрограмма «Чистая вода» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«8.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Чистая вода»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого: |
| Администрация Одинцовского городского округа | Всего, в том числе: | 237 665, 64107 | 48 055, 57813 | 8 400, 00000 | 25 600, 00000 | 1 538 995, 77000 | 1 858 716, 98920 |
| Средства федерального бюджета | 108 750, 00000 | 21 351, 70000 | 0,00000 | 0,00000 | 711 091, 79000 | 841 193, 49000 |
| Средства бюджета Московской области | 36 250, 00000 | 7 117, 33000 | 4 000, 00000 | 14 750, 00000 | 249 530, 56000 | 311 647, 89000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 92 665, 64107 | 19 586, 54813 | 4 400, 00000 | 10 850, 00000 | 578 373,42000 | 705 875 ,60920 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

»;

1. подраздел 9.1 раздела 9 «Подпрограмма «Системы водоотведения» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«9.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Системы водоотведения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого: |
| Администрация Одинцовского городского округа | Всего, в том числе: | 393 452, 20634 | 552 838, 59000 | 213 939, 34000 | 245 941, 62000 | 120 000, 00000 | 1 526 171, 75634 |
| Средства бюджета Московской области | 233 190, 98000 | 345 230, 54000 | 133 589, 12000 | 153 713, 20000 | 75 000, 00000 | 940 723, 84000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 160 261, 22634 | 207 608, 05000 | 80 350, 22000 | 92 228, 42000 | 45 000, 00000 | 585 447, 91634 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

»;

1. подраздел 10.1 раздела 10 «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«10.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого: |
| Всего по подпрограмме | Всего, в том числе: | 1 394 636, 23184 | 1 356 719, 56951 | 492 759, 89300 | 611 869, 86300 | 1 329 369,23300 | 5 185 354, 79035 |
| Средства бюджета Московской области | 459 832, 00000 | 208 835, 76000 | 77 208, 00000 | 140 847, 17000 | 590 624, 58000 | 1 477 347, 51000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 553 794, 23184 | 765 323, 80951 | 31 451, 89300 | 85 222, 69300 | 352 944, 65300 | 1 788 737, 28035 |
| Внебюджетные средства | 381 010, 00000 | 382 560, 00000 | 384 100, 00000 | 385 800, 00000 | 385 800, 00000 | 1 919 270, 00000 |
| Администрация Одинцовского городского округа | Всего,  в том числе: | 984 673, 44926 | 1 356 719, 56951 | 492 759, 89300 | 611 869, 86300 | 1 329 369,23300 | 4 775 392, 00777 |
| Средства бюджета Московской области | 112 753, 00000 | 208 835, 76000 | 77 208, 00000 | 140 847, 17000 | 590 624, 58000 | 1 130 268, 51000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 490 910, 44926 | 765 323, 80951 | 31 451, 89300 | 85 222, 69300 | 352 944, 65300 | 1 725 853, 49777 |
| Внебюджетные средства | 381 010,  00000 | 382 560,  00000 | 384 100,  00000 | 385 800,  00000 | 385 800,  00000 | 1 919 270,  00000 |
|  | Комитет по культуре | Всего,  в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Управление образования | Всего,  в том числе: | 409 962,  78258 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 409 962,  78258 |
| Средства бюджета Московской области | 347 079,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 347 079,  00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 62 883,  78258 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 62 883,  78258 |

»;

1. подраздел 11.1 раздела 11 «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«11.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого: |
| Всего по подпрограмме | Всего,  в том числе: | 72, 00000 | 47,  06720 | 265,  63900 | 265,  63900 | 265,63900 | 915,  98420 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 72, 00000 | 47,  06720 | 265,  63900 | 265,  63900 | 265,  63900 | 915,  98420 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Одинцовского городского округа | Всего,  в том числе: | 72, 00000 | 47,  06720 | 265,  63900 | 265,  63900 | 265,  63900 | 915,  98420 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 72, 00000 | 47,  06720 | 265, 63900 | 265,  63900 | 265,  63900 | 915,  98420 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Управление образования | Всего,  в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

»;

1. подраздел 12.1 раздела 12 «Подпрограмма «Развитие газификации» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«12.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие газификации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого: |
| Администрация Одинцовского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00000 | 2 000,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 000, 00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 2 000,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 000, 00000 |

»;

1. подраздел 13.1 раздела 13 «Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«13.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого: |
| Администрация Одинцовского городского округа | Всего, в том числе: | 1 332, 28900 | 2 899,17774 | 1 500, 27200 | 1 500, 27200 | 1 500, 27200 | 8 024, 28274 |
| Средства бюджета Московской области | 632,00000 | 662,00000 | 708,00000 | 708,00000 | 708, 00000 | 2 710, 00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 700,28900 | 2 237,17774 | 792,27200 | 792,27200 | 792,27200 | 5 314, 28274 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

»;

1. приложения 1, 2, 3 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Администрации Одинцовского городского округа Московской области  от 03.11.2021 №4006 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 1 |
| к муниципальной программе | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | |
| "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма "Чистая вода" | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 296 170,60920 | 237 665,64107 | 2 504,96813 | 8 400,00000 | 25 600,00000 | 22 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Территориальные управления Одинцовского городского округа |  |
| Средства федерального бюджета | 108 750,00000 | 108 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 67 500,00000 | 36 250,00000 | 0,00000 | 4 000,00000 | 14 750,00000 | 12 500,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 119 920,60920 | 92 665,64107 | 2 504,96813 | 4 400,00000 | 10 850,00000 | 9 500,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 2020-2024 | Итого | 282 000,00002 | 232 000,00000 | 0,00002 | 6 400,00000 | 23 600,00000 | 20 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Территориальные управления Одинцовского городского округа | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства федерального бюджета | 108 750,00000 | 108 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 67 500,00000 | 36 250,00000 | 0,00000 | 4 000,00000 | 14 750,00000 | 12 500,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 105 750,00002 | 87 000,00000 | 0,00002 | 2 400,00000 | 8 850,00000 | 7 500,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.1. | Реконструкция ВЗУ-1 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого | 232 000,00002 | 232 000,00000 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства федерального бюджета | 108 750,00000 | 108 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 36 250,00000 | 36 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 87 000,00002 | 87 000,00000 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.2. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ Переделкино | 2020-2024 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Одинцово | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.3. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ д. Ликино | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Жаворонковское | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.4. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ №10 д. Глазынино | 2020-2024 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Одинцово | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.5. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ № 6 г. Одинцово | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Одинцово | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.6. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ № 7 г. Одинцово | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Одинцово | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.7. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ № 8 г. Одинцово | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Одинцово | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.8. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ № 9 г. Одинцово | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Одинцово | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.9. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ "Верхнее Ромашково" | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Одинцово | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.10. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ "Нижнее Ромашково" | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Одинцово | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.11. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ № 2 п. ВНИИССОК | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Лесной городок | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.12. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ п.ПМС-4 | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Часцовское | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.13. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ № 1, п. Городок-17 | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Большие Вяземы | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.14. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ № 2, рп. Большие Вяземы, ул. Институт | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Большие Вяземы | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.15. | Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 2020-2024 | Итого: | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 400,00000 | 23 600,00000 | 20 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| Средства бюджета Московской области | 31 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 000,00000 | 14 750,00000 | 12 500,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 400,00000 | 8 850,00000 | 7 500,00000 |
| 1.2. | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3 | Мероприятие 02.03. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 170,60918 | 5 665,64107 | 2 504,96811 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| 1.3.1. | Содержание питьевых колодцев | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13 860,76822 | 5 355,80011 | 2 504,96811 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| 1.3.2. | Поставка воды для водопроводных колонок общего пользования в с. Ершово Одинцовского городского округа | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 309,84096 | 309,84096 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Ершовское | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| 1.4. | Мероприятие 02.04. Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| 2. | Основное мероприятие F5 «Чистая вода» | 2020-2024 | Итого: | 1 562 546,38000 | 0,00000 | 45 550,61000 | 0,00000 | 0,00000 | ############ | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Средства федерального бюджета | 732 443,49000 | 0,00000 | 21 351,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 711 091,79000 |
| Средства бюджета Московской области | 244 147,89000 | 0,00000 | 7 117,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 237 030,56000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 585 955,00000 | 0,00000 | 17 081,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 568 873,42000 |
| 2.1. | Мероприятие F5.01. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 2020-2024 | Итого: | 1 562 546,38000 | 0,00000 | 45 550,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 516 995,77000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства федерального бюджета | 732 443,49000 | 0,00000 | 21 351,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 711 091,79000 |
| Средства бюджета Московской области | 244 147,89000 | 0,00000 | 7 117,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 237 030,56000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 585 955,00000 | 0,00000 | 17 081,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 568 873,42000 |
| 2.1.1. | Реконструкция ВЗУ-1 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого: | 45 550,61000 | 0,00000 | 45 550,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства федерального бюджета | 21 351,70000 | 0,00000 | 21 351,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 7 117,33000 | 0,00000 | 7 117,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 081,58000 | 0,00000 | 17 081,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.2. | Реконструкция ВЗУ-6 г.п. Одинцово, Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого: | 140 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 140 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства федерального бюджета | 65 625,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65 625,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 21 875,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 875,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 52 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52 500,00000 |
| 2.1.3. | Реконструкция ВЗУ-7 г.п. Одинцово, Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого: | 140 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 140 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства федерального бюджета | 65 625,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65 625,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 21 875,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 875,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 52 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52 500,00000 |
| 2.1.4. | Реконструкция ВЗУ-8 г.п. Одинцово, Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого: | 140 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 140 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства федерального бюджета | 65 625,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65 625,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 21 875,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 875,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 52 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52 500,00000 |
| 2.1.5. | Реконструкция ВЗУ-9 г.п. Одинцово, Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого: | 140 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 140 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства федерального бюджета | 65 625,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65 625,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 21 875,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 875,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 52 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52 500,00000 |
| 2.1.6. | Реконструкция ВЗУ-10 г.п. Одинцово, Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого: | 245 991,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 245 991,80000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства федерального бюджета | 115 308,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 115 308,67000 |
| Средства бюджета Московской области | 38 436,19000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38 436,19000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 92 246,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 92 246,94000 |
| 2.1.7. | Реконструкция ВЗУ-1 г.п. Большие Вяземы, Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого: | 155 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 155 750,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства федерального бюджета | 73 007,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 73 007,81000 |
| Средства бюджета Московской области | 24 335,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 335,94000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 58 406,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58 406,25000 |
| 2.1.8. | Реконструкция ВЗУ-2 г.п. Большие Вяземы, Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого: | 150 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150 150,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства федерального бюджета | 70 382,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 70 382,81000 |
| Средства бюджета Московской области | 23 460,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23 460,94000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 56 306,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 56 306,25000 |
| 2.1.9. | Реконструкция ВЗУ ВНИИССОК г.п. Лесной Городок, Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого: | 178 500,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 178 500,01000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства федерального бюджета | 83 671,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 83 671,88000 |
| Средства бюджета Московской области | 27 890,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27 890,63000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 66 937,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 66 937,50000 |
| 2.1.10. | Реконструкция ВЗУ Ликино п. Жаворонковское, Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого: | 44 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства федерального бюджета | 20 625,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 625,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 6 875,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 875,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 500,00000 |
| 2.1.11. | Реконструкция ВЗУ Н. Ромашково Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого: | 44 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства федерального бюджета | 20 625,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 625,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 6 875,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 875,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 500,00000 |
| 2.1.12. | Реконструкция ВЗУ В. Ромашково Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого: | 45 500,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45 500,01000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства федерального бюджета | 21 328,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 328,13000 |
| Средства бюджета Московской области | 7 109,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 109,38000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 062,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 062,50000 |
| 2.1.13. | Реконструкция ВЗУ ПМС-4 п. Часцовское Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого: | 44 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства федерального бюджета | 20 625,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 625,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 6 875,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 875,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 500,00000 |
| 2.1.14. | Реконструкция ВЗУ Аниково г. Кубинка Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого: | 49 103,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 49 103,95000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства федерального бюджета | 23 017,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23 017,49000 |
| Средства бюджета Московской области | 7 672,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 672,48000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 413,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 413,98000 |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Чистая вода" | 1 858 716,98920 | 237 665,64107 | 48 055,57813 | 8 400,00000 | 25 600,00000 | 1 538 995,77000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 841 193,49000 | 108 750,00000 | 21 351,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 711 091,79000 |
| Средства бюджета Московской области | 311 647,89000 | 36 250,00000 | 7 117,33000 | 4 000,00000 | 14 750,00000 | 249 530,56000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 705 875,60920 | 92 665,64107 | 19 586,54813 | 4 400,00000 | 10 850,00000 | 578 373,42000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Подпрограмма "Системы водоотведения" | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 888 010,57000 | 384 089,42000 | 180 955,35000 | 142 965,80000 | 60 000,00000 | 120 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 340 284,79000 | 150 898,44000 | 68 151,21000 | 53 735,14000 | 22 500,00000 | 45 000,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 547 725,78000 | 233 190,98000 | 112 804,14000 | 89 230,66000 | 37 500,00000 | 75 000,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Организация в границах городского округа водоотведения | 2020-2024 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 2020-2024 | Итого | 877 025,92000 | 373 104,77000 | 180 955,35000 | 142 965,80000 | 60 000,00000 | 120 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью |
| Средства бюджета Московской области, в том числе: | 547 725,78000 | 233 190,98000 | 112 804,14000 | 89 230,66000 | 37 500,00000 | 75 000,00000 |
| - средства бюджета города Москвы | 174 295,69000 | 138 222,00000 | 36 073,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 329 300,14000 | 139 913,79000 | 68 151,21000 | 53 735,14000 | 22 500,00000 | 45 000,00000 |
| 1.2.1. | Реконструкция очистных сооружений пос. Горки-10, Одинцовского г.о. | 2020-2024 | Итого | 676 825,92000 | 373 104,77000 | 180 755,35000 | 122 965,80000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| Средства бюджета Московской области, в том числе: | 422 725,78000 | 233 190,98000 | 112 804,14000 | 76 730,66000 | 0,00000 | 0,00000 |
| - средства бюджета города Москвы | 174 295,69000 | 138 222,00000 | 36 073,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 254 100,14000 | 139 913,79000 | 67 951,21000 | 46 235,14000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.2. | Технический надзор за реконструкцией очистных сооружений пос. Горки-10, Одинцовского г.о. | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 200,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| 1.2.3. | Строительство блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 2020-2024 | Итого | 200 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 000,00000 | 60 000,00000 | 120 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью |
| Средства бюджета Московской области | 125 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 500,00000 | 37 500,00000 | 75 000,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 75 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 500,00000 | 22 500,00000 | 45 000,00000 |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 984,65000 | 10 984,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью |
| 1.4.1. | Поставка, установка, монтаж и пусконаладка станции биологической очистки сточных вод с последующей очисткой и обеззараживанием на территории Одинцовского городского округа в д. Полушкино, д. 1 | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 122,65000 | 3 122,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| 1.4.2. | Поставка, установка, монтаж и пусконаладка станции биологической очистки сточных вод с последующей очисткой и обеззараживанием в д. Кобяково | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 862,00000 | 7 862,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| 2. | Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 638 161,18634 | 9 362,78634 | 371 883,24000 | 70 973,54000 | 185 941,62000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Средства бюджета Московской области | 392 998,06000 | 0,00000 | 232 426,40000 | 44 358,46000 | 116 213,20000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 245 163,12634 | 9 362,78634 | 139 456,84000 | 26 615,08000 | 69 728,42000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций (КНС) |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 2020-2024 | Итого | 638 161,18634 | 9 362,78634 | 371 883,24000 | 70 973,54000 | 185 941,62000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций (КНС) |
| Средства бюджета Московской области | 392 998,06000 | 0,00000 | 232 426,40000 | 44 358,46000 | 116 213,20000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 245 163,12634 | 9 362,78634 | 139 456,84000 | 26 615,08000 | 69 728,42000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2.1. | Проектирование и строительство напорного коллектора Грибово с реконструкцией КНС Лесной городок и очистными сооружениями Осоргино | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Лесной городок | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2.2. | Проектирование и строительство самотечного коллектора от 121 АРЗ до КНС Старый городок, строительство напорной канализации до КНС №3, реконструкция КНС Старый городок и КНС №3, реконструкция очистных сооружений г.Кубинка с увеличением производительности очистных сооружений | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства ТУ Кубинка ТУ Никольское | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2.3. | Строительство напорного коллектора от КНС в с. Успенское до ввода в очистные сооружения п. Горки-10 с реконструкцией КНС в с. Успенское Одинцовского городского округа | 2020-2024 | Итого: | 628 798,40000 | 0,00000 | 371 883,24000 | 70 973,54000 | 185 941,62000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства ТУ Успенское | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| Средства бюджета Московской области | 392 998,06000 | 0,00000 | 232 426,40000 | 44 358,46000 | 116 213,20000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 235 800,34000 | 0,00000 | 139 456,84000 | 26 615,08000 | 69 728,42000 | 0,00000 |
| 2.2.4. | Проектирование и реконструкция КНС пос. Барвиха | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства ТУ Барвихинское | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| 2.2.5 | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в д. Раздоры (ПИР) | 2020-2024 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства ТУ Барвихинское | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2.6. | Строительство напорных канализационных коллекторов от КНС пос. Барвиха до очистных сооружений с. Лайково (ПИР) | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 362,78634 | 9 362,78634 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства ТУ Барвихинское | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| 2.2.7. | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в д. Жуковка | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства ТУ Барвихинское | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| 3. | Основное мероприятие G6 «Оздоровление Волги» | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Мероприятие G6.01. Сокращение доли загрязненных сточных вод | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волга загрязненных сточных вод |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Системы водоотведения" | 1 526 171,75634 | 393 452,20634 | 552 838,59000 | 213 939,34000 | 245 941,62000 | 120 000,00000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 940 723,84000 | 233 190,98000 | 345 230,54000 | 133 589,12000 | 153 713,20000 | 75 000,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 585 447,91634 | 160 261,22634 | 207 608,05000 | 80 350,22000 | 92 228,42000 | 45 000,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого: | 3 650 010,64737 | 510 214,80000 | 732 796,85837 | 465 759,89300 | 611 869,86300 | 1 329 369,23300 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 071 268,51000 | 80 753,00000 | 208 835,76000 | 50 208,00000 | 140 847,17000 | 590 624,58000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 659 472,13737 | 48 451,80000 | 141 401,09837 | 31 451,89300 | 85 222,69300 | 352 944,65300 |
| Внебюджетные источники | 1 919 270,00000 | 381 010,00000 | 382 560,00000 | 384 100,00000 | 385 800,00000 | 385 800,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 02.01. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 2020-2024 | Итого: | 266 772,40000 | 31 010,00000 | 49 729,60000 | 114 432,80000 | 35 800,00000 | 35 800,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 60 939,00000 | 0,00000 | 10 731,00000 | 50 208,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 36 563,40000 | 0,00000 | 6 438,60000 | 30 124,80000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 169 270,00000 | 31 010,00000 | 32 560,00000 | 34 100,00000 | 35 800,00000 | 35 800,00000 |
| 1.1.1. | Содержание питьевых колодцев | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| 1.1.2. | Обслуживание водоразборных колонок | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Ершовское | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| 1.1.3. | Содержание водопровода | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Успенское | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| 1.1.4. | Дезинфекция колодцев | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Успенское | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| 1.1.5. | Обслуживание водоразборных колонок | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Назарьевское | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| 1.1.6. | Выполнение работ по текущему ремонту на объектах коммунального хозяйства | 2020-2024 | Внебюджетные источники | 169 270,00000 | 31 010,00000 | 32 560,00000 | 34 100,00000 | 35 800,00000 | 35 800,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйств | Качественное предоставление коммунальных услуг, с применением мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности. |
| 1.1.7. | Капитальный ремонт сетей хозяйственно-бытовой канализации с. Каринское, Одинцоский г.о. | 2020-2024 | Итого | 65 002,40000 | 0,00000 | 10 669,60000 | 54 332,80000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 40 626,50000 | 0,00000 | 6 668,50000 | 33 958,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 375,90000 | 0,00000 | 4 001,10000 | 20 374,80000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.8. | Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Каринское, Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого | 32 500,00000 | 0,00000 | 6 500,00000 | 26 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 20 312,50000 | 0,00000 | 4 062,50000 | 16 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 187,50000 | 0,00000 | 2 437,50000 | 9 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятие 02.02. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 2020-2024 | Итого: | 1 629 256,96837 | 129 204,80000 | 333 067,25837 | 0,00000 | 224 742,77000 | 942 242,14000 | Управление жилищно-коммунального хозяйств | Количество созданных и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 1 010 329,51000 | 80 753,00000 | 198 104,76000 | 0,00000 | 140 847,17000 | 590 624,58000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 618 927,45837 | 48 451,80000 | 134 962,49837 | 0,00000 | 83 895,60000 | 351 617,56000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.1. | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в дер. Раздоры Одинцовского городского округа Московской области (в т.ч. тех. присоединение) | 2020-2024 | Итого: | 462 222,05837 | 129 204,80000 | 333 017,25837 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйств | Количество созданных и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 278 857,76000 | 80 753,00000 | 198 104,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 183 364,29837 | 48 451,80000 | 134 912,49837 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.2. | Технический надзор за строительством хозяйственно-бытовой канализации в дер. Раздоры Одинцовского городского округа Московской области (в т.ч. тех. присоединение) | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 50,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйств | Количество созданных и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 1.2.3. | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в д. Подушкино Одинцовского г.о. | 2020-2024 | Итого: | 113 894,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 33 271,73000 | 80 622,48000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 42 710,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 476,90000 | 30 233,43000 |
| Средства бюджета Московской области | 71 183,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 794,83000 | 50 389,05000 |
| 1.2.4. | Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения с.Введенское Одинцовского г.о. | 2020-2024 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.5. | Строительство системы ливневой канализации д.Раздоры, Одинцовский г.о., Московская область (в т.ч. ПИР) | 2020-2024 | Итого: | 1 053 090,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 191 471,04000 | 861 619,66000 | Управление благоустройства | Количество построенных систем ливневой канализации |
| Средства бюджета Московской области | 660 287,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 120 052,34000 | 540 235,53000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 392 802,83000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 71 418,70000 | 321 384,13000 |
| 1.2.6. | Проектирование и строительство котельной д. Хлюпино | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, АО "Одинцовская теплосеть" | Снижение удельного веса потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Мероприятие 02.04. Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйств | Обеспечение населения бесперебойным теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. | Мероприятие 02.05. Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйств | Обеспечение населения бесперебойными услугами теплоснабжнния |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 1 750 000,00000 | 350 000,00000 | 350 000,00000 | 350 000,00000 | 350 000,00000 | 350 000,00000 |
| 1.4.1. | Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др. | 2020-2024 | Внебюджетные источники | 1 750 000,00000 | 350 000,00000 | 350 000,00000 | 350 000,00000 | 350 000,00000 | 350 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Достижение уровня готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 100%, снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, ежегодно |
| 1.5. | Мероприятие 02.06. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 981,27900 | 0,00000 | 0,00000 | 1 327,09300 | 1 327,09300 | 1 327,09300 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 1.5.1 | Поставка воды для водопроводных колонок общего пользования в с. Ершово Одинцовского городского округа | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 981,27900 | 0,00000 | 0,00000 | 1 327,09300 | 1 327,09300 | 1 327,09300 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Организация в границах городского округа водоснабжения населения |
| 2. | Основное мероприятие 03. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2020-2024 | Итого: | 411 484,76112 | 410 562,04998 | 922,71114 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования Администрации Одинцовского городского округа, Комитет по культуре |  |
| Средства бюджета Московской области | 347 079,00000 | 347 079,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 64 405,76112 | 63 483,04998 | 922,71114 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 03.01. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2020-2024 | Итого: | 411 484,76112 | 410 562,04998 | 922,71114 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования, Комитет по культуре, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 347 079,00000 | 347 079,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 64 405,76112 | 63 483,04998 | 922,71114 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт МБОУ Новогородковская СОШ, военный городок Кубинка-7 | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 205 047,00000 | 205 047,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования Администрации Одинцовского городского округа | Создание условий, отвечающих требованиям СанПиН в 100% образовательных учреждениях. Проведение капитального ремонта (МБОУ Новогородковская СОШ) |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 55 407,78258 | 55 407,78258 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт здания детского сада, военный городок Кубинка-7 | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 142 032,00000 | 142 032,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования Администрации Одинцовского городского округа | Создание условий, отвечающих требованиям СанПиН в 100% образовательных учреждениях. Проведение капитального ремонта (здание детского сада) |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 476,00000 | 7 476,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.3. | Проведение капитального ремонта и технического переоснащения объекта культуры Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Никольский сельский культурно-досуговый центр "Полет", расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, пос. Новый Городок, д. 50. | 2020-2024 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре | Капитальный ремонт и техническое переоснащение объекта культуры Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Никольский сельский культурно-досуговый центр "Полет", пос. Новый Городок, д. 50 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.4. | Устранение повреждений кабельных линий (МО, Одинцовский район, Кубинка-10) | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 521,97854 | 599,26740 | 922,71114 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойным электроснабжением. (Устранение повреждений кабельных линий 6 кВ,10 кВ) |
| 2.2. | Мероприятие 03.02. Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Основное мероприятие 04. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства | 2020-2024 | Итого: | 1 114 859,38186 | 473 859,38186 | 614 000,00000 | 27 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Средства бюджета Московской области | 59 000,00000 | 32 000,00000 | 0,00000 | 27 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 055 859,38186 | 441 859,38186 | 614 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Мероприятие 04.02. Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 055 859,38186 | 441 859,38186 | 614 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойными услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| 3.1.1. | Субсидия в виде вклада в имущество АО "Одинцовская Теплосеть", не увеличивающего его уставный капитал, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и оказанием коммунальных услуг, в том числе на погашение кредиторской задолженности, связанной с реорганизацией общества | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойным теплоснабжением |
| 3.1.2. | Субсидия в качестве вклада в имущество АО «Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство», не увеличивающего его уставный капитал, в целях возмещения фактически недополученных доходов и финансового обеспечения затрат, связанных с производством и оказанием услуг | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойным оказанием жилищных услуг (вывоз и утилизация ТКО) |
| 3.1.3. | Субсидия в качестве вклада в имущество ОАО "Одинцовский Водоканал", не увеличивающего его уставный капитал, в целях возмещения фактически недополученных в 2017 году доходов и финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с производством и оказанием коммунальных услуг, в том числе на погашение кредиторской задолженности | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойными услугами водоснабжения и водоотведения |
| 3.1.4. | Субсидия АО "Одинцовская Теплосеть" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и оказанием коммунальных услуг в виде вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойными услугами водоснабжения и водоотведения |
| 3.1.5. | Субсидия АО "Одинцовская Теплосеть" в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, в том числе уменьшения непокрытого убытка на 30 июня 2019 в связи с производством и оказанием коммунальных услуг | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойными услугами водоснабжения и водоотведения |
| 3.1.6. | Субсидия АО "Одинцовская теплосеть"-в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставной капитал, в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством и оказанием коммунальных услуг, в том числе для расчетов за поставленный газ | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 300 000,00000 | 300 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойными услугами теплоснабжения |
| 3.1.7. | Субсидия МУП "ЖКХ Назарьево" в целях возмещения недополученных доходов в связи с производством и оказанием коммунальных услуг | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 34 000,00000 | 34 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойными услугами теплоснабжения |
| 3.1.8. | Субсидия МУП "Звенигородские инженерные сети"-в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством и оказанием коммунальных услуг, в том числе для расчетов за поставленный газ | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 70 000,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойными услугами теплоснабжения |
| 3.1.9. | Субсидия АО "Одинцовская теплосеть" в виде вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал, в целях возмещения фактических затрат предприятия 2019 и 2020 годов, в том числе на проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по реконструкции объекта "очистные сооружения в пос. Горки-10 Одинцовского городского округа" и на разработку проектной, сметной и рабочей документации и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Строительство хозяйственной-бытовой канализации в д. Раздоры Одинцовского городского округа" | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 37 859,38186 | 37 859,38186 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| 3.1.10. | Субсидия АО "Одинцовская теплосеть" в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал, в целях возмещения недополученных доходов и уменьшения непокрытого убытка на 31 декабря 2020 года в связи с производством и оказанием коммунальных услуг, в том числе для расчетов за поставленный газ | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 320 000,00000 | 0,00000 | 320 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойными услугами теплоснабжения |
| 3.1.11. | Субсидия МУП «Звенигородские инженерные сети» в целях возмещения недополученных доходов и уменьшения непокрытого убытка на 31 декабря 2020 года в связи с производством и оказанием коммунальных услуг, в том числе для расчетов за поставленный газ | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40 000,00000 | 0,00000 | 40 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойными услугами теплоснабжения |
| 3.1.12. | Субсидия МУП "ЖКХ Назарьево"в целях возмещения недополученных доходов и уменьшения непокрытого убытка на 31 декабря 2020 года в связи с производством и оказанием коммунальных услуг, в том числе для расчетов за поставленный газ | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 50 000,00000 | 0,00000 | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойными услугами теплоснабжения |
| 3.1.13. | Субсидия АО "Одинцовская Теплосеть" в целях возмещения недополученных доходов и уменьшения непокрытого убытка на 31 декабря 2020 года в связи с производством и оказанием коммунальных услуг, в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 170 000,00000 | 0,00000 | 170 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойными услугами теплоснабжения |
| 3.1.14. | Субсидия МУП "ЖКХ Назарьево" целях возмещения недополученных доходов и уменьшения непокрытого убытка на 30.06.2021 в связи с производством и оказанием коммунальных услуг, в том числе для расчетов за поставленные энергоресурсы | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 34 000,00000 | 0,00000 | 34 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойными услугами теплоснабжения |
| 3.2. | Мероприятие 04.05. Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 59 000,00000 | 32 000,00000 | 0,00000 | 27 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии на сумму не менее 32 000 000 рублей с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов |
| 4. | Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 000,00000 | 0,00000 | 9 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 4.1. | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 000,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
| 4.1.1. | Утверждение (актуализация) схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 000,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
| 4.2. | Мероприятие 05.02. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 000,00000 | 0,00000 | 8 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
| 4.2.1. | Разработка (утверждение, актуализация) схем водоснабжения, водоотведения Одинцовского городского округа. | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 000,00000 | 0,00000 | 8 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
| 4.3. | Мероприятие 05.03. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | 5 185 354,79035 | 1 394 636,23184 | 1 356 719,56951 | 492 759,89300 | 611 869,86300 | 1 329 369,233300 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 477 347,51000 | 459 832,00000 | 208 835,76000 | 77 208,00000 | 140 847,17000 | 590 624,58000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 788 737,28035 | 553 794,23184 | 765 323,80951 | 31 451,89300 | 85 222,69300 | 352 944,65300 |
| Внебюджетные источники | 1 919 270,00000 | 381 010,00000 | 382 560,00000 | 384 100,00000 | 385 800,00000 | 385 800,00000 |
|  | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление образования администрации Одинцовского городского округа |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Установка (модернизация) ИПТ с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1.5. | Мероприятие 01.05. Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1.6. | Мероприятие 01.06. Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1.7. | Мероприятие 01.07. Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1.8. | Мероприятие 01.08. Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1.9. | Мероприятие 01.09. Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1.10. | Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования администрации Одинцовского городского округа, Управление жилищно-коммунального хозяйства | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |
| 1.10.1. | Установка приборов учета холодного водоснабжения в учреждениях Управления образования | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования администрации Одинцовского городского округа | Увеличение доли зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. |
| 1.10.2. | Установка узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения в учреждениях Управления образования | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования администрации Одинцовского городского округа | Увеличение доли зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. |
| 1.10.3. | Замена приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Увеличение доли зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. |
| 1.10.4. | Поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Увеличение доли зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. |
| 2. | Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2020-2024 | Итого | 915,98420 | 72,00000 | 47,06720 | 265,63900 | 265,63900 | 265,63900 | Управляющие компании |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 915,98420 | 72,00000 | 47,06720 | 265,63900 | 265,63900 | 265,63900 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 915,98420 | 72,00000 | 47,06720 | 265,63900 | 265,63900 | 265,63900 | Управляющие компании | Увеличение доли многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Основное мероприятие 03.Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 915,98420 | 72,00000 | 47,06720 | 265,63900 | 265,63900 | 265,63900 |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 915,98420 | 72,00000 | 47,06720 | 265,63900 | 265,63900 | 265,63900 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Подпрограмма "Развитие газификации" | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 2020-2024 | Итого | 2 000,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |  |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 000,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Новоивановское | Снабжение населения топливом |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 000,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления | Снабжение населения топливом |
| 1.2.1. | Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Новоивановское | Снабжение населения топливом |
| 1.2.2. | Корректировка проектной документации для газификации в д. Асаково | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 000,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Кубинка | Снабжение населения топливом |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Развитие газификации" | 2 000,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 000,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2024 | Итого | 8 024,28274 | 1 332,28900 | 2 899,17774 | 1 500,27200 | 1 500,27200 | 1 500,27200 | Управление Благоустройства |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 2 710,00000 | 632,00000 | 662,00000 | 708,00000 | 708,00000 | 708,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 314,28274 | 700,28900 | 2 237,17774 | 792,27200 | 792,27200 | 792,27200 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2020-2024 | Итого: | 4 282,87800 | 1 332,28900 | 1 450,31700 | 1 500,27200 | 1 500,27200 | 1 500,27200 | Управление Благоустройства | Обеспечение деятельности административной комиссии, уполномоченной рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 2 002,00000 | 632,00000 | 662,00000 | 708,00000 | 708,00000 | 708,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 865,42200 | 700,28900 | 788,31700 | 792,27200 | 792,27200 | 792,27200 |
| 1.2. | Мероприятие 01.04. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 448,86074 | 0,00000 | 1 448,86074 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 1.2.1. | Присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 121,76730 | 0,00000 | 121,76730 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Организация в границах городского округа электроснабжения населения |
| 1.2.2. | Поставка воды для водопроводных колонок общего пользования в с. Ершово Одинцовского городского округа | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 327,09344 | 0,00000 | 1 327,09344 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Организация в границах городского округа водоснабжения населения |
| 1.2.3. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выданных многодетным семьям | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма" | 8 024,28274 | 1 332,28900 | 2 899,17774 | 1 500,27200 | 1 500,27200 | 1 500,27200 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 710,00000 | 632,00000 | 662,00000 | 708,00000 | 708,00000 | 708,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 314,28274 | 700,28900 | 2 237,17774 | 792,27200 | 792,27200 | 792,27200 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 8 581 891,80283 | 2 027 158,36825 | 1 962 559,98258 | 716 865,14400 | 885 177,39400 | 2 990 130,91400 |
| Средства федерального бюджета | 841 193,49000 | 108 750,00000 | 21 351,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 711 091,79000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 733 137,24000 | 729 904,98000 | 561 845,63000 | 215 505,12000 | 310 018,37000 | 915 863,14000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 088 291,07283 | 807 493,38825 | 996 802,65258 | 117 260,02400 | 189 359,02400 | 977 375,98400 |
| Внебюджетные источники | 1 919 270,00000 | 381 010,00000 | 382 560,00000 | 384 100,00000 | 385 800,00000 | 385 800,00000 |

".

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Т.Б. Тимошина

Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Н.А. Стародубова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации Одинцовского городского округа Московской области  от 03.11.2021 № 4006 | | |
|  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 2  к муниципальной программе | | | |
| ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы на 31.12.2019 г. | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 1 | Подпрограмма "Чистая вода" | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Приоритетный показатель | ед. | 2,00 | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 02,F5 |
| 2 | Подпрограмма "Системы водоотведения" | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Приоритетный показатель | ед./тыс.куб.м. | 0/0 | - | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 01 |
| 2.2 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций (КНС) | Приоритетный показатель | ед. | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| 2.3 | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волга загрязненных сточных вод | Приоритетный показатель | куб.км/год | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | G6 |
| 3 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения | Показатель муниципальной программы | % | 5,00 | 11,50 | 12,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 02 |
| 3.2 | Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла | Показатель муниципальной программы | % | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 02 |
| 3.3 | Удельный расход топлива на единицу произведенного тепла | Показатель муниципальной программы | кг у.т/Гкал | 159,32 | 156,5 | 155 | 155 | 155 | 155 | 02 |
| 3.4 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в т.ч. переведенных на природный газ | Показатель муниципальной программы | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| 3.5 | Количество построенных станций очистки питьевой воды. | Показатель муниципальной программы | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| 3.6 | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду | Показатель муниципальной программы | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 02 |
| 3.7 | Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тысячу населения | Показатель муниципальной программы | тыс.руб. /тыс.чел. | 955,12 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 02 |
| 3.8 | Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние | Показатель муниципальной программы | ед. | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02 |
| 3.9 | Количество очистных сооружений, привиденных в надлежащие состояние и запущенных в работу | Показатель муниципальной программы | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02 |
| 3.10 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | Приоритетный показатель | ед. | 0,00 | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02 |
| 3.11 | Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области | Приоритетный показатель | ед. | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03 |
| 3.12 | Количество созданных и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры | Показатель муниципальной программы | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02 |
| 3.13 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Приоритетный показатель | % | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 05 |
| 3.14 | Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию | (Согласшение с ФОИВ) | Тыс.руб. | - | 32 000,00 | - | - | - | - | 04 |
| 3.15 | Количество построенных систем ливневой канализации | Показатель муниципальной программы | ед. | - | - | - | - | - | 1,00 | 02 |
| 4 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Приоритетный показатель | % | 62,11 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 01,02 |
| 4.2 | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Приоритетный показатель | % | 67,92 | 73,60 | 76,27 | 86,8 | 93,40 | 100 | 01,02 |
| 4.3 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) | Приоритетный показатель | % | 36,00 | 38,00 | 43,00 | 43,50 | 44,00 | 46,00 | 01,02 |
| 4.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Приоритетный показатель | % | 37,64 | 40,40 | 42,00 | 49,80 | 53,00 | 57,00 | 01,02 |
| 5 | Подпрограмма "Развитие газификации" | | | | | | | | | |
| 5.1 | Протяженность газопровода | Показатель муниципальной программы | тыс.км. | - | 2,45 | 2,48 | 2,50 | 2,53 | 2,55 | 01 |

".

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Т.Б. Тимошина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению    Администрации Одинцовского городского округа Московской области  от 03.11.2021 № 4006    "Приложение 3  к муниципальной программе | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | | | | | | | | |  |  |  |
| Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского городского округа | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за выполнение мероприятия: Администрация Одинцовского городского округа | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности | Годы проектирования/строительства /реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.19, тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс.руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Одинцовского  городского округа |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма "Чистая вода" | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, F5.01. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реконструкция ВЗУ-1 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 2019-2021 | 6,50 тыс.куб.м/сутки | 277 550,61002 | 0,00000 | Итого: | 277 550,61002 | 232 000,00000 | 45 550,61002 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| Средствав федерального бюджета | 130 101,70000 | 108 750,00000 | 21 351,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средстава бюджета Московской области | 43 367,33000 | 36 250,00000 | 7 117,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 104 081,58002 | 87 000,00000 | 17 081,58002 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Реконструкция ВЗУ-6 г.п. Одинцово, Одинцовский г.о. | 2024 | 3,12 тыс.куб.м/сутки | 140 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 140 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 140 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| Средствав федерального бюджета | 65 625,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65 625,00000 | 0,00000 |
| Средстава бюджета Московской области | 21 875,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 875,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 52 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52 500,00000 | 0,00000 |
| 3. | Реконструкция ВЗУ-7 г.п. Одинцово, Одинцовский г.о. | 2024 | 8,76 тыс.куб.м/сутки | 140 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 140 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 140 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| Средствав федерального бюджета | 65 625,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65 625,00000 | 0,00000 |
| Средстава бюджета Московской области | 21 875,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 875,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 52 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52 500,00000 | 0,00000 |
| 4. | Реконструкция ВЗУ-8 г.п. Одинцово, Одинцовский г.о. | 2024 | 4,08 тыс.куб.м/сутки | 140 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 140 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 140 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| Средствав федерального бюджета | 65 625,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65 625,00000 | 0,00000 |
| Средстава бюджета Московской области | 21 875,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 875,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 52 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52 500,00000 | 0,00000 |
| 5. | Реконструкция ВЗУ-9 г.п. Одинцово, Одинцовский г.о. | 2024 | 4,68 тыс.куб.м/сутки | 140 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 140 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 140 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| Средствав федерального бюджета | 65 625,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65 625,00000 | 0,00000 |
| Средстава бюджета Московской области | 21 875,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 875,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 52 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52 500,00000 | 0,00000 |
| 6. | Реконструкция ВЗУ-10 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 2022-2024 | 4,8 тыс.куб.м/сутки | 245 991,80000 | 0,00000 | Итого: | 245 991,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 245 991,80000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| Средствав федерального бюджета | 115 308,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 115 308,67000 | 0,00000 |
| Средстава бюджета Московской области | 38 436,19000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38 436,19000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 92 246,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 92 246,94000 | 0,00000 |
| 7. | Реконструкция ВЗУ-1 г.п. Большие Вяземы, Одинцовский г.о. | 2024 | 2,15 тыс.куб.м/сутки | 155 750,00000 | 0,00000 | Итого: | 155 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 155 750,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| Средствав федерального бюджета | 73 007,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 73 007,81000 | 0,00000 |
| Средстава бюджета Московской области | 24 335,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 335,94000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 58 406,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58 406,25000 | 0,00000 |
| 8. | Реконструкция ВЗУ-2 г.п. Большие Вяземы, Одинцовский г.о. | 2024 | 1,75 тыс.куб.м/сутки | 150 150,00000 | 0,00000 | Итого: | 150 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150 150,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| Средствав федерального бюджета | 70 382,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 70 382,81000 | 0,00000 |
| Средстава бюджета Московской области | 23 460,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23 460,94000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 56 306,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 56 306,25000 | 0,00000 |
| 9. | Реконструкция ВЗУ ВНИИССОК г.п. Лесной Городок, Одинцовский г.о. | 2024 | 1,48 тыс.куб.м/сутки | 178 500,01000 | 0,00000 | Итого: | 178 500,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 178 500,01000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| Средствав федерального бюджета | 83 671,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 83 671,88000 | 0,00000 |
| Средстава бюджета Московской области | 27 890,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27 890,63000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 66 937,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 66 937,50000 | 0,00000 |
| 10. | Реконструкция ВЗУ Ликино п. Жаворонковское, Одинцовский г.о. | 2024 | 3,02 тыс.куб.м/сутки | 44 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 44 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| Средствав федерального бюджета | 20 625,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 625,00000 | 0,00000 |
| Средстава бюджета Московской области | 6 875,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 875,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 500,00000 | 0,00000 |
| 11. | Реконструкция ВЗУ Н. Ромашково Одинцовский г.о. | 2024 | 1,20 тыс.куб.м/сутки | 44 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 44 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| Средствав федерального бюджета | 20 625,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 625,00000 | 0,00000 |
| Средстава бюджета Московской области | 6 875,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 875,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 500,00000 | 0,00000 |
| 12. | Реконструкция ВЗУ  В. Ромашково Одинцовский г.о. | 2024 | 1,20 тыс.куб.м/сутки | 45 500,01000 | 0,00000 | Итого: | 45 500,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45 500,01000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| Средствав федерального бюджета | 21 328,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 328,13000 | 0,00000 |
| Средстава бюджета Московской области | 7 109,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 109,38000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 062,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 062,50000 | 0,00000 |
| 13. | Реконструкция ВЗУ ПМС-4 п. Часцовское Одинцовский г.о. | 2024 | 0,60 тыс.куб.м/сутки | 44 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 44 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| Средствав федерального бюджета | 20 625,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 625,00000 | 0,00000 |
| Средстава бюджета Московской области | 6 875,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 875,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 500,00000 | 0,00000 |
| 14. | Реконструкция ВЗУ Аниково г. Кубинка Одинцовский г.о. | 2024 | 0,06 тыс.куб.м/сутки | 49 103,95000 | 0,00000 | Итого: | 49 103,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 49 103,95000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| Средствав федерального бюджета | 23 017,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23 017,49000 | 0,00000 |
| Средстава бюджета Московской области | 7 672,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 672,48000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 413,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 413,98000 | 0,00000 |
| Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 2022-2024 | 600 м/куб. сут | 50 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 400,00000 | 23 600,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| Средстава бюджета Московской области | 31 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 000,00000 | 14 750,00000 | 12 500,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 400,00000 | 8 850,00000 | 7 500,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма "Системы водоотведения" | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 01.02. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Реконструкция очистных сооружений пос. Горки-10, Одинцовского г.о. | 2019-2021 | 7,00 тыс.куб.м/сутки | 676 825,92000 | 34 500,00000 | Итого: | 676 825,92000 | 373 104,77000 | 180 755,35000 | 122 965,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 21 562,00000 | Средстава бюджета Московской области | 422 725,78000 | 233 190,98000 | 112 804,14000 | 76 730,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12 938,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 254 100,14000 | 139 913,79000 | 67 951,21000 | 46 235,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17. | Строительство блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 2022-2024 | 600 м/куб. сут | 200 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 200 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 000,00000 | 60 000,00000 | 120 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 125 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 500,00000 | 37 500,00000 | 75 000,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 75 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 500,00000 | 22 500,00000 | 45 000,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Строительство напорного коллектора от КНС в с. Успенское до ввода в очистные сооружения п. Горки-10 с реконструкцией КНС в с. Успенское Одинцовского городского округа | 2020-2023 | 2,00 тыс.куб.м/сутки | 628 798,40000 | 0,00000 | Итого: | 628 798,40000 | 0,00000 | 371 883,24000 | 70 973,54000 | 185 941,62000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 392 998,06000 | 0,00000 | 232 426,40000 | 44 358,46000 | 116 213,20000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 235 800,34000 | 0,00000 | 139 456,84000 | 26 615,08000 | 69 728,42000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19. | Строительство напорных канализационных коллекторов от КНС пос. Барвиха до очистных сооружений с. Лайково (ПИР) | 2020 | 4,90 тыс.куб.м/сутки | 9 362,78634 | 0,00000 | Итого: | 9 362,78634 | 9 362,78634 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 362,78634 | 9 362,78634 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 02.02. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в дер. Раздоры Одинцовского городского округа Московской области (в т.ч. тех. присоединение) | 2020-2021 | 950,92 тыс.куб.м/сутки | 462 222,05837 | 0,00000 | Итого: | 462 222,05837 | 129 204,80000 | 333 017,25837 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 278 857,76000 | 80 753,00000 | 198 104,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 183 364,29837 | 48 451,80000 | 134 912,49837 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21. | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в д. Подушкино Одинцовского г.о. | 2023-2024 | 92,00 куб.м/сутки | 113 894,21000 | 0,00000 | Итого: | 113 894,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 33 271,73000 | 80 622,48000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 42 710,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 476,90000 | 30 233,43000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 71 183,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 794,83000 | 50 389,05000 | 0,00000 |
| 22. | Строительство системы ливневой канализации д.Раздоры, Одинцовский г.о., Московская область (в т.ч. ПИР). | 2023-2024 | 25,00 л./сек. | 1 053 090,70000 | 0,00000 | Итого: | 1 053 090,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 191 471,04000 | 861 619,66000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 660 287,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 120 052,34000 | 540 235,53000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 392 802,83000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 71 418,70000 | 321 384,13000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 4 988 740,45473 | 34 500,00000 | Итого: | 4 988 740,45473 | 743 672,35634 | 931 206,45839 | 220 339,34000 | 494 284,39000 | 2 599 237,91000 | 0,00000 |  |

".

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Т.Б. Тимошина