АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2021 № 4076

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу

Одинцовского городского округа Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

на 2020 – 2024 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.08.2019 №313, в связи с перераспределением и изменением объемов финансирования мероприятий на 2021 год и плановый период до 2024 года, изменением адресных перечней объектов и значений показателей реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020 - 2024 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 31.10.2019 № 1283 (в редакции от 30.09.2021 № 3569) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения и дополнения:
2. в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| Средства бюджета РФ | 996 333,45000 | 310 231,34000 | 165 350,94000 | 520 751,17000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 491 066,67000 | 264 239,62000 | 1 174 206,71000 | 567 662,59000 | 453 554,60000 | 31 403,15000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 711 208,25665 | 2 200 906,63562 | 3 680 268,30764 | 3 544 691,01941 | 2 756 133,90699 | 2 529 208,38699 |
| Внебюджетные источники | 52 668,08000 | 0,00000 | 52 668,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 18 251 276,45665 | 2 775 377,59562 | 5 072 494,03764 | 4 633 104,77941 | 3 209 688,50699 | 2 560 611,53699 |

»;

1. подраздел 9.1 «Паспорт подпрограммы «Комфортная городская среда» раздела 9 «Подпрограмма «Комфортная городская среда» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«9.1. Паспорт подпрограммы «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Всего по подпрограмме | Всего, в том числе | 652 523,70721 | 2 451 649,56178 | 2 122 984,53000 | 749 952,65000 | 100 647,68000 | 6 077 758,12899 |
| Средства федерального бюджета | 310 231,34000 | 165 350,94000 | 520 751,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 996 333,45000 |
| Средства бюджета Московской области | 262 608,57000 | 1 144 424,17000 | 550 329,18000 | 436 221,19000 | 13 926,78000 | 2 407 509,89000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 79 683,79721 | 1 141 874,45178 | 1 051 904,18000 | 313 731,46000 | 86 720,90000 | 2 673 914,78899 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе | 123 650,21686 | 2 048 731,13178 | 1 531 202,94000 | 494 199,02000 | 100 647,68000 | 4 298 430,98864 |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 127 850,94000 | 335 501,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 463 352,11000 |
| Средства бюджета Московской области | 70 410,10000 | 853 636,23000 | 280 552,13000 | 275 863,67000 | 13 926,78000 | 1 494 388,91000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 53 240,11686 | 1 067 243,96178 | 915 149,64000 | 218 335,35000 | 86 720,90000 | 2 340 689,96864 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Всего, в том числе | 528 873,49035 | 402 918,43000 | 591 781,59000 | 255 753,63000 | 0,00000 | 1 779 327,14035 |
| Средства федерального бюджета | 310 231,34000 | 37 500,00000 | 185 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 532 981,34000 |
| Средства бюджета Московской области | 192 198,47000 | 290 787,94000 | 269 777,05000 | 160 357,52000 | 0,00000 | 913 120,98000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 26 443,68035 | 74 630,49000 | 136 754,54000 | 95 396,11000 | 0,00000 | 333 224,82035 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

»;

1. подраздел 10.1 «Паспорт Подпрограммы «Благоустройство территорий» раздела 10 «Подпрограмма «Благоустройство территорий» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«10.1. Паспорт подпрограммы «Благоустройство территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Всего по подпрограмме | Итого | 2 118 600,20841 | 2 520 524,32586 | 2 482 475,24941 | 2 432 090,85699 | 2 432 090,85699 | 11 985 781,49766 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 118 600,20841 | 2 520 524,32586 | 2 482 475,24941 | 2 432 090,85699 | 2 432 090,85699 | 11 985 781,49766 |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Итого | 1 876 529,02790 | 2 253 136,11186 | 2 228 885,22142 | 2 178 500,82900 | 2 178 500,82900 | 10 715 552,01918 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 876 529,02790 | 2 253 136,11186 | 2 228 885,22142 | 2 178 500,82900 | 2 178 500,82900 | 10 715 552,01918 |
| Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Итого | 242 071,18051 | 267 388,21400 | 253 590,02799 | 253 590,02799 | 253 590,02799 | 1 270 229,47848 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 242 071,18051 | 267 388,21400 | 253 590,02799 | 253 590,02799 | 253 590,02799 | 1 270 229,47848 |

»;

1. подраздел 11.1 «Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» раздела 11 «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«11.1 «Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе | 4 253,68000 | 100 320,15000 | 27 645,00000 | 27 645,00000 | 27 873,00000 | 187 736,83000 |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 631,05000 | 29 782,54000 | 17 333,41000 | 17 333,41000 | 17 476,37000 | 83 556,78000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 622,63000 | 17 869,53000 | 10 311,59000 | 10 311,59000 | 10 396,63000 | 51 511,97000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 52 668,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52 668,08000 |

»;

1. подраздел 9.2 «Описание подпрограммы «Комфортная городская среда» раздела 9 «Подпрограмма «Комфортная городская среда» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2. приложение 1 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3. приложение 2 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4. приложение 4 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
5. приложение 5 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6. приложение 6 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
7. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа Московской области

от 12.11.2021 № 4076

«9.2. Описание подпрограммы «Комфортная городская среда»

Решение задачи совершенствования комплексного и внешнего благоустройства территории Одинцовского городского округа для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, придания художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика его населенных пунктов, создание комфортных условий для массового отдыха граждан в муниципальной программе предусмотрены следующие основные мероприятия:

- «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»;

- «Формирование комфортной городской среды».

В Программном обращении Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности» одним из основных направлений развития жилищно – коммунального хозяйства определено ежегодное комплексное благоустройство не менее 10 процентов дворовых территорий муниципальных образований Московской области.

Под комплексным благоустройством дворовой территории понимается приведение в нормативное состояние (модернизация существующих и/или обустройство новых) в соответствии с нормативными требованиями, установленными Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства», следующих объектов благоустройства (минимальный перечень):

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: модернизация существующих и/или обустройство новых:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители)

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий должен содержать ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий должен содержать обустройство автомобильных парковок.

Перечень минимальных и дополнительных работ, виды работ по благоустройству из минимального перечня, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяются жителями и подлежат согласованию с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой территории.

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий Московской области является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 № 162-РВ «Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области» (далее - Распоряжение № 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными Администрацией, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству, формируется:

1) по результатам голосования на «Добродел» (50% от плана на год). Все дворовые территории по итогам инвентаризации, нуждающиеся в благоустройстве с учетом их физического состояния за исключением дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие года, начиная с 2015 года, или сформированных менее 5 лет назад

2) на основании обращений (50% от плана на год):

- Президенту Российской Федерации;

- Губернатору Московской области;

- министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области;

- в администрацию городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района;

- на интернет-портал «Добродел»;

- другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий.

Адресный перечень дворовых территорий (Приложение 1 к муниципальной программе), нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя их минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов на дворовых территориях, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы Администрация Одинцовского городского округа в праве принять решение об исключении данных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству по решению собственников помещений многоквартирных домов об отказе от благоустройства.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий с софинансированием из бюджета Московской области Администрация Одинцовского городского округа Московской области в праве организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

Адресный перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020-2024 годах.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в 2020-2024 годах указан в Приложении 2 к муниципальной программе.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:

* разработку проекта благоустройства, состоящего из следующих частей: проектно-сметная документация, в том числе инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, получение заключения о проверке правильности составления сметной документации на выполнение работ по благоустройству и/или достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий (пространств) ГАУ Московской области «Мособлгосэкспертизе»;
* установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;
* закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;
* мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;
* устройство дорожек, в том числе велосипедных;
* установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;
* установку информационных стендов и знаков;
* изготовление и установку стел;
* изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;
* приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 № 11-134/РВ «Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и перечня информационных систем и программно-технических комплексов, входящих в состав системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу);
* ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены концепциями благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, согласованными до 1 января 2019 года художественным советом Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области или с 15 февраля 2019 года - Экспертным советом);
* работы по берегоукреплению (при необходимости осуществления таковых для проведения работ по благоустройству) в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции.

Выполнение вышеперечисленных работ не должно быть связано с дорожной деятельностью.

Для выполнения норм и требований законодательства Московской области в сфере благоустройства Одинцовскому городскому округу переданы государственные полномочия по созданию административных комиссий в связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года Законов Московской области «Об административных комиссиях в Московской области», «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области по созданию административных комиссий».

Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено также за счет средств бюджета Московской области в соответствии с Государственной программой Московской области «Формирование современной комфортной городской среды*.*

Перечень видов работ, на которые могут быть израсходованы субсидии на благоустройство общественных территорий в рамках реализации мероприятий F2.02, F2.13, F2.23, подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» (согласно мероприятию, в рамках которого представляется субсидия):

- разработка проекта благоустройства;

- выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий;

- проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;

- выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

- проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость;

- разработка научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);

- благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов;

- благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;

- благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);

- благоустройство парковых проездов (дорог);

- благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);

- благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе: пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);

- благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;

- благоустройство элементов, различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

- благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;

- благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;

- благоустройство элементов сопряжения покрытий;

- благоустройство конструкций велопарковок;

- благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов;

- благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;

- благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха, водоёмов, включая пожарных;

- благоустройство систем наружного освещения;

- благоустройство праздничного оформления;

- благоустройство средств размещения информации;

- благоустройство малых архитектурных форм;

- благоустройство въездных групп, стел;

- проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;

- выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);

- создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

- проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;

- подготовка территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;

- организация производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 № 11-134/РВ «Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и перечня информационных систем и программно-технических комплексов, входящих в состав системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу).

На работы, указанные в абзацах втором-пятом вышеуказанного перечня видов работ, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию, включена в адресный перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей муниципальной программой.

Реализация подпрограммы «Комфортная городска среда» муниципальной программы осуществляется в соответствии с [Перечнем](#Par1730) мероприятий (Приложение 4 к настоящей муниципальной программе).»

Начальник Управления благоустройства А.А. Журавлев

Приложение 2

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа Московской области

от 12.11.2021 № 4076

«Приложение 1

к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий Одинцовского городского округа Московской области, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования, адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Одинцовский городской округ, ТУ Большие Вяземы, р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 22/1 | 2020 год |
| 2 | Одинцовский городской округ, ТУ Большие Вяземы, р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д. 7 | 2020 год |
| 3 | Одинцовский городской округ, ТУ Большие Вяземы, д. Малые Вяземы, ул. Петровское шоссе, д. 1 | 2020 год |
| 4 | Одинцовский городской округ, ТУ Голицыно, г. Голицыно, ул. Советская, д.52, к.11 и д. 52 к.8, д.52 к.9; | 2020 год |
| 5 | Одинцовский городской округ, ТУ Голицыно,г. Голицыно, ул. Советская д.56 корп.1 и 54 корп.2 | 2020 год |
| 6 | Одинцовский городской округ, ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д 2, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24 | 2020 год |
| 7 | Одинцовский городской округ, ТУ Горское, пос.Горки-2, д.№29,30,31,33,41 | 2020 год |
| 8 | Одинцовский городской округ, ТУ Никольское, п. Старый городок, ул. Заводская, д. 11,14,15,16-19, ул. Октября, д. 1,2 | 2020 год |
| 9 | Одинцовский городской округ, ТУ Никольское,пос.сан.им. Герцена, д. 10-17 | 2020 год |
| 10 | Одинцовский городской округ, ТУ Одинцово,г. Одинцово, ул. Сосновая, д.30, 32, 34 | 2020 год |
| 11 | Одинцовский городской округ, ТУ Одинцово,г. Одинцово, ул. Свободы, д.2, 4; Можайское ш., д.22; ул. Вокзальная, д.1, 3 | 2020 год |
| 12 | Одинцовский городской округ, ТУ Одинцово,г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 1, 1А, 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2; ул. Садовая, д.д. 16, 18 | 2020 год |
| 13 | Одинцовский городской округ, ТУ Одинцово,г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.2, 2А,4,6,8; ул. Северная, д.54,62к.1,62к.2,64 | 2020 год |
| 14 | Одинцовский городской округ, ТУ Лесной городок, пос. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 1, д. 5, д. 7, ул. Рябиновая, д. 1, д. 3 | 2020 год |
| 15 | Одинцовский городской округ, ТУ Лесной городок, д.п. Лесной городок, ул. Энергетиков, д.2, д.3, д.5 | 2020 год |
| 16 | Одинцовский городской округ, ТУ Лесной городок, пос. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д.д.19,21,23,25,27; ул. Рябиновая, д.д.6,7,8,9,10 | 2020 год |
| 17 | Одинцовский городской округ, ТУ Барвихинское, пос. Усово-Тупик д.№№1,3,4,5,10,13. | 2020 год |
| 18 | Одинцовский городской округ, ТУ Барвихинское, пос. Барвиха д.№№16,17,25,26,27,28,32,33,34 | 2020 год |
| 19 | Одинцовский городской округ, ТУ Жаворонковское, с. Юдино, ул. Красная, д.д.20,21,22 | 2020 год |
| 20 | Одинцовский городской округ, ТУ Жаворонковское,с. Жаворонки, ул. 7-я Советская, д.41 | 2020 год |
| 21 | Одинцовский городской округ, ТУ Успенское, п. Сосны, д.19 | 2020 год |
| 22 | Одинцовский городской округ, ТУ Новоивановское, р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д.14, ул. Агрохимиков, д. 2,3,5, ул. Мичурина, д. 11,13 | 2020 год |
| 23 | Одинцовский городской округ, ТУ Заречье, р.п.Заречье, ул. Заречная дд. 11,13,19,21 | 2020 год |
| 24 | Одинцовский городской округ, пос. НИИ Радио, д. 1, 3А, 4А, 5, 6, 7 | 2021 год |
| 25 | Одинцовский городской округ, г. Кубинка, городок Кубинка-10, д. 13-24 | 2021 год |
| 26 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.2, 4, 4А | 2021 год |
| 27 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.5, 7, 7А, 9, 13, 15 | 2021 год |
| 28 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Садовая, д.12, 14; ул. Молодёжная, д.1, 3 | 2021 год |
| 29 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Северная, д.46, 48,50,52; б-р Любы Новосёловой, д.1к.1,1к.2,3к.1,3к.2 | 2021 год |
| 30 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Толубко, д.1; ул. Вокзальная , д.39,39Б; Можайское ш., д.80, 82, 84, 86, 88, 90 | 2021 год |
| 31 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.д. 10к.1, 10к.2, 12, 14, 16, 18, 20, 24к.1, 24к.2 | 2021 год |
| 32 | Одинцовский городской округ, г. Звенигород, мкрн. Супонево, д. 7 | 2021 год |
| 33 | Одинцовский городской округ, г.Звенигород, ул. Спортивная, д.12, 12/1 | 2021 год |
| 34 | Одинцовский городской округ, г.Звенигород, ул. Садовая, д.2 | 2021 год |
| 35 | Одинцовский городской округ, г.Звенигород, пр-д Ветеранов, д.10, к.3, к.4 | 2021 год |
| 36 | Одинцовский городской округ, ст. Дютьково, д.4, 6 (МПС) | 2021 год |
| 37 | Одинцовский городской округ, г.Звенигород, ул. Радужная, д.6 (сан. Звенигород, д. 6) | 2021 год |
| 38 | Одинцовский городской округ, г.Звенигород, ул. Некрасова,д. 29 | 2021 год |
| 39 | Одинцовский городской округ, г.Звенигород, ул. Маяковского, д.9 | 2021 год |
| 40 | Одинцовский городской округ, г.Звенигород, ул. Радужная, д.21 | 2021 год |
| 41 | Одинцовский городской округ, с. Саввинская Слобода, ул.Юбилейная, д. 11, д.19, д.25, д.26, д.47, д.48, д. 68, д.70 | 2021 год |
| 42 | Одинцовский городской округ, пос. Назарьево, д. 4,4а, 5,6,7,8,9,10,10а,10б,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 2021 год |
| 43 | Одинцовский городской округ, п. Горки-10, д.16,17,18 | 2021 год |
| 44 | Одинцовский городской округ, пос. ПМС-4, д.1, д.2, д. 3, д. 4 | 2021 год |
| 45 | Одинцовский городской округ, пос.в/ч 51916 д.Кобяково, д.д. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 35, 38, 39 | 2021 год |
| 46 | Одинцовский городской округ, пос.Барвиха д. 7, 29, 30, 31 | 2022 год |
| 47 | Одинцовский городской округ, пос. Матвейково, д. 1,2,3,3а,7,9 | 2022 год |
| 48 | Одинцовский городской округ, пос. Покровский городок, д.а 5, 11, 12, 14 | 2022 год |
| 49 | Одинцовский городской округ, Московская область,Одинцовский район, с.Ершово, д.4,д.5,д.7 | 2022 год |
| 50 | Одинцовский городской округ, с. Жаворонки ул.30 лет Октября д.1,2,3,4,6,9,10,11,12,13,1Б | 2022 год |
| 51 | Одинцовский городской округ, с.Жаворонки, ул.Железнодорожная д.15,15а,16 | 2022 год |
| 52 | Одинцовский городской округ, пос.Летний Отдых, ул.Зеленая, д.д.1,2,3,4,5,6,7,8,8а,9,10а,11а,12а | 2022 год |
| 53 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Вокзальная, д.51 | 2022 год |
| 54 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д.д. 27, 29, 31, 33, 35, 37; ул. Глазынинская, д.д. 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; ул. Сосновая, д.д. 28, 28А | 2022 год |
| 55 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44; б-р Любы Новосёловой, д.д. 2к.1, 2к.2, 2А, 4к.1, 4к.2, 4А | 2022 год |
| 56 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 135, 137, 139; б-р Маршала Крылова, д.д. 4, 6, 8 | 2022 год |
| 57 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 6, 8, 8А, 10, ул. Молодёжная, д.д. 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18 | 2022 год |
| 58 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 15, 17, 17к1, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 29к.1, 31, 33, 35, 37 | 2022 год |
| 59 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 143, 145, 153, 155, 157, 161; б-р Маршала Крылова, д.д. 14, 16, 18 | 2022 год |
| 60 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 130, 132, 134, 136 | 2022 год |
| 61 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Маковского, д.6,10,12, ул. Комсомольская, д.3,5 | 2022 год |
| 62 | Одинцовский городской округ, г.Голицыно,проспект Керамиков,д.103 | 2022 год |
| 63 | Одинцовский городской округ, г. Голицыно, Заводской проспект, д. 24-31 | 2022 год |
| 64 | Одинцовский городской округ, г. Голицыно, проспект Керамиков, д. 99, 100 | 2022 год |
| 65 | Одинцовский городской округ, пос.Горки-2, д.№34,37,38,39 | 2022 год |
| 66 | Одинцовский городской округ, д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 1,1а,3,5а | 2022 год |
| 67 | Одинцовский городской округ, д.п. Лесной городок, ул. Грибовская, д. 2,4, 6, 8 | 2022 год |
| 68 | Одинцовский городской округ, п. ВНИИССОК, ул.Берёзовая, д. 7, 9, 11. | 2022 год |
| 69 | Одинцовский городской округ, п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 1, 3. | 2022 год |
| 70 | Одинцовский городской округ, п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 7, 15. | 2022 год |
| 71 | Одинцовский городской округ, р.п. Большие вяземы, ул.Городок-17, д.10,11,12,13,14,15 | 2022 год |
| 72 | Одинцовский городской округ, р.п. Большие вяземы,ул. Можайское шоссе,д.3,2,2/1, ул. Школьный поселок, д.9 | 2022 год |
| 73 | Одинцовский городской округ, р.п. Большие вяземы, ул. Институт, д.1,2,3,5,6 | 2022 год |
| 74 | Одинцовский городской округ, р.п. Заречье, ул. Университетская, д. 1,2,3,4 | 2022 год |
| 75 | Одинцовский городской округ, р.п.Заречье, д. 10-д. 12-д. 14 | 2022 год |
| 76 | Одинцовский городской округ, п.Горки-10, д. 26, 31 | 2022 год |
| 77 | Одинцовский городской округ, п.Сосны д. 6,15 | 2022 год |
| 78 | Одинцовский городской округ, п. Старый городок, ул. Почтовая, д.3 | 2022 год |
| 79 | Одинцовский городской округ, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 1,2,3, ул. Заводская, д. 1,2,6,7,8,13 | 2022 год |
| 80 | Одинцовский городской округ, п. Новый городок, д. 14-17 | 2022 год |
| 81 | Одинцовский городской округ, п. Новый городок, д. 21,22,23,24,25 | 2022 год |
| 82 | Одинцовский городской округ, пос.сан.им. Герцена, д. 23,24,25,47-51 | 2022 год |
| 83 | Одинцовский городской округ, г.Звенигород, пр-д Ветеранов, д.10, к.1, к.2 | 2022 год |
| 84 | Одинцовский городской округ, г. Звенигород, мкрн. Супонево, д. 11, д. 12 | 2022 год |
| 85 | Одинцовский городской округ, г.Звенигород, ул. Радужная, д.15 | 2022 год |
| 86 | Одинцовский городской округ, г.Звенигород, ул. Садовая, кв Заречье, д. 1,2 | 2022 год |
| 87 | Одинцовский городской округ, г.Звенигород, ул. Фабричнова, д. 18 | 2022 год |
| 88 | Одинцовский городской округ, г.Звенигород, кв. Маяковского, д. 29,37 | 2022 год |
| 89 | Одинцовский городской округ, г.Звенигород, мкр. Супонево. д.3а | 2022 год |
| 90 | Одинцовский городской округ, п.Сосны д. 19 | 2022 год |
| 91 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Комсомольская, д.2,4,6,8; ул. Верхне-Пролетарская, д. 16; ул. Маковского, д. 16,20,22,24,26 | 2022 год |
| 92 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Триумфальная, д. 10; ул. Гвардейская, д.д. 11,15 | 2022 год |
| 93 | Одинцовский городской округ, г. Кубинка, городок Кубинка-10, д. 7-11 | 2022 год |
| 94 | Одинцовский городской округ, г. Кубинка, ул. Городок Кубинка-8, д. 4-16 | 2022 год |
| 95 | Одинцовский городской округ, пос. Огарево д. 4, 6 |  |
| 96 | Одинцовский городской округ, с.Усово д. 62 |  |
| 97 | Одинцовский городской округ, пос.Барвиха д.10, 11, 12, 14, 15 |  |
| 98 | Одинцовский городской округ, пос.Барвиха д.18,23,24 |  |
| 99 | Одинцовский городской округ, пос.Барвиха д.6,8 |  |
| 100 | Одинцовский городской округ, пос.д/х Жуковка д. 1а, 2, 3, 6, 12 |  |
| 101 | Одинцовский городской округ, пос.Усово-Тупик д. 20, 20с1 |  |
| 102 | Одинцовский городской округ, пос.Усово-Тупик д.9, 11, 12 |  |
| 103 | Одинцовский городской округ, д. Еремино, д.1, д. 2 |  |
| 104 | Одинцовский городской округ, п.Дубки, д. 6, 7, 8, 9, 10 |  |
| 105 | Одинцовский городской округ, д. Чупряково, д.9,9а,10,11 |  |
| 106 | Одинцовский городской округ, д. Чупряково, д.5 |  |
| 107 | Одинцовский городской округ, д. Чупряково, д.33, 21, 30, 39, 39А, 37, 38 |  |
| 108 | Одинцовский городской округ, г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.3,4,5,6,7 |  |
| 109 | Одинцовский городской округ, г. Кубинка, ул. Сосновка, д. 1, д. 2, д. 3 |  |
| 110 | Одинцовский городской округ, г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.38, 26, 28, 30 |  |
| 111 | Одинцовский городской округ, г. Кубинка, ул. Городок Кубинка-1, корп. 21, 23, 26, 27, 28 |  |
| 112 | Одинцовский городской округ, г. Кубинка, ул. Городок Кубинка-1 корп. 1, 2, 3, 10, 5, 14-20, 22, 24, 25 |  |
| 113 | Одинцовский городской округ, г. Кубинка, ул. Армейская, д. 1-16 |  |
| 114 | Одинцовский городской округ, г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 1-16 |  |
| 115 | Одинцовский городской округ, г. Кубинка, городок Кубинка-10, д. 1-6,12 |  |
| 116 | Одинцовский городской округ, г. Кубинка, ул. Городок Кубинка-8, д. 1, 2, 3 |  |
| 117 | Одинцовский городской округ, г. Кубинка, д. Полушкино, д. 1 |  |
| 118 | Одинцовский городской округ, пос. Назарьево, д. 1,2,3,21,22,23 |  |
| 119 | Одинцовский городской округ, д. Дарьино, пансионат Химик, д. 8,9 |  |
| 120 | Одинцовский городской округ, пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7 |  |
| 121 | Одинцовский городской округ, пос. Часцы, д.8, д.9, д.10, д.11, д.14, д.17 |  |
| 122 | Одинцовский городской округ, пос. ПМС-4, д.1. д.2,д. 3, д.4 |  |
| 123 | Одинцовский городской округ, пос. Гарь-Покровское, д.а 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |  |
| 124 | Одинцовский городской округ, пос. Гарь-Покровское, д.а 10, 41, 44 |  |
| 125 | Одинцовский городской округ, пос. д.а отдыха Покровское, д.а 1, 2 |  |
| 126 | Одинцовский городской округ, пос. Покровский городок, д.а 1,2,3,4,6-а |  |
| 127 | Одинцовский городской округ, пос. Часцы-1, д.а 24,25,26,27,28,29,30,31, 123 |  |
| 128 | Одинцовский городской округ, пос. Часцы-1, д.а 64,66,64-а,101,102,103,104,105,108,120,121-а,121-б |  |
| 129 | Одинцовский городской округ, Московская область, Одинцовский район, с.Ершово, д.1, д.2, д.3 |  |
| 130 | Одинцовский городской округ, Московская область,Одинцовский район, с.Ершово,д.6,д.8,д.9,д.10,д.11,д.12,д.13,д.14,д.15,д.16 |  |
| 131 | Одинцовский городской округ, Московская область, Одинцовский район, с.Каринское, д.1,д.3,д.4,д.5, |  |
| 132 | Одинцовский городской округ, Московская область, Одинцовский район,с.Каринское, д.9,д.10,д.11,д.12,д.17,д.26,д.27 |  |
| 133 | Одинцовский городской округ, Московская область, Одинцовский район, с. Саввинская Слобода, ул.Юбилейная, д.73,д.76,д.77 |  |
| 134 | Одинцовский городской округ, Московская область, Одинцовский район, с.Андреевское, д.2, д.5 |  |
| 135 | Одинцовский городской округ, Московская область, Одинцовский район, д.Улитино, д.1 |  |
| 136 | Одинцовский городской округ, с.Жаворонки, ул.Победы д.55 |  |
| 137 | Одинцовский городской округ, с.Жаворонки, ул.Железнодорожная д.1,4,7,8,9,10 |  |
| 138 | Одинцовский городской округ, с. Жаворонки, ул. Лесная д. 21 |  |
| 139 | Одинцовский городской округ, с. Жаворонки, ул. 2-ая Советская д.10 |  |
| 140 | Одинцовский городской округ, с. Жаворонки, ул. 4-ая Советская д.15 |  |
| 141 | Одинцовский городской округ, с. Жаворонки, ул.Солнечная д.35 |  |
| 142 | Одинцовский городской округ, д.Ликино, д.5,6,7,8,9,10,11 |  |
| 143 | Одинцовский городской округ, с. Юдино, ул.Верхняя д.79,79а,79б,79в,79г |  |
| 144 | Одинцовский городской округ, с. Юдино, ул.Железнодорожная д. 1,3,4,6а |  |
| 145 | Одинцовский городской округ, с.Юдино, ул.Зеленая д.11, ул. Школьная д.11, ул.Пролетарская д. 1,1а,3,42, 42а,42б,42в |  |
| 146 | Одинцовский городской округ, с.Юдино, ул.Спортивная д.7 |  |
| 147 | Одинцовский городской округ, д.Крюково, д.1,3,4 |  |
| 148 | Одинцовский городской округ, д.Крюково, д.24 |  |
| 149 | Одинцовский городской округ, с.Перхушково, д.12 |  |
| 150 | Одинцовский городской округ, с.Перхушково д.4Б |  |
| 151 | Одинцовский городской округ, с. Перхушково уч. 215,216,217 |  |
| 152 | Одинцовский городской округ, д.Осоргино,пансионат "Лесной городок д. 1,2,15,15а |  |
| 153 | Одинцовский городской округ, д.Зайцево д.11 |  |
| 154 | Одинцовский городской округ, д.Хлюпино, ул.Заводская, д.д.6,7,8,10,13,15,16,17,20,21,22,23,24,26,27,28,29 |  |
| 155 | Одинцовский городской округ, пос.Горбольницы 45,д.д.3,5,9,10,11 |  |
| 156 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.41, 43, 45,47; ул. Маршала Бирюзова, д.26, 28к.1,28к.2,30А,30Б |  |
| 157 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Северная, д.55, 57,59 |  |
| 158 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.2, 4,10,12,14 |  |
| 159 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.16,18; б-р Любы Новосёловой, д.14, 16,18 |  |
| 160 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.5,7,9 |  |
| 161 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.2,6,8,12,14,16,18,22,24 |  |
| 162 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Белорусская, д.2,3,4,6,8,9,10,11,13 |  |
| 163 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.1с2,1с3 |  |
| 164 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.20,22,26,28,30,34 |  |
| 165 | Одинцовский городской округ, п. д/о "Озёра", д.1, 2,5 |  |
| 166 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Полевая, д.3 |  |
| 167 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, Красногорское ш., д.2,4,6,8к.1,8к.2,8к.3,8к.4; Можайское ш., д.63,65,67 |  |
| 168 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.4к.1,4к.2,4к.3 |  |
| 169 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Чикина, д.1, 3; Можайское ш., д.127,129,131 |  |
| 170 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, Можайское ш., д.122 |  |
| 171 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Свободы, д.2,4; Можайское ш., д.22; ул. Вокзальная, д.1,3 |  |
| 172 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово,ул. Вокзальная, д.д. 13, 17; Можайское ш., д.46; ул. 1-я Вокзальная, д.д. 41, 43, 45, 47, 53 |  |
| 173 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, д.д. 44, 46, 48, 50, 52 |  |
| 174 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Союзная, д.32А,34,36; ул. Сосновая, д.12,14 |  |
| 175 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Комсомольская, д.18; ул. Сосновая, д.20,22,24,26 |  |
| 176 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Комсомольская, д.7,7А,9,11 |  |
| 177 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Сосновая, д.30,32,34 |  |
| 178 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Солнечная, д.16 |  |
| 179 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Комсомольская, д.16,16к.2,д.16к.3; ул. Солнечная, д.17А; |  |
| 180 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.10,12,23,25,29,31,33,35 |  |
| 181 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Чистяковой, д.58,62,66,68 |  |
| 182 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.1,3,7 |  |
| 183 | Одинцовский городской округ, с. Немчиновка, ул. Советский проспект, д.д. 102, 104, 106, 108; с. Немчиновка, ул. Связистов, д.д. 2, 4, 5, 6, 9, 11 |  |
| 184 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.1А,1Б |  |
| 185 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Триумфальная, д.д. 2, 4, 5, 7, 8, 12; ул. Гвардейская, д.д. 7, 9 |  |
| 186 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово-1, д.48,49,50,51 |  |
| 187 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 19, 21, 23, 25к.1, 25к.2, 27к.1, 27к.2, 29, 31, 33, 35, 37; б-р Любы Новосёловой, д.д. 9, 11к.1, 11к.2, 13, 15 |  |
| 188 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 11А; ул. Маршала Жукова, д.д. 13, 15, 17; б-р Любы Новосёловой, д.д. 10к.1, д.10к.2, 10А, д.12, 12А |  |
| 189 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 4, 6, 8, 12, 14, 16; ул. Садовая, д.д. 20, 22А, 24, 26, 28, 28А, 30, 32 |  |
| 190 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 111, 113, 115, 117 |  |
| 191 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.д. 10, 16к.1, 16к.2, 18к.1, д.18к.2, 20к.1, 20к.2, 26; ул. Говорова, д.4 |  |
| 192 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 79, 83, 85, 89, 91, 93, 97, 99, 101 |  |
| 193 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 34, 34А, 36, 40 |  |
| 194 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 1, 1к.1, 3, 3к2, 5, 7, 9, 11; ул. Садовая, д. 2 |  |
| 195 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Молодёжная, д.д. 36, 36А, 38, 40, 42; ул. Пионерская, д.19; Можайское ш., д.д. 39, 41, 43, 45, 45А, 47, 49 |  |
| 196 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Говорова, д.50,52; Можайское ш., д.165,169 |  |
| 197 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.2,4,6; Можайское ш., д.73,75,77 |  |
| 198 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Говорова, д.6,8,8А; ул. Ново-Спортивная, д.24; Можайское ш., д.105,107 |  |
| 199 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Чикина, д.2,4,6,12; б-р Маршала Крылова, д.1,2,3 |  |
| 200 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Говорова, д.д. 26, 26А, 26Б, 28, 30, 32, 34, 36 |  |
| 201 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 112, 114, 116, 118 |  |
| 202 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д.д. 7, 9, 11; Можайское ш., д.д. 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ,42 |  |
| 203 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово,Можайское ш., д.д. 44, 48, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 70; ул. 1-я Вокзальная, д.69 |  |
| 204 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Вокзальная , д.19 |  |
| 205 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Толубко, д.д. 3к.1, 3к.2, д.3к.3, 3к.4; ул. Баковская, д.д. 2, 4, 8; ул. Вокзальная , д.д. 33, 35, 37, 37к.1; Можайское ш., д.76 |  |
| 206 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, 112А; п. БЗРИ, д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |
| 207 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Союзная, д.24,28; ул. Солнечная, д.26; |  |
| 208 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Солнечная, д.3,5,7,9,11; ул. Союзная, д.30,32 |  |
| 209 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д.1к.1,1к.2,3к.1,3к.2,5 |  |
| 210 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Союзная, д.2,4,6,6к.2,8,10; ул. Солнечная, д.2,4,6,8,10,12 |  |
| 211 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.72А,72Б,72В,74А,74Б,74В; ул. Чистяковой, д.76,78,80,84 |  |
| 212 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.9,15,17,19,21 |  |
| 213 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Чистяковой, д.40,42,48,52 |  |
| 214 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Чикина , д.7,9,11,15,17; ул. Говорова, д.14,16,18 |  |
| 215 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, б-р Маршала Крылова, д.25А, 27; ул. Говорова, д.38,40 |  |
| 216 | Одинцовский городской округ, г.Одинцово, б-р Маршала Крылова, д.7,13,15,23 |  |
| 217 | Одинцовский городской округ, г. Голицыно, ул. Советская, д. 56, корп.3 |  |
| 218 | Одинцовский городской округ, г. Голицыно, ул. Советская, д. 52,к.10. Пограничный проезд, д.1 |  |
| 219 | Одинцовский городской округ, г. Голицыно, проспект Керамиков, д.94, д.97,д.102 |  |
| 220 | Одинцовский городской округ, г. Голицыно, проспект Керамиков, д.92 |  |
| 221 | Одинцовский городской округ, г.Голицыно, проспект Керамиков, д.78 |  |
| 222 | Одинцовский городской округ, г. Голицыно, проспект Керамиков,д. д.98. д.95,д.90, д.91,д.96,д.102А |  |
| 223 | Одинцовский городской округ, г. Голицыно, проспект Виндавский,д. д.32-36 |  |
| 224 | Одинцовский городской округ, г. Голицыно, ул. Советская, д.60 |  |
| 225 | Одинцовский городской округ, пос. Бутынь д.65,66,67,68 |  |
| 226 | Одинцовский городской округ, г. Голицыно, проспект Виндавский, д. 40-42 |  |
| 227 | Одинцовский городской округ, г. Голицыно, Пролетарский проспект, д. 50 |  |
| 228 | Одинцовский городской округ, г. Голицыно, Петровское ш., д. 45 |  |
| 229 | Одинцовский городской округ, г. Голицыно, бульвар Генерала Ремезова, д. 6, 8 |  |
| 230 | Одинцовский городской округ, г. Голицыно, Можайское ш., д. 51 |  |
| 231 | Одинцовский городской округ, д. Кобяково, ул. Лесная, д. 26 |  |
| 232 | Одинцовский городской округ, г. Голицыно, проспект Керамиков, д. 80-84 |  |
| 233 | Одинцовский городской округ, г. Голицыно, Западный проспект, д. 4-6 |  |
| 234 | Одинцовский городской округ, пос. НИИ Радио д.1,3А,4А,5,6,7 |  |
| 235 | Одинцовский городской округ, г. Голицыно, ДРСУ-4, д. 8-13 |  |
| 236 | Одинцовский городской округ, г. Голицыно, ул. Советская, д. 48-50 |  |
| 237 | Одинцовский городской округ, г. Голицыно, проспект Керамиков, д. 86-88, Виндавский пр-т, д. 44-46 |  |
| 238 | Одинцовский городской округ, г. Голицыно, ул. Советская, д. 58, 54, корп.3, 56, корп.2 |  |
| 239 | Одинцовский городской округ, ,г.Голицыно,ул. Советская,д.52, корп.1-5 |  |
| 240 | Одинцовский городской округ, г. Голицыно, ул. Советская, д. 52, корп.6, 7, Молодежный пр-д, д. 4 |  |
| 241 | Одинцовский городской округ, г. Голицыно, Виндавский пр-т, д. 38, 39, 41 |  |
| 242 | Одинцовский городской округ, г. Голицыно, ДРСУ-4, д. 6, 7, 11, 14 ( МКД ДРСУ-4, д.6,7,11,14.) |  |
| 243 | Одинцовский городской округ, г. Голицыно, Западный пр-т, д. 1-3 |  |
| 244 | Одинцовский городской округ, г. Голицыно, ул. Советская, д. 54, корп. 4 |  |
| 245 | Одинцовский городской округ, пос.Горки-2, д.№1,2,6,9,28 |  |
| 246 | Одинцовский городской округ, пос.Горки-2, д.№8,22,32,35,36,40 |  |
| 247 | Одинцовский городской округ, пос.Горки-2, д.214,214А,214Б |  |
| 248 | Одинцовский городской округ, пос.Горки-2, д.10 |  |
| 249 | Одинцовский городской округ, д.п. Лесной городок, ул.Фасадная, д. 12,14; ул. Лесная, д. 10; ул Почтовый переулок, д. 14,15. |  |
| 250 | Одинцовский городской округ, д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 9, 11; ул. Лесная, д. 8. |  |
| 251 | Одинцовский городской округ, д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 кор.1, 8 кор.2, 8 кор.3, 8 кор.4, 10а. |  |
| 252 | Одинцовский городской округ, д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 2 кор.2, 4, 6, 8 кор.5. |  |
| 253 | Одинцовский городской округ, д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 кор.6, 8 кор.7, 8 кор.8. |  |
| 254 | Одинцовский городской округ, д.п. Лесной городок, ул. Энергетиков, д. 6, 7. |  |
| 255 | Одинцовский городской округ, д.п. Лесной городок, ул. Молодёжная, д. 2, 4. |  |
| 256 | Одинцовский городской округ, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 4, 6, 8, 10. |  |
| 257 | Одинцовский городской округ, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 13, 15, 17: ул. Рябиновая, д. 4. |  |
| 258 | Одинцовский городской округ, п. ВНИИССОК, ул.Берёзовая, д. 6,8 |  |
| 259 | Одинцовский городской округ, п. ВНИИССОК, ул. Берёзовая, д. 1, 2, 4, 5. |  |
| 260 | Одинцовский городской округ, п. ВНИИССОК, д. 4, 6, 11. |  |
| 261 | Одинцовский городской округ, п. ВНИИССОК, д. 1, 2, 3, 5. |  |
| 262 | Одинцовский городской округ, п. ВНИИССОК, д. 8, 9. |  |
| 263 | Одинцовский городской округ, п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 5, 9. |  |
| 264 | Одинцовский городской округ, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 11. |  |
| 265 | Одинцовский городской округ, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 8, 10; Бородинская, д. 3. |  |
| 266 | Одинцовский городской округ, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 2, 4; ул. Бородинская, д. 1 |  |
| 267 | Одинцовский городской округ, р.п. Большие вяземы, ул. Городок-17,д.1,2,3,4,6,7,8,9 |  |
| 268 | Одинцовский городской округ, р.п. Большие вяземы, ул. Городок-17,д.16,18,20 |  |
| 269 | Одинцовский городской округ, р.п. Большие вяземы, ул. Городок-17, д. 21,17,19,1(3042) |  |
| 270 | Одинцовский городской округ, р.п. Большие вяземы, ул. Городок-17, д.22,22/2 |  |
| 271 | Одинцовский городской округ, р.п. Большие вяземы, ул. Городок-17, д.23,25 |  |
| 272 | Одинцовский городской округ, р.п. Большие вяземы, ул. Городок-17, д.24 |  |
| 273 | Одинцовский городской округ, р.п. Большие вяземы, ул. Городок-17, д.27,29,29/1,31 |  |
| 274 | Одинцовский городской округ, р.п. Большие вяземы, ул. Городок-17, д.26,28,30 |  |
| 275 | Одинцовский городской округ, р.п. Большие вяземы, ул. Городок-17, д.5 |  |
| 276 | Одинцовский городской округ, р.п. Большие вяземы, ул. Школьный поселок,д.1,2 |  |
| 277 | Одинцовский городской округ, р.п. Большие вяземы, ул. Школьный поселок,д.3,4, Можайское шоссе,д.5 |  |
| 278 | Одинцовский городской округ, р.п. Большие вяземы, ул. Школьный поселок, д.5,6 |  |
| 279 | Одинцовский городской округ, р.п. Большие вяземы, ул. Школьный поселок, д.8,8а |  |
| 280 | Одинцовский городской округ, р.п. Большие вяземы, ул. Школьный поселок, д.10,11,12, Можайское шоссе,д.1 |  |
| 281 | Одинцовский городской округ, д. Малые вяземы, ул. Петровское шоссе, д. 3,7 |  |
| 282 | Одинцовский городской округ, д. Малые вяземы, ул. Петровское шоссе, д.5 |  |
| 283 | Одинцовский городской округ, р.п. Большие вяземы,ул. Можайское шоссе,д.4,6,7 |  |
| 284 | Одинцовский городской округ, р.п. Большие вяземы, ул. Институт, д.7,8 |  |
| 285 | Одинцовский городской округ, р.п. Большие вяземы ,ул. Институт, д.16 |  |
| 286 | Одинцовский городской округ, д. Горловка, д.2 |  |
| 287 | Одинцовский городской округ, дер.Ямщина, ул.Заречная, д.1 |  |
| 288 | Одинцовский городской округ, р.п. Большие вяземы, ул. Станционная,д.14,16 |  |
| 289 | Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 1,3,7,17 ул. Агрохимиков, д. 4, ул. Калинина, д. 2,4,6 |  |
| 290 | Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д.8,12, ул. Мичурина, д. 5,9 |  |
| 291 | Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 7,9,15,19, |  |
| 292 | Одинцовский городской округ, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 18 |  |
| 293 | Одинцовский городской округ, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 19,20,21,22,23 |  |
| 294 | Одинцовский городской округ, р.п. Заречье, ЖК 12 месяцев, д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |  |
| 295 | Одинцовский городской округ, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 1, копр.1,2,3 |  |
| 296 | городское поселение Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Сосновая, д. 10 |  |
| 297 | Одинцовский городской округ, р.п. Заречье, ул. Сосновая, д. 1А, корп.1,2,3 |  |
| 298 | Одинцовский городской округ, р.п. Заречье, ул. Сосновая, д. 16, корп.1,2 |  |
| 299 | Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское, ул. Можайское шоссе, д. 50 |  |
| 300 | Одинцовский городской округ, МО, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Можайское шоссе, д. 51,52 |  |
| 301 | Одинцовский городской округ, р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 2, корп.1-корп.6 |  |
| 302 | Одинцовский городской округ, р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 1, корп.1-корп.8 и д,5 кор1- корп.5 |  |
| 303 | Одинцовский городской округ, р.п. Заречье, ул. Каштановая, д.1, ул. Березовая, д.9 |  |
| 304 | Одинцовский городской округ, р.п. Заречье, ул. Каштановая, д.8 |  |
| 305 | Одинцовский городской округ, р.п. Заречье, ул. Каштановая, д.6 |  |
| 306 | Одинцовский городской округ, р.п.Заречье, д. 4 и д. 4а |  |
| 307 | Одинцовский городской округ, р.п.Заречье, д. 6-д. 6а-д. 6б |  |
| 308 | Одинцовский городской округ, р.п.Заречье, ул. Заречная д. 23 |  |
| 309 | Одинцовский городской округ, р.п.Заречье, д. 16-д. 17-№10А |  |
| 310 | Одинцовский городской округ, р.п.Заречье, ул. Заречная д. 1- ул. Берёзовая д. 5-№8 |  |
| 311 | Одинцовский городской округ, р.п.Заречье, ул.Березовая дом №6а |  |
| 312 | Одинцовский городской округ, п.Горки-10, д. 22,24,25,30,29, 23 |  |
| 313 | Одинцовский городской округ, п.Горки-10, д. 10,11,12 |  |
| 314 | Одинцовский городской округ, п.Горки-10, д. 8,9,27 |  |
| 315 | Одинцовский городской округ, п.Горки-10, д. 20,21 |  |
| 316 | Одинцовский городской округ, п.Горки-10, д. 19 |  |
| 317 | Одинцовский городской округ, п.Горки-10, д. 13,14,15 |  |
| 318 | Одинцовский городской округ, п.Горки-10, д. 2,4,5 |  |
| 319 | Одинцовский городской округ, п.Горки-10, д. 3,6,7 |  |
| 320 | Одинцовский городской округ, с.Успенское д. 31,32,13,33 |  |
| 321 | Одинцовский городской округ, с.Успенское д. 24,25 |  |
| 322 | Одинцовский городской округ, с.Успенское д. 26,34 |  |
| 323 | Одинцовский городской округ, с.Успенское д 61,62, 50,51,35 |  |
| 324 | Одинцовский городской округ, п.Сосны д. 10,11,16,12,5,5а,4 |  |
| 325 | Одинцовский городской округ, п.Сосны д. 7, 8,9,17,18 |  |
| 326 | Одинцовский городской округ, п.Сосны д. 23 |  |
| 327 | Одинцовский городской округ, с.Уборы д.1 |  |
| 328 | Одинцовский городской округ, п. Сосны д.20 |  |
| 329 | Одинцовский городской округ, п. Сосны д.21 |  |
| 330 | Одинцовский городской округ, с. Успенское, д.40 |  |
| 331 | Одинцовский городской округ, п. Горки-10 д.32 |  |
| 332 | Одинцовский городской округ, п. Горки-10 дд. 33к1, 33к2 |  |
| 333 | Одинцовский городской округ, с. Успенское, дд. 22к1, 22к2, 22к3, 22к4 |  |
| 334 | Одинцовский городской округ, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 11-16 |  |
| 335 | Одинцовский городской округ, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 4-8 |  |
| 336 | Одинцовский городской округ, с. Шарапово, д. 20, 23, 24, 25 |  |
| 337 | Одинцовский городской округ, п. Старый городок, ул. Заводская, д. 3,4,5,9,10 ул. Почтовая, д.1, 2 |  |
| 338 | Одинцовский городской округ, п. сан. им. Герцена, д. 19, 20, 21, 45, 46 |  |
| 339 | Одинцовский городской округ, п. Новый городок, д. 4,5, 18-20, 33, 34 |  |
| 340 | Одинцовский городской округ, п. Новый городок, д. 1-3, 6-13 |  |
| 341 | Одинцовский городской округ, п. Новый городок, д. 35-42 |  |
| 342 | Одинцовский городской округ, п. Новый городок, д. 26-31 |  |

».

Начальник Управления благоустройства А.А. Журавлев

Приложение 3

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа Московской области

от 12.11.2021 № 4076

«Приложение 2

к муниципальной программе

Адресный перечень общественных территорий Одинцовского городского округа Московской области, сформированный по результатам инвентаризации и голосования в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в 2020-2024 годах

| № | Наименование муниципального образования, адрес объекта (наименование объекта) | Год  реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Благоустройство парка Малевича | 2019 - 2022 гг. |
| 2 | Общественная территория в мкр.2 (Рантект) между 9 и 10 гимназией, ул. Северная | 2020 – 2021 гг. |
| 3 | Пешеходно-рекреационная зона «Набережная» (Звенигород) | 2020 – 2021 гг. |
| 4 | Береговая территория деревни Жуковка, расположенная вдоль Москва-реки | 2020 - 2021 гг. |
| 5 | Благоустройство парка в поселении Немчиновка по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, село Немчиновка | 2021 г |
| 6 | Муниципальное бюджетное учреждение «Парк Захарово», парк «Захарово», Адрес: п. Летний отдых, ул. Зеленая, д.1А | 2021 г. |
| 7 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха», Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. Адрес: г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 1б | 2021 г. |
| 8 | Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция парков Одинцовского городского округа», парк у воды (Виражи). Адрес: г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 30 | 2021 г. |
| 9 | Благоустройство общественных территорий центральной исторической части Звенигорода по ул. Московская по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород | 2021 -2022 гг. |
| 10 | Благоустройство комплекса улиц исторического центра Звенигорода (ул. Почтовая, ул. Чехова) и парка | 2021-2022 гг. |
| 11 | Благоустройство общественной территории: г. Одинцово, территория возле Комсомольского пруда | 2022 г. |
| 12 | Сквер в г. Кубинка с памятником «Павшим воинам», по адресу: городок Кубинка-8, д. 2 | 2022 г. |
| 13 | Сквер в р.п. Большие Вязёмы возле музея-заповедника А.С. Пушкина, по адресу: ул. Институт, д. 10 | 2022 г. |
| 14 | Липовая роща, по адресу: ул. Липовой рощи 2к2 | 2022 – 2023 гг. |
| 15 | Живописная бухта, по адресу: Мякининское шоссе, д. 3 | 2022 г. |

».

Начальник Управления благоустройства А. А. Журавлев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 12.11.2021 № 4076 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 4 к муниципальной программе | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма "Комфортная городская среда" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 2020-2024 | Итого | 1 595 842,49864 | 10 994,04686 | 914 073,63178 | 562 324,94000 | 54 224,94000 | 54 224,94000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 340 244,68000 | 0,00000 | 318 369,68000 | 21 875,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 255 597,81864 | 10 994,04686 | 595 703,95178 | 540 449,94000 | 54 224,94000 | 54 224,94000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.04.Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 3 198,00000 | 0,00000 | 3 198,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий; Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 987,10000 | 0,00000 | 1 987,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 210,90000 | 0,00000 | 1 210,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятие 01.05. Реализация мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Мероприятие 01.06. Устройство контейнерных площадок | 2020-2024 | Итого | 9 934,43207 | 0,00000 | 9 934,43207 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 934,43207 | 0,00000 | 9 934,43207 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. | Мероприятие 01.07. Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | 2020-2024 | Итого | 39 605,39318 | 178,81324 | 39 426,57994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа; МКУ "ЖКХ "Барвихинское" | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 39 605,39318 | 178,81324 | 39 426,57994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5. | Мероприятие 01.08. Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 415,00000 | 2 415,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа; муниципальные учреждения сферы благоустройства | Количество приобретенной техники для нужд благоустройства территорий |
| 1.6. | Мероприятие 01.09.Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха; Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха |
| 1.7. | Мероприятие 01.10. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 78 827,64071 | 0,00000 | 21 876,03071 | 18 983,87000 | 18 983,87000 | 18 983,87000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество установленных детских игровых площадок |
| 1.8. | Мероприятие 01.11. Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту |
| 1.9. | Мероприятие 01.12.Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 906,02138 | 0,00000 | 3 906,02138 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов систем наружного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту |
| 1.10. | Мероприятие 01.13. Обустройство и установку детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество установленных детских игровых площадок |
| 1.11. | Мероприятие 01.14. Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 641,70365 | 3 641,70365 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 1.12. | Мероприятие 01.15.Благоустройство общественных территорий | 2020-2024 | Итого | 58 552,45744 | 4 758,52997 | 53 793,92747 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области.Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий(Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 58 552,45744 | 4 758,52997 | 53 793,92747 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.13. | Мероприятие 01.16. Комплексное благоустройство дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | 247 921,19158 | 0,00000 | 142 197,98158 | 35 241,07000 | 35 241,07000 | 35 241,07000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных дворовых территорий (Приложение 1 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 247 921,19158 | 0,00000 | 142 197,98158 | 35 241,07000 | 35 241,07000 | 35 241,07000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.14. | Мероприятие 01.17.Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области | 2020-2024 | Итого | 35 806,50141 | 0,00000 | 35 806,50141 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 35 806,50141 | 0,00000 | 35 806,50141 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.15. | Мероприятие 01.20. Реализация мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к железнодорожным станциям | 2021-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.16. | Мероприятие 01.21. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | 105 202,13000 | 0,00000 | 105 202,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 65 751,32000 | 0,00000 | 65 751,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 39 450,81000 | 0,00000 | 39 450,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.17. | Мероприятие 01.22.Улучшение архитектурно-художественного облика территорий муниципальных образований Московской области, не входящих в состав городов | 2021-2024 | Итого | 876 001,83939 | 0,00000 | 367 901,83939 | 508 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных территорий муниципальных образований, не входящих в состав городов(Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 196 875,00000 | 0,00000 | 175 000,00000 | 21 875,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 679 126,83939 | 0,00000 | 192 901,83939 | 486 225,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.18. | Мероприятие 01.23. Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров | 2021-2024 | Итого | 5 902,96484 | 0,00000 | 5 902,96484 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество территорий общего пользования, связанных с функционированием МЦД (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 3 613,10000 | 0,00000 | 3 613,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 289,86484 | 0,00000 | 2 289,86484 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.19. | Мероприятие 01.24.Улучшение архитектурно-художественного облика улиц городов | 2021-2024 | Итого | 83 698,15299 | 0,00000 | 83 698,15299 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям(Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 50 000,00000 | 0,00000 | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 33 698,15299 | 0,00000 | 33 698,15299 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.20. | Мероприятие 01.25. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2021-2024 | Итого | 25 629,07000 | 0,00000 | 25 629,07000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 16 018,16000 | 0,00000 | 16 018,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 610,91000 | 0,00000 | 9 610,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.21. | Мероприятие 01.27 Размещение общественных туалетов нестационарного типа на территориях общего пользования | 2021-2024 | Итого | 15 600,00000 | 0,00000 | 15 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;  Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 6 000,00000 | 0,00000 | 6 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 600,00000 | 0,00000 | 9 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской среды» | 2020-2024 | Итого | 4 481 915,63035 | 641 529,66035 | 1 537 575,93000 | 1 560 659,59000 | 695 727,71000 | 46 422,74000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа; Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа |  |
| Средства федерального бюджета | 996 333,45000 | 310 231,34000 | 165 350,94000 | 520 751,17000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 067 265,21000 | 262 608,57000 | 826 054,49000 | 528 454,18000 | 436 221,19000 | 13 926,78000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 418 316,97035 | 68 689,75035 | 546 170,50000 | 511 454,24000 | 259 506,52000 | 32 495,96000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2020-2024 | Итого | 1 612 280,56035 | 435 412,41035 | 203 415,35000 | 973 452,80000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа; Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 926 333,45000 | 310 231,34000 | 95 350,94000 | 520 751,17000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 308 777,83000 | 103 410,45000 | 31 783,65000 | 173 583,73000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 377 169,28035 | 21 770,62035 | 76 280,76000 | 279 117,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Мероприятие F2.06.Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2021-2022 | Итого | 490 471,39000 | 0,00000 | 490 471,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях(Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 215 937,50000 | 0,00000 | 215 937,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 274 533,89000 | 0,00000 | 274 533,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4. | Мероприятие F2.07. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2020-2024 | Итого | 1 368 771,57000 | 93 461,08000 | 567 775,27000 | 451 781,59000 | 255 753,63000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа; Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий;  Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 974 213,33000 | 88 788,02000 | 441 800,74000 | 283 267,05000 | 160 357,52000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 394 558,24000 | 4 673,06000 | 125 974,53000 | 168 514,54000 | 95 396,11000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.5. | Мероприятие F2.08.Ремонт дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | 751 111,40000 | 112 656,17000 | 103 753,75000 | 94 727,40000 | 439 974,08000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных дворовых территорий (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 470 513,92000 | 70 410,10000 | 64 846,09000 | 59 394,06000 | 275 863,67000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 280 597,48000 | 42 246,07000 | 38 907,66000 | 35 333,34000 | 164 110,41000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.6. | Мероприятие F2.10. Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2020-2024 | Итого | 72 473,18000 | 0,00000 | 22 452,64000 | 3 597,80000 | 0,00000 | 46 422,74000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов систем наружного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 29 039,02000 | 0,00000 | 14 032,90000 | 1 079,34000 | 0,00000 | 13 926,78000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 43 434,16000 | 0,00000 | 8 419,74000 | 2 518,46000 | 0,00000 | 32 495,96000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.7. | Мероприятие F2.15.Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 77 000,52000 | 0,00000 | 39 900,52000 | 37 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество установленных детских игровых площадок(Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 50 631,51000 | 0,00000 | 39 501,51000 | 11 130,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 26 369,01000 | 0,00000 | 399,01000 | 25 970,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.8. | Мероприятие F2.19. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2021 | Итого | 70 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 70 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.9. | Мероприятие F2.22.Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха) | 2021-2024 | Итого | 30 807,01000 | 0,00000 | 30 807,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий;Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории муниципального образования;Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха(Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 9 242,10000 | 0,00000 | 9 242,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 564,91000 | 0,00000 | 21 564,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.10. | Мероприятие F2.28. Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2021-2024 | Итого | 9 000,00000 | 0,00000 | 9 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 8 910,00000 | 0,00000 | 8 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 90,00000 | 0,00000 | 90,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО по подпрограмме "Комфортная городская среда" | | | Итого | 6 077 758,12899 | 652 523,70721 | 2 451 649,56178 | 2 122 984,53000 | 749 952,65000 | 100 647,68000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 996 333,45000 | 310 231,34000 | 165 350,94000 | 520 751,17000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 407 509,89000 | 262 608,57000 | 1 144 424,17000 | 550 329,18000 | 436 221,19000 | 13 926,78000 |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 673 914,78899 | 79 683,79721 | 1 141 874,45178 | 1 051 904,18000 | 313 731,46000 | 86 720,90000 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Подпрограмма "Благоустройство территорий" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2020-2024 | Итого | 11 985 781,49766 | 2 118 600,20841 | 2 520 524,32586 | 2 482 475,24941 | 2 432 090,85699 | 2 432 090,85699 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа; Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа; |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 11 985 781,49766 | 2 118 600,20841 | 2 520 524,32586 | 2 482 475,24941 | 2 432 090,85699 | 2 432 090,85699 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01.Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий | 2020-2024 | Итого | 1 637 338,17804 | 257 003,08151 | 313 922,78211 | 389 060,36642 | 338 675,97400 | 338 675,97400 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля не отработанных обращений жителей по вопросам связанным с содержанием территории Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 637 338,17804 | 257 003,08151 | 313 922,78211 | 389 060,36642 | 338 675,97400 | 338 675,97400 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 596 765,93988 | 303 741,80387 | 360 600,51701 | 310 807,87300 | 310 807,87300 | 310 807,87300 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах Одинцовского городского округа Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 19 154,25864 | 1 781,57784 | 17 372,68080 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий, нахо-дящегося в нормативном состоянии |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 665 491,10698 | 1 513 216,63475 | 1 804 453,44226 | 1 782 607,00999 | 1 782 607,00999 | 1 782 607,00999 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа; Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| 1.5. | Мероприятие 01.05.  Организация оплачиваемых общественных работ, субботников | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля не отработанных обращений жителей по вопросам связанным с содержанием территории Одинцовского городского округа |
| 1.6. | Мероприятие 01.06. Вывоз навалов мусора и снега | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 495,52900 | 10 000,00000 | 7 495,52900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля не отработанных обращений жителей по вопросам связанным с содержанием территории Одинцовского городского округа |
| 1.7. | Мероприятие 01.57. Организация подъездных внутриквартальных путей к земельным участкам, выданным многодетным семьям | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 49 536,48512 | 32 857,11044 | 16 679,37468 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля не отработанных обращений жителей по вопросам связанным с содержанием территории Одинцовского городского округа |
| ИТОГО по подпрограмме "Благоустройство территорий" | | | Итого | 11 985 781,49766 | 2 118 600,20841 | 2 520 524,32586 | 2 482 475,24941 | 2 432 090,85699 | 2 432 090,85699 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 11 985 781,49766 | 2 118 600,20841 | 2 520 524,32586 | 2 482 475,24941 | 2 432 090,85699 | 2 432 090,85699 |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2020-2024 | Итого | 183 483,15000 | 0,00000 | 100 320,15000 | 27 645,00000 | 27 645,00000 | 27 873,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 81 925,73000 | 0,00000 | 29 782,54000 | 17 333,41000 | 17 333,41000 | 17 476,37000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 48 889,34000 | 0,00000 | 17 869,53000 | 10 311,59000 | 10 311,59000 | 10 396,63000 |
| Внебюджетные источники | 52 668,08000 | 0,00000 | 52 668,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2020-2024 | Итого | 183 483,15000 | 0,00000 | 100 320,15000 | 27 645,00000 | 27 645,00000 | 27 873,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество отремонтированных подъездов МКД (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 81 925,73000 | 0,00000 | 29 782,54000 | 17 333,41000 | 17 333,41000 | 17 476,37000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 48 889,34000 | 0,00000 | 17 869,53000 | 10 311,59000 | 10 311,59000 | 10 396,63000 |
| Внебюджетные источники | 52 668,08000 | 0,00000 | 52 668,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02.Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД |
| 2. | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2020-2024 | Итого | 4 253,68000 | 4 253,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 631,05000 | 1 631,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 622,63000 | 2 622,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2020-2024 | Итого | 1 644,00000 | 1 644,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 644,00000 | 1 644,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Мероприятие 02.03.Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов | 2020-2024 | Итого | 2 609,68000 | 2 609,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Выполнение в 2020 году работ по дезинфекционной обработке планового количества площадей общего пользования в МКД в соответствующих муниципальных образований Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 631,05000 | 1 631,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 978,63000 | 978,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО по подпрограмме "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов" | | | Итого | 187 736,83000 | 4 253,68000 | 100 320,15000 | 27 645,00000 | 27 645,00000 | 27 873,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 83 556,78000 | 1 631,05000 | 29 782,54000 | 17 333,41000 | 17 333,41000 | 17 476,37000 |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 51 511,97000 | 2 622,63000 | 17 869,53000 | 10 311,59000 | 10 311,59000 | 10 396,63000 |  |  |
| Внебюджетные источники | 52 668,08000 | 0,00000 | 52 668,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| ИТОГО по ПРОГРАММЕ: | | | Итого | 18 251 276,45665 | 2 775 377,59562 | 5 072 494,03764 | 4 633 104,77941 | 3 209 688,50699 | 2 560 611,53699 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 996 333,45000 | 310 231,34000 | 165 350,94000 | 520 751,17000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 491 066,67000 | 264 239,62000 | 1 174 206,71000 | 567 662,59000 | 453 554,60000 | 31 403,15000 |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 711 208,25665 | 2 200 906,63562 | 3 680 268,30764 | 3 544 691,01941 | 2 756 133,90699 | 2 529 208,38699 |  |  |
| Внебюджетные источники | 52 668,08000 | 0,00000 | 52 668,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |

".

Начальник Управления благоустройства А.А. Журавлев

Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности, Главный бухгалтер Н.А. Стародубова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 12.11.2021 № 4076 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 5 к муниципальной программе |

|  |
| --- |
| Показатели реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы (подпрограммы) (показатель реализации мероприятий) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий программы (подпрограммы) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма «Комфортная городская среда» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единица | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | F2 |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 01 |
| 1.3. | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Отраслевой показатель | единица | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | F2, 01 |
| 1.4. | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Отраслевой показатель | единица | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | F2, 01 |
| 1.5. | Количество установленных детских игровых площадок | Обращение Губернатора Московской области | единица | 22 | 0 | 10 | 7 | 2 | 5 | F2, 01 |
| 1.6. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Обращение Губернатора Московской области | единица | 75 | 23 | 22 | 49 | 30 | 40 | F2, 01 |
| 1.7. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | процент | 93 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | F2, 01 |
| 1.8. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F2 |
| 1.9. | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | единица | 24 | 0 | 5 | 2 | 0 | 16 | F2, 01 |
| 1.10. | Количество объектов в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2, 01 |
| 1.11. | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Отраслевой показатель | процент | 45,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | F2, 01 |
| 1.12. | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Обращение Губернатора Московской области | процент | 107 | 109 | 128 | 133 | 133 | 133 | F2, 01 |
| 1.13. | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | Обращение Губернатора Московской области | единица | 1 | 6 | 2 | 11 | 11 | 11 | 01 |
| 1.14. | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F2, 01 |
| 1.15. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой показатель | кв.м. | 23000 | не менее 72234,64 | 108000 | 49000 | 51000 | 53000 | 01 |
| 1.16. | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | Рейтинг - 45 | баллов | - | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 01 |
| 1.17. | Количество благоустроенных территорий муниципальных образований, не входящих в состав городов | показатель муниципальной программы | единица | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 01 |
| 1.18. | Количество приобретенной техники для нужд благоустройства территорий | показатель муниципальной программы | единица | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 1.19. | Количество территорий общего пользования, связанных с функционированием МЦД | показатель муниципальной программы | единица | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 1.20. | Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | показатель муниципальной программы | штука | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территорий» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля не отработанных обращений жителей по вопросам связанным с содержанием территории Одинцовского городского округа | показатель муниципальной программы | процент | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 01 |
| 2.2. | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством | показатель муниципальной программы | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01 |
| 2.3. | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий, нахо-дящегося в нормативном состоянии | показатель муниципальной программы | кв.м. | 16699,5 | 16699,5 | 16699,5 | 16699,5 | 16699,5 | 16699,5 | 01 |
| 2.4. | Доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах Одинцовского городского округа Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям | Отраслевой показатель | процент | 88,2 | 89,00 | 90,00 | 92,00 | 94,00 | 100,00 | 01 |
| 3 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество отремонтированных подъездов МКД | Обращение Губернатора Московской области | единица | 149 | 0 | 175 | 82 | 82 | 83 | 01 |
| 3.2. | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Обращение Губернатора Московской области | единица | 64 | 79 | 155 | 55 | 55 | 55 | 02 |
| 3.3. | Выполнение в 2020 году работ по дезинфекционной обработке планового количества площадей общего пользования в МКД в соответствующих муниципальных образований Московской области | показатель муниципальной программы | кв.м. | 0 | 1 313 999,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |

".

Начальник Управления благоустройства А.А. Журавлев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 6 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 12.11.2021 № 4076 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 6 к муниципальной программе | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адресный перечень объектов, предусмотренных в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта/адрес | Год реализации | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма "Комфортная городская среда" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие 01.07. "Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам" | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Береговая территория деревни Жуковка, расположенная вдоль Москва-реки | 2020-2021 | Итого | 39 605,39318 | 178,81324 | 39 426,57994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "ЖКХ "Барвихинское" | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 39 605,39318 | 178,81324 | 39 426,57994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 39 605,39318 | 178,81324 | 39 426,57994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 39 605,39318 | 178,81324 | 39 426,57994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Мероприятие 01.15. "Благоустройство общественных территорий" | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Общественная территория в мкр.2 (Рантект) между 9 и 10 гимназией, ул. Северная | 2020-2021 | Итого | 21 890,11265 | В пределах средств на финансовое обеспечение деятельности МБУ "Одинцовское городское хозяйство" | 21 890,11265 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 890,11265 | В пределах средств на финансовое обеспечение деятельности МБУ "Одинцовское городское хозяйство" | 21 890,11265 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Пешеходно-рекреационная зона "Набережная" (Звенигород) | 2020-2021 | Итого | 4 997,13212 | В пределах средств на финансовое обеспечение деятельности МБУ "ЗРЭС" | 4 997,13212 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 997,13212 | В пределах средств на финансовое обеспечение деятельности МБУ "ЗРЭС" | 4 997,13212 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.3. | ПИР по благоустройству центральной исторической части Звенигорода по ул. Московской | 2020 | Итого | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий; Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4. | Благоустройство общественной территории прилегающей к МЦД | 2020 | Итого | 4 158,52997 | 4 158,52997 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 158,52997 | 4 158,52997 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.5. | ПИР по благоустройству исторического центра г. Звенигород (ул. Почтовая, ул. Чехова) и парка | 2021 | Итого | 16 459,90000 | 0,00000 | 16 459,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий; Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 459,90000 | 0,00000 | 16 459,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.6. | Благоустройство общественной территорий центральной исторической части Звенигорода по ул. Московская за счет средств местного бюджета | 2021 | Итого | 1 593,43070 | 0,00000 | 1 593,43070 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 593,43070 | 0,00000 | 1 593,43070 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.7. | ПИР по благоустройству общественной территории "Саввинская Слобода" | 2021 | Итого | 7 393,92298 | 0,00000 | 7 393,92298 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 393,92298 | 0,00000 | 7 393,92298 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.8. | Благоустройство общественной территории: г. Одинцово, территория возле Комсомольского пруда | 2022 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.9. | Обеспечение сохранности выявленного объекта археологического наследия при проведении работ по благоустройству общественных территорий в г. Звенигород | 2021-2022 | Итого | 354,48624 | 0,00000 | 354,48624 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 354,48624 | 0,00000 | 354,48624 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.10. | Благоустройство комплекса улиц исторического центра Звенигорода (ул. Почтовая, ул. Чехова) и парка за счет средств местного бюджета | 2021 | Итого | 1 104,94278 | 0,00000 | 1 104,94278 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 104,94278 | 0,00000 | 1 104,94278 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 58 552,45744 | 4 758,52997 | 53 793,92747 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 58 552,45744 | 4 758,52997 | 53 793,92747 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Мероприятие 01.22. "Улучшение архитектурно-художественного облика территорий муниципальных образований Московской области, не входящих в состав городов" | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Благоустройство прилегающих территорий на Рублево-Успенском шоссе Московской области Адрес: Московская область, Рублево-Успенское шоссе | 2021-2022 | Итого | 315 000,00000 | 0,00000 | 280 000,00000 | 35 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных территорий муниципальных образований, не входящих в состав городов |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 196 875,00000 | 0,00000 | 175 000,00000 | 21 875,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 118 125,00000 | 0,00000 | 105 000,00000 | 13 125,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2. | Благоустройство прилегающих территорий на Рублево-Успенском шоссе Московской области за счет средст местного бюджета  Адрес: Московская область, Рублево-Успенское шоссе | 2021-2022 | Итого | 561 001,83939 | 0,00000 | 87 901,83939 | 473 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных территорий муниципальных образований, не входящих в состав городов |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 561 001,83939 | 0,00000 | 87 901,83939 | 473 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 876 001,83939 | 0,00000 | 367 901,83939 | 508 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 196 875,00000 | 0,00000 | 175 000,00000 | 21 875,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 679 126,83939 | 0,00000 | 192 901,83939 | 486 225,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Мероприятие 01.23. "Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров" | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Благоустройство территорий общего пользования, связанных с функционированием платформ МЦД по адресам: - Московская область, Одинцовский городской округ, вблизи ж/д платформы "Баковка"; - Московская область, Одинцовский городской округ, вблизи ж/д платформы "Немчиновка" | 2021 | Итого | 5 780,96000 | 0,00000 | 5 780,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество территорий общего пользования, связанных с функционированием МЦД |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 3 613,10000 | 0,00000 | 3 613,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 167,86000 | 0,00000 | 2 167,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.2. | Благоустройство территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров за счет средств местного бюджета | 2021 | Итого | 122,00484 | 0,00000 | 122,00484 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество территорий общего пользования, связанных с функционированием МЦД |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 122,00484 | 0,00000 | 122,00484 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 5 902,96484 | 0,00000 | 5 902,96484 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 3 613,10000 | 0,00000 | 3 613,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 289,86484 | 0,00000 | 2 289,86484 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | Мероприятие 01.24. "Улучшение архитектурно-художественного облика улиц городов" | | | | | | | | | | |
| 5.1. | г.Звенигород, ул. Фрунзе, ул. Пролетарская, ул. Ленина, ул. Игнатьевская | 2021 | Итого | 80 000,00000 | 0,00000 | 80 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 50 000,00000 | 0,00000 | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 000,00000 | 0,00000 | 30 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.2. | г.Звенигород, ул. Фрунзе, ул. Пролетарская, ул. Ленина, ул. Игнатьевская за счет средств местного бюджета | 2021 | Итого | 600,00000 | 0,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 600,00000 | 0,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.3. | Одинцовский городской округ, г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе за счет средств местного бюджета | 2021 | Итого | 3 098,15299 | 0,00000 | 3 098,15299 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 098,15299 | 0,00000 | 3 098,15299 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.4. | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Интернациональная за счет средств местного бюджета | 2022 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 83 698,15299 | 0,00000 | 83 698,15299 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 50 000,00000 | 0,00000 | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 33 698,15299 | 0,00000 | 33 698,15299 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | Мероприятие 01.25. "Создание и ремонт пешеходных коммуникаций" | | | | | | | | | | |
| 6.1. | 1. Пешеходная дорожка от ул. Маршала Жукова, д.д. 34, 34А до КСЦ «Мечта»; 2. Пешеходная дорожка от ул. Ново-Спортивная, д.4,6 до ДС № 11; 3. Пешеходная дорожка от м-н Восточный д. 10,15 до ДС № 1; 4. Пешеходная дорожка к ДС № 40 и № 65; 5. Пешеходная дорожка от ул. Садовая, д.д. 6,8А до ДС № 18; 6. Пешеходная дорожка от г. Звенигород, мкр-н Введенское, д.1Б до ЖД станции Звенигород; 7. Пешеходная дорожка от Можайское ш., д.136 к автобусной остановке; 8. Пешеходная дорожка г. Звенигород, от м-н Пронина,д.10 до ДС № 6; 9. Пешеходная дорожка от Можайское ш., д.д. 117 до Школы №4 и ДС № 71; 10. Пешеходная дорожка от ул. Ново-Спортивная, д.д. 16к.1, 16к.2, 18к.1, д.18к.2, 20к.1, 20к.2 до Школы №6 и ДС № 80; 11. Пешеходная дорожка от м-н 3 р-он Восточный, д.26 до СК «Звезда»; 12. Пешеходная дорожка от Можайское ш., д. 37 до ДС № 35 и ИФНС; 13. Пешеходная дорожка от б-р Маршала Крылова, д.7 до Школы № 14; 14. Пешеходная дорожка от Автобусной остановки до Почты и ДС; 15. Пешеходная дорожка от ул. Кутузовская, д.74А до Церкви; 16. Пешеходная дорожка от автобусной остановки к ДС № 40; 17. Пешеходная дорожка от д. Кобяково, ул. Лесная, д. 26 до Школы «Светоч». | 2021 | Итого | 25 629,07000 | 0,00000 | 25 629,07000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 16 018,16000 | 0,00000 | 16 018,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 610,91000 | 0,00000 | 9 610,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 25 629,07000 | 0,00000 | 25 629,07000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 16 018,16000 | 0,00000 | 16 018,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 610,91000 | 0,00000 | 9 610,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7. | Мероприятие 01.27. "Размещение общественных туалетов нестационарного типа на территориях общего пользования" | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Парк Захарово, адрес:Одинцовский г.о., п. Летний Отдых, уч. 1П (МБУ "Парк Захарово", юр. Адрес: п.Летний отдых, ул. Зеленая, д. 1А) | 2021 | Итого | 2 400,00000 | 0,00000 | 2 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;  Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 500,00000 | 0,00000 | 1 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 900,00000 | 0,00000 | 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.2. | Парк Героев 1812 года, адрес: г. Одинцовский р-н, г. Голицыно, г.п. Голицыно,ул. Речная, уч. 1П (МБУ "Дирекция парков Одинцовского городского округа", юр. адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Бирбзова, д. 30) | 2021 | Итого | 2 400,00000 | 0,00000 | 2 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха; Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 500,00000 | 0,00000 | 1 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 900,00000 | 0,00000 | 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.3. | Парк "Лукоморье", адрес: Одинцовский мун. Р-н, Звенигородское лесничество, Пионерское участковое лесничество, квартал 124 часть 3, 9, 13, 16, квартал 152 часть 8, 13, 14, квартал 125 часть 10,14 (МБУ "Дирекция парков Одинцовского городского округа", юр. адрес: г.Одинцово, ул. Маршала Бирбзова, д. 30 | 2021 | Итого | 2 400,00000 | 0,00000 | 2 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;  Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 500,00000 | 0,00000 | 1 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 900,00000 | 0,00000 | 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.4. | Парк "Величъ", адрес: Одинцовский р-н, звенигородское лесничество, Звенигородское участковое лесничество, квартал 56 выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19 (МАУ Одинцовского городского округа "Городские парки", юр. адрес: г. Звенигород, ул. Ленина, д. 28) | 2021 | Итого | 2 400,00000 | 0,00000 | 2 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;  Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 500,00000 | 0,00000 | 1 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 900,00000 | 0,00000 | 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.5. | Нераспределенный остаток | 2021 | Итого | 6 000,00000 | 0,00000 | 6 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха; Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 000,00000 | 0,00000 | 6 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 15 600,00000 | 0,00000 | 15 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 6 000,00000 | 0,00000 | 6 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 600,00000 | 0,00000 | 9 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8. | Мероприятие F2.03. "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий" | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Благоустройство парка Малевича | 2020 | Итого | 435 412,41035 | 435 412,41035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 310 231,34000 | 310 231,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 103 410,45000 | 103 410,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 770,62035 | 21 770,62035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.2. | Благоустройство парка в поселении Немчиновка по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, село Немчиновка | 2021 | Итого | 80 000,00000 | 0,00000 | 80 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 37 500,00000 | 0,00000 | 37 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 12 500,00000 | 0,00000 | 12 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 000,00000 | 0,00000 | 30 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.3. | Благоустройство общественных территорий центральной исторической части Звенигорода по ул. Московская по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород | 2021 | Итого | 123 415,35000 | 0,00000 | 123 415,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 57 850,94000 | 0,00000 | 57 850,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 19 283,65000 | 0,00000 | 19 283,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 46 280,76000 | 0,00000 | 46 280,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.4. | Парк Малевича, 3 очередь | 2022 | Итого | 260 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 260 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 185 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 185 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 61 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 61 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.5. | Центральная историческая часть Звенигорода по ул. Московская (второй этап) | 2022 | Итого | 383 721,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 383 721,52000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 180 445,04000 | 0,00000 | 0,00000 | 180 445,04000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 60 148,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 60 148,35000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 143 128,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 143 128,13000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.6. | Благоустройство комплекса улиц исторического центра Звенигорода (ул. Почтовая, ул. Чехова) и Городского парка (Этап 3) | 2022 | Итого | 329 731,28000 | 0,00000 | 0,00000 | 329 731,28000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 155 056,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 155 056,13000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 51 685,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 51 685,38000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 122 989,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 122 989,77000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 1 612 280,56035 | 435 412,41035 | 203 415,35000 | 973 452,80000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 926 333,45000 | 310 231,34000 | 95 350,94000 | 520 751,17000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 308 777,83000 | 103 410,45000 | 31 783,65000 | 173 583,73000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 377 169,28035 | 21 770,62035 | 76 280,76000 | 279 117,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9. | Мероприятие F2.06. "Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Благоустройство комплекса улиц исторического центра Звенигорода (ул. Почтовая, ул. Чехова) и парка | 2021-2022 | Итого | 345 500,00000 | 0,00000 | 345 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 215 937,50000 | 0,00000 | 215 937,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 129 562,50000 | 0,00000 | 129 562,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.2. | Благоустройство комплекса улиц исторического центра Звенигорода (ул. Почтовая, ул. Чехова) и парка для нужд Одинцовского городского округа. (Этап 1) | 2021 | Итого | 144 971,39000 | 0,00000 | 144 971,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 144 971,39000 | 0,00000 | 144 971,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 490 471,39000 | 0,00000 | 490 471,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 215 937,50000 | 0,00000 | 215 937,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 274 533,89000 | 0,00000 | 274 533,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10. | Мероприятие F2.07. "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий" | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Парк Малевича (проектирование 3 очереди) | 2020 | Итого | 31 578,95000 | 31 578,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 30 000,00000 | 30 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 578,95000 | 1 578,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10.2. | Благоустройство парка Малевича | 2020 | Итого | 61 882,13000 | 61 882,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 58 788,02000 | 58 788,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 094,11000 | 3 094,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10.3. | Благоустройство общественных территорий парка Малевича (ландшафтный парк с водопадом) | 2021-2022 | Итого | 236 208,42000 | 0,00000 | 236 208,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 224 398,00000 | 0,00000 | 224 398,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 11 810,42000 | 0,00000 | 11 810,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10.4. | Проект благоустройства общественных территорий в парке Малевича (ландшафтного парка с водопадом) с созданием паркового павильона для рекреационных целей, предусматривающих обеспечение общественным питанием (ПИР) | 2021 | Итого | 11 303,00000 | 0,00000 | 11 303,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий  Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 10 737,84000 | 0,00000 | 10 737,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 565,16000 | 0,00000 | 565,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10.5. | Благоустройство общественных территорий центральной исторической части Звенигорода по ул. Московская по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород | 2021-2022 | Итого | 300 263,85000 | 0,00000 | 300 263,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 187 664,90000 | 0,00000 | 187 664,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 112 598,95000 | 0,00000 | 112 598,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10.6. | Комплекс парковых павильонов для рекреационных целей физкультурно-оздоровительного назначения (ПИР 2021-2023, благоустройство 2022-2023) | 2021-2023 | Итого | 20 000,00000 | 0,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 19 000,00000 | 0,00000 | 19 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 000,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10.7. | Липовая роща, по адресу: ул. Липовой рощи 2к2 | 2022-2023 | Итого | 300 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44 246,37000 | 255 753,63000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 188 099,99000 | 0,00000 | 0,00000 | 27 742,47000 | 160 357,52000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 111 900,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 503,90000 | 95 396,11000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10.8. | Живописная бухта, по адресу: Мякининское шоссе, д. 3 | 2022 | Итого | 287 535,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 287 535,22000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 180 284,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 180 284,58000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 107 250,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 107 250,64000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10.9. | Сквер в р.п. Большие Вязёмы возле музея-заповедника А.С. Пушкина, по адресу: ул. Институт, д. 10 | 2022 | Итого | 65 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 40 755,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40 755,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 245,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 245,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10.10. | Сквер в г. Кубинка с памятником «Павшим воинам», по адресу: городок Кубинка-8, д. 2 | 2022 | Итого | 55 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 55 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 34 485,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 34 485,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20 515,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 515,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 1 368 771,57000 | 93 461,08000 | 567 775,27000 | 451 781,59000 | 255 753,63000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 974 213,33000 | 88 788,02000 | 441 800,74000 | 283 267,05000 | 160 357,52000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 394 558,24000 | 4 673,06000 | 125 974,53000 | 168 514,54000 | 95 396,11000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11. | Мероприятие F2.08. "Ремонт дворовых территорий" | | | | | | | | | | |
| 11.1. | 1. Одинцовский г.о., т.у. Никольское,пос.сан.им. Герцена, д. 10-17 2. Одинцовский г.о., т.у. Одинцово,г. Одинцово, ул. Сосновая, д.30, 32, 34 3. Одинцовский г.о., т.у. Одинцово,г. Одинцово, ул. Свободы, д.2, 4; Можайское ш., д.22; ул. Вокзальная, д.1, 3 4. Одинцовский г.о., т.у. Одинцово,г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.2, 2А,4,6,8; ул. Северная, д.54,62к.1,62к.2,64 5. Одинцовский г.о., т.у. Жаворонковское, с. Юдино, ул. Красная, д.д.20,21,22 | 2020 | Итого | 45 457,65000 | 45 457,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных дворовых территорий (в соответствии с соглашением от 28.02.2020 № 35-РДТ/2020) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 28 411,03000 | 28 411,03000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 046,62000 | 17 046,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.2. | 1. Одинцовский г.о., г.Звенигород, ул. Маяковского, д.9; 2. Одинцовский г.о., г. Кубинка,ул. Городок Кубинка-10, д. 13-24 - 1; 3. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Северная, д.46, 48,50,52; б-р Любы Новосёловой, д.1к.1,1к.2,3к.1,3к.2; 4. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Садовая, д.12, 14; ул. Молодёжная, д.1, 3; 5. Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.5, 7, 7А, 9, 13, 15; 6. Одинцовский г.о., г.Звенигород, мкрн. Супонево, д.7; 7. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Толубко, д.1; ул. Вокзальная, д.39,39Б; Можайское ш., д.80, 82, 84, 86, 88, 90; 8. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.д. 10к.1, 10к.2, 12, 14, 16, 18, 20, 24к.1, 24к.2; 9. Одинцовский г.о., г. Звенигород, ст. Дютьково, д. 4, 6 (МПС). | 2021 | Итого | 103 753,75000 | 0,00000 | 103 753,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 64 846,09000 | 0,00000 | 64 846,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 38 907,66000 | 0,00000 | 38 907,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.3. | 1. Одинцовский го, пос.Летний Отдых, ул.Зеленая, д.д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10а, 11а, 12а; 2. Одинцовский го,р.п. Большие Вяземы, ул.Институт,д.1, 2, 3, 5, 6; 3. Одинцовский го,р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17, д.10, 11, 12, 13, 14, 15; 4. Одинцовский го,р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.9, Можайское шоссе, д.3, 2, 2/1; 5. Одинцовский го,с. Жаворонки ул.30 лет Октября д.1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 1Б; 6. Одинцовский го,с. Жаворонки ул.30 лет Октября д.1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 1Б. | 2022 | Итого | 94 727,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 94 727,40000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 59 394,06000 | 0,00000 | 0,00000 | 59 394,06000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 35 333,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 35 333,34000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.4. | 1. Одинцовский го,г. Голицыно, Заводской пр-т, д. 24, 27, 28, 30, 31;2. Одинцовский го,г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 99, 100;3. Одинцовский го,г. Голицыно, пр-т, Керамиков, д. 103;4. Одинцовский го, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 29, 37;5. Одинцовский го, г. Звенигород, мкр.Супонево д.11, 12;6. Одинцовский го, г. Кубинка, ул. городок Кубинка-8, д. 4-16;7. Одинцовский го,г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 130, 132, 134, 136;8. Одинцовский го,г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 135, 137, 139; б-р Маршала Крылова, д.д. 4, 6, 8;9. Одинцовский го,г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 143, 145, 153, 155, 157, 161; б-р Маршала Крылова, д.д. 14, 16, 18;10. Одинцовский го, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д.д. 27, 29, 31, 33, 35, 37; ул. Глазынинская, д.д. 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; ул. Сосновая, д.д. 28, 28А;11. Одинцовский го,г. Одинцово, ул. Комсомольская, д.2, 4, 6, 8; ул. Верхне-Пролетарская, д.16; ул. Маковского, д.16, 20, 22, 24;12. Одинцовский го, г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 6, 8, 8А, 10, ул. Молодёжная, д.д. 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18;13. Одинцовский го,г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44; б-р Любы Новосёловой, д.д. 2к.1, 2к.2, 2А, 4к.1, 4к.2, 4А;14. Одинцовский го, г. Кубинка, городок Кубинка-10, д. 7-11;15. Одинцовский го, г.Одинцово, ул. Вокзальная, д.51;16. Одинцовский го,г.Одинцово, ул. Маковского, д.6, 10, 12, ул. Комсомольская, д.3, 5;17. Одинцовский го,п. Новый городок, д. 14-17;18. Одинцовский го, п. Новый городок, д. 21, 22, 23, 24, 25;19. Одинцовский го,п. Старый городок, ул. Почтовая, д.3;20. Одинцовский го,п. ВНИИССОК, ул.Берёзовая, д. 7, 9, 11;21. Одинцовский го, п.сан.им.Герцена д.23, 24, 25, 47-51;22. Одинцовский го, пос. Покровский городок, д.а 5, 11, 12, 14;23. Одинцовский го,пос. Барвиха. д.7, 29, 30, 31. | 2023 | Итого | 439 974,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 439 974,08000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 275 863,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 275 863,67000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 164 110,41000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 164 110,41000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 683 912,88000 | 45 457,65000 | 103 753,75000 | 94 727,40000 | 439 974,08000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 428 514,85000 | 28 411,03000 | 64 846,09000 | 59 394,06000 | 275 863,67000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 255 398,03000 | 17 046,62000 | 38 907,66000 | 35 333,34000 | 164 110,41000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12. | Мероприятие F2.10. "Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | | | | | | | | | | |
| 12.1. | 1. д. Малые Вяземы; 2. г. Одинцово, ул. Триумфальная от КПП до Можайского ш.; 3. п. Заречье; 4. г. Голицыно, Петровское шоссе; 5. г. Одинцово, ул. Глазынинская, д.д. 20, 22,24, 26, 28 | 2021 | Итого | 22 452,64000 | 0,00000 | 22 452,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов систем наружного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 14 032,90000 | 0,00000 | 14 032,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 419,74000 | 0,00000 | 8 419,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12.2. | 1. п. Покровский городок; 2. г. Одинцово, ул. Триумфальная в районе д.14 (Магнит). | 2022 | Итого | 3 597,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 597,80000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов систем наружного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 079,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 079,34000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 518,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 518,46000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12.3. | 1. Деревня Сальково; 2. г. Звенигород, пер. Землянияный; 3. п. ВНИИССОК, ул. Березовая, д. 1, 2, 4, 5; 4. с. Каринское; 5. г. Звенигород, пер. Оранжевый; 6. деревня Папушево, ГП-2; 7. р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17, вдоль автомобильных дорог пленка лес, лес-база отдыха; 8. пос. Барвиха, вдоль пешеходной дорожки от дома № 7 до дома № 28 (парковое освещение); 9. пос. Усово-Тупик, от ж/д переезда до платформы «Усово»; 10. г. Одинцово, д/о Озера; 11. г. Одинцово, ул. Комсомольская, дд 2, 4, 6; 12. д. Супонево; 13. п. Горки-10, д. 18; 14. пос. ПХ МК КПСС; 15. деревня Горышкино; 16. с. Саввинская Слобода, ул. Макарова. | 2024 | Итого | 46 422,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 46 422,74000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов систем наружного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 13 926,78000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 926,78000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 32 495,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 32 495,96000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 72 473,18000 | 0,00000 | 22 452,64000 | 3 597,80000 | 0,00000 | 46 422,74000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 29 039,02000 | 0,00000 | 14 032,90000 | 1 079,34000 | 0,00000 | 13 926,78000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 43 434,16000 | 0,00000 | 8 419,74000 | 2 518,46000 | 0,00000 | 32 495,96000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13. | Мероприятие F2.15. "Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области" | | | | | | | | | | |
| 13.1. | 1. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.8;2. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское шоссе, 104,110; 3. Одинцовский г.о., д. Марьино; 4. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 4; 5. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 39; 6. Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Радужная, д. 6; 7. Одинцовский г.о., г. Звенигород, мкрн. Восточный, д. 16; 8. Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Калинина, дд. 67,69,71; 9. Одинцовский г.о., г. Звенигород, м-н Пронина, д. 7; 10. Одинцовский г.о., г. Звенигород, стадион "Спартак", ул. Ивана Шнырёва. | 2021 | Итого | 39 900,52000 | 0,00000 | 39 900,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество установленных детских игровых площадок |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 39 501,51000 | 0,00000 | 39 501,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 399,01000 | 0,00000 | 399,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13.2. | 1. Одинцовский городской округ, р. п. Заречье, ул. Университетская, дд. 3,4; 2. Одинцовский городской округ, д. Бородки, ул. Слободка; 3. Одинцовский городской округ, ул. Триумфальная, д. 4; 4. Одинцовский городской округ, г. Звенигород, м-н Супонево, д 4,5,6; 5. Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Чистяковой, дд.58,62; 6. Одинцовский городской округ, г. Одинцово, Ново-спортивная, д. 16,18; 7. Одинцовский городской округ, г. Одинцово Маковского 10. | 2022 | Итого | 37 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество установленных детских игровых площадок |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 11 130,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 130,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 970,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 970,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 77 000,52000 | 0,00000 | 39 900,52000 | 37 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 50 631,51000 | 0,00000 | 39 501,51000 | 11 130,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 26 369,01000 | 0,00000 | 399,01000 | 25 970,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14. | Мероприятие F2.19. "Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Благоустройство комплекса улиц исторического центра Звенигорода (ул. Почтовая, ул. Чехова) и парка | 2021-2022 | Итого | 70 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| Средства федерального бюджета | 70 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 70 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 70 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15. | Мероприятие F2.22. "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха)" | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Муниципальное бюджетное учреждение "Парк Захарово", парк "Захарово", Адрес: п.Летний отдых, ул. Зеленая, д.1а | 2021 | Итого | 17 406,97000 | 0,00000 | 17 406,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий;Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории муниципального образования;Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 5 222,09000 | 0,00000 | 5 222,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 184,88000 | 0,00000 | 12 184,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.2. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха", Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. Адрес: г.Одинцово, ул.Молодежная, д. 1б | 2021 | Итого | 13 400,04000 | 0,00000 | 13 400,04000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий; Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории муниципального образования; Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 4 020,01000 | 0,00000 | 4 020,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 380,03000 | 0,00000 | 9 380,03000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 30 807,01000 | 0,00000 | 30 807,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 9 242,10000 | 0,00000 | 9 242,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 564,91000 | 0,00000 | 21 564,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16. | Мероприятие F2.28. "Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха" | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция парков Одинцовского городского округа", парк у воды (Виражи). Адрес: г.Одинцово, ул.М.Бирюзова, д. 30 | 2021 | Итого | 9 000,00000 | 0,00000 | 9 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 8 910,00000 | 0,00000 | 8 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 90,00000 | 0,00000 | 90,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 9 000,00000 | 0,00000 | 9 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 8 910,00000 | 0,00000 | 8 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 90,00000 | 0,00000 | 90,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма "Благоустройство территорий" | | | | | | | | | | | |
| 17. | Мероприятие 01.04. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства" | | | | | | | | | | |
| 17.1. | Муниципальное бюджетное учреждение "Комбинат по благоустройству и ресурсо-снабжающему хозяйству" (МБУ "КБРХ") Большие Вяземы | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 36 502,21798 | 36 502,21798 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 17.2. | Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство "Голицыно" (МБУ "ГХ "Голицыно") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 480 989,21362 | 56 439,16759 | 116 322,29103 | 102 742,58500 | 102 742,58500 | 102 742,58500 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 17.3. | Муниципальное бюджетное учреждение Одинцовского городского округа Московской области «Жилищно-коммунальное хозяйство «Кубинка» (МБУ «ЖКХ «Кубинка») | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 209 481,97001 | 37 371,08700 | 47 437,56401 | 41 557,77300 | 41 557,77300 | 41 557,77300 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 17.4. | Муниципальное бюджетное учреждение "Одинцовское городское хозяйство" Одинцовского городского округа (МБУ «ОГХ») | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 317 197,06725 | 477 423,98308 | 633 587,54417 | 735 395,18000 | 735 395,18000 | 735 395,18000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 17.5. | Муниципальное казенное учреждение "Жилищно-коммунальное хозяйство Барвихинское" (МКУ "ЖКХ Барвихинское") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 887 602,34062 | 181 431,19040 | 179 191,27022 | 175 659,96000 | 175 659,96000 | 175 659,96000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 17.6. | Муниципальное бюджетное учреждение Одинцовского городского округа Московской области "Благоустройство и озеленение "Горки-2" (МБУ "Благоустройство и озеленение "Горки-2" ) | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 260 857,38030 | 54 113,85948 | 52 417,70082 | 51 441,94000 | 51 441,94000 | 51 441,94000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 17.7. | Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунальное хозяйство и благоустройство Ершовское" (МБУ "КХИБ Ершовское") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 419 699,46692 | 81 993,93946 | 89 305,27246 | 82 800,08500 | 82 800,08500 | 82 800,08500 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 17.8. | Муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство и развитие Одинцовского городского округа Московской области" (МБУ "Благоустройство" Жаворонки) | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 238 930,34108 | 46 878,81351 | 50 218,42757 | 47 277,70000 | 47 277,70000 | 47 277,70000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 17.9. | Муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство и озеленение" (МБУ "Благоустройство и озеленение") Захаровское | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 164 111,90282 | 30 440,01079 | 38 990,67403 | 31 560,40600 | 31 560,40600 | 31 560,40600 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 17.10. | Муниципальное бюджетное учреждение "Назарьевское" (МБУ "Назарьевское") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 319 086,84800 | 62 361,50000 | 69 820,84800 | 62 301,50000 | 62 301,50000 | 62 301,50000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 17.11. | Муниципальное бюджетное учреждение - специализированная служба "Успенское" (МБУ Спецслужба "Успенское") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 442 650,50177 | 86 799,12487 | 90 256,49290 | 88 531,62800 | 88 531,62800 | 88 531,62800 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 17.12. | Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунальное хозяйство и благоустройство "Часцовское"( МБУ "КХИБ "Часцовское") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 129 758,29069 | 25 727,35743 | 27 036,15826 | 25 664,92500 | 25 664,92500 | 25 664,92500 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 17.13. | Муниципальное бюджетное учреждение "Звенигородская ремонтно-эксплуатационная служба" (МБУ "ЗРЭС") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 446 549,82248 | 93 663,20265 | 100 636,71983 | 84 083,30000 | 84 083,30000 | 84 083,30000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 17.14. | Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция парков Одинцовского городского округа" | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 931 141,38145 | 136 890,35400 | 212 416,68745 | 193 944,78000 | 193 944,78000 | 193 944,78000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 17.15. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха» Одинцовского городского округа Московской области | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 379 126,36199 | 105 180,82651 | 96 815,79151 | 59 043,24799 | 59 043,24799 | 59 043,24799 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 17.16. | Муниципальное бюджетное учреждение "Парк Захарово" | 2021-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 806,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 602,00000 | 602,00000 | 602,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 17.17. | Муниципальное автономное учреждение Одинцовского городского округа Московской области "Городские парки" | 2021-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| Итого по мероприятию | | | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 665 491,10698 | 1 513 216,63475 | 1 804 453,44226 | 1 782 607,00999 | 1 782 607,00999 | 1 782 607,00999 |  |  |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов" | | | | | | | | | | | |
| 18. | Мероприятие 01.01. "Ремонт подъездов в многоквартирных домах" | | | | | | | | | | |
| 18.1. | Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2021 | Итого | 91 420,00000 | 0,00000 | 91 420,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество отремонтированных подъездов МКД |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 27 140,31000 | 0,00000 | 27 140,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 284,19000 | 0,00000 | 16 284,19000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 47 995,50000 | 0,00000 | 47 995,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18.2. | возмещение части затрат, связанных с выполненными в 2020 г. работами по ремонту подъездов | 2021 | Итого | 8 900,15000 | 0,00000 | 8 900,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество отремонтированных подъездов МКД |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 642,23000 | 0,00000 | 2 642,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 585,34000 | 0,00000 | 1 585,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 4 672,58000 | 0,00000 | 4 672,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18.3. | Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2022-2024 | Итого | 83 163,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27 645,00000 | 27 645,00000 | 27 873,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество отремонтированных подъездов МКД |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 52 143,19000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 333,41000 | 17 333,41000 | 17 476,37000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 31 019,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 311,59000 | 10 311,59000 | 10 396,63000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 183 483,15000 | 0,00000 | 100 320,15000 | 27 645,00000 | 27 645,00000 | 27 873,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 81 925,73000 | 0,00000 | 29 782,54000 | 17 333,41000 | 17 333,41000 | 17 476,37000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 48 889,34000 | 0,00000 | 17 869,53000 | 10 311,59000 | 10 311,59000 | 10 396,63000 |
| Внебюджетные источники | 52 668,08000 | 0,00000 | 52 668,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19. | Мероприятие 02.01. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области" | | | | | | | | | | |
| 19.1. | Выполнение отдельных разделов проектно-сметной документации на капитальный ремонт лифтового оборудования и инженерных систем (отопления, вентиляции, связи, автоматизации) 15-ти этажного жилого дома общей площадью 6 600 м2, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород, ул. Маяковского д. 19А, с предварительным выполнением их инструментально-технического обследования | 2020 | Итого | 525,00000 | 525,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 525,00000 | 525,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.2. | Выполнение инструментально-технического обследования строительных конструкций с выдачей проектно-сметной документации на капитальный ремонт строительных конструкций 15-ти этажного жилого дома общей площадью 6 600 м2, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород, ул. Маяковского д. 19А | 2020 | Итого | 596,00000 | 596,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 596,00000 | 596,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.3. | Выполнение инструментально-технического обследования инженерных систем (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения) с выдачей проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных систем (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения) 15-ти этажного жилого дома общей площадью 6 600 м2, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород, ул. Маяковского д. 19А | 2020 | Итого | 523,00000 | 523,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 523,00000 | 523,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 1 644,00000 | 1 644,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 644,00000 | 1 644,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ". |

".

Начальник Управления благоустройства А.А. Журавлев