АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2021 № 4176

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2026 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.08.2019 №313, в связи с изменением объемов финансирования мероприятий на 2021 год и плановый период до 2024 года, адресного перечня по строительству и реконструкции объектов и значений показателей реализации муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2026 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020 – 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.10.2019 № 1260 (в редакции от 24.09.2021 № 3453) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения и дополнения:

 1) в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс.руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Средства бюджета Московской области | 3033935,52700 | 311819,00000 | 1645887,60700 | 763872,12000 | 148679,80000 | 163677,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5618553,98721 | 622 887,71076 | 947707,63545 | 978690,31300 | 927179,46100 | 937905,72700 | 602 091,57000 | 602 091,57000 |
| ВСЕГО, в том числе по годам: | 8652489,51421 | 934706,71076 | 2593595,24245 | 1742562,43300 | 1075859,26100 | 1101582,72700 | 602 091,57000 | 602 091,57000 |

»;

 2) подраздел 5.1 раздела 5 «Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«5.1. Паспорт подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026год | Итого |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области  | Всего, в том числе  | 143438,14076 | 213028,05000 | 255458,00000 | 271895,00000 | 286762,00000 | 3424,00000 | 3424,00000 | 1177429,19076 |
| Средства бюджета Московской области | 140803,00000 | 101021,00000 | 64023,00000 | 68194,00000 | 71974,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 446015,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа  | 2635,14076 | 112007,05000 | 191435,00000 | 203701,00000 | 214788,00000 | 3424,00000 | 3424,00000 | 731414,19076 |

»;

 3) подраздел 6.1 раздела 6 «Подпрограмма «Дороги Подмосковья» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«6.1. Паспорт подпрограммы «Дороги Подмосковья»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026год | Итого |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области  | Всего, в том числе  | 750866,88197 | 2334353,70956 | 1439426,70600 | 756286,53400 | 767143,00000 | 560282,57000 | 560282,57000 | 7168641,97153 |
| Средства бюджета Московской области | 171016,00000 | 1544866,60700 | 699849,12000 | 80485,80000 | 91703,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2587920,52700 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа  | 579850,88197 | 789487,10256 | 739577,58600 | 675800,73400 | 675440,00000 | 560282,57000 | 560282,57000 | 4580721,44453 |

»;

4) подраздел 7.1 раздела 7 «Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«7.1. Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026год | Итого |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области  | Всего, в том числе  | 40401,68803 | 46213,48289 | 47677,72700 | 47677,72700 | 47677,72700 | 38385,00000 | 38385,00000 | 306418,35192 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа  | 40401,68803 | 46213,48289 | 47677,72700 | 47677,72700 | 47677,72700 | 38385,00000 | 38385,00000 | 306418,35192 |

 »;

5) приложение 1 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

6) приложение 2 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

7) приложение 3 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

 2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Одинцовского городского округа А.Р.Иванов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Приложение 1 к Постановлению АдминистрацииОдинцовского городского округаот 19.11.2021 № 4176  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  "Приложение 1 к Муниципальной программе |
| Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области |
| "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятий  |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования» |
| 1.  | Основное мероприятие 02Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2020-2026 годы | Итого: | 1 177 429,19076 | 143 438,14076 | 213 028,05000 | 255 458,00000 | 271 895,00000 | 286 762,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения |   |
| Средства бюджета Московской области  | 446 015,00000 | 140 803,00000 | 101 021,00000 | 64 023,00000 | 68 194,00000 | 71 974,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 731 414,19076 | 2 635,14076 | 112 007,05000 | 191 435,00000 | 203 701,00000 | 214 788,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 |
| 1.1.  | Мероприятие 02.01 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2020-2026 годы | Итого: | 1 091 494,00000 | 142 255,00000 | 145 396,00000 | 252 034,00000 | 268 471,00000 | 283 338,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения | Увеличение доли маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа на конец года |
| Средства бюджета Московской области  | 380 341,00000 | 140 803,00000 | 35 347,00000 | 64 023,00000 | 68 194,00000 | 71 974,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 711 153,00000 | 1 452,00000 | 110 049,00000 | 188 011,00000 | 200 277,00000 | 211 364,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятие 02.03 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) | 2020-2026 годы | Итого: | 20 261,19076 | 1 183,14076 | 1 958,05000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения | Транспортное обеспечение участников мероприятий |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20 261,19076 | 1 183,14076 | 1 958,05000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 |
| 1.3 | Мероприятие 02.23 Финансовое обеспечение расходов, связанных с принятием решения о возмещении транспортным организациям недополученных доходов, возникающих при выполнении работ по перевозке на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в связи с предоставлением льгот населению и скидок при оплате проезда единой транспортной картой  | 2021 год | Итого: | 65 674,00000 | 0,00000 | 65 674,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта , дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения | Увеличение маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа на конец года  |
| Средства бюджета Московской области  | 65 674,00000 | 0,00000 | 65 674,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме: | 1 177 429,19076 | 143 438,14076 | 213 028,05000 | 255 458,00000 | 271 895,00000 | 286 762,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 |   |   |
| Средства бюджета Московской области  | 446 015,00000 | 140 803,00000 | 101 021,00000 | 64 023,00000 | 68 194,00000 | 71 974,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 731 414,19076 | 2 635,14076 | 112 007,05000 | 191 435,00000 | 203 701,00000 | 214 788,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 |
|  Подпрограмма «Дороги Подмосковья» |
| 1. | Основное мероприятие 02 Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 2020-2026 годы | Итого: | 1 310 109,39257 | 0,00000 | 613 562,15257 | 691 502,70600 | 5 044,53400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения; МКУ "Упрдоркапстрой" |   |
| Средства бюджета Московской области  | 1 200 286,52700 | 0,00000 | 569 993,60700 | 626 404,12000 | 3 888,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 109 822,86557 | 0,00000 | 43 568,54557 | 65 098,58600 | 1 155,73400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 02.01 Софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения.  | 2020-2022 годы | Итого: | 1 263 459,84700 | 0,00000 | 599 993,60700 | 659 372,76000 | 4 093,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой", Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения, МКУ "Упрдоркапстрой" | Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Московской области  | 1 200 286,52700 | 0,00000 | 569 993,60700 | 626 404,12000 | 3 888,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 63 173,32000 | 0,00000 | 30 000,00000 | 32 968,64000 | 204,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятие 02.02 Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета.  | 2020-2021 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 46 649,54557 | 0,00000 | 13 568,54557 | 32 129,94600 | 951,05400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Разработка проектной документации на строительство объекта "Строительство подъезда к мкр.№9 от ул.Сосновой в г.Одинцово, Московская область" |
| 2. | Основное мероприятие 05 Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2020-2026 годы | Итого: | 5 858 532,57896 | 750 866,88197 | 1 720 791,55699 | 747 924,00000 | 751 242,00000 | 767 143,00000 | 560 282,57000 | 560 282,57000 |  Управление благоустройства, МКУ "Упрдоркапстрой" |   |
| Средства бюджета Московской области  | 1 387 634,00000 | 171 016,00000 | 974 873,00000 | 73 445,00000 | 76 597,00000 | 91 703,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 470 898,57896 | 579 850,88197 | 745 918,55699 | 674 479,00000 | 674 645,00000 | 675 440,00000 | 560 282,57000 | 560 282,57000 |
| 2.1. | Меропрития 05.01 Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2020-2026 годы | Итого: | 1 455 757,30700 | 175 041,04700 | 1 026 246,26000 | 77 311,00000 | 80 629,00000 | 96 530,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства, МКУ "Упрдоркапстрой" | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Средства бюджета Московской области  | 1 382 893,00000 | 166 275,00000 | 974 873,00000 | 73 445,00000 | 76 597,00000 | 91 703,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 72 864,30700 | 8 766,04700 | 51 373,26000 | 3 866,00000 | 4 032,00000 | 4 827,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Мероприятие 05.02 Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29 906,21135 | 3 768,59000 | 26 137,62135 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения, МКУ "Упрдоркапстрой" | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2.3. | Мероприятие 05.03 Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | 2020-2026 годы | Итого: | 4 811,00000 | 4 811,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Проведение капитального ремонта автомобильных дорог к садоводческим товариществам |
| Средства бюджета Московской области  | 4 741,00000 | 4 741,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 70,00000 | 70,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4. | Мероприятие 05.04 Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям мадоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан за счет средств местного бюджета | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 122,53200 | 122,53200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Проведение капитального ремонта автомобильных дорог к садоводческим товариществам |
| 2.5. | Мероприятие 05.05 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 367 935,52861 | 567 123,71297 | 668 407,67564 | 670 613,00000 | 670 613,00000 | 670 613,00000 | 560 282,57000 | 560 282,57000 |  МКУ "Упрдоркапстрой" | Соответствие объектов дорожного хозяйства нормативным требованиям |
| 2.6. | Мероприятие 05.06 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Снижение аварийности на автомобильных дорога местного значения |
| 2.7. | Мероприятие 05.07 Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Увеличение парковочных мест  |
| Итого по подпрограмме: | 7 168 641,97153 | 750 866,88197 | 2 334 353,70956 | 1 439 426,70600 | 756 286,53400 | 767 143,00000 | 560 282,57000 | 560 282,57000 |   |   |
| Средства бюджета Московской области  | 2 587 920,52700 | 171 016,00000 | 1 544 866,60700 | 699 849,12000 | 80 485,80000 | 91 703,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 580 721,44453 | 579 850,88197 | 789 487,10256 | 739 577,58600 | 675 800,73400 | 675 440,00000 | 560 282,57000 | 560 282,57000 |
| Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
| 1. | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 306 418,351920 | 40 401,688030 | 46 213,482890 | 47 677,727000 | 47 677,727000 | 47 677,727000 | 38 385,000000 | 38 385,000000 | МКУ "Упрдоркапстрой" |   |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорого и осуществление дорожной деятельности | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Обеспечение сохранности муниципальных автомобильныъх дорог |
| 1.2. | Мероприятие 01.02 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 306 418,35192 | 40 401,68803 | 46 213,48289 | 47 677,72700 | 47 677,72700 | 47 677,72700 | 38 385,00000 | 38 385,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Обеспечение деятельности муниципального учреждения МКУ "Упрдоркапстрой"Одинцовского городского округа в сфере дорожного хозяйства. Осуществление функций муниципального заказчика по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и иных объектов капитального строительства |
| Итого по подпрограмме: | 306 418,35192 | 40 401,68803 | 46 213,48289 | 47 677,72700 | 47 677,72700 | 47 677,72700 | 38 385,00000 | 38 385,00000 |   |   |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 306 418,35192 | 40 401,68803 | 46 213,48289 | 47 677,72700 | 47 677,72700 | 47 677,72700 | 38 385,00000 | 38 385,00000 |
| Всего по муниципальной программе: | 8 652 489,51421 | 934 706,71076 | 2 593 595,24245 | 1 742 562,43300 | 1 075 859,26100 | 1 101 582,72700 | 602 091,57000 | 602 091,57000 |   |   |
| Средства бюджета Московской области  | 3 033 935,52700 | 311 819,00000 | 1 645 887,60700 | 763 872,12000 | 148 679,80000 | 163 677,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 618 553,98721 | 622 887,71076 | 947 707,63545 | 978 690,31300 | 927 179,46100 | 937 905,72700 | 602 091,57000 | 602 091,57000 |

 ".

Начальник Управления транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения С.В.Жабина

Согласовано:

Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности

Администрации Одинцовского городского округа,

главный бухгалтер Н.А. Стародубова

Приложение 2 к Постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

от 19.11.2021 № 4176

«Приложение 2 к муниципальной программе

Показатели реализации муниципальной программы

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показателиреализациимуниципальной программы | Типпоказателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | 2025год | 2026Год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» |
| 1.2. | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Обращение Губернатора Московской области (приоритетный показатель) | Процент | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 02. Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с государственными и муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров |
| 2. | Подпрограмма «Дороги Подмосковья» |
| 2.1. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Отраслевой показатель | км/пог.м. | - | - | - | 1,89/1890 | - | - | - | - | 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения. |
| 2.2. | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отраслевойпоказатель | км/тыс.кв.м. | 40,46/216,809 | 19,42/126,822 | 67,344/471,382 | - | - | - | - | - | 05. Ремонт капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения. |
| 2.3. | ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс.населения | Рейтинг- 45Приоритетный показатель | Чел./100 тыс.населения | 10,62 | 11,76 | 10,53 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 05. Ремонт капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения. |
| 2.4. | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети | Отраслевойпоказатель | м/места | 2000 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 05. Ремонт капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения. |

 ».

Начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и БДД С.В.Жабина

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  Приложение 3 к Постановлению Администрации Одинцовского городского округа от 19.11.2021 № 4176 " Приложение 3 к муниципальной программе |

|  |
| --- |
| Адресный перечень по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности Одинцовского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено муниципальной программой "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности | Годы строительства/реконструкции/капитального ремонта | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | [Профинансировано на 01.01.2020 тыс. руб.](file:///C%3A%5CUsers%5Ca_ziminova%5CDesktop%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203%20%D0%BA%20%D0%9C%D0%9F.xlsx#RANGE!P1323) | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Одинцовского городского округа |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма "Дороги Подмосковья" |
| 1. | Мероприятие 02.01 Софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения. |   |   |   |   | Итого | 1 263 459,84700 | 0,00000 | 599 993,60700 | 659 372,76000 | 4 093,48000 |   | Администрация Одинцовского городского округа |
|   | Средства бюджета Московской области | 1 200 286,52700 | 0,00000 | 569 993,60700 | 626 404,12000 | 3 888,80000 |   |
|   | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 63 173,32000 | 0,00000 | 30 000,00000 | 32 968,64000 | 204,68000 |   |
| 1.1 | Реконструкция объекта улицы Чистяковой от 19 км Можайского шоссе до Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу | 2021-2022 | 1,89 км / 1890 п.м. |   | 0,00000 | Итого | 1 263 459,84700 | 0,00000 | 599 993,60700 | 659 372,76000 | 4 093,48000 |   | Администрация Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 1 200 286,52700 | 0,00000 | 569 993,60700 | 626 404,12000 | 3 888,80000 |   |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 63 173,32000 | 0,00000 | 30 000,00000 | 32 968,64000 | 204,68000 |   |
| 2. | Мероприятие 02.02 Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета |   |   |   |   | Итого | 46 649,54557 | 0,00000 | 13 568,54557 | 32 129,64600 | 951,05400 |   | Администрация Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 46 649,54557 | 0,00000 | 13 568,54557 | 32 129,94600 | 951,05400 |   |
| 2.1 | Строительство объекта "Строительство подъезда к мкр № 9 от ул.Сосновой в г.Одинцово, Московская область" | 2019-2021(Разработка проектной документации) | 0,26км/260 п.м. |   | 6955,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13 568,54557 | 0,00000 | 13 568,54557 | 0,00000 | 0,00000 |   | Администрация Одинцовского городского округа |
|
| 2.2 | Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги Можайское шоссе-Покровское-Ястребки до СНТ "Клин"  | 2022 (Разработка проектной документации) |   |   | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 951,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 951,00000 | 0,00000 |   | Администрация Одинцовского городского округа |
| 2.3 | Реконструкция подъездной дороги от Луцинского шоссе жо жилого дома №1 мкрн. Южный (ул.Радужная) | 2022-2023 (Разработка проектной документации) |   |   | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 130,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 178,94600 | 951,05400 |   | Администрация Одинцовского городского округа |

 ".

Начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения С.В.Жабина