АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2022 № 1146

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу

Одинцовского городского округа Московской области

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2024 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 20.08.2019 № 313, в целях приведения муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области в соответствие с актуализированными типовыми муниципальными программами Московской области, в связи с изменением объемов финансирования мероприятий на 2022 год, изменением перечня и значений показателей реализации муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020 - 2024 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.10.2019 № 1269 (в редакции от 30.12.2021 № 4923), изменения и дополнения, изложив в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Одинцовского городского округа |  |  А.Р. Иванов  |

Приложение

к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 25.03.2022 № 1146

«Утверждена

постановлением Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области от 30.10.2019 № 1269

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Переселение граждан из аварийного

 жилищного фонда»

на 2020 - 2024 годы

1. Паспорт муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

на 2020-2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Пайсов М.А. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в Одинцовском городском округе.
2. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного жилищного фонда.
 |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | 1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам  | Расходы (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 182 643,88800 | 0,00000 | 36 239,44800 | 146 404,44000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 38 050,81000 | 0,00000 | 7 549,88500 | 30 500,92500 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 86 241,05650 | 0,00000 | 36 078,89750 | 50 162,15900 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО, в том числе по годам: | 306 935,75450 | 0,00000 | 79 868,23050 | 227 067,52400 | 0,00000 | 0,00000 |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одним из ключевых приоритетов развития Одинцовского городского округа Московской области является повышение качества жизни граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Реализация мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2024 годы (далее – Муниципальная программа) направлена на ликвидацию жилищного фонда в Одинцовском городском округе Московской области, признанного аварийным и подлежащим сносу, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Аварийный жилищный фонд имеет большую степень износа. Проведение капитального ремонта нецелесообразно из-за практически близкого к исчерпанию эксплуатационного ресурса конструкций таких жилых домов. Аварийный жилищный фонд представляет угрозу для проживающих в нем граждан и подлежит расселению и сносу. Кроме того, такой фонд ухудшает внешний облик населенных пунктов, сдерживает развитие инфраструктуры.

Проживающие в аварийном жилищном фонде граждане, как правило, не имеют возможности самостоятельно приобрести жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям.

Муниципальная программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, в рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» и призвана обеспечить реализацию права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде Одинцовского городского округа.

Муниципальная программа предусматривает переселение граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения, приобретаемые в муниципальную собственность за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Московской области, средств бюджета Одинцовского городского округа Московской области.

Мероприятия Муниципальной программы представлены в Приложении 1 к Муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Показатели реализации муниципальной программы с указанием количественных и качественных целевых показателей представлены в Приложении 2 к Муниципальной программе «Показатели реализации муниципальной программы Одинцовского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

3. Прогноз развития сферы реализации

муниципальной программы

 В рамках Муниципальной программы планируется переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем приобретения в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений за счет средств бюджетов различных уровней. Реализация мероприятий Муниципальной программы позволит значительно улучшить проблему расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, обеспечит защиту прав граждан на жилище путем переселения из аварийных жилых домов в новые благоустроенные помещения.

4. Перечень и описание подпрограмм муниципальной программы

Целями Муниципальной программы являются:

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в Одинцовском городском округе Московской области;
2. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного жилищного фонда.

Достижение целей Муниципальной программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, реализуемых в рамках

следующих подпрограмм:

 1. Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

 2. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

5. Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

5.1. Паспорт подпрограммы

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе | 0,00000 | 64 042,66400 | 227 067,52400 | 0,00000 | 0,00000 | 291 110,18800 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00000 | 36 239,44800 | 146 404,44000 | 0,00000 | 0,00000 | 182 643,88800 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 7 549,88500 | 30 500,92500 | 0,00000 | 0,00000 | 38 050,81000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 20 253,33100 | 50 162,15900 | 0,00000 | 0,00000 | 70 415,49000 |

5.2. Описание подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» призвана обеспечить защиту прав граждан на жилище путем переселения из аварийных жилых домов в новые благоустроенные помещения.

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации до 01.01.2017.

В настоящее время в Одинцовском городском округе признаны аварийными и подлежащими расселению в рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», жилые дома, указанные в Таблице № 1.

Подпрограммой «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда посредством переселения граждан в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Московской области, средств бюджета Одинцовского городского округа Московской области.

В результате реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» жители аварийных жилых домов будут переселены в благоустроенные жилые помещения.

Перечень аварийного жилищного фонда, подлежащего переселению, представлен в Таблице № 1.

 Таблица № 1

Перечень аварийного жилищного фонда,

подлежащего переселению в рамках Подпрограммы

| № п/п | Адрес дома: Московская область, Одинцовский городской округ,г. Звенигород | Постановление о признании дома аварийным | Общая площадь расселяемых жилых помещений, кв.м | Кол-во расселяемых жилых помещений | Кол-во человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер | дата |
|  | пос. сан. Поречье, д. 1  | 1074 | 25.12.2012 | 399,30 | 9 | 21 |
|  | пос. сан. Поречье, д. 35 | 545 | 01.07.2016 | 2 724,20 | 61 | 127 |
|  | ул. Герцена, д. 3 | 960 | 19.11.2012 | 204,40 | 6 | 9 |
|  | ул. Красная, д. 4 | 546 | 01.07.2016 | 196,20 | 6 | 17 |
|  | ул. Октябрьская, д. 4 | 1174 | 12.11.2014 | 342,70 | 8 | 25 |
|  | ул. Почтовая, д. 2/8  | 1074 | 25.12.2012 | 93,10 | 2 | 4 |
|  | ВСЕГО |  |  | 3 959,90 | 92 | 203 |

5.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и механизм их реализации

Основным мероприятием подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» является реализация Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Реализация мероприятий осуществляется путем приобретения в муниципальную собственность жилых помещений в многоквартирных жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также путем выплаты возмещений за изымаемые жилые помещения собственникам, проживающим в аварийном жилищном фонде.

Отселение граждан из аварийного жилищного фонда производится в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ).

Граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 ЖК РФ имеют право на возмещение за изымаемые у них жилые помещения либо по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости.

Гражданам, занимающим жилые помещения по договорам социального найма, выселяемым в порядке, предусмотренном статьями 86, 89 ЖК РФ, предоставляются другие благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма, равнозначные по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

6. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда в Московской области»

6.1. Паспорт подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда в Московской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе | 0,00000 | 15 825,56650 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 825,56650 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 15 825,56650 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 825,56650 |

6.2. Описание подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни граждан. Основным направлением в данной сфере является переселение жителей из аварийного жилищного фонда.

Подпрограммой «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» Муниципальной программы на отселение жителей из аварийного жилищного фонда, расположенного в поселке Барвиха и селе Усово Одинцовского городского округа Московской области, до 2022 года было предусмотрено финансирование из бюджета Одинцовского городского округа.

По состоянию на 31.12.2021 года 2-м семьям выплачена выкупная цена за помещения, находящиеся в аварийных жилых домах.

Оставшимся жителям аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Одинцовского городского округа Московской области, начиная с 2022 года планируется предоставление жилых помещений из муниципального жилищного фонда (Таблица № 2).

Таблица № 2

Перечень аварийного жилищного фонда,

подлежащего переселению в рамках Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дома: Московская область, Одинцовский городской округ | Распоряжение о признании дома аварийным | Общая площадь расселяемых жилых помещений, кв.м | Кол-во расселяемых жилых помещений | Кол-во человек |
|  номер | дата |
|  | с. Усово, д. 62 | 205-р | 15.07.2019 | 294,70 | 7 | 19 |
|  | пос. Усово-Тупик, д.4 | 204-р | 15.07.2019 | 640,67 | 15 | 39 |
|  | пос. Барвиха, д. 22 | 121 | 09.04.2010 | 223,70 | 3 | 7 |
|  | В С Е Г О |  |  | 1 159,07 | 25 | 65 |

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» жители аварийного жилищного фонда будут поэтапно переселены в благоустроенные жилые помещения.

6.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» и механизм их реализации

Основным мероприятием подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» является переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Мероприятие направлено на расселение жителей из аварийных жилых домов и ликвидацию аварийного жилищного фонда.

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» осуществляется посредством приобретения у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквартирных жилых домах, выплаты возмещений за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ лицам, имеющим в собственности жилые помещения в аварийных жилых домах.

Предоставление жилых помещений для переселения граждан из аварийных жилых домов осуществляется в соответствии со статьями 32, 86, 89 ЖК РФ.

В процессе исполнения подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» гражданам, занимающим жилые помещения по договорам социального найма, выселяемым в порядке, предусмотренном статьями 86, 89 ЖК РФ, предоставляются другие жилые помещения по договорам социального найма, равнозначные по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

Изъятие жилых помещений в аварийных жилых домах осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 32 ЖК РФ. При этом учитываются два альтернативных варианта для собственников жилых помещений в указанном жилищном фонде:

- предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом его стоимости в выкупную цену;

- выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение.

Способ отселения определяется по согласованию с собственником изымаемого жилого помещения.

7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

Методика расчета значений показателей реализации подпрограмм «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» представлена в Приложении 3.

8. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и

исполнителей мероприятий с муниципальным заказчиком

и координатором муниципальной программы

Механизм реализации Муниципальной программы, порядок внесения изменений в Муниципальную программу и контроль за ее реализацией осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.08.2019 № 313.

Муниципальным заказчиком Муниципальной программы является Администрация Одинцовского городского округа Московской области.

Управление реализацией Муниципальной программы осуществляет координатор Муниципальной программы в лице первого заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа – Пайсова М.А.

Разработчиком и ответственным исполнителем Муниципальной программы является Управление жилищных отношений Администрации Одинцовского городского округа Московской области.

Исполнители мероприятий Муниципальной программы (подпрограмм) несут ответственность за своевременную реализацию мероприятий Муниципальной программы (подпрограмм), достижение запланированных результатов.

9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе

реализации мероприятий муниципальной программы

Ответственность за реализацию Муниципальной программы и достижение установленных показателей эффективности реализации Муниципальной программы несут ответственные исполнители за выполнение мероприятий Муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы Управление жилищных отношений формирует в Государственной информационной системе «Управление» Московской области (ГАСУ МО):

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о выполнении мероприятий Муниципальной программы и анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий Муниципальной программы, согласованный с Финансово-казначейским управлением в части бюджетных средств и представляет в Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства для оценки эффективности реализации Муниципальной программы.

Отчетность о реализации Муниципальной программы представляется с учетом требований и по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.08.2019 № 313.

Начальник Управления

жилищных отношений А.Я. Медникова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к муниципальной программе  |
| Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| N п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| 1. | Основное мероприятие F3Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2020-2024 | Итого | 291 110,18800 | 0,00000 | 64 042,66400 | 227 067,52400 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищных отношений | Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 3 959,90 кв. м |
| Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | 182 643,88800 | 0,00000 | 36 239,44800 | 146 404,44000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 38 050,81000 | 0,00000 | 7 549,88500 | 30 500,92500 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 70 415,49000 | 0,00000 | 20 253,33100 | 50 162,15900 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие F3.03Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по III этапу | 2020-2024 | Итого | 291 110,18800 | 0,00000 | 64 042,66400 | 227 067,52400 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищных отношений | Переселение из аварийного жилищного фонда 92 семьи, 203 человека |
| Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | 182 643,88800 | 0,00000 | 36 239,44800 | 146 404,44000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 38 050,81000 | 0,00000 | 7 549,88500 | 30 500,92500 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 70 415,49000 | 0,00000 | 20 253,33100 | 50 162,15900 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме  | Итого | 291 110,18800 | 0,00000 | 64 042,66400 | 227 067,52400 | 0,00000 | 0,00000 |   |   |
| Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | 182 643,88800 | 0,00000 | 36 239,44800 | 146 404,44000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 38 050,81000 | 0,00000 | 7 549,88500 | 30 500,92500 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 70 415,49000 | 0,00000 | 20 253,33100 | 50 162,15900 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»  |
| 1. | Основное мероприятие 02Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 825,56650 | 0,00000 | 15 825,56650 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищных отношений | Ликвидация в 2021 году аварийного жилищного фонда общей площадью 118,3 кв. м |
| 1.1 | Мероприятие 02.01Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 825,56650 | 0,00000 | 15 825,56650 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищных отношений | Переселение из аварийного жилищного фонда в 2021 году 2 семьи, 2 человека |
| Итого по подпрограмме  | Итого | 15 825,56650 | 0,00000 | 15 825,56650 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |   |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 825,56650 | 0,00000 | 15 825,56650 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего по муниципальной программе  | Итого | 306 935,75450 | 0,00000 | 79 868,23050 | 227 067,52400 | 0,00000 | 0,00000 |   |   |
| Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | 182 643,88800 | 0,00000 | 36 239,44800 | 146 404,44000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 38 050,81000 | 0,00000 | 7 549,88500 | 30 500,92500 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 86 241,05650 | 0,00000 | 36 078,89750 | 50 162,15900 | 0,00000 | 0,00000 |

Приложение 2 к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий программы/подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»  |
| 1.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Отраслевойпоказатель | Тысяча квадратных метров | – | – | 0,22050 | 3,95990 | – | – | F3 |
| 1.2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Приоритет-ный, Отраслевой показатель  | Тысяча человек | – | – | – | 0,20300 | – | – | F3 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |
| 2.1. | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | \_ | \_ | 0,11830 | 0,00000 | 0,51840 | 0,64067 | 02 |
| 2.2. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме | Отраслевой показатель | Тысяча человек | \_ | \_ | 0,00200 | 0,00000 | 0,02600 | 0,03900 | 02 |

Начальник Управления

Приложение 3

к муниципальной программе

Методика расчета значений показателей эффективности реализации

муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020 - 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя  | Источник данных | Период представления отчетности |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| 1.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Квартал |
| 1.2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных из аварийного фонда граждан, с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Квартал |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»   |
| 2.1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Квартал |
| 2.2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Квартал |

».

Начальник Управления

жилищных отношений А.Я. Медникова