АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2022 № 1865

|  |
| --- |
| О внесении изменений и дополнений  в муниципальную программу Одинцовского городского округа  Московской области  «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»  на 2020-2024 годы |

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.08.2019 №313, в связи с изменением перечня мероприятий, объемов их финансирования на 2022 - 2024 годы, перечня и значений показателей реализации, изменениями редакционного характера муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 31.10.2019 №1293 «Об утверждении муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы (в редакции от 21.03.2022 №1042) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения и дополнения:
2. в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего: | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства федерального бюджета | 376 042,80000 | 108 750,00000 | 11 907,60000 | 0,00000 | 219 809,40000 | 35 575,80000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 400 773, 52000 | 729 904,98000 | 553 355,05000 | 224 836,62000 | 181 751,33000 | 710 925,54000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа Московской области | 3 068 328, 23428 | 807 493,38825 | 1 229 678, 19257 | 256 300,03946 | 301 185,36200 | 473 671,25200 |
| Внебюджетные источники | 1 952 405, 56900 | 381 010,00000 | 415 695,56900 | 384 100,00000 | 385 800,00000 | 385 800,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 7 797 550, 12328 | 2 027 158, 36825 | 2 210 636, 41157 | 865 236,65946 | 1 088 546, 09200 | 1 605 972, 59200 |

»;

1. подраздел 8.1 раздела 8 «Подпрограмма «Чистая вода» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«8.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Чистая вода»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого: |
| Администрация Одинцовского городского округа | Всего, в том числе: | 237 665,  64107 | 67 681,  80813 | 31 233,  93000 | 473 686,  94000 | 120 973,  53000 | 931 241, 84920 |
| Средства федерального бюджета | 108 750,  00000 | 11 907,  60000 | 0,00000 | 219 809,  40000 | 35 575,  80000 | 376 042, 80000 |
| Средства бюджета Московской области | 36 250,  00000 | 28 827,  98000 | 5 896,  21000 | 76 394,  80000 | 37 212,  39000 | 184 581, 38000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 92 665,  64107 | 26 946,  22813 | 25 337,  72000 | 177 482,  74000 | 48 185,  34000 | 370 617, 66920 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

»;

1. подраздел 9.1 раздела 9 «Подпрограмма «Системы водоотведения» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«9.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Системы водоотведения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого: |
| Администрация Одинцовского городского округа | Всего, в том числе: | 393 452, 20634 | 506 488, 43497 | 271 248, 68958 | 96 334, 56000 | 120 000, 00000 | 1 387 523, 89089 |
| Средства бюджета Московской области | 233 190, 98000 | 318 269, 05000 | 141 732, 41000 | 59 318, 20000 | 75 000, 00000 | 827 510, 64000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 160 261, 22634 | 188 219, 38497 | 129 516, 27958 | 37 016, 36000 | 45 000, 00000 | 560 013, 25089 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

»;

1. подраздел 10.1 раздела 10 «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«10.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого: |
| Всего по подпрограмме | Всего, в том числе: | 1 394 636,23184 | 1 631 570,25803 | 561 134, 36908 | 516 931, 86000 | 1 363 406, 33000 | 5 467 679, 04895 |
| Средства бюджета Московской области | 459 832, 00000 | 205 596, 02000 | 77 208, 00000 | 46 038, 33000 | 598 713, 15000 | 1 387 387, 50000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 553 794, 23184 | 1 010 278, 66903 | 99 826, 36908 | 85 093, 53000 | 378 893, 18000 | 2 127 885, 97995 |
| Внебюджетные средства | 381 010, 00000 | 415 695, 56900 | 384 100, 00000 | 385 800, 00000 | 385 800, 00000 | 1 952 405, 56900 |
| Администрация Одинцовского городского округа | Всего,  в том числе: | 984 673, 44926 | 1 631 570, 25803 | 561 134, 36908 | 516 931, 86000 | 1 363 406, 33000 | 5 057 716, 26637 |
| Средства бюджета Московской области | 112 753, 00000 | 205 596, 02000 | 77 208, 00000 | 46 038, 33000 | 598 713, 15000 | 1 040 308, 50000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 490 910, 44926 | 1 010 278, 66903 | 99 826, 36908 | 85 093, 53000 | 378 893, 18000 | 2 065 002, 19737 |
| Внебюджетные средства | 381 010, 00000 | 415 695, 56900 | 384 100, 00000 | 385 800, 00000 | 385 800, 00000 | 1 952 405, 56900 |
|  | Комитет по культуре | Всего,  в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Управление образования | Всего,  в том числе: | 409 962,  78258 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 409 962,  78258 |
| Средства бюджета Московской области | 347 079,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 347 079,  00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 62 883,  78258 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 62 883,  78258 |

»;

1. подраздел 11.1 раздела 11 «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«11.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого: |
| Всего по подпрограмме | Всего,  в том числе: | 72, 00000 | 47, 06720 | 0,00000 | 265, 63900 | 265, 63900 | 650,34520 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 72, 00000 | 47, 06720 | 0,00000 | 265, 63900 | 265, 63900 | 650, 34520 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Одинцовского городского округа | Всего,  в том числе: | 72, 00000 | 47, 06720 | 0,00000 | 265, 63900 | 265, 63900 | 650,34520 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 72, 00000 | 47, 06720 | 0,00000 | 265, 63900 | 265, 63900 | 650,34520 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Управление образования | Всего,  в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

»;

1. подраздел 12.1 раздела 12 «Подпрограмма «Развитие газификации» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«12.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие газификации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого: |
| Администрация Одинцовского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00000 | 2 000,  00000 | 179,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 179, 30000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 2 000,  00000 | 179,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 179, 30000 |

»;

1. подраздел 13.1 раздела 13 «Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«13.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого: |
| Администрация Одинцовского городского округа | Всего, в том числе: | 1 332, 28900 | 2 848, 84324 | 1 440, 37080 | 1 327, 09300 | 1 327, 09300 | 8 275, 68904 |
| Средства бюджета Московской области | 632,00000 | 662,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 294, 00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 700,28900 | 2 186, 84324 | 1 440, 37080 | 1 327, 09300 | 1 327, 09300 | 6 981, 68904 |

»;

1. подраздел 5.3 раздела 5 «Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы» тестовой части Муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2. приложения 1,2,3 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 2,3,4 соответственно к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

от «06» мая 2022 № 1865

«5.3. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

*Показатель 3.1. «Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла»*

Единица измерения: процент.

Значение показателя рассчитывается как отношение показателей «Потери тепловой энергии за отчетный год, Гкал» и «Произведено тепловой энергии за отчетный год, ГКал», умноженное на 100.

Источник данных: годовая форма федерального статистического наблюдения №1- ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией», утвержденная приказом Росстата от 11.08.2009 №168.

*Показатель 3.2. «Удельный расход топлива на единицу произведенного тепла»*

Единица измерения: кг.у.т./Гкал

Значение показателя рассчитывается как отношение показателей «Объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными на территории муниципального образования, кг.у.т» и «Объем выработки тепловой энергии котельными на территории муниципального образования, ГКал».

Источник данных: годовая форма федерального статистического наблюдения №1- ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией», утвержденная приказом Росстата от 11.08.2009 №168.

*Показатель 3.3. «Количество построенных и реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в т.ч. переведенных на природный газ»*

Единица измерения: единицы.

Алгоритм определения значения показателя: количество котельных, введенных в эксплуатацию после завершения строительства и реконструкции (модернизации), капитально отремонтированных, в т.ч. переведенных на природный газ, в отчетном году.

Источник данных: данные Территориальных управлений Администрации Одинцовского городского округа.

*Показатель 3.4. «Количество построенных станций очистки питьевой воды»*

Единица измерения: единицы.

Алгоритм определения значения показателя: количество станций очистки воды, введенных в эксплуатацию после завершения строительства и реконструкции (модернизации), капитально отремонтированных, за отчетный период.

Источник данных: данные Территориальных управлений Администрации Одинцовского городского округа.

*Показатель 3.5. «Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду»*

Единица измерения: процент.

Значение показателя рассчитывается как среднее арифметическое уровней готовности жилищного фонда, котельных, тепловых, водопроводных, канализационных сетей специализированных предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Источник данных: форма федерального государственного статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденная постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7.

*Показатель 3.6. «Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тысячу населения»*

Единица измерения: тыс.руб./тыс.чел.

Алгоритм определения значения целевого показателя:

отношение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) к численности всего населения, зарегистрированного в муниципальном образовании, в тысячах человек.

Источник данных: данные Территориальных управлений Администрации Одинцовского городского округа.

*Показатель 3.7. «Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние»*

Единица измерения: единицы.

Алгоритм определения значения показателя: количество канализационных коллекторов, введенных в эксплуатацию после реконструкции (модернизации), капитально отремонтированных в отчетном году.

Источник данных: данные Территориальных управлений Администрации Одинцовского городского округа.

*Показатель 3.8. «Количество очистных сооружений, приведенных в надлежащие состояние и запущенных в работу»*

Единица измерения: единицы.

Алгоритм определения значения показателя: количество очистных сооружений, приведенных в надлежащие состояние и запущенных в работу в отчетном году.

Источник данных: данные Территориальных управлений Администрации Одинцовского городского округа.

*Показатель 3.9. «Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры»*

Единица измерения: единица.

Значение показателя определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ.

Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление».

*Показатель 3.10. «Количество созданных и восстановленных объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области»*

Единица измерения: единица.

Определяется на основании данных о построенных, реконструированных и отремонтированных объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории ОМСУ в военных городках.

Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление».

*Показатель 3.11. «Количество созданных и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры»*

Единица измерения: единица.

Значение показателя определяется количеством созданных и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры за отчетный период.

Источник данных: данные Территориальных управлений Администрации Одинцовского городского округа.

*Показатель 3.12. «Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»*

Единица измерения: процент.

Алгоритм определения значения показателя:

Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%, где

3

Д - доля актуальных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов;

АСТС - актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;

АВСиВО - актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;

АПКР - актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры.

Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление».

*Показатель 3.13. «Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию»*

Единица измерения: тыс. руб.

Алгоритм определения значения показателя: Сумма возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию.

Источник данных: данные поставщиков энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии), Администрации Одинцовского городского округа Московской области.

*Показатель 3.14. «Количество построенных систем ливневой канализации»*

Единица измерения – единица.

Методика расчета: определяется на основании данных о количестве систем ливневых канализаций, построенных, на территории ОМСУ.

Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление».».

Заместитель Главы Администрации М.В. Коротаев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | Администрации Одинцовского городского округа Московской области  от 06.05.2022 № 1865 | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 1 |
| к муниципальной программе | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | | |
| "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | | Подпрограмма "Чистая вода" | | | | | | | | | | |
| 1. | | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 323 845,60920 | 237 665,64107 | 2 504,96813 | 31 233,93000 | 7 000,00000 | 45 441,07000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Территориальные управления Одинцовского городского округа |  |
| Средства федерального бюджета | 108 750,00000 | 108 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 70 625,00000 | 36 250,00000 | 0,00000 | 5 896,21000 | 3 125,00000 | 25 353,79000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 144 470,60920 | 92 665,64107 | 2 504,96813 | 25 337,72000 | 3 875,00000 | 20 087,28000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | | Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 2020-2024 | Итого | 289 875,00002 | 232 000,00000 | 0,00002 | 9 433,93000 | 5 000,00000 | 43 441,07000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Территориальные управления Одинцовского городского округа | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства федерального бюджета | 108 750,00000 | 108 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 70 625,00000 | 36 250,00000 | 0,00000 | 5 896,21000 | 3 125,00000 | 25 353,79000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 110 500,00002 | 87 000,00000 | 0,00002 | 3 537,72000 | 1 875,00000 | 18 087,28000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.1. | | Реконструкция ВЗУ-1 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого | 232 000,00002 | 232 000,00000 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки (приложение 3 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 108 750,00000 | 108 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 36 250,00000 | 36 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 87 000,00002 | 87 000,00000 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.2. | | Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 2020-2024 | Итого: | 57 875,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 433,93000 | 5 000,00000 | 43 441,07000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой  (приложение 3 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 34 375,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 896,21000 | 3 125,00000 | 25 353,79000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 537,72000 | 1 875,00000 | 18 087,28000 |
| 1.2. | | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3 | | Мероприятие 02.03. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 170,60918 | 5 665,64107 | 2 504,96811 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| 1.3.1. | | Содержание питьевых колодцев | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13 860,76822 | 5 355,80011 | 2 504,96811 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| 1.3.2. | | Поставка воды для водопроводных колонок общего пользования в с. Ершово Одинцовского городского округа | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 309,84096 | 309,84096 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Ершовское | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| 1.4. | | Мероприятие 02.04. Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| 1.5. | | Мероприятие 02.05. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого: | 19 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 19 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5.1. | | Реконструкция насосной станции 2-ого подъема, расположенной по адресу: Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, строение 1/1 (ПИР) | 2020-2024 | Итого: | 19 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой (приложение 3 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 19 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | | Основное мероприятие F5 «Чистая вода» | 2020-2024 | Итого: | 607 396,24000 | 0,00000 | 65 176,84000 | 0,00000 | 466 686,94000 | 75 532,46000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Средства федерального бюджета | 267 292,80000 | 0,00000 | 11 907,60000 | 0,00000 | 219 809,40000 | 35 575,80000 |
| Средства бюджета Московской области | 113 956,38000 | 0,00000 | 28 827,98000 | 0,00000 | 73 269,80000 | 11 858,60000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 226 147,06000 | 0,00000 | 24 441,26000 | 0,00000 | 173 607,74000 | 28 098,06000 |
| 2.1. | | Мероприятие F5.01. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 2020-2024 | Итого: | 607 396,24000 | 0,00000 | 65 176,84000 | 0,00000 | 466 686,94000 | 75 532,46000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства федерального бюджета | 267 292,80000 | 0,00000 | 11 907,60000 | 0,00000 | 219 809,40000 | 35 575,80000 |
| Средства бюджета Московской области | 113 956,38000 | 0,00000 | 28 827,98000 | 0,00000 | 73 269,80000 | 11 858,60000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 226 147,06000 | 0,00000 | 24 441,26000 | 0,00000 | 173 607,74000 | 28 098,06000 |
| 2.1.1. | | Реконструкция ВЗУ-1 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого: | 65 176,84000 | 0,00000 | 65 176,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки (приложение 3 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 11 907,60000 | 0,00000 | 11 907,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 28 827,98000 | 0,00000 | 28 827,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 441,26000 | 0,00000 | 24 441,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.2. | | Реконструкция ВЗУ-6 г.п. Одинцово, Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.3. | | Реконструкция ВЗУ-7 г.п. Одинцово, Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого: | 120 891,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98 000,00000 | 22 891,72000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки (приложение 3 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 56 940,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 46 158,00000 | 10 782,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 18 980,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 386,00000 | 3 594,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 44 971,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 456,00000 | 8 515,72000 |
| 2.1.4. | | Реконструкция ВЗУ-8 г.п. Одинцово, Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого: | 120 891,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98 000,00000 | 22 891,72000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки (приложение 3 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 56 940,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 46 158,00000 | 10 782,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 18 980,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 386,00000 | 3 594,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 44 971,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 456,00000 | 8 515,72000 |
| 2.1.5. | | Реконструкция ВЗУ-9 г.п. Одинцово, Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.6. | | Реконструкция ВЗУ-10 г.п. Одинцово, Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.7. | | Реконструкция ВЗУ-1 г.п. Большие Вяземы, Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого: | 143 175,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 127 886,94000 | 15 288,51000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки (приложение 3 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 67 435,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60 234,60000 | 7 200,90000 |
| Средства бюджета Московской области | 22 478,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 078,20000 | 2 400,30000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 53 261,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 47 574,14000 | 5 687,31000 |
| 2.1.8. | | Реконструкция ВЗУ-2 г.п. Большие Вяземы, Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.9. | | Реконструкция ВЗУ ВНИИССОК г.п. Лесной Городок, Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого: | 157 260,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 142 800,00000 | 14 460,51000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки (приложение 3 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 74 069,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 67 258,80000 | 6 810,90000 |
| Средства бюджета Московской области | 24 689,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 419,60000 | 2 270,30000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 58 500,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 53 121,60000 | 5 379,31000 |
| 2.1.10. | | Реконструкция ВЗУ Ликино п. Жаворонковское, Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.11. | | Реконструкция ВЗУ Н. Ромашково Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.12. | | Реконструкция ВЗУ В. Ромашково Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.13. | | Реконструкция ВЗУ ПМС-4 п. Часцовское Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.14. | | Реконструкция ВЗУ Аниково г. Кубинка Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Чистая вода" | 931 241,84920 | 237 665,64107 | 67 681,80813 | 31 233,93000 | 473 686,94000 | 120 973,53000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 376 042,80000 | 108 750,00000 | 11 907,60000 | 0,00000 | 219 809,40000 | 35 575,80000 |
| Средства бюджета Московской области | 184 581,38000 | 36 250,00000 | 28 827,98000 | 5 896,21000 | 76 394,80000 | 37 212,39000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 370 617,66920 | 92 665,64107 | 26 946,22813 | 25 337,72000 | 177 482,74000 | 48 185,34000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | | Подпрограмма "Системы водоотведения" | | | | | | | | | | |
| 1. | | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 913 037,31909 | 384 089,42000 | 167 905,21000 | 181 042,68909 | 60 000,00000 | 120 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 365 311,53909 | 150 898,44000 | 63 244,36000 | 83 668,73909 | 22 500,00000 | 45 000,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 547 725,78000 | 233 190,98000 | 104 660,85000 | 97 373,95000 | 37 500,00000 | 75 000,00000 |
| 1.1. | | Мероприятие 01.01. Организация в границах городского округа водоотведения | 2020-2024 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | | Мероприятие 01.02. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 2020-2024 | Итого | 902 052,66909 | 373 104,77000 | 167 905,21000 | 181 042,68909 | 60 000,00000 | 120 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью |
| Средства бюджета Московской области, в том числе: | 547 725,78000 | 233 190,98000 | 104 660,85000 | 97 373,95000 | 37 500,00000 | 75 000,00000 |
| - средства бюджета города Москвы | 174 295,69000 | 138 222,00000 | 36 073,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 354 326,88909 | 139 913,79000 | 63 244,36000 | 83 668,73909 | 22 500,00000 | 45 000,00000 |
| 1.2.1. | | Реконструкция очистных сооружений пос. Горки-10, Одинцовского г.о. | 2020-2024 | Итого | 677 152,50973 | 373 104,77000 | 167 705,21000 | 136 342,52973 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (приложение 3 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области, в том числе: | 422 725,78000 | 233 190,98000 | 104 660,85000 | 84 873,95000 | 0,00000 | 0,00000 |
| - средства бюджета города Москвы | 174 295,69000 | 138 222,00000 | 36 073,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 254 426,72973 | 139 913,79000 | 63 044,36000 | 51 468,57973 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.2. | | Технический надзор за реконструкцией очистных сооружений пос. Горки-10, Одинцовского г.о. | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 798,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 598,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| 1.2.3. | | Ведение авторского надзора за строительством объекта: Реконструкция очистных сооружений пос. Горки-10, Одинцовского г.о. | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 257,15936 | 0,00000 | 0,00000 | 257,15936 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| 1.2.4. | | Строительство блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 2020-2024 | Итого | 200 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 000,00000 | 60 000,00000 | 120 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью(приложение 3 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 125 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 500,00000 | 37 500,00000 | 75 000,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 75 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 500,00000 | 22 500,00000 | 45 000,00000 |
| 1.2.5. | | Строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях, расположенных по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а (в том числе ПИР) | 2020-2024 | Итого | 23 845,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23 845,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью (приложение 3 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23 845,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23 845,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | | Мероприятие 01.03. Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью |
| 1.4. | | Мероприятие 01.04. Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 984,65000 | 10 984,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью |
| 1.4.1. | | Поставка, установка, монтаж и пусконаладка станции биологической очистки сточных вод с последующей очисткой и обеззараживанием на территории Одинцовского городского округа в д. Полушкино, д. 1 | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 122,65000 | 3 122,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| 1.4.2. | | Поставка, установка, монтаж и пусконаладка станции биологической очистки сточных вод с последующей очисткой и обеззараживанием в д. Кобяково | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 862,00000 | 7 862,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| 2. | | Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 474 486,57180 | 9 362,78634 | 338 583,22497 | 90 206,00049 | 36 334,56000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Средства бюджета Московской области | 279 784,86000 | 0,00000 | 213 608,20000 | 44 358,46000 | 21 818,20000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 194 701,71180 | 9 362,78634 | 124 975,02497 | 45 847,54049 | 14 516,36000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | | Мероприятие 02.01. Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций (КНС) |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | | Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 2020-2024 | Итого | 474 486,57180 | 9 362,78634 | 338 583,22497 | 90 206,00049 | 36 334,56000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций (КНС) |
| Средства бюджета Московской области | 279 784,86000 | 0,00000 | 213 608,20000 | 44 358,46000 | 21 818,20000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 194 701,71180 | 9 362,78634 | 124 975,02497 | 45 847,54049 | 14 516,36000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2.1. | | Проектирование и строительство напорного коллектора Грибово с реконструкцией КНС Лесной городок и очистными сооружениями Осоргино | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Лесной городок | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2.2. | | Проектирование и строительство самотечного коллектора от 121 АРЗ до КНС Старый городок, строительство напорной канализации до КНС №3, реконструкция КНС Старый городок и КНС №3, реконструкция очистных сооружений г.Кубинка с увеличением производительности очистных сооружений | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства ТУ Кубинка  ТУ Никольское | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2.3. | | Строительство напорного коллектора от КНС в с. Успенское до ввода в очистные сооружения п. Горки-10 с реконструкцией КНС в с. Успенское Одинцовского городского округа | 2020-2024 | Итого: | 465 123,78546 | 0,00000 | 338 583,22497 | 90 206,00049 | 36 334,56000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства ТУ Успенское | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (приложение 3 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 279 784,86000 | 0,00000 | 213 608,20000 | 44 358,46000 | 21 818,20000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 185 338,92546 | 0,00000 | 124 975,02497 | 45 847,54049 | 14 516,36000 | 0,00000 |
| 2.2.4. | | Проектирование и реконструкция КНС пос. Барвиха | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства ТУ Барвихинское | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| 2.2.5 | | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в д. Раздоры (ПИР) | 2020-2024 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства ТУ Барвихинское | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2.6. | | Строительство напорных канализационных коллекторов от КНС пос. Барвиха до очистных сооружений с. Лайково (ПИР) | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 362,78634 | 9 362,78634 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства ТУ Барвихинское | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения(приложение 3 к муниципальной программе) |
| 2.2.7. | | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в д. Жуковка | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства ТУ Барвихинское | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| 3. | | Основное мероприятие G6 «Оздоровление Волги» | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | | Мероприятие G6.01.  Сокращение доли загрязненных сточных вод | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волга загрязненных сточных вод |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Системы водоотведения" | 1 387 523,89089 | 393 452,20634 | 506 488,43497 | 271 248,68958 | 96 334,56000 | 120 000,00000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 827 510,64000 | 233 190,98000 | 318 269,05000 | 141 732,41000 | 59 318,20000 | 75 000,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 560 013,25089 | 160 261,22634 | 188 219,38497 | 129 516,27958 | 37 016,36000 | 45 000,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | | | | | | | | | | |
| 1 | | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого: | 3 672 180,88811 | 510 214,80000 | 747 493,52903 | 534 134,36908 | 516 931,86000 | 1 363 406,33000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Средства бюджета Московской области | 981 308,50000 | 80 753,00000 | 205 596,02000 | 50 208,00000 | 46 038,33000 | 598 713,15000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 738 466,81911 | 48 451,80000 | 126 201,94003 | 99 826,36908 | 85 093,53000 | 378 893,18000 |
| Внебюджетные источники | 1 952 405,56900 | 381 010,00000 | 415 695,56900 | 384 100,00000 | 385 800,00000 | 385 800,00000 |
| 1.1. | | Мероприятие 02.01. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 2020-2024 | Итого: | 297 238,47850 | 31 010,00000 | 79 625,42900 | 115 003,04950 | 35 800,00000 | 35 800,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 57 699,26000 | 0,00000 | 7 491,26000 | 50 208,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 37 133,64950 | 0,00000 | 6 438,60000 | 30 695,04950 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 202 405,56900 | 31 010,00000 | 65 695,56900 | 34 100,00000 | 35 800,00000 | 35 800,00000 |
| 1.1.1. | | Содержание питьевых колодцев | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| 1.1.2. | | Обслуживание водоразборных колонок | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Ершовское | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| 1.1.3. | | Содержание водопровода | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Успенское | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| 1.1.4. | | Дезинфекция колодцев | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Успенское | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| 1.1.5. | | Обслуживание водоразборных колонок | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Назарьевское | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |
| 1.1.6. | | Выполнение работ по текущему ремонту на объектах коммунального хозяйства | 2020-2024 | Внебюджетные источники | 202 405,56900 | 31 010,00000 | 65 695,56900 | 34 100,00000 | 35 800,00000 | 35 800,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйств | Качественное предоставление коммунальных услуг, с применением мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности. |
| 1.1.7. | | Капитальный ремонт сетей хозяйственно-бытовой канализации с. Каринское, Одинцоский г.о. | 2020-2024 | Итого | 62 866,76000 | 0,00000 | 8 533,96000 | 54 332,80000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 38 490,86000 | 0,00000 | 4 532,86000 | 33 958,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 375,90000 | 0,00000 | 4 001,10000 | 20 374,80000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.8. | | Строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту сетей хозяйственно-бытовой канализации с. Каринское, Одинцовский г.о. | 2022-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 420,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 420,60000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 1.1.9. | | Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Каринское, Одинцовский г.о. | 2020-2024 | Итого | 31 395,90000 | 0,00000 | 5 395,90000 | 26 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 19 208,40000 | 0,00000 | 2 958,40000 | 16 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 187,50000 | 0,00000 | 2 437,50000 | 9 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.10. | | Строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту водопроводных сетей с. Каринское, Одинцовский г.о. |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 149,64950 | 0,00000 | 0,00000 | 149,64950 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 1.2. | | Мероприятие 02.02. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 2020-2024 | Итого: | 1 624 092,40961 | 129 204,80000 | 317 018,10003 | 69 131,31958 | 131 131,86000 | 977 606,33000 | Управление жилищно-коммунального хозяйств | Количество созданных и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 923 609,24000 | 80 753,00000 | 198 104,76000 | 0,00000 | 46 038,33000 | 598 713,15000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 700 483,16961 | 48 451,80000 | 118 913,34003 | 69 131,31958 | 85 093,53000 | 378 893,18000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.1. | | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в дер. Раздоры Одинцовского городского округа Московской области (в т.ч. тех. присоединение) | 2020-2024 | Итого: | 462 222,05837 | 129 204,80000 | 316 968,10000 | 16 049,15837 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйств | Количество созданных и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры (приложение 3 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 278 857,76000 | 80 753,00000 | 198 104,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 183 364,29837 | 48 451,80000 | 118 863,34000 | 16 049,15837 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.2. | | Кредиторская задолженность за 2021 год по строительству хозяйственно-бытовой канализации в дер. Раздоры Одинцовского городского округа Московской области (в т.ч. тех. присоединение) | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 569,01078 | 0,00000 | 0,00000 | 569,01078 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйств | Погашение кредиторской задолжености на 01.01.2022 г. по строительству хозяйственно-бытовой канализации в дер. Раздоры Одинцовского городского округа Московской области (в т.ч. тех. присоединение) |
| 1.2.3. | | Технический надзор за строительством хозяйственно-бытовой канализации в дер. Раздоры Одинцовского городского округа Московской области (в т.ч. тех. присоединение) | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 50,00003 | 0,00000 | 50,00003 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйств | Количество созданных и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 1.2.4. | | Строительный контроль за выполнением работ по строительству хозяйственно-бытовой канализации в дер. Раздоры Одинцовского городского округа Московской области (в т.ч. тех. присоединение) | 2022-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 598,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 598,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйств | Количество созданных и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 1.2.5. | | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в д. Подушкино Одинцовского г.о. | 2020-2024 | Итого: | 113 894,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 151,73000 | 87 742,48000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью (приложение 3 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 42 710,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 476,90000 | 30 233,43000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 71 183,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 674,83000 | 57 509,05000 |
| 1.2.6. | | Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения с.Введенское Одинцовского г.о. | 2020-2024 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.7. | | Строительство системы ливневой канализации д.Раздоры, Одинцовский г.о., Московская область (в т.ч. ПИР) | 2020-2024 | Итого: | 994 843,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 104 980,13000 | 889 863,85000 | Управление благоустройства | Количество построенных систем ливневой канализации (приложение 3 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 602 041,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 33 561,43000 | 568 479,72000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 392 802,83000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 71 418,70000 | 321 384,13000 |
| 1.2.8. | | Проектирование и строительство котельной д. Хлюпино | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, АО "Одинцовская теплосеть" | Снижение удельного веса потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.9. | | Закупка на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в рамках мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям 10 кВ, включая КРУН и трансформаторную подстанцию ТП пр. для дальнейшего содержания и эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов «Часцы», расположенного на территории Одинцовского городского округа Московской области в 2022 году | 2020-2024 | Итого: | 51 915,15043 | 0,00000 | 0,00000 | 51 915,15043 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойными услугами утилизации ТКО |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 51 915,15043 | 0,00000 | 0,00000 | 51 915,15043 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | | Мероприятие 02.04. Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйств | Обеспечение населения бесперебойным теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. | | Мероприятие 02.05. Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйств | Обеспечение населения бесперебойными услугами теплоснабжнния |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 1 750 000,00000 | 350 000,00000 | 350 000,00000 | 350 000,00000 | 350 000,00000 | 350 000,00000 |
| 1.4.1. | | Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др. | 2020-2024 | Внебюджетные источники | 1 750 000,00000 | 350 000,00000 | 350 000,00000 | 350 000,00000 | 350 000,00000 | 350 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Достижение уровня готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 100%, снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, ежегодно |
| 1.5. | | Мероприятие 02.06. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 850,00000 | 0,00000 | 850,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 1.5.1. | | Установка систем автоматизированного контроля загазованности помещений в виде датчиков контроля содержания природного газа | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 850,00000 | 0,00000 | 850,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение безопасности использоования внутриквартирного газового оборудования в газифицированных многоквартирных домах |
| 1.5.2. | | Организацция централизованного водоснабжения и водоотведения д. Палицы и д. Грязь Одинцовского городского округа | 2020-2024 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Организацция централизованного водоснабжения и водоотведения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | | Основное мероприятие 03. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2020-2024 | Итого: | 411 484,76112 | 410 562,04998 | 922,71114 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования Администрации Одинцовского городского округа, Комитет по культуре |  |
| Средства бюджета Московской области | 347 079,00000 | 347 079,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 64 405,76112 | 63 483,04998 | 922,71114 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | | Мероприятие 03.01. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2020-2024 | Итого: | 411 484,76112 | 410 562,04998 | 922,71114 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования, Комитет по культуре, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 347 079,00000 | 347 079,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 64 405,76112 | 63 483,04998 | 922,71114 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.1. | | Капитальный ремонт МБОУ Новогородковская СОШ, военный городок Кубинка-7 | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 205 047,00000 | 205 047,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования Администрации Одинцовского городского округа | Создание условий, отвечающих требованиям СанПиН в 100% образовательных учреждениях. Проведение капитального ремонта (МБОУ Новогородковская СОШ) |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 55 407,78258 | 55 407,78258 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.2. | | Капитальный ремонт здания детского сада, военный городок Кубинка-7 | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 142 032,00000 | 142 032,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования Администрации Одинцовского городского округа | Создание условий, отвечающих требованиям СанПиН в 100% образовательных учреждениях. Проведение капитального ремонта (здание детского сада) |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 476,00000 | 7 476,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.3. | | Проведение капитального ремонта и технического переоснащения объекта культуры Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Никольский сельский культурно-досуговый центр "Полет", расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, пос. Новый Городок, д. 50. | 2020-2024 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре | Капитальный ремонт и техническое переоснащение объекта культуры Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Никольский сельский культурно-досуговый центр "Полет", пос. Новый Городок, д. 50 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.4. | | Устранение повреждений кабельных линий (МО, Одинцовский район, Кубинка-10) | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 521,97854 | 599,26740 | 922,71114 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойным электроснабжением. (Устранение повреждений кабельных линий 6 кВ,10 кВ) |
| 2.2. | | Мероприятие 03.02. Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | | Основное мероприятие 04. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства | 2020-2024 | Итого: | 1 375 013,39972 | 473 859,38186 | 874 154,01786 | 27 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Средства бюджета Московской области | 59 000,00000 | 32 000,00000 | 0,00000 | 27 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 316 013,39972 | 441 859,38186 | 874 154,01786 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | | Мероприятие 04.02. Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 316 013,39972 | 441 859,38186 | 874 154,01786 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям в соответствии с приложением 4 к муниципальной программе |
| 3.2. | | Мероприятие 04.05. Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 59 000,00000 | 32 000,00000 | 0,00000 | 27 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии на сумму не менее 59,00 млн. рублей с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов |
| 3.3. | | Мероприятие 04.06. Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 4. | | Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 000,00000 | 0,00000 | 9 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 4.1. | | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 000,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
| 4.1.1. | | Утверждение (актуализация) схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 000,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
| 4.2. | | Мероприятие 05.02. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 000,00000 | 0,00000 | 8 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
| 4.2.1. | | Разработка (утверждение, актуализация) схем водоснабжения, водоотведения Одинцовского городского округа. | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 000,00000 | 0,00000 | 8 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
| 4.3. | | Мероприятие 05.03. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
|  | |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | 5 467 679,04895 | 1 394 636,23184 | 1 631 570,25803 | 561 134,36908 | 516 931,86000 | 1 363 406,33000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 387 387,50000 | 459 832,00000 | 205 596,02000 | 77 208,00000 | 46 038,33000 | 598 713,15000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 127 885,97995 | 553 794,23184 | 1 010 278,66903 | 99 826,36908 | 85 093,53000 | 378 893,18000 |
| Внебюджетные источники | 1 952 405,56900 | 381 010,00000 | 415 695,56900 | 384 100,00000 | 385 800,00000 | 385 800,00000 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление образования администрации Одинцовского городского округа |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Установка (модернизация) ИПТ с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1.5. | Мероприятие 01.05. Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1.6. | Мероприятие 01.06. Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1.7. | Мероприятие 01.07. Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1.8. | Мероприятие 01.08. Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1.9. | Мероприятие 01.09. Установка аэраторов с регулятором расхода воды | | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1.10. | Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования администрации Одинцовского городского округа, Управление жилищно-коммунального хозяйства | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |
| 1.10.1. | Установка приборов учета холодного водоснабжения в учреждениях Управления образования | | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования администрации Одинцовского городского округа | Увеличение доли зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. |
| 1.10.2. | Установка узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения в учреждениях Управления образования | | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования администрации Одинцовского городского округа | Увеличение доли зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. |
| 1.10.3. | Замена приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Увеличение доли зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. |
| 1.10.4. | Поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Увеличение доли зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. |
| 2. | Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | | 2020-2024 | Итого | 650,34520 | 72,00000 | 47,06720 | 0,00000 | 265,63900 | 265,63900 | Управляющие компании |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 650,34520 | 72,00000 | 47,06720 | 0,00000 | 265,63900 | 265,63900 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 650,34520 | 72,00000 | 47,06720 | 0,00000 | 265,63900 | 265,63900 | Управляющие компании | Увеличение доли многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Мероприятие 02.02. Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение безопасности использования внутриквартирного газового оборудования в газифицированных многоквартирных домах |
| 3. | Основное мероприятие 03.Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах | | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" | | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
|  |  | |  | ИТОГО по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 650,34520 | 72,00000 | 47,06720 | 0,00000 | 265,63900 | 265,63900 |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 650,34520 | 72,00000 | 47,06720 | 0,00000 | 265,63900 | 265,63900 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Подпрограмма "Развитие газификации" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | | 2020-2024 | Итого | 2 179,30000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 179,30000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |  |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 179,30000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 179,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Новоивановское | Снабжение населения топливом |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Организация в границах городского округа газоснабжения населения | | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 179,30000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 179,30000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления | Снабжение населения топливом |
| 1.2.1. | Организация в границах городского округа газоснабжения населения | | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Новоивановское | Снабжение населения топливом |
| 1.2.2. | Корректировка проектной документации для газификации в д. Асаково | | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 179,30000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 179,30000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТУ Кубинка | Снабжение населения топливом |
|  |  | |  | ИТОГО по подпрограмме "Развитие газификации" | 2 179,30000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 179,30000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 179,30000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 179,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | | 2020-2024 | Итого | 8 275,68904 | 1 332,28900 | 2 848,84324 | 1 440,37080 | 1 327,09300 | 1 327,09300 | Управление Благоустройства |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 1 294,00000 | 632,00000 | 662,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 981,68904 | 700,28900 | 2 186,84324 | 1 440,37080 | 1 327,09300 | 1 327,09300 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | | 2020-2024 | Итого: | 2 789,60600 | 1 332,28900 | 1 457,31700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление Благоустройства | Обеспечение деятельности административной комиссии, уполномоченной рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 1 294,00000 | 632,00000 | 662,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 495,60600 | 700,28900 | 795,31700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятие 01.04. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 486,08304 | 0,00000 | 1 391,52624 | 1 440,37080 | 1 327,09300 | 1 327,09300 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 1.2.1. | Присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети | | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 137,84040 | 0,00000 | 64,43280 | 73,40760 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Организация в границах городского округа электроснабжения населения |
| 1.2.2. | Поставка воды для водопроводных колонок общего пользования Одинцовского городского округа | | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 348,24264 | 0,00000 | 1 327,09344 | 1 366,96320 | 1 327,09300 | 1 327,09300 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Организация в границах городского округа водоснабжения населения |
| 1.2.3. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выданных многодетным семьям | | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом |
|  |  | |  | ИТОГО по подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма" | 8 275,68904 | 1 332,28900 | 2 848,84324 | 1 440,37080 | 1 327,09300 | 1 327,09300 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 294,00000 | 632,00000 | 662,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 981,68904 | 700,28900 | 2 186,84324 | 1 440,37080 | 1 327,09300 | 1 327,09300 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 7 797 550,12328 | 2 027 158,36825 | 2 210 636,41157 | 865 236,65946 | 1 088 546,09200 | 1 605 972,59200 |
| Средства федерального бюджета | 376 042,80000 | 108 750,00000 | 11 907,60000 | 0,00000 | 219 809,40000 | 35 575,80000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 400 773,52000 | 729 904,98000 | 553 355,05000 | 224 836,62000 | 181 751,33000 | 710 925,54000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 068 328,23428 | 807 493,38825 | 1 229 678,19257 | 256 300,03946 | 301 185,36200 | 473 671,25200 |
| Внебюджетные источники | 1 952 405,56900 | 381 010,00000 | 415 695,56900 | 384 100,00000 | 385 800,00000 | 385 800,00000 |

|  |
| --- |
| ".    Заместитель Главы Администрации М.В. Коротаев        Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Н.А. Стародубова |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации Одинцовского городского округа Московской области  от 06.05.2022 № 1865 | | |
|  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 2  к муниципальной программе | | | |
| ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы на 31.12.2019 г. | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 1 | Подпрограмма "Чистая вода" | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Обращение Губернатора Московской области | ед. | 2,00 | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 02,F5 |
| 2 | Подпрограмма "Системы водоотведения" | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Приоритетный, отраслевой показатель | ед./тыс.куб.м. | 0/0 | - | 0/00 | 1,00 | 0/0 | 0/0 | 01 |
| 2.2 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Обращение Губернатора Московской области | ед. | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| 2.3 | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волга загрязненных сточных вод | Региональный проект "Оздоровление Волги" | куб.км/год | 0,00 | - | 0,00 | 0,002555 | 0,00 | 0,00 | G6 |
| 3 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | | | | | | | | | |
| 3.1 | Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла | Показатель муниципальной программы | % | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 02 |
| 3.2 | Удельный расход топлива на единицу произведенного тепла | Показатель муниципальной программы | кг у.т/Гкал | 159,32 | 156,5 | 155 | 155 | 155 | 155 | 02 |
| 3.3 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в т.ч. переведенных на природный газ | Показатель муниципальной программы | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| 3.4 | Количество построенных станций очистки питьевой воды. | Показатель муниципальной программы | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| 3.5 | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду | Показатель муниципальной программы | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 02 |
| 3.6 | Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тысячу населения | Показатель муниципальной программы | тыс.руб. /тыс.чел. | 955,12 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 02 |
| 3.7 | Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние | Показатель муниципальной программы | ед. | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02 |
| 3.8 | Количество очистных сооружений, привиденных в надлежащие состояние и запущенных в работу | Показатель муниципальной программы | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02 |
| 3.9 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Обращение Губернатора Московской области | ед. | 0,00 | - | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 02 |
| 3.10 | Количество созданных и восстановленных объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области | Обращение Губернатора Московской области | ед. | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03 |
| 3.11 | Количество созданных и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры | Показатель муниципальной программы | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02 |
| 3.12 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Приоритетный показатель | % | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 05 |
| 3.13 | Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию | (Согласшение с ФОИВ) | Тыс.руб. | - | 32 000,00 | - | 27 000,00 | - | - | 04 |
| 3.14 | Количество построенных систем ливневой канализации | Показатель муниципальной программы | ед. | - | - | - | - | - | 1,00 | 02 |
| 4 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Приоритетный показатель | % | 62,11 | 100,00 | 100,00 | 87,75 | 100,00 | 100,00 | 01,02 |
| 4.2 | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Приоритетный показатель | % | 67,92 | 73,60 | 76,27 | 79,59 | 93,40 | 100 | 01,02 |
| 4.3 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) | Приоритетный показатель | % | 36,00 | 38,00 | 43,00 | 44,00 | 44,00 | 46,00 | 01,02 |
| 4.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Приоритетный показатель | % | 37,64 | 40,40 | 42,00 | 42,72 | 53,00 | 57,00 | 01,02 |
| 5 | Подпрограмма "Развитие газификации" | | | | | | | | | |
| 5.1 | Протяженность газопровода | Показатель муниципальной программы | тыс.км. | - | 2,45 | 2,48 | 2,56 | 2,60 | 2,64 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ". |
|  | Заместитель Главы Администрации |  |  |  | М.В. Коротаев | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 4 к постановлению    Администрации Одинцовского городского округа Московской области  от 06.05.2022 № 1865    "Приложение 3    к муниципальной программе | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | | | | | | | | |  |  |  |
| Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского городского округа | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за выполнение мероприятия: Администрация Одинцовского городского округа | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности | Годы проектирования/строительства /реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.19, тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс.руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Одинцовского  городского округа |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма "Чистая вода" | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реконструкция ВЗУ-1 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 2019-2021 | 6,50 тыс.куб.м/сутки | 232 000,00002 | 0,00000 | Итого: | 232 000,00002 | 232 000,00000 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| Средствав федерального бюджета | 108 750,00000 | 108 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средстава бюджета Московской области | 36 250,00000 | 36 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 87 000,00002 | 87 000,00000 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 2022-2024 | 600 м/куб. сут | 57 875,00000 | 0,00000 | Итого: | 57 875,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 433,93000 | 5 000,00000 | 43 441,07000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| Средстава бюджета Московской области | 34 375,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 896,21000 | 3 125,00000 | 25 353,79000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 537,72000 | 1 875,00000 | 18 087,28000 | 0,00000 |
| Мероприятие 02.05. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Реконструкция насосной станции 2-ого подъема, расположенной по адресу: Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, строение 1/1 (ПИР) | 2022 | 1,4 тыс.куб.м/сутки | 19 800,00000 | 0,00000 | Итого: | 19 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 19 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие F5.01. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Реконструкция ВЗУ-1 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 2019-2021 | 6,50 тыс.куб.м/сутки | 65 176,84000 | 0,00000 | Итого: | 65 176,84000 | 0,00000 | 65 176,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| Средствав федерального бюджета | 11 907,60000 | 0,00000 | 11 907,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средстава бюджета Московской области | 28 827,98000 | 0,00000 | 28 827,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 441,26000 | 0,00000 | 24 441,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | Реконструкция ВЗУ-7 г.п. Одинцово, Одинцовский г.о. | 2023-2024 | 8,76 тыс.куб.м/сутки | 120 891,72000 | 0,00000 | Итого: | 120 891,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98 000,00000 | 22 891,72000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| Средствав федерального бюджета | 56 940,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 46 158,00000 | 10 782,00000 | 0,00000 |
| Средстава бюджета Московской области | 18 980,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 386,00000 | 3 594,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 44 971,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 456,00000 | 8 515,72000 | 0,00000 |
| 6. | Реконструкция ВЗУ-8 г.п. Одинцово, Одинцовский г.о. | 2023-2024 | 4,08 тыс.куб.м/сутки | 120 891,72000 | 0,00000 | Итого: | 120 891,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98 000,00000 | 22 891,72000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| Средствав федерального бюджета | 56 940,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 46 158,00000 | 10 782,00000 | 0,00000 |
| Средстава бюджета Московской области | 18 980,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 386,00000 | 3 594,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 44 971,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 456,00000 | 8 515,72000 | 0,00000 |
| 7. | Реконструкция ВЗУ-1 г.п. Большие Вяземы, Одинцовский г.о. | 2023-2024 | 2,15 тыс.куб.м/сутки | 143 175,45000 | 0,00000 | Итого: | 143 175,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 127 886,94000 | 15 288,51000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| Средствав федерального бюджета | 67 435,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60 234,60000 | 7 200,90000 | 0,00000 |
| Средстава бюджета Московской области | 22 478,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 078,20000 | 2 400,30000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 53 261,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 47 574,14000 | 5 687,31000 | 0,00000 |
| 8. | Реконструкция ВЗУ ВНИИССОК г.п. Лесной Городок, Одинцовский г.о. | 2023-2024 | 1,48 тыс.куб.м/сутки | 157 260,51000 | 0,00000 | Итого: | 157 260,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 142 800,00000 | 14 460,51000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| Средствав федерального бюджета | 74 069,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 67 258,80000 | 6 810,90000 | 0,00000 |
| Средстава бюджета Московской области | 24 689,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 419,60000 | 2 270,30000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 58 500,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 53 121,60000 | 5 379,31000 | 0,00000 |
| Подпрограмма "Системы водоотведения" | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 01.02. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Реконструкция очистных сооружений пос. Горки-10, Одинцовского г.о. | 2019-2021 | 7,00 тыс.куб.м/сутки | 677 152,50973 | 0,00000 | Итого: | 677 152,50973 | 373 104,77000 | 167 705,21000 | 136 342,52973 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 422 725,78000 | 233 190,98000 | 104 660,85000 | 84 873,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 254 426,72973 | 139 913,79000 | 63 044,36000 | 51 468,57973 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10. | Строительство блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 2022-2024 | 600 м/куб. сут | 200 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 200 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 000,00000 | 60 000,00000 | 120 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 125 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 500,00000 | 37 500,00000 | 75 000,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 75 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 500,00000 | 22 500,00000 | 45 000,00000 | 0,00000 |
| 11. | Строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях, расположенных по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а (в том числе ПИР) | 2022 | 9,5 тыс.куб.м/сутки | 23 845,00000 | 0,00000 | Итого: | 23 845,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23 845,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23 845,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23 845,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Строительство напорного коллектора от КНС в с. Успенское до ввода в очистные сооружения п. Горки-10 с реконструкцией КНС в с. Успенское Одинцовского городского округа | 2020-2023 | 2,00 тыс.куб.м/сутки | 465 123,78546 | 0,00000 | Итого: | 465 123,78546 | 0,00000 | 338 583,22497 | 90 206,00049 | 36 334,56000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 279 784,86000 | 0,00000 | 213 608,20000 | 44 358,46000 | 21 818,20000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 185 338,92546 | 0,00000 | 124 975,02497 | 45 847,54049 | 14 516,36000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13. | Строительство напорных канализационных коллекторов от КНС пос. Барвиха до очистных сооружений с. Лайково (ПИР) | 2020 | 4,90 тыс.куб.м/сутки | 9 362,78634 | 0,00000 | Итого: | 9 362,78634 | 9 362,78634 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 362,78634 | 9 362,78634 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 02.02. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в дер. Раздоры Одинцовского городского округа Московской области (в т.ч. тех. присоединение) | 2020-2021 | 950,92 тыс.куб.м/сутки | 462 222,05837 | 0,00000 | Итого: | 462 222,05837 | 129 204,80000 | 316 968,10000 | 16 049,15837 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 278 857,76000 | 80 753,00000 | 198 104,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 183 364,29837 | 48 451,80000 | 118 863,34000 | 16 049,15837 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15. | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в д. Подушкино Одинцовского г.о. | 2023-2024 | 92,00 куб.м/сутки | 113 894,21000 | 0,00000 | Итого: | 113 894,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 151,73000 | 87 742,48000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 42 710,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 476,90000 | 30 233,43000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 71 183,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 674,83000 | 57 509,05000 | 0,00000 |
| 16. | Строительство системы ливневой канализации д.Раздоры, Одинцовский г.о., Московская область (в т.ч. ПИР). | 2023-2024 | 25,00 л./сек. | 994 843,98000 | 0,00000 | Итого: | 994 843,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 104 980,13000 | 889 863,85000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 602 041,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 33 561,43000 | 568 479,72000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 392 802,83000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 71 418,70000 | 321 384,13000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 3 863 515,56992 | 0,00000 | Итого: | 3 863 515,56992 | 743 672,35634 | 888 433,37499 | 315 676,61859 | 699 153,36000 | 1 216 579,86000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ". |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Заместитель Главы Администрации М.В. Коротаев |