АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2022 № 2172

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

на 2020-2024 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.08.2019 № 313, в целях приведения муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области в соответствие с актуализированными типовыми муниципальными программами Московской области, в связи с изменением объемов финансирования мероприятий за счёт средств бюджета Одинцовского городского округа Московской области на 2022-2024 годы, адресного перечня по строительству и реконструкции объектов подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования», изменением перечня и значений показателей реализации муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.10.2019 № 1268 «Об утверждении муниципальной программы Одинцовского городского Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы (в редакции от 30.12.2021 № 4924) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения и дополнения:
2. в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024  год |
| Средства бюджета Российской Федерации | 3 758 712,  40000 | 450 000,  00000 | 550 000,  00000 | 1 166 061,  90000 | 1 592 650,  50000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 11 910 070,  63571 | 1 060 093,  22571 | 1 457 147,  33000 | 3 660 247,  08700 | 4 949 295,  13300 | 783 287, 86000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 853 710,  77138 | 250 445,  55578 | 554 141,  59780 | 1 673 257,  35780 | 1 895 893,  58000 | 479 972, 68000 |
| Внебюджетные средства | 7 260 000,  00000 | 351 000,  00000 | 2 211 000,  00000 | 1 748 000, 00000 | 1 947 500,  00000 | 1 002  500, 00000 |
| ИТОГО | 27 782 493,  80709 | 2 111 538,  78149 | 4 772 288,  92780 | 8 247 566,  34480 | 10 385 339,  21300 | 2 265 760, 54000 |

»;

1. подраздел 6.1 раздела 6 «Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

« 6.1. Паспорт подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе: | 1 848 102, 62251 | 4 489 677, 18034 | 8 239 152, 87380 | 10 385 339, 21300 | 2 265 760, 54000 | 27 228 032, 42965 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 450 000, 00000 | 550 000, 00000 | 1 166 061, 90000 | 1 592 650, 50000 | 0,00000 | 3 758 712, 40000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 045 448, 00000 | 1 457 147, 33000 | 3 660 247, 08700 | 4 949 295, 13300 | 783 287, 86000 | 11 895 425, 41000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 654,  62251 | 271 529, 85034 | 1 664 843, 88680 | 1 895 893, 58000 | 479 972, 68000 | 4 318 894, 61965 |
| Внебюджетные средства | 346 000, 00000 | 2 211 000, 00000 | 1 748 000, 00000 | 1 947 500, 00000 | 1 002 500, 00000 | 7 255 000, 00000 |

»;

1. приложение 1 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2. приложение 2 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3. приложение 3 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4. приложение 4 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 26.05.2022 № 2172 «Приложение 1 к муниципальной программе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнений мероприятия подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов культуры" | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов культуры | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 534 507,21846 | 243 482,00000 | 282 611,74746 | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |  |
| 1.1. | *Мероприятие 01.01.* Строительство (реконструкция) объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 534 507,21846 | 243 482,00000 | 282 611,74746 | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области |
| 2. | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов культуры за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет внебюджетных источников |
| 2.1 | *Мероприятие 02.01.* Строительство (реконструкция) объектов культуры за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет внебюджетных источников |
| 3. | Основное мероприятие А1. Федеральный проект "Культурная среда" | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.1 | *Мероприятие А1.01.* Строительство (реконструкция) объектов культуры | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры |
| 3.2 | *Мероприятие А1.04.* Строительство (реконструкция) школ искусств | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию образовательных учреждений сферы культуры |
|  | Итого по подпрограмме: | 2020-2024 годы | Итого: | 534 507,21846 | 243 482,00000 | 282 611,74746 | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 534 507,21846 | 243 482,00000 | 282 611,74746 | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов образования" | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2020-2024 годы | Итого: | 1 971 603,28680 | 0,00000 | 236 110,46000 | 1 071 975,41680 | 663 517,41000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 337 933,07000 | 0,00000 | 143 800,00000 | 711 932,20000 | 482 200,87000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 633 670,21680 | 0,00000 | 92 310,46000 | 360 043,21680 | 181 316,54000 | 0,00000 |
| 1.1. | *Мероприятие 01.01.* Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2020-2024 годы | Средства бюджета Московской области | 1 007 413,07000 | 0,00000 | 143 800,00000 | 573 112,20000 | 290 500,87000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 616 314,21680 | 0,00000 | 92 310,46000 | 352 737,21680 | 171 266,54000 | 0,00000 |
| 1.2. | *Мероприятие 01.03.* Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 2020-2024 годы | Средства бюджета Московской области | 330 520,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 138 820,00000 | 191 700,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 356,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 306,00000 | 10 050,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | *Мероприятие 01.05.* Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств |
| 2. | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2020 год | Итого: | 1 005 104,01251 | 450 940,41251 | 45 253,00000 | 380 000,00000 | 118 910,60000 | 10 000,00000 | Управление капитального строительство |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 449 248,00000 | 449 248,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 555 856,01251 | 1 692,41251 | 45 253,00000 | 380 000,00000 | 118 910,60000 | 10 000,00000 |
| 2.1. | *Мероприятие 02.01.*  Вынос газовых сетей с земельных участков, предусмотренных под строительство образовательных кластеров | 2020 год | Средства бюджета Московской области | 449 248,00000 | 449 248,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на вынос газовых сетей с земельных участков, предусмотренных под строительство образовательных кластеров |
| 2.2. | *Мероприятие 02.02.* Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2024 годы | Итого: | 555 856,01251 | 1 692,41251 | 45 253,00000 | 380 000,00000 | 118 910,60000 | 10 000,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования |
| Средства бюджета Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 555 856,01251 | 1 692,41251 | 45 253,00000 | 380 000,00000 | 118 910,60000 | 10 000,00000 |
| 3. | Основное мероприятие 03. Организация строительства (реконструкции) объектов дополнительного образования | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |  |
| 3.1 | *Мероприятие 03.01.* Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию учреждений дополнительного образования |
| 3.2 | *Мероприятие 03.03.* Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования за счет субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области | 2020-2024 годы | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию учреждений дополнительного образования |
| 4. | Основное мероприятие 05. Организация строительства (реконструкции) дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Внебюджетные источники | 2 087 000,00000 | 138 000,00000 | 466 000,00000 | 443 000,00000 | 712 500,00000 | 327 500,00000 | Управление капитального строительство |  |
| 4.1. | *Мероприятие 05.01.* Строительство (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Внебюджетные источники | 2 087 000,00000 | 138 000,00000 | 466 000,00000 | 443 000,00000 | 712 500,00000 | 327 500,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников |
| 5. | Основное мероприятие 06. Организация строительства (реконструкции) общего образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Внебюджетные источники | 5 168 000,00000 | 208 000,00000 | 1 745 000,00000 | 1 305 000,00000 | 1 235 000,00000 | 675 000,00000 | Управление капитального строительство |  |
| 5.1. | *Мероприятие 06.01.* Строительство (реконструкции) объектов общегообразования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Внебюджетные источники | 5 168 000,00000 | 208 000,00000 | 1 745 000,00000 | 1 305 000,00000 | 1 235 000,00000 | 675 000,00000 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников |
| 6. | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» | 2020-2024 годы | Итого: | 16 996 325,13034 | 1 051 162,21000 | 1 997 313,72034 | 5 039 177,45700 | 7 655 411,20300 | 1 253 260,54000 | Управление капитального строительство |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 3 758 712,40000 | 450 000,00000 | 550 000,00000 | 1 166 061,90000 | 1 592 650,50000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 10 108 244,34000 | 596 200,00000 | 1 313 347,33000 | 2 948 314,88700 | 4 467 094,26300 | 783 287,86000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 129 368,39034 | 4 962,21000 | 133 966,39034 | 924 800,67000 | 1 595 666,44000 | 469 972,68000 |
| 6.1. | *Мероприятие Е1.01.* Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |
| 6.2. | *Мероприятие Е1.02.* Капитальные вложения в объекты общего образования | 2020-2024 годы | Средства бюджета Московской области | 2 561 754,57000 | 0,00000 | 10 354,02000 | 502 427,23000 | 1 265 685,46000 | 783 287,86000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 537 049,05034 | 0,00000 | 14 630,40034 | 301 456,34000 | 750 989,63000 | 469 972,68000 |
| 6.3. | *Мероприятие Е1.03.* Капитальные вложения в общеобразовантельные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2020-2024 годы | Средства бюджета Московской области | 736 122,63000 | 0,00000 | 5 143,31000 | 191 731,69000 | 539 247,63000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 441 673,37000 | 0,00000 | 3 085,99000 | 115 039,01000 | 323 548,37000 | 0,00000 |  |
| 6.4. | *Мероприятие Е1.04.* Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой | 2020-2024 годы | Средства бюджета Московской области | 1 263 065,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 493 096,00000 | 769 969,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 66 477,27000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 952,32000 | 40 524,95000 | 0,00000 |
| 6.5. | *Мероприятие Е1.06.* Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации объектов муниципальной собственности | 2020-2024 годы | Средства бюджета Российской Федерации | 3 150 000,00000 | 450 000,00000 | 550 000,00000 | 1 000 000,00000 | 1 150 000,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств |
| Средства бюджета Московской области | 4 476 874,89000 | 596 200,00000 | 1 129 100,00000 | 1 149 700,00000 | 1 601 874,89000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 77 367,13000 | 4 962,21000 | 15 000,00000 | 15 900,00000 | 41 504,92000 | 0,00000 |
| 6.6. | *Мероприятие Е1.08.* Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 2021-2024 годы | Средства бюджета Российской Федерации | 608 712,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 166 061,90000 | 442 650,50000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором |
| Средства бюджета Московской области | 1 070 427,25000 | 0,00000 | 168 750,00000 | 611 359,96700 | 290 317,28300 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 006 801,57000 | 0,00000 | 101 250,00000 | 466 453,00000 | 439 098,57000 | 0,00000 |
| 7. | Основное мероприятие Р2. Федеральный проект "Содействие занятости " | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |  |
| 7.1. | *Мероприятие Р2.02*. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования с ясельными группами |
|  | Итого по подпрограмме: | 2020-2024 годы | Итого: | 27 228 032,42965 | 1 848 102,62251 | 4 489 677,18034 | 8 239 152,87380 | 10 385 339,21300 | 2 265 760,54000 |  |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 3 758 712,40000 | 450 000,00000 | 550 000,00000 | 1 166 061,90000 | 1 592 650,50000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 11 895 425,41000 | 1 045 448,00000 | 1 457 147,33000 | 3 660 247,08700 | 4 949 295,13300 | 783 287,86000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 318 894,61965 | 6 654,62251 | 271 529,85034 | 1 664 843,88680 | 1 895 893,58000 | 479 972,68000 |
| Внебюджетные источники | 7 255 000,00000 | 346 000,00000 | 2 211 000,00000 | 1 748 000,00000 | 1 947 500,00000 | 1 002 500,00000 |
|  | Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта" | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01.Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |  |
| 1.2. | *Мероприятие 01.02.* Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физ.культуры и спорта за счет бюджетов муниципальнх образований Московской области |
| 2. | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетых источников | 2020-2024 годы | Внебюджетные источники | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |  |
| 2.1. | *Мероприятие 02.01.* Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет вбюджетов источников | 2020-2024 годы | Внебюджетные источники | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физ.культуры и спорта за счет внебюджетных источников |
| 3. | Основное мероприятие Р5. Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | 2020-2024 годы | Итого: | 14 954,15898 | 14 954,15898 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |  |
| Средства бюджета Московской области | 14 645,22571 | 14 645,22571 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 308,93327 | 308,93327 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | *Мероприятие Р5.01.* Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта |
| 3.2. | *Мероприятие Р5.02.* Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта на территории военных городков | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта |
| 3.3. | *Мероприятие Р5.03.* Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению Губернатора Московской области "50 ФОКов" | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению Губернатора Московской области «50 ФОКов» |
| 3.4. | *Мероприятие Р5.04.* Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов | 2020-2024 годы | Средства бюджета Московской области | 14 654 158,98000 | 14 645,22571 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 308,93327 | 308,93327 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Итого по подпрограмме: | 2020-2024 годы | Итого: | 19 954,15898 | 19 954,15898 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 14 645,22571 | 14 645,22571 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 308,93327 | 308,93327 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмм "Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |  |
| 1.2. | *Мероприятие 01.02.* Строительство (реконструкция) объектов административного назначения за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|
| Итого по муниципальной программе | | | Итого: | 27 782 493,80709 | 2 111 538,78149 | 4 772 288,92780 | 8 247 566,34480 | 10 385 339,21300 | 2 265 760,54000 |  |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 3 758 712,40000 | 450 000,00000 | 550 000,00000 | 1 166 061,90000 | 1 592 650,50000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 11 910 070,63571 | 1 060 093,22571 | 1 457 147,33000 | 3 660 247,08700 | 4 949 295,13300 | 783 287,86000 |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 853 710,77138 | 250 445,55578 | 554 141,59780 | 1 673 257,35780 | 1 895 893,58000 | 479 972,68000 |  |  |
| Внебюджетные источники | 7 260 000,00000 | 351 000,00000 | 2 211 000,00000 | 1 748 000,00000 | 1 947 500,00000 | 1 002 500,00000 |  |  |

».

Начальник Управления капитального строительства Е.А. Дедушева

Согласовано:

Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности

Администрации Одинцовского городского округа, Главный бухгалтер Н.А. Стародубова

Приложение 2

к Постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области

от 26.05.2022 № 2172

«Приложение 2 к муниципальной программе

Показатели реализации муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий программы/ подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Обращение Губернатора Московской области  Приоритетный | единица | - | - | 1 | - | - | 1 | Основное мероприятие 01.  Организация строительства (реконструкции) объектов культуры |
| 1.2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья»  Приоритетный | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие А1.  Федеральный проект «Культурная среда» |
| 1.3 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет внебюджетных источников | Обращение Губернатора Московской области | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов культуры за счет внебюджетных источников |
| 1.4 | Количество введенных в эксплуатацию образовательных организаций сферы культуры | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья»  Приоритетный | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие А1.  Федеральный проект «Культурная среда» |
| 1.5 | Количество введенных в эксплуатацию учреждений культурно-  досугового типа | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья»  Приоритетный | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие А1.  Федеральный проект «Культурная среда» |
| 2. | Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | Обращение Губернатора Московской области  Приоритетный | единица | 1 | - | - | 1 | 3 | - | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования |
| 2.2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования | Обращение Губернатора Московской области  Приоритетный | единица | - | 1 | - | - | 1 | - | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования |
| 2.3 | Количество введенных в эксплуатацию организаций дополнительного образования | Отраслевой показатель  Приоритетный | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие 03.  Организация строительства (реконструкции) объектов дополнительного образования |
| 2.4 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | Обращение Губернатора Московской области | единица | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | Основное мероприятие 05. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников |
| 2.5 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников | Обращение Губернатора Московской области | единица | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | Основное мероприятие 06. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников |
| 2.6 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | Региональный проект «Современная школа»  Приоритетный | единица | 1 | - | - | - | - | - | Основное мероприятие E1.  Федеральный проект «Современная школа» |
| 2.7 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | Региональный проект «Современная школа»  Приоритетный | единица | - | - | - | - | 3 | 2 | Основное мероприятие E1.  Федеральный проект «Современная школа» |
| 2.8 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования с ясельными группами | Соглашение с федеральным органом исполнитель-ной власти  Приоритетный | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие Р2. Федеральный проект «Содействие занятости женщин» |
| 2.9 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | Региональный проект «Современная школа»  Приоритетный | единица | - | - | - | - | 1 | - | Основное мероприятие E1.  Федеральный проект «Современная школа» |
| 2.10 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | Соглашение с федеральным органом исполнитель-ной власти  Приоритетный | единица | - | - | - | - | 1 | - | Основное мероприятие E1.  Федеральный проект «Современная школа» |
| 3. | Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Отраслевой показатель  Приоритетный | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие 01.  Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта |
| 3.2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | Отраслевой показатель | единица | 1 | 1 | - | - | - | - | Основное мероприятие 02.  Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников |
| 3.3 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта | Обращение Губернатора Московской области  Приоритетный | единица | 1 | 1 | - | - | - | - | Основное мероприятие Р5.  Федеральный проект «Спорт – норма жизни» |
| 3.4 | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению Губернатора Московской области «50 ФОКов» | Обращение Губернатора Московской области  Приоритетный | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт-норма жизни» |
| 3.5 | Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов | Обращение Губернатора Московской области  Приоритетный | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт-норма жизни» |
| 4. | Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения» | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения | Отраслевой показатель  Приоритетный | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения |

».

Начальник Управления капитального строительства Е.А. Дедушева

Приложение 3

к Постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области

от 26.05.2022 № 2172

«Приложение №3 к муниципальной программе

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы

Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Алгоритм расчета значений целевого показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 2 | Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | | | | |
| 1.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов культуры построенных в эксплуатацию за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 1.2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов культуры в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 1.3 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет внебюджетных источников | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов культуры в эксплуатацию построенных за счет внебюджетных источников | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 1.4 | Количество введенных в эксплуатацию образовательных организаций сферы культуры | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов образовательных организаций сферы культуры в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 1.5 | Количество введенных в эксплуатацию учреждений культурно-  досугового типа | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов учреждений культурно-  досугового типа в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 3 | Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | |
| 2.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию построенных за счет бюджетных средств | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.3 | Количество введенных в эксплуатацию организаций дополнительного образования | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов организаций дополнительного образования в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.4 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию построенных за счет внебюджетных источников | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.5 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплуатацию построенных за счет внебюджетных источников | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.6 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.7 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования за счет бюджетных средств в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.8 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования с ясельными группами | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования с ясельными группами в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.9 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.10 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 5 | Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | | | | |
| 3.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов физической культуры и спорта в эксплуатацию построенных за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 3.2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов физической культуры и спорта в эксплуатацию построенных за счет внебюджетных источников | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 3.3 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов физической культуры и спорта в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 3.4 | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению Губернатора Московской области «50 ФОКов» | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению Губернатора Московской области «50 ФОКов» в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 3.5 | Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов муниципальных стадионов в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
|  | Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения» | | | | |
| 4.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов муниципальных стадионов в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |

».

Начальник Управления капитального строительства Е.А. Дедушева

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к постановлению Администрации  Одинцовского городского округа от 26.05.2022 № 2172  «Приложение 4 к муниципальной программе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | | | | | | | | | | | | | |
| МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за выполнение мероприятия: Управление капитального строительства | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности | Проектная мощность(кв. метр, погонный метр, место, и т.д.) | Предельная стоимость объекта,тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2022, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |  |
|
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов культуры | 2018-2022 | 5,9 тыс. кв.м | 598 464,40100 | 583 546,43159 | Итого: | 534 507,21846 | 243 482,00000 | 282 611,74746 | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 534 507,21846 | 243 482,00000 | 282 611,74746 | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Новое здание Дома культуры в пос. Горки-10 сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области по адресу: Московская область, Одинцовский муниципальный район, сельское поселние Успенское, пос. Горки-10 (в настоящее время Одинцовский городской округ) | 2018-2021 | 5,9 тыс. кв.м | 590 050,93000 | 583 546,43159 | Итого: | 526 093,74746 | 243 482,00000 | 282 611,74746 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 526 093,74746 | 243 482,00000 | 282 611,74746 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.2 | Культурно-досуговый центр по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Усово-Тупик | 2021-2024 |  | 8 413,47100 | 0,00000 | Итого: | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2019-2023 | 1 430 мест | 1 971 603,28680 | 37 195,65278 | Итого: | 1 971 603,28680 | 0,00000 | 236 110,46000 | 1 071 975,41680 | 663 517,41000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 337 933,07000 | 0,00000 | 143 800,00000 | 711 932,20000 | 482 200,87000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 633 670,21680 | 0,00000 | 92 310,46000 | 360 043,21680 | 181 316,54000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Детский сад на 330 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г.Кубинка (ПИР и строительство) | 2020-2022 | 330 | 472 782,93680 | 22 724,94172 | Итого: | 472 782,93680 | 0,00000 | 25 110,46000 | 447 672,47680 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 288 072,83000 | 0,00000 | 13 175,00000 | 274 897,83000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 184 710,10680 | 0,00000 | 11 935,46000 | 172 774,64680 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.2 | Детский сад на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, ЖК "Гусарская баллада" (ПИР и строительство) | 2020-2023 | 400 | 613 667,36000 | 14 470,71106 | Итого: | 613 667,36000 | 0,00000 | 211 000,00000 | 189 427,36000 | 213 240,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 383 542,10000 | 0,00000 | 130 625,00000 | 117 745,88000 | 135 171,22000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 230 125,26000 | 0,00000 | 80 375,00000 | 71 681,48000 | 78 068,78000 | 0,00000 |  |
| 1.3 | Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Кутузовская (ПИР и строительство) | 2021-2023 | 400 | 537 276,99000 | 0,00000 | Итого: | 537 276,99000 | 0,00000 | 0,00000 | 288 749,58000 | 248 527,41000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 335 798,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 180 468,49000 | 155 329,65000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 201 478,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 108 281,09000 | 93 197,76000 | 0,00000 |  |
| 1.4 | Детский сад на 300 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г.п. Новоивановское | 2021-2023 | 300 | 347 876,00000 | 0,00000 | Итого: | 347 876,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 146 126,00000 | 201 750,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 330 520,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 138 820,00000 | 191 700,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 356,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 306,00000 | 10 050,00000 | 0,00000 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2018-2020 | 1350 | 555 856,01251 | 45 253,00000 | Итого: | 555 856,01251 | 1 692,41251 | 45 253,00000 | 380 000,00000 | 118 910,60000 | 10 000,00000 |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Седства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 555 856,01251 | 1 692,41251 | 45 253,00000 | 380 000,00000 | 118 910,60000 | 10 000,00000 |  |
| 2.1. | Детское образовательное учреждение на 1350 мест по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, ул. Чистяковой | 2018-2020 | 1350 | 1 692,41251 | объект введен в эксплуатацию | Итого: | 1 692,41251 | 1 692,41251 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Седства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 692,41251 | 1 692,41251 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.2 | Пристрой к Средней общеобразовательной школе №8 по адресу: Московская область, г. Одинцово, мкр. 7-7А, ул. Вокзальная, д. 35а. Новое строительство | 2021-2023 | 200 | 478 910,60000 | 0,00000 | Итого: | 478 910,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 380 000,00000 | 98 910,60000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 478 910,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 380 000,00000 | 98 910,60000 | 0,00000 |  |
| 2.3 | СОШ на 1100 мест в мкр. Восточный, г. Звенигород, Одинцовский г.о. (изъятие земельного участка для строительства объекта) | 2021 |  | 45 253,00000 | 45 253,00000 | Итого: | 45 253,00000 | 0,00000 | 45 253,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 45 253,00000 | 0,00000 | 45 253,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.4 | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Перхушково (ПИР и строительство) на земельных участках с к.н. 50:20:0040508:1484, 50:20:0040508:1023 | 2023-2025 | 550 | 20 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 20 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 |  |
| 2.5 | СОШ на 2150 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Северная, ЖК «Одинбург» | 2023-2025 | 2150 | 10 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 |  |
| 3 | Основное мероприятие 05. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2018-2025 | 2105 | 2 294 000,00000 | нет данных | Итого: | 2 087 000,00000 | 138 000,00000 | 466 000,00000 | 443 000,00000 | 712 500,00000 | 327 500,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 2 087 000,00000 | 138 000,00000 | 466 000,00000 | 443 000,00000 | 712 500,00000 | 327 500,00000 |  |
| 3.1 | Одинцовский городской округ, г.п. Новоивановское (детский сад на 185 мест, 2022-2023 гг., ООО "Гранель-М" (ГК "Гранель")) | 2022-2023 | 185 | 205 000,00000 | нет данных | Итого: | 205 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 205 000,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 205 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 205 000,00000 | 0,00000 |  |
| 3.2 | Одинцовский городской округ, дер. Раздоры, тер. Мякинино (детский сад на 190 мест, 2018-2021 гг., ООО "СЗ "Бухта Лэнд" (ГК "Самолет")) | 2018-2021 | 190 | 190 000,00000 | нет данных | Итого: | 156 000,00000 | 55 000,00000 | 101 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 156 000,00000 | 55 000,00000 | 101 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.3 | Одинцовский городской округ, мкр. Одинцово-1 (детский сад на 350 мест, 2017-2021 гг., АО "ПИК-Регион") | 2018-2021 | 350 | 365 000,00000 | нет данных | Итого: | 302 000,00000 | 83 000,00000 | 219 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 302 000,00000 | 83 000,00000 | 219 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.4 | Одинцовский городской округ, мкр. Одинцово-1 (детский сад на 350 мест, 2022-2023 гг., АО "ПИК-Регион") | 2022-2023 | 350 | 365 000,00000 | - | Итого: | 365 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 220 000,00000 | 145 000,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 365 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 220 000,00000 | 145 000,00000 | 0,00000 |  |
| 3.5 | Одинцовский городской округ, р.п. Заречье(детский сад на 210 мест, 2023-2025 гг., ООО "СЗ "Самолет-Заречье" (ГК "Самолет")) | 2023-2025 | 210 | 210 000,00000 | - | Итого: | 140 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 70 000,00000 | 70 000,000 |
| Внебюджетные средства | 140 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 70 000,00000 | 70 000,000 |
| 3.6 | Одинцовский городской округ, мкр. 7-7А (детский сад на 190 мест, 2023-2025 гг., ООО "Стройтехинвест") | 2023-2025 | 190 | 190 000,00000 | - | Итого: | 190 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 60 000,00000 | 70 000,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 190 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 60 000,00000 | 70 000,00000 |  |
| 3.7 | Одинцовский городской округ, мкр. 7-7А (детский сад на 50 мест, 2022-2024 гг., ООО "Стройтехинвест") | 2022-2024 | 50 | 50 000,00000 | - | Итого: | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 | 15 000,00000 | 20 000,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 | 15 000,00000 | 20 000,00000 |  |
| 3.8 | Одинцовский городской округ, ул. Вокзальная (детский сад на 100 мест, 2023-2025 гг., ООО "Стройтехинвест") | 2023-2025 | 100 | 100 000,00000 | - | Итого: | 60 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30 000,00000 | 30 000,00000 | 40 000,000 |
| Внебюджетные средства | 60 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30 000,00000 | 30 000,00000 | 40 000,000 |
| 3.9 | Одинцовский городской округ, мкр. 7-7А (детский сад на 120 мест, 2023-2024 гг., ООО "Стройтехинвест") | 2023-2024 | 120 | 275 000,00000 | - | Итого: | 275 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 137 500,00000 | 137 500,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 275 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 137 500,00000 | 137 500,00000 |  |
| 3.10 | Одинцовский городской округ, ул. Маршала Бирюзова, ул. Северная, ул. Западная (детский сад на 170 мест, 2021-2023 гг.) | 2021-2023 | 170 | 170 000,00000 | нет данных | Итого: | 170 000,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 60 000,00000 | 50 000,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 170 000,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 60 000,00000 | 50 000,00000 | 0,00000 |  |
| 3.11 | Одинцовский городской округ, ул. Маршала Бирюзова, ул. Северная, ул. Западная (детский сад на 130 мест, 2021-2022 гг., ООО Просторная долина" (ГК "Инград")) | 2021-2022 | 130 | 87 000,00000 | нет данных | Итого: | 87 000,00000 | 0,00000 | 43 000,00000 | 44 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 87 000,00000 | 0,00000 | 43 000,00000 | 44 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.12 | Одинцовский городской округ, ул. Маршала Бирюзова, ул. Северная, ул. Западная (детский сад на 130 мест, 2021-2022 гг., ООО Просторная долина" (ГК "Инград")) | 2021-2022 | 130 | 87 000,00000 | нет данных | Итого: | 87 000,00000 | 0,00000 | 43 000,00000 | 44 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 87 000,00000 | 0,00000 | 43 000,00000 | 44 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4. | Основное мероприятие 06. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2018-2023 | 5 070 | 5 955 000,00000 | нет данных | Итого: | 5 168 000,00000 | 208 000,00000 | 1 745 000,00000 | 1 305 000,00000 | 1 235 000,00000 | 675 000,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 5 168 000,00000 | 208 000,00000 | 1 745 000,00000 | 1 305 000,00000 | 1 235 000,00000 | 675 000,00000 |  |
| 4.1 | Одинцовский городской округ, мкр. Одинцово-1 (общеобразовательная школа на 1160 мест, 2018-2021 гг., АО "ПИК-Регион" (ГК "ПИК")) | 2018-2021 | 1 160 | 1 160 000,00000 | нет данных | Итого: | 848 000,00000 | 208 000,00000 | 640 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 848 000,00000 | 208 000,00000 | 640 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4.2 | Одинцовский городской округ, мкр. Одинцово-1 (общеобразовательная школа на 1160 мест, 2021-2023 гг., АО "ПИК-Регион" (ГК "ПИК")) | 2021-2023 | 1 160 | 1 160 000,00000 | нет данных | Итого: | 1 160 000,00000 | 0,00000 | 385 000,00000 | 385 000,00000 | 390 000,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 1 160 000,00000 | 0,00000 | 385 000,00000 | 385 000,00000 | 390 000,00000 | 0,00000 |  |
| 4.3 | Одинцовский городской округ, р.п. Заречье(общеобразовательная школа на 750 мест, 2021-2023 гг., ООО "СЗ "Резиденция Сколково") | 2021-2023 | 750 | 785 000,00000 | нет данных | Итого: | 785 000,00000 | 0,00000 | 250 000,00000 | 250 000,00000 | 285 000,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 785 000,00000 | 0,00000 | 250 000,00000 | 250 000,00000 | 285 000,00000 | 0,00000 |  |
| 4.4 | Одинцовский городской округ, р.п. Заречье(общеобразовательная школа на 600 мест, 2022-2024 гг., ООО "СЗ "Самолет-Заречье" (ГК "Самолет")) | 2022-2024 | 600 | 600 000,00000 | - | Итого: | 600 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200 000,00000 | 200 000,00000 | 200 000,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 600 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200 000,00000 | 200 000,00000 | 200 000,00000 |  |
| 4.5 | Одинцовский г.о., мкр. 7-7А (общеобразовательная школа на 200 мест, 2021-2022 гг., ООО "Стройтехинвест") | 2021-2022 | 200 | 200 000,00000 | нет данных | Итого: | 200 000,00000 | 0,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 200 000,00000 | 0,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4.6 | Одинцовский г.о., мкр. 7-7А (общеобразовательная школа на 300 мест, 2024-2025 гг., ООО "Стройтехинвест") | 2024-2025 | 300 | 300 000,00000 | - | Итого: | 150 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150 000,00000 | 150 000,000 |
| Внебюджетные средства | 150 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150 000,00000 | 150 000,000 |
| 4.7 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Вокзальная, пос. Железнодорожников (общеобразовательная школа на 650 мест, 2024-2025 гг., ООО "Стройтехинвест") | 2024-2025 | 650 | 650 000,00000 | - | Итого: | 325 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 325 000,00000 | 325 000,000 |
| Внебюджетные средства | 325 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 325 000,00000 | 325 000,000 |
| 4.8 | Одинцовский городской округ, ул. Маршала Бирюзова, ул. Северная, ул. западная (общеобразовательная школа на 1100 мест, 2021-2023 гг., ООО "Просторная долина" (ГК "Инград")) | 2024-2025 | 1 100 | 1 100 000,00000 | нет данных | Итого: | 1 100 000,00000 | 0,00000 | 370 000,00000 | 370 000,00000 | 360 000,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 1 100 000,00000 | 0,00000 | 370 000,00000 | 370 000,00000 | 360 000,00000 | 0,00000 |  |
| 5. | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект "Современная школа" | 2019-2023 | 4 500 | 16 996 325,12034 | 3 490 327,70792 | Итого: | 16 996 325,13034 | 1 051 162,21000 | 1 997 313,72034 | 5 039 177,45700 | 7 655 411,20300 | 1 253 260,54000 |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 3 758 712,40000 | 450 000,00000 | 550 000,00000 | 1 166 061,90000 | 1 592 650,50000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 10 108 244,34000 | 596 200,00000 | 1 313 347,33000 | 2 948 314,88700 | 4 467 094,26300 | 783 287,86000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 129 368,39034 | 4 962,21000 | 133 966,39034 | 924 800,67000 | 1 595 666,44000 | 469 972,68000 |  |
| 5.1 | СОШ на 2200 мест по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ЖК "Гусарская баллада" (ПИР и строительство) | 2019-2023 | 2 200 | 2 685 941,22000 | 270 000,00000 | Итого: | 2 685 941,22000 | 0,00000 | 270 000,00000 | 1 243 874,86700 | 1 172 066,35300 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 608 712,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 166 061,90000 | 442 650,50000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 070 427,25000 | 0,00000 | 168 750,00000 | 611 359,96700 | 290 317,28300 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 006 801,57000 | 0,00000 | 101 250,00000 | 466 453,00000 | 439 098,57000 | 0,00000 |  |
| 5.2 | "Многофункциональный образовательный комплекс" по адресу: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Раздоры, в том числе работы по выносу существующих инженерных сетей из пятна застройки (ПИР и строительство) | 2019-2023 |  | 7 704 242,02000 | 3 200 788,54607 | Итого: | 7 704 242,02000 | 1 051 162,21000 | 1 694 100,00000 | 2 165 600,00000 | 2 793 379,81000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 3 150 000,00000 | 450 000,00000 | 550 000,00000 | 1 000 000,00000 | 1 150 000,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 4 476 874,89000 | 596 200,00000 | 1 129 100,00000 | 1 149 700,00000 | 1 601 874,89000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 77 367,13000 | 4 962,21000 | 15 000,00000 | 15 900,00000 | 41 504,92000 | 0,00000 |  |
| 5.3 | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2 (ПИР и строительство) | 2021-2024 | 550 | 1 253 709,00000 | 11 469,62020 | Итого: | 1 253 709,00000 | 0,00000 | 16 566,43000 | 103 433,57000 | 580 000,00000 | 553 709,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 783 568,55000 | 0,00000 | 10 354,02000 | 64 645,98000 | 362 500,40000 | 346 068,15000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 470 140,45000 | 0,00000 | 6 212,41000 | 38 787,59000 | 217 499,60000 | 207 640,85000 |  |
| 5.4 | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка, ул. Московская (ПИР и строительство) | 2021-2023 | 550 | 1 271 772,99034 | 0,00000 | Итого: | 1 271 772,99034 | 0,00000 | 8 417,99034 | 600 000,00000 | 663 355,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 794 860,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 375 000,00000 | 419 860,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 476 912,99034 | 0,00000 | 8 417,99034 | 225 000,00000 | 243 495,00000 | 0,00000 |  |
| 5.5 | Пристройка на 500 мест к МБОУ Одинцовская гимназия №14 по адресу: Московская область,Одинцовский городской округ, г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 5 (ПИР и строительство) | 2020-2023 | 500 | 1 177 796,00000 | 8 069,54165 | Итого: | 1 177 796,00000 | 0,00000 | 8 229,30000 | 306 770,70000 | 862 796,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 736 122,63000 | 0,00000 | 5 143,31000 | 191 731,69000 | 539 247,63000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 441 673,37000 | 0,00000 | 3 085,99000 | 115 039,01000 | 323 548,37000 | 0,00000 |  |
| 5.6 | СОШ на 1100 мест в мкр. Восточный, г. Звенигород, г.о. Одинцовский (ПИР и строительство) | 2022-2024 | 1100 | 1 573 321,62000 | 0,00000 | Итого: | 1 573 321,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 450,00000 | 773 320,09000 | 699 551,54000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 983 326,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 62 781,25000 | 483 325,06000 | 437 219,71000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 589 995,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 37 668,75000 | 289 995,03000 | 262 331,83000 |  |
| 5.7 | Пристройка на 950 мест к МБОУ "Немчиновский лицей" по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.6 | 2022-2023 | 950 | 1 329 542,27000 | 0,00000 | Итого: | 1 329 542,27000 | 0,00000 | 0,00000 | 519 048,32000 | 810 493,95000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 263 065,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 493 096,00000 | 769 969,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 66 477,27000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 952,32000 | 40 524,95000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | 2013-2020 | 1 232 кв.м | 70 000,00000 | объект введен в эксплуатацию | Итого: | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Северная, д.14А, Спортивный комплекс площадью 1 232 кв.м | 2017-2020 | 1 232 кв.м | 70 000,00000 | объект введен в эксплуатацию | Итого: | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2. | Основное мероприятие Р5. Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | 2013-2020 | 63 | 285 995,00000 | объект введен в эксплуатацию | Итого: | 14 954,15898 | 14 954,15898 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 14 645,22571 | 14 645,22571 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 308,93327 | 308,93327 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1. | Реконструкция центрального стадиона (ПИР и реконструкция), Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 17, 19 | 2013-2020 | 63 | 285 995,00000 | объект введен в эксплуатацию | Итого: | 14 954,15898 | 14 954,15898 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 14 645,22571 | 14 645,22571 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 308,93327 | 308,93327 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

».

Начальник Управления капитального строительства Е.А. Дедушева