Утверждена

постановлением Администрации

Одинцовского городского округа Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**Одинцовского городского округа Московской области**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

**на 2023-2027 годы**

**1. Паспорт муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области М.А. Пайсов |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Одинцовского городского округа объектами социального назначения |
| Перечень подпрограмм | 1. «Строительство (реконструкция) объектов культуры»[2.](#sub_1012) «Строительство (реконструкция) объектов образования»[3.](#sub_1014) «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»4. «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения» |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Российской Федерации | 3 166 693,20000 | 1 205 913,80000 | 1 686 304,20000 | 274 475,20000 | 274 475,20000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 12 060 468,46500 | 5 973 804,57000 | 5 555 132,72500 | 531 531,17000 | 531 531,17000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа  | 4 837 499,99100 | 2 302 312,70100 | 2 041 867,23000 | 493 320,06000 | 493 320,06000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 370 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 370 000,00000 | 370 000,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 20 434 661,65600 | 9 482 031,07100 | 9 283 304,15500 | 1 394 851,23000 | 1 394 851,23000 | 0,00000 |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы**

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

По размерам сети образовательных организаций, численности обучающихся и воспитанников система образования Одинцовский городской округ является одним из наиболее крупных Московской области и включает в себя:

53 муниципальные школы с общим контингентом обучающихся - 47075 детей (увеличение количества обучающихся почти на 2000 по сравнению с 2018-2019 учебным годом), из них во вторую смену – 6,4 %. Третья смена отсутствует. В то же время при существующей инфраструктуре с учетом демографического роста контингента школьников в округе остается высокий риск обучения во вторую смену.

В 71 дошкольном образовательном учреждении обучалось в 2020 -2021 год 19 190 детей в 2021-2022 году – 22 130 детей в 80 садах.

В 3 учреждениях дополнительного образования на обучении в 2020- 2021 год находилось -4 154 ребенка, в 2021 - 2022 году - 4 учреждения, 5 120 детей.

Тенденции демографического развития Одинцовского городского округа Московской области по-прежнему выступают вызовом к инфраструктуре дошкольного и общего образования. Особенно острой ситуация является в территориях с высокой плотностью населения и темпами строительства. Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного образования и обеспечение местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов. В 2021 году численность обучающихся во вторую смену составляла более 2,8 тысяч человек.

В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является еще более сложной, чем в дошкольных, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века). Техническое состояние школьных зданий в Одинцовском городском округе соответствует современным требованиям, однако есть учреждения, требующие проведения капитального ремонта. Всего на 31.10.2022 года функционировало 55 школ (включая школы г. Звенигорода), из них только 5 зданий с износом более 70 % (Покровский филиал МБОУ Часцовская СОШ, МБОУ Акуловская СОШ, МБОУ Большевяземская СОШ и МБОУ Успенская СОШ, МБОУ Ершовская СОШ).

На территории Одинцовского городского округа 23 муниципальных учреждения культуры клубного типа, в которых занимается 12,5 тыс. человек, функционирует 5 муниципальных библиотек , которые приняли 51 тыс.читателей, 10 учреждений дополнительного образования в области искусств, в которых занимается 4047 учащихся.

На территории округа 387 объектов физической культуры и спорта. В спортивных школах занимается 7650 детей. Обеспеченность объектами спорта составляет 19%, плоскостных объектов спорта – 243.

**3. Прогноз развития сферы с учетом реализации Муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы**

В прогнозном периоде в сфере культуры будут преобладать следующие тенденции:

модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры; образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры;

создание новых учреждений;

повышение уровня нормативной обеспеченности учреждениями сферы культуры;

создание благоприятных условий для обучения детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; формирование условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ; создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения.

Все это приведет к созданию единого культурного пространства региона, развитию инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышению качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры Московской области, повышению многообразия и богатства творческих процессов.

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в Одинцовском городском округе Московской области до 2027 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта преобладает основная задача по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта и созданию новых объектов физической культуры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан Московской области спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся спортом в соответствии с [Указом](http://internet.garant.ru/document?id=71837200&sub=0) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

**4. Перечень подпрограмм и краткое их описание**

Комплексный характер цели муниципальной программы Одинцовского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (далее - Муниципальная программа) обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

1. «Строительство (реконструкция) объектов культуры».
2. «Строительство (реконструкция) объектов образования».
3. «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта».
4. ««Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения».

**5. Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов культуры»**

**5.1. Паспорт подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов культуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. рублей) | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026год | 2027год |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

**5.2. Описание подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов культуры»**

Основной проблемой в сфере культуры является износ материально-технической базы 80 %. Износ звукового и светового оборудования - около 70 %, системное отсутствие средств на воплощение творческих замыслов. Все это снижает качество продуктов культуры и, как следствие, авторитет учреждений культуры и привлекательность профессии для молодежи. На выходе мы имеем постоянное снижение потребительского спроса.

Одним из решений данной проблемы является направление капитальных вложений на строительство (реконструкцию) объектов культуры, образовательных учреждений сферы культуры (детские школы искусств по видам искусств: музыкальные, хореографические, школы искусств, художественные, хоровые; профессиональные образовательные учреждения) муниципальной собственности городского округа в рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности населения городского округа учреждениями сферы культуры посредством строительства (реконструкции) объектов сферы культуры.

**5.3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов культуры»**

Реализация основных мероприятий направлена на:

* создание новых учреждений;
* повышение уровня нормативной обеспеченности учреждениями сферы культуры;
* формирование условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ;
* создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения;
* модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры;
* повышение уровня нормативной обеспеченности по охвату детей услугами дополнительного образования сферы культуры;
* создание благоприятных условий для обучения детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

Итогом выполнения мероприятия станет:

устранение диспропорции по доступности культурной инфраструктуры для жителей городского округа;

развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышение качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры городского округа.

**Федеральный проект «Культурная среда»**

 **(НЕТ В ПРИЛОЖЕНИИ№1)**

Основное мероприятие направлено на:

модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры;

создание новых учреждений;

повышение уровня нормативной обеспеченности учреждениями сферы культуры;

формирование условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ;

создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения;

модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры;

повышение уровня нормативной обеспеченности по охвату детей услугами дополнительного образования сферы культуры в соответствии со Стратегией государственной культурной политики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года;

создание благоприятных условий для обучения детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

Итогом выполнения мероприятия станет:

устранение диспропорции по доступности культурной инфраструктуры для жителей городского округа;

развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышение качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры городского округа.

**5.4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сферы** с**оциально-экономического развития Одинцовского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов культуры»**

Концентрация имеющихся ресурсов и постепенное подключение элементов многоканальной системы финансирования культуры будут способствовать модернизации материально-технической базы.

Укрепление материально-технической базы путем строительства (реконструкции) муниципальных учреждений культуры Одинцовского городского округа приведет к повышению качества жизни граждан, позволит создать условия для обучения детей и молодежи, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, действующие и новые организации культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Модернизация материально-технической базы способствует увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.

В ходе проведения реконструкции и строительства домов культуры предполагается их комплексное техническое оснащение, создание новых кинозалов.

**6. Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

**6.1. Паспорт Подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. рублей) | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |
| Итого | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе: | 9 473 617,60000 | 9 283 304,15500 | 1 669 326,43000 | 1 669 326,43000 | 20 426 248,18500 | 0,00000 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 1 205 913,80000 | 1 686 304,20000 | 274 475,20000 | 274 475,20000 | 3 166 693,20000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 5 973 804,57000 | 5 555 132,72500 | 531 531,17000 | 531 531,17000 | 12 060 468,46500 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа  | 2 293 899,23000 | 2 041 867,23000 | 493 320,06000 | 493 320,06000 | 4 829 086,52000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 370 000,00000 | 370 000,00000 | 370 000,00000 | 0,00000 |

**6.2. Описание подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

Реализация подпрограммы предусматривает реализацию мероприятий, которые обеспечат развитие сферы дошкольного образования Московской области и предоставление всем детям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет доступности получения услуг дошкольного образования. Будет продолжено развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек). В ряде муниципальных образований Московской области будут осуществлены меры по развитию инфраструктуры дошкольного образования.

Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет будут реализованы мероприятия по созданию объектов дошкольного образования, включая реконструкцию со строительством пристроек.

Мероприятия подпрограммы реализуются в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы».

В Одинцовском городском округе Московской области в системе общего образования на начало 2019/2020 учебного года работают 53 муниципальные школы с общим контингентом обучающихся - 47075 детей (увеличение количества обучающихся почти на 2000 по сравнению с 2021-2022 учебным годом), из них во вторую смену – 6,4 %. Третья смена отсутствует.

В 71 дошкольном образовательном учреждении обучалось в 2019-2020 год 19 190 ребенка в 2021-2022 году – 21 190 детей в 80 садах.

В 3 учреждениях дополнительного образования на обучении в 2019-2020 год находилось - 4 154 ребенка, в 2021 - 2022 году - 4 учреждения, 4 324 детей.

Вторая смена существует в 15 школах Одинцовского городского округа Московской области (2991 обучающийся)- 28% от общего количества школ. В 2020 году в две смены работали 9 школ (1870 обучающихся), или 18 % от общего количества школ.

В то же время при существующей инфраструктуре с учетом демографического роста контингента школьников в округе остается высокий риск обучения во вторую смену.

Анализ текущей численности обучающихся с 1 по 11 (12) классы в разрезе каждого общеобразовательного учреждения, а также данные прогноза социально-экономического развития Одинцовского городского округа на 2020-2024 годы по каждой возрастной группе от рожденного населения и до 17 лет включительно позволяют сделать прогнозный расчет динамики роста численности школьников. Данные анализа показывают, что к 2024 году контингент школьников увеличится на 8000 человек.

Техническое состояние школьных зданий в Одинцовском городском округе соответствует современным требованиям, однако есть учреждения, требующие проведения капитального ремонта. Всего на конец 2022 года функционировало 53 школы (включая школы г. Звенигорода), из них только 5 зданий с износом более 70 % (Покровский филиал МБОУ Часцовская СОШ, МБОУ Акуловская СОШ, МБОУ Большевяземская СОШ и МБОУ Успенская СОШ, МБОУ Ершовская СОШ).

Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века и даже существенно раньше и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам. Необходим плановый вывод зданий школ, имеющих высокий уровень износа, из эксплуатации и перевод обучающихся в новые здания.

В сложившейся ситуации в рамках Государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», муниципальных программ, «дорожных карт» муниципальных образований уже запланированы мероприятия по введению новых мест (за счет строительства новых школ, реконструкций школьных зданий, увеличения учебных площадей путем пристроек к зданиям, строительства новых зданий школ взамен изношенных).

Так, в 2023-2024 годах планируются: строительство 2 новых зданий школ на территории округа.

Таким образом, необходимость реализации основных мероприятий подпрограммы обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

**6.3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

По основным мероприятиям подпрограммы предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджету Одинцовского городского округа Московской области на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования и объектов общего образования, а также организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников.

**Федеральный проект «Современная школа»**

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации. Также по данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты общего образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства и (или) реконструкции зданий (сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее образование.

**Федеральный проект «Содействие занятости женщин»**

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации.

**6.4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сферы** с**оциально-экономического развития Одинцовского городского округа, реализуемых в рамках подпрограммы**

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения Одинцовского городского округа, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта «Образования».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Органы местного самоуправления Одинцовского городского округа разрабатывают меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по модернизации уже существующей инфраструктуры общего образования Одинцовского городского округа (строительство новых зданий школ), проведение реконструкции, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению.

**7. Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

**7.1. Паспорт подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. рублей): | Главный распорядитель бюджетных средствАдминистрация Одинцовского городского округа Московской области | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| Итого | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Всего, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 00,00000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

**7.2. Описание подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

Характеристика проблем в развитии физической культуры и спорта в Московской области заключается в следующем:

низкий уровень обеспеченности основными спортивными объектами ряда муниципальных образований Московской области;

низкий уровень приспособленности спортивных сооружений для нужд инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

Одинцовский городской округ Московская область имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений, способствующую активному вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом.

Подпрограмма призвана в рамках основных направлений обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере.

**7.3. Характеристика основных мероприятий «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

Своевременная реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить обеспеченность жителей Одинцовского городского округа основными типами спортивной инфраструктуры.

В рамках подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» реализуются следующие основные мероприятия:

- организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников.

**Федеральный проект «Спорт – норма жизни»**

Направлен на достижение определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024» цели по увеличению до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Путем решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовки спортивного резерва. Ключевым результатом федерального проекта является комплекс действий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включающий, в том числе, организацию физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения.

**7.4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Одинцовского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

Своевременная реализация мероприятий Подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» позволит повысить обеспеченность жителей Одинцовского городского округа объектами спортивной инфраструктуры.

**8. Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения»**

**8.1. Паспорт Подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. рублей) | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| Итого | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего:в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

**8.2. Описание подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения»**

Подпрограммой предусмотрена реализация основных мероприятий, направленных на увеличение имущественной базы Одинцовского городского округа, осуществление инновационной политики в Одинцовском городском округе по формированию и развитию территорий с высоким научно-техническим и инновационным потенциалом.

**8.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов административного назначения»**

Основное мероприятие направлено на увеличение имущественной базы Одинцовского городского округа в целях повышения эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Одинцовского городского округа для обеспечения устойчивого социально-экономического развития Одинцовского городского округа.

**8.4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Одинцовского реализуемых в рамах Подпрограммы**

Основными концептуальными направлениями модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Одинцовского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы, являются:

Формирование структуры собственности и системы управления имуществом, позволяющих обеспечить исполнение функций, снизить расходы бюджета Одинцовского городского округа на содержание имущества, повышения эффективности использования объектов капитального строительства.

**9. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и**

**исполнителей мероприятий с муниципальным заказчиком**

**и координатором муниципальной программы**

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является Администрация Одинцовского городского округа.

Координатором муниципальной программы является первый заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Пайсов М.А.

Исполнителем за выполнение мероприятий муниципальной программы является Управление капитального строительства Администрации Одинцовского городского округа Московской области.

Ответственный исполнитель мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), достижение запланированных результатов реализации.

Муниципальный заказчик организует общее управление реализацией муниципальной программы и взаимодействие ответственных исполнителей с исполнителями по мероприятиям муниципальной программы.

Муниципальный заказчик муниципальной программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограмм);

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

- формирует бюджетные заявки и обоснование на включение мероприятий муниципальной программы в бюджет Одинцовского городского округа на соответствующий финансовый год и несет ответственность за выполнение мероприятий.

- формирует перечень объектов социальной инфраструктуры за счет бюджетных средств;

- формирует перечень объектов социальной инфраструктуры за счет внебюджетных средств;

- согласует адресный перечень объектов социальной инфраструктуры за счет внебюджетных средств с Министерством жилищной политики Московской области;

- заключает Соглашения с Министерством строительного комплекса Московской области о реализации мероприятия по строительству объектов социальной инфраструктуры за счет бюджетных средств.

Комитет по культуре:

- принятие решений о включении объектов культуры в муниципальную программу.

Комитет физической культуры и спорта:

- принятие решений о включении объектов спорта в муниципальную программу.

Управление образования:

- принятие решений о включении объектов образования в муниципальную программу.

Комитет по управлению муниципальным имуществом осуществляет:

- юридическое оформление права муниципальной собственности на возведенные объекты капитального строительства.

МКУ «ЦМЗ Одинцовского городского округа» осуществляет:

- проведение конкурсных процедур по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, приобретению оснащения и оборудования объектов.

**10. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе**

**реализации мероприятий муниципальной программы**

Ответственность за реализацию муниципальной программы и достижение установленных показателей эффективности реализации муниципальной программы несут ответственные исполнители за выполнение мероприятий муниципальной программы. Ответственные исполнители в установленном порядке представляют в Комитет по строительству и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры отчеты о реализации мероприятий и достижении показателей, находящихся в компетенции исполнителей.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы Комитет по строительству и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры формирует в Государственной информационной системе «Управление» Московской области (ГАСУ МО):

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы и анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, согласованный с Финансово-казначейским управлением в части бюджетных средств и представляет в Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Отчетность о реализации муниципальной программы представляется с учетом требований и по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.08.2019 № 313.

Начальник Управления капитального строительства Е.А.Дедушева