АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2022 № 7374

|  |
| --- |
| от 21.12.2021 № 4  О внесении изменений в муниципальную программу  Одинцовского городского округа Московской области  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2024 годы |

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.08.2019 № 313, в связи с перераспределением и изменением объемов финансирования мероприятий на 2022 год и плановый период до 2024 года, изменением значений показателей реализации муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2024 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.10.2019 № 1269 (в редакции от 18.11.2022 № 6859) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:

1) раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 186 831,99231 | 0,00000 | 36 239,44800 | 140 280,37132 | 10 312,17299 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 237 744,04000 | 0,00000 | 7 549,88500 | 40 453,65515 | 56 922,14996 | 132 818,34989 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 224 292,81137 | 0,00000 | 36 078,89750 | 75 337,98652 | 33 862,77821 | 79 013,14914 |
| Всего, в том числе: | 648 868,84368 | 0,00000 | 79 868,23050 | 256 072,01299 | 101 097,10116 | 211 831,49903 |

»;

2) подраздел 5.1 раздела 5 «Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«5.1. Паспорт подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе | 0,00000 | 64 042,66400 | 256 072,01299 | 10 312,17299 | 0,00000 | 330 426,84998 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00000 | 36 239,44800 | 140 280,37132 | 10 312,17299 | 0,00000 | 186 831,99231 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 7 549,88500 | 40 453,65515 | 0,00000 | 0,00000 | 48 003,54015 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 20 253,33100 | 75 337,98652 | 0,00000 | 0,00000 | 95 591,31752 |

»;

3) подраздел 6.1 раздела 6 «Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«6.1. Паспорт подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе | 0,00000 | 15 825,56650 | 0,00000 | 90 784,92817 | 211 831,49903 | 318 441,99370 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 56 922,14996 | 132 818,34989 | 189 740,49985 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 15 825,56650 | 0,00000 | 33 862,77821 | 79 013,14914 | 128 701,49385 |

»;

4) приложение 1 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

5) приложение 2 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Администрации Одинцовского городского округа  Московской области | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от «13» декабря 2022 г. № 7374 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «Приложение 1 к муниципальной программе | | | |
| Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01 Реализация мероприятий по предоставлению субсидии гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений | 2022-2024 | Итого | 51 386,65400 | 0,00000 | 0,00000 | 51 386,65400 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищных отношений | Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 3 808,00 кв. м |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 51 386,65400 | 0,00000 | 0,00000 | 51 386,65400 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.02 Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств местного бюджета | 2022-2024 | Итого | 51 386,65400 | 0,00000 | 0,00000 | 51 386,65400 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищных отношений | Расселение 89 аварийных жилых помещений, 196 человек |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 51 386,65400 | 0,00000 | 0,00000 | 51 386,65400 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Основное мероприятие F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2020-2024 | Итого | 279 040,19598 | 0,00000 | 64 042,66400 | 204 685,35899 | 10 312,17299 | 0,00000 | Управление жилищных отношений | Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 3 808,00 кв. м |
| Средства фонда содействия реформированию ЖКХ\* | 186 831,99231 | 0,00000 | 36 239,44800 | 140 280,37132 | 10 312,17299 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области\*\* | 48 003,54015 | 0,00000 | 7 549,88500 | 40 453,65515 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 44 204,66352 | 0,00000 | 20 253,33100 | 23 951,33252 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие F3.03Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по III этапу | 2020-2024 | Итого | 279 040,19598 | 0,00000 | 64 042,66400 | 204 685,35899 | 10 312,17299 | 0,00000 | Управление жилищных отношений | Расселение 89 аварийных жилых помещений, 196 человек |
| Средства фонда содействия реформированию ЖКХ\* | 186 831,99231 | 0,00000 | 36 239,44800 | 140 280,37132 | 10 312,17299 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области\*\* | 48 003,54015 | 0,00000 | 7 549,88500 | 40 453,65515 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 44 204,66352 | 0,00000 | 20 253,33100 | 23 951,33252 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме | | | Итого | 330 426,84998 | 0,00000 | 64 042,66400 | 256 072,01299 | 10 312,17299 | 0,00000 |  |  |
| Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | 186 831,99231 | 0,00000 | 36 239,44800 | 140 280,37132 | 10 312,17299 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 48 003,54015 | 0,00000 | 7 549,88500 | 40 453,65515 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 95 591,31752 | 0,00000 | 20 253,33100 | 75 337,98652 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 02 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2020-2024 | Итого | 318 441,99370 | 0,00000 | 15 825,56650 | 0,00000 | 90 784,92817 | 211 831,49903 | Управление жилищных отношений | Ликвидация в 2021 году аварийного жилищного фонда общей площадью 118,3 кв. м. Переселение в 2023 году жителей из аварийного жилищного фонда общей площадью 2 789,40 кв.м. |
|  | Средства бюджета Московской области | 189 740,49985 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 56 922,14996 | 132 818,34989 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 128 701,49385 | 0,00000 | 15 825,56650 | 0,00000 | 33 862,77821 | 79 013,14914 |
| 1.1. | Мероприятие 02.01 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 | 2020-2024 | Итого | 318 441,99370 | 0,00000 | 15 825,56650 | 0,00000 | 90 784,92817 | 211 831,49903 | Управление жилищных отношений | Переселение из аварийного жилищного фонда в 2021 году 2 семьи, 2 человека. Расселение в 2023 году 61 аварийное жилое помещение в доме № 5, по ул. Институт, рп. Большие Вяземы, 190 человек. |
| Средства бюджета Московской области | 189 740,49985 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 56 922,14996 | 132 818,34989 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 128 701,49385 | 0,00000 | 15 825,56650 | 0,00000 | 33 862,77821 | 79 013,14914 |
| Итого по подпрограмме | | | Итого | 318 441,99370 | 0,00000 | 15 825,56650 | 0,00000 | 90 784,92817 | 211 831,49903 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 189 740,49985 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 56 922,14996 | 132 818,34989 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 128 701,49385 | 0,00000 | 15 825,56650 | 0,00000 | 33 862,77821 | 79 013,14914 |
| Всего по муниципальной программе | | | Итого | 648 868,84368 | 0,00000 | 79 868,23050 | 256 072,01299 | 101 097,10116 | 211 831,49903 |  |  |
| Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | 186 831,99231 | 0,00000 | 36 239,44800 | 140 280,37132 | 10 312,17299 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 237 744,04000 | 0,00000 | 7 549,88500 | 40 453,65515 | 56 922,14996 | 132 818,34989 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 224 292,81137 | 0,00000 | 36 078,89750 | 75 337,98652 | 33 862,77821 | 79 013,14914 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* в том числе 134 679,39895 тыс. руб. – объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на обеспечение расходных обязательств Одинцовского городского округа в 2022 году согласно Дополнительному соглашению от 08.12.2022 № 2001/04-22 к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области от 20.01.2022 № 2001/04-22 (далее - Дополнительное соглашение), а также 5 600,97237 тыс. руб. – возврат остатков 2021 года. | | | | | | | | | | |
|  | \*\* в том числе 39 918,88758 тыс. руб. – объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на обеспечение расходных обязательств в 2022 году согласно Дополнительному соглашению, а также 534,76757 тыс. руб. – возврат остатков 2021 года. | | | | | | | | | | |

».

Начальник Управления жилищных отношений А.Я. Медникова

Приложение 2

к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области

от «13» 12.2022 г. № 7374

«Приложение 2 к муниципальной программе

Показатели реализации муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий программы/  подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Отраслевой  показатель | Тысяча квадратных метров | – | – | 0,22050 | 3,80800 | 0,21370 | – | 01, F3 |
| 1.2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Приоритетный, Отраслевой показатель | Тысяча человек | – | – | – | 0,196 | 0,012000 | – | 01, F3 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | \_ | \_ | 0,11830 | 0,00000 | 1,30290 | 4,41607 | 02 |
| 2.2. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме | Отраслевой показатель | Тысяча человек | \_ | \_ | 0,00200 | 0,00000 | 0,08100 | 0,26400 | 02 |

».

Начальник Управления

жилищных отношений А.Я. Медникова