АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2022 № 6841

от 21.12.2021 № 4684

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.08.2019 №313, Перечнем муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным Постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 25.07.2022 №3402,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную [программу](#Par30) Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 и подлежит применению к правоотношениям, возникающим при составлении бюджета Одинцовского городского округа Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Приложение к

постановлению Администрации

Одинцовского городского округа Московской области

от 18.11.2022 № 6841

Муниципальная программа

Одинцовского городского округа Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

на 2023-2027 годы

1. Паспорт муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области М.А. Пайсов |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Одинцовского городского округа объектами социального назначения |
| Перечень подпрограмм | 1. «Строительство (реконструкция) объектов культуры»[2.](#sub_1012) «Строительство (реконструкция) объектов образования»[3.](#sub_1014) «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»4. «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения» |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Российской Федерации | 1 960 779,40000 | 1 686 304,20000 | 274 475,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 6 790 656,22000 | 5 663 279,93000 | 1 127 376,29000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа  | 2 624 457,89000 | 2 082 099,09000 | 542 358,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 1 100 000,00000 | 0,00000 | 370 000,00000 | 730 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 12 475 893,51000 | 9 431 683,22000 | 2 314 210,29000 | 730 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

По размерам сети образовательных организаций, численности обучающихся и воспитанников система образования Одинцовский городской округ является одним из наиболее крупных Московской области.

По результатам реорганизации образовательных учреждений Одинцовского городского округа на начало 2023 года муниципальная система общего образования включает 32 образовательных комплекса, 2 гимназии, 2 общеобразовательные школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 1 специальная (коррекционная) школа-интернат, 1 детский сад.

В 2022 году в общеобразовательных учреждениях численность обучающихся составила 55 812 человек, что на 2857 человек больше, чем в 2021 году (в 2021 г. - 52 955 чел.). 12 зданий образовательных комплексов работают в одну смену (в 2021 году 30 учреждений – 60,3%). В 24 зданиях образовательных комплексов во вторую смену продолжают учиться 5 897 детей (в 2021 году – 5528). Увеличение числа обучающихся во вторую смену обусловлено приростом детского населения.

В 2021-2022 годах на 91 дошкольном отделении обучалось 22 130 детей, что на 1130 детей больше, чем в 2020 – 2021гг.

В 3 учреждениях дополнительного образования на обучении в 2020- 2021 годах находилось - 4 154 ребенка, в 2021 - 2022 году в 4 учреждениях - 4 833 ребенка.

Тенденции демографического развития Одинцовского городского округа Московской области по-прежнему выступают вызовом к инфраструктуре дошкольного и общего образования. Особенно острой ситуация является в территориях с высокой плотностью населения и темпами строительства. Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного образования и обеспечение местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 1,5 до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов. В 2021 году численность обучающихся во вторую смену составляла более 5,8 тысяч человек.

В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является еще более сложной, чем в дошкольных, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века). Техническое состояние школьных зданий в Одинцовском городском округе соответствует современным требованиям, однако есть учреждения, требующие проведения капитального ремонта. Всего на 31.10.2022 года функционировало 37 общеобразовательных учреждения (включая школы г. Звенигорода), из них только 5 зданий с износом более 70 % (Покровский филиал МБОУ Часцовская СОШ, МБОУ Акуловская СОШ, МБОУ Большевяземская СОШ и МБОУ Успенская СОШ, МБОУ Ершовская СОШ).

На территории Одинцовского городского округа 23 муниципальных учреждения культуры клубного типа, в которых занимается 10 840 человек, функционируют 46 библиотечных сетевых единиц, которые приняли 48 тыс. читателей, 10 учреждений дополнительного образования в области искусств, в которых занимается 4 283 обучающихся.

На территории округа число спортивных сооружений составляет 520 единиц, в том числе 333 плоскостных объекта спорта и 187 крытых. В муниципальных учреждениях спорта 8458 детей и подростков получают услуги сферы спорта, в том числе услуги по спортивной подготовке.

3. Прогноз развития сферы с учетом реализации Муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

В прогнозном периоде в сфере культуры будут преобладать следующие тенденции:

модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры; образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры;

создание новых учреждений;

повышение уровня нормативной обеспеченности учреждениями сферы культуры;

создание благоприятных условий для обучения детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; формирование условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ; создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения.

Все это приведет к созданию единого культурного пространства региона, развитию инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышению качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры Московской области, повышению многообразия и богатства творческих процессов.

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в Одинцовском городском округе Московской области до 2027 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта преобладает основная задача по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта и созданию новых объектов физической культуры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан Московской области спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся спортом в соответствии с [Указом](http://internet.garant.ru/document?id=71837200&sub=0) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

4. Перечень подпрограмм и краткое их описание

Комплексный характер цели муниципальной программы Одинцовского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (далее - Муниципальная программа) обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

1. «Строительство (реконструкция) объектов культуры».
2. «Строительство (реконструкция) объектов образования».
3. «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта».
4. «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения».

5. Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

5.1. Паспорт подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. рублей) | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026год | 2027год |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

5.2. Описание подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

Основной проблемой в сфере культуры является износ материально-технической базы 80 %. Износ звукового и светового оборудования - около 70 %, системное отсутствие средств на воплощение творческих замыслов. Все это снижает качество продуктов культуры и, как следствие, авторитет учреждений культуры и привлекательность профессии для молодежи. На выходе мы имеем постоянное снижение потребительского спроса.

Одним из решений данной проблемы является направление капитальных вложений на строительство (реконструкцию) объектов культуры, образовательных учреждений сферы культуры (детские школы искусств по видам искусств: музыкальные, хореографические, школы искусств, художественные, хоровые; профессиональные образовательные учреждения) муниципальной собственности городского округа в рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности населения городского округа учреждениями сферы культуры посредством строительства (реконструкции) объектов сферы культуры.

5.3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

Реализация основных мероприятий направлена на:

* создание новых учреждений;
* повышение уровня нормативной обеспеченности учреждениями сферы культуры;
* формирование условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ;
* модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры;
* создание благоприятных условий для обучения детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

Итогом выполнения мероприятия станет:

устранение диспропорции по доступности культурной инфраструктуры для жителей городского округа;

развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышение качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры городского округа.

5.4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сферы социально-экономического развития Одинцовского городского округа, реализуемых в рамках подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

Концентрация имеющихся ресурсов и постепенное подключение элементов многоканальной системы финансирования культуры будут способствовать модернизации материально-технической базы.

Укрепление материально-технической базы путем строительства (реконструкции) муниципальных учреждений культуры Одинцовского городского округа приведет к повышению качества жизни граждан, позволит создать условия для обучения детей и молодежи, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, действующие и новые организации культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Модернизация материально-технической базы способствует увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.

В ходе проведения реконструкции и строительства домов культуры предполагается их комплексное техническое оснащение, создание новых кинозалов.

6. Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования»

6.1. Паспорт Подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. рублей) | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе: | 12 475 893,51000 | 9 431 683,22000 | 2 314 210,29000 | 730 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 1 960 779,40000 | 1 686 304,20000 | 274 475,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 6 790 656,22000 | 5 663 279,93000 | 1 127 376,29000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа  | 2 624 457,89000 | 2 082 099,09000 | 542 358,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Внебюджетные источники | 1 100 000,00000 | 0,00000 | 370 000,00000 | 730 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

6.2. Описание подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования»

Реализация подпрограммы предусматривает реализацию мероприятий, которые обеспечат развитие сферы дошкольного образования Московской области и предоставление всем детям в возрасте от 1,5 до 7 лет доступности получения услуг дошкольного образования. Будет продолжено развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек). В ряде муниципальных образований Московской области будут осуществлены меры по развитию инфраструктуры дошкольного образования.

Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет будут реализованы мероприятия по созданию объектов дошкольного образования, включая реконструкцию со строительством пристроек.

Мероприятия подпрограммы реализуются в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы».

В 2022 году в общеобразовательных учреждениях численность обучающихся составила 55 812 человек, что на 2857 человек больше, чем в 2021 году (2021 г. - 52 955 чел.). 12 зданий образовательных комплексов работают в одну смену (в 2021 году 30 учреждений – 60,3%). В 24 зданиях образовательных комплексов во вторую смену продолжают учиться 5 897 детей (в 2021 году – 5528 детей). Увеличение числа обучающихся во вторую смену обусловлено приростом детского населения.

В 2021-2022 годах на 91 дошкольном отделении обучалось 22 130 детей, что на 1130 детей больше, чем в 2020 – 2021гг.

В 3 учреждениях дополнительного образования на обучении в 2020- 2021 годах находилось - 4 154 ребенка, в 2021 - 2022 году в 4 учреждениях - 4 833 ребенка.

В то же время при существующей инфраструктуре с учетом демографического роста контингента школьников в округе остается высокий риск обучения во вторую смену.

Анализ текущей численности обучающихся с 1 по 11 (12) классы в разрезе каждого общеобразовательного учреждения, а также данные прогноза социально-экономического развития Одинцовского городского округа на 2023-2025 годы по каждой возрастной группе от рожденного населения и до 17 лет включительно позволяют сделать прогнозный расчет динамики роста численности школьников. Данные анализа показывают, что к 2025 году контингент школьников увеличится на 6 тыс.человек.

Техническое состояние школьных зданий в Одинцовском городском округе соответствует современным требованиям, однако есть учреждения, требующие проведения капитального ремонта. Всего на конец 2022 года функционировало 37 общеобразовательных учреждения (включая школы г. Звенигорода), из них только 5 зданий с износом более 70 % (Покровский филиал МБОУ Часцовская СОШ, Акуловская СОШ, Большевяземская СОШ и МБОУ Успенская СОШ, Ершовская СОШ).

Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века и даже существенно раньше и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам. Необходим плановый вывод зданий школ, имеющих высокий уровень износа, из эксплуатации и перевод обучающихся в новые здания.

В сложившейся ситуации в рамках Государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», муниципальных программ, «дорожных карт» муниципальных образований уже запланированы мероприятия по введению новых мест (за счет строительства новых школ, реконструкций школьных зданий, увеличения учебных площадей путем пристроек к зданиям, строительства новых зданий школ взамен изношенных).

Так, в 2023-2024 годах планируются: строительство 5 новых зданий школ на территории округа.

Таким образом, необходимость реализации основных мероприятий подпрограммы обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

6.3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования»

По основным мероприятиям подпрограммы предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджету Одинцовского городского округа Московской области на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования и объектов общего образования, а также организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников.

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации. Также по данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджету Одинцовского городского округа Московской области на капитальные вложения в объекты общего образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства и (или) реконструкции зданий (сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее образование.

Федеральный проект «Содействие занятости»

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации.

6.4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сферы социально-экономического развития Одинцовского городского округа, реализуемых в рамках подпрограммы

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения Одинцовского городского округа, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта «Образования».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Органы местного самоуправления Одинцовского городского округа разрабатывают меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по модернизации уже существующей инфраструктуры общего образования Одинцовского городского округа (строительство новых зданий школ), проведение реконструкции, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению.

7. Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

7.1. Паспорт подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. рублей) | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 |

7.2. Описание подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

Характеристика проблем в развитии физической культуры и спорта в Московской области заключается в следующем:

низкий уровень обеспеченности основными спортивными объектами ряда муниципальных образований Московской области;

низкий уровень приспособленности спортивных сооружений для нужд инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

Одинцовский городской округ Московская область имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений, способствующую активному вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом.

Подпрограмма призвана в рамках основных направлений обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере.

7.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

Своевременная реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить обеспеченность жителей Одинцовского городского округа основными типами спортивной инфраструктуры.

В рамках подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» реализуются основное мероприятие Федеральный проект «Спорт – норма жизни».

Федеральный проект «Спорт – норма жизни»

Направлен на достижение определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024» цели по увеличению до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Путем решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовки спортивного резерва. Ключевым результатом федерального проекта является комплекс действий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включающий, в том числе, организацию физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения.

7.4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Одинцовского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

Своевременная реализация мероприятий Подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» позволит повысить обеспеченность жителей Одинцовского городского округа объектами спортивной инфраструктуры.

8. Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения»

8.1. Паспорт Подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. рублей) | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего:в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

8.2. Описание подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения»

Подпрограммой предусмотрена реализация основных мероприятий, направленных на увеличение имущественной базы Одинцовского городского округа, осуществление инновационной политики в Одинцовском городском округе по формированию и развитию территорий с высоким научно-техническим и инновационным потенциалом.

8.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов административного назначения»

Основное мероприятие направлено на увеличение имущественной базы Одинцовского городского округа в целях повышения эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Одинцовского городского округа для обеспечения устойчивого социально-экономического развития Одинцовского городского округа.

8.4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Одинцовского реализуемых в рамах Подпрограммы

Основными концептуальными направлениями модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Одинцовского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы, являются:

Формирование структуры собственности и системы управления имуществом, позволяющих обеспечить исполнение функций, снизить расходы бюджета Одинцовского городского округа на содержание имущества, повышения эффективности использования объектов капитального строительства.

9. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и

исполнителей мероприятий с муниципальным заказчиком

и координатором муниципальной программы

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является Администрация Одинцовского городского округа.

Координатором муниципальной программы является первый заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Пайсов М.А.

Исполнителем за выполнение мероприятий муниципальной программы является Управление капитального строительства Администрации Одинцовского городского округа Московской области.

Ответственный исполнитель мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), достижение запланированных результатов реализации.

Муниципальный заказчик организует общее управление реализацией муниципальной программы и взаимодействие ответственных исполнителей с исполнителями по мероприятиям муниципальной программы.

Муниципальный заказчик муниципальной программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограмм);

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

- формирует бюджетные заявки и обоснование на включение мероприятий муниципальной программы в бюджет Одинцовского городского округа на соответствующий финансовый год и несет ответственность за выполнение мероприятий.

- формирует перечень объектов социальной инфраструктуры за счет бюджетных средств;

- формирует перечень объектов социальной инфраструктуры за счет внебюджетных средств;

- согласует адресный перечень объектов социальной инфраструктуры за счет внебюджетных средств с Министерством жилищной политики Московской области;

- заключает Соглашения с Министерством строительного комплекса Московской области о реализации мероприятия по строительству объектов социальной инфраструктуры за счет бюджетных средств.

Комитет по культуре:

- принятие решений о включении объектов культуры в муниципальную программу.

Комитет физической культуры и спорта:

- принятие решений о включении объектов спорта в муниципальную программу.

Управление образования:

- принятие решений о включении объектов образования в муниципальную программу.

Комитет по управлению муниципальным имуществом осуществляет:

- юридическое оформление права муниципальной собственности на возведенные объекты капитального строительства.

МКУ «ЦМЗ Одинцовского городского округа» осуществляет:

- проведение конкурсных процедур по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, приобретению оснащения и оборудования объектов.

10. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе

реализации мероприятий муниципальной программы

Ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы и достижение установленных показателей реализации муниципальной программы несёт Управление капитального строительства Администрации Одинцовского городского округа.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы Управление капитального строительства Администрации Одинцовского городского округа формирует в Государственной информационной системе «Управление» Московской области (ГАСУ МО):

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы и анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, согласованный с Финансово-казначейским управлением в части бюджетных средств и представляет в Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Отчетность о реализации муниципальной программы представляется с учетом требований и по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.08.2019 № 313.

Начальник Управления капитального строительства Е.А. Дедушева

о

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к муниципальной программе |
|  | Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнений мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|   | Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов культуры" |
| 1. | Основное мероприятие 01.Организация строительства (реконструкции) объектов культуры  | 2023-2027годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |   |
| 1.1. | *Мероприятие 01.01.* Строительство (реконструкция) объектов культуры муниципальной собственности | 2023-2027 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры муниципальной собственности  |
|   | Итого по подпрограмме: | 2023-2027 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |   |
|   | Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов образования" |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2023-2027 годы | Итого: | 884 814,81000 | 884 814,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |   |
| Средства бюджета Московской области | 680 015,64000 | 680 015,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 204 799,17000 | 204 799,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | *Мероприятие 01.01.* Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2023-2027 годы | Итого: | 494 025,01000 | 494 025,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования  |
| Средства бюджета Московской области | 308 765,64000 | 308 765,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 185 259,37000 | 185 259,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | *Мероприятие 01.02.* Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 2023-2027 годы | Итого: | 390 789,80000 | 390 789,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой |
| Средства бюджета Московской области | 371 250,00000 | 371 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 19 539,80000 | 19 539,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования  | 2023-2027 годы | Итого: | 5 543 025,37000 | 3 106 269,28000 | 1 706 756,09000 | 730 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |   |
| Средства бюджета Московской области | 3 120 992,68000 | 2 087 927,85000 | 1 033 064,83000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 322 032,69000 | 1 018 341,43000 | 303 691,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 1 100 000,00000 | 0,00000 | 370 000,00000 | 730 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | *Мероприятие 02.02.* Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | 2023-2027 годы | Итого: | 1 228 910,60000 | 118 910,60000 | 380 000,00000 | 730 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования муниципальной собственности |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 128 910,60000 | 118 910,60000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 1 100 000,00000 | 0,00000 | 370 000,00000 | 730 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | *Мероприятие 02.03.* Капитальные вложения в объекты общего образования | 2023-2027 годы | Итого: | 2 144 644,63000 | 1 445 093,09000 | 699 551,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования  |
| Средства бюджета Московской области | 1 340 404,77000 | 903 185,06000 | 437 219,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 804 239,86000 | 541 908,03000 | 262 331,830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | *Мероприятие 02.04.* Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения  | 2023-2027 годы | Итого: | 862 796,00000 | 862 796,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения  |
| Средства бюджета Московской области | 539 247,63000 | 539 247,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 323 548,37000 | 323 548,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4. | *Мероприятие 02.05.* Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой  | 2023-2025 годы | Итого: | 1 306 674,14000 | 679 469,59000 | 627 204,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой  |
| Средства бюджета Московской области | 1 241 340,28000 | 645 495,16000 | 595 845,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 65 333,86000 | 33 974,43000 | 31 359,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Основное мероприятие Е1. «Современная школа» | 2023-2027 годы | Итого: | 5 938 610,98300 | 5 331 156,78300 | 607 454,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |   |
| Средства бюджета Российской Федерации | 1 909 478,30000 | 1 635 003,10000 | 274 475,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 972 547,53300 | 2 878 236,07300 | 94 311,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 056 585,15000 | 817 917,61000 | 238 667,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | *Мероприятие Е1.02.* Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации объектов муниципальной собственности | 2023-2027 годы | Итого: | 3 351 667,55000 | 3 351 667,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации |
| Средства бюджета Российской Федерации | 1 150 000,00000 | 1 150 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 154 789,89000 | 2 154 789,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 46 877,66000 | 46 877,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2. | *Мероприятие Е1.04.*Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 2023-2027 годы | Итого: | 2 586 943,43300 | 1 979 489,23300 | 607 454,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство | Количество введенных в эксплуатацию объектов для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором |
| Средства бюджета Российской Федерации | 759 478,30000 | 485 003,10000 | 274 475,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 817 757,64300 | 723 446,18300 | 94 311,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 009 707,49000 | 771 039,95000 | 238 667,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Основное мероприятие Р2. "Содействие занятости" | 2023-2027 годы | Итого: | 109 442,34700 | 109 442,34700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |   |
| Средства бюджета Российской Федерации | 51 301,10000 | 51 301,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 17 100,36700 | 17 100,36700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 41 040,88000 | 41 040,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1 | *Мероприятие Р2.01*. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2023-2027 годы | Итого: | 109 442,34700 | 109 442,34700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования с ясельными группами |
| Средства бюджета Российской Федерации | 51 301,10000 | 51 301,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 17 100,36700 | 17 100,36700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 41 040,88000 | 41 040,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   | Итого по подпрограмме: | 2023-2027 годы | Итого: | 12 475 893,51000 | 9 431 683,22000 | 2 314 210,29000 | 730 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |   |
| Средства бюджета Российской Федерации | 1 960 779,40000 | 1 686 304,20000 | 274 475,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 6 790 656,22000 | 5 663 279,93000 | 1 127 376,29000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 624 457,89000 | 2 082 099,09000 | 542 358,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 1 100 000,00000 | 0,00000 | 370 000,00000 | 730 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   | Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта" |
| 1. | Основное мероприятие Р5. "Спорт - норма жизни" | 2023-2027 годы | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | *Мероприятие Р5.04.* Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов | 2023-2027 годы | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство | Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   | Итого по подпрограмме: | 2023-2027 годы | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения" |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения | 2023-2027 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |   |
| 1.1. | *Мероприятие 01.02.* Строительство (реконструкция) объектов административного назначения муниципальной собственности | 2023-2027 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения муниципальной собственности Московской области |
|   | Итого по подпрограмме: | 2023-2027 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |   |
| Итого по муниципальной программе | Итого: | 12 475 893,51000 | 9 431 683,22000 | 2 314 210,29000 | 730 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |   |
| Средства бюджета Российской Федерации | 1 960 779,40000 | 1 686 304,20000 | 274 475,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 6 790 656,22000 | 5 663 279,93000 | 1 127 376,29000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 624 457,89000 | 2 082 099,09000 | 542 358,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 1 100 000,00000 | 0,00000 | 370 000,00000 | 730 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ».Начальник Управления капитального строительства Е.А. ДедушеваСогласовано:Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации Одинцовского городского округа,Главный бухгалтер Н.А. Стародубова |

 Е.П. Кочеткова

Приложение 2 к муниципальной программе

Показатели реализации муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области

 «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы  | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы на 01.10.2022 | Планируемое значение по годам реализации | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий программы/ подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов культуры» |
| 1.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры муниципальной собственности | Отраслевой показатель | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие 01.Организация строительства (реконструкции) объектов культуры муниципальной собственности  |
| 2. | Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования» |
| 2.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования  | Отраслевой показатель | единица | 0 | 1 | - | - | - | - | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования |
| 2.2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | Отраслевой показатель | единица | - | 1 | - | - | - | - | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования |
| 2.3 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования муниципальной собственности | Отраслевой показатель | единица | - | 1 | - | 1 | - | - | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования |
| 2.4 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования | Отраслевой показатель | единица | - | 1 | 1 | - | - | - | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования |
| 2.5 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения | Отраслевой показатель | единица | - | 1 | - | - | - | - | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования |
| 2.6 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой  | Отраслевой показатель | единица | - | - | 1 | - | - | - | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования |
| 2.7 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | Федеральный проект«Современная школа»Отраслевой показатель | единица | - | 1 | - | - | - | - | Основное мероприятие E1.«Современная школа» |
| 2.8 | Количество введенных в эксплуатацию объектов для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором | Федеральный проект «Современная школа»Отраслевой показатель | единица | - | 1 | 1 | - | - | - | Основное мероприятие E1.«Современная школа» |
| 2.9 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования с ясельными группами | Федеральный проект «Содействие занятости» Отраслевой показатель | единица | - | 1 | - | - | - | - | Основное мероприятие Р2. «Содействие занятости» |
| 3. | Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» |
| 3.1 | Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов | Отраслевой показатель | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие Р5.«Спорт – норма жизни» |
| 4. | Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения» |
| 4.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения муниципальной собственности Московской области | Отраслевой показатель | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения муниципальной собственности |

Начальник Управления капитального строительства Е.А. Дедушева

Приложение № 3 к муниципальной программе

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы

Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Алгоритм расчета значений целевого показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 2 | Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов культуры» |
| 1.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры муниципальной собственности  | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов культуры муниципальной собственности  | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 3 | Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования» |
| 2.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов дошкольного образования  | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов дошкольного образования в рамках реализации мероприятий по синхронизации с жилой застройкой | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.3 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования муниципальной собственности | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов общего образования муниципальной собственности | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.4 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов организаций общего образования  | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.5 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по обеспечению односменного режима обучения | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.6 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой   | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой  | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.7 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.8 | Количество введенных в эксплуатацию объектов для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.9 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования с ясельными группами | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов дошкольного образования в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в дошкольных организациях  | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
|  | Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» |
| 3.1. | Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов муниципальных стадионов в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
|  | Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения» |
| 4.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения муниципальной собственности Московской области | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов административного назначения муниципальной собственности Московской области | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |

Начальник Управления капитального строительства Е.А. Дедушева

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к муниципальной программе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
| МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" |
|  |
|  |
| Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского городского округа Московской области  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за выполнение мероприятия: Управление капитального строительства |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов муниципальной собственности(дд.мм.гг) | Открытие объекта (дд.мм.гг) | Предельная стоимость объекта,тыс. руб. | Профинансировано на 01.10.2022,тыс. руб.  | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджетаОдинцовского городского округа |  |
|
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов культуры» |
| Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов культуры  |
| 1 | Мероприятие 01.01. Строительство (реконструкция) объектов культуры муниципальной собственности | 2,5 тыс. кв.м |   | 2,5 тыс. кв.м | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2 | Культурно-досуговый центр по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Усово-Тупик  | 2,5 тыс. кв.м | 01.03.2022-06.06.2025 | 01.09.2025 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования» |
| Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования  |
| 1 | Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 400 | 2022-2023 |   | 919 398,82000 | 152 252,30300 | Итого: | 494 025,01000 | 494 025,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 308 765,64000 | 308 765,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 185 259,37000 | 185 259,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2 | Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Кутузовская (ПИР и строительство) | 400 | 31.03.2022-06.06.2023 | 01.09.2023 | 919 398,82000 | 152 252,30300 | Итого: | 494 025,01000 | 494 025,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 308 765,64000 | 308 765,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 185 259,37000 | 185 259,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Мероприятие 01.02. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 300 | 2022-2023 |   | 800 000,00000 | 146 126,31579 | Итого: | 390 789,80000 | 390 789,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 371 250,00000 | 371 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 19 539,80000 | 19 539,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Детский сад на 300 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г.п. Новоивановское | 300 | 31.03.2022-06.06.2023 | 01.09.2023 | 800 000,00000 | 146 126,31579 | Итого: | 390 789,80000 | 390 789,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 371 250,00000 | 371 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 19 539,80000 | 19 539,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования  |
| 3. | Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | 2 675 | 2021-2025 |   | 7 304 709,92251 | 88 996,25526 | Итого: | 1 228 910,60000 | 118 910,60000 | 380 000,00000 | 730 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 128 910,60000 | 118 910,60000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 1 100 000,00000 | 0,00000 | 370 000,00000 | 730 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Пристрой к Средней общеобразовательной школе №8 по адресу: Московская область, г. Одинцово, мкр. 7-7А, ул. Вокзальная, д. 35а. Новое строительство | 200 | 31.03.2021-06.06.2023 | 01.09.2023 | 478 910,60000 | 88 996,25526 | Итого: | 98 910,60000 | 98 910,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 98 910,60000 | 98 910,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2. | Одинцовский городской округ, ул. Маршала Бирюзова, ул. Северная, ул. западная (общеобразовательная школа на 1100 мест, 2024-2025 гг., ООО "Просторная долина" (ГК "Инград")) | 1 100 | 31.03.2024-06.06.2025 | 01.09.2025 | 1 100 000,00000 | 0,00000 | Внебюджетные средства | 1 100 000,00000 | 0,00000 | 370 000,00000 | 730 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3. | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Перхушково (ПИР и строительство) на земельных участках с к.н. 50:20:0040508:1484, 50:20:0040508:1023 | 550 | 31.03.2023 | 01.09.2025 | 20 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 20 000,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20 000,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.4. | Общеобразовательная организация на 825 мест, по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Северная | 825 | 31.03.2024-06.06.2025 | 01.09.2025 | 10 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 10 000,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 000,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Мероприятие 02.03. Капитальные вложения в объекты общего образования | 1 650 |   |   | 2 144 644,63000 | 248 177,87001 | Итого: | 2 144 644,63000 | 1 445 093,09000 | 699 551,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 1 340 404,77000 | 903 185,06000 | 437 219,71000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 804 239,86000 | 541 908,03000 | 262 331,83000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка, ул. Московская (ПИР и строительство) | 550 | 31.03.2022-06.06.2023 | 01.09.2023 | 671 773,00000 | 153 177,87001 | Итого: | 671 773,00000 | 671 773,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 419 860,00000 | 419 860,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 251 913,00000 | 251 913,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.2. | СОШ на 1100 мест в мкр. Восточный, г. Звенигород, г.о. Одинцовский (ПИР и строительство) | 1100 | 31.03.2022-06.06.2024 | 01.09.2023 | 1 472 871,63000 | 95 000,00000 | Итого: | 1 472 871,63000 | 773 320,09000 | 699 551,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 920 544,77000 | 483 325,06000 | 437 219,71000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 552 326,86000 | 289 995,03000 | 262 331,83000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | Мероприятие 02.04. Капитальные вложения в ощеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 500 |   |   | 1 224 796,00000 | 297 728,46048 | Итого: | 862 796,00000 | 862 796,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Седства бюджета Московской области | 539 247,63000 | 539 247,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 323 548,37000 | 323 548,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1. | Пристройка на 500 мест к МБОУ Одинцовская гимназия №14 по адресу: Московская область,Одинцовский городской округ, г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 5 (ПИР и строительство) | 500 | 31.03.2021-06.06.2023 | 01.09.2023 | 1 224 796,00000 | 297 728,46048 | Итого: | 862 796,00000 | 862 796,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 539 247,63000 | 539 247,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 323 548,37000 | 323 548,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Мероприятие 02.05. Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой | 950 |   |   | 1 329 542,27000 | 0,00000 | Итого: | 1 306 674,14000 | 679 469,59000 | 627 204,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 1 241 340,28000 | 645 495,16000 | 595 845,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кроме того: строительный контроль | 23 782,82000 | 11 891,41000 | 11 891,41000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 65 333,86000 | 33 974,43000 | 31 359,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. | Пристройка на 950 мест к МБОУ "Немчиновский лицей" по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.6 | 950 | 31.03.2021-06.06.2024 | 01.09.2024 | 1 329 542,27000 | 0,00000 | Итого: | 1 306 674,14000 | 679 469,59000 | 627 204,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 241 340,28000 | 645 495,16000 | 595 845,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кроме того: строительный контроль | 22 868,13000 | 11 891,41000 | 10 976,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 65 333,86000 | 33 974,43000 | 31 359,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие Е1. Федеральный проект "Современная школа"  |
| 7. | Мероприятие Е1.02. Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации объектов муниципальной собственности |   | 2021-2023 |   | 9 028 781,71000 | 5 082 903,13647 | Итого: | 3 351 667,55000 | 3 351 667,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Российской Федерации | 1 150 000,00000 | 1 150 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 154 789,89000 | 2 154 789,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 46 877,66000 | 46 877,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.1 | "Многофункциональный образовательный комплекс" по адресу: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Раздоры, в том числе работы по выносу существующих инженерных сетей из пятна застройки (ПИР и строительство) |   | 31.03.2021-06.06.2023 | 01.09.2023 | 9 028 781,71000 | 5 082 903,13647 | Итого: | 3 351 667,55000 | 3 351 667,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 1 150 000,00000 | 1 150 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 154 789,89000 | 2 154 789,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 46 877,66000 | 46 877,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8. | Мероприятие Е1.04. Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 2 750 | 2021-2024 |   | 5 057 548,68000 | 905 386,90744 | Итого: | 2 586 943,43300 | 1 979 489,23300 | 607 454,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Российской Федерации | 759 478,30000 | 485 003,10000 | 274 475,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 817 757,64300 | 723 446,18300 | 94 311,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кроме того: строительный контроль | 19 510,11000 | 9 976,00000 | 9 534,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 009 707,49000 | 771 039,95000 | 238 667,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.1 | СОШ на 2200 мест по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ЖК "Гусарская баллада" (ПИР и строительство) | 2 200 | 31.03.2021-06.06.2023 | 01.09.2023 | 3 737 934,22000 | 813 927,28724 | Итого: | 1 454 465,23300 | 1 454 465,23300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 442 650,50000 | 442 650,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 437 708,26300 | 437 708,26300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 574 106,47000 | 574 106,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.2 | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2 (ПИР и строительство) | 550 | 31.03.2021-06.06.2024 | 01.09.2024 | 1 319 614,46000 | 91 459,62020 | Итого: | 1 132 478,20000 | 525 024,00000 | 607 454,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 316 827,80000 | 42 352,60000 | 274 475,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 380 049,38000 | 285 737,92000 | 94 311,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кроме того: строительный контроль | 19 510,11000 | 9 976,00000 | 9 534,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 435 601,02000 | 196 933,48000 | 238 667,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие Р2. Федеральный проект "Содействие занятости" |
| 9. | Мероприятие Р2.01. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 400 | 2020-2023 |   | 109 442,34700 | 318 999,87862 | Итого: | 109 442,34700 | 109 442,34700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Российской Федерации | 51 301,10000 | 51 301,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 17 100,36700 | 17 100,36700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 41 040,88000 | 41 040,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.1 | Детский сад на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, ЖК "Гусарская баллада" (ПИР и строительство) | 400 | 31.03.2021-06.06.2023 | 01.09.2023 | 109 442,34700 | 318 999,87862 | Итого: | 109 442,34700 | 109 442,34700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 51 301,10000 | 51 301,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 17 100,36700 | 17 100,36700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 41 040,88000 | 41 040,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Начальник Управления капитального

рои

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник Управления капитального строительства |  |  | Е.А. Дедушева |

те Е.А. Дедушева