АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2023 № 1120

О внесении изменений в муниципальную программу

Одинцовского городского округа Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы

В целях приведения муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области в соответствие с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, актуализированными типовыми муниципальными программами Московской области, в связи с изменением перечня мероприятий и объемов их финансирования на 2023-2025, 2027 годы муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023 - 2027 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 18.11.2022 № 6833, изменения, изложив в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Одинцовского городского округа |  | А.Р. Иванов |

Приложение к постановлению

Администрации Одинцовского

городского округа

Московской области

от «03» марта 2023 №1120

«Утверждена

постановлением Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от «18» ноября 2022 №6833

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

на 2023-2027 годы

1. Паспорт муниципальной программы

Одинцовского городского округа Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа М.В. Коротаев |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области (далее – Администрация Одинцовского городского округа) |
| Цель муниципальной программы | 1. Повышение надежности и энергоэффективности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Одинцовского городского округа.  2. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений, объектов топливно-энергетического и транспортных комплексов по исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ. |
| Перечень подпрограмм: | Муниципальный заказчик подпрограммы: |
| 1. «Чистая вода»  2. «Системы водоотведения»  3.«Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»  4. «Обращение с отходами»  5.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  6.«Развитие газификации, топливнозаправочного  комплекса и электроэнергетики»  7.«Обеспечивающая подпрограмма»  8. «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация Одинцовского городского округа |

|  |  |
| --- | --- |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода», направлена на повышение качества питьевой воды на территории Одинцовского городского округа за счет выполнения следующих основных мероприятий:  - федеральный проект «Чистая вода»;  - строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области. |
| 2. Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» направлена на повышение качества очистки сточных вод на территории Одинцовского городского округа за счет строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта объектов очистки сточных вод. |
| 3. Реализация мероприятий подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» направлена на повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов теплоснабжения, в том числе сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципального образования Московской области. |
| 4. Подпрограмма 4 «Обращение с отходами» включает в себя основные мероприятия, направленные на создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами, а также на создание системы раздельного сбора отходов. Выполнение основных мероприятий подпрограммы позволит создать условия для обеспечения реализации проекта строительства комплекса переработки отходов и производственные мощности в отрасли обращения с отходами и обеспечить объектами инженерной инфраструктуры комплексы по переработке отходов, а также создать систему раздельного сбора отходов на территории муниципального образования Московской области. |
| 5. Реализация мероприятий Подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» направлена на обязательный учет используемых энергетических ресурсов, в том числе организаций с участием в уставном капитале муниципального образования; ежегодное снижение объема потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями; повышение энергетической эффективности объектов муниципальной собственности, а также жилищного фонда Московской области, соблюдение требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений; проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме при проведении работ по энергоэффективному капитальному ремонту. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6. Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» предусматривает выполнение основного мероприятия по строительству и содержанию газопроводов в населенных пунктах Одинцовского городского округа.  Выполнение основного мероприятия направлено на обеспечение надежного газоснабжения потребителей Одинцовского городского округа, на обеспечение доступности газовой инфраструктуры на территории Одинцовского городского округа для потребителей и инвесторов в целях повышения инвестиционной привлекательности округа. | | | | | |
| 7. Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» включает основное мероприятие по созданию условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.  Для выполнения норм и требований законодательства Московской области в сфере благоустройства Одинцовскому городскому округу переданы государственные полномочия по обеспечению деятельности административной комиссии в связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года Законов Московской области «Об административных комиссиях в Московской области», «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области по созданию административных комиссий». | | | | | |
| 8. Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства».  Подпрограмма «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» направлена на осуществление надзора на территории Одинцовского городского округа за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению путем выполнения основного мероприятия по осуществлению переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю надзору за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом. | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | 500 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 4 161 285,88000 | 605 160,80000 | 1 119 247,73000 | 336 662,12000 | 1 444 570,79000 | 655 644,44000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа Московской области | 2 760 964,29457 | 793 888,33457 | 451 122,18000 | 204 836,45000 | 892 752,48000 | 418 364,85000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 7 622 250,17457 | 1 599 049,13457 | 2 070 369,91000 | 541 498,57000 | 2 337 323,27000 | 1 074 009,29000 |

2. Общая характеристика сферы инженерной инфраструктуры и энергоэффективности

Целями муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы (далее – муниципальная программа) являются:

- повышение надежности и энергоэффективности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Одинцовского городского округа Московской области (далее – Одинцовский городской округ);

- повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений, объектов топливно-энергетического и транспортных комплексов по исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

На территории Одинцовского городского округа услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 01.09.2022 предоставляют 96 предприятий различной организационно-правовой формы. В эксплуатации организаций жилищно-коммунального комплекса различной формы собственности находятся 2138 многоквартирных жилых домов площадью 16 486,33 тыс. кв.м., 208 котельные установленной мощностью 3 223,30 Гкал/час, 100 центральных тепловых пунктов, 74 водопроводных насосных станций, 140 артезианских скважин, 34 очистных сооружения, 80 канализационных насосных станций, 516,9 км тепловых сетей, 645 км водопроводных сетей, 745,6 км канализационных сетей.

Современное состояние систем и объектов жизнеобеспечения населения Одинцовского городского округа характеризуется высокой степенью износа и морального старения основного и вспомогательного оборудования, высокими затратами на эксплуатацию жилищного фонда. По данным предприятий жилищно-коммунального комплекса уровень износа на 01.09.2022 г. по объектам электроснабжения составил 35,0%, по объектам теплоснабжения 36,0%, водоснабжения – 60 % и водоотведения – 60 %.

Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность. При сложившейся устойчивой тенденции увеличения площади жилищного фонда (в 2020 году 16 158,0 тыс. кв.м., в 2021 году 16 409,67 тыс. кв.м.) за счет наращивания темпов строительства повышение степени износа объектов и систем коммунальной инфраструктуры может стать неразрешимой проблемой для округа.

Причины износа оборудования кроются в сверхнормативных сроках его эксплуатации без проведения регламентных работ, что обусловлено недостаточным финансированием, как в прошлое, так и в настоящее время, в использовании нерасчетных режимов работы, отсутствии необходимых защит и недостаточной квалификации обслуживающего персонала.

Основной задачей предприятий коммунального комплекса являются обеспечение необходимой устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры (прохождение очередного отопительного сезона без больших аварий), модернизация оборудования и замена ветхих коммунальных сетей.

В настоящее время отмечается несоответствие фактического объема средств, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, их минимальным потребностям.

Планово-предупредительные ремонты сетей и оборудования, систем коммунального хозяйства, регламентные работы, финансово не обеспечены и в значительной степени уступают место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к еще более ускоренному старению и снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Реализация мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы позволит обеспечить развитие систем и объектов жизнеобеспечения населения Одинцовского городского округа в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории Одинцовского городского округа.

3. Инерционный прогноз развития сферы инженерной инфраструктуры и

энергоэффективности до 2027 года

Характеристика текущего состояния сферы, основные проблемы в жилищно - коммунальном хозяйстве Одинцовского городского округа определяют стратегию развития отрасли, основанную на следующих приоритетах:

- обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на основе программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод, на основе схем тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Реализация программных мероприятий в полном объеме позволит к концу 2027 года достигнуть запланированный уровень следующих целевых показателей:

- доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, %;

- доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, %;

- бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета, %;

- доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), %;

- доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности, %,

а также показателей результативности выполнения мероприятий:

- количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей);

- количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения;

- количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения;

- количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения;

- количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод;

- количество капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод;

- количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций;

- количество капитально отремонтированных канализационных коллекторов и канализационных насосных станций;

- количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения;

- количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения;

- количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;

- количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;

- количество построенных (реконструируемых) объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков;

- количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков;

- погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии;

- количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов;

- количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов);

-количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов;

- количество построенных и реконструированных объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО);

- количество установленных (модернизированных) ИТП с теплообменниками отопления и аппаратурой управления отоплением;

- количество установленных терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах;

- количество промытых трубопроводов и стояков системы отопления;

- количество замененных светильников внутреннего освещения на светодиодные;

- количество установленных автоматизированных систем регулирования освещением, датчиков движения и освещенности;

- площадь утепленных наружных стен, кровель и чердачных помещений;

- количество установленного, замененного насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом;

- количество установленных, замененных трубопроводов и арматуры системы ГВС;

- количество установленных аэраторов с регулятором расхода воды;

- Количество установленных, замененных, поверенных общедомовых

приборов учета топливно-энергетических ресурсов в МКД;

- количество установленных, замененных, поверенных приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы;

- количество установленных автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов;

- количество выданных актов «ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области", о присвоении класса энергоэффективности;

- протяженность газопровода.

4. Структура муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из восьми подпрограмм:

- «Чистая вода»;

- «Системы водоотведения»;

- «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»;

- «Обращение с отходами»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

- «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики»;

- «Обеспечивающая подпрограмма»;

- «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Муниципальная программа предусматривает проведение основных мероприятий:

1. Подпрограмма «Чистая вода»:

- Федеральный проект «Чистая вода»,

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области.

В рамках подпрограммы «Чистая вода» планируется увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.

2. Подпрограмма «Системы водоотведения»:

- Федеральный проект «Оздоровление Волги»;

- строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области;

- строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области;

- реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов очистки сточных вод с использованием финансовых инструментов «Инфраструктурного меню».

В рамках подпрограммы «Системы водоотведения» планируется увеличение количества построенных (реконструируемых), капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод, построенных (реконструируемых), капитально отремонтированных канализационных коллекторов, канализационных насосных станций.

3. Подпрограмма «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»:

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области;

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности;

- проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности;

- реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню";

- мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов.

В рамках подпрограммы «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» планируется увеличение количества построенных (реконструируемых), капитально отремонтированных объектов теплоснабжения, сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, в том числе на территории военных городков, а также увеличение доли актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

4. Подпрограмма «Обращение с отходами»:

- создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами;

- создание системы раздельного сбора отходов на территории муниципального образования Московской области.

В рамках подпрограммы «Обращение с отходами» планируется увеличение количества построенных и реконструированных объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО).

5. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

- повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области;

- организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области;

- повышение энергетической эффективности многоквартирных домов.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» планируется увеличение доли зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, увеличение количества многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета, увеличение доли зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), увеличение количества многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности, а также количества установленных автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов.

6. Подпрограмма «Развитие газификации, топливнозаправочного

комплекса и электроэнергетики»:

- строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах.

В рамках подпрограммы «Развитие газификации, топливнозаправочного

комплекса и электроэнергетики» планируется увеличение протяженности одиночной уличной газовой сети Одинцовского городского округа.

7. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»:

- создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

В рамках подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» планируется обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

8. Подпрограмма «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»:

- создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области;

- финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках подпрограммы «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» планируется осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом.

Мероприятия и результаты выполнения мероприятий муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение целевых показателей.

Результатом реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы является бесперебойное обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами на территории Одинцовского городского округа.

Целевые показатели реализации настоящей муниципальной программы, характеризующие достижение цели и задач, представлены в приложении 2 к муниципальной программе «Целевые показатели муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы Одинцовского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2027 годы представлены в приложении 3 к муниципальной программе.

Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2027 годы представлены в приложении 4 к муниципальной программе.

Адресный перечень по строительству (реконструкции) объектов муниципальной собственности Одинцовского городского округа, финансирование которых предусмотрено муниципальной программой, представлен приложении 5 к муниципальной программе.

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения изменений в муниципальную программу и контроль за ее реализацией осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 30.12.2022 №7905 (далее – Порядок).

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является Администрация Одинцовского городского округа.

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы в лице заместителя руководителя Администрации Одинцовского городского округа, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Разработчиком и ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа.

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа, Управление образования Администрации Одинцовского городского округа, Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа, Территориальные управления Администрации Одинцовского городского округа, организации, отобранные по результатам открытых аукционов на выполнение работ для муниципальных нужд.

Исполнители муниципальной программы несут ответственность за своевременную реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение запланированных результатов и в назначенные сроки предоставляют ответственным за выполнение мероприятий отчет о ходе реализации мероприятий.

Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы:

- формируют прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;

- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

- готовят расчеты и обоснования для включения мероприятий муниципальной программы в бюджет Одинцовского городского округа на соответствующий финансовый год и несет ответственность за выполнение мероприятий;

- готовят и представляют в Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа отчет о реализации мероприятий муниципальной программы.

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа направляет в Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства Администрации Одинцовского городского округа:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы в подсистеме Автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление», который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения и причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

- оценку результатов реализации муниципальной программы с указанием фактически достигнутых значений показателей и причин их не достижения;

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы согласно утверждённым формам, согласовывает его с бюджетным отделом Финансово -казначейского управления в части бюджетных средств и представляет в Управление [по](http://odin.ru/phone/?div_id=73) инвестициям и поддержке предпринимательства для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы.

К годовому отчету о реализации мероприятий Муниципальной программы дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты анализа:

- достижения целевых показателей реализации муниципальной программы;

- выполнения мероприятий Муниципальной программы, влияющих на достижение планируемых результатов реализации и целевых показателей Муниципальной программы;

- причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий Муниципальной программы, недостижения целевых показателей Муниципальной программы;

- фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.

Оперативный и годовой отчеты о реализации муниципальной программы предоставляются с учетом требований и по формам установленным Порядком.

Заместитель Главы Администрации М.В. Коротаев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | | | | | |  |  |  |  |
| Приложение 1 к муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | | | | |
| "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| 2023 | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 "Чистая вода" | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие F5 ‒ «Чистая вода» | 2023-2027 | Итого | 875 026,80000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 395 183,01000 | 479 843,79000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 535 516,40000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 241 852,00000 | 293 664,40000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 339 510,40000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 153 331,01000 | 186 179,39000 |
| 1.1. | Мероприятие F5.01. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 2023-2027 | Итого | 875 026,80000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 395 183,01000 | 479 843,79000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 535 516,40000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 241 852,00000 | 293 664,40000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 339 510,40000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 153 331,01000 | 186 179,39000 |
| Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей), ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 1.1.1. | Реконструкция ВЗУ-8 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 2023-2027 | Итого | 124 948,37000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 99 274,51000 | 25 673,86000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 76 468,40000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 60 756,00000 | 15 712,40000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 48 479,97000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 38 518,51000 | 9 961,46000 |
| Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей), ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1.1.2. | Реконструкция ВЗУ Н.Ромашково Одинцовский г.о. | 2023-2027 | Итого | 45 496,73000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 25 496,73000 | 20 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 27 844,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 15 604,00000 | 12 240,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 652,73000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 9 892,73000 | 7 760,00000 |
|  | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей), ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  | I | II | III | IV |  |
|  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |
| 1.1.3. | Реконструкция ВЗУ В.Ромашково Одинцовский г.о. | 2023-2027 | Итого | 44 000,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 22 000,00000 | 22 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 26 928,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 13 464,00000 | 13 464,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 072,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 8 536,00000 | 8 536,00000 |
| Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей), ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1.1.4. | Реконструкция ВЗУ ПМС-4 п.Часцовское Одинцовский г.о. | 2023-2027 | Итого | 44 000,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 22 000,00000 | 22 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 26 928,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 13 464,00000 | 13 464,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 072,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 8 536,00000 | 8 536,00000 |
| Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей), ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1.1.5. | Реконструкция ВЗУ 1 г.п. Большие Вяземы Одинцовский городской округ | 2023-2027 | Итого | 158 169,93000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 58 000,00000 | 100 169,93000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 96 800,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 35 496,00000 | 61 304,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 61 369,93000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 22 504,00000 | 38 865,93000 |
| Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей), ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1.1.6. | Реконструкция ВЗУ ВНИИССОК г.п. Лесной городок Одинцовский городской округ | 2023-2027 | Итого | 172 261,44000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 62 261,44000 | 110 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 105 424,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 38 104,00000 | 67 320,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 66 837,44000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 24 157,44000 | 42 680,00000 |
| Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей), ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1.1.7. | Реконструкция ВЗУ-2 г.п. Большие Вяземы | 2023-2027 | Итого | 150 150,33000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 70 150,33000 | 80 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 91 892,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 42 932,00000 | 48 960,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 58 258,33000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 27 218,33000 | 31 040,00000 |
| Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей), ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1.1.8. | Реконструкция ВЗУ-7 г.п. Одинцово Одинцовский городской округ | 2023-2027 | Итого | 136 000,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 36 000,00000 | 100 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 83 232,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 22 032,00000 | 61 200,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 52 768,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 13 968,00000 | 38 800,00000 |
| Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей), ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2. | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 1 104 855,93200 | 12 370,78200 | | | | | 46 041,07000 | 2 600,00000 | 525 378,58000 | 518 465,50000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 666 437,56000 | 3 125,00000 | | | | | 25 353,79000 | 0,00000 | 322 004,45000 | 315 954,32000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 438 418,37200 | 9 245,78200 | | | | | 20 687,28000 | 2 600,00000 | 203 374,13000 | 202 511,18000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 1 087 085,15000 | 5 000,00000 | | | | | 43 441,07000 | 0,00000 | 522 778,58000 | 515 865,50000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Территориальные управления Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 666 437,56000 | 3 125,00000 | | | | | 25 353,79000 | 0,00000 | 322 004,45000 | 315 954,32000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 420 647,59000 | 1 875,00000 | | | | | 18 087,28000 | 0,00000 | 200 774,13000 | 199 911,18000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 2.1.1. | Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 48 441,07000 | 5 000,00000 | | | | | 43 441,07000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 28 478,79000 | 3 125,00000 | | | | | 25 353,79000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 19 962,28000 | 1 875,00000 | | | | | 18 087,28000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Реконструкция ВЗУ 5, расположенного по адресу: Московской области, Одинцовский г.о., р.п. Большие  Вяземы, ул. Институт, корпус Б | 2023-2027 | Итого: | 143 175,45000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 127 886,94000 | 15 288,51000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 89 914,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 80 312,80000 | 9 601,20000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 53 261,45000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 47 574,14000 | 5 687,31000 |
| Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.1.3. | Реконструкция ВЗУ г. Кубинка Одинцовский городской округ | 2023-2027 | Итого: | 53 980,64000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 17 970,64000 | 36 010,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 33 054,12000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 11 016,00000 | 22 038,12000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20 926,52000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 6 954,64000 | 13 971,88000 |
| Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.1.4. | Реконструкция ВЗУ д. Дунино Одинцовский городской округ | 2023-2027 | Итого: | 258 497,99000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 86 166,00000 | 172 331,99000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 158 200,77000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 52 733,59000 | 105 467,18000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 100 297,22000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 33 432,41000 | 66 864,81000 |
| Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.1.5. | Реконструкция ВЗУ Ликино Одинцовский городской округ | 2023-2027 | Итого: | 4 400,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 1 460,00000 | 2 940,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 2 692,80000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 893,52000 | 1 799,28000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 707,20000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 566,48000 | 1 140,72000 |
| Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.1.6. | Реконструкция ВЗУ-10 Одинцовский городской округ | 2023-2027 | Итого: | 270 590,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 135 295,00000 | 135 295,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 165 601,08000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 82 800,54000 | 82 800,54000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 104 988,92000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 52 494,46000 | 52 494,46000 |
| Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.1.7. | Реконструкция ВЗУ-6 Одинцовский городской округ | 2023-2027 | Итого: | 154 000,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 77 000,00000 | 77 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 94 248,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 47 124,00000 | 47 124,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 59 752,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 29 876,00000 | 29 876,00000 |
| Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.1.8. | Реконструкция ВЗУ-9 Одинцовский городской округ | 2023-2027 | Итого: | 154 000,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 77 000,00000 | 77 000,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 94 248,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 47 124,00000 | 47 124,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 59 752,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 29 876,00000 | 29 876,00000 |
| Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.2. | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, ед | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Мероприятие 02.05. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого: | 1 970,78200 | 1 970,78200 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 970,78200 | 1 970,78200 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.3.1. | Реконструкция насосной станции 2-ого подъема, расположенной по адресу: Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д.1 (ПИР) | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 970,78200 | 1 970,78200 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Мероприятие 02.06.  Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2023-2027 | Итого: | 15 800,00000 | 5 400,00000 | | | | | 2 600,00000 | 2 600,00000 | 2 600,00000 | 2 600,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 800,00000 | 5 400,00000 | | | | | 2 600,00000 | 2 600,00000 | 2 600,00000 | 2 600,00000 |
| 2.4.1. | Содержание питьевых колодцев, ед. | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 800,00000 | 5 400,00000 | | | | | 2 600,00000 | 2 600,00000 | 2 600,00000 | 2 600,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Чистая вода" | 1 979 882,73200 | 12 370,78200 | | | | | 46 041,07000 | 2 600,00000 | 920 561,59000 | 998 309,29000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 201 953,96000 | 3 125,00000 | | | | | 25 353,79000 | 0,00000 | 563 856,45000 | 609 618,72000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 777 928,77200 | 9 245,78200 | | | | | 20 687,28000 | 2 600,00000 | 356 705,14000 | 388 690,57000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Подпрограмма 2 "Системы водоотведения" | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие G6 -«Оздоровление Волги» | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие G6.01.  Сокращение доли загрязненных сточных вод | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 2 029 190,65200 | 707 788,40200 | | | | | 1 321 402,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | | | | | 500 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 030 250,86000 | 374 615,59000 | | | | | 655 635,27000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 298 939,79200 | 133 172,81200 | | | | | 165 766,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 766 564,38200 | 347 038,03200 | | | | | 419 526,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 480 250,86000 | 217 472,73000 | | | | | 262 778,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 286 313,52200 | 129 565,30200 | | | | | 156 748,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Строительство блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого | 192 445,01000 | 60 000,00000 | | | | | 132 445,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 120 278,13000 | 37 500,00000 | | | | | 82 778,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 72 166,88000 | 22 500,00000 | | | | | 49 666,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Кредиторская задолженность за 2022 год по строительству блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,18200 | 0,18200 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.1.2. | Строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях, расположенных по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а (в том числе ПИР) | 2023-2027 | Итого | 574 119,19000 | 287 037,85000 | | | | | 287 081,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 359 972,73000 | 179 972,73000 | | | | | 180 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 214 146,46000 | 107 065,12000 | | | | | 107 081,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 01.02. Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Количество капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Мероприятие 01.03. Организация в границах городского округа водоотведения | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Мероприятие 01.05. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации |  | Итого | 1 262 626,27000 | 360 750,37000 | | | | | 901 875,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | | | | | 500 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 550 000,00000 | 157 142,86000 | | | | | 392 857,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 626,27000 | 3 607,51000 | | | | | 9 018,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого | 1 262 626,27000 | 360 750,37000 | | | | | 901 875,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | | | | | 500 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 550 000,00000 | 157 142,86000 | | | | | 392 857,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 626,27000 | 3 607,51000 | | | | | 9 018,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 576 000,00000 | 0,00000 | | | | | 70 000,00000 | 59 000,00000 | 447 000,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 352 512,00000 | 0,00000 | | | | | 42 840,00000 | 36 108,00000 | 273 564,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 223 488,00000 | 0,00000 | | | | | 27 160,00000 | 22 892,00000 | 173 436,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 576 000,00000 | 0,00000 | | | | | 70 000,00000 | 59 000,00000 | 447 000,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 352 512,00000 | 0,00000 | | | | | 42 840,00000 | 36 108,00000 | 273 564,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 223 488,00000 | 0,00000 | | | | | 27 160,00000 | 22 892,00000 | 173 436,00000 | 0,00000 |
| 3.1.1. | Строительство канализационного коллектора с реконструкцией 2 -х КНС расположенного на территории с.Ромашково через с. Немчиновка с подключением к сетям АО " Мосводоканал" ( в.т.ч. ПИР, в.т.ч. тех. присоединение) | 2023-2027 | Итого | 576 000,00000 | 0,00000 | | | | | 70 000,00000 | 59 000,00000 | 447 000,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 352 512,00000 | 0,00000 | | | | | 42 840,00000 | 36 108,00000 | 273 564,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 223 488,00000 | 0,00000 | | | | | 27 160,00000 | 22 892,00000 | 173 436,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 3.2. | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество капитально отремонтированных канализационных коллекторов и канализационных насосных станций, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 03. Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов очистки сточных вод с использованием финансовых инструментов «Инфраструктурного меню» | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. | Мероприятие 03.03. Реализация проектов по реконструкции объектов очистки сточных вод муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Системы водоотведения" | 2 605 190,65200 | 707 788,40200 | | | | | 1 391 402,25000 | 59 000,00000 | 447 000,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | | | | | 500 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 382 762,86000 | 374 615,59000 | | | | | 698 475,27000 | 36 108,00000 | 273 564,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 522 427,79200 | 133 172,81200 | | | | | 192 926,98000 | 22 892,00000 | 173 436,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | 215 000,00000 | 165 000,00000 | | | | | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 131 580,00000 | 100 980,00000 | | | | | 30 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 83 420,00000 | 64 020,00000 | | | | | 19 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 215 000,00000 | 165 000,00000 | | | | | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 131 580,00000 | 100 980,00000 | | | | | 30 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 83 420,00000 | 64 020,00000 | | | | | 19 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Реконструкция ЦТП, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о, п. д/х «Жуковка», Жуковка-1 (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 15 000,00000 | 10 000,00000 | | | | | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 9 180,00000 | 6 120,00000 | | | | | 3 060,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 820,00000 | 3 880,00000 | | | | | 1 940,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Реконструкция котельной, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 75 000,00000 | 75 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 45 900,00000 | 45 900,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29 100,00000 | 29 100,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,5 Гкал/ч, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 125 000,00000 | 80 000,00000 | | | | | 45 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 76 500,00000 | 48 960,00000 | | | | | 27 540,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 48 500,00000 | 31 040,00000 | | | | | 17 460,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 01.03 – Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 2 365 915,67157 | 268 188,83157 | | | | | 580 286,59000 | 477 258,57000 | 967 121,68000 | 73 060,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 438 424,06000 | 125 127,21000 | | | | | 363 505,67000 | 299 241,12000 | 605 837,34000 | 44 712,72000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 927 491,61157 | 143 061,62157 | | | | | 216 780,92000 | 178 017,45000 | 361 284,34000 | 28 347,28000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 2 265 915,67157 | 178 188,83157 | | | | | 570 286,59000 | 477 258,57000 | 967 121,68000 | 73 060,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 1 377 224,06000 | 70 047,21000 | | | | | 357 385,67000 | 299 241,12000 | 605 837,34000 | 44 712,72000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 888 691,61157 | 108 141,62157 | | | | | 212 900,92000 | 178 017,45000 | 361 284,34000 | 28 347,28000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 5,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.1. | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в д. Подушкино Одинцовского г.о. | 2023-2027 | Итого: | 100 219,38000 | 8 204,90000 | | | | | 92 014,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 57 509,05000 | 0,00000 | | | | | 57 509,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 42 710,33000 | 8 204,90000 | | | | | 34 505,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Строительство системы ливневой канализации д.Раздоры, Одинцовский г.о., Московская область (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 1 914 710,35000 | 53 527,00000 | | | | | 453 333,10000 | 477 258,57000 | 930 591,68000 | 0,00000 | Управление благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 1 200 523,39000 | 33 561,43000 | | | | | 284 239,86000 | 299 241,12000 | 583 480,98000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 714 186,96000 | 19 965,57000 | | | | | 169 093,24000 | 178 017,45000 | 347 110,70000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Строительство сетей водоснабжения р.п.Новоивановское, г.о. Одинцовский, в т.ч. ПИР | 2023-2027 | Итого: | 83 130,04000 | 58 191,03000 | | | | | 24 939,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 52 122,54000 | 36 485,78000 | | | | | 15 636,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 31 007,50000 | 21 705,25000 | | | | | 9 302,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения с.Введенское Одинцовского г.о. | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения на территории д.Мамоново ( в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 12 000,00000 | 12 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 000,00000 | 12 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6. | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения  на территории д.Баковка ( в т.ч. ПИР) |  | Итого: | 18 000,00000 | 18 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 000,00000 | 18 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7. | Организация централизованного водоснабжения и водоотведения д. Палицы и д. Грязь Одинцовского городского округа | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8. | Реконструкция сети водоотведения поверхностных стоков ЖК "Гусарская Баллада" Одинцовский г.о. | 2023-2027 | Итого: | 109 590,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 36 530,00000 | 73 060,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 67 069,08000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 22 356,36000 | 44 712,72000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 42 520,92000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 14 173,64000 | 28 347,28000 |
| Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.1.9. | Выполнение проектно-изыскательских работ по мероприятию: "Строительство сетей водоснабжения к жилым домам на территории Одинцовского городского округа в районе с. Успенское" в 2023 году | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 430,54000 | 6 430,54000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10. | Закупка на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в рамках мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям 10 кВ, включая КРУН и трансформаторную подстанцию ТП пр. для дальнейшего содержания и эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов «Часцы», расположенного на территории Одинцовского городского округа Московской области в 2022 году | 2022-2023 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 835,36157 | 21 835,36157 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.11. | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС п. Покровский городокп. Покровский городок | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.12. | Реконструкция сетей теплоснабжения и ЦТП-1 "Мечта", ЦТП-2 "Мечта" котельная № 4 | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.13. | Реконструкция сетей теплоснабжения и ЦТП №7 г. Одинцово, мкр. № 8 | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.14. | Реконструкция сетей теплоснабжения пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, 3а | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 100 000,00000 | 90 000,00000 | | | | | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 61 200,00000 | 55 080,00000 | | | | | 6 120,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 38 800,00000 | 34 920,00000 | | | | | 3 880,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт тепловой сети, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 100 000,00000 | 90 000,00000 | | | | | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 61 200,00000 | 55 080,00000 | | | | | 6 120,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 38 800,00000 | 34 920,00000 | | | | | 3 880,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Звенигород, Нахабинское шоссе | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Капитальный ремонт сети теплоснабжения р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17: ТК-2 -ВШ №3; ТК-1 ж.д.21 | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово,Микрорайон № 4; ТК-4 - ТК-6; ЦТП № 9 - ЦТП № 4 (ППУ из.) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5. | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6. | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, б-р  М. Крылова | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7. | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, Можайское шоссе | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.8. | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово,мкр. № 7: т.вр. 3 - ТК-4а; т.вр. 3 - ТК-4. | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.9. | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, мкр. № 8: Союзная 32 а - ЦТП № 3; ТК-4 - ЦТП № 4. | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.10. | Капитальный ремонт сети теплоснабжения пос. Шарапово, ТК-5 - ж.д. 23 | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.11. | Капитальный ремонт сети теплоснабжения п. Кубинка-1, в/г 5/1 | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.12. | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, Микрорайон № 3: ЦТП № 5/6, ул. Жукова д.47 и ул. Жукова д.37; ул. Жукова д.47 - ТК-10 | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.13. | Капитальный ремонт тепловой сети Микрорайон № 4; ТК-3 - ТК-4; ТК-4 - ТК-7, г. Одинцово | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.14. | Капитальный ремонт тепловой сети Одинцовский г.о., пос. санатория им. Герцена, ТК-20 - ТК-52 | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.15. | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, микрорайон № 1 | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 03. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 03.01. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 03.02. Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | 2023-2027 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 04. Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню" | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Мероприятие 04.03. Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии, тыс. руб. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 5,00 | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4.2. | Мероприятие 05.02. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 5,00 | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4.3. | Мероприятие 05.03. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 5,00 | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | 2 580 915,67157 | 433 188,83157 | | | | | 630 286,59000 | 477 258,57000 | 967 121,68000 | 73 060,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 570 004,06000 | 226 107,21000 | | | | | 394 105,67000 | 299 241,12000 | 605 837,34000 | 44 712,72000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 010 911,61157 | 207 081,62157 | | | | | 236 180,92000 | 178 017,45000 | 361 284,34000 | 28 347,28000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 4 "Обращение с отходами" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 03. Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 03.01 -  Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных и реконструированных объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО), ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 04 - Создание системы раздельного сбора отходов на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Обращение с отходами" | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Установка (модернизация) ИПТ с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Установлено (модернизировано) ИТП с теплообменниками отопления и аппаратурой управления отоплением, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Установлены терморегулирующие клапаны (терморегуляторов) на отопительных приборах, ед | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Промыты трубопроводы и стояки системы отопления, км | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Заменены светильники внутреннего освещения на светодиодные, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Мероприятие 01.05. Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Установлены автоматизированные системы регулирования освещением, датчики движения и освещенности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Мероприятие 01.06. Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Повышена теплозащита наружных стен, утеплена кровли и чердачные помещения, кв.м. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Мероприятие 01.07. Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Установлено насосное оборудование и электроустановки с частотно-регулируемым приводом, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Мероприятие 01.08. Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Заменены трубопроводы и арматура системы ГВС, км | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Мероприятие 01.09. Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Установлены аэраторы с регулятором расхода воды, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования Администрации Одинцовского городского округа, Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2023-2027 | Итого | 40 990,00000 | 40 990,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 400,00000 | 40 990,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 400,00000 | 400,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управляющие компании |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Установлены, заменены, поверены общедомовые приборы учета топливно-энергетических ресурсов в МКД, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 02.02. Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023-2027 | Итого | 40 590,00000 | 40 590,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управляющие компании |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40 590,00000 | 40 590,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2.1. | Субсидии на возмещение затрат по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40 590,00000 | 40 590,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управляющие компании |
| Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 03.Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Выдано актов «ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области", о присвоении класса энергоэффективности | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 40 990,00000 | 40 990,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40 990,00000 | 40 990,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Подпрограмма 6 "Развитие газификации, топливнозаправочного  комплекса и электроэнергетики" | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 2023-2027 | Итого | 868,21200 | 868,21200 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 868,21200 | 868,21200 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Протяженность газопровода, тыс. км. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 868,21200 | 868,21200 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| 1.2.1. | Содержание муниципальных газопроводов | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 868,21200 | 868,21200 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Развитие газификации, топливнозаправочного  комплекса и электроэнергетики" | 868,21200 | 868,21200 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 868,21200 | 868,21200 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма" | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого | 7 837,90700 | 2 529,90700 | | | | | 1 327,00000 | 1 327,00000 | 1 327,00000 | 1 327,00000 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 837,90700 | 2 529,90700 | | | | | 1 327,00000 | 1 327,00000 | 1 327,00000 | 1 327,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 837,90700 | 2 529,90700 | | | | | 1 327,00000 | 1 327,00000 | 1 327,00000 | 1 327,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.3.1. | Поставка воды для водопроводных колонок общего пользования Одинцовского городского округа | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 635,00000 | 1 327,00000 | | | | | 1 327,00000 | 1 327,00000 | 1 327,00000 | 1 327,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.3.2. | Опиловка воздушных линий и демонтаж старых опор | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 202,90700 | 1 202,90700 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.3.3. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выданных многодетным семьям | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма" | 7 837,90700 | 2 529,90700 | | | | | 1 327,00000 | 1 327,00000 | 1 327,00000 | 1 327,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 837,90700 | 2 529,90700 | | | | | 1 327,00000 | 1 327,00000 | 1 327,00000 | 1 327,00000 |
| Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01 - Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2023-2027 | Итого | 400 000,00000 | 400 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 400 000,00000 | 400 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.02. Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | 2023-2027 | Итого | 400 000,00000 | 400 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 400 000,00000 | 400 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.1. | Субсидия АО "Одинцовская теплосеть" в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал, в целях возмещения планируемых недополученных доходов в связи с производством и оказанием коммунальных услуг в 2022-2023 годах и уменьшения планового непокрытого убытка, в том числе для расчетов за поставленные энергоносители | 2023-2027 | Итого | 400 000,00000 | 400 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 400 000,00000 | 400 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии, тыс.руб. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 400 000,00 | 400 000,00 | ######## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 01. 04-  Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Основное мероприятие 02 - Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Итого | 6 565,00000 | 1 313,00000 | | | | | 1 313,00000 | 1 313,00000 | 1 313,00000 | 1 313,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 6 565,00000 | 1 313,00000 | | | | | 1 313,00000 | 1 313,00000 | 1 313,00000 | 1 313,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 02.05 -Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023-2027 | Итого | 6 565,00000 | 1 313,00000 | | | | | 1 313,00000 | 1 313,00000 | 1 313,00000 | 1 313,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 6 565,00000 | 1 313,00000 | | | | | 1 313,00000 | 1 313,00000 | 1 313,00000 | 1 313,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме«Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | 406 565,00000 | 401 313,00000 | | | | | 1 313,00000 | 1 313,00000 | 1 313,00000 | 1 313,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 6 565,00000 | 1 313,00000 | | | | | 1 313,00000 | 1 313,00000 | 1 313,00000 | 1 313,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 400 000,00000 | 400 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 7 622 250,17457 | 1 599 049,13457 | | | | | 2 070 369,91000 | 541 498,57000 | 2 337 323,27000 | 1 074 009,29000 |  |
| Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | | | | | 500 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 4 161 285,88000 | 605 160,80000 | | | | | 1 119 247,73000 | 336 662,12000 | 1 444 570,79000 | 655 644,44000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 760 964,29457 | 793 888,33457 | | | | | 451 122,18000 | 204 836,45000 | 892 752,48000 | 418 364,85000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Заместитель Главы Администрации М.В. Коротаев

Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Н.А. Стародубова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2  к муниципальной программе | | | | |
| ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение на начало реализации программы на 31.12.2022 г. | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений, объектов топливно-энергетического и транспортных комплексов по исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ. | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Отраслевой  Приоритетный | % | 100,00 | 66,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление жилищно - коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | 3.05; 3.05.01; 3.05.02; 3.05.03 |
| 2. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) | Отраслевой  Приоритетный | % | 40,59 | 42,80 | 42,80 | 42,80 | 42,80 | 42,80 | Управление жилищно - коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | 5.01.01., 5.01.02, 5.01.03, 5.01.04, 5.01.05, 5.01.06, 5.01.07, 5.01.08, 5.01.09 |
| 3. | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Отраслевой  Приоритетный | % | 86,71 | 93,80 | 93,80 | 93,80 | 93,80 | 93,80 | Управление жилищно - коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | 5.01.10. |
| 4. | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Государственная программа Приоритетный | % | 68,58 | 75,61 | 75,61 | 75,61 | 75,61 | 75,61 | Управление жилищно - коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | 5.02.01 |
| 5. | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Государственная программа Приоритетный | % | 43,18 | 43,63 | 43,63 | 43,63 | 43,63 | 43,63 | Управление жилищно - коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | 5.03.01. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заместитель Главы Администрации | |  |  | М.В. Коротаев | | | | | | |

Приложение 3

к муниципальной программе

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | | | | |
| 1 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Процент | Значение показателя в процентах определяется как отношение количества актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области к общему количеству документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, и рассчитывается по формуле:  Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%, где  3  Д - доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, процент;  АСТС - количество актуальных схем теплоснабжения муниципальных образований Московской области, ед.;  АСВСиВО - количество актуальных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Московской области, ед.;  АПКР - количество актуальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, ед.;  3 - количество видов документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области;  N - количество муниципальных образований в Московской области, ед. | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | Ежегодная |
| Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | |
| 2 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) | Процент | Д = М×100%, где  К  Д - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D);  М - Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с определенным классом энергетической эффективности (А, B, C, D);  К - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории муниципалитета. | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | Ежегодная |
| 3 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | Д = М×100%, где  К  Д - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов  М - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  К - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципалитета. | 1) Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области;  2) Государственная автоматизированная система «Управление» | Ежеквартальная |
| 4 | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Процент | Д = М×100%, где  К  Д - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  М - количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  К - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | Ежеквартальная |
| 5 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Процент | Д = М×100%, где  К  Д - доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности;  М - количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективности на территории муниципальных образований;  К - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета. | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | Ежеквартальная |

Заместить Главы Администрации М.В. Коротаев

Приложение 4

к муниципальной программе

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Номер мероприятия | Наименование результата | | Единица измерения | | Порядок определения значений | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| Подпрограмма 1 «Чистая вода» | | | | | | | | |
| Основное мероприятие F5 ‒ Федеральный проект «Чистая вода» | | | | | | | | |
| 1 | | Мероприятие F5.01. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей) | | Единица | | Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей), построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартально.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. | |
| Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | | | | | | | | |
| 2 | | Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения | | Единица | | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных объектов водоснабжения на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартально.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. | |
| 3 | | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения | | Единица | | Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартально.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. | |
| 4 | | Мероприятие 02.05. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета;  Мероприятие 02.06.  Содержание и ремонт шахтных колодцев | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения | | Единица | | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартально.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. | |
| Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» | | | | | | | | |
| Основное мероприятие G6 «Оздоровление Волги»;  Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области;  Основное мероприятие 03. Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов очистки сточных вод с использованием финансовых инструментов «Инфраструктурного меню» | | | | | | | | |
| 5 | Мероприятие G6.01.  Сокращение доли загрязненных сточных вод;  Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности;  Мероприятие 01.03. Организация в границах городского округа водоотведения;  Мероприятие 01.05. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации;  Мероприятие 03.03. Реализация проектов по реконструкции объектов очистки сточных вод муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия | | | Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод | | Единица | | Определяется на основании данных о количестве построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | | | | | | | | |
| 6 | Мероприятие 01.02. Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | | | Количество капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод | | Единица | | Определяется на основании данных о количестве отремонтированных объектов очистки сточных вод на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | | | | | | | | |
| 7 | Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | | | Количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | | Единица | | Определяется на основании данных о количестве канализационных коллекторов, канализационных насосных станций построенных, реконструированных на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| 8 | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций муниципальной собственности | | | Количество капитально отремонтированных канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | | Единица | | Определяется на основании данных о количестве канализационных коллекторов, канализационных насосных станций, капитально отремонтированных на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | | | | | | | | |
| 9 | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | | | Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения | | Единица | | Определяется на основании данных о количестве построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| 10 | Мероприятие 01.03 – Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности | | | Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения | | Единица | | Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных объектов теплоснабжения» на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | | | | | | | | |
| 11 | Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | | | Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | Единица | | Определяется на основании данных о количестве построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| 12 | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | | | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | Единица | | Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| Основное мероприятие 03. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | | | | | | | | |
| 13 | Мероприятие 03.01. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной | | | Количество построенных (реконструируемых) объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков | | Единица | | Определяется на основании данных о количестве построенных, реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории ОМСУ в военных городках.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| 14 | Мероприятие 03.02. Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | | | Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков | | Единица | | Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории ОМСУ в военных городках.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| Основное мероприятие 04. Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню" | | | | | | | | |
| 15 | Мероприятие 04.03. Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | | | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии | | Тыс. руб. | | Алгоритм определения значения показателя: Сумма возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию.  Источник данных: данные поставщиков энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии), Администрации Одинцовского городского округа Московской области. |
| Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | | | | | | | | |
| 16 | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | | | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов | | Единица | | Значение показателя определяется как наличие утвержденной и актуализированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». |
| 17 | Мероприятие 05.02. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | | | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | | Единица | | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее ППРФ 782) или актуализированной в соответствии с п. 8 ППРФ 782. |
| 18 | Мероприятие 05.03. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | | | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | | Единица | | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с п.5.1 статьи 26 главы 3 Градостроительного Кодекса РФ программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| Подпрограмма 4 «Обращение с отходами» | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 03. Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами | | | | | | | | |
| 19 | Мероприятие 03.01 -  Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) на территории муниципальных образований Московской области | | | Количество построенных и реконструированных объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) | | Единица | | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. |
| Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | | | | | | | | |
| 20 | Мероприятие 01.01. Установка (модернизация) ИПТ с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | | | Установлено (модернизировано) ИТП с теплообменниками отопления и аппаратурой управления отоплением | | Единиц | | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| 21 | Мероприятие 01.02. Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | | | Установлены терморегулирующие клапаны (терморегуляторов) на отопительных приборах | | Единиц | | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| 22 | Мероприятие 01.03. Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | | | Промыты трубопроводы и стояки системы отопления | | Км | | Значение показателя определяется как общее количество промытых трубопроводов и стояков систем отопления с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| 23 | Мероприятие 01.04. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | | | Заменены светильники внутреннего освещения на светодиодные | | Единиц | | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| 24 | Мероприятие 01.05. Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | | | Установлены автоматизированные системы регулирования освещением, датчики движения и освещенности | | Единиц | | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| 25 | Мероприятие 01.06. Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | | | Повышена теплозащита наружных стен, утеплена кровли и чердачные помещения | | Квадратный метр | | Значение показателя определяется как общее площадь утепленных стен, кровель, чердачных помещений с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| 26 | Мероприятие 01.07. Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | | | Установлено насосное оборудование и электроустановки с частотно-регулируемым приводом | | Единиц | | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| 27 | Мероприятие 01.08. Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | | | Заменены трубопроводы и арматура системы ГВС. | | Км | | Значение показателя определяется как общее количество установленных, замененных трубопроводов и арматуры с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| 28 | Мероприятие 01.09. Установка аэраторов с регулятором расхода воды | | | Установлены аэраторы с регулятором расхода воды | | Единиц | | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| 29 | Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | | | Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | | Единиц | | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | | | | | | | | |
| 30 | Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | | | Установлены, заменены, поверены общедомовые  приборы учета топливно-энергетических ресурсов в МКД | | Единиц | | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| 31 | Мероприятие 02.02. Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | | | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов. | | Единиц | | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| Основное мероприятие 03.Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | | | | | | | | |
| 32 | Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" | | | Выдано актов «ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области", о присвоении класса энергоэффективности | | Единиц | | Значение показателя определяется как общее количество актов о присвоении класса энергоэффетивности с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 01. Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | | | | | | | | |
| 33 | Мероприятие 01.01. Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | | | Протяженность газопровода | | Тыс.км. | | Рассчитывается как общая протяженность одиночной уличной газовой сети Одинцовского городского округа.  Периодичность представления – ежеквартально.  Источник данных: статистическая форма №1-МО. |
| Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | | |
| 34 | Мероприятие 01.02. Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | | | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии | | Тыс. руб. | | Алгоритм определения значения показателя: Сумма возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию.  Источник данных: данные поставщиков энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии), Администрации Одинцовского городского округа Московской области. |

Заместить Главы Администрации М.В. Коротаев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 5  к муниципальной программе | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ   "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строитнельству,/реконструкции объектов (дд.мм.гг-дд.мм.гг) | Открытие объекта/завершение работ (дд.мм.гг) | Предельная стоимость объекта (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс.руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Одинцовского  городского округа |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма "Чистая вода" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие F5.01. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реконструкция ВЗУ-8 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 4080 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.22 | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 124 948,37000 | 0,00000 | Итого | 124 948,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99 274,51000 | 25 673,86000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 76 468,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60 756,00000 | 15 712,40000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 48 479,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38 518,51000 | 9 961,46000 | 0,00000 |
| 2. | Реконструкция ВЗУ Н.Ромашково Одинцовский г.о. | 1200 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о.,с. Ромашково | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 45 496,73000 | 0,00000 | Итого | 45 496,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 496,73000 | 20 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 27 844,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 604,00000 | 12 240,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 652,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 892,73000 | 7 760,00000 | 0,00000 |
| 3. | Реконструкция ВЗУ В.Ромашково Одинцовский г.о. | 200 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о.,с. Ромашково.  ул. Ноздрюхина | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 44 000,00000 | 0,00000 | Итого | 44 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 000,00000 | 22 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 26 928,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 464,00000 | 13 464,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 072,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 536,00000 | 8 536,00000 | 0,00000 |
| 4. | Реконструкция ВЗУ ПМС-4 п.Часцовское Одинцовский г.о. | 200 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.ПМС-4 | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 44 000,00000 | 0,00000 | Итого | 44 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 000,00000 | 22 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 26 928,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 464,00000 | 13 464,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 072,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 536,00000 | 8 536,00000 | 0,00000 |
| 5. | Реконструкция ВЗУ 1 г.п. Большие Вяземы Одинцовский городской округ | 2150 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.Большие Вяземы | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 158 169,93000 | 0,00000 | Итого | 158 169,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58 000,00000 | 100 169,93000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 96 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35 496,00000 | 61 304,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 61 369,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 504,00000 | 38 865,93000 | 0,00000 |
| 6. | Реконструкция ВЗУ ВНИИССОК г.п. Лесной городок Одинцовский городской округ | 1480 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п. Лесной городок | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 172 261,44000 | 0,00000 | Итого | 172 261,44000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 62 261,44000 | 110 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 105 424,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38 104,00000 | 67 320,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 66 837,44000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 157,44000 | 42 680,00000 | 0,00000 |
| 7. | Реконструкция ВЗУ-2 г.п. Большие Вяземы | 1750 тыс.куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.Большие Вяземы | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 150 150,33000 | 0,00000 | Итого | 150 150,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 70 150,33000 | 80 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 91 892,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42 932,00000 | 48 960,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 58 258,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27 218,33000 | 31 040,00000 | 0,00000 |
| 8. | Реконструкция ВЗУ-7 г.п. Одинцово Одинцовский городской округ | 9400 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Северная, 35 | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 136 000,00000 | 0,00000 | Итого | 136 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 000,00000 | 100 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 83 232,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 032,00000 | 61 200,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 52 768,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 968,00000 | 38 800,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 600 м/куб. сут | Московская область, Одинцовский г.о., с. Каринское | Реконструкция | 20.01.2022-30.11.2024 | 30.11.2024 | 57 875,00000 | 9 433,93000 | Итого: | 48 441,07000 | 5 000,00000 | 43 441,07000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 5 896,21000 | Средстава бюджета Московской области | 28 478,79000 | 3 125,00000 | 25 353,79000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 537,72000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 19 962,28000 | 1 875,00000 | 18 087,28000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10. | Реконструкция ВЗУ 5, расположенного по адресу: Московской области, Одинцовский г.о., р.п. Большие  Вяземы, ул. Институт, корпус Б | 3840 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., р.п. Большие  Вяземы, ул. Институт, корпус Б | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 143 175,45000 | 0,00000 | Итого: | 143 175,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 127 886,94000 | 15 288,51000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 89 914,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 80 312,80000 | 9 601,20000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 53 261,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 47 574,14000 | 5 687,31000 | 0,00000 |
| 11. | Реконструкция ВЗУ г. Кубинка Одинцовский городской округ | 1200 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., г. Кубинка | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 53 980,64000 | 0,00000 | Итого: | 53 980,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 970,64000 | 36 010,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 33 054,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 016,00000 | 22 038,12000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20 926,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 954,64000 | 13 971,88000 | 0,00000 |
| 12. | Реконструкция ВЗУ д. Дунино Одинцовский городской округ | 412 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., д. Дунино | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 258 497,99000 | 0,00000 | Итого: | 258 497,99000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 86 166,00000 | 172 331,99000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 158 200,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52 733,59000 | 105 467,18000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 100 297,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 33 432,41000 | 66 864,81000 | 0,00000 |
| 13. | Реконструкция ВЗУ Ликино Одинцовский городской округ | 3024 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., д. Ликино | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 4 400,00000 | 0,00000 | Итого: | 4 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 460,00000 | 2 940,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 2 692,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 893,52000 | 1 799,28000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 707,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 566,48000 | 1 140,72000 | 0,00000 |
| 14. | Реконструкция ВЗУ-10 Одинцовский городской округ | 4800.куб.м/сутки | Московская область, г.Одинцово, ул. Сосновая | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 270 590,00000 | 0,00000 | Итого: | 270 590,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 135 295,00000 | 135 295,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 165 601,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 82 800,54000 | 82 800,54000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 104 988,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52 494,46000 | 52 494,46000 | 0,00000 |
| 15. | Реконструкция ВЗУ-6 Одинцовский городской округ | 3900 куб.м/сутки | Московская область, г. Одинцово, ул. Садовая, 24 | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 154 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 154 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 77 000,00000 | 77 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 94 248,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 47 124,00000 | 47 124,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 59 752,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 29 876,00000 | 29 876,00000 | 0,00000 |
| 16. | Реконструкция ВЗУ-9 Одинцовский городской округ | 4080 куб.м/сутки | Московская область, г.Одинцово, Подушкинское шоссе, 19 | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 154 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 154 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 77 000,00000 | 77 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 94 248,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 47 124,00000 | 47 124,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 59 752,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 29 876,00000 | 29 876,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма "Системы водоотведения" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Строительство блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 7000 куб/м | Московская область, Одинцовский г.о., с. Каринское | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2022-30.11.2024 | 30.11.2024 | 200 000,00000 | 7 554,99000 | Итого: | 192 445,01000 | 60 000,00000 | 132 445,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 4 721,87000 | Средстава бюджета Московской области | 120 278,13000 | 37 500,00000 | 82 778,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 833,12000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 72 166,88000 | 22 500,00000 | 49 666,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18. | Строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях, расположенных по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а (в том числе ПИР) | 9500 куб.м./сут. | Московская область, Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.09.2022-30.11.2024 | 30.11.2024 | 780 300,00000 | 206 180,81000 | Итого: | 574 119,19000 | 287 037,85000 | 287 081,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 129 275,37000 | Средстава бюджета Московской области | 359 972,73000 | 179 972,73000 | 180 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 76 905,44000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 214 146,46000 | 107 065,12000 | 107 081,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности, Мероприятие 01.05. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР) | 12 425 м3/сут | Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-30.11.2024 | 30.11.2024 | 1 965 677,52643 | 0,00000 | Итого: | 1 965 677,52643 | 506 760,62643 | 1 458 916,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | 500 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 550 000,00000 | 157 142,86000 | 392 857,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 715 677,52643 | 149 617,76643 | 566 059,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Строительство канализационного коллектора с реконструкцией 2 -х КНС расположенного на территории с.Ромашково через с. Немчиновка с подключением к сетям АО " Мосводоканал" ( в.т.ч. ПИР, в.т.ч. тех. присоединение) | 6 куб. м/сут.  6,5 куб. м/сут. | Московская область, Одинцовский г.о., с.Ромашково | Реконструкция | 20.01.2024-30.11.2026 | 30.11.2026 | 576 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 576 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 59 000,00000 | 447 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 352 512,00000 | 0,00000 | 42 840,00000 | 36 108,00000 | 273 564,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 223 488,00000 | 0,00000 | 27 160,00000 | 22 892,00000 | 173 436,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Реконструкция ЦТП, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о, п. д/х «Жуковка», Жуковка-1 (в т.ч. ПИР) | 13 Гкал/час | Московская область, Одинцовский г.о.,п. д/х "Жуковка", Жуковка-1 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-30.11.2024 | 30.11.2024 | 15 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 15 000,00000 | 10 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 9 180,00000 | 6 120,00000 | 3 060,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 820,00000 | 3 880,00000 | 1 940,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22. | Реконструкция котельной, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) | 13 Гкал/час | Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-30.11.2023 | 30.11.2023 | 75 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 75 000,00000 | 75 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 45 900,00000 | 45 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29 100,00000 | 29 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 23. | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,5 Гкал/ч, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) | 1,5 Гкал/ч | Московская область, Одинцовский г.о.,п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-30.11.2024 | 30.11.2024 | 125 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 125 000,00000 | 80 000,00000 | 45 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 76 500,00000 | 48 960,00000 | 27 540,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 48 500,00000 | 31 040,00000 | 17 460,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в д. Подушкино Одинцовского г.о. | 2500 п.м | Московская область, Одинцовский г.о.,п. Подушкино | Строительство | 20.01.2023-30.11.2024 | 30.11.2024 | 113 894,21000 | 0,00000 | Итого: | 113 894,21000 | 21 879,73000 | 92 014,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 71 183,88000 | 13 674,83000 | 57 509,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 42 710,33000 | 8 204,90000 | 34 505,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25. | Строительство системы ливневой канализации д.Раздоры, Одинцовский г.о., Московская область (в т.ч. ПИР). | 15 000 м. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Раздоры | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы | 20.01.2023-30.11.2026 | 30.11.2026 | 1 914 710,35000 | 0,00000 | Итого: | 1 914 710,35000 | 53 527,00000 | 453 333,10000 | 477 258,57000 | 930 591,68000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 1 200 523,39000 | 33 561,43000 | 284 239,86000 | 299 241,12000 | 583 480,98000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 714 186,96000 | 19 965,57000 | 169 093,24000 | 178 017,45000 | 347 110,70000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 26. | Строительство сетей водоснабжения р.п.Новоивановское, г.о. Одинцовский, в т.ч. ПИР | 1194 п.м. | Московская область, Одинцовский г.о.,р.п.Новоивановское в районе д. Марфино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-30.11.2024 | 30.11.2024 | 83 130,04000 | 0,00000 | Итого: | 83 130,04000 | 58 191,03000 | 24 939,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 52 122,54000 | 36 485,78000 | 15 636,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 31 007,50000 | 21 705,25000 | 9 302,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27. | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения на территориии д.Мамоново ( в т.ч. ПИР) | 11,15 км. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Мамоново | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 12 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 12 000,00000 | 12 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 000,00000 | 12 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 28. | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения  на территориии д.Баковка ( в т.ч. ПИР) | 20 км. | Московская область, Одинцовский г.о.,г. Одинцово (п. Баковка) | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 18 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 18 000,00000 | 18 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 000,00000 | 18 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29. | Реконструкция сети водоотведения поверхностных стоков ЖК "Гусарская Баллада" Одинцовский г.о. | 10,5 км. | Московская область,г. Одинцово, п. ВНИИССОК | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 109 590,00000 | 0,00000 | Итого: | 109 590,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 530,00000 | 73 060,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 67 069,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 356,36000 | 44 712,72000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 42 520,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 173,64000 | 28 347,28000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 959 848,00643 | 223 169,73000 | Итого: | 7 736 678,27643 | 1 187 396,23643 | 2 612 170,91000 | 536 258,57000 | 2 332 083,27000 | 1 068 769,29000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заместитель Главы Администрации М.В. Коротаев | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |