АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2023 № 1879

21.12.2021 № 4684

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу  Одинцовского городского округа Московской области  «Строительство объектов социальной инфраструктуры»  на 2023-2027 годы |

В целях приведения муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области в соответствие с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, актуализированными типовыми муниципальными программами Московской области, в связи с изменением перечня мероприятий и объемов их финансирования на 2023 - 2026 годы муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную [программу](#Par30) Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 18.11.2022 № 6841, изменения, изложив в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Приложение к постановлению

Администрации Одинцовского

городского округа Московской области

от 31.03.2023 № 1879

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от 18.11.2022 № 6841

Муниципальная программа

Одинцовского городского округа Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

на 2023-2027 годы

1. Паспорт муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области  М.А. Пайсов | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа новыми объектами социального назначения | | | | | |
| Перечень подпрограмм: | Муниципальный заказчик программы: | | | | | |
| 1. Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | |
| 2. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»  Создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения Одинцовского городского округа путем строительства (реконструкции) объектов сферы культуры и образовательных организаций сферы культуры. | | | | | |
| 2. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»  Обеспечение населения объектами образования. Развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Российской Федерации | 1 960 779,40000 | 1 686 304,20000 | 274 475,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 8 389 696,17900 | 6 318 556,48900 | 2 071 139,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 622 118,10717 | 2 619 750,44617 | 993 954,19000 | 0,00000 | 8 413,47100 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 1 100 000,00000 | 0,00000 | 370 000,00000 | 730 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 15 072 593,68617 | 10 624 611,13517 | 3 709 569,08000 | 730 000,00000 | 8 413,47100 | 0,00000 |

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

По размерам сети образовательных организаций, численности обучающихся и воспитанников система образования Одинцовский городской округ является одним из наиболее крупных Московской области.

По результатам реорганизации образовательных учреждений Одинцовского городского округа на начало 2023 года муниципальная система общего образования включает 32 образовательных комплекса, 2 гимназии, 2 общеобразовательные школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 1 специальная (коррекционная) школа-интернат, 1 детский сад.

В 2022 году в общеобразовательных учреждениях численность обучающихся составила 55 812 человек, что на 2857 человек больше, чем в 2021 году (в 2021 г. - 52 955 чел.). 12 зданий образовательных комплексов работают в одну смену (в 2021 году 30 учреждений – 60,3%). В 24 зданиях образовательных комплексов во вторую смену продолжают учиться 5 897 детей (в 2021 году – 5528). Увеличение числа обучающихся во вторую смену обусловлено приростом детского населения.

В 2021-2022 годах на 91 дошкольном отделении обучалось 22 130 детей, что на 1130 детей больше, чем в 2020 – 2021гг.

В 3 учреждениях дополнительного образования на обучении в 2020- 2021 годах находилось - 4 154 ребенка, в 2021 - 2022 году в 4 учреждениях - 4 833 ребенка.

Тенденции демографического развития Одинцовского городского округа Московской области по-прежнему выступают вызовом к инфраструктуре дошкольного и общего образования. Особенно острой ситуация является в территориях с высокой плотностью населения и темпами строительства. Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного образования и обеспечение местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 1,5 до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов. В 2021 году численность обучающихся во вторую смену составляла более 5,8 тысяч человек.

В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является еще более сложной, чем в дошкольных, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века). Техническое состояние школьных зданий в Одинцовском городском округе соответствует современным требованиям, однако есть учреждения, требующие проведения капитального ремонта. Всего на 31.10.2022 года функционировало 37 общеобразовательных учреждения (включая школы г. Звенигорода), из них только 5 зданий с износом более 70 % (Покровский филиал МБОУ Часцовская СОШ, МБОУ Акуловская СОШ, МБОУ Большевяземская СОШ и МБОУ Успенская СОШ, МБОУ Ершовская СОШ).

На территории Одинцовского городского округа 23 муниципальных учреждения культуры клубного типа, в которых занимается 10 840 человек, функционируют 46 библиотечных сетевых единиц, которые приняли 48 тыс. читателей, 10 учреждений дополнительного образования в области искусств, в которых занимается 4 283 обучающихся.

На территории округа число спортивных сооружений составляет 520 единиц, в том числе 333 плоскостных объекта спорта и 187 крытых. В муниципальных учреждениях спорта 8458 детей и подростков получают услуги сферы спорта, в том числе услуги по спортивной подготовке.

Перечень мероприятий и результаты их выполнения представлены   
в приложении 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Методика определения результатов выполнения мероприятий представлена в Приложении 2 к муниципальной программе «Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Адресный перечень по строительству (реконструкции) объектов муниципальной собственности Одинцовского городского округа, финансирование которых предусмотрено муниципальной программой, представлен приложении 3 к муниципальной программе «Адресный перечень по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности Одинцовского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено муниципальной программой «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

3. Инерционный прогноз развития сферы с учетом реализации Муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

В прогнозном периоде в сфере культуры будут преобладать следующие тенденции:

модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры; образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры;

создание новых учреждений;

повышение уровня нормативной обеспеченности учреждениями сферы культуры;

создание благоприятных условий для обучения детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; формирование условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ; создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения.

Все это приведет к созданию единого культурного пространства региона, развитию инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышению качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры Московской области, повышению многообразия и богатства творческих процессов.

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в Одинцовском городском округе Московской области до 2027 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

4. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и

исполнителей мероприятий с муниципальным заказчиком

и координатором муниципальной программы

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является Администрация Одинцовского городского округа.

Координатором муниципальной программы является первый заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Пайсов М.А.

Исполнителем за выполнение мероприятий муниципальной программы является Управление капитального строительства Администрации Одинцовского городского округа Московской области.

Ответственный исполнитель мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), достижение запланированных результатов реализации.

Муниципальный заказчик организует общее управление реализацией муниципальной программы и взаимодействие ответственных исполнителей с исполнителями по мероприятиям муниципальной программы.

Муниципальный заказчик муниципальной программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограмм);

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

- формирует бюджетные заявки и обоснование на включение мероприятий муниципальной программы в бюджет Одинцовского городского округа на соответствующий финансовый год и несет ответственность за выполнение мероприятий.

- формирует перечень объектов социальной инфраструктуры за счет бюджетных средств;

- формирует перечень объектов социальной инфраструктуры за счет внебюджетных средств;

- согласует адресный перечень объектов социальной инфраструктуры за счет внебюджетных средств с Министерством жилищной политики Московской области;

- заключает Соглашения с Министерством строительного комплекса Московской области о реализации мероприятия по строительству объектов социальной инфраструктуры за счет бюджетных средств.

Комитет по культуре:

- принятие решений о включении объектов культуры в муниципальную программу.

Управление образования:

- принятие решений о включении объектов образования в муниципальную программу.

Комитет по управлению муниципальным имуществом осуществляет:

- юридическое оформление права муниципальной собственности на возведенные объекты капитального строительства.

МКУ «ЦМЗ Одинцовского городского округа» осуществляет:

- проведение конкурсных процедур по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, приобретению оснащения и оборудования объектов.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе

реализации мероприятий муниципальной программы

Ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы и достижение установленных показателей реализации муниципальной программы несёт Управление капитального строительства Администрации Одинцовского городского округа.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы Управление капитального строительства Администрации Одинцовского городского округа формирует в Государственной информационной системе «Управление» Московской области (ГАСУ МО):

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы и анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, согласованный с Финансово-казначейским управлением в части бюджетных средств и представляет в Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Отчетность о реализации муниципальной программы представляется с учетом требований и по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области 30.12.2022 № 7905.

Начальник Управления

капитального строительства Е.А. Дедушева

еткова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к муниципальной программе | | |
|  | Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма 2 "Строительство (реконструкция) объектов культуры" | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов культуры | 2023-2025годы | Итого: | 8 413,47100 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 8 413,47100 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 8 413,47100 | 0,00000 |
| 1.1. | *Мероприятие 01.01.* Строительство (реконструкция) объектов культуры муниципальной собственности | 2023-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 413,47100 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 8 413,47100 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты культуры муниципальной собственности, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 гол |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  | Итого по подпрограмме 2: | 2023-2025 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 413,47100 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 8 413,47100 | 0,00000 |  |
|  | Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция) объектов образования" | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01.  Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2023 год | Итого: | 996 523,03917 | 996 523,03917 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 779 314,23000 | 779 314,23000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 217 208,80917 | 217 208,80917 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | *Мероприятие 01.01.* Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2023 год | Итого: | 514 025,01000 | 514 025,01000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 321 265,64000 | 321 265,64000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 192 759,37000 | 192 759,37000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | *Мероприятие 01.02.* Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 2023 год | Итого: | 482 156,74000 | 482 156,74000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 458 048,59000 | 458 048,59000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 108,15000 | 24 108,15000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | 1 | - |  | - | - | - | - |
| 1.3 | *Мероприятие 01.05.*  Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности | 2023 год | Итого: | 341,28917 | 341,28917 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 341,28917 | 341,28917 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования муниципальной собственности, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | I | II | III | IV | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 02.  Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023-2025 годы | Итого: | 6 088 550,64000 | 3 385 901,28000 | | | | | 2 702 649,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 4 059 433,22000 | 2 112 070,51000 | | | | | 1 947 362,71000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 029 117,42000 | 1 273 830,77000 | | | | | 755 286,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | *Мероприятие 02.02.* Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | 2023-2025 годы | Итого: | 369 914,34000 | 359 914,34000 | | | | | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 369 914,34000 | 359 914,34000 | | | | | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты общего образования муниципальной собственности, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 2.2. | *Мероприятие 02.03.* Капитальные вложения в объекты общего образования | 2023 год | Итого: | 3 362 659,76000 | 1 483 721,35000 | | | | | 1 878 938,41000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 2 101 664,23000 | 927 327,72000 | | | | | 1 174 336,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 260 995,53000 | 556 393,63000 | | | | | 704 601,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 2.3. | *Мероприятие 02.04.* Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2023 год | Итого: | 862 796,00000 | 862 796,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 539 247,63000 | 539 247,63000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 323 548,37000 | 323 548,37000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | *Мероприятие 02.05.* Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой | 2023-2024 годы | Итого: | 1 493 180,54000 | 679 469,59000 | | | | | 813 710,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 1 418 521,36000 | 645 495,16000 | | | | | 773 026,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 74 659,18000 | 33 974,43000 | | | | | 40 684,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 52. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2023-2025годы | Итого: | 1 100 000,00000 | 0,00000 | | | | | 370 000,00000 | 730 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные источники | 1 100 000,00000 | 0,00000 | | | | | 370 000,00000 | 730 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | *Мероприятие 52.51.* Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2023-2025 годы | Внебюджетные источники | 1 100 000,00000 | 0,00000 | | | | | 370 000,00000 | 730 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты общего образования за счет внебюджетных источников, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 4. | Основное мероприятие Е1.  «Современная школа» | 2023-2024 годы | Итого: | 6 337 526,90900 | 5 700 607,18900 | | | | | 636 919,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 1 909 478,30000 | 1 635 003,10000 | | | | | 274 475,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 3 263 811,42200 | 3 140 034,44200 | | | | | 123 776,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 164 237,18700 | 925 569,64700 | | | | | 238 667,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. | *Мероприятие Е1.02.* Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации объектов муниципальной собственности | 2023 год | Итого: | 3 330 654,55000 | 3 330 654,55000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Российской Федерации | 1 150 000,00000 | 1 150 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 133 776,89000 | 2 133 776,89000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 46 877,66000 | 46 877,66000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты общего образования в рамках реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 4.2. | *Мероприятие Е1.04.* Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 2023-2024 годы | Итого: | 3 006 872,35900 | 2 369 952,63900 | | | | | 636 919,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Российской Федерации | 759 478,30000 | 485 003,10000 | | | | | 274 475,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 130 034,53200 | 1 006 257,55200 | | | | | 123 776,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 117 359,52700 | 878 691,98700 | | | | | 238 667,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест  в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие Р2.  "Содействие занятости" | 2023 год | Итого: | 541 579,62700 | 541 579,62700 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 51 301,10000 | 51 301,10000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 287 137,30700 | 287 137,30700 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 203 141,22000 | 203 141,22000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1 | *Мероприятие Р2.01*. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2023 год | Итого: | 541 579,62700 | 541 579,62700 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Российской Федерации | 51 301,10000 | 51 301,10000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 287 137,30700 | 287 137,30700 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 203 141,22000 | 203 141,22000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования с ясельными группами, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 3: | 2023-2027 годы | Итого: | 15 064 180,21517 | 10 624 611,13517 | | | | | 3 709 569,08000 | 730 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 1 960 779,40000 | 1 686 304,20000 | | | | | 274 475,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 8 389 696,17900 | 6 318 556,48900 | | | | | 2 071 139,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 613 704,63617 | 2 619 750,44617 | | | | | 993 954,19000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 1 100 000,00000 | 0,00000 | | | | | 370 000,00000 | 730 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по муниципальной программе | | | Итого: | 15 072 593,68617 | 10 624 611,13517 | | | | | 3 709 569,08000 | 730 000,00000 | 8 413,47100 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 1 960 779,40000 | 1 686 304,20000 | | | | | 274 475,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 8 389 696,17900 | 6 318 556,48900 | | | | | 2 071 139,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 622 118,10717 | 2 619 750,44617 | | | | | 993 954,19000 | 0,00000 | 8 413,47100 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 1 100 000,00000 | 0,00000 | | | | | 370 000,00000 | 730 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Управления капитального строительства Е.А. Дедушева  Согласовано:  Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности  Администрации Одинцовского городского округа,  Главный бухгалтер Н.А. Стародубова | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение №2 к муниципальной программе

Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы

Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | | | | |
| Основное мероприятие 01. «Организация строительства (реконструкции) объектов культуры» | | | | |
| 1 | Мероприятие 01.01.  Строительство (реконструкция) объектов культуры муниципальной собственности | Введены в эксплуатацию объекты культуры муниципальной собственности | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов культуры муниципальной собственности |
| Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | |
| Основное мероприятие 01. «Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования» | | | | |
| 1 | Мероприятие 01.01.  Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов дошкольного образования |
| 2 | Мероприятие 01.02.  Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов дошкольного образования в рамках реализации мероприятий по синхронизации с жилой застройкой |
| 3 | Мероприятие 01.05.  Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования муниципальной собственности | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов дошкольного образования муниципальной собственности |
| Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования» | | | | |
| 1 | Мероприятие 02.02.  Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | Введены в эксплуатацию объекты общего образования муниципальной собственности | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов общего образования муниципальной собственности |
| 2 | Мероприятие 02.03.  Капитальные вложения в объекты общего образования | Введены в эксплуатацию объекты общего образования | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов организаций общего образования |
| 3 | Мероприятие 02.04.  Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по обеспечению односменного режима обучения |
| 4 | Мероприятие 02.05.  Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой |
| Основное мероприятие 52. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | | | | |
| 1 | Мероприятие 52.51.  Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | Введены в эксплуатацию объекты общего образования за счет внебюджетных источников | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников |
| Основное мероприятие Е1. «Современная школа» | | | | |
| 1 | Мероприятие Е1.02.  Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации объектов муниципальной собственности | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в рамках реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации |
| 2 | Мероприятие Е1.04.  Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест  в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором |
| Основное мероприятие Р2. «Содействие занятости» | | | | |
| 1 | Мероприятие Р2.01.  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования с ясельными группами | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов дошкольного образования в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в дошкольных организациях |

Начальник Управления капитального строительства Е.А. Дедушева

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к муниципальной программе | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за выполнение мероприятия: Управление капитального строительства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/ реконструкции объектов (дд.мм.гг - дд.мм.гг) | Открытие объекта/завершение работ (дд.мм.гг) | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.) | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Одинцовского  городского округа |
|
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 01.01.  Строительство (реконструкция) объектов культуры муниципальной собственности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2 | Культурно-досуговый центр по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Усово-Тупик | 2,5 тыс. кв.м | Московская область, Одинцовский городской округ, п. Усово-Тупик | строительство(в том числе ПИР) | 01.03.2022-06.06.2025 | 01.09.2025 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Итого: | 514 025,01000 | 514 025,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
|  | Средства бюджета Московской области | 321 265,64000 | 321 265,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 192 759,37000 | 192 759,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Детский сад на 330 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Кубинка (ПИР и строительство) (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет) | 330 | Московская область, Одинцовский городской округ, г. Кубинка | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2020-23.12.2022 | 16.01.2023 | 811 345,00000 | 811 345,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2 | Детский сад на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, ЖК «Гусарская баллада» (ПИР и строительство) (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет) | 400 | Московская область, Одинцовский городской округ, ЖК «Гусарская баллада» | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2020-06.06.2023 | 27.02.2023 | 14 470,71000 | 14 470,71000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3 | Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Кутузовская (ПИР и строительство) | 400 | Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Кутузовская | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2022-06.06.2023 | 01.09.2023 | 919 398,82000 | 405 373,81000 | Итого: | 514 025,01000 | 514 025,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 321 265,64000 | 321 265,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 192 759,37000 | 192 759,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Мероприятие 01.02. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Итого: | 482 156,74000 | 482 156,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
|  | Средства бюджета Московской области | 458 048,59000 | 458 048,59000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 108,15000 | 24 108,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Детский сад на 300 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское | 300 | Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское | строительство | 31.03.2022-06.06.2023 | 01.09.2023 | 800 000,00000 | 317 843,26000 | Итого: | 482 156,74000 | 482 156,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 458 048,59000 | 458 048,59000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 108,15000 | 24 108,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Мероприятие 01.05.  Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Итого: | 341,28917 | 341,28917 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 341,28917 | 341,28917 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Технологическое присоединение к инженерным сетям за счет муниципальных средств |  |  |  | 31.03.2023-06.06.2023 |  | 341 289,17000 | 0,00000 | Итого: | 341 289,17000 | 341,28917 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 341 289,17000 | 341,28917 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Мероприятие 02.02.  Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Итого: | 369 914,34000 | 359 914,34000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 369 914,34000 | 359 914,34000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Пристрой к Средней общеобразовательной школе №8 по адресу: Московская область, г. Одинцово, мкр. 7-7А, ул. Вокзальная, д. 35а. Новое строительство | 200 | Московская область, г. Одинцово, мкр. 7-7А, ул. Вокзальная, д. 35а | строительство | 31.03.2021-06.06.2023 | 01.09.2023 | 478 910,60000 | 88 996,25526 | Итого: | 339 914,34000 | 339 914,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 339 914,34000 | 339 914,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3. | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Перхушково (ПИР и строительство) на земельных участках с к.н. 50:20:0040508:1484, 50:20:0040508:1023 | 550 | Московская область, Одинцовский городской округ, с. Перхушково | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2023-31.08.2025 | 01.09.2025 | 20 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 20 000,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20 000,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.4. | Общеобразовательная организация на 825 мест, по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Северная | 825 | Московская область, г. Одинцово, ул. Северная | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2024-06.06.2025 | 01.09.2025 | 10 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 10 000,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 000,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Мероприятие 02.03.  Капитальные вложения в объекты общего образования | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Итого: | 3 362 659,76000 | 1 483 721,35000 | 1 878 938,41000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
|  | Средства бюджета Московской области | 2 101 664,23000 | 927 327,72000 | 1 174 336,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 260 995,53000 | 556 393,63000 | 704 601,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1 | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2 (ПИР и строительство) | 550 | Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2 | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2021-06.06.2024 | 01.09.2024 | 11 459,63000 | 11 459,63000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.2 | СОШ на 2200 мест по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ЖК «Гусарская Баллада» (ПИР и строительство) | 2200 | Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ЖК «Гусарская Баллада» | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2021 -06.06.2023 | 01.09.2023 | 270 000,00000 | 270 000,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.3 | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка, ул. Московская (ПИР и строительство) | 550 | Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка, ул. Московская | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2022-06.06.2023 | 01.09.2023 | 1 356 885,00000 | 646 483,74000 | Итого: | 710 401,26000 | 710 401,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 444 002,66000 | 444 002,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 266 398,60000 | 266 398,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.4 | СОШ на 1100 мест в мкр. Восточный, г. Звенигород, г.о. Одинцовский (ПИР и строительство) | 1100 | мкр. Восточный, г. Звенигород, г.о. Одинцовский | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2022-06.06.2024 | 01.09.2024 | 2 752 708,50000 | 100 450,00000 | Итого: | 2 652 258,50000 | 773 320,09000 | 1 878 938,41000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 657 661,57000 | 483 325,06000 | 1 174 336,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 994 596,93000 | 289 995,03000 | 704 601,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | Мероприятие 02.04.  Капитальные вложения в ощеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Итого: | 862 796,00000 | 862 796,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
|  | Седства бюджета Московской области | 539 247,63000 | 539 247,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 323 548,37000 | 323 548,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1. | Пристройка на 500 мест к МБОУ Одинцовская гимназия №14 по адресу: Московская область,Одинцовский городской округ, г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 5 (ПИР и строительство) | 500 | Московская область,Одинцовский городской округ, г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 5 | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2021-06.06.2023 | 01.09.2023 | 1 224 796,00000 | 362 000,00000 | Итого: | 862 796,00000 | 862 796,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 539 247,63000 | 539 247,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 323 548,37000 | 323 548,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | Мероприятие 02.05.  Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Итого: | 1 493 180,54000 | 679 469,59000 | 813 710,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
|  | Средства бюджета Московской области | 1 418 521,36000 | 645 495,16000 | 773 026,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кроме того: строительный контроль |  | 23 782,82000 | 11 891,41000 | 11 891,41000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 74 659,18000 | 33 974,43000 | 40 684,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.1 | Реконструкция МБОУ «Немчиновский лицей» со строительством пристройки на 950 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6 | 950 | Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6 | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2021-06.06.2024 | 01.09.2024 | 1 516 048,67000 | 0,00000 | Итого: | 1 493 180,54000 | 679 469,59000 | 813 710,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 418 521,36000 | 645 495,16000 | 773 026,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кроме того: строительный контроль | 22 868,13000 | 11 891,41000 | 10 976,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 74 659,18000 | 33 974,43000 | 40 684,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 52. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Мероприятие 52.51.  Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 1 100 | Х |  | Х | Х | Х | Х | Итого: | 1 100 000,00000 | 0,00000 | 370 000,00000 | 730 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
|  | Внебюджетные средства | 1 100 000,00000 | 0,00000 | 370 000,00000 | 730 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.1 | Одинцовский городской округ, ул. Маршала Бирюзова, ул. Северная, ул. Западная (общеобразовательная школа на 1100 мест, 2024-2025 гг., ООО "Просторная долина" (ГК "Инград")) | 1100 | Одинцовский городской округ, ул. Маршала Бирюзова, ул. Северная, ул. Западная | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2024-06.06.2025 | 01.09.2025 | 1 100 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 1 100 000,00000 | 0,00000 | 370 000,00000 | 730 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 1 100 000,00000 | 0,00000 | 370 000,00000 | 730 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие Е1. Федеральный проект "Современная школа" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Мероприятие Е1.02.  Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации объектов муниципальной собственности | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Итого: | 3 330 654,55000 | 3 330 654,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
|  | Средства бюджета Российской Федерации | 1 150 000,00000 | 1 150 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Московской области | 2 133 776,89000 | 2 133 776,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 46 877,66000 | 46 877,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.1 | "Многофункциональный образовательный комплекс" по адресу: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Раздоры, в том числе работы по выносу существующих инженерных сетей из пятна застройки (ПИР и строительство) |  | Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Раздоры | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2021-20.12.2023 | 17.03.2024 | 9 028 781,71000 | 5 698 127,16000 | Итого: | 3 330 654,55000 | 3 330 654,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 1 150 000,00000 | 1 150 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 133 776,89000 | 2 133 776,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 46 877,66000 | 46 877,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9. | Мероприятие Е1.04.  Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Итого: | 3 006 872,35900 | 2 369 952,63900 | 636 919,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
|  | Средства бюджета Российской Федерации | 759 478,30000 | 485 003,10000 | 274 475,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Московской области | 1 130 034,53200 | 1 006 257,55200 | 123 776,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кроме того: строительный контроль |  | 19 510,11000 | 9 976,00000 | 9 534,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 117 359,52700 | 878 691,98700 | 238 667,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.1 | СОШ на 2200 мест по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ЖК "Гусарская баллада" (ПИР и строительство) | 2 200 | Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ЖК "Гусарская баллада" | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2021-06.06.2023 | 01.09.2023 | 3 467 934,22000 | 1 623 005,58100 | Итого: | 1 844 928,63900 | 1 844 928,63900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 442 650,50000 | 442 650,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 720 519,63200 | 720 519,63200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 681 758,50700 | 681 758,50700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.2 | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2 (ПИР и строительство) | 550 | Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2 | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2021-06.06.2024 | 01.09.2024 | 1 308 154,83000 | 124 834,11000 | Итого: | 1 161 943,72000 | 525 024,00000 | 636 919,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 316 827,80000 | 42 352,60000 | 274 475,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 409 514,90000 | 285 737,92000 | 123 776,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кроме того: строительный контроль | 19 510,11000 | 9 976,00000 | 9 534,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 435 601,02000 | 196 933,48000 | 238 667,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие Р2. Федеральный проект "Содействие занятости" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Мероприятие Р2.01.  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Итого: | 541 579,62700 | 541 579,62700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Российской Федерации | 51 301,10000 | 51 301,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 287 137,30700 | 287 137,30700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 203 141,22000 | 203 141,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10.1 | Детский сад на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, ЖК "Гусарская баллада" (ПИР и строительство) | 400 | Московская область, Одинцовский городской округ, ЖК "Гусарская баллада" | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2020-31.12.2022 | 27.02.2023 | 1 136 772,16400 | 595 192,53700 | Итого: | 541 579,62700 | 541 579,62700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 51 301,10000 | 51 301,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 287 137,30700 | 287 137,30700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 203 141,22000 | 203 141,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ». | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начальник Управления капитального строительства Е.А. Дедушева | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|