АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 22.06.2023 | № | 3858 |
| --- | --- | --- |

г. Одинцово

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 24.03.2023   № 29 «Выполнение работ по устройству основания детских игровых площадок на территории Одинцовского городского округа Московской области в 2023 году» в части изменения (увеличения) цены контракта, изменения объемов по видам работ, продления срока исполнения контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013      № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая уведомление индивидуального предпринимателя Русиновой Елены Васильевны от 16.06.2023 о необходимости изменений существенных условий в связи с независящими от сторон обстоятельствами, влекущими невозможность исполнения ранее заключенного контракта,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 24.03.2023 № 29 «Выполнение работ по устройству основания детских игровых площадок на территории Одинцовского городского округа Московской области в 2023 году», заключенного с индивидуальным предпринимателем Русиновой Еленой Васильевной, указанные в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, в части изменения (увеличения) цены контракта, изменения объемов по видам работ, продления срока исполнения контракта, согласно приложению к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и Московской области.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет» (сайт https://odin.ru).

3.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Григорьева С.Ю.

Глава Одинцовского городского округа                                                            А.Р. Иванов

Верно: начальник общего отдела                                                                  Е.П. Кочеткова

Приложение

к постановлению

Администрации Одинцовского

городского округа

Московской области

от 26.06.2023 № 3858

Перечень

изменений существенных условий муниципального контракта

| Номер муниципального контракта/дата заключения/наименование объекта | Адрес выполнения работ | Редакция Приложения 6 к Контракту до изменений | Редакция Приложения 6 к Контракту после изменений | Срок исполнения контракта до изменений | Срок исполнения контракта после изменений | Цена контракта до изменений, руб. | Цена контракта после изменений, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего затрат, руб. | всего затрат, руб. |  |  |  |  |
| 29/ 24.03.2023/ «Выполнение работ по устройству основания детских игровых площадок на территории Одинцовского городского округа Московской области в 2023 году» | Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Белорусская, д.2 | 1 030 681,29 | 1 093 756,36 | 31.05.2023 | 31.07.2023 | 7 818 002,77 | 8 021 608,00 |
|  | Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 32 | 825 619,03 | 839 581,98 |  |  |  |  |
|  | Московская область, Одинцовский городской округ, г. Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д.10 | 850 855,84 | 788 207,52 |  |  |  |  |
|  | Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород, мкр. Южный, ул. Радужная, д.18 | 768 094,27 | 887 751,27 |  |  |  |  |
|  | Московская область, Одинцовский городской округ, д. Шульгино д.22 | 700 489,09 | 957 698,21 |  |  |  |  |
|  | Московская область, Одинцовский городской округ, п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 7,15 | 1 047 615,12 | 827 726,33 |  |  |  |  |
|  | Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 14 | 1 019 353,38 | 918 509,89 |  |  |  |  |
|  | Московская область, Одинцовский городской округ, п. Немчиновка, "у пруда" | 565 091,43 | 868 552,94 |  |  |  |  |
|  | Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка, ул. Связистов, д. 11 | 1 010 203,32 | 839 823,5 |  |  |  |  |
|  | Итого по сметам с учетом конкурсного снижения 37 %: | 7 818 002,77 | 8 021 608,00 |  |  |  |  |