АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25.07.2023 | № | 4854 |
| --- | --- | --- |

г. Одинцово

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 28.03.2023    № 41 «Выполнение работ по содержанию территории, объектов благоустройства, подведомственной Администрации Одинцовского городского округа Московской области, микрорайоны 4, 5, 5А в 2023 году» в части изменения объемов и видов работ, уменьшения цены контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013      № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая уведомление общества с ограниченной ответственностью «СДМ-ЛП» от 20.07.2023 о необходимости изменений существенных условий в связи с независящими от сторон обстоятельствами, влекущими невозможность исполнения ранее заключенного контракта,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 28.03.2023 № 41 «Выполнение работ по содержанию территории, объектов благоустройства, подведомственной Администрации Одинцовского городского округа Московской области, микрорайоны 4, 5, 5А в 2023 году»            (ИКЗ 23-35032004222503201001-0070-001-4299-244), заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «СДМ-ЛП», указанные в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, в части изменения объемов и видов работ, уменьшения цены контракта, согласно приложению к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и Московской области.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Одинцовского городского округа Московской области в сети Интернет (сайт https://odin.ru).

3.   Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Журавлева А.А.

Глава Одинцовского городского округа                                                            А.Р. Иванов

Верно: начальник общего отдела                                                                  Е.П. Кочеткова

Московской области

Приложение

к постановлению

Администрации Одинцовского

городского округа

Московской области

от 25.07.2023 № 4854

Перечень

изменений существенных условий муниципального контракта

| Номер муниципального контракта/дата заключения/ наименование объекта | Наименование изменяемого раздела работ и затрат Сметы Приложения 6 к Контракту «Сметная документация» | Действующая редакция Приложения 6 к Контракту (объёмы работ в денежном выражении) | Новая редакция Приложения 6 к Контракту (объёмы работ в денежном выражении) | Цена контракта до изменений руб. | Цена контракта после изменений руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41/ 28.03.2023/ Выполнение работ по содержанию территории, объектов благоустройства, подведомственной Администрации Одинцовского городского округа Московской области, микрорайоны 4, 5, 5А в 2023 году | Смета 1: | ВСЕГО затрат, руб. | ВСЕГО затрат, руб. | 49 932 737,70 НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. | 49 932 724,86 НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. |
|  | Содержание урн | 3793497,14 | 6227989,86 |  |  |
|  | Содержание урн | 151468,01 | 0,00 |  |  |
|  | Текущий ремонт урн | 0,00 | 4138623,22 |  |  |
|  | Содержание игровых элементов на ДИП | 3032524,91 | 0,00 |  |  |
|  | Текущий ремонт спортивных элементов | 0,00 | 155963,91 |  |  |
|  | Содержание спортивных элементов | 149297,94 | 0,00 |  |  |
|  | Содержание информационного стенда | 5133,63 | 0,00 |  |  |
|  | Текущий ремонт информационного стенда | 0,00 | 9337,39 |  |  |
|  | Содержание малых архитектурных форм | 203358,27 | 0,00 |  |  |
|  | Текущий ремонт малых архитектурных форм | 0,00 | 203358,27 |  |  |
|  | Содержание элементов сопряжения покрытий и ограждений (металлических ограждений) | 554292,09 | 558002,09 |  |  |
|  | Содержание луговых газонов (травяного покрытия) | 5257847,3 | 11257753,18 |  |  |
|  | Уход за кустарниками | 64276,45 | 75417,72 |  |  |
|  | Содержание резиновых покрытий | 506242,75 | 0,00 |  |  |
|  | Текущий ремонт резиновых покрытий | 0,00 | 506242,75 |  |  |
|  | Итого по смете с учетом изменяемых позиций и компенсации НДС при УСН | 21 400 913,85 | 32 895 212,16 |  |  |
|  | Смета 2: | ВСЕГО затрат, руб. | ВСЕГО затрат, руб. |  |  |
|  | Механизированная уборка внутридворовых проездов/внутриквартальных дорог и прочих территорий с твердым покрытием ( Зима) | 3463663,2 | 2220063,63 |  |  |
|  | Ручная уборка тротуаров в зимний период | 10327593,73 | 6622441,69 |  |  |
|  | Ручная уборка детских площадок в зимний период | 4322485,01 | 2783586,94 |  |  |
|  | Ручная уборка коллективных автостоянок в зимний период | 3040976,51 | 1957697,48 |  |  |
|  | Ручная уборка спортивных площадок в зимний период | 947503,18 | 614137,52 |  |  |
|  | Погрузка снега фронтальным погрузчиком с мест | 411727,31 | 0,00 |  |  |
|  | Погрузка снега малогабаритным погрузчиком из куч | 405559,34 | 0,00 |  |  |
|  | Вывоз снега с объектов благоустройства | 857011,6 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по смете с учетом изменяемых позиций и компенсации НДС при УСН | 28 531 823,85 | 17 037 512,70 |  |  |