АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 12.07.2023 | № | 4563 |
| --- | --- | --- |

г. Одинцово

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 06.06.2023

№ 95 «Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов муниципальных образований Московской области, нуждающихся в ремонте асфальтового покрытия дворовой территории в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий в 2023 году (лот 6)» в части установления аванса, порядка его оплаты и погашения

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11  «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса, контрактов, предметом которых является оказание услуг по проведению строительного контроля, авторского надзора, оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия в части изменения срока исполнения контрактов, и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57      «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая уведомление общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦДОРСТРОЙГРУПП» от 28.06.2023 о необходимости изменений существенных условий в связи с независящими от сторон обстоятельствами, влекущими невозможность исполнения ранее заключенного контракта,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 06.06.2023 № 95 «Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе

внутриквартальных проездов муниципальных образований Московской области, нуждающихся в ремонте асфальтового покрытия дворовой территории в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий в 2023 году (лот 6)»         (ИКЗ 23-35032004222503201001-0145-001-4299-244), заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦДОРСТРОЙГРУПП», указанные в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, в части установления аванса и порядка его выплаты, согласно приложению к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и Московской области.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет» (сайт https://odin.ru).

3.   Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Григорьева С.Ю.

Глава Одинцовского городского округа                                                       А.Р. Иванов

Московской области

Верно: начальник общего отдела					          	              Е.П. Кочеткова

Приложение

к постановлению

Администрации  Одинцовского

городского округа

Московской  области

от 12.07.2023 № 4563

Перечень

изменений существенных условий муниципального контракта

| Номер муниципального контракта/ дата заключения/ наименование объекта | Размер авансового платежа по муниципальному контракту (руб.) | Новый размер авансового платежа по муниципальному контракту (руб.) | Порядок оплаты аванса по муниципальному контракту и его погашения |
| --- | --- | --- | --- |
| 95/ 06.06.2023/ Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов муниципальных образований Московской области, нуждающихся в ремонте асфальтового покрытия дворовой территории в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий в 2023 году (лот 6) | Авансирование не предусмотрено. | 30 % от цены соответствующего этапа муниципального контракта, не превышает объема финансового обеспечения на текущий финансовый год: Этап 1 в сумме 2 676 682,08 р.; Этап 2 в сумме 3 703 051,87 р.; Этап 3 в сумме 1 532 377,05 р. | Выплата аванса производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания сторонами счета на перечисление авансового платежа, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на текущий финансовый год. Сумма оплаченного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных расчетах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику. |