АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2023 № 6545

О внесении изменений в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, актуализированными типовыми муниципальными программами Московской области, в связи с перераспределением и изменением объемов финансирования мероприятий на 2023-2025 годы, изменением адресного перечня по строительству и реконструкции объектов подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования» муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную [программу](#Par30) Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 18.11.2022 № 6841 (в редакции от 25.07.2023 №4838) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:
2. в паспорте Муниципальной программы:

- строку «Цели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня обеспеченности населения Одинцовского городского округа объектами социальной инфраструктуры за счет реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учетом необходимости повышения уровня их территориальной доступности.2. Обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры. |

 »;

- раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Российской Федерации | 2 292 572, 40000 | 2 018 097, 20000 | 274 475,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 11 514 941, 19100 | 9 717 812, 74700 | 1 639 628, 44400 | 157 500,00000 |  0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа  | 4 568 807, 78780 | 2 959 886,38280 | 1 558 007,93400 | 42 500,00000 | 8 413,47100 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 18 376 321, 37880 | 14 695 796, 32980 | 3 472 111, 57800 | 200 000,00000 | 8 413,47100 | 0,00000 |

»;

1. приложение 1 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2. приложение 3 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1к постановлению АдминистрацииОдинцовского городского округаМосковской областиот 28.09.2023 № 6545 «Приложение 1 к муниципальной программе |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
|   | Подпрограмма 2 "Строительство (реконструкция) объектов культуры" |
| 1. | Основное мероприятие 01.Организация строительства (реконструкции) объектов культуры  | 2023-2025годы | Итого: | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 413,47100 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 413,47100 | 0,00000 |
| 1.1. | *Мероприятие 01.01.* Строительство (реконструкция) объектов культуры муниципальной собственности | 2023-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 413,47100 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
|   | *Введены в эксплуатацию объекты культуры муниципальной собственности, единиц* |   |   | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 гол |   |
| I | II | III | IV |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
|   | Итого по подпрограмме 2: | 2023-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 413,47100 | 0,00000 |   |
|   | Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция) объектов образования" |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2023 год | Итого: | 529 893,15917 | 529 893,15917 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета Московской области | 471 568,48000 | 471 568,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 58 324,67917 | 58 324,67917 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | *Мероприятие 01.01.* Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2023 год | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   | *Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, единиц* |   |   | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |   |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | *Мероприятие 01.02.* Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 2023 год | Итого: | 529 551,87000 | 529 551,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 471 568,48000 | 471 568,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 57 983,39000 | 57 983,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   | *Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой, единиц* |   |   | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |   |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 1.3 | *Мероприятие 01.05.* Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности | 2023 год | Итого: | 341,28917 | 341,28917 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 341,28917 | 341,28917 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   | *Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования муниципальной собственности, единиц*  |   |   | Всего | 2023 год | I | II | III | IV | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |   |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования  | 2023-2025 годы | Итого: | 7 375 733,52227 | 4 414 253,41827 | 2 761 480,10400 | 200 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета Московской области | 4 860 818,87000 | 3 155 182,16000 | 1 548 136,71000 | 157 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 514 914,65227 | 1 259 071,25827 | 1 213 343,39400 | 42 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | *Мероприятие 02.02.* Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | 2023-2025 годы | Итого: | 346 019,90827 | 336 019,90827 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 346 019,90827 | 336 019,90827 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   | *Введены в эксплуатацию объекты общего образования муниципальной собственности, единиц* |   |   | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |   |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 2.2. | *Мероприятие 02.03.* Капитальные вложения в объекты общего образования | 2023 год | Итого: | 3 949 817,48000 | 1 840 879,07000 | 2 008 938,41000 | 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 2 468 639,35000 | 1 508 668,84000 | 897 470,510 | 62 500,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 481 178,13000 | 332 210,23000 | 1 111 467,900 | 37 500,000 | 0,000 | 0,000 |
|   | *Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц* |   |   | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |   |
| I | II | III | IV |
| 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 2.3. | *Мероприятие 02.04.* Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения  | 2023 год | Итого: | 1 557 884,85000 | 1 557 884,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 973 658,16000 | 973 658,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 584 226,69000 | 584 226,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   | *Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения, единиц*  |   |   | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |   |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2.4. | *Мероприятие 02.05.* Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой  | 2023-2024 годы | Итого: | 1 522 011,28400 | 679 469,59000 | 742 541,69400 | 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 1 418 521,36000 | 672 855,16000 | 650 666,20000 | 95 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 103 489,92400 | 6 614,43000 | 91 875,49400 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   | *Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой, единиц*  |   |   | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |   |
| I | II | III | IV |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 4. | Основное мероприятие Е1. «Современная школа» | 2023-2024 годы | Итого: | 9 362 033,60936 | 8 651 402,13536 | 710 631,47400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета Российской Федерации | 2 160 771,30000 | 1 886 296,10000 | 274 475,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 5 626 749,04400 | 5 535 257,31000 | 91 491,73400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 574 513,26536 | 1 229 848,72536 | 344 664,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. | *Мероприятие Е1.02.* Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации объектов муниципальной собственности | 2023 год | Итого: | 5 219 979,67600 | 5 219 979,67600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Российской Федерации | 1 401 293,00000 | 1 401 293,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 3 752 915,75600 | 3 752 915,75600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 65 770,92000 | 65 770,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   | *Введены в эксплуатацию объекты общего образования в рамках реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, единиц* |   |   | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |   |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 4.2. | *Мероприятие Е1.04.*Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 2023-2024 годы | Итого: | 4 142 053,93336 | 3 431 422,45936 | 710 631,47400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Российской Федерации | 759 478,30000 | 485 003,10000 | 274 475,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 873 833,28800 | 1 782 341,55400 | 91 491,73400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 508 742,34536 | 1 164 077,80536 | 344 664,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   | *Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором, единиц* |   |   | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |   |
| I | II | III | IV |
| 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие Р2. "Содействие занятости" | 2023 год | Итого: | 1 100 247,61700 | 1 100 247,61700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета Российской Федерации | 131 801,10000 | 131 801,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 555 804,79700 | 555 804,79700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 412 641,72000 | 412 641,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1 | *Мероприятие Р2.01*. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2023 год | Итого: | 1 100 247,61700 | 1 100 247,61700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Российской Федерации | 131 801,10000 | 131 801,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 555 804,79700 | 555 804,79700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 412 641,72000 | 412 641,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   | *Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования с ясельными группами, единиц* |   |   | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |   |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
|   | Итого по подпрограмме 3: | 2023-2027 годы | Итого: | 18 367 907,90780 | 14 695 796,32980 | 3 472 111,57800 | 200 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета Российской Федерации | 2 292 572,40000 | 2 018 097,20000 | 274 475,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 11 514 941,19100 | 9 717 812,74700 | 1 639 628,44400 | 157 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 560 394,31680 | 2 959 886,38280 | 1 558 007,93400 | 42 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по муниципальной программе | Итого: | 18 376 321,37880 | 14 695 796,32980 | 3 472 111,57800 | 200 000,00000 | 8 413,47100 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета Российской Федерации | 2 292 572,40000 | 2 018 097,20000 | 274 475,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 11 514 941,19100 | 9 717 812,74700 | 1 639 628,44400 | 157 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 568 807,78780 | 2 959 886,38280 | 1 558 007,93400 | 42 500,00000 | 8 413,47100 | 0,00000 |

|  |
| --- |
| ».Начальник Управления капитального строительства Е.А. ДедушеваСогласовано:Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации Одинцовского городского округа,Главный бухгалтер Н.А. Стародубова |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2к постановлению АдминистрацииОдинцовского городского округаМосковской областиот 28.09.2023 № 6545«Приложение 3 к муниципальной программе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
| МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" |
|  |
|  |
| Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского городского округа Московской области  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за выполнение мероприятия: Управление капитального строительства |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов(дд.мм.гг - дд.мм.гг) | Открытие объекта/завершение работ (дд.мм.гг) | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023(тыс. руб.)  | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.) | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджетаОдинцовского городского округа |
|
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» |
| Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов культуры  |
| 1 | Мероприятие 01.01. Строительство (реконструкция) объектов культуры муниципальной собственности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
|   | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2 | Культурно-досуговый центр по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Усово-Тупик  | 2,5 тыс. кв.м | Московская область, Одинцовский городской округ, п. Усово-Тупик  | строительство(в том числе ПИР) | 01.03.2022-06.06.2025 | 01.09.2025 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» |
| Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования  |
| 1 | Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Детский сад на 330 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Кубинка (ПИР и строительство) (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет) | 330 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, г. Кубинка | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2020-22.12.2022 | 13.02.2023 | 811 164,04000 | 811 164,04000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Мероприятие 01.02. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 529 551,87000 | 529 551,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 471 568,48000 | 471 568,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 57 983,39000 | 57 983,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Детский сад на 300 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское | 300 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское | строительство | 31.03.2022-21.08.2023 | 01.09.2023 | 847 395,13000 | 317 843,26000 | Итого: | 529 551,87000 | 529 551,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 471 568,48000 | 471 568,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 57 983,39000 | 57 983,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Мероприятие 01.05. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 341,28917 | 341,28917 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 341,28917 | 341,28917 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Технологическое присоединение к инженерным сетям за счет муниципальных средств |   |   |   | 31.03.2023-06.06.2023 |   | 341 289,17000 | 0,00000 | Итого: | 341,28917 | 341,28917 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 341,28917 | 341,28917 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования  |
| 3. | Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 346 019,90827 | 336 019,90827 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 346 019,90827 | 336 019,90827 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Пристрой к Средней общеобразовательной школе №8 по адресу: Московская область, г. Одинцово, мкр. 7-7А, ул. Вокзальная, д. 35а. Новое строительство | 200 мест | Московская область, г. Одинцово, мкр. 7-7А, ул. Вокзальная, д. 35а | строительство | 31.03.2021-06.06.2023 | 01.09.2023 | 478 910,60000 | 88 996,25526 | Итого: | 335 601,55000 | 335 601,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 335 601,55000 | 335 601,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2. | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Перхушково (ПИР и строительство) на земельных участках с к.н. 50:20:0040508:1484, 50:20:0040508:1023 | 550 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, с. Перхушково | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2023-31.08.2023 | 01.09.2025 | 418,35827 | 0,00000 | Итого: | 418,35827 | 418,35827 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 418,35827 | 418,35827 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3 | Общеобразовательная организация на 825 мест, по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Северная | 825 мест | Московская область, г. Одинцово, ул. Северная | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2024-06.06.2025 | 01.09.2025 | 10 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 10 000,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 000,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 4. | Мероприятие 02.03. Капитальные вложения в объекты общего образования | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 3 949 817,48000 | 1 840 879,07000 | 2 008 938,41000 | 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 2 468 639,35000 | 1 508 668,84000 | 897 470,51000 | 62 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 481 178,13000 | 332 210,23000 | 1 111 467,90000 | 37 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка, ул. Московская (ПИР и строительство) | 550 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка, ул. Московская | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2021-20.12.2024 | 17.03.2025 | 1 944 042,72000 | 646 483,74000 | Итого: | 1 297 558,98000 | 1 067 558,98000 | 230 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 810 977,78000 | 810 977,78000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 486 581,20000 | 256 581,20000 | 230 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.2. | СОШ на 1100 мест в мкр. Восточный, г. Звенигород, г.о. Одинцовский (ПИР и строительство) | 1100 мест | мкр. Восточный, г. Звенигород, г.о. Одинцовский  | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2022-06.06.2025 | 01.09.2024 | 2 752 708,50000 | 100 450,00000 | Итого: | 2 652 258,50000 | 773 320,09000 | 1 778 938,41000 | 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 657 661,57000 | 697 691,06000 | 897 470,51000 | 62 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 994 596,93000 | 75 629,03000 | 881 467,90000 | 37 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | Мероприятие 02.04. Капитальные вложения в ощеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 1 557 884,85000 | 1 557 884,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Седства бюджета Московской области | 973 658,16000 | 973 658,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 584 226,69000 | 584 226,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1. | Пристройка на 500 мест к МБОУ Одинцовская гимназия №14 по адресу: Московская область,Одинцовский городской округ, г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 5 (ПИР и строительство) | 500 мест | Московская область,Одинцовский городской округ, г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 5 | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2021-21.08.2023 | 01.09.2023 | 1 919 853,05000 | 361 968,20000 | Итого: | 1 557 884,85000 | 1 557 884,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 973 658,16000 | 973 658,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 584 226,69000 | 584 226,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | Мероприятие 02.05. Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 1 522 011,28400 | 679 469,59000 | 742 541,69400 | 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 1 418 521,36000 | 672 855,16000 | 650 666,20000 | 95 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кроме того: строительный контроль | 21 289,26000 | 10 020,68000 | 11 268,58000 | 1 578,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 103 489,92400 | 6 614,43000 | 91 875,49400 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.1 | Реконструкция МБОУ «Немчиновский лицей» со строительством пристройки на 950 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6 | 950 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6 | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2022-21.08.2025 | 01.09.2024 | 1 544 879,41400 | 0,00000 | Итого: | 1 522 011,28400 | 679 469,59000 | 742 541,69400 | 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 418 521,36000 | 672 855,16000 | 650 666,20000 | 95 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кроме того: строительный контроль | 22 868,13000 | 10 020,68000 | 11 268,58000 | 1 578,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 103 489,92400 | 6 614,43000 | 91 875,49400 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие Е1. "Современная школа"  |
| 8. | Мероприятие Е1.02. Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации объектов муниципальной собственности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 5 219 979,67600 | 5 219 979,67600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Российской Федерации | 1 401 293,00000 | 1 401 293,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 3 752 915,75600 | 3 752 915,75600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 65 770,92000 | 65 770,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.1 | "Многофункциональный образовательный комплекс" по адресу: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Раздоры, в том числе работы по выносу существующих инженерных сетей из пятна застройки (ПИР и строительство) | 500 мест | Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Раздоры | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2020-20.12.2023 | 17.03.2024 | 10 918 029,67100 | 5 698 127,16000 | Итого: | 5 219 979,67600 | 5 219 979,67600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 1 401 293,00000 | 1 401 293,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 3 752 915,75600 | 3 752 915,75600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 65 770,92000 | 65 770,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9. | Мероприятие Е1.04. Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 4 142 053,93336 | 3 431 422,45936 | 710 631,47400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Российской Федерации | 759 478,30000 | 485 003,10000 | 274 475,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 873 833,28800 | 1 782 341,55400 | 91 491,73400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кроме того: строительный контроль | 19 510,11000 | 8 782,68000 | 10 727,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 508 742,34536 | 1 164 077,80536 | 344 664,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.1 | СОШ на 2200 мест по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ЖК "Гусарская баллада" (ПИР и строительство) | 2200 мест | Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ЖК "Гусарская баллада"  | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2021-21.08.2023 | 01.09.2023 | 5 045 695,05000 | 1 623 005,58100 | Итого: | 2 980 110,21336 | 2 980 110,21336 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 442 650,50000 | 442 650,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 464 318,38800 | 1 464 318,38800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 073 141,32536 | 1 073 141,32536 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.2 | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2 (ПИР и строительство) | 550 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2 | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2021-06.06.2024 | 01.09.2024 | 1 319 614,46000 | 124 834,11000 | Итого: | 1 161 943,72000 | 451 312,24600 | 710 631,47400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 316 827,80000 | 42 352,60000 | 274 475,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 409 514,90000 | 318 023,16600 | 91 491,73400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кроме того: строительный контроль | 19 510,11000 | 8 782,68000 | 10 727,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 435 601,02000 | 90 936,48000 | 344 664,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие Р2. "Содействие занятости" |
| 10. | Мероприятие Р2.01. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 1 100 247,61700 | 1 100 247,61700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Российской Федерации | 131 801,10000 | 131 801,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 555 804,79700 | 555 804,79700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 412 641,72000 | 412 641,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10.1 | Детский сад на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, ЖК "Гусарская баллада" (ПИР и строительство) | 400 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, ЖК "Гусарская баллада" | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2020-31.12.2022 | 13.02.2023 | 1 151 242,87400 | 595 192,53700 | Итого: | 541 579,62700 | 541 579,62700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 51 301,10000 | 51 301,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 287 137,30700 | 287 137,30700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 203 141,22000 | 203 141,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10.2 | Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Кутузовская (ПИР и строительство) | 400 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Кутузовская | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2020-21.08.2023 | 01.09.2023 | 964 041,80000 | 405 373,81000 | Итого: | 558 667,99000 | 558 667,99000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета Российской Федерации | 80 500,00000 | 80 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета Московской области | 268 667,49000 | 268 667,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 209 500,50000 | 209 500,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |

|  |
| --- |
| ». |
| Начальник Управления капитального строительства Е.А. Дедушева |
|