АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2023 № 8802

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу  Одинцовского городского округа Московской области  «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы |

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, в связи с изменением перечней мероприятий и результатов их выполнения, объемов финансирования на 2023 год и плановый период 2024 - 2027 годы, адресного перечня по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности, муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023 - 2027 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 18.11.2022 № 6833 «Об утверждении муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы (в редакции от 20.11.2023 № 7798) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:
2. в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | 500 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 3 630 239,50000 | 440 019,76000 | 1 122 140,72000 | 521 493,68000 | 959 324,90000 | 587 260,44000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа Московской области | 3 121 304,83880 | 1 242 390,42280 | 647 721,00600 | 270 770,66000 | 585 412,46000 | 375 010,29000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 7 451 544,33880 | 1 882 410,18280 | 2 269 861,72600 | 792 264,34000 | 1 544 737,36000 | 962 270,73000 |

»;

1. приложения 1,5,6 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 1,2,3 соответственно к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

|  |
| --- |
| Приложение 1 к постановлению  Администрации Одинцовского городского округа Московской области   от 26.12.2023 № 8802  "Приложение 1 к муниципальной программе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | | | | |
| "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| 2023 | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 "Чистая вода" | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие F5 ‒ «Чистая вода» | 2023-2027 | Итого | 165 935,30000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 165 935,30000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 101 552,40000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 101 552,40000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 64 382,90000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 64 382,90000 |
| 1.1. | Мероприятие F5.01. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 2023-2027 | Итого | 165 935,30000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 165 935,30000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5  к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 101 552,40000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 101 552,40000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 64 382,90000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 64 382,90000 |
| Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей), ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 866 553,43200 | 8 310,31200 | | | | | 86 051,36000 | 48 956,33000 | 2 600,00000 | 720 635,43000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 492 708,70000 | 600,49000 | | | | | 25 353,79000 | 27 072,10000 | 0,00000 | 439 682,32000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 373 844,73200 | 7 709,82200 | | | | | 60 697,57000 | 21 884,23000 | 2 600,00000 | 280 953,11000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 848 803,90000 | 960,78000 | | | | | 83 451,36000 | 46 356,33000 | 0,00000 | 718 035,43000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Территориальные управления Одинцовского городского округа  (приложение 5  к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 492 708,70000 | 600,49000 | | | | | 25 353,79000 | 27 072,10000 | 0,00000 | 439 682,32000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 356 095,20000 | 360,29000 | | | | | 58 097,57000 | 19 284,23000 | 0,00000 | 278 353,11000 |
| Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, ед | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Мероприятие 02.05. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого: | 1 970,78200 | 1 970,78200 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5  к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 970,78200 | 1 970,78200 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Мероприятие 02.06.  Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2023-2027 | Итого: | 15 778,75000 | 5 378,75000 | | | | | 2 600,00000 | 2 600,00000 | 2 600,00000 | 2 600,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 778,75000 | 5 378,75000 | | | | | 2 600,00000 | 2 600,00000 | 2 600,00000 | 2 600,00000 |
| 2.4.1. | Содержание питьевых колодцев | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 778,75000 | 5 378,75000 | | | | | 2 600,00000 | 2 600,00000 | 2 600,00000 | 2 600,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 541,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Чистая вода" | 1 032 488,73200 | 8 310,31200 | | | | | 86 051,36000 | 48 956,33000 | 2 600,00000 | 886 570,73000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 594 261,10000 | 600,49000 | | | | | 25 353,79000 | 27 072,10000 | 0,00000 | 541 234,72000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 438 227,63200 | 7 709,82200 | | | | | 60 697,57000 | 21 884,23000 | 2 600,00000 | 345 336,01000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Подпрограмма 2 "Системы водоотведения" | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие G6 -«Оздоровление Волги» | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие G6.01. Сокращение доли загрязненных сточных вод | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 2 121 172,55200 | 584 294,85200 | | | | | 1 354 347,99000 | 182 529,71000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | | | | | 500 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 050 841,94000 | 308 122,04000 | | | | | 598 635,27000 | 144 084,63000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 370 330,61200 | 76 172,81200 | | | | | 255 712,72000 | 38 445,08000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 858 546,28200 | 223 544,48200 | | | | | 452 472,09000 | 182 529,71000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 500 841,94000 | 150 979,18000 | | | | | 205 778,13000 | 144 084,63000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 357 704,34200 | 72 565,30200 | | | | | 246 693,96000 | 38 445,08000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 01.02. Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Количество капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Мероприятие 01.03. Организация в границах городского округа водоотведения | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Мероприятие 01.05. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации |  | Итого | 1 262 626,27000 | 360 750,37000 | | | | | 901 875,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | | | | | 500 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 550 000,00000 | 157 142,86000 | | | | | 392 857,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 626,27000 | 3 607,51000 | | | | | 9 018,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 576 000,00000 | 0,00000 | | | | | 70 000,00000 | 59 000,00000 | 447 000,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 352 512,00000 | 0,00000 | | | | | 42 840,00000 | 36 108,00000 | 273 564,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 223 488,00000 | 0,00000 | | | | | 27 160,00000 | 22 892,00000 | 173 436,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 576 000,00000 | 0,00000 | | | | | 70 000,00000 | 59 000,00000 | 447 000,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 352 512,00000 | 0,00000 | | | | | 42 840,00000 | 36 108,00000 | 273 564,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 223 488,00000 | 0,00000 | | | | | 27 160,00000 | 22 892,00000 | 173 436,00000 | 0,00000 |
|  | Количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 3.2. | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество капитально отремонтированных канализационных коллекторов и канализационных насосных станций, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 03. Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов очистки сточных вод с использованием финансовых инструментов «Инфраструктурного меню» | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. | Мероприятие 03.03. Реализация проектов по реконструкции объектов очистки сточных вод муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Системы водоотведения" | 2 697 172,55200 | 584 294,85200 | | | | | 1 424 347,99000 | 241 529,71000 | 447 000,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | | | | | 500 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 403 353,94000 | 308 122,04000 | | | | | 641 475,27000 | 180 192,63000 | 273 564,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 593 818,61200 | 76 172,81200 | | | | | 282 872,72000 | 61 337,08000 | 173 436,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | 228 930,22000 | 95 875,96000 | | | | | 133 054,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 139 814,01000 | 58 384,80000 | | | | | 81 429,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 89 116,21000 | 37 491,16000 | | | | | 51 625,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 228 930,22000 | 95 875,96000 | | | | | 133 054,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5  к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 139 814,01000 | 58 384,80000 | | | | | 81 429,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 89 116,21000 | 37 491,16000 | | | | | 51 625,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 01.03 – Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 2 395 976,66852 | 107 512,89252 | | | | | 623 768,11600 | 499 138,30000 | 1 092 497,36000 | 73 060,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 463 813,45000 | 49 167,43000 | | | | | 372 569,45000 | 312 915,95000 | 684 447,90000 | 44 712,72000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 932 163,21852 | 58 345,46252 | | | | | 251 198,66600 | 186 222,35000 | 408 049,46000 | 28 347,28000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 2 319 936,89852 | 81 833,48252 | | | | | 573 407,75600 | 499 138,30000 | 1 092 497,36000 | 73 060,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление благоустройства (приложение 5 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 1 417 386,91000 | 33 561,43000 | | | | | 341 748,91000 | 312 915,95000 | 684 447,90000 | 44 712,72000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 902 549,98852 | 48 272,05252 | | | | | 231 658,84600 | 186 222,35000 | 408 049,46000 | 28 347,28000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 5,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.2. | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 76 039,77000 | 25 679,41000 | | | | | 50 360,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства  (приложение 6  к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 46 426,54000 | 15 606,00000 | | | | | 30 820,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29 613,23000 | 10 073,41000 | | | | | 19 539,82000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 03. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 03.01. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 03.02. Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | 2023-2027 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 04. Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню" | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Мероприятие 04.03. Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии, тыс. руб. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2023-2027 | Итого | 100,00000 | 100,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 100,00000 | 100,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 5,00 | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4.2. | Мероприятие 05.02. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 100,00000 | 100,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 5,00 | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4.3. | Мероприятие 05.03. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 5,00 | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | 2 625 006,88852 | 203 488,85252 | | | | | 756 822,37600 | 499 138,30000 | 1 092 497,36000 | 73 060,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 603 627,46000 | 107 552,23000 | | | | | 453 998,66000 | 312 915,95000 | 684 447,90000 | 44 712,72000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 021 379,42852 | 95 936,62252 | | | | | 302 823,71600 | 186 222,35000 | 408 049,46000 | 28 347,28000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 4 "Обращение с отходами" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 03. Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 03.01 -  Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных и реконструированных объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО), ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 04 - Создание системы раздельного сбора отходов на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Обращение с отходами" | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Установка (модернизация) ИПТ с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Установлено (модернизировано) ИТП с теплообменниками отопления и аппаратурой управления отоплением, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Установлены терморегулирующие клапаны (терморегуляторов) на отопительных приборах, ед | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Промыты трубопроводы и стояки системы отопления, км | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Заменены светильники внутреннего освещения на светодиодные, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Мероприятие 01.05. Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Установлены автоматизированные системы регулирования освещением, датчики движения и освещенности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Мероприятие 01.06. Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Повышена теплозащита наружных стен, утеплена кровли и чердачные помещения, кв.м. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Мероприятие 01.07. Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Установлено насосное оборудование и электроустановки с частотно-регулируемым приводом, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Мероприятие 01.08. Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Заменены трубопроводы и арматура системы ГВС, км | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Мероприятие 01.09. Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Установлены аэраторы с регулятором расхода воды, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования Администрации Одинцовского городского округа, Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2023-2027 | Итого | 30 923,40613 | 30 923,40613 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 923,40613 | 30 923,40613 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 385,93830 | 385,93830 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управляющие компании |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Установлены, заменены, поверены общедомовые приборы учета топливно-энергетических ресурсов в МКД, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 02.02. Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023-2027 | Итого | 30 537,46783 | 30 537,46783 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управляющие компании |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 537,46783 | 30 537,46783 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2.1. | Субсидии на возмещение затрат по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 537,46783 | 30 537,46783 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управляющие компании |
| Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 03.Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Выдано актов «ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области", о присвоении класса энергоэффективности | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 19,00 | 19,00 | 0,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 30 923,40613 | 30 923,40613 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 923,40613 | 30 923,40613 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Подпрограмма 6 "Развитие газификации, топливнозаправочного  комплекса и электроэнергетики" | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 2023-2027 | Итого | 574,30500 | 574,30500 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 574,30500 | 574,30500 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 574,30500 | 574,30500 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
|  | Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, % | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Развитие газификации, топливнозаправочного  комплекса и электроэнергетики" | 574,30500 | 574,30500 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 574,30500 | 574,30500 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма" | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого | 8 135,52514 | 2 827,52514 | | | | | 1 327,00000 | 1 327,00000 | 1 327,00000 | 1 327,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 135,52514 | 2 827,52514 | | | | | 1 327,00000 | 1 327,00000 | 1 327,00000 | 1 327,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 135,52514 | 2 827,52514 | | | | | 1 327,00000 | 1 327,00000 | 1 327,00000 | 1 327,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.3.1. | Поставка воды для водопроводных колонок общего пользования Одинцовского городского округа | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 788,87680 | 1 480,87680 | | | | | 1 327,00000 | 1 327,00000 | 1 327,00000 | 1 327,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.3.2. | Опиловка воздушных линий и демонтаж старых опор | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 125,75465 | 1 125,75465 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.3.3. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выданных многодетным семьям | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.3.4. | Поставка электроснабжения на объекты электросетевого хозяйства, находящиеся в реестре муниципальной собственности | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 220,89369 | 220,89369 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма" | 8 135,52514 | 2 827,52514 | | | | | 1 327,00000 | 1 327,00000 | 1 327,00000 | 1 327,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 135,52514 | 2 827,52514 | | | | | 1 327,00000 | 1 327,00000 | 1 327,00000 | 1 327,00000 |
| Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01 - Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2023-2027 | Итого | 1 049 800,00000 | 1 049 800,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 21 800,00000 | 21 800,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 028 000,00000 | 1 028 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию | 2023-2027 | Итого | 21 800,00000 | 21 800,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 21 800,00000 | 21 800,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии, тыс. руб. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | 2023-2027 | Итого | 1 028 000,00000 | 1 028 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 028 000,00000 | 1 028 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.1. | Субсидия АО "Одинцовская теплосеть" в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал, в целях возмещения планируемых недополученных доходов в связи с производством и оказанием коммунальных услуг в 2022-2023 годах и уменьшения планового непокрытого убытка, в том числе для расчетов за поставленные энергоносители | 2023-2027 | Итого | 773 000,00000 | 773 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 773 000,00000 | 773 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии, тыс.руб. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 773 000,00 | 773 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Субсидия МУП ЖКХ «Назарьево» в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал, в целях возмещения недополученных доходов в связи с производством и оказанием услуг | 2023-2027 | Итого | 185 000,00000 | 185 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 185 000,00000 | 185 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии, тыс.руб. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Субсидия МП «Звенигородские инженерные сети» в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал, в целях возмещения недополученных доходов в связи с производством и оказанием услуг | 2023-2027 | Итого | 70 000,00000 | 70 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 70 000,00000 | 70 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии, тыс.руб. | Х | Х | Всего: | 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 01. 04-  Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Основное мероприятие 02 - Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Итого | 7 442,93001 | 2 190,93001 | | | | | 1 313,00000 | 1 313,00000 | 1 313,00000 | 1 313,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 7 197,00000 | 1 945,00000 | | | | | 1 313,00000 | 1 313,00000 | 1 313,00000 | 1 313,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 245,93001 | 245,93001 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 02.05 -Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023-2027 | Итого | 7 442,93001 | 2 190,93001 | | | | | 1 313,00000 | 1 313,00000 | 1 313,00000 | 1 313,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 7 197,00000 | 1 945,00000 | | | | | 1 313,00000 | 1 313,00000 | 1 313,00000 | 1 313,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 245,93001 | 245,93001 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | 1 057 242,93001 | 1 051 990,93001 | | | | | 1 313,00000 | 1 313,00000 | 1 313,00000 | 1 313,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 28 997,00000 | 23 745,00000 | | | | | 1 313,00000 | 1 313,00000 | 1 313,00000 | 1 313,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 028 245,93001 | 1 028 245,93001 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 7 451 544,33880 | 1 882 410,18280 | | | | | 2 269 861,72600 | 792 264,34000 | 1 544 737,36000 | 962 270,73000 |  |
| Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | | | | | 500 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 3 630 239,50000 | 440 019,76000 | | | | | 1 122 140,72000 | 521 493,68000 | 959 324,90000 | 587 260,44000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 121 304,83880 | 1 242 390,42280 | | | | | 647 721,00600 | 270 770,66000 | 585 412,46000 | 375 010,29000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

|  |
| --- |
| ".  Заместитель Главы Администрации М.В. Коротаев  Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Н.А. Стародубова |

|  |
| --- |
| Приложение 2 к постановлению  Администрации Одинцовского городского округа Московской области   от 26.12.2023 № 8802  "Приложение 5  к муниципальной программе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ   "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строитнельству,/реконструкции объектов (дд.мм.гг-дд.мм.гг) | Открытие объекта/завершение работ (дд.мм.гг) | Предельная стоимость объекта (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс.руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Одинцовского  городского округа |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма 1 "Чистая вода" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие F5.01. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реконструкция ВЗУ-8 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 4080 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.22 | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 29.11.2028 | 124 948,37000 | 0,00000 | Итого | 25 673,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 673,86000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 15 712,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 712,40000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 961,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 961,46000 | 0,00000 |
| 2. | Реконструкция ВЗУ Н.Ромашково Одинцовский г.о. | 1200 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о.,с. Ромашково | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 29.11.2028 | 45 496,73000 | 0,00000 | Итого | 20 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 12 240,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 240,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 760,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 760,00000 | 0,00000 |
| 3. | Реконструкция ВЗУ ПМС-4 п.Часцовское Одинцовский г.о. | 200 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.ПМС-4 | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 29.11.2028 | 44 000,00000 | 0,00000 | Итого | 22 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 13 464,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 464,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 536,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 536,00000 | 0,00000 |
| 4. | Реконструкция ВЗУ ВНИИССОК г.п. Лесной городок Одинцовский городской округ | 1480 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п. Лесной городок | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 29.11.2028 | 172 261,44000 | 0,00000 | Итого | 62 261,44000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 62 261,44000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 38 104,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38 104,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 157,44000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 157,44000 | 0,00000 |
| 5. | Реконструкция ВЗУ-7 г.п. Одинцово Одинцовский городской округ | 9400 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Северная, 35 | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 29.11.2028 | 136 000,00000 | 0,00000 | Итого | 36 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 22 032,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 032,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13 968,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 968,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию F5.01. | | | | | | | | | Итого | 165 935,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 165 935,30000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 101 552,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 101 552,40000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 64 382,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 64 382,90000 | 0,00000 |
| Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 600 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., с. Каринское | Реконструкция | 20.01.2022-29.11.2025 | 29.11.2025 | 139 241,61950 | 8 473,14950 | Итого: | 130 768,47000 | 960,78000 | 83 451,36000 | 46 356,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 5 295,71844 | Средстава бюджета Московской области | 53 026,38000 | 600,49000 | 25 353,79000 | 27 072,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 177,43106 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 77 742,09000 | 360,29000 | 58 097,57000 | 19 284,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7. | Реконструкция ВЗУ 5, расположенного по адресу: Московской области, Одинцовский г.о., р.п. Большие  Вяземы, ул. Институт, корпус Б | 3840 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., р.п. Большие  Вяземы, ул. Институт, корпус Б | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 29.11.2028 | 143 175,45000 | 0,00000 | Итого: | 15 288,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 288,51000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 9 601,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 601,20000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 687,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 687,31000 | 0,00000 |
| 8. | Реконструкция ВЗУ г. Кубинка Одинцовский городской округ | 1200 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., г. Кубинка | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 53 980,64000 | 0,00000 | Итого: | 36 010,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 010,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 22 038,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 038,12000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13 971,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 971,88000 | 0,00000 |
| 9. | Реконструкция ВЗУ д. Дунино Одинцовский городской округ | 412 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., д. Дунино | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 258 497,99000 | 0,00000 | Итого: | 172 331,99000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 172 331,99000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 105 467,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 105 467,18000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 66 864,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 66 864,81000 | 0,00000 |
| 10. | Реконструкция ВЗУ Ликино Одинцовский городской округ | 3024 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., д. Ликино | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 4 400,00000 | 0,00000 | Итого: | 2 940,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 940,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 1 799,28000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 799,28000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 140,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 140,72000 | 0,00000 |
| 11. | Реконструкция ВЗУ-10 Одинцовский городской округ | 4800.куб.м/сутки | Московская область, г.Одинцово, ул. Сосновая | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 270 590,00000 | 0,00000 | Итого: | 135 295,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 135 295,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 82 800,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 82 800,54000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 52 494,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52 494,46000 | 0,00000 |
| 12. | Реконструкция ВЗУ-6 Одинцовский городской округ | 3900 куб.м/сутки | Московская область, г. Одинцово, ул. Садовая, 24 | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 154 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 77 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 77 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 47 124,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 47 124,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29 876,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 29 876,00000 | 0,00000 |
| 13. | Реконструкция ВЗУ-9 Одинцовский городской округ | 4080 куб.м/сутки | Московская область, г.Одинцово, Подушкинское шоссе, 19 | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 154 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 77 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 77 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 47 124,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 47 124,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29 876,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 29 876,00000 | 0,00000 |
| 14. | Реконструкция ВЗУ 1 г.п. Большие Вяземы Одинцовский городской округ | 2150 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.Большие Вяземы | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 158 169,93000 | 0,00000 | Итого | 100 169,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 169,93000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 61 304,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 61 304,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 38 865,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38 865,93000 | 0,00000 |
| 15. | Реконструкция ВЗУ-2 г.п. Большие Вяземы | 1750 тыс.куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.Большие Вяземы | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 150 150,33000 | 0,00000 | Итого | 80 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 80 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 48 960,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 48 960,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 31 040,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 040,00000 | 0,00000 |
| 16. | Строительство водопроводной сети с реконструкцией водозаборного узла  «Верхнее Ромашково» по адресу: Одинцовский г.о., г. Одинцово, с. Ромашково | 200 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о.,с. Ромашково.  ул. Ноздрюхина | Строительство и реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 44 000,00000 | 0,00000 | Итого | 22 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 13 464,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 464,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 536,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 536,00000 | 0,00000 |
| 17. | Реконструкция ВЗУ д. Рождественно, Одинцовский г.о. ( в т.ч. ПИР) | 3500 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., д. Рождественно | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | - | - | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18. | Строительство водопроводного коллектора от д. Раздоры до д. Шульгино Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР). Этап 1 | 1100 м. | Московская область, Одинцовский г.о., от д. Раздоры до д. Шульгино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | - | - | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19. | Строительство водопроводного коллектора от д. Раздоры до д. Шульгино  Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР). Этап 2 | 1900 м. | Московская область, Одинцовский г.о., от д. Раздоры до д. Шульгино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | - | - | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию 02.01. | | | | | | | | | Итого | 848 803,90000 | 960,78000 | 83 451,36000 | 46 356,33000 | 0,00000 | 718 035,43000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 492 708,70000 | 600,49000 | 25 353,79000 | 27 072,10000 | 0,00000 | 439 682,32000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 356 095,20000 | 360,29000 | 58 097,57000 | 19 284,23000 | 0,00000 | 278 353,11000 | 0,00000 |
| Мероприятие 02.05. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Реконструкция насосной станции 2-ого подъема, расположенной по адресу: Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, строение 1/1 (ПИР) | 1,4 тыс.куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, строение 1/1 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 22.08.2022-31.12.2023 | 31.12.2023 | 16 672,55000 | 14 701,76800 | Итого: | 1 970,78200 | 1 970,78200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 701,76800 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 970,78200 | 1 970,78200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию 02.05. | | | | | | | | | Итого | 1 970,78200 | 1 970,78200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 970,78200 | 1 970,78200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 2 "Системы водоотведения" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Строительство блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 7000 куб/м | Московская область, Одинцовский г.о., с. Каринское | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2022-29.12.2025 | 30.12.2025 | 265 891,48000 | 7 554,99000 | Итого: | 258 336,49000 | 60 000,00000 | 165 390,75000 | 32 945,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 4 721,87000 | Средстава бюджета Московской области | 140 869,21000 | 37 500,00000 | 82 778,13000 | 20 591,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 833,12000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 117 467,28000 | 22 500,00000 | 82 612,62000 | 12 354,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22. | Кредиторская задолженность за 2022 год по строительству блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | - | Московская область, Одинцовский г.о., с. Каринское | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2022-30.11.2024 | 30.11.2024 | 0,18200 | 0,00000 | Итого: | 0,18200 | 0,18200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,18200 | 0,18200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 23. | Строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях, расположенных по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а (в том числе ПИР) | 9500 куб.м./сут. | Московская область, Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.09.2022-29.11.2025 | 30.11.2025 | 806 390,42000 | 206 180,81000 | Итого: | 600 209,61000 | 163 544,30000 | 287 081,34000 | 149 583,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 129 275,37000 | Средстава бюджета Московской области | 359 972,73000 | 113 479,18000 | 123 000,00000 | 123 493,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 76 905,44000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 240 236,88000 | 50 065,12000 | 164 081,34000 | 26 090,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию 01.01. | | | | | | | | | Итого | 858 546,28200 | 223 544,48200 | 452 472,09000 | 182 529,71000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 500 841,94000 | 150 979,18000 | 205 778,13000 | 144 084,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 357 704,34200 | 72 565,30200 | 246 693,96000 | 38 445,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 01.05. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР) | 12 425 м3/сут | Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-30.11.2024 | 30.11.2024 | 1 262 626,27000 | 0,00000 | Итого: | 1 262 626,27000 | 360 750,37000 | 901 875,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | 500 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 550 000,00000 | 157 142,86000 | 392 857,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 626,27000 | 3 607,51000 | 9 018,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию 01.05. | | | | | | | | | Итого | 1 262 626,27000 | 360 750,37000 | 901 875,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | 500 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 550 000,00000 | 157 142,86000 | 392 857,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 626,27000 | 3 607,51000 | 9 018,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в с. Ромашково через с. Немчиновка с реконструкцией существующих объектов (в т.ч. ПИР, в т.ч. тех. присоединение) | 6,5 куб. м/сут., | Московская область, Одинцовский г.о., с.Ромашково | Строительство | 20.01.2024-29.11.2026 | 30.11.2026 | 576 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 576 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 59 000,00000 | 447 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 352 512,00000 | 0,00000 | 42 840,00000 | 36 108,00000 | 273 564,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 223 488,00000 | 0,00000 | 27 160,00000 | 22 892,00000 | 173 436,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию 02.01. | | | | | | | | | Итого | 576 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 59 000,00000 | 447 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 352 512,00000 | 0,00000 | 42 840,00000 | 36 108,00000 | 273 564,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 223 488,00000 | 0,00000 | 27 160,00000 | 22 892,00000 | 173 436,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Реконструкция ЦТП, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-1 (в т.ч. ПИР) | 5 Гкал/час | Московская область, Одинцовский г.о.,п. д/х "Жуковка", Жуковка-1 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-29.11.2024 | 30.11.2024 | 40 134,87000 | 0,00000 | Итого: | 40 134,87000 | 10 000,00000 | 30 134,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 24 562,54000 | 6 120,00000 | 18 442,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 572,33000 | 3 880,00000 | 11 692,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27. | Реконструкция котельной, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2  (в т.ч. ПИР) | 13 Гкал/час | Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-30.11.2023 | 30.11.2024 | 126 754,61000 | 0,00000 | Итого: | 126 754,61000 | 54 974,80000 | 71 779,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 77 375,04000 | 33 445,80000 | 43 929,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 49 379,57000 | 21 529,00000 | 27 850,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 28. | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,5 Гкал/час, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2  (в т.ч. ПИР) | 1,5 Гкал/ч | Московская область, Одинцовский г.о.,п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-30.11.2024 | 30.11.2024 | 62 040,74000 | 0,00000 | Итого: | 62 040,74000 | 30 901,16000 | 31 139,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 37 876,43000 | 18 819,00000 | 19 057,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 164,31000 | 12 082,16000 | 12 082,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29. | Реконструкция системы теплоснабжения в районе ЦТП п. Жуковка-1 (в т.ч. ПИР) | 0,20 км. | Московская область, Одинцовский г.о.,п. Жуковка-1 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.05.2023-31.12.2024 | 31.12.2024 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию 01.01. | | | | | | | | | Итого | 228 930,22000 | 95 875,96000 | 133 054,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 139 814,01000 | 58 384,80000 | 81 429,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 89 116,21000 | 37 491,16000 | 51 625,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в д. Подушкино Одинцовского г.о. | 2500 п.м | Московская область, Одинцовский г.о.,п. Подушкино | Строительство | 20.01.2023-30.11.2024 | 30.11.2024 | 113 894,21000 | 0,00000 | Итого: | 113 894,21000 | 0,00000 | 92 014,48000 | 21 879,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 71 183,88000 | 0,00000 | 57 509,05000 | 13 674,83000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 42 710,33000 | 0,00000 | 34 505,43000 | 8 204,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 31. | Строительство системы ливневой канализации д.Раздоры, Одинцовский г.о., Московская область (в т.ч. ПИР). | 15 000 м. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Раздоры | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы | 20.01.2023-29.11.2026 | 30.11.2026 | 2 040 086,03000 | 0,00000 | Итого: | 2 040 086,03000 | 53 527,00000 | 453 333,10000 | 477 258,57000 | 1 055 967,36000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 1 279 133,95000 | 33 561,43000 | 284 239,86000 | 299 241,12000 | 662 091,54000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 760 952,08000 | 19 965,57000 | 169 093,24000 | 178 017,45000 | 393 875,82000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 32. | Строительство сетей водоснабжения р.п.Новоивановское, г.о. Одинцовский, в т.ч. ПИР | 1194 п.м. | Московская область, Одинцовский г.о.,р.п.Новоивановское в районе д. Марфино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-29.11.2024 | 30.11.2024 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 33. | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения на территориии д.Мамоново (в т.ч. ПИР) | 4,8 км. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Мамоново | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-31.12.2024 | 31.12.2024 | 9 990,00000 | 0,00000 | Итого: | 9 990,00000 | 0,00000 | 9 990,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 990,00000 | 0,00000 | 9 990,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 34. | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации и водоснабжения на территории г. Одинцово, Одинцовского городского округа, Московской области (в т.ч. ПИР) | 7800 п.м. | Московская область, Одинцовский г.о.,г. Одинцово (п. Баковка) | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-31.12.2024 | 31.12.2024 | 14 999,00000 | 0,00000 | Итого: | 14 999,00000 | 0,00000 | 14 999,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 999,00000 | 0,00000 | 14 999,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 35. | Реконструкция сети водоотведения поверхностных стоков ЖК "Гусарская Баллада" Одинцовский г.о. | 10,5 км. | Московская область,г. Одинцово, п. ВНИИССОК | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 109 590,00000 | 0,00000 | Итого: | 109 590,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 530,00000 | 73 060,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 67 069,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 356,36000 | 44 712,72000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 42 520,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 173,64000 | 28 347,28000 | 0,00000 |
| 36. | Строительство сетей водоснабжения к жилым домам на территории Одинцовского городского округа в районе с. Успенское (в т.ч. ПИР) | 1500 п.м. | Московская область,в районе с. Успенское | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 05.06.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 6 430,54000 | 0,00000 | Итого: | 6 430,54000 | 6 430,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 430,54000 | 6 430,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 37. | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС п. Покровский городок (в т.ч. ПИР) | 10,90 км. | Московская область, Одинцовский г.о., п. Покровский городок | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.05.2023-31.12.2024 | 31.12.2024 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 38. | Реконструкция системы теплоснабжения в районе ЦТП №7 г. Одинцово, мкр. № 8 (в т.ч. ПИР) | 0,42 км. | Московская область, г. Одинцово. | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.05.2023-31.12.2024 | 31.12.2024 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 39. | Реконструкция системы теплоснабжения в районе пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, 3а (в т.ч. ПИР) | 0,80 км. | Московская область, Одинцовский г.о., в районе пос. Летний Отдых | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.05.2023-31.12.2024 | 31.12.2024 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 40. | Строительство сети водоснабжения и сети хозяйственно-бытовой канализации д.п. Лесной городок Одинцовский г.о.,  (в т.ч. ПИР)  (I этап) | 1400 п.м.,  2100 п.м. | Московская область, д.п. Лесной городок | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 05.06.2023-31.12.2024 | 31.12.2024 | 3 071,17600 | 0,00000 | Итого: | 3 071,17600 | 0,00000 | 3 071,17600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 071,17600 | 0,00000 | 3 071,17600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 41. | Комплекс работ по организация централизованного водоснабжения и водоотведения д. Палицы и д. Грязь Одинцовского городского округа | - | Московская область,д. Палицы и д. Грязь | Строительство и реконструкция | - | - | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 42. | Комплекс работ по выполнению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в рамках мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям 10 кВ, включая КРУН и трансформаторную подстанцию ТП пр. для дальнейшего содержания и эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов «Часцы» | 10 кВ | Московская область, п. Часцы | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 13.08.2022-31.12.2023 | 31.12.2023 | 38 591,22077 | 16 764,58843 | Итого: | 21 826,63234 | 21 826,63234 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16 764,58843 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 826,63234 | 21 826,63234 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 43. | Присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям канализационной насосной станции на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Раздоры, ул. Круговая | 0,07 км. | Московская область, д. Раздоры | Строительство и реконструкция | 02.12.2022-31.12.2023 | 31.12.2023 | 70,44312 | 21,13294 | Итого: | 49,31018 | 49,31018 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21,13294 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 49,31018 | 49,31018 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 44. | Строительство сети хозяйственно- бытовой канализации от д. Раздоры до д. Шульгино, Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР). 1 Этап. | 2200 м. | Московская область, Одинцовский г.о., от д. Раздоры до д. Шульгино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | - | - | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 45. | Строительство сети хозяйственно- бытовой канализации от д. Раздоры до д. Шульгино, Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР). 2 Этап | 3000 м. | Московская область, Одинцовский г.о., от д. Раздоры до д. Шульгино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | - | - | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию 02.01. | | | | | | | | | Итого | 2 319 936,89852 | 81 833,48252 | 573 407,75600 | 499 138,30000 | 1 092 497,36000 | 73 060,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 417 386,91000 | 33 561,43000 | 341 748,91000 | 312 915,95000 | 684 447,90000 | 44 712,72000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 902 549,98852 | 48 272,05252 | 231 658,84600 | 186 222,35000 | 408 049,46000 | 28 347,28000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 546 146,24139 | 253 696,43887 | Итого: | 6 262 749,65252 | 764 935,85652 | 2 214 261,36600 | 787 024,34000 | 1 539 497,36000 | 957 030,73000 | 0,00000 |  |

|  |
| --- |
| ".  Заместитель Главы Администрации М.В. Коротаев |

|  |
| --- |
| Приложение 3 к постановлению    Администрации Одинцовского городского округа Московской области  от 26.12.2023 №8802  "Приложение 6 к муниципальной программе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень   по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области  "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| N п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | | | | | | | | | | |
|  | Итого по мероприятияю: | 2023-2027 | Итого: | 76 039,77000 | 25 679,41000 | 50 360,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 46 426,54000 | 15 606,00000 | 30 820,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29 613,23000 | 10 073,41000 | 19 539,82000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | Капитальный ремонт тепловой  сети, расположенной по адресу:  Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч.  ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 76 039,77000 | 25 679,41000 | 50 360,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 46 426,54000 | 15 606,00000 | 30 820,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29 613,23000 | 10 073,41000 | 19 539,82000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Звенигород, Нахабинское шоссе (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17: ТК-2 -ВШ №3; ТК-1 ж.д.21 (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово,Микрорайон № 4; ТК-4 - ТК-6; ЦТП № 9 - ЦТП № 4 (ППУ из.) (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, б-р М. Крылова (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, Можайское шоссе (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово,мкр. № 7: т.вр. 3 - ТК-4а; т.вр. 3 - ТК-4. (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, мкр. № 8: Союзная 32 а - ЦТП № 3; ТК-4 - ЦТП № 4. (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения пос. Шарапово, ТК-5 - ж.д. 23 (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения п. Кубинка-1, в/г 5/1 (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, Микрорайон № 3: ЦТП № 5/6, ул. Жукова д.47 и ул. Жукова д.37; ул. Жукова д.47 - ТК-10, (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13 | Капитальный ремонт тепловой сети Микрорайон № 4; г. Одинцово; ТК-3 - ТК-4; ТК-4 - ТК-7 (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово,микрорайон № 1 (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения п. Гарь- Покровское (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16 | Капитальный ремонт сетей водоотведения от КНС 3 до КНС 12, п. Горки 10 (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Московская д. Немчиновка (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Лесной городок (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Гарь-Покровское (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20 | Капитальный ремонт сетей водоотведения п. Гарь-Покровское (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Жуковка (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Покровский городок (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 23 | Капитальный ремонт сетей водоотведения п. Покровский городок (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

|  |
| --- |
| ".      Заместитель Главы Администрации М.В. Коротаев |