|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  УТВЕРЖДЕНпостановлением АдминистрацииОдинцовского городского округа от 06.02.2024 № 610 |

**ПЛАН**

**подготовки и проведения противопаводковых и противополоводных мероприятий**

**на территории Одинцовского городского округа Московской области в 2024 году**

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация и проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Одинцовского городского округа о подготовке и проведении противопаводковых мероприятий на территории Одинцовского городского округа в 2024 году. | февраль 2024 г. | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского городского округа (далее - Администрация) |
|  | Прогнозирование объектов сельского хозяйства (склады удобрений, навозохранилища, фермы), которые могут попасть в зоны подтоплений (затоплений) и организация их дополнительного обваловывания. | март 2024 г. | Управление муниципального земельного контроля, сельского хозяйства и экологии Администрации совместно с АО «Агрокомплекс «Горки-2», АО «Племхоз «Наро-Осановский», ЗАО «Шарапово», ФГУП «Непецино», ЛПХ ИП «Агеев-Марковский», площадки хранения помета близ д. Богачево |
|  | Прогнозирование участков автомобильных дорог местного значения и объектов дорожной инфраструктуры (мосты трубопереезды, дорожные сооружения), которые могут попасть в зоны подтоплений (затоплений). Организация их обследования для определения готовности выдержать напор паводковых вод.Подготовка знаков, регулирующих движение, для установки (в случае необходимости) в местах подтоплений (затоплений). | март 2024 г. | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения Администрации |
|  | Проверка и уточнение Плана действий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Одинцовского городского округа Московской области. | постоянно | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации |
|  | Планирование транспорта для проведения эвакуации (в случае необходимости) людей, материальных и культурных ценностей из зон подтоплений (затоплений). | февраль 2024 г. | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения Администрации |
|  | Планирование сил и средств организаций для предупреждения и локализации аварий на ГТС и других ситуаций, вызванных прохождением весеннего половодья, подготовки к эксплуатации имеющуюся водооткачивающую технику, мотопомпы и насосы. | до 15 марта 2024 г. | Управление благоустройства Администрации, Территориальные управления Администрации,собственники (балансодержатели) ГТС |
|  | Осуществление контроля и обеспечение проведения собственниками (балансодержателями) ГТС работ по санитарной очистке водных объектов, в границах территорий, прилегающих к ГТС, не требующих разработки проектной документации и не связанных с изменением дна и берегов водного объекта, таких как расчистка водной поверхности и берегов от мусора, водной растительности, хлама, поваленных и сухостойных аварийных деревьев и кустарников. | до 15 марта 2024 г. | Управление благоустройства Администрации, Территориальные управления Администрации |
|  | Выделение сотрудников для работы в оперативных группах по предупреждению и ликвидации возможных последствий весеннего половодья и паводков на подведомственных территориях. | в период весеннего половодья и летне-осенних паводков 2024 г. | Территориальные управления Администрации |
|  | Создание (восполнение) резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с целью обеспечения жизнедеятельности населения, которое может оказаться в зонах подтопления (затопления). Представление информации в Главное управление МЧС России по Московской области о местах размещения и номенклатуре товаров резерва. | февраль – март 2024 г. | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации |
|  | Организация круглосуточного дежурства (при необходимости) Оперативного штаба по предупреждению и ликвидации подтоплений (затоплений) во время половодья и паводков на территории Одинцовского городского округа Московской области. | в период весеннего половодья и летне-осенних паводков 2024 г. | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации |
|  | Организация патрулирования мест массового скопления рыбаков на водных объектах с привлечением сотрудников полиции и МЧС России (по согласованию), общественных организаций и добровольцев.  | с 1 марта 2024 г.до схода льда  | Территориальные управления Администрации, АСФ МКУ «Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа» |
|  | Организация проверки и подготовки объектов жизнеобеспечения населения (электро-, тепло-, газо-водоснабжения и водоотведения (в том числе переключающего, откачивающего и перекачивающего оборудования) к безаварийной работе в период половодья и паводков. | готовность до 15 марта 2024 г., далее - в течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков 2024 г. | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации |
|  | Организация и проведение работы в СНТ по: разработке дорожных карт; уборке (вывозу) снега, очистке ливневых канализаций, коллекторов, водотоков и канав; контролю уровня воды в водоемах. | до 15 марта 2024 г. | Территориальные управления Администрации |
|  | Организация уборки (вывоза) снега, очистки дождеприемных колодцев и ливневой канализации на придомовых территориях многоквартирных домов и объектах жизнеобеспечения силами эксплуатирующих организаций, а также на территории школ, детских садов и медицинских учреждений. | в период весеннего половодья | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации, Управление образования Администрации, руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения, расположенных на территории Одинцовского городского округа |
|  | Организация уборки (вывоза) снега, очистки водосточных коллекторов, дождеприемных колодцев и ливневой канализации на внутриквартальных автомобильных дорогах. | с 1 марта до окончания половодья и летне-осенних паводков 2024 г. | Управление благоустройства Администрации |
|  | Организация очистки водосточных коллекторов, ливневой канализации и канав на автомобильных дорогах местного значения. | в период весеннего половодья и летне-осенних паводков 2024 г. | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения Администрации |
|  | Организация обеспечения безопасности дорожного движения, разработка альтернативных маршрутов для объезда подтапливаемых автомобильных дорог местного значения (мостов). | в период весеннего половодья и летне-осенних паводков 2024 г.  | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения Администрации |
|  | Организация обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения в зонах со сложной паводковой обстановкой, первоочередного пропуска по автодорогам специальной и спасательной техники в места проведения противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ (при необходимости обеспечение их сопровождения).Организация обеспечения правопорядка и безопасности в местах возможного размещения временно отселяемого населения, сохранность имущества и материальных ценностей остающихся в зонах отселения. | в период весеннего половодья и летне-осенних паводков 2024 г. | УМВД России по Одинцовскому городскому округу (по согласованию) |
|  | Организация работы медицинских учреждений по оказанию медицинской помощи больным и пострадавшим в условиях возможной изоляции населённых пунктов в результате весеннего половодья и паводка. | в период весеннего половодья и летне-осенних паводков 2024 г. | Руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения, расположенных на территории Одинцовского городского округа |
|  | Организация через средства массовой информации, официальный сайт Администрации Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет», а также социальные сети, регулярного информирования населения о ходе прохождения весеннего половодья и летне-осенних паводков, принимаемых мерах по ликвидации последствий подтоплений (затоплений), а также разъяснительной работы по предотвращению гибели людей на водных объектах. | в период весеннего половодья и летне-осенних паводков 2024 г. | Управление территориальной политики и социальных коммуникаций Администрации, Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации,Территориальные управления Администрации  |
|  | Подготовка к выполнению задач по предупреждению и ликвидации возможных последствий весеннего половодья и паводков, аварийно-восстановительных бригад, дежурно-диспетчерских служб, объектов жизнеобеспечения. | до 1 марта 2024 г. | АО «Одинцовская теплосеть», Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго», филиал АО «Мособлгаз» «Запад», АО «Управление жилищного хозяйства» |
|  | Актуализация электронного паспорта территории Одинцовского городского округа в связи с рисками подтоплений (затоплений). | до 1 марта 2024 г. | МКУ «Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа» |
|  | Участие в работе межведомственной комиссии в проведении оценки готовности Одинцовского городского округа (в соответствии с графиком проведения выборочной оценки муниципальных образований в 2024 году) к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья. Представление Акта проверки готовности Одинцовского городского округа к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2024 года в Главное управление МЧС России по Московской области. | 19 февраля 2024 г. | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации |
|  | Подготовка пунктов временного размещения пострадавшего населения в результате весеннего половодья и паводков для функционирования по предназначению. | до 7 марта 2024 г. | Территориальные управления Администрации |
|  | Обследование бесхозяйных ГТС в целях определения их состояния и готовности к пропуску половодья и паводков. | с 6 по 25 марта 2024 г. | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации, Управление муниципального земельного контроля, сельского хозяйства и экологии Администрации, Территориальные управления Ершовское, Часцовское, Жаворонковское, Кубинка Администрации, филиал «Мособлводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз» (по согласованию) |
|  | Обследование собственниками (балансодержателями) ГТС в целях определения их состояния и готовности к пропуску половодья и паводков. | с 6 по 25 марта 2024 г. | Собственники (балансодержатели) ГТС, Территориальные управления Администрации (в части касающейся доведения информации) |
|  | Участие в проведении комплексной проверки готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения Московской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (подтопления (затопления)). | по отдельным указаниям | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации |
|  | Проведение работ по постановке на учет в установленном порядке ГТС, не имеющего собственника, в качестве бесхозяйного объекта в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. | Постоянно | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации |
|  | Сбор информации о паводковой обстановке на водных объектах, в местах стихийного отдыха (возможного выхода людей на лед), рыбной ловли в период половодья и паводков. Представление информации в «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Московской области». | круглосуточнов период весеннего половодья и летне-осенних паводков 2024 г. | ЕДДС МКУ «Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа» |
|  | Контроль за источниками питьевого водоснабжения, в том числе и нецентрализованного, за качеством питьевой воды, подаваемой населению, за эффективностью очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, используемые для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в рекреационных целях, за своевременностью сбора и вывоза твердых бытовых отходов. | в период весеннего половодья и летне-осенних паводков 2024 г. | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации |

Начальник управления по вопросам территориальной безопасности,

гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций

Администрации Одинцовского городского округа А.В. Давыдов