АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2024 № 1643

О внесении изменений в муниципальную программу

Одинцовского городского округа Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

на 2023 – 2027 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, в целях приведения муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области в соответствие с актуализированными типовыми муниципальными программами Московской области, в связи с перераспределением и изменением объемов финансирования мероприятий на 2024 год, изменением значений целевых показателей и результатов выполнения мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 18.11.2022 № 6840 (в редакции от 29.01.2024 № 427) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:
2. в паспорте Муниципальной программы:

раздел «Координатор муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Одинцовского городского округа Григорьев С.Ю. |

»;

раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы  (тыс. руб.) | Всего | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 3 675 278,62996 | 912 730,56000 | 1 447 979,34996 | 1 053 684,96000 | 222 682,76000 | 38 201,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 19 036 525,14517 | 3 614 242,46516 | 4 482 196,37251 | 4 206 639,39276 | 3 694 175,43276 | 3 039 271,48198 |
| Внебюджетные источники | 205 404,23000 | 56 780,23000 | 148 624,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 22 917 208,00513 | 4 583 753,25516 | 6 078 799,72247 | 5 260 324,35276 | 3 916 858,19276 | 3 077 472,48198 |

»;

1. раздел 4 «Обобщенная характеристика реализации мероприятий Программы» текстовой части Муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2. раздел 5 «Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы» и раздел 6 «Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы» текстовой части Муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3. абзац первый раздела 7 «Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы в лице заместителя Главы Одинцовского городского округа, курирующего вопросы благоустройства.»;

1. приложения 1, 4, 5, 6 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 3, 4, 5, 6 соответственно к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от 21.03.2024 № 1643

«4. Обобщенная характеристика реализации мероприятий

Программы

Реализация мероприятий Программы предусматривает:

а) формирование адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом (Приложение 1 к Программе);

б) формирование адресного перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом (Приложение 2 к Программе);

в) формирование адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденными правилами благоустройства территории городского округа (Приложение 3 к Программе);

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в городском округе правил благоустройства;

д) иные мероприятия по благоустройству, определенные Администрацией городского округа;

е) информирование о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если субъектом Российской Федерации принято решение об определении условий такого участия);

ж) информирование о форме участия (финансовое и (или) трудовой) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, которые установлены субъектом Российской Федерации;

з) право городского округа исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

и) право городского округа исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

к) мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Московской области;

л) в случае наличия софинансирования из федерального бюджета необходимо выполнение условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии);

м) мероприятия по созданию на территории муниципального образования условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств), на которые могут быть израсходованы субсидии на благоустройство общественных территорий в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03, F2.04, 01.02 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» включает:

- разработку архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства;

- выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий, археологических полевых работ (включая археологическую разведку), подеревной съемки, сплошного перечёта древесной растительности с оценкой жизненного состояния и составлением ведомости сплошного перечета;

- проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;

- выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

- выполнение проектов освоения лесов;

- проверку сметной документации учреждением, уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации, проведение историко-культурной экспертизы и иных экспертиз, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области;

- разработка научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);

- благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водопользования и использования участков береговой полосы водных объектов;

- благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;

- благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);

- благоустройство парковых проездов (дорог);

- благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);

- благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе: пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);

- благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;

- благоустройство элементов, различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

- благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;

- благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;

- благоустройство элементов сопряжения покрытий;

- благоустройство конструкций велопарковок;

- благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов;

- благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;

- благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха, водоёмов, включая пожарные, в том числе очистка водного объекта;

- благоустройство систем наружного освещения;

- благоустройство праздничного оформления;

- благоустройство средств размещения информации;

- благоустройство малых архитектурных форм;

- благоустройство въездных групп, стел;

- проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;

- выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);

- создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

- проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;

- подготовка территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;

- организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;

- привлечение для авторского надзора за реализацией мероприятий лица, осуществляющего подготовку проектной документации, либо иного лица, обладающего соответствующими квалификационными требованиями в области подготовки проектной документации;

- работы по созданию объектов водоснабжения, водоотведения, водоисточников технической и питьевой воды, водопадов;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 № 11-134/РВ «Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и перечня информационных систем и программно-технических комплексов, входящих в состав системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», автоматизированных систем и лицензированного программного обеспечения автоматизированных систем для оснащения элементов благоустройства (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу);

- рубку (валку, а также иные технологически связанные с ней процессы) зеленых (лесных) насаждений (деревьев, кустарников), очистку, иные мероприятия в соответствии с проектом освоения лесов;

- работы по созданию (в том числе подготовительные, демонтажные, ремонтные, земляные и пусконаладочные работы) объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, возведение некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры в соответствии с проектом освоения лесов;

- лесосечные работы, санитарно-оздоровительные мероприятия (включая сплошную санитарную рубку, выборочную санитарную рубку, уборку неликвидной древесины, рубку аварийных деревьев, уборку валежника), ликвидацию очагов вредных организмов в лесах, в том числе рубку лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного составов лесных насаждений, зараженных вредными организмами, лесовосстановление.

Мероприятия Программы и результаты их выполнения представлены в Приложении 4 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Реализация мероприятий направлена на достижение целевых показателей Программы. Целевые показатели Программы, характеризующие достижение цели и задач, представлены в Приложении 5 к Программе «Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Адресный перечень объектов, реализуемых в рамках Программы представлен в Приложении 6 к Программе «Адресный перечень объектов, предусмотренных в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».».

Начальник Управления благоустройства А.А. Журавлев

Приложение 2

к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области

от 21.03.2024 № 1643

«5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03, F2.06, F2.07 основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартальная |
| 2. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ед | Рассчитывается как сумма реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартальная |
| 3. | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, освещенных на начало отчетного года, к общему количеству территорий общественного пользования в пределах городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартальная |
| 4. | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, освещенных на начало отчетного года к общему количеству территорий общественного пользования вне пределов городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартальная |
| 5. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартальная |
| 6. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области;  Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Ежеквартальная |
| 7. | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Ежеквартальная |
| 8. | Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартальная |
| 9. | Установка шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартальная |
| 10. | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Ежеквартальная |

6. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | N мероприятия XX.ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» | | | | | |
| Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской среды» | | | | | |
| 1. | Мероприятие F2.01.  Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Благоустроены общественные территории | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий. |
| 2. | Мероприятие F2.02.  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | Благоустроены общественные территории | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий. |
| 3. | Мероприятие F2.03.  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | Благоустроены скверы | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 4. | Мероприятие F2.04.  Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу» | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу» |
| 5. | Мероприятие F2.07.  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха) | Благоустроены детские скверы | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств детских скверов, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства детских скверов, принятые по результатам осмотра таких скверов |
| Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | | | | | |
| 6. | Мероприятие 01.01.  Изготовление и установка стел | Изготовлено и установлено стел | Шт. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств стел, изготовленных и установленных в отчетном периоде. Достижение результата подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении изготовления и установки стел, принятые по результатам осмотра таких стел. |
| 7. | Мероприятие 01.02.  Благоустройство лесопарковых зон | Благоустроены лесопарковые зоны | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон. |
| 8. | Мероприятие 01.03  Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | Установлены детские, игровые площадки | Ед. | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосования на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации. Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств детских, игровых площадок, установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении установки детских, игровых площадок, принятые по результатам осмотра таких площадок. |
| 9. | Мероприятие 01.04.  Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 10. | Мероприятие 01.05.  Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств зон для досуга и отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, принятые по результатам осмотра таких зон. |
| 11. | Мероприятие 01.06.  Благоустройство пространств для активного отдыха | Благоустроены пространства для активного отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств пространств для активного отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства пространств для активного отдыха, принятые по результатам осмотра таких пространств. |
| 12.Ю. | Мероприятие 01.07.  Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха | Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области | процент | Фактическое достижение результата определяется как средний арифметический процент выполнения мероприятий планов по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Московской области.  Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренных планами мероприятий по развитию инфраструктуры парко, предусмотренных Приложениями к соглашениям между Министерством благоустройства Московской области и муниципальными образованиями Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджета муниципального образования Московской области. |
| 13. | Мероприятие 01.08.  Обустройство велосипедной инфраструктуры | Обустроены велосипедные маршруты | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств велосипедных маршрутов, обустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении обустройства велосипедных маршрутов. |
| 14. | Мероприятие 01.09.  Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров | Благоустроены с привлечением субсидии территории, прилегающие к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, шт. | Шт. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств благоустроенных территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства территорий прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 15. | Мероприятие 01.10.  Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | Благоустроены с привлечением иного межбюджетного трансферта общественные территории и (или) количество детских игровых площадок, обустроенных с привлечением иного межбюджетного трансферта | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий и детских игровых площадок, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству/обустройству с привлечением иного межбюджетного трансферта. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий/обустройству детских игровых площадок, принятые по результатам осмотра таких территорий/площадок. |
| 16. | Мероприятие 01.11.  Реализация мероприятий по благоустройству территорий в целях достижения результатов федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» | Благоустроены общественные территории | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 17. | Мероприятие 01.13.  Создание сезонных ледяных катков | Сезонные ледяные катки с обустройством сезонных спортивных игровых площадок на летний период | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств созданных сезонных ледяных катков, на которых в отчетном периоде обустроены сезонные спортивные игровые площадки на летний период. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по созданию сезонных ледяных катков с обустройством сезонных спортивных игровых площадок на летний период, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 18. | Мероприятие 01.14.  Устройство сезонных ледяных катков | Количество территорий общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий общего пользования, на которых в отчетном периоде устроены сезонные ледяные катки. |
| 19. | Мероприятие 01.15.  Благоустройство общественных территорий вблизи водных объектов | Общественные территории, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, в которых в отчетном периоде проведены мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по благоустройству, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 20. | Мероприятие 01.16.  Строительство объектов капитального строительства при благоустройстве общественных территорий | Построены объекты капитального строительства (пешеходные мосты протяженностью до 700 м) при благоустройстве общественных территорий, ед. | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств объектов капитального строительства (пешеходных мостов до 700 м), построенных при благоустройстве общественных территорий в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по строению объектов капитального строительства, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 21.23. | Мероприятие 01.20.  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Ед. | Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ |
| Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | Ед. | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |
| 22. | Мероприятие 01.21.  Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | Ед. | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета |
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | Ед. | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
| 23. | Мероприятие 01.22.  Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | | | | | |
| Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской среды» | | | | | |
| 24. | Мероприятие F2.01  Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде. |
| Основное мероприятие 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области» | | | | | |
| 25. | Мероприятие 01.01.  Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | Кв.м. | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде. |
| 26.24. | Мероприятие 01.02.  Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде. |
| 27. | Мероприятие 01.03.  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий в Московской области» |
| 28.24. | Мероприятие 01.06.  Приобретение коммунальной техники | Приобретена коммунальная техника | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники |
| 29. | Мероприятие 01.15.  Содержание дворовых территорий | Обеспечено содержание дворовых территорий | Тыс. кв. м. | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 30. | Мероприятие 01.16.  Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Тыс. кв. м. | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 31. | Мероприятие 01.17.  Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 32. | Мероприятие 01.18.  Содержание парков культуры и отдыха | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха | Тыс. кв. м. | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 33. | Мероприятие 01.19.  Содержание внутриквартальных проездов | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов | Тыс. кв. м. | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 34. | Мероприятие 01.20.  Замена и модернизация детских игровых площадок | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 35. | Мероприятие 01.21.  Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | Количество светильников | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 36. | Мероприятие 01.22.  Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 37. | Мероприятие 01.23.  Установка шкафов управления наружным освещениям | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 38. | Мероприятие 01.24.  Ликвидация несанкционированных навалов мусора | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | Ед. | Значение определяется фактическим количеством объектов (дворовые территории, общественные пространства), на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок |
| 39. | Мероприятие 01.25.  Организация общественных работ, субботников | Количество организованных субботников и общественных работ | Ед. | Значение определяется фактическим количеством организованных субботников и общественных работ |
| 40. | Мероприятие 01.26.  Содержание бесхозяйных территорий | Обеспечено содержание бесхозяйных территорий | Тыс. кв. м. | Значение определяется как сумма площадей бесхозяйных территорий, находящихся на содержании ОМСУ |
| 41. | Мероприятие 01.27.  Мероприятие, не включенное в ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов не включенных в ГП МО | Кв.м. | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде, не включенных в ГП МО |
| 42. | Мероприятие 01.28.  Мероприятие, не включенное в ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | Созданы и отремонтированы пешеходных коммуникаций не включенных в ГП МО | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде, не включенных в ГП МО |
| 43. | Мероприятие 01.29.  Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | Модернизированы дворовые территории | Ед. | Фактическое значение определяется количеством модернизированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде. |
| 44. | Мероприятие 01.30.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| Основное мероприятие 02 «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | | | | | |
| 45. | Мероприятие 02.01.  Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | Информация о достигнутом значении мероприятия предоставляется Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
| Основное мероприятие 03 «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» | | | | | |
| 46. | Мероприятие 03.01  Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в текущем финансовом году на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем подъездов |
| 47. | Мероприятие 03.02.  Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов | Ед. | Значение определяется фактическим количеством установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов |

».

Начальник Управления благоустройства А.А. Журавлев

Приложение 3

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от 21.03.2024 № 1643

«Приложение 1

к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий Одинцовского городского округа Московской области, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий

в 2023-2027 годах

| № п/п | Наименование муниципального образования, адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | г. Звенигород, мкр-н Первомайский, д. 13, 15, 17 | 2023 |
| 2 | г. Звенигород, микрорайон Восточный, дд.3,4,5,6 | 2023 |
| 3 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д. 35,33,31 | 2023 |
| 4 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.20 | 2023 |
| 5 | г. Звенигород, м-н Пронина,д 9 | 2023 |
| 6 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д.98, 100, 100А, 102 | 2023 |
| 7 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 104, 110, 112А | 2023 |
| 8 | г.Одинцово, Можайское ш., д.105 | 2023 |
| 9 | г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой, д.д. 9 к.1, 9 к.2 | 2023 |
| 10 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 19, 21, б-р Любы Новосёловой, д.д. 13, 15 | 2023 |
| 11 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 25к.1, 25к.2, 27к.1, 27к.2 | 2023 |
| 12 | г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой, д.д. 11к.1, 11к.2 | 2023 |
| 13 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 33, 35, 37 | 2023 |
| 14 | г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 10 | 2023 |
| 15 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.21,23,25 | 2023 |
| 16 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.10,11,12 | 2023 |
| 17 | ту Жаворонковское, с.Юдино ул.Зеленая д.11, ул. Школьная д.11 | 2023 |
| 18 | ту Жаворонковское, с.Юдино ул.Пролетарская 42, 42а,42б,42в | 2023 |
| 19 | г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.38, 26, 28, 30 | 2023 |
| 20 | г. Кубинка, ул. Городок Кубинка-8, д. 1, 2, 3 | 2023 |
| 21 | ту Кубинка, д. Еремино, д.1, д. 2 | 2023 |
| 22 | г. Кубинка, д.60А, 60Б, 60В | 2023 |
| 23 | ту Никольское, п. Новый Городок, д. 1-3 | 2023 |
| 24 | ту Никольское, п. Новый Городок, д. 6-10, 13 | 2023 |
| 25 | ту Никольское, с.Шарапово д.20,23,24,25 | 2023 |
| 26 | ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 4-8 | 2023 |
| 27 | ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 11-16 | 2023 |
| 28 | ту Часцовское, пос. Покровский городок, д.а 1,2,3,4,6-а | 2023 |
| 29 | ту Захаровское, пос.Горбольницы 45,д.д.5,10 | 2023 |
| 30 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 112, 114, 116, 118 | 2024 |
| 31 | г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.5,7,9 | 2024 |
| 32 | г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 20, 22А, 24, 26, 28, 28А, 30, 32 | 2024 |
| 33 | г.Одинцово, ул. Союзная, д.32А,34,36 | 2024 |
| 34 | р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.10,11,12, Можайское шоссе, д.1 | 2024 |
| 35 | Одинцовский г.о., с.Жаворонки ул.Победы д.55 | 2024 |
| 36 | Одинцовский г.о., п. Новый городок, д. 35-42 | 2024 |
| 37 | Одинцовский г.о., пос.Горбольницы 45, д.д.3, 9,11 | 2024 |
| 38 | г. Звенигород, м-н Супонево,д 4,5,6 | 2025 |
| 39 | г. Звенигород, ул. Белинского, д. 31/57 | 2025 |
| 40 | г. Звенигород, ул. Радужная, д.17 | 2025 |
| 41 | г. Звенигород, сан Поречье,д.36, 35 | 2025 |
| 42 | г. Звенигород, м-н Восточный,д.9,д.10 | 2025 |
| 43 | г. Звенигород, пр. Строителей,д.4,6 | 2025 |
| 44 | г. Звенигород, ул. Почтовая , д. 14, Ул. Комарова,д.17 | 2025 |
| 45 | г. Звенигород, кв. Маяковского, д.19,20,18,19а | 2025 |
| 46 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.18 | 2025 |
| 47 | г. Звенигород, Звенигородское шоссе, д. 9 | 2025 |
| 48 | г. Звенигород, ул. Радужная, д.1,д.3 | 2025 |
| 49 | г.Одинцово, Красногорское ш., д.2,4,6,8к.1,8к.2,8к.3,8к.4; Можайское ш., д.63,65,67 | 2025 |
| 50 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 1, 1к.1, 3, 3к2, 5, 7, 9, 11; ул. Садовая, д. 2 | 2025 |
| 51 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 79, 83, 85, 89, 91, 93, 97, 99, 101 | 2025 |
| 52 | г. Одинцово, ул. Белорусская, д.2,3,4,6,8,9,10,11,13 | 2025 |
| 53 | г. Одинцово, ул. Вокзальная, д.д. 7, 9, 11; Можайское ш., д.д. 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ,42 | 2025 |
| 54 | г.Одинцово, ул. Говорова, д.50,52; Можайское ш., д.165,169 | 2025 |
| 55 | г. Одинцово, ул. Говорова, д.д. 26, 26А, 26Б, 28, 30, 32, 34, 36 | 2025 |
| 56 | г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.72А,72Б,72В,74А,74Б,74В; ул. Чистяковой, д.76,78,80,84 | 2025 |
| 57 | г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.9,15,17,19,21 | 2025 |
| 58 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.16,18; б-р Любы Новосёловой, д.14, 16,18 | 2025 |
| 59 | г. Одинцово, ул. Молодёжная, д.д. 36, 36А, 38, 40, 42; ул. Пионерская, д.19; Можайское ш., д.д. 39, 41, 43, 45, 45А, 47, 49 | 2025 |
| 60 | г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 4, 6, 8, 12, 14, 16 | 2025 |
| 61 | г.Одинцово, ул. Сосновая, д.12,14 | 2025 |
| 62 | г. Одинцово, ул. Толубко, д.д. 3к.1, 3к.2, д.3г. Одинцово, ул. Толубко, д.д. 3к.1, 3к.2, д.3к.3, 3к.4; ул. Баковская, д.д. 2, 4, 8; ул. Вокзальная , д.д. 33, 35, 37, 37к.1; Можайское ш., д.76к.3, 3к.4; ул. Баковская, д.д. 2, 4, 8; ул. Вокзальная , д.д. 33, 35, 37, 37к.1; Можайское ш., д.76 | 2025 |
| 63 | г. Одинцово, ул. Триумфальная, д.д. 2, 4, 5, 7, 8, 12; ул. Гвардейская, д.д. 7, 9 | 2025 |
| 64 | г. Голицыно, 1-й Рабочий переулок, 31В | 2025 |
| 65 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.1,2,3,4,6,7,8,9 | 2025 |
| 66 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.16,20,18 | 2025 |
| 67 | р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.5,6 | 2025 |
| 68 | д.п. Лесной городок, ул. Молодежная, д.6,д.7 | 2025 |
| 69 | д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 кор.1, 8 кор.2, 8 кор.3, 8 кор.4, 10а. | 2025 |
| 70 | д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 кор.6, 8 кор.7, 8 кор.8. | 2025 |
| 71 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 2, 4; ул. Бородинская, д. 1 | 2025 |
| 72 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 8, 10; Бородинская, д. 3. | 2025 |
| 73 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 5, 9. | 2025 |
| 74 | ту Жаворонковское, д.Крюково д.24 | 2025 |
| 75 | ту Жаворонковское, д.Ликино д.5,6,7,8,9,10,11 | 2025 |
| 76 | ту Жаворонковское, д.Осоргино,пансионат Лесной городок д. 1,2,15,15а | 2025 |
| 77 | с. Жаворонки ул.Солнечная д.35 | 2025 |
| 78 | ту Жаворонковское, с. Перхушково уч. 215,216,217 | 2025 |
| 79 | ту Жаворонковское, с. Юдино ул.Верхняя д.79,79а,79б,79в,79г | 2025 |
| 80 | с.Жаворонки ул.Железнодорожная д.1,4,7,8,9 | 2025 |
| 81 | ту Жаворонковское, с.Перхушково д.12 | 2025 |
| 82 | г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.3,4,5,6,7 | 2025 |
| 83 | г. Кубинка, ул. Городок Кубинка-1, корп. 21, 23, 26, 27, 28 | 2025 |
| 84 | г. Кубинка, ул. Сосновка, д. 1, д. 2, д. 3 | 2025 |
| 85 | ту Кубинка, д. Чупряково, д.9,9а,10,11,14 | 2025 |
| 86 | ту Кубинка, д. Чупряково, д.д. 1,2,4,5 | 2025 |
| 87 | ту Кубинка, д. Чупряково, д.д. 1А,2А,21,30,33,37,38,39,39А | 2025 |
| 88 | ту Кубинка, Посёлок рыбокомбината Нара, д.д. 22,23,29,30 | 2025 |
| 89 | ту Никольское, п. Новый Городок, д. 26-31 | 2025 |
| 90 | ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Заводская, д. 9, 10, 3, 4, 5 ул. Почтовая, д. 2, 1 | 2025 |
| 91 | р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 7,9,15,19 | 2025 |
| 92 | р.п.Заречье, д. 16-д. 17-№10А | 2025 |
| 93 | р.п.Заречье, д. 6-д. 6а-д. 6б | 2025 |
| 94 | р.п.Заречье, ул.Березовая дом №6а | 2025 |
| 95 | ту Барвихинское, пос. д.х. Жуковка, д.1а,2,3,6,12 | 2025 |
| 96 | ту Ершовское, с. Саввинская Слобода, квартал Звездочка, д. 4, 5, 49, 69, 73, 79 | 2025 |
| 97 | ту Горское, п. Горки-2 д. 1, 2 , 6, 9, 28 | 2025 |
| 98 | ту Захаровское, д.Хлюпино, ул.Заводская, д.д.6,7,8,10,13,15,16,17,20,21,22,23,24,26,27,28,29 | 2025 |
| 99 | с. Жаворонки ул. 7-ая Советская д.41 | 2025 |
| 100 | ту Жаворонковское, с. Юдино ул.Красная д.20,21,22 | 2025 |
| 101 | р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 14, ул. Агрохимиков, д. 2,3,5, ул. Мичурина, д. 11,13 | 2025 |
| 102 | ту Успенское, п. Сосны дд.6,15 | 2025 |
| 103 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 92, 94, 106, 108, 108А; п. БЗРИ, д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |
| 104 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 23, 29, 31 |  |
| 105 | г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.д. 16к.1, 16к.2, 18к.1, д.18к.2, 20к.1, 20к.2, 26; ул. Говорова, д.4 |  |
| 106 | г.Одинцово, ул. Говорова, д.6,8,8А; ул. Ново-Спортивная, д.24; Можайское ш., д.107 |  |
| 107 | ту Жаворонковское, с.Юдино ул.Пролетарская д. 1,1а,3 |  |
| 108 | Одинцовский г.о., п. Новый Городок, д. 11, 12 |  |
| 109 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.17,19,17А |  |
| 110 | г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 10 |  |
| 111 | г. Звенигород, м-н Пронина, д.5 |  |
| 112 | г. Звенигород, ул. Спортивная 8 |  |
| 113 | г. Звенигород, ул. Пушкина 31А |  |
| 114 | г. Звенигород, ул. Герцена, д.3 |  |
| 115 | г. Звенигород, ул. Игнатьевская, д.45, пр. Строителей, д.3 |  |
| 116 | г. Звенигород, ул.Красная гора д.1, к.1,2 |  |
| 117 | г. Звенигород, ул. Чехова, д.11А |  |
| 118 | г. Звенигород, ул. Фрунзе 29 |  |
| 119 | г. Звенигород, ул. Игнатьевская, д. 2А |  |
| 120 | г. Звенигород, р. Восточный, м-н 3, д. 27,28, к.11,12 |  |
| 121 | г. Звенигород, р. Восточный, м-н 3, д.1 |  |
| 122 | г. Звенигород , пр. Строителей, д. 10, 11 |  |
| 123 | г. Звенигород, м-н Восточный, д. 15,16,17 |  |
| 124 | г.Звенигород, ул.Парковая, д.16а,18,20 |  |
| 125 | г. Звенигород, мкр.Супонево д.8,9,10 |  |
| 126 | г. Звенигорд, м-н Супонево, д. 14, 15 |  |
| 127 | г. Звенигород, м- Супонево,к.1,2,3 |  |
| 128 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д.9 а |  |
| 129 | г. Звенигород, м-н Пронина,д.7,8 |  |
| 130 | г. Звенигород, ул. Гоголя, д. 39/45 |  |
| 131 | г. Звенигород, ул. Чехова,д 1 |  |
| 132 | г. Звенигород, ул.Почтовая, д. 29, д.41,к.2 |  |
| 133 | г. Звенигород, ул. Почтовая , д.16/7 |  |
| 134 | г. Звенигород, пер.Зареченский д. 27 |  |
| 135 | г. Звенигород, ул. Чайковского,д.34 |  |
| 136 | г. Звенигород, ул. Дзержинского,д.2,д.4,д.6 |  |
| 137 | г. Звенигород, ул. Садовая,кв Заречье,д.6 |  |
| 138 | г. Звенигород, ул. Садовая,кв Заречье,д.3,4 |  |
| 139 | г. Звенигород, ул. Садовая,кв Заречье,д.5 |  |
| 140 | г. Звенигород, п-д Ветеранов,д.6а,8 |  |
| 141 | г. Звенигород, ул. Радужная, д.2,д.4 |  |
| 142 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.19 |  |
| 143 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.12 |  |
| 144 | г. Звенигород, район Восточный, мкр.3, д.23 |  |
| 145 | г. Звенигород, р-н Восточный,мкр-н 3, д.6 |  |
| 146 | г. Звенигород, кв.Маяковского,д.17 |  |
| 147 | г. Звенигород, м-н Восточный,д.7 |  |
| 148 | г. Звенигород, ул.Полевая,д.21,23,25,27, Строителей 7/29, м-н Восточный д.25,26,27,28,29,30 |  |
| 149 | г. Звенигород, ул. Чехова д,44 |  |
| 150 | г. Звенигород, ул. Пронина,д.2 |  |
| 151 | г. Звенигород, кв. Маяковского, д.3 |  |
| 152 | г. Звенигород, кв. Маяковского, д.1,2 |  |
| 153 | г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 5,6,7,11,12 |  |
| 154 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д.13/13 |  |
| 155 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д.15 |  |
| 156 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д.17А |  |
| 157 | г. Звенигород, ул. Парковая, д.8,10,10а,12 |  |
| 158 | г. Звенигород, ул.Ленина,д.13, ул. Почтовая,д.12,ул. Комарова, д.13, ул.Пролетарская,д.14 |  |
| 159 | г. Звенигород, Нахабинское ш. 1,2,3 |  |
| 160 | г. Звенигород, ул. Пролетарская, д.53, ул.Нахабинское шоссе,д.6 |  |
| 161 | г. Звенигород, ул. Чехова 11, 13Аул. Соловьевская, д. 4 |  |
| 162 | г. Звенигород, мкр-н Восточный, д. 1, 2 |  |
| 163 | г. Звенигород, р-н Восточный,м-н 3, д,4,д.5 |  |
| 164 | г. Звенигород, мкр-н Введенское, д.1Б |  |
| 165 | г. Звенигород, д/о Поречье,д.7 |  |
| 166 | г. Звенигород, м-н Шихово, д. 1-5 |  |
| 167 | г. Звенигород, ул. Макарова, д.19, к.1,2,3 |  |
| 168 | г. Звенигород, Нахабинское шоссе, д.7А |  |
| 169 | г. Звенигород, м-н Пронина,д.10 |  |
| 170 | г. Звенигород, м-н Пронина,д 6 |  |
| 171 | г. Звенигород, ул. Спортивная,д.19 |  |
| 172 | г. Звенигород, ул. Некрасова, д.43, д.45 |  |
| 173 | г. Звенигород, р-н Восточный, м-н 3, д,7 |  |
| 174 | г. Звенигород, д/о Поречье, д. 4, 5 |  |
| 175 | г. Звенигород, д/о Поречье, д. 6 |  |
| 176 | г. Звенигород, ул. Чехова, д. 5А |  |
| 177 | г. Звенигород, ул.Почтовая, д.1 |  |
| 178 | г. Звенигород, ул. Пролетарская ,д.23 |  |
| 179 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.23 |  |
| 180 | г. Звенигород, ул. Спортивная 16 |  |
| 181 | г. Звенигород, д/о Поречье д.1 |  |
| 182 | г. Звенигород, р-н Восточный,м-н 3, д,15 |  |
| 183 | г.Одинцово, б-р Маршала Крылова, д.25А, 27; ул. Говорова, д.38,40 |  |
| 184 | г.Одинцово, б-р Маршала Крылова, д.7,13,15,23 |  |
| 185 | г. Одинцово, Можайское ш., д.122 |  |
| 186 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 111, 113, 115, 117 |  |
| 187 | г. Одинцово,Можайское ш., д.д. 44, 48, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 70; ул. 1-я Вокзальная, д.69 |  |
| 188 | г. Одинцово, Сколковская улица, д. 1а, 1б, 1в, 1г, 3а, 3б, 3в, 5а, 5б, 7а, 7б, 9а, 9б |  |
| 189 | г. Одинцово, с. Ромашково, Европейский б-р, д.1,2,3,4,5,6,7,8,9; ул. Никольская, д.2к1,2к2,2к3,4к1,4к2,4к3,6,8к1,8к2,8к3; |  |
| 190 | г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, д.д. 44, 46, 48, 50, 52 |  |
| 191 | г.Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д.1к.1,1к.2,3к.1,3к.2,5, 7 |  |
| 192 | г. Одинцово, ул. Вокзальная , д.19 |  |
| 193 | г. Одинцово,ул. Вокзальная, д.д. 13, 17; Можайское ш., д.46; ул. 1-я Вокзальная, д.д. 41, 43, 45, 47, 53 |  |
| 194 | г.Одинцово, ул. Комсомольская, д.16,16к.2,д.16к.3; ул. Солнечная, д.17А; |  |
| 195 | г.Одинцово, ул. Комсомольская, д.18; ул. Сосновая, д.20,22,24,26 |  |
| 196 | г.Одинцово, ул. Комсомольская, д.7,7А,9,11 |  |
| 197 | г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.10,12,23,25,29,31,33,35 |  |
| 198 | г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.1,3,7 |  |
| 199 | г.Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.1с2,1с3 |  |
| 200 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 11А; ул. Маршала Жукова, д.д. 13, 15, 17; б-р Любы Новосёловой, д.д. 10к.1, д.10к.2, 10А, д.12, 12А |  |
| 201 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.2, 4,10,12,14 |  |
| 202 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.41, 43, 45,47; ул. Маршала Бирюзова, д.26, 28к.1,28к.2,30А,30Б |  |
| 203 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 34, 34А, 36, 40 |  |
| 204 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2 |  |
| 205 | г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.1А,1Б |  |
| 206 | г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.20,22,26,28,30,34 |  |
| 207 | г.Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.2,4,6; Можайское ш., д.73,75,77 |  |
| 208 | г.Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.4к.1,4к.2,4к.3 |  |
| 209 | г.Одинцово, ул. Полевая, д.3 |  |
| 210 | г. Одинцово, ул. Северная, д.55, 57,59 |  |
| 211 | г. Одинцово, ул. Северная д. 5к2, 5к3, 5к4, 7 |  |
| 212 | г.Одинцово, ул. Солнечная, д.16 |  |
| 213 | г.Одинцово, ул. Солнечная, д.3,5,7,9,11; ул. Союзная, д.30,32 |  |
| 214 | г. Одинцово, ул. Союзная, д.24,28; ул. Солнечная, д.26; |  |
| 215 | г.Одинцово, ул. Союзная, д.2,4,6,6к.2,8,10; ул. Солнечная, д.2,4,6,8,10,12 |  |
| 216 | г. Одинцово, ул.Триумфальная, д.5б |  |
| 217 | г.Одинцово, ул. Чикина, д.1, 3; Можайское ш., д.127,129,131 |  |
| 218 | г.Одинцово, ул. Чикина, д.2,4,6,12; б-р Маршала Крылова, д.1,2,3 |  |
| 219 | г.Одинцово, ул. Чикина , д.7,9,11,15,17; ул. Говорова, д.14,16,18 |  |
| 220 | г.Одинцово, ул. Чистяковой, д.40,42,48,52 |  |
| 221 | г.Одинцово, ул. Чистяковой, д.58,62,65,66,68 |  |
| 222 | г. Одинцово, п. д/о Озёра, д.1, 2,5 |  |
| 223 | ту Одинцово, с. Немчиновка, ул. Советский проспект, д.д. 102, 104, 106, 108; с. Немчиновка, ул. Связистов, д.д. 1, 2, 3к1, 3к2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 |  |
| 224 | г. Голицыно, Западный проспект, д. 4,5,6 |  |
| 225 | г. Голицыно, Западный проспект, д. 1,2,3 |  |
| 226 | г. Голицыно, Керамиков проспект, д.94,97,102 |  |
| 227 | г. Голицыно, Виндавский пр-т, д. 38, 39, 41 |  |
| 228 | г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 98, 95, 90, 91, 96, 102а |  |
| 229 | ту Голицыно, пос. Бутынь д.65,66,67,68 |  |
| 230 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 60 |  |
| 231 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 54, корп. 4 |  |
| 232 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 52, корп. 10-Пограничный пр-д, д. 1 |  |
| 233 | г.Голицыно,ул. Советская,д.52, корп.1-5 |  |
| 234 | г. Голицыно, Пролетарский проспект, д. 50 |  |
| 235 | г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 78 |  |
| 236 | г. Голицыно, ДРСУ-4, д. 8, 9, 10, 12, 13 |  |
| 237 | г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 80, 82, 84 |  |
| 238 | ту Голицыно, д. Кобяково, ул. Лесная, д. 26 |  |
| 239 | г. Голицыно, Виндавский пр-т, д. 40, 42 |  |
| 240 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 48, 50 |  |
| 241 | г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 92 |  |
| 242 | г. Голицыно, Петровское ш., д. 45 |  |
| 243 | г. Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д. 6, 8 |  |
| 244 | г. Голицыно, Можайское ш., д. 51 |  |
| 245 | г. Голицыно, Виндавский пр-т, д. 32, 34, 36 |  |
| 246 | г. Голицыно, ул. Советская, 52, корп. 6, 7; Молодежный пр-д, д. 4 |  |
| 247 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 56, корп. 3 |  |
| 248 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 58, 54, корп. 3, 56, корп. 2 |  |
| 249 | г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 86, 88, Виндавский пр-т, д. 44, 46 |  |
| 250 | г. Голицыно, ДРСУ-4, д. 6, 7, 11, 14 |  |
| 251 | г. Голицыно, Заводской проспект, д. 12 |  |
| 252 | г. Голицыно, бульвар Генерала Ремезова, д. 10 |  |
| 253 | г. Голицыно, Петровское шоссе, д. 48, 48 корп. 1 |  |
| 254 | г. Голицыно, Промышленный проезд, д. 2 корп. 1, д. 2 корп. 2, д. 2 корп. 3 |  |
| 255 | г. Голицыно, 3-й Рабочий переулок, 9 |  |
| 256 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.22,д22/2 |  |
| 257 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.24 |  |
| 258 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.27,29,31,29/1 |  |
| 259 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.26,28,30 |  |
| 260 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.5 |  |
| 261 | р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.1,2 |  |
| 262 | р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.3,4,Можайское шоссе,д.5 |  |
| 263 | д.Малые Вяземы, ул. Петровское шоссе,д.5 |  |
| 264 | р.п.Большие Вяземы, ул. Можайское шоссе,д.4,6,7 |  |
| 265 | р.п.Большие Вяземы, ул.Институт,д.7,8 |  |
| 266 | р.п.Большие Вяземы, ул.Институт,д.16 |  |
| 267 | ту Большие Вяземы, д. Горловка, д.2 |  |
| 268 | ту Большие Вяземы, дер.Ямщина, ул.Заречная, д.1 |  |
| 269 | р.п.Большие Вяземы, ул.Станционная, д.14,16 |  |
| 270 | д.п. Лесной городок, ул. Молодёжная, д. 2, 4. |  |
| 271 | д.п. Лесной городок, ул.Фасадная, д. 12,14; ул. Лесная, д. 10; ул Почтовый переулок, д. 14,15. |  |
| 272 | д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 2к1, 2к2, 4, 6, 8к5 |  |
| 273 | д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 9, 11; ул. Лесная, д. 8. |  |
| 274 | д.п. Лесной городок, ул. Энергетиков, д. 6, 7. |  |
| 275 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, д. 1, 2, 3, 5. |  |
| 276 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, д. 8, 9. |  |
| 277 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Берёзовая, д. 1, 2, 4, 5. |  |
| 278 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул.Берёзовая, д. 6,8 |  |
| 279 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 11. |  |
| 280 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 13, 15, 17: ул. Рябиновая, д. 4. |  |
| 281 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 4, 6, 8, 10. |  |
| 282 | ту Лесной городок, пос. ВНИИССОК, д. 4, 6, 7, 11 |  |
| 283 | ту Успенское, п.Горки-10, д. 22,24,25,30,29, 23 |  |
| 284 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.8,9,27 |  |
| 285 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.20-21 |  |
| 286 | ту Успенское, п. Горки-10 д.19 |  |
| 287 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.13,14,15 |  |
| 288 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.2,4,5 |  |
| 289 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.3,6,7 |  |
| 290 | с. Успенское, д.40 |  |
| 291 | с. Успенское, д.31,32,13,33 |  |
| 292 | с. Успенское, дд.24,25 |  |
| 293 | с. Успенское, дд.26,34 |  |
| 294 | с. Успенское, дд.61,62,50,51, 35 |  |
| 295 | ту Успенское, п. Сосны дд.10,11,12,16,5,5а,4 |  |
| 296 | ту Успенское, п. Сосны дд.7,8,9,17,18 |  |
| 297 | ту Успенское, п. Сосны д.20 |  |
| 298 | ту Успенское, п. Сосны д.21 |  |
| 299 | ту Успенское, п. Горки-10 д.32 |  |
| 300 | с. Успенское, дд. 22к1, 22к2, 22к3, 22к4 |  |
| 301 | ту Успенское, п. Горки-10 дд. 33к1, 33к2 |  |
| 302 | ту Успенское, с.Уборы д.1 |  |
| 303 | ту Жаворонковское, д.Зайцево д.11 |  |
| 304 | ту Жаворонковское, д.Крюково д.1,3,4 |  |
| 305 | с. Жаворонки ул. Лесная д. 21 |  |
| 306 | ту Жаворонковское, с. Юдино, ул.Железнодорожная д. 1,3,4,6а |  |
| 307 | ту Жаворонковское, с.Перхушково д.4Б |  |
| 308 | ту Жаворонковское, д. Солманово, МЖК Изумрудная Долина, д.41, 43, ул. Елисейская, д. 2-5, ул. Триумфальная, д. 12, 14, 16, 20, ул. Лазурная, д. 12-20 |  |
| 309 | г. Кубинка, городок Кубинка-10, д. 1-6,12 |  |
| 310 | г. Кубинка, д. Полушкино, д. 1, корп. 1 |  |
| 311 | г. Кубинка, ул. Армейская, д. 1-16 |  |
| 312 | г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 1-16 |  |
| 313 | г. Кубинка, ул. Городок Кубинка-1 корп. 1, 2, 3, 10, 5, 14-20, 22, 24, 25 |  |
| 314 | ту Кубинка, п.Дубки, д. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 23 |  |
| 315 | г. Кубинка, ул. ст. Кубинка-2, д. 9 |  |
| 316 | ту Никольское, п. Новый Городок, д. 4, 5, 18-20, 33, 34 |  |
| 317 | ту Никольское, п.сан.им.Герцена д.19,20,21,45,46 |  |
| 318 | р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 1,3,7,17, ул. Агрохимиков, д. 4, ул. Калинина, д. 2,4,6 |  |
| 319 | р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 8,12, ул. Мичурина, д. 5,9 |  |
| 320 | р.п. Новоивановское, ул. Можайское шоссе, д. 50 |  |
| 321 | р.п. Новоивановское, ул. Можайское шоссе, д. 51,52 |  |
| 322 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Сосновая, д. 16, корп.1,2 |  |
| 323 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Сосновая, д. 1А, корп.1,2,3 |  |
| 324 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 18 |  |
| 325 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 19,20,21,22,23,25,27 |  |
| 326 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Сосновая, д. 10 |  |
| 327 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 1, копр.1,2,3 |  |
| 328 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ЖК 12 месяцев, д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |  |
| 329 | р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 15а |  |
| 330 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 26, корп. 1,2,3,4 |  |
| 331 | р.п.Заречье, д. 4 и д. 4а |  |
| 332 | р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 1, корп.1-корп.8 и д,5 кор1- корп.5 |  |
| 333 | р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 2, корп.1-корп.6 |  |
| 334 | р.п.Заречье, ул. Заречная д. 1- ул. Берёзовая д. 5-№8 |  |
| 335 | р.п.Заречье, ул. Заречная д. 23 |  |
| 336 | р.п. Заречье, ул. Каштановая, д.1, ул. Березовая, д.9 |  |
| 337 | р.п. Заречье, ул. Каштановая, д.6 |  |
| 338 | р.п. Заречье, ул. Каштановая, д.8 |  |
| 339 | пос.Барвиха д.10, 11, 12, 14, 15 |  |
| 340 | пос. Барвиха, д. 18,23,24 |  |
| 341 | п.Барвиха д.6,8 |  |
| 342 | ту Барвихинское, пос. Усово-Тупик. д.9,11,12 |  |
| 343 | ту Барвихинское, пос. д/о Огарево, д.д.4,6 |  |
| 344 | ту Барвихинское, пос.Усово-Тупик д. 20, 20с1 |  |
| 345 | ту Барвихинское, с. Усово, д.62 |  |
| 346 | ту Часцовское, пос. Гарь-Покровское, д.10, 41, 44 |  |
| 347 | ту Часцовское, пос. Гарь-Покровское, д.46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |  |
| 348 | ту Часцовское, пос. д.отдыха Покровское, д.1, 2 |  |
| 349 | ту Часцовское, пос. Часцы-1, д.а 24,25,26,27,28,29,30,31, 123 |  |
| 350 | ту Часцовское, пос. Часцы-1, д.а 64,66,64-а,101,102,103,104,105,108,120,121-а,121-б |  |
| 351 | ту Часцовское, пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7 |  |
| 352 | ту Часцовское, пос. Часцы, д.8, д.9, д.10, д.11, д.14, д.17 |  |
| 353 | ту Ершовское, д. Фуньков, квартал Наташино, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11 |  |
| 354 | ту Ершовское, с.Каринское, д.1,д.3,д.4,д.5 |  |
| 355 | ту Ершовское, д.Улитино, д.1 |  |
| 356 | ту Ершовское, с.Андреевское, д.2, д.5 |  |
| 357 | ту Ершовское, с. Саввинская Слобода, ул.Юбилейная, д.73,д.76,д.77 |  |
| 358 | с.Ершово,д.6,д.8,д.9,д.10,д.11,д.12,д.13,д.14,д.15,д.16 |  |
| 359 | с.Ершово, д.1, д.2, д.3 |  |
| 360 | ту Ершовское, с.Каринское, д.9,д.10,д.11,д.12,д.17,д.26,д.27 |  |
| 361 | ту Горское, п. Горки-2 д. 8, 22, 32, 35, 36, 40 |  |
| 362 | ту Горское, п. Горки-2 д. 214, 214 а, 214 б |  |
| 363 | ту Горское, п. Горки-2, д. 10 |  |
| 364 | ту Назарьевское, д. Дарьино, пансионат Химик, д. 8,9 |  |
| 365 | ту Назарьевское, пос. Назарьево, д. 1,2,3,21,22,23 |  |
| 366 | г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.2, 2А,4,6,8; ул. Северная, д.54,62к.1,62к.2,64 |  |
| 367 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 1, 1А; ул. Садовая, д.д. 16, 18 |  |
| 368 | г.Одинцово, ул. Свободы, д.2,4; Можайское ш., д.22; ул. Вокзальная, д.1,3 |  |
| 369 | г.Одинцово, ул. Сосновая, д.30,32,34 |  |
| 370 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.2,6,8,12,14,16,18,22,24 |  |
| 371 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 56, корп. 1 и 54, корп. 2 |  |
| 372 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 52, корп. 11 и 52, корп. 8, корп. 9 |  |
| 373 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.22/1 |  |
| 374 | р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.7,8,8а |  |
| 375 | д.Малые Вяземы, ул. Петровское шоссе,д.1,3,7 |  |
| 376 | д.п. Лесной городок, ул. Энергетиков, д. 2, 3, 5. |  |
| 377 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 1,5,7: ул. Рябиновая, д. 1,3 |  |
| 378 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 19, 21, 23, 27; ул. Рябиновая, д. 6, 7, 8, 9, 10. |  |
| 379 | ту Успенское, п. Сосны д.19 |  |
| 380 | ту Никольское, п.сан.им.Герцена д.10-17 |  |
| 381 | ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Заводская, д. 11, 14, 15, 16,17,18, ул. Октября, д. 1, 2 |  |
| 382 | р.п.Заречье, ул. Заречная д. 19-№21-№11-№13 |  |
| 383 | пос. Барвиха, д. 16,17,25,26,27,28,32,33,34 |  |
| 384 | ту Барвихинское, пос. Усово-Тупик, д.1,3,4,5,10,13 |  |
| 385 | ту Горское, п. Горки-2, д. 29, 30, 31, 33, 41 |  |
| 386 | г. Звенигород, ул. Радужная, д.21 |  |
| 387 | г. Звенигород, м-н Супонево,д 7 |  |
| 388 | г. Звенигород, ул.Некрасова,д.29 |  |
| 389 | г. Звенигород, пр. Ветеранов д.10, к. 3,4 |  |
| 390 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д.9 |  |
| 391 | г. Звенигород, ул. Садовая,д.2 |  |
| 392 | г. Звенигород, ул. Радужная, д.6 |  |
| 393 | г. Звенигород, ул. Спортивная 12, 12/1 |  |
| 394 | г. Звенигород, ст. Дютьково, д. 4, 6 |  |
| 395 | г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.2, 4,4А |  |
| 396 | г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.д. 10к.1, 10к.2, 12, 14, 16, 18, 20, 24к.1, 24к.2 |  |
| 397 | г.Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.5,7,7А,9,13,15 |  |
| 398 | г. Одинцово, ул. Садовая, д.12, 14; ул. Молодёжная, д.1,3 |  |
| 399 | г. Одинцово, ул. Северная, д.46, 48,50,52; б-р Любы Новосёловой, д.1к.1,1к.2,3к.1,3к.2 |  |
| 400 | г. Одинцово, ул. Толубко, д.1; ул. Вокзальная , д.39, 39Б; Можайское ш., д.д. 80, 82, 84, 86, 88, 90 |  |
| 401 | ту Голицыно, пос. НИИ Радио д.1,3А,4А,5,6,7 |  |
| 402 | ту Успенское, п. Горки-10 дд.16,17,18 |  |
| 403 | г. Кубинка, городок Кубинка-10, д. 13-24 |  |
| 404 | ту Часцовское, пос. ПМС-4, д.1. д.2,д. 3, д.4 |  |
| 405 | ту Ершовское, с. Саввинская Слобода, ул.Юбилейная,д.11,д.19,д.25,д.26,д.47,д.48,д.68,д.70 |  |
| 406 | ту Назарьевское, пос. Назарьево, д. 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10,10а,10б,11,12,13, 14, 15, 16, 17,18,19,20 |  |
| 407 | ту Захаровское, пос.в/ч 51916 д.Кобяково, д.д.46,47,48,49,50,51,52,35,38,39 |  |
| 408 | г. Звенигород, мкр.Супонево д.3а |  |
| 409 | г. Звенигород, мкр.Супонево д.11,12 |  |
| 410 | г. Звенигород, ул. Садовая,кв Заречье,д.1,2 |  |
| 411 | г. Звенигород, пр. Ветеранов д.10, к.1,2 |  |
| 412 | г. Звенигород, кв. Маяковского,д. 29,37 |  |
| 413 | г. Звенигород, ул.Фабричнова,д.18 |  |
| 414 | г. Звенигород, ул. Радужная,д.15 |  |
| 415 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 130, 132, 134, 136, 136А |  |
| 416 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 135, 137, 139; б-р Маршала Крылова, д.д. 4, 6, 8 |  |
| 417 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 143, 145, 153, 155, 157, 161; б-р Маршала Крылова, д.д. 14, 16, 18 |  |
| 418 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 15, 17, 17к1, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 29к.1, 31, 33, 35, 37 |  |
| 419 | г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д.д. 27, 29, 31, 33, 35, 37; ул. Глазынинская, д.д. 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,26; ул. Сосновая, д.д. 28, 28А |  |
| 420 | г.Одинцово, ул. Вокзальная, д.51 |  |
| 421 | г. Одинцово, ул. Комсомольская, д.2,4,6,8; ул. Верхне-Пролетарская, д.16; ул. Маковского, д.16,20,22,24 |  |
| 422 | г.Одинцово, ул. Маковского, д.6,10,12, ул. Комсомольская, д.3,5 |  |
| 423 | г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 6, 8, 8А, 10, ул. Молодёжная, д.д. 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18 |  |
| 424 | г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 24, 26, 28, 30, 32, 36, 42, 44; б-р Любы Новосёловой, д.д. 2к.1, 2к.2, 2А, 4к.1, 4к.2, 4А |  |
| 425 | г. Одинцово, ул. Триумфальная, д.10, ул.Гвардейская, д.11,15 |  |
| 426 | г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 99, 100 |  |
| 427 | г. Голицыно, Заводской пр-т, д. 24, 27, 28, 30, 31 |  |
| 428 | г. Голицыно, пр-т, Керамиков, д. 103 |  |
| 429 | р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17, д.10,11,12,13,14,15 |  |
| 430 | р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.9,Можайское шоссе,д.3,2,2/1 |  |
| 431 | р.п. Большие Вяземы, ул.Институт,д.1,2,3,5,6 |  |
| 432 | д.п. Лесной городок, ул. Грибовская, д. 2,4, 6, 8 |  |
| 433 | д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 1,1а,3,5а, ул.Лесная, д.2а |  |
| 434 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул.Берёзовая, д. 7, 9, 11. |  |
| 435 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 1, 3. |  |
| 436 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 7, 15. |  |
| 437 | ту Успенское, п.Горки-10, д. 26, 31 |  |
| 438 | с. Жаворонки ул.30 лет Октября д.1,2,3,4,6,9,10,11,12,13,1Б |  |
| 439 | с.Жаворонки ул.Железнодорожная д.15,15а,16 |  |
| 440 | г. Кубинка, городок Кубинка-10, д. 7-11 |  |
| 441 | г. Кубинка, ул. городок Кубинка-8, д. 5 |  |
| 442 | г. Кубинка, ул. городок Кубинка-8, д. 4-16 |  |
| 443 | ту Никольское, п. Новый городок, д. 14-17 |  |
| 444 | ту Никольское, п. Новый Городок, д. 21, 22, 23, 24, 25 |  |
| 445 | ту Никольское, п.сан.им.Герцена д.23,24,25,47-51 |  |
| 446 | ту Никольское, п. Старый Городок ул. Почтовая, д. 3 |  |
| 447 | ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 1, 2, 3, ул. Заводская, д. 1, 2, 6, 7, 8, 13 |  |
| 448 | ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Университетская, д. 1,2,3,4 |  |
| 449 | р.п.Заречье, д. 10-д. 12-д. 14 |  |
| 450 | пос. Барвиха. д.7,29,30,31 |  |
| 451 | ту Часцовское, пос. Покровский городок, д.а 5, 11, 12, 14 |  |
| 452 | с.Ершово, д.4,д.5,д.7 |  |
| 453 | ту Горское, п. Горки-2 д. 34, 37, 38, 39 |  |
| 454 | ту Назарьевское, пос. Матвейково, д. 1,2,3,3а,7,9 |  |
| 455 | ту Захаровское, пос.Летний Отдых, ул.Зеленая, д.д.1,2,3,4,5,6,7,8,8а,9,10а,11а,12а |  |

».

Начальник Управления благоустройства А.А. Журавлев»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 4 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 21.03.2024 № 1643  "Приложение 4 к муниципальной программе |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2027 | Итого | 1 563 939,02996 | 244 924,89000 | 403 624,13996 | | | | | 500 900,00000 | 354 490,00000 | 60 000,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 984 724,15996 | 167 882,42000 | 250 198,37996 | | | | | 308 721,60000 | 221 201,76000 | 36 720,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 579 214,87000 | 77 042,47000 | 153 425,76000 | | | | | 192 178,40000 | 133 288,24000 | 23 280,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 1 085 060,00000 | 0,00000 | 403 260,00000 | | | | | 500 900,00000 | 180 900,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 671 437,44000 | 0,00000 | 249 834,24000 | | | | | 308 721,60000 | 112 881,60000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 413 622,56000 | 0,00000 | 153 425,76000 | | | | | 192 178,40000 | 68 018,40000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены общественные территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие F2.02. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 46 445,61000 | 46 445,61000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 46 413,11000 | 46 413,11000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 32,50000 | 32,50000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены общественные территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие F2.03.Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)\* | 2023-2027 | Итого | 432 433,41996 | 198 479,28000 | 364,13996 | | | | | 0,00000 | 173 590,00000 | 60 000,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа(приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 266 873,60996 | 121 469,31000 | 364,13996 | | | | | 0,00000 | 108 320,16000 | 36 720,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 165 559,81000 | 77 009,97000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 65 269,84000 | 23 280,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены скверы, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| \*Справочно: В 2024 году по мероприятию F2.03. кредиторская задолженность 2023 года | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Мероприятие F2.04. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу», ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Мероприятие F2.07. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство детских скверов) | 2024-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены детские скверы, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 2023-2027 | Итого | 3 620 432,00955 | 677 330,29955 | 1 746 045,55000 | | | | | 1 197 056,16000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 414 984,36000 | 475 202,03000 | 1 196 299,97000 | | | | | 743 482,36000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 205 447,64955 | 202 128,26955 | 549 745,58000 | | | | | 453 573,80000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | Мероприятие 01.01. Изготовление и установка стел | 2023-2027 | Итого | 16 000,00000 | 16 000,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 15 200,00000 | 15 200,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 800,00000 | 800,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Изготовлено и установлено стел, шт. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2027 | Итого | 2 356 152,18000 | 168 954,59000 | 990 141,43000 | | | | | 1 197 056,16000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 457 508,59000 | 103 400,20000 | 610 626,03000 | | | | | 743 482,36000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 898 643,59000 | 65 554,39000 | 379 515,40000 | | | | | 453 573,80000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены лесопарковые зоны, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 01.03 Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 2023-2027 | Итого | 73 814,18000 | 73 814,18000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 22 144,24000 | 22 144,24000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 51 669,94000 | 51 669,94000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Установлены детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятие 01.04.Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2023-2027 | Итого | 19 364,22000 | 4 161,45000 | 15 202,77000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа(приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 244,92000 | 1 244,92000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 119,30000 | 2 916,53000 | 15 202,77000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - |
| 2.5 | Мероприятие 01.05. Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 65 000,00000 | 0,00000 | 65 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 60 000,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 000,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Мероприятие 01.06.  Благоустройство пространств для активного отдыха | 2023-2027 | Итого | 1 196,00000 | 1 196,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа; Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 196,00000 | 1 196,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены пространства для активного отдыха, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Мероприятие 01.07.  Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 709 900,17000 | 258 199,83000 | 451 700,34000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 674 405,14000 | 245 289,83000 | 429 115,31000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 35 495,03000 | 12 910,00000 | 22 585,03000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области, процент |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Мероприятие 01.08.  Обустройство велосипедной инфраструктуры | 2023-2027 | Итого | 314 001,01000 | 90 000,00000 | 224 001,01000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа; Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 152 988,63000 | 56 430,00000 | 96 558,63000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 161 012,38000 | 33 570,00000 | 127 442,38000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Обустроены велосипедные маршруты, единица |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Мероприятие 01.09.  Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров | 2023-2027 | Итого | 33 363,18524 | 33 363,18524 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 31 492,84000 | 31 492,84000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе средства бюджета г. Москвы | 31 492,84000 | 31 492,84000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 870,34524 | 1 870,34524 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены с привлечением субсидии территории, прилегающие к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, шт. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Мероприятие 01.10.  Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены с привлечением иного межбюджетного трансферта общественные территории и (или) количество детских игровых площадок, обустроенных с привлечением иного межбюджетного трансферта, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Мероприятие 01.13. Создание сезонных ледяных катков | 2024-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Сезонные ледяные катки с обустройством сезонных спортивных игровых площадок на летний период, ед |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Мероприятие 01.14.  Устройство сезонных ледяных катков | 2024-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество территорий общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13 | Мероприятие 01.15.  Благоустройство общественных территорий вблизи водных объектов | 2024-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Общественные территории, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14 | Мероприятие 01.16.  Строительство объектов капитального строительства при благоустройстве общественных территорий | 2024-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Результат 1.Построены объекты капитального строительства (пешеходные мосты протяженностью до 700 м) при благоустройстве общественных территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15 | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2027 | Итого | 10 892,25901 | 10 892,25901 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа; Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 892,25901 | 10 892,25901 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.16 | Мероприятие 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 10 247,57506 | 10 247,57506 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 247,57506 | 10 247,57506 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.17 | Мероприятие 01.22.Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2023-2027 | Итого | 10 501,23024 | 10 501,23024 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа(приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 501,23024 | 10 501,23024 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по подпрограмме 1 "Комфортная городская среда" | | | Итого | 5 184 371,03951 | 922 255,18955 | 2 149 669,68996 | | | | | 1 697 956,16000 | 354 490,00000 | 60 000,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 3 399 708,51996 | 643 084,45000 | 1 446 498,34996 | | | | | 1 052 203,96000 | 221 201,76000 | 36 720,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 784 662,51955 | 279 170,73955 | 703 171,34000 | | | | | 645 752,20000 | 133 288,24000 | 23 280,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2027 | Итого | 390 216,76000 | 245 452,24000 | 112 522,88000 | | | | | 16 120,82000 | 16 120,82000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 150 216,60000 | 150 216,60000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 240 000,16000 | 95 235,64000 | 112 522,88000 | | | | | 16 120,82000 | 16 120,82000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие F2.01 Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 390 216,76000 | 245 452,24000 | 112 522,88000 | | | | | 16 120,82000 | 16 120,82000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 150 216,60000 | 150 216,60000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 240 000,16000 | 95 235,64000 | 112 522,88000 | | | | | 16 120,82000 | 16 120,82000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 41 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 01Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого | 17 071 893,27562 | 3 360 110,89561 | 3 603 669,15251 | | | | | 3 545 629,37276 | 3 545 629,37276 | 3 016 854,48198 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области, | 125 353,51000 | 119 429,51000 | 1 481,00000 | | | | | 1 481,00000 | 1 481,00000 | 1 481,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 940 839,76562 | 3 234 981,38561 | 3 602 188,15251 | | | | | 3 544 148,37276 | 3 544 148,37276 | 3 015 373,48198 |
| Внебюджетные источники | 5 700,00000 | 5 700,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | Мероприятие 01.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 106 065,43228 | 33 284,00228 | 24 530,29000 | | | | | 24 125,57000 | 24 125,57000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 20 012,65000 | 20 012,65000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 86 052,78228 | 13 271,35228 | 24 530,29000 | | | | | 24 125,57000 | 24 125,57000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 76 825,84 | 23 816,78 | 17 866,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 866,20 | 17 571,43 | 17 571,43 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 01.02. Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2027 | Итого | 78 304,99000 | 23 587,42000 | 38 691,91000 | | | | | 8 012,83000 | 8 012,83000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 10 946,94000 | 10 946,94000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 61 658,05000 | 6 940,48000 | 38 691,91000 | | | | | 8 012,83000 | 8 012,83000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 5 700,00000 | 5 700,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 77 | 27 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 9 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2027 | Итого | 9 049,27200 | 2 265,27200 | 1 696,00000 | | | | | 1 696,00000 | 1 696,00000 | 1 696,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 7 397,00000 | 1 473,00000 | 1 481,00000 | | | | | 1 481,00000 | 1 481,00000 | 1 481,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 652,27200 | 792,27200 | 215,00000 | | | | | 215,00000 | 215,00000 | 215,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4 | Мероприятие 01.06. Приобретение коммунальной техники | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Приобретена коммунальная техника, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 3 520 113,80346 | 763 642,20878 | 682 264,96978 | | | | | 691 402,20830 | 691 402,20830 | 691 402,20830 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа. |
| Средства бюджета Московской области | 5 197,06711 | 5 197,06711 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 514 916,73635 | 758 445,14167 | 682 264,96978 | | | | | 691 402,20830 | 691 402,20830 | 691 402,20830 |
| Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 5 478,91 | 5 478,91 | 5 478,91 | 5 478,91 | 5 478,91 | 5 478,91 | 5 478,91 | 5 478,91 | 5 478,91 | 5 478,91 |
| 2.8 | Мероприятие 01.16.  Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 066 700,68245 | 859 682,35985 | 801 754,80160 | | | | | 801 754,50700 | 801 754,50700 | 801 754,50700 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 931,14 | 931,14 | 931,14 | 931,14 | 931,14 | 931,14 | 931,14 | 931,14 | 931,14 | 931,14 |
| 2.9 | Мероприятие 01.17. Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 231 978,48204 | 462 934,56484 | 451 756,50016 | | | | | 439 095,80568 | 439 095,80568 | 439 095,80568 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа |
| Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 8 498,43 | 8 498,43 | 8 498,43 | 8 498,43 | 8 498,43 | 8 498,43 | 8 498,43 | 8 498,43 | 8 498,43 | 8 498,43 |
| 2.11 | Мероприятие 01.19.  Содержание внутриквартальных проездов | 2023-2027 | Итого | 3 662 353,02085 | 687 296,94766 | 761 338,19019 | | | | | 737 905,96100 | 737 905,96100 | 737 905,96100 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 29 632,23604 | 29 632,23604 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 632 720,78481 | 657 664,71162 | 761 338,19019 | | | | | 737 905,96100 | 737 905,96100 | 737 905,96100 |
| Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 96,28 | 96,28 | 96,28 | 96,28 | 96,28 | 96,28 | 96,28 | 96,28 | 96,28 | 96,28 |
| 2.12 | Мероприятие 01.20.  Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2027 | Итого | 727 276,23165 | 182 581,85262 | 181 564,79301 | | | | | 181 564,79301 | 181 564,79301 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 47 038,24571 | 47 038,24571 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 680 237,98594 | 135 543,60691 | 181 564,79301 | | | | | 181 564,79301 | 181 564,79301 | 0,00000 |
| Замена детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 162 | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 2.13 | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | Итого | 1 722 835,20501 | 342 835,20501 | 345 000,00000 | | | | | 345 000,00000 | 345 000,00000 | 345 000,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 5 129,37114 | 5 129,37114 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 717 705,83387 | 337 705,83387 | 345 000,00000 | | | | | 345 000,00000 | 345 000,00000 | 345 000,00000 |
| Количество светильников, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 32 596 | 32 596 | 32 596 | 32 596 | 32 596 | 32 596 | 32 596 | 32 596 | 32 596 | 32 596 |
| 2.14 | Мероприятие 01.22. Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 001,06257 | 2 001,06257 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 5 204 | 5 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15 | Мероприятие 01.23. Установка шкафов управления наружным освещениям | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 44 | 1 | 43 | 0 | 17 | 34 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16 | Мероприятие 01.24. Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.17 | Мероприятие 01.25. Организация общественных работ, субботников | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Количество организованных субботников и общественных работ, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.18 | Мероприятие 01.26. Содержание бесхозяйных территорий | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Обеспечено содержание бесхозяйных территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.18 | Мероприятие 01.27. Мероприятие, не включенное в ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2024-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов не включенных в ГП МО, кв.м. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.18 | Мероприятие 01.28. Мероприятие, не включенное в ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2024-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Созданы и отремонтированы пешеходных коммуникаций не включенных в ГП МО, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.19 | Мероприятие 01.29. Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | 2024-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 815 317,01331 | 0,00000 | 271 772,33777 | | | | | 271 772,33777 | 271 772,33777 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Модернизированы дворовые территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 9 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2.20 | Мероприятие 01.30.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | 2024-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 129 898,08000 | 0,00000 | 43 299,36000 | | | | | 43 299,36000 | 43 299,36000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области, | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1 | Мероприятие 02.01. Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 263 400,23000 | 51 080,23000 | 212 320,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 63 696,00000 | 0,00000 | 63 696,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 199 704,23000 | 51 080,23000 | 148 624,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1 | Мероприятие 03.01 Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 263 400,23000 | 51 080,23000 | 212 320,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 63 696,00000 | 0,00000 | 63 696,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 199 704,23000 | 51 080,23000 | 148 624,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Проведен ремонт подъездов МКД, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 374 | 170 | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Мероприятие 03.02.  Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
| Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Мероприятие 03.03. Мероприятие, не включенное в ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
| Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по подпрограмме 2 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области" | | | Итого | 17 729 373,96562 | 3 660 507,06561 | 3 928 512,03251 | | | | | 3 561 750,19276 | 3 561 750,19276 | 3 016 854,48198 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 275 570,11000 | 269 646,11000 | 1 481,00000 | | | | | 1 481,00000 | 1 481,00000 | 1 481,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 248 399,62562 | 3 334 080,72561 | 3 778 407,03251 | | | | | 3 560 269,19276 | 3 560 269,19276 | 3 015 373,48198 |
| Внебюджетные источники | 205 404,23000 | 56 780,23000 | 148 624,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 01 "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" | 2023-2027 | Итого | 3 463,00000 | 991,00000 | 618,00000 | | | | | 618,00000 | 618,00000 | 618,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 463,00000 | 991,00000 | 618,00000 | | | | | 618,00000 | 618,00000 | 618,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2023-2027 | Итого | 3 463,00000 | 991,00000 | 618,00000 | | | | | 618,00000 | 618,00000 | 618,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 463,00000 | 991,00000 | 618,00000 | | | | | 618,00000 | 618,00000 | 618,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО по подпрограмме 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | | | Итого | 3 463,00000 | 991,00000 | 618,00000 | | | | | 618,00000 | 618,00000 | 618,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 463,00000 | 991,00000 | 618,00000 | | | | | 618,00000 | 618,00000 | 618,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО по ПРОГРАММЕ: | | | Итого | 22 917 208,00513 | 4 583 753,25516 | 6 078 799,72247 | | | | | 5 260 324,35276 | 3 916 858,19276 | 3 077 472,48198 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 3 675 278,62996 | 912 730,56000 | 1 447 979,34996 | | | | | 1 053 684,96000 | 222 682,76000 | 38 201,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 19 036 525,14517 | 3 614 242,46516 | 4 482 196,37251 | | | | | 4 206 639,39276 | 3 694 175,43276 | 3 039 271,48198 |
| Внебюджетные источники | 205 404,23000 | 56 780,23000 | 148 624,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

|  |
| --- |
| ".  Начальник Управления благоустройства А.А. Журавлев  Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности, Главный бухгалтер Н.А. Стародубова |

|  |
| --- |
| Приложение 5 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 21.03.2024 № 1643  "Приложение 5 к муниципальной программе  Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» |

Целевые показатели муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  за 2022 год | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Приоритетный Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единица | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 1.F2.01,  1.F2.02,  1.F2.03, 1.F2.07 |
| 1.2 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Приоритетный Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единица | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 1.F2.04 |
| 1.3 | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Приоритетный Отраслевой показатель | процент | 56,99 | 56,99 | 57,02 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 1.01.04 |
| 1.4 | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Приоритетный Отраслевой показатель | процент | 43,54 | 43,68 | 43,86 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 1.01.04 |
| 1.5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Приоритетный Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | процент | 22,19 | - | 30 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 1.F2.01, 1.F2.02, 1.F2.03, 1.F2.04, 1.F2.07, 1.01.01, 1.01.02, 1.01.03, 1.01.04, 1.01.05, 1.01.06, 1.01.07, 1.01.08, 1.01.09, 1.01.10, 1.01.13, 1.02.01, 2.01.02, 2.01.03, 2.01.06, 2.01.07 |
| 2 | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Тыс. квадратных метров | 7 893,08 | 15 004,76 | 15 004,76 | 15 004,76 | 15 004,76 | 15 004,76 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 2.01.15, 2.01.16, 2.01.18, 2.01.19 |
| 2.2 | Замена детских игровых площадок | Приоритетный Отраслевой показатель | Единица | 62 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 2.01.20 |
| 2.3 | Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный Отраслевой показатель | Единица | 4815 | 5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 2.01.22 |
| 2.4 | Установка шкафов управления наружным освещением | Приоритетный Отраслевой показатель | единица | - | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 2.01.23 |
| 2.5 | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Приоритетный Отраслевой показатель | Единица | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 2.01.30 |

|  |
| --- |
| ".  Начальник Управления благоустройства  А.А. Журавлев |

|  |
| --- |
| Приложение 6 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 21.03.2024 № 1643  "Приложение 6 к муниципальной программе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень объектов, предусмотренных в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области  «Формирование современной комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс. рублей) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие F2.01 "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство набережной Москва-реки от центральной исторической части г. Звенигород до Саввино-Сторожевского монастыря | 10,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.2023-16.10.2025 | 19.10.2025 | 470 000,00000 | 0,00000 | Итого | 470 000,00000 | 0,00000 | 150 000,00000 | 320 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 287 640,00000 | 0,00000 | 91 800,00000 | 195 840,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 182 360,00000 | 0,00000 | 58 200,00000 | 124 160,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2 | Реновация набережной пруда на Центральной площади г. Одинцово |  | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 31.10.2023-16.10.2024 | 19.10.2024 | 253 260,00000 | 0,00000 | Итого | 253 260,00000 | 0,00000 | 253 260,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 158 034,24000 | 0,00000 | 158 034,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 95 225,76000 | 0,00000 | 95 225,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3 | Реновация центральной площади и Городского прака в г. Одинцово | 3,9 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2025-15.10.2026 | 18.10.2026 | 361 800,00000 | 0,00000 | Итого | 361 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 180 900,00000 | 180 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 225 763,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 112 881,60000 | 112 881,60000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 136 036,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 68 018,40000 | 68 018,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 1 085 060,00000 | 0,00000 | 403 260,00000 | 500 900,00000 | 180 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 671 437,44000 | 0,00000 | 249 834,24000 | 308 721,60000 | 112 881,60000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 413 622,56000 | 0,00000 | 153 425,76000 | 192 178,40000 | 68 018,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Мероприятие F2.02 "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий" | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Благоустройство набережной Москва-реки от центральной исторической части г. Звенигород до Саввино-Сторожевского монастыря | 10,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.2023-16.10.2025 | 19.10.2025 | 46 445,61000 | 0,00000 | Итого | 46 445,61000 | 46 445,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 46 413,11000 | 46 413,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 32,50000 | 32,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 46 445,61000 | 46 445,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 46 413,11000 | 46 413,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 32,50000 | 32,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Мероприятие F2.03 "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)" | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Благоустройство сквера возле памятника воинам – землякам в д. Жуковка | 1,9 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-15.10.2023 | 18.10.2023 | 98 365,33000 | 0,00000 | Итого | 98 365,33000 | 98 365,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 60 199,58000 | 60 199,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 38 165,75000 | 38 165,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2 | Благоустройство ул. Интернациональная в г. Одинцово | 0,95 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-15.10.2023 | 18.10.2023 | 100 113,95000 | 0,00000 | Итого | 100 113,95000 | 100 113,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 61 269,73000 | 61 269,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 38 844,22000 | 38 844,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3 | Кредиторская задолженность за 2023 год по объекту "Благоустройство ул. Интернациональная в г. Одинцово" | 0,95 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-15.10.2023 | 18.10.2023 | 364,13996 | 0,00000 | Итого | 364,13996 | 0,00000 | 364,13996 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 364,13996 | 0,00000 | 364,13996 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.4 | Сквер поКрасногорскому шоссе у д.2 с пешеходной зоной по ул. Свободы в г. Одинцово | 1,25 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 31.10.2025-16.10.2026 | 19.10.2026 | 117 040,00000 | 0,00000 | Итого | 117 040,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 117 040,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 73 032,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 73 032,96000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 44 007,04000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44 007,04000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.5 | Сквер в г. Кубинка по адресу: Одинцовский го, г. Кубинка, Колхозный проезд | 0,65 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 31.10.2025-16.10.2026 | 19.10.2026 | 56 550,00000 | 0,00000 | Итого | 56 550,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 56 550,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 35 287,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35 287,20000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 262,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 262,80000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.6 | Сквер в г. Голицыно, проспект Керамиков, д.93 | 0,55 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2027-15.10.2027 | 18.10.2027 | 60 000,00000 | 0,00000 | Итого | 60 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 36 720,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 720,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23 280,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23 280,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 432 433,41996 | 198 479,28000 | 364,13996 | 0,00000 | 173 590,00000 | 60 000,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 266 873,60996 | 121 469,31000 | 364,13996 | 0,00000 | 108 320,16000 | 36 720,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 165 559,81000 | 77 009,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 65 269,84000 | 23 280,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | Мероприятие 01.01 "Изготовление и установка стел" | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Стела по адресу: Одинцовский городской округ, г. Кубинка | 1 шт | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2023-31.10.2023 | 01.11.2023 | 16 000,00000 | 0,00000 | Итого | 16 000,00000 | 16 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 15 200,00000 | 15 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 800,00000 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 16 000,00000 | 16 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 15 200,00000 | 15 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 800,00000 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | Мероприятие 01.02 "Благоустройство лесопарковых зон" | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Лесопарковая зона по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, микрорайон Новая Трехгорка | 29,1807 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2023-28.11.2025 | 29.11.2025 | 447 146,94000 | 0,00000 | Итого | 447 146,94000 | 32 781,00000 | 124 309,78000 | 290 056,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 273 653,91000 | 20 061,97000 | 76 077,58000 | 177 514,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 173 493,03000 | 12 719,03000 | 48 232,20000 | 112 541,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.2 | Лесопарковая зона по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ,Звенигородское лесничество, Звенигородское участковое лесничество | 35,78 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2023-28.11.2024 | 29.11.2024 | 613 713,90000 | 0,00000 | Итого | 613 713,90000 | 136 173,59000 | 477 540,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 375 592,89000 | 83 338,23000 | 292 254,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 238 121,01000 | 52 835,36000 | 185 285,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.3 | Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, вблизи д. Маслово |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2024-28.11.2025 | 29.11.2025 | 1 295 291,34000 | 0,00000 | Итого | 1 295 291,34000 | 0,00000 | 388 291,34000 | 907 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 808 261,79000 | 0,00000 | 242 293,79000 | 565 968,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 487 029,55000 | 0,00000 | 145 997,55000 | 341 032,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 2 356 152,18000 | 168 954,59000 | 990 141,43000 | 1 197 056,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 457 508,59000 | 103 400,20000 | 610 626,03000 | 743 482,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 898 643,59000 | 65 554,39000 | 379 515,40000 | 453 573,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | Мероприятие 01.03 "Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований" | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Одинцовский г.о., с. Немчиновка, ул. Советский проспект, д.д. 102, 104, 106, 108, с. Немчиновка, ул. Связистов, д.д. 2, 4, 5, 6, 9, 11 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 810,74000 | 0,00000 | Итого | 8 810,74000 | 8 810,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 643,22000 | 2 643,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 167,52000 | 6 167,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.2 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 2,3,4,6,8,9,10,11,13 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 810,74000 | 0,00000 | Итого | 8 810,74000 | 8 810,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 643,22000 | 2 643,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 167,52000 | 6 167,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.3 | Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 7, 15. |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 810,74000 | 0,00000 | Итого | 8 810,74000 | 8 810,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 643,22000 | 2 643,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 167,52000 | 6 167,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.4 | Одинцовский г.о., д. Шульгино, д.22 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 810,74000 | 0,00000 | Итого | 8 810,74000 | 8 810,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 643,22000 | 2 643,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 167,52000 | 6 167,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.5 | Одинцовский г.о., р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д.14, ул. Агрохимиков, д. 2,3,5, ул. Мичурина, д. 11,13 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 810,74000 | 0,00000 | Итого | 8 810,74000 | 8 810,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 643,22000 | 2 643,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 167,52000 | 6 167,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.6 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Говорова, д.д. 26, 26А, 26Б, 28, 30, 32, 34, 36 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 810,74000 | 0,00000 | Итого | 8 810,74000 | 8 810,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 643,22000 | 2 643,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 167,52000 | 6 167,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.7 | Одинцовский г.о., п. Немчиновка, «у пруда» |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 069,50000 | 0,00000 | Итого | 6 069,50000 | 6 069,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 1 820,85000 | 1 820,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 248,65000 | 4 248,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.8 | Одинцовский г.о., г. Голицыно, бульвар Генерала Ремезова, д. 10 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 069,50000 | 0,00000 | Итого | 6 069,50000 | 6 069,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 1 820,85000 | 1 820,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 248,65000 | 4 248,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.9 | Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Радужная, д.18 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 810,74000 | 0,00000 | Итого | 8 810,74000 | 8 810,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 643,22000 | 2 643,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 167,52000 | 6 167,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 73 814,18000 | 73 814,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 22 144,24000 | 22 144,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 51 669,94000 | 51 669,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | Мероприятие 01.04 "Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | деревня Петелино, 214 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 741,58000 | 0,00000 | Итого | 741,58000 | 741,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 218,96000 | 218,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 522,62000 | 522,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 7.2 | деревня Бушарино ГП-3 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 3 419,87000 | 0,00000 | Итого | 3 419,87000 | 3 419,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 1 025,96000 | 1 025,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 393,91000 | 2 393,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 7.3 | Каринское | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2024-30.09.2024 | 01.10.2024 | 12 298,24000 | 0,00000 | Итого | 12 298,24000 | 0,00000 | 12 298,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 298,24000 | 0,00000 | 12 298,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 7.4 | г. Одинцово ул. Вокзальная д.7 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2024-30.09.2024 | 01.10.2024 | 2 904,53000 | 0,00000 | Итого | 2 904,53000 | 0,00000 | 2 904,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 904,53000 | 0,00000 | 2 904,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 19 364,22000 | 4 161,45000 | 15 202,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 244,92000 | 1 244,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 119,30000 | 2 916,53000 | 15 202,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | Мероприятие 01.05 "Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха" | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Парк Захарово, Адрес: Московская область, Одинцовский район, д. Захарово (Муниципальное бюджетное учреждение «Парк Захарово», юр. адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, поселок Летний отдых, улица Зеленая, д. 1А)» |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2024-14.12.2024 | 15.12.2024 | 65 000,00000 | 0,00000 | Итого | 65 000,00000 | 0,00000 | 65 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 60 000,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 000,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 65 000,00000 | 0,00000 | 65 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 60 000,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 000,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | Мероприятие 01.07 "Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха" | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Парк Малевича, Адрес: Одинцовский г.о., вблизи д. Раздоры, парк Малевича | 369 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-30.06.2024 | 01.07.2024 | 684 900,17000 | 0,00000 | Итого | 684 900,17000 | 245 859,11000 | 439 041,06000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 650 655,15000 | 233 566,15000 | 417 089,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 34 245,02000 | 12 292,96000 | 21 952,06000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 9.2 | Парк "Раздолье", Адрес: Московская область, Одинцовский муниципальный район, Истринское лесничество, Серебряноборское участковое лесничество, квартал 55, выделы 1,2,3,4,7,9,10,11,13,14,15,16,18,20,21,27,30,31,32,33,34,35,36; квартал 56, выделы 1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22 | 46 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-30.06.2024 | 01.07.2024 | 25 000,00000 | 0,00000 | Итого | 25 000,00000 | 12 340,72000 | 12 659,28000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 23 749,99000 | 11 723,68000 | 12 026,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 250,01000 | 617,04000 | 632,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 709 900,17000 | 258 199,83000 | 451 700,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 674 405,14000 | 245 289,83000 | 429 115,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 35 495,03000 | 12 910,00000 | 22 585,03000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 | Мероприятие 01.08 "Обустройство велосипедной инфраструктуры" | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Благоустройство маршрута от микрорайона Трёхгорка, вблизи ул. Чистяковой, д. 78 через пешеходный переход в районе 8-го километра магистрали M-1 «Северный объезд Одинцово», далее через вход в парк культуры, спорта и отдыха имени Героя России Л.Е. Лазутиной со стороны Подушкинского шоссе, с устройством участка до существующей велосипедной инфраструктуры Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Героя России Л.Е. Лазутиной, с дооснащением участка «Тропы здоровья» | 1 ед. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.08.2022 - 15.10.2024 | 18.10.2024 | 357 989,61000 | 113 988,60000 | Итого | 244 001,01000 | 90 000,00000 | 154 001,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 112 860,00000 | Средства бюджета Московской области | 152 988,63000 | 56 430,00000 | 96 558,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 1 128,60000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 91 012,38000 | 33 570,00000 | 57 442,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 10.2 | Благоустройство веломаршрута в Одинцовском городском округе от станции Раздоры, через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки Жуковка-1 | 1 ед. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2024-15.10.2024 | 18.10.2024 | 70 000,00000 | 113 988,60000 | Итого | 70 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 112 860,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 1 128,60000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 70 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 314 001,01000 | 90 000,00000 | 224 001,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 152 988,63000 | 56 430,00000 | 96 558,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 161 012,38000 | 33 570,00000 | 127 442,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11 | Мероприятие 01.09 "Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров" | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Лесной городок Одинцовский г.о., п. Десной городок, ул. Вокзальная | 0,53 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 10.05.2023-30.11.2023 | 01.12.2023 | 33 150,36000 | 0,00000 | Итого | 33 150,36000 | 33 150,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области, в том числе: | 31 492,84000 | 31 492,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | средства бюджета г. Москвы | 31 492,84000 | 31 492,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 657,52000 | 1 657,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 11.2 | Благоустройство территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров за счет за счет средств местного бюджета |  |  |  |  | 212,82524 | 0,00000 | Итого | 212,82524 | 212,82524 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета г. Москвы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 212,82524 | 212,82524 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 33 363,18524 | 33 363,18524 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области, в том числе: | 31 492,84000 | 31 492,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета г. Москвы | 31 492,84000 | 31 492,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 870,34524 | 1 870,34524 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12 | Мероприятие 01.20 "Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)" | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Расходы на благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета |  |  |  |  | 10 892,25901 | 0,00000 | Итого | 10 892,25901 | 10 892,25901 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 892,25901 | 10 892,25901 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 12.2 | Благоустройство территорий прилегающих к земельным участкам выданным многодетным семьям по адресу с. Покровское, ул. Новая |  | Работы по благоустройству | 01.03.2025 - 15.11.2025 | 16.11.2025 | 0,00000 | 0,00000 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 10 892,25901 | 10 892,25901 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 892,25901 | 10 892,25901 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13 | Мероприятие 01.22 "Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"" | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | деревня Петелино, 214 за счет средств местного бюджета | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 224,35134 | 0,00000 | Итого | 224,35134 | 224,35134 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 224,35134 | 224,35134 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 13.2 | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | 7ед. | Работы по благоустройству | 02.08.2023-15.12.2023 | 16.12.2023 | 10 276,87890 | 0,00000 | Итого | 10 276,87890 | 10 276,87890 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 276,87890 | 10 276,87890 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 10 501,23024 | 10 501,23024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 501,23024 | 10 501,23024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Мероприятие F2.01 "Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО и ГУРГЖНиСТ МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Одинцовский г.о., ту Жаворонковское, с.Юдино, ул.Зеленая д. 11, ул. Школьная д. 11 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 10 648,24000 | 0,00000 | Итого | 10 648,24000 | 10 648,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 6 516,71000 | 6 516,71000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 131,53000 | 4 131,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.2 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой, д.д. 9к1, 9к2 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 4 722,10000 | 0,00000 | Итого | 4 722,10000 | 4 722,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 889,92000 | 2 889,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 832,18000 | 1 832,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.3 | Одинцовский г.о., ту Кубинка, д. Еремино, д.1, д. 2 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 5 914,74000 | 0,00000 | Итого | 5 914,74000 | 5 914,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 3 619,81000 | 3 619,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 294,93000 | 2 294,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.4 | Одинцовский г.о., г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д. 26, 28, 30 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 5 107,93000 | 0,00000 | Итого | 5 107,93000 | 5 107,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 3 126,05000 | 3 126,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 981,88000 | 1 981,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.5 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 19, 21; б-р Любы Новосёловой, д.д. 13, 15 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 149,85000 | 0,00000 | Итого | 6 149,85000 | 6 149,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 3 763,70000 | 3 763,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 386,15000 | 2 386,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.6 | Одинцовский г.о., пос.Горбольницы 45,д.д.5, 10 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 922,28000 | 0,00000 | Итого | 8 922,28000 | 8 922,28000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 5 460,43000 | 5 460,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 461,85000 | 3 461,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.7 | Одинцовский г.о., г. Звенигород, кв. Маяковского,д. 35, 33, 31 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 9 854,53000 | 0,00000 | Итого | 9 854,53000 | 9 854,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 6 030,97000 | 6 030,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 823,56000 | 3 823,56000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.8 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 25к.1, 25к.2, 27к.1, 27к.2 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 7 613,90000 | 0,00000 | Итого | 7 613,90000 | 7 613,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 4 659,70000 | 4 659,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 954,20000 | 2 954,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.9 | Одинцовский г.о., р.п. Большие вяземы, ул. Городок-17, д. 21, 23, 25 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 12 667,78000 | 0,00000 | Итого | 12 667,78000 | 12 667,78000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 7 752,67000 | 7 752,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 915,11000 | 4 915,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.10 | Одинцовский г.о., г. Кубинка, ул. Городок Кубинка-8, д. 1, 2, 3 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 12 473,39000 | 0,00000 | Итого | 12 473,39000 | 12 473,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 7 633,71000 | 7 633,71000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 839,68000 | 4 839,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.11 | Одинцовский г.о., ту Жаворонковское, с.Юдино, ул.Пролетарская д. 42а,42б,42в |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 3 720,84000 | 0,00000 | Итого | 3 720,84000 | 3 720,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 277,15000 | 2 277,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 443,69000 | 1 443,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.12 | Одинцовский г.о., г. Звенигород, мкр-н Первомайский, д. 13, 15, 17 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 5 219,47000 | 0,00000 | Итого | 5 219,47000 | 5 219,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 3 194,31000 | 3 194,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 025,16000 | 2 025,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.13 | Одинцовский г.о., г. Звенигород, м-н Пронина,д 9 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 1 532,11000 | 0,00000 | Итого | 1 532,11000 | 1 532,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 937,65000 | 937,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 594,46000 | 594,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.14 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, Любы Новосёловой, д.д. 11к.1, 11к.2 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 2 543,44000 | 0,00000 | Итого | 2 543,44000 | 2 543,44000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 1 556,58000 | 1 556,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 986,86000 | 986,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.15 | Одинцовский г.о., г.Одинцово, Можайское ш., д.105 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 10 526,77000 | 0,00000 | Итого | 10 526,77000 | 10 526,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 6 442,38000 | 6 442,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 084,39000 | 4 084,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.16 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 104, 110, 112А |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 11 597,96000 | 0,00000 | Итого | 11 597,96000 | 11 597,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 7 097,95000 | 7 097,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 500,01000 | 4 500,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.17 | Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Радужная,д.20 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 1 857,54000 | 0,00000 | Итого | 1 857,54000 | 1 857,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 1 136,81000 | 1 136,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 720,73000 | 720,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.18 | Одинцовский г.о., ту Часцовское, пос. Покровский городок, д. 1, 2, 3, 4, 6-а |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 13 822,57000 | 0,00000 | Итого | 13 822,57000 | 13 822,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 8 459,40000 | 8 459,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 363,17000 | 5 363,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.19 | Одинцовский г.о., г. Кубинка, д.60А, 60Б, 60В |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 8 309,45000 | 0,00000 | Итого | 8 309,45000 | 8 309,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 5 085,38000 | 5 085,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 224,07000 | 3 224,07000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.20 | Одинцовский г.о., г. Звенигород, микрорайон Восточный, дд. 3, 4, 5, 6 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 8 011,26000 | 0,00000 | Итого | 8 011,26000 | 8 011,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 4 902,89000 | 4 902,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 108,37000 | 3 108,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.21 | Одинцовский г.о., ту Никольское, п. Новый городок, д. 1-3 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 5 053,19000 | 0,00000 | Итого | 5 053,19000 | 5 053,19000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 3 092,55000 | 3 092,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 960,64000 | 1 960,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.22 | Одинцовский г.о., с.Шарапово д. 20, 23, 24, 25 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 18 507,58000 | 0,00000 | Итого | 18 507,58000 | 18 507,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 11 326,62000 | 11 326,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 180,96000 | 7 180,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.23 | Одинцовский г.о., п. Новый Городок, д. 6,7, 8, 9, 10, 13 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 17 265,34000 | 0,00000 | Итого | 17 265,34000 | 17 265,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 10 566,38000 | 10 566,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 698,96000 | 6 698,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.24 | Одинцовский г.о., ул. Новоспортивная д. 10 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 3 648,32000 | 0,00000 | Итого | 3 648,32000 | 3 648,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 232,77000 | 2 232,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 415,55000 | 1 415,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.25 | Одинцовский г.о., ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 11-16 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 6 724,52000 | 0,00000 | Итого | 6 724,52000 | 6 724,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 4 115,40000 | 4 115,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 609,12000 | 2 609,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.26 | Одинцовский г.о., ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 4-8 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 4 955,69000 | 0,00000 | Итого | 4 955,69000 | 4 955,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 3 032,88000 | 3 032,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 922,81000 | 1 922,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.27 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 33, 35, 37 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 9 604,23000 | 0,00000 | Итого | 9 604,23000 | 9 604,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 5 877,78000 | 5 877,78000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 726,45000 | 3 726,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.28 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 98, 100, 100А, 102 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 7 350,79000 | 0,00000 | Итого | 7 350,79000 | 7 350,79000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 4 498,68000 | 4 498,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 852,11000 | 2 852,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.29 | г.о. Одинцовский, с. Саввинская Слобода, квартал Звездочка, д. 4, 5, 49, 69, 73, 79 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 21 126,43000 | 0,00000 | Итого | 21 126,43000 | 21 126,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 12 929,37000 | 12 929,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 197,06000 | 8 197,06000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.30 | 1. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 112, 114, 116, 118;2. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 22А, 24, 26, 28, 28А;3. Одинцовский г.о., р.п. Большие вяземы, ул. Школьный поселок, д.10,11,12, Можайское шоссе, д.1;4. Одинцовский г.о., с.Жаворонки ул.Победы д.55;5. Одинцовский г.о., ту Захаровское, пос.Горбольницы 45,д.д.3, 9,11;6. Одинцовский г.о., ту Никольское, п. Новый городок, д. 35-42;7. Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Союзная, д.32А,34,36;8. Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.5,7,9. |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 112 522,88000 | 0,00000 | Итого | 112 522,88000 | 0,00000 | 112 522,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 112 522,88000 | 0,00000 | 112 522,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 357 975,12000 | 245 452,24000 | 112 522,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 150 216,60000 | 150 216,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 207 758,52000 | 95 235,64000 | 112 522,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15 | Мероприятие 01.02 "Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО и ГУРГЖНиСТ МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, от дома №12 пос. Новый Городок до автобусной остановки "Новый городок" (55.608496, 36.617017; 55.607517, 36.617068) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 845,21000 | 0,00000 | Итого | 845,21000 | 845,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 517,26000 | 517,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 327,95000 | 327,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.2 | Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, ту Никольское, п. Новый городок, д. 4,5, 18-20, 32, 33, 34 (55.611024, 36.613919; 55.612031, 36.614315) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 969,13000 | 0,00000 | Итого | 969,13000 | 969,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 593,10000 | 593,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 376,03000 | 376,03000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.3 | Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, р.п. Большие Вяземы от д. 5 ул. Школьный поселок до д. 8 (55.627604, 37.002687; 55.627533, 37.003541) участок №1 |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 449,15000 | 0,00000 | Итого | 449,15000 | 449,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 274,87000 | 274,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 174,28000 | 174,28000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.4 | Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, р.п. Большие Вяземы от д. 5 ул. Школьный поселок до д. 8 (55.627410, 37.003709; 55.627516, 37.004965) участок №2 |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 400,11000 | 0,00000 | Итого | 400,11000 | 400,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 244,86000 | 244,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 155,25000 | 155,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.5 | Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №1 (55.615459, 36.840842; 55.616082, 36.841554) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 578,13000 | 0,00000 | Итого | 578,13000 | 578,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 353,81000 | 353,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 224,32000 | 224,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.6 | Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №2 (55.616082, 36.841554; 55.615934, 36.841289) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 303,42000 | 0,00000 | Итого | 303,42000 | 303,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 185,69000 | 185,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 117,73000 | 117,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.7 | Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №3 (55.616496, 36.841566; 55.616393, 36.843156) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 941,78000 | 0,00000 | Итого | 941,78000 | 941,78000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 576,36000 | 576,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 365,42000 | 365,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.8 | Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №4 (55.616493, 36.841638; 55.616314, 36.842367) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 385,92000 | 0,00000 | Итого | 385,92000 | 385,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 236,18000 | 236,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 149,74000 | 149,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.9 | Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №5 (55.617890, 36.843671; 55.617205, 36.842788) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 787,59000 | 0,00000 | Итого | 787,59000 | 787,59000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 482,00000 | 482,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 305,59000 | 305,59000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.10 | Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №6 (55.617292, 36.843308; 55.617208, 36.843882) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 444,86000 | 0,00000 | Итого | 444,86000 | 444,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 272,25000 | 272,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 172,61000 | 172,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.11 | Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.8, д.9, д.10, д.11, д.14, д.17, участок №1 (55.615252, 36.841299; 55.615117, 36.842249) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 471,26000 | 0,00000 | Итого | 471,26000 | 471,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 288,41000 | 288,41000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 182,85000 | 182,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.12 | Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.8, д.9, д.10, д.11, д.14, д.17, участок №2 (55.615178, 36.841471; 55.614823, 36.841622) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 263,70000 | 0,00000 | Итого | 263,70000 | 263,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 161,38000 | 161,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 102,32000 | 102,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.13 | Пешеходная коммуникация г. Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д. 10 до Голицынской СОШ №2 (55.620909, 36.977983; 55.621586, 36.980418) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 1 581,94000 | 0,00000 | Итого | 1 581,94000 | 1 581,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 968,13000 | 968,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 613,81000 | 613,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.14 | Пешеходная коммуникация г. Голицыно к общественному пространству Парк культуры и отдыха «Парк героев 1812 года» (55.625873, 36.984825; 55.626142, 36.986327) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 603,12000 | 0,00000 | Итого | 603,12000 | 603,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 369,10000 | 369,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 234,02000 | 234,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.15 | Пешеходная коммуникация г. Звенигород от ул. Почтовая до надземного перехода к СК «Звезда» участок №1 (55.730394, 36.866333; 55.729059, 36.866964) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 1 581,33000 | 0,00000 | Итого | 1 581,33000 | 1 581,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 967,77000 | 967,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 613,56000 | 613,56000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.16 | Пешеходная коммуникация г. Звенигород от ул. Почтовая до надземного перехода к СК «Звезда» участок №2 (55.728106, 36.865203; 55.728903, 36.866879) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 918,90000 | 0,00000 | Итого | 918,90000 | 918,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 562,36000 | 562,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 356,54000 | 356,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.17 | Пешеходная коммуникация г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, 112А; п. БЗРИ, д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, участок №1 (55.681256, 37.300962; 55.681581, 37.302874) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 873,53000 | 0,00000 | Итого | 873,53000 | 873,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 534,60000 | 534,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 338,93000 | 338,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.18 | Пешеходная коммуникация г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, 112А; п. БЗРИ, д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, участок №2 (55.681526, 37.302483; 55.681970, 37.302281) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 354,54000 | 0,00000 | Итого | 354,54000 | 354,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 216,97000 | 216,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 137,57000 | 137,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.19 | Пешеходная коммуникация г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2, участок№1 (55.677499, 37.253561; 55.677651, 37.254194) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 249,80000 | 0,00000 | Итого | 249,80000 | 249,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 152,87000 | 152,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 96,93000 | 96,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.20 | Пешеходная коммуникация г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2, участок№2 (55.677417, 37.252907; 55.677457, 37.253336) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 346,94000 | 0,00000 | Итого | 346,94000 | 346,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 212,32000 | 212,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 134,62000 | 134,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.21 | Пешеходная коммуникация г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2, участок№3 (55.677054, 37.253706; 55.676605, 37.253840) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 245,63000 | 0,00000 | Итого | 245,63000 | 245,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 150,32000 | 150,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 95,31000 | 95,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.22 | Пешеходная коммуникация г. Одинцово, ул. Толубко, д.д. 3к.1, 3к.2, д.3к.3, 3к.4; ул. Баковская, д.д. 2, 4, 8; ул. Вокзальная , д.д. 33, 35, 37, 37к.1; Можайское ш., д.76 (55.682467, 37.296392; 55.682174, 37.295919) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 309,81000 | 0,00000 | Итого | 309,81000 | 309,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 189,60000 | 189,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 120,21000 | 120,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.23 | Пешеходная коммуникация п. Горки-2, д. 16 (административное здание) (55.723456, 37.168628; 55.723371, 37.166214) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 1 281,26000 | 0,00000 | Итого | 1 281,26000 | 1 281,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 784,13000 | 784,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 497,13000 | 497,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.24 | Пешеходная коммуникация д.п. Лесной городок, ул. Молодежная, от д. 5 до Церкви (55.638019, 37.217271; 55.637673, 37.217121) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 284,47000 | 0,00000 | Итого | 284,47000 | 284,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 174,09000 | 174,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 110,38000 | 110,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.25 | Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, деревня Петелино (55.595656, 36.859182; 55.596618, 36.861142) участок №1 |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 1 283,31000 | 0,00000 | Итого | 1 283,31000 | 1 283,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 785,38000 | 785,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 497,93000 | 497,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.26 | Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, деревня Петелино (55.596685, 36.861231; 55.597347, 36.862486) участок №2 |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 840,23000 | 0,00000 | Итого | 840,23000 | 840,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 514,22000 | 514,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 326,01000 | 326,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.27 | Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.58,62,65,66,68 (55.705660, 37.319803; 55.705921, 37.319736) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 292,35000 | 0,00000 | Итого | 292,35000 | 292,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 178,91000 | 178,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 113,44000 | 113,44000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.28 | Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, г. Одинцово, от ЖК "Одинград" до ул. Маршала Бирюзова |  | Работы по благоустройству | 01.10.2023-15.11.2023 | 16.11.2023 | 5 700,00000 | 0,00000 | Итого | 5 700,00000 | 5 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 5 700,00000 | 5 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.29 | Пешеходная коммуникация от дома №8 пос. Кубинка-10 до автобусной остановки "Кубинка-10 (55.507547, 36.692967; 55.512187, 36.693537) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 4 883,63100 | 0,00000 | Итого | 4 883,63100 | 0,00000 | 4 883,63100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 883,63100 | 0,00000 | 4 883,63100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.30 | Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, от дома № 6 п. Дубки, до автобусной остановки «Дубки» Уч. 1 (55.568481, 36.513328; 55.568554, 36.512298) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 591,24800 | 0,00000 | Итого | 591,24800 | 0,00000 | 591,24800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 591,24800 | 0,00000 | 591,24800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.31 | Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, от дома № 6 п. Дубки, до автобусной остановки «Дубки» Уч. 2 (55.568446, 36.512845; 55.568653, 36.513204) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 304,31900 | 0,00000 | Итого | 304,31900 | 0,00000 | 304,31900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 304,31900 | 0,00000 | 304,31900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.32 | Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, от домов 60а,60б,60в, г. Кубинка до автобусной остановки «Можайское шоссе, 67» (55.577082, 36.718474; 55.578321, 36.718808) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 1 304,22300 | 0,00000 | Итого | 1 304,22300 | 0,00000 | 1 304,22300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 304,22300 | 0,00000 | 1 304,22300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.33 | Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Ершовское, с.Ершово, д.1, д.2, д.3(55.759622, 36.856798; 55.759815, 36.856716) уч.1 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 202,53900 | 0,00000 | Итого | 202,53900 | 0,00000 | 202,53900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 202,53900 | 0,00000 | 202,53900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.34 | Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Ершовское, с.Ершово, д.1, д.2, д.3(55.759816, 36.856794; 55.759822, 36.857511) уч.2 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 479,69700 | 0,00000 | Итого | 479,69700 | 0,00000 | 479,69700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 479,69700 | 0,00000 | 479,69700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.35 | Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Ершовское, с.Ершово, д.1, д.2, д.3(55.759822, 36.857580; 55.759793, 36.858452) уч.3 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 596,95600 | 0,00000 | Итого | 596,95600 | 0,00000 | 596,95600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 596,95600 | 0,00000 | 596,95600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.36 | Пешеходная коммуникация дворовой территории д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 кор.6, 8 кор.7, 8 кор.8 (Уч. 1) (55.637430, 37.218975; 55.636753, 37.218788) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 652,11200 | 0,00000 | Итого | 652,11200 | 0,00000 | 652,11200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 652,11200 | 0,00000 | 652,11200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.37 | Пешеходная коммуникация дворовой территории д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 кор.6, 8 кор.7, 8 кор.8 (Уч. 2) (55.637551, 37.218638; 55.637636, 37.218884) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 173,89700 | 0,00000 | Итого | 173,89700 | 0,00000 | 173,89700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 173,89700 | 0,00000 | 173,89700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.38 | Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Захаровское, пос.Летний Отдых, ул.Зеленая, д.д.1,2,3,4,5,6,7,8,8а,9,10а,11а,12а (Уч. 1) (55.640451, 36.974935; 55.639586, 36.975671) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 930,34600 | 0,00000 | Итого | 930,34600 | 0,00000 | 930,34600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 930,34600 | 0,00000 | 930,34600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.39 | Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Захаровское, пос.Горбольницы 45,д.д.3,9,11 (55.711620, 36.887748; 55.711325, 36.890393) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 1 775,86600 | 0,00000 | Итого | 1 775,86600 | 0,00000 | 1 775,86600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 775,86600 | 0,00000 | 1 775,86600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.40 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Голицыно,ул. Советская,д.52, корп.1-5 (55.620429, 36.982035; 55.620683, 36.983881) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 1 173,80100 | 0,00000 | Итого | 1 173,80100 | 0,00000 | 1 173,80100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 173,80100 | 0,00000 | 1 173,80100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.41 | Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, от автобусной остановки «Институт» до мостика через реку Большая Вязёмка (55.629633, 36.994305; 55.629575, 36.990992) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 2 663,79900 | 0,00000 | Итого | 2 663,79900 | 0,00000 | 2 663,79900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 663,79900 | 0,00000 | 2 663,79900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.42 | Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., дер. Малые Вяземы, от дома 7 по ул. Северная до дома 17 по ул. Южная (55.630695, 37.034846; 55.630043, 37.033115) уч.1 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 1 304,22300 | 0,00000 | Итого | 1 304,22300 | 0,00000 | 1 304,22300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 304,22300 | 0,00000 | 1 304,22300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.43 | Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., дер. Малые Вяземы, от дома 7 по ул. Северная до дома 17 по ул. Южная (55.630043, 37.033115; 55.629237, 37.033106) уч.2 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 799,14000 | 0,00000 | Итого | 799,14000 | 0,00000 | 799,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 799,14000 | 0,00000 | 799,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.44 | Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., дер. Малые Вяземы, от дома 7 по ул. Северная до дома 17 по ул. Южная (55.630870, 37.032719; 55.630240, 37.033151) уч.3 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 674,82900 | 0,00000 | Итого | 674,82900 | 0,00000 | 674,82900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 674,82900 | 0,00000 | 674,82900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.45 | Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., дер. Малые Вяземы, от дома 15 по ул. Южная до платформы «Малые Вяземы» (55.628351, 37.033155; 55.627449, 37.033188) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 976,72700 | 0,00000 | Итого | 976,72700 | 0,00000 | 976,72700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 976,72700 | 0,00000 | 976,72700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.46 | Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., с. Жаворонки от пешеходного перехода до театрального центра «Жаворонки» (55.642678, 37.103901; 55.642620, 37.106916) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 1 775,86600 | 0,00000 | Итого | 1 775,86600 | 0,00000 | 1 775,86600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 775,86600 | 0,00000 | 1 775,86600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.47 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, кв. Маяковского, д.1,2 (55.740697, 36.860745; 55.741959, 36.861381) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 1 243,10700 | 0,00000 | Итого | 1 243,10700 | 0,00000 | 1 243,10700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 243,10700 | 0,00000 | 1 243,10700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.48 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, ул. Радужная,д.12 Уч. 1 (55.701331, 36.869102; 55.701143, 36.870639) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 956,43100 | 0,00000 | Итого | 956,43100 | 0,00000 | 956,43100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 956,43100 | 0,00000 | 956,43100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.49 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, ул. Радужная,д.12 Уч. 2 (55.701069, 36.870036; 55.701143, 36.870639) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 347,79300 | 0,00000 | Итого | 347,79300 | 0,00000 | 347,79300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 347,79300 | 0,00000 | 347,79300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.50 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, ул. Садовая,кв Заречье,д.1,2 (55.716466, 36.824537; 55.717530, 36.825982) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 1 243,36000 | 0,00000 | Итого | 1 243,36000 | 0,00000 | 1 243,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 243,36000 | 0,00000 | 1 243,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.51 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, м-н Супонево, д. 14, 15 (55.744574, 36.872110; 55.744574, 36.871982) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 130,42300 | 0,00000 | Итого | 130,42300 | 0,00000 | 130,42300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 130,42300 | 0,00000 | 130,42300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.52 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г.Одинцово, б-р Маршала Крылова, д.25А, 27; ул. Говорова, д.38,40 (55.688378, 37.303313; 55.689534, 37.301403) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 1 565,06800 | 0,00000 | Итого | 1 565,06800 | 0,00000 | 1 565,06800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 565,06800 | 0,00000 | 1 565,06800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.53 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 143, 145, 153, 155, 157, 161; б-р Маршала Крылова, д.д. 14, 16, (55.686248, 37.300232; 55.686384, 37.301002) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 452,13100 | 0,00000 | Итого | 452,13100 | 0,00000 | 452,13100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 452,13100 | 0,00000 | 452,13100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.54 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 4, 6, 8, 12, 14, 16; ул. Садовая, д.д. 20, 22А, 24, 26, 28, 28А, 30, 32 Уч. 1 (55.678203, 37.246226; 55.678239, 37.248158) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 1 243,10700 | 0,00000 | Итого | 1 243,10700 | 0,00000 | 1 243,10700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 243,10700 | 0,00000 | 1 243,10700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.55 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 4, 6, 8, 12, 14, 16; ул. Садовая, д.д. 20, 22А, 24, 26, 28, 28А, 30, 32 Уч. 2 (55.678239, 37.247372; 55.677830, 37.246377) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 652,11200 | 0,00000 | Итого | 652,11200 | 0,00000 | 652,11200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 652,11200 | 0,00000 | 652,11200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.56 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 4, 6, 8, 12, 14, 16; ул. Садовая, д.д. 20, 22А, 24, 26, 28, 28А, 30, 32 (55.678239, 37.247372; 55.678855, 37.247094) уч.3 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 665,95000 | 0,00000 | Итого | 665,95000 | 0,00000 | 665,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 665,95000 | 0,00000 | 665,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.57 | Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 1,2,3, ул. Заводская, д. 1,2,6,7,8,13 Уч. 1 (55.598978, 36.692465; 55.597611, 36.694944) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 1 953,45300 | 0,00000 | Итого | 1 953,45300 | 0,00000 | 1 953,45300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 953,45300 | 0,00000 | 1 953,45300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.58 | Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 1,2,3, ул. Заводская, д. 1,2,6,7,8,13 Уч. 2 (55.598998, 36.692438; 55.597539, 36.692876) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 1 509,48600 | 0,00000 | Итого | 1 509,48600 | 0,00000 | 1 509,48600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 509,48600 | 0,00000 | 1 509,48600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.59 | Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 1,2,3, ул. Заводская, д. 1,2,6,7,8,13 Уч. 3 (55.598748, 36.693345; 55.598144, 36.692626) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 710,34700 | 0,00000 | Итого | 710,34700 | 0,00000 | 710,34700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 710,34700 | 0,00000 | 710,34700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.60 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г.Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.2,4,6; Можайское ш., д.73,75,77 (55.679440, 37.280480; 55.679198, 37.280352) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 260,84500 | 0,00000 | Итого | 260,84500 | 0,00000 | 260,84500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 260,84500 | 0,00000 | 260,84500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.61 | Нераспределенный остаток |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 4 495,07800 | 0,00000 | Итого | 4 495,07800 | 0,00000 | 4 495,07800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 495,07800 | 0,00000 | 4 495,07800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 62 279,33000 | 23 587,42000 | 38 691,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 10 946,94000 | 10 946,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 45 632,39000 | 6 940,48000 | 38 691,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 5 700,00000 | 5 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16 | Мероприятие 01.20 "Замена и модернизация детских игровых площадок" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО и ГУРГЖНиСТ МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | 1. Одинцовский г.о., п. Новый Городок, д. 11, 12 (55.60951, 36.61706); 2. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Сосновая, д.10 (55.66948, 37.29589); 3. Одинцовский г.о., п.Кубинка-8, д.5 (55.57616, 36.70325); 4. Одинцовский г.о., п.Немчиновка, ул. Связистов, д.2 (55.72466, 37.35719); 5. Одинцовский г.о., г.Звенигород, мкрн.Супонево, д.14 (55.7424, 36.87275); 6. Одинцовский г.о., г.Звенигород, мкрн.Супонево, д.15 (55.74414, 36.87249); 7. Одинцовский г.о., с.Саввинская Слобода, кв.Звездочка, д.5, 69 (55.72369, 36.77982); 8. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Вокзальная, д. 9 (55.67653, 37.28633); 9. Одинцовский г.о., д.Аксиньино (55.73501, 36.98107); 10. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Белорусская, д.2 (55.66326, 37.30014); 11. Одинцовский г.о., г.Одинцово, Можайское шоссе, д.105 (55.68251, 37.28526); 12. Одинцовский г.о., д.Андрианково (55.74417, 36.67099); 13. Одинцовский г.о., п.Старый Городок, ул.Почтовая, д.2 (55.60015, 36.69311); 14. Одинцовский г.о., д.Козино (55.7324, 36.91995); 15. Одинцовский г.о., д. Рыбушкино (55.71086, 36.74261); 16. Одинцовский г.о., с.Саввинская Слобода, Яблоневый Сад (55.72245, 36.78753); 17. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.153 (55.68628, 37.30348); 18. Одинцовский г.о., п.Лесной Городок, ул.Молодежная, д.6 (55.63871, 37.21784); 19. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.60, 62 (55.67999, 37.28921); 20. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.67 (55.6766, 37.27917); 21. Одинцовский г.о., п. Дубки, ул.Пейзажная (55.565761, 36.498165); 22. Одинцовский г.о.,пос.Митькино (55.60682, 37.09847); 23. Одинцовский г.о., п. Матвейково (55.66339, 37.09246); 24. Одинцовский г.о., р.п. Новоиванвоское, ул. Калинина, д. 14 (55.70465, 37.36597). |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 181 564,79301 | 0,00000 | Итого | 181 564,79301 | 0,00000 | 181 564,79301 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 181 564,79301 | 0,00000 | 181 564,79301 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 181 564,79301 | 0,00000 | 181 564,79301 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 181 564,79301 | 0,00000 | 181 564,79301 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17 | Мероприятие 01.29 "Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО и ГУРГЖНиСТ МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | 1. Одинцовский г.о., г. Звенигород, мкр.Супонево д.11, 12; 2. Одинцовский г.о., пос. Покровский городок, д.а 5, 11, 12, 14; 3. Одинцовский г.о., р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.9, Можайское шоссе, д.3, 2, 2/1; 4. Одинцовский г.о., п.сан.им.Герцена д.23, 24, 25, 47-51; 5. Одинцовский г.о., п. Новый городок, д. 21, 22, 23, 24, 25; 6. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44; б-р Любы Новосёловой, д.д. 2к.1, 2к.2, 2А, 4к.1, 4к.2, 4А; 7. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Комсомольская, д.2, 4, 6, 8; ул. Верхне-Пролетарская, д.16; ул. Маковского, д.16, 20, 22, 24; 8. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 6, 8, 8А, 10, ул.Молодёжная, д.д. 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18; 9. Одинцовский г.о., г. Голицыно, ул. 1-й Рабочий переулок, д.31В. |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 271 772,33777 | 0,00000 | Итого | 271 772,33777 | 0,00000 | 271 772,33777 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 271 772,33777 | 0,00000 | 271 772,33777 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 271 772,33777 | 0,00000 | 271 772,33777 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 271 772,33777 | 0,00000 | 271 772,33777 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18 | Мероприятие 01.30 "Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области"(Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО и ГУРГЖНиСТ МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Одинцовский г.о., г. Звенигород, мкр. Пронина, д. 8 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 14 433,12000 | 0,00000 | Итого | 14 433,12000 | 0,00000 | 14 433,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 433,12000 | 0,00000 | 14 433,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18.2 | Одинцовский г.о., г. Голицыно, пр. Керамиков, д. 78 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 9 622,08000 | 0,00000 | Итого | 9 622,08000 | 0,00000 | 9 622,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 622,08000 | 0,00000 | 9 622,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18.3 | Одинцовский г.о., пос. Новый городок, д. 41, д.36 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 9 622,08000 | 0,00000 | Итого | 9 622,08000 | 0,00000 | 9 622,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 622,08000 | 0,00000 | 9 622,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18.4 | Одинцовский г.о., п. Часцы, около д. №14 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 9 622,08000 | 0,00000 | Итого | 9 622,08000 | 0,00000 | 9 622,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 622,08000 | 0,00000 | 9 622,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 43 299,36000 | 0,00000 | 43 299,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 43 299,36000 | 0,00000 | 43 299,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

|  |
| --- |
| ".  Начальник Управления благоустройства А.А. Журавлев |