АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2024 № 2416

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу  Одинцовского городского округа Московской области  «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы |

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, в связи с изменением перечня мероприятий, перераспределением и изменением объемов их финансирования на 2024-2025 годы, изменением адресных перечней по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности, капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023 - 2027 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 18.11.2022 № 6833 «Об утверждении муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы (в редакции от 21.03.2024 № 1646) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:
2. в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | 312 943,80000 | 187 056,20000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 5 216 194,86000 | 414 319,61000 | 1 582 324,39000 | 883 526,69000 | 1 301 916,94000 | 1 034 107,23000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа Московской области | 4 064 550,28643 | 1 225 355,71280 | 1 197 145,21363 | 421 978,44000 | 615 377,64000 | 604 693,28000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 9 980 745,14643 | 1 839 675,32280 | 3 092 413,40363 | 1 492 561,33000 | 1 917 294,58000 | 1 638 800,51000 |

»;

2) приложения 1,4,5,6 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 1,2,3,4 соответственно к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

|  |
| --- |
| Приложение 1 к постановлению    Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 19.04.2024 № 2416  "Приложение 1 к муниципальной программе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | | | | |
| "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| 2023 | 2024 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 "Чистая вода" | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие F5 ‒ «Чистая вода» | 2023-2027 | Итого | 165 935,30000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 165 935,30000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 101 552,40000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 101 552,40000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 64 382,90000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 64 382,90000 |
| 1.1. | Мероприятие F5.01. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 2023-2027 | Итого | 165 935,30000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 165 935,30000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5  к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 101 552,40000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 101 552,40000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 64 382,90000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 64 382,90000 |
| Построены и реконструированы (модернизированы) объекты питьевого водоснабжения и водоподготовки, находящиеся в муниципальной собственности и предусмотренные региональными программами, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 1 089 059,23400 | 8 310,31200 | 75 557,16200 | | | | | 281 956,33000 | 2 600,00000 | 720 635,43000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 651 828,70000 | 600,49000 | 39 081,79000 | | | | | 172 464,10000 | 0,00000 | 439 682,32000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 437 230,53400 | 7 709,82200 | 36 475,37200 | | | | | 109 492,23000 | 2 600,00000 | 280 953,11000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 1 063 793,61000 | 960,78000 | 65 441,07000 | | | | | 279 356,33000 | 0,00000 | 718 035,43000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Территориальные управления Одинцовского городского округа  (приложение 5  к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 651 828,70000 | 600,49000 | 39 081,79000 | | | | | 172 464,10000 | 0,00000 | 439 682,32000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 411 964,91000 | 360,29000 | 26 359,28000 | | | | | 106 892,23000 | 0,00000 | 278 353,11000 |
| Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Мероприятие 02.05. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого: | 9 486,87400 | 1 970,78200 | 7 516,09200 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5  к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 486,87400 | 1 970,78200 | 7 516,09200 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Мероприятие 02.06.  Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2023-2027 | Итого: | 15 778,75000 | 5 378,75000 | 2 600,00000 | | | | | 2 600,00000 | 2 600,00000 | 2 600,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 778,75000 | 5 378,75000 | 2 600,00000 | | | | | 2 600,00000 | 2 600,00000 | 2 600,00000 |
| Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 541,00 | 181,00 | 90,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
|  | ИТОГО по подпрограмме 1 "Чистая вода" |  | ИТОГО | 1 254 994,53400 | 8 310,31200 | 75 557,16200 | | | | | 281 956,33000 | 2 600,00000 | 886 570,73000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 753 381,10000 | 600,49000 | 39 081,79000 | | | | | 172 464,10000 | 0,00000 | 541 234,72000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 501 613,43400 | 7 709,82200 | 36 475,37200 | | | | | 109 492,23000 | 2 600,00000 | 345 336,01000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Подпрограмма 2 "Системы водоотведения" | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие G6 -«Оздоровление Волги» | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие G6.01. Сокращение доли загрязненных сточных вод | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Построены и реконструированы очистные сооружения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 2 272 086,70200 | 558 204,43200 | 1 016 945,04000 | | | | | 696 937,23000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | 312 943,80000 | | | | | 187 056,20000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 214 192,58000 | 308 122,04000 | 529 253,63000 | | | | | 376 816,91000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 357 894,12200 | 50 082,39200 | 174 747,61000 | | | | | 133 064,12000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 996 964,00200 | 197 454,06200 | 452 472,09000 | | | | | 347 037,85000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 651 821,12000 | 150 979,18000 | 283 369,21000 | | | | | 217 472,73000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 345 142,88200 | 46 474,88200 | 169 102,88000 | | | | | 129 565,12000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 01.02 – Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объекты очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Мероприятие 01.03. Организация в границах городского округа водоотведения | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Мероприятие 01.05. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации |  | Итого | 1 275 122,70000 | 360 750,37000 | 564 472,95000 | | | | | 349 899,38000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | 312 943,80000 | | | | | 187 056,20000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 562 371,46000 | 157 142,86000 | 245 884,42000 | | | | | 159 344,18000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 751,24000 | 3 607,51000 | 5 644,73000 | | | | | 3 499,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество завершенных объектов капитального строительства инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Мероприятие 01.07 – Реализация проектов по реконструкции крупных загрязнителей Московской области |  | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Реконструированы объекты очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Мероприятие 01.08 – Реализация проектов по реконструкции загрязнителей Московской области |  | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Реконструированы объекты очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 584 703,00000 | 0,00000 | 78 703,00000 | | | | | 59 000,00000 | 447 000,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 352 512,00000 | 0,00000 | 42 840,00000 | | | | | 36 108,00000 | 273 564,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 232 191,00000 | 0,00000 | 35 863,00000 | | | | | 22 892,00000 | 173 436,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 584 703,00000 | 0,00000 | 78 703,00000 | | | | | 59 000,00000 | 447 000,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 352 512,00000 | 0,00000 | 42 840,00000 | | | | | 36 108,00000 | 273 564,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 232 191,00000 | 0,00000 | 35 863,00000 | | | | | 22 892,00000 | 173 436,00000 | 0,00000 |
| Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 3.2. | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные насосные станции, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 03. Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов очистки сточных вод с использованием финансовых инструментов «Инфраструктурного меню» | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. | Мероприятие 03.05 – Финансовое обеспечение затрат муниципальных образований Московской области, связанных с возвратом займов, выданных Фондом развития территорий | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Проекты муниципальной собственности, по которым произведено погашение займа в соответствии с графиком погашения в сфере водоотведения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по подпрограмме 2 "Системы водоотведения" |  | ИТОГО | 2 856 789,70200 | 558 204,43200 | 1 095 648,04000 | | | | | 755 937,23000 | 447 000,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | 312 943,80000 | | | | | 187 056,20000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 566 704,58000 | 308 122,04000 | 572 093,63000 | | | | | 412 924,91000 | 273 564,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 590 085,12200 | 50 082,39200 | 210 610,61000 | | | | | 155 956,12000 | 173 436,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | 322 574,96000 | 95 400,00000 | 227 174,96000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 197 710,42000 | 58 384,80000 | 139 325,62000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 124 864,54000 | 37 015,20000 | 87 849,34000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 229 792,25000 | 95 400,00000 | 134 392,25000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5  к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 139 814,01000 | 58 384,80000 | 81 429,21000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 89 978,24000 | 37 015,20000 | 52 963,04000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 01.03 – Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 01.05 – Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) | 2023-2027 | Итого: | 47 248,65000 | 0,00000 | 47 248,65000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление благоустройства (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 29 483,16000 | 0,00000 | 29 483,16000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 765,49000 | 0,00000 | 17 765,49000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие 01.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) | 2023-2027 | Итого: | 45 534,06000 | 0,00000 | 45 534,06000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление благоустройства (приложение 5 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 28 413,25000 | 0,00000 | 28 413,25000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 120,81000 | 0,00000 | 17 120,81000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | 4 005 573,78415 | 66 344,41252 | 1 271 684,24163 | | | | | 452 318,77000 | 1 465 345,58000 | 749 880,78000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 674 653,76000 | 23 467,28000 | 831 823,35000 | | | | | 298 137,68000 | 1 028 352,94000 | 492 872,51000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 330 920,02415 | 42 877,13252 | 439 860,89163 | | | | | 154 181,09000 | 436 992,64000 | 257 008,27000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 3 282 472,65334 | 40 844,41252 | 604 624,75082 | | | | | 421 777,13000 | 1 465 345,58000 | 749 880,78000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление благоустройства (приложение 5 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 2 224 423,76000 | 7 861,28000 | 416 257,33000 | | | | | 279 079,70000 | 1 028 352,94000 | 492 872,51000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 058 048,89334 | 32 983,13252 | 188 367,42082 | | | | | 142 697,43000 | 436 992,64000 | 257 008,27000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 9,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2.2. | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 694 528,36000 | 25 500,00000 | 638 486,72000 | | | | | 30 541,64000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства  (приложение 6  к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 432 475,33000 | 15 606,00000 | 397 811,35000 | | | | | 19 057,98000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 262 053,03000 | 9 894,00000 | 240 675,37000 | | | | | 11 483,66000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 17,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Мероприятие 02.03 – Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 2023-2027 | Итого: | 119,77081 | 0,00000 | 119,77081 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства  (приложение 5 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 119,77081 | 0,00000 | 119,77081 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4. | Мероприятие 02.05 – Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения и (или) теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Выполнены аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения и (или) теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Мероприятие 02.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 28 453,00000 | 0,00000 | 28 453,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 17 754,67000 | 0,00000 | 17 754,67000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 698,33000 | 0,00000 | 10 698,33000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Построены и реконструированы сети теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Мероприятие 02.10 – Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Выполнены аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 03. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Капитально отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Мероприятие 03.02. Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | 2023-2027 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 04. Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню" | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. | Мероприятие 04.03. Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии, тыс. руб. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2023-2027 | Итого | 14 100,00000 | 100,00000 | 14 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 100,00000 | 100,00000 | 14 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1. | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 000,00000 | 0,00000 | 7 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 5,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5.2. | Мероприятие 05.03. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 5,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5.3. | Мероприятие 05.04. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 100,00000 | 100,00000 | 7 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 5,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | ИТОГО по подпрограмме 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  | ИТОГО | 4 342 248,74415 | 161 844,41252 | 1 512 859,20163 | | | | | 452 318,77000 | 1 465 345,58000 | 749 880,78000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 872 364,18000 | 81 852,08000 | 971 148,97000 | | | | | 298 137,68000 | 1 028 352,94000 | 492 872,51000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 469 884,56415 | 79 992,33252 | 541 710,23163 | | | | | 154 181,09000 | 436 992,64000 | 257 008,27000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 4 "Обращение с отходами" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 03. Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 03.01 -  Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Введены в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО), ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 04 - Создание системы раздельного сбора отходов на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | ИТОГО по подпрограмме 4 "Обращение с отходами" |  | ИТОГО | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования Администрации Одинцовского городского округа, Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 01.11. Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D) | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2023-2027 | Итого | 30 923,40613 | 30 923,40613 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 923,40613 | 30 923,40613 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 385,93830 | 385,93830 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управляющие компании |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, единица | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 261,00 | 50,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 02.02. Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023-2027 | Итого | 30 537,46783 | 30 537,46783 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управляющие компании |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 537,46783 | 30 537,46783 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2.1. | Субсидии на возмещение затрат по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 537,46783 | 30 537,46783 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управляющие компании |
| Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 5 064,00 | 5 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 03.Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, единица | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 44,00 | 19,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по подпрограмме 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |  | ИТОГО | 30 923,40613 | 30 923,40613 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 923,40613 | 30 923,40613 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Подпрограмма 6 "Развитие газификации, топливнозаправочного  комплекса и электроэнергетики" | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 2023-2027 | Итого | 4 046,30500 | 574,30500 | 868,00000 | | | | | 868,00000 | 868,00000 | 868,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 046,30500 | 574,30500 | 868,00000 | | | | | 868,00000 | 868,00000 | 868,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 046,30500 | 574,30500 | 868,00000 | | | | | 868,00000 | 868,00000 | 868,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления |
|  | Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, % | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме "Развитие газификации, топливнозаправочного  комплекса и электроэнергетики" | 4 046,30500 | 574,30500 | 868,00000 | | | | | 868,00000 | 868,00000 | 868,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 046,30500 | 574,30500 | 868,00000 | | | | | 868,00000 | 868,00000 | 868,00000 |
|  | Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма" | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого | 14 751,52514 | 2 827,52514 | 7 481,00000 | | | | | 1 481,00000 | 1 481,00000 | 1 481,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 751,52514 | 2 827,52514 | 7 481,00000 | | | | | 1 481,00000 | 1 481,00000 | 1 481,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 751,52514 | 2 827,52514 | 7 481,00000 | | | | | 1 481,00000 | 1 481,00000 | 1 481,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  | ИТОГО по подпрограмме 7 "Обеспечивающая подпрограмма" |  | ИТОГО | 14 751,52514 | 2 827,52514 | 7 481,00000 | | | | | 1 481,00000 | 1 481,00000 | 1 481,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 751,52514 | 2 827,52514 | 7 481,00000 | | | | | 1 481,00000 | 1 481,00000 | 1 481,00000 |
| Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01 - Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2023-2027 | Итого | 1 474 800,00000 | 1 074 800,00000 | 400 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 21 800,00000 | 21 800,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 453 000,00000 | 1 053 000,00000 | 400 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию | 2023-2027 | Итого | 21 800,00000 | 21 800,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 21 800,00000 | 21 800,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии, тыс. руб. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | 2023-2027 | Итого | 1 453 000,00000 | 1 053 000,00000 | 400 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 453 000,00000 | 1 053 000,00000 | 400 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.1. | Субсидия АО "Одинцовская теплосеть" в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал, в целях возмещения планируемых недополученных доходов в связи с производством и оказанием коммунальных услуг в 2022-2023 годах и уменьшения планового непокрытого убытка, в том числе для расчетов за поставленные энергоносители | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 798 000,00000 | 798 000,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии, тыс.руб. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 798 000,00 | 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Субсидия МУП ЖКХ «Назарьево» в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал, в целях возмещения недополученных доходов в связи с производством и оказанием услуг | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 185 000,00000 | 185 000,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии, тыс.руб. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Субсидия МП «Звенигородские инженерные сети» в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал, в целях возмещения недополученных доходов в связи с производством и оказанием услуг | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 70 000,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии, тыс.руб. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Субсидия АО "Одинцовская теплосеть" в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 250 000,00000 | 0,00000 | 250 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии, тыс.руб. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Субсидия МУП ЖКХ «Назарьево» в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал, в целях уменьшения непокрытого убытка предприятия на 31.12.2023 | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 150 000,00000 | 0,00000 | 150 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии, тыс.руб. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 01.03 - Погашение просроченной задолженности за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотведение) муниципальных предприятий с целью предупреждения их банкротства и (или) субсидиарной ответственности муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. | Мероприятие 01. 04-  Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Приобретены в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Мероприятие 1.05. Реализация мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в части погашения их просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам и (или) за энергоресурсы (тепловую энергию и теплоноситель), и (или) за факторинговые услуги | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Основное мероприятие 02 - Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Итого | 2 190,93001 | 2 190,93001 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 945,00000 | 1 945,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 245,93001 | 245,93001 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 02.05 - Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023-2027 | Итого | 2 190,93001 | 2 190,93001 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 1 945,00000 | 1 945,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 245,93001 | 245,93001 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом, % | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по подпрограмме 8 "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |  | ИТОГО | 1 476 990,93001 | 1 076 990,93001 | 400 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 23 745,00000 | 23 745,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 453 245,93001 | 1 053 245,93001 | 400 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 9 980 745,14643 | 1 839 675,32280 | 3 092 413,40363 | | | | | 1 492 561,33000 | 1 917 294,58000 | 1 638 800,51000 |  |
| Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | 312 943,80000 | | | | | 187 056,20000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 5 216 194,86000 | 414 319,61000 | 1 582 324,39000 | | | | | 883 526,69000 | 1 301 916,94000 | 1 034 107,23000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 064 550,28643 | 1 225 355,71280 | 1 197 145,21363 | | | | | 421 978,44000 | 615 377,64000 | 604 693,28000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

|  |
| --- |
| ".  Заместитель Главы Одинцовского городского округа М.В. Коротаев  Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Н.А. Стародубова |

Приложение 2 к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа Московской области

от 19.04.2024 № 2416

«Приложение 4

к муниципальной программе

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Номер мероприятия | Наименование результата | | | Единица измерения | | | | Порядок определения значений | |
| 1 | | 2 | 3 | | | 4 | | | | 5 | |
| Подпрограмма 1 «Чистая вода» | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие F5 ‒ Федеральный проект «Чистая вода» | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Мероприятие F5.01. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Построены и реконструированы (модернизированы) объекты питьевого водоснабжения и водоподготовки, находящиеся в муниципальной собственности и предусмотренные региональными программами | | | Единица | | | | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, находящиеся в муниципальной собственности и предусмотренных региональными программами на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартально.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. | |
| Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности | | | Единица | | | | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных объектов водоснабжения муниципальной собственности на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартально.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. | |
| 3 | | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности | | | Единица | | | | Определяется на основании данных о количестве приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартально.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. | |
| 4 | | Мероприятие 02.05. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета; | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения | | | Единица | | | | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартально.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. | |
| 5 | | Мероприятие 02.06.  Содержание и ремонт шахтных колодцев | Количество отремонтированных шахтных колодцев | | | Единица | | | | Определяется на основании данных о количестве отремонтированных шахтных колодцев на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартально.  Источник данных: акт о приемке выполненных работ. | |
| Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие G6 «Оздоровление Волги» | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Мероприятие G6.01.  Сокращение доли загрязненных сточных вод | Построены и реконструированы очистные сооружения муниципальной собственности | | | Единица | | | | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных очистных сооружениях муниципальной собственности территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. | |
| Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности Мероприятие 01.03. Организация в границах городского округа водоотведения | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности. | | | Единица | | | | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных объектов очистки сточных вод муниципальной собственности на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартально.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. | |
| 8 | | Мероприятие 01.02 – Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объекты очистки сточных вод | | | Единица | | | | Определяется на основании данных о количестве приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод муниципальной собственности на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартально.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. | |
| 9 | | Мероприятие 01.05. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации | Количество завершенных объектов капитального строительства инфраструктуры | | | Единица | | | | Определяется на основании данных о количестве завершенных объектов капитального строительства инфраструктуры на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. | |
| 10 | | Мероприятие 01.07 – Реализация проектов по реконструкции крупных загрязнителей Московской области  Мероприятие 01.08 – Реализация проектов по реконструкции загрязнителей Московской области | Реконструированы объекты очистки сточных вод | | | Единица | | | | Определяется на основании данных о количестве реконструированных объектов очистки сточных вод на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. | |
| Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции | | | Единица | | | | Определяется на основании данных о количестве канализационных коллекторов, канализационных насосных станций построенных и реконструированных на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. | |
| 12 | | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные насосные станции | | | Единица | | | | Определяется на основании данных о количестве канализационных коллекторов, канализационных насосных станций, приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. | |
| Основное мероприятие 03 Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов очистки сточных вод с использованием финансовых инструментов «Инфраструктурного меню» | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Мероприятие 03.05 – Финансовое обеспечение затрат муниципальных образований Московской области, связанных с возвратом займов, выданных Фондом развития территорий | Проекты муниципальной собственности, по которым произведено погашение займа в соответствии с графиком погашения в сфере водоотведения | | | Единица | | | | Определяется на основании данных о количестве проектов муниципальной собственности, по которым произведено погашение займа в соответствии с графиком погашения в сфере водоотведения | |
| Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | | | | | | | | | | | |
| 14 | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности  Мероприятие 01.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) | | | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности | | | Единица | | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. | | |
| 15 | Мероприятие 01.03 – Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности  Мероприятие 01.05 – Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) | | | Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности | | | Единица | | Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. | | |
| Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | | | | | | | | | | | |
| 16 | Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | | | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | | | Единица | | Определяется на основании данных о количестве построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. | | |
| 17 | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | | | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | | | Единица | | Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. | | |
| 18 | Мероприятие 02.05 – Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения и (или) теплоснабжения муниципальной собственности | | | Выполнены аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения и (или) теплоснабжения | | | Единица | | Определяется на основании данных о количестве выполненных аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и (или) теплоснабжения на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: акт о приемке выполненных работ. | | |
| 19 | Мероприятие 02.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности | | | Построены и реконструированы сети теплоснабжения муниципальной собственности | | | Единица | | Определяется на основании данных о количестве построенных (реконструируемых) сетей (участков) теплоснабжения на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. | | |
| 20 | Мероприятие 02.10 – Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения за счет средств местного бюджета | | | Выполнены аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения | | | Единица | | Определяется на основании данных о количестве выполненных аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: акт о приемке выполненных работ. | | |
| Основное мероприятие 03. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | | | | | | | | | | | |
| 21 | Мероприятие 03.01. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | | | Капитально отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории военных городков | | | Единица | | Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории ОМСУ в военных городках.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. | | |
| 22 | Мероприятие 03.02. Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | | | Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории военных городков | | | Единица | | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории ОМСУ в военных городках.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. | | |
| Основное мероприятие 04. Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню" | | | | | | | | | | | |
| 23 | Мероприятие 04.03. Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | | | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии | | | Тыс. руб. | | Алгоритм определения значения показателя: Сумма возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию.  Источник данных: данные поставщиков энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии), Администрации Одинцовского городского округа Московской области. | | |
| Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | | | | | | | | | | | |
| 24 | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | | | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов | | | Единица | | Значение показателя определяется как наличие утвержденной и актуализированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». | | |
| 25 | Мероприятие 05.03. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | | | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | | | Единица | | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с п.5.1 статьи 26 главы 3 Градостроительного Кодекса РФ программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. | | |
| 26 | Мероприятие 05.04. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | | | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | | | Единица | | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее ППРФ 782) или актуализированной в соответствии с п. 8 ППРФ 782. | | |
| Подпрограмма 4 «Обращение с отходами» | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 03. Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами | | | | | | | | | | | |
| 27 | Мероприятие 03.01 -  Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) на территории муниципальных образований Московской области | | | Введены в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) | | | Единица | | Определяется на основании данных о количестве построенных и/или реконструированных и введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) на территории ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартальная.  Источник данных: разрешение на ввод объектов в эксплуатацию и/или акт о приемке выполненных работ. | | |
| Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | | | | | | | | | | | |
| 28 | Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | | | | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | | | Единиц | | | Кпуоп = Кпуn - Кпуn-1, где:  Кпуоп - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  в отчетном периоде, единица;  Кпуn - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на конец отчетного периода, единица;  Кпуn-1 - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на конец предыдущего отчетного периода, единица.  Источник данных – (акт о приемке выполненных работ) |
| 29 | Мероприятие 01.11. Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений | | | | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D) | | | Единица | | | Кздоп = Кздn - Кздn-1, где:  Кздоп - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D) в отчетном периоде, единица;  Кздn - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с нормальным и выше классом энергетической эффективности (А, B, C, D) на конец отчетного периода, единица;  Кздn-1 - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с нормальным и выше классом энергетической эффективности (А, B, C, D) на конец предыдущего отчетного периода, единица.  Источник данных – (энергетические декларации) |
| Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | | | | | | | | | | | |
| 30 | Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | | | | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов | | | Единиц | | | Кмкдоп = Кмкдn - Кмкдn-1, где:  Кмкдоп - количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов в отчетном периоде, единица;  Кмкдn - многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;  Кмкдn-1 - многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов на конец предыдущего отчетного периода, единица.  Источник данных – (акт о приемке выполненных работ) |
| 31 | Мероприятие 02.02. Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | | | | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов. | | | Единиц | | | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| Основное мероприятие 03.Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | | | | | | | | | | | |
| 31 | Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" | | | | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности | | | Единица | | | КмкдЭЭоп = КмкдЭЭn - КмкдЭЭn-1, где:  КмкдЭЭоп - количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности в отчетном периоде, единица;  КмкдЭЭn – количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности на конец отчетного периода, единица;  КмкдЭЭn-1 - количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности на конец предыдущего отчетного периода, единица.  Источник данных – (энергетические декларации) |
| Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 01. Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | | | | | | | | | | | |
| 33 | Мероприятие 01.02. Организация в границах городского округа газоснабжения населения | | | | Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования | | | Процент | | | Показатель рассчитывается как соотношение технически обслуженных газопроводов и газового оборудования в отчетный период (квартал / год) к общему количеству газопроводов и газового оборудования, запланированного к обслуживанию в отчетный период (квартал / год), выраженное в процентах.  Периодичность представления – ежеквартально.  Источник данных: акт о приемке выполненных работ. |
| Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 01 - Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | | | | | | | | | | | |
| 34 | Мероприятие 01.01. Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию;  Мероприятие 01.02. Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | | | | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии | | | Тыс. руб. | | | Алгоритм определения значения показателя: Сумма возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию.  Источник данных: данные поставщиков энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии), Администрации Одинцовского городского округа Московской области. |
| 35 | Мероприятие 01.04. Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | | | | Приобретены в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры | | | Единица | | | Определяется на основании данных о количестве приобретенных в муниципальную собственность объектов коммунальной инфраструктуры |
| Основное мероприятие 02 - Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | |
| 36 | Мероприятие 02.05 -  Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | | | | Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом | | | Процент | | | Рассчитывается на основании данных об осуществленных профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом.  Периодичность представления – ежеквартально. |

».

Заместитель Главы Одинцовского городского округа М.В. Коротаев

|  |
| --- |
| Приложение 3 к постановлению  Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 19.04.2024 № 2416  "Приложение 5  к муниципальной программе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ   "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строитнельству,/реконструкции объектов (дд.мм.гг-дд.мм.гг) | Открытие объекта/завершение работ (дд.мм.гг) | Предельная стоимость объекта (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс.руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Одинцовского  городского округа |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма 1 "Чистая вода" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие F5.01. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реконструкция ВЗУ-8 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 4080 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.22 | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 29.11.2028 | 124 948,37000 | 0,00000 | Итого | 25 673,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 673,86000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 15 712,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 712,40000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 961,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 961,46000 | 0,00000 |
| 2. | Реконструкция ВЗУ Н.Ромашково Одинцовский г.о. | 1200 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о.,с. Ромашково | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 29.11.2028 | 45 496,73000 | 0,00000 | Итого | 20 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 12 240,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 240,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 760,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 760,00000 | 0,00000 |
| 3. | Реконструкция ВЗУ ПМС-4 п.Часцовское Одинцовский г.о. | 200 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.ПМС-4 | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 29.11.2028 | 44 000,00000 | 0,00000 | Итого | 22 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 13 464,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 464,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 536,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 536,00000 | 0,00000 |
| 4. | Реконструкция ВЗУ ВНИИССОК г.п. Лесной городок Одинцовский городской округ | 1480 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п. Лесной городок | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 29.11.2028 | 172 261,44000 | 0,00000 | Итого | 62 261,44000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 62 261,44000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 38 104,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38 104,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 157,44000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 157,44000 | 0,00000 |
| 5. | Реконструкция ВЗУ-7 г.п. Одинцово Одинцовский городской округ | 9400 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Северная, 35 | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 29.11.2028 | 136 000,00000 | 0,00000 | Итого | 36 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 22 032,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 032,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13 968,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 968,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию F5.01. | | | | | | | | | Итого | 165 935,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 165 935,30000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 101 552,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 101 552,40000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 64 382,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 64 382,90000 | 0,00000 |
| Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 600 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., с. Каринское | Реконструкция | 20.01.2022-29.11.2025 | 29.11.2025 | 99 231,32950 | 8 473,14950 | Итого: | 90 758,18000 | 960,78000 | 43 441,07000 | 46 356,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 5 295,71844 | Средстава бюджета Московской области | 53 026,38000 | 600,49000 | 25 353,79000 | 27 072,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 177,43106 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 37 731,80000 | 360,29000 | 18 087,28000 | 19 284,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7. | Реконструкция ВЗУ 5, расположенного по адресу: Московской области, Одинцовский г.о., р.п. Большие  Вяземы, ул. Институт, корпус Б | 3840 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., р.п. Большие  Вяземы, ул. Институт, корпус Б | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 29.11.2028 | 143 175,45000 | 0,00000 | Итого: | 15 288,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 288,51000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 9 601,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 601,20000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 687,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 687,31000 | 0,00000 |
| 8. | Реконструкция ВЗУ г. Кубинка Одинцовский городской округ | 1200 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., г. Кубинка | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 53 980,64000 | 0,00000 | Итого: | 36 010,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 010,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 22 038,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 038,12000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13 971,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 971,88000 | 0,00000 |
| 9. | Реконструкция ВЗУ д. Дунино Одинцовский городской округ | 412 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., д. Дунино | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 258 497,99000 | 0,00000 | Итого: | 172 331,99000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 172 331,99000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 105 467,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 105 467,18000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 66 864,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 66 864,81000 | 0,00000 |
| 10. | Реконструкция ВЗУ Ликино Одинцовский городской округ | 3024 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., д. Ликино | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 4 400,00000 | 0,00000 | Итого: | 2 940,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 940,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 1 799,28000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 799,28000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 140,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 140,72000 | 0,00000 |
| 11. | Реконструкция ВЗУ-10 Одинцовский городской округ | 4800.куб.м/сутки | Московская область, г.Одинцово, ул. Сосновая | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 270 590,00000 | 0,00000 | Итого: | 135 295,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 135 295,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 82 800,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 82 800,54000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 52 494,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52 494,46000 | 0,00000 |
| 12. | Реконструкция ВЗУ-6 Одинцовский городской округ | 3900 куб.м/сутки | Московская область, г. Одинцово, ул. Садовая, 24 | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 154 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 77 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 77 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 47 124,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 47 124,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29 876,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 29 876,00000 | 0,00000 |
| 13. | Реконструкция ВЗУ-9 Одинцовский городской округ | 4080 куб.м/сутки | Московская область, г.Одинцово, Подушкинское шоссе, 19 | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 154 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 77 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 77 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 47 124,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 47 124,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29 876,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 29 876,00000 | 0,00000 |
| 14. | Реконструкция ВЗУ 1 г.п. Большие Вяземы Одинцовский городской округ | 2150 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.Большие Вяземы | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 158 169,93000 | 0,00000 | Итого | 100 169,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 169,93000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 61 304,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 61 304,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 38 865,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38 865,93000 | 0,00000 |
| 15. | Реконструкция ВЗУ-2 г.п. Большие Вяземы | 1750 тыс.куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.Большие Вяземы | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 150 150,33000 | 0,00000 | Итого | 80 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 80 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 48 960,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 48 960,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 31 040,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 040,00000 | 0,00000 |
| 16. | Строительство водопроводной сети с реконструкцией водозаборного узла  «Верхнее Ромашково» по адресу: Одинцовский г.о., г. Одинцово, с. Ромашково | 200 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о.,с. Ромашково.  ул. Ноздрюхина | Строительство и реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 44 000,00000 | 0,00000 | Итого | 22 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 000,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 13 464,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 464,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 536,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 536,00000 | 0,00000 |
| 17. | Реконструкция водозаборного узла на территории пос. Барвиха (в т.ч. ПИР) | 3500 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., пос. Барвиха | Реконструкция | 20.01.2024-30.11.2025 | 30.11.2025 | 255 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 255 000,00000 | 0,00000 | 22 000,00000 | 233 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 159 120,00000 | 0,00000 | 13 728,00000 | 145 392,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 95 880,00000 | 0,00000 | 8 272,00000 | 87 608,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию 02.01. | | | | | | | | | Итого | 1 063 793,61000 | 960,78000 | 65 441,07000 | 279 356,33000 | 0,00000 | 718 035,43000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 651 828,70000 | 600,49000 | 39 081,79000 | 172 464,10000 | 0,00000 | 439 682,32000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 411 964,91000 | 360,29000 | 26 359,28000 | 106 892,23000 | 0,00000 | 278 353,11000 | 0,00000 |
| Мероприятие 02.05. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Реконструкция насосной станции 2-ого подъема, расположенной по адресу: Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, строение 1/1 (ПИР) | 1,4 тыс.куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, строение 1/1 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 22.08.2022-30.04.2024 | 30.04.2024 | 16 672,55000 | 14 701,76800 | Итого: | 3 941,56400 | 1 970,78200 | 1 970,78200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 701,76800 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 941,56400 | 1 970,78200 | 1 970,78200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19. | Строительство водозаборного узла, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д.Хлюпино ( в т.ч. ПИР) | 600 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., д. Хлюпино | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-31.12.2024 | 31.12.2024 | 5 545,31000 | 0,00000 | Итого: | 5 545,31000 | 0,00000 | 5 545,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 545,31000 | 0,00000 | 5 545,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию 02.05. | | | | | | | | | Итого | 9 486,87400 | 1 970,78200 | 7 516,09200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 486,87400 | 1 970,78200 | 7 516,09200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 2 "Системы водоотведения" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Строительство блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 7000 куб/м | Московская область, Одинцовский г.о., с. Каринское | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2022-29.12.2025 | 30.12.2025 | 292 945,74000 | 7 554,99000 | Итого: | 285 390,75000 | 60 000,00000 | 165 390,75000 | 60 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 4 721,87000 | Средстава бюджета Московской области | 178 369,21000 | 37 500,00000 | 103 369,21000 | 37 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 833,12000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 107 021,54000 | 22 500,00000 | 62 021,54000 | 22 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21. | Кредиторская задолженность за 2022 год по строительству блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | - | Московская область, Одинцовский г.о., с. Каринское | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2022-30.11.2024 | 30.11.2024 | 0,18200 | 0,00000 | Итого: | 0,18200 | 0,18200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,18200 | 0,18200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22. | Строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях, расположенных по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а (в том числе ПИР) | 9500 куб.м./сут. | Московская область, Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.09.2022-29.11.2025 | 30.11.2025 | 917 753,88000 | 206 180,81000 | Итого: | 711 573,07000 | 137 453,88000 | 287 081,34000 | 287 037,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 129 275,37000 | Средстава бюджета Московской области | 473 451,91000 | 113 479,18000 | 180 000,00000 | 179 972,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 76 905,44000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 238 121,16000 | 23 974,70000 | 107 081,34000 | 107 065,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию 01.01. | | | | | | | | | Итого | 996 964,00200 | 197 454,06200 | 452 472,09000 | 347 037,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 651 821,12000 | 150 979,18000 | 283 369,21000 | 217 472,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 345 142,88200 | 46 474,88200 | 169 102,88000 | 129 565,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 01.05. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР) | 12 425 м3/сут | Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-30.11.2024 | 30.11.2024 | 1 275 122,70000 | 0,00000 | Итого: | 1 275 122,70000 | 360 750,37000 | 564 472,95000 | 349 899,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | 312 943,80000 | 187 056,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 562 371,46000 | 157 142,86000 | 245 884,42000 | 159 344,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 751,24000 | 3 607,51000 | 5 644,73000 | 3 499,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию 01.05. | | | | | | | | | Итого | 1 275 122,70000 | 360 750,37000 | 564 472,95000 | 349 899,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 700 000,00000 | 200 000,00000 | 312 943,80000 | 187 056,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 562 371,46000 | 157 142,86000 | 245 884,42000 | 159 344,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 751,24000 | 3 607,51000 | 5 644,73000 | 3 499,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в с. Ромашково через с. Немчиновка с реконструкцией существующих объектов (в т.ч. ПИР, в т.ч. тех. присоединение) | 6,5 куб. м/сут., | Московская область, Одинцовский г.о., с.Ромашково | Строительство | 20.01.2024-29.11.2026 | 30.11.2026 | 576 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 576 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 59 000,00000 | 447 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 352 512,00000 | 0,00000 | 42 840,00000 | 36 108,00000 | 273 564,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 223 488,00000 | 0,00000 | 27 160,00000 | 22 892,00000 | 173 436,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25. | Строительство КНС и сетей водоотведения, расположенных по адресу: Одинцовский г.о., г. Голицыно, 1 рабочий пер., д. 31В | - | Одинцовский г.о., г. Голицыно, 1 рабочий пер., д. 31В | Строительство | 01.01.2024-31.12.2024 | 31.12.2024 | 8 703,00000 | 0,00000 | Итого: | 8 703,00000 | 0,00000 | 8 703,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 703,00000 | 0,00000 | 8 703,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию 02.01. | | | | | | | | | Итого | 584 703,00000 | 0,00000 | 78 703,00000 | 59 000,00000 | 447 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 352 512,00000 | 0,00000 | 42 840,00000 | 36 108,00000 | 273 564,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 232 191,00000 | 0,00000 | 35 863,00000 | 22 892,00000 | 173 436,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Реконструкция ЦТП, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-1 (в т.ч. ПИР) | 5 Гкал/час | Московская область, Одинцовский г.о.,п. д/х "Жуковка", Жуковка-1 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-14.10.2024 | 15.10.2024 | 40 134,87000 | 0,00000 | Итого: | 40 134,87000 | 10 000,00000 | 30 134,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 24 562,54000 | 6 120,00000 | 18 442,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 572,33000 | 3 880,00000 | 11 692,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27. | Реконструкция котельной, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2  (в т.ч. ПИР) | 13 Гкал/час | Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-14.10.2024 | 15.10.2024 | 126 429,81000 | 0,00000 | Итого: | 126 429,81000 | 54 650,00000 | 71 779,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 77 375,04000 | 33 445,80000 | 43 929,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 49 054,77000 | 21 204,20000 | 27 850,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 28. | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,5 Гкал/час, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) | 1,5 Гкал/ч | Московская область, Одинцовский г.о.,п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-14.10.2024 | 15.10.2024 | 61 889,58000 | 0,00000 | Итого: | 61 889,58000 | 30 750,00000 | 31 139,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 37 876,43000 | 18 819,00000 | 19 057,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 013,15000 | 11 931,00000 | 12 082,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29. | Реконструкция системы теплоснабжения в районе ЦТП п. Жуковка-1 (в т.ч. ПИР) | 0,20 км. | Московская область, Одинцовский г.о.,п. Жуковка-1 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.05.2023-31.12.2024 | 31.12.2024 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 30. | Строительство блочно-модульной котельной, мощностью 5 МВт, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д.Хлюпино ( в т.ч. ПИР) | - | Московская область, Одинцовский г.о., д.Хлюпино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-31.12.2024 | 31.12.2024 | 1 337,99000 | 0,00000 | Итого: | 1 337,99000 | 0,00000 | 1 337,99000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 337,99000 | 0,00000 | 1 337,99000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию 01.01. | | | | | | | | | Итого | 229 792,25000 | 95 400,00000 | 134 392,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 139 814,01000 | 58 384,80000 | 81 429,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 89 978,24000 | 37 015,20000 | 52 963,04000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 01.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | Строительство БМК на 1,5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., Санаторий "Поречье" (в т.ч. ПИР) | 1,5 МВт | Московская область, Одинцовский г.о. г. Звенигород, п. Поречье | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2024 | 15.10.2024 | 45 534,06000 | 0,00000 | Итого: | 45 534,06000 | 0,00000 | 45 534,06000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 28 413,25000 | 0,00000 | 28 413,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 120,81000 | 0,00000 | 17 120,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 32. | Реконструкция котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30. , ( в т .ч. ПИР) | 13 МВт | Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 33. | Реконструкция котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, пер. Зареченский, 27 ( в т .ч. ПИР) | 2 МВт | Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, пер. Зареченский, 27 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 34. | Реконструкция котельной №1 c установкой дополнительного котла на 5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 (в т.ч. ПИР) | 5 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 35. | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 (в т.ч. ПИР) | Д=400 мм Д=300 мм, Д=250 мм, Д=200ммД=90 мм | Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 36. | Реконструкция котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 (в т.ч. ПИР) | 3,5 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 37. | Реконструкция участков тепловых сетей котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 (в т.ч. ПИР) | Д=219 мм Д=325 мм | Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 38. | Реконструкция котельной №278 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г.Кубинка, городок Кубинка-1 (в т.ч. ПИР) | 42,6 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., г.Кубинка, городок Кубинка-1 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 39. | Реконструкция участков тепловых сетей котельной № 278 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г.Кубинка, городок Кубинка-1 (в т.ч. ПИР) | Д=100мм, Д=150 мм, Д=200 мм, Д=350 мм | Московская область, Одинцовский г.о., г.Кубинка, городок Кубинка-1 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 40. | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г.Кубинка, городок Кубинка-1 (в т.ч. ПИР) | - | Московская область, Одинцовский г.о., г.Кубинка, городок Кубинка-1 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 41. | Реконструкция котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Кубинка-10 в/г 10 (в т.ч. ПИР) | 22,7 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., п. Кубинка-10 в/г 10 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 42. | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка-10 (в т.ч. ПИР) | - | Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка-10 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 43. | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка-10 (в т.ч. ПИР) | Д=150 мм, Д=200 мм, Д=250 мм | Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка-10 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2025 | 15.10.2025 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 44. | Реконструкция участков тепловых сетей по аадресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Новошихово (в т.ч. ПИР) | Д=50 мм | Московская область, Одинцовский г.о., д. Новошихово | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 45. | Реконструкция сетей электроснабжения котельной по адресу: Московская область Одинцовский г.о., пос. Горбольницы №45, строение 9 (в т.ч. ПИР) | - | Московская область Одинцовский г.о., пос. Горбольницы №45, строение 9 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2024 | 15.10.2024 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 46. | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Барвиха (в т.ч. ПИР) | Д 90 мм, Д 76мм, Д 63 мм, Д 50 мм | Московская область, Одинцовский г.о., п. Барвиха | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 47. | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Покровское (в т.ч. ПИР) | Д 219 мм,  Д 159 мм, Д 133 мм,  Д 110 мм | Московская область, Одинцовский г.о., п. Покровское | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 48. | Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР) | 3 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 49. | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР) | Д 219 мм,  Д159 мм,  Д 133 мм,  Д 110 мм, Д 90 мм,  Д 76 мм,  Д 63 мм,  Д 40 мм | Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 50. | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР) | Д=250 мм | Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 51. | Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР) | Д=300 мм | Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2024 | 15.10.2024 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 52. | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. санаторий им. Герцена (в т.ч. ПИР) | Д=200мм, Д=300 мм | Московская область, Одинцовский г.о., п. санаторий им. Герцена | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2024 | 15.10.2024 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 53. | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., пос. Старый Городок (в т.ч. ПИР) | Д=50 Д=80 Д=100мм  Д=150 мм | Московская область, Одинцовский г.о., пос. Старый Городок | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2024 | 15.10.2024 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию 01.06. | | | | | | | | | Итого | 45 534,06000 | 0,00000 | 45 534,06000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 28 413,25000 | 0,00000 | 28 413,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 120,81000 | 0,00000 | 17 120,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в д. Подушкино Одинцовского г.о. | 2500 п.м | Московская область, Одинцовский г.о.,п. Подушкино | Строительство | 20.01.2025-30.11.2025 | 30.11.2025 | 113 894,21000 | 0,00000 | Итого: | 113 894,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 113 894,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 71 183,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 71 183,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 42 710,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 42 710,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 55. | Строительство системы ливневой канализации д.Раздоры, Одинцовский г.о., Московская область (в т.ч. ПИР). | 15 000 м. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Раздоры | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы | 20.01.2023-29.11.2027 | 30.11.2027 | 1 914 710,34000 | 0,00000 | Итого: | 1 914 710,34000 | 12 537,93000 | 155 808,31000 | 134 580,74000 | 934 962,58000 | 676 820,78000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 1 200 523,39000 | 7 861,28000 | 97 691,81000 | 60 588,97000 | 586 221,54000 | 448 159,79000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 714 186,95000 | 4 676,65000 | 58 116,50000 | 73 991,77000 | 348 741,04000 | 228 660,99000 | 0,00000 |
| 56. | Строительство сетей водоснабжения р.п.Новоивановское, г.о. Одинцовский, в т.ч. ПИР | 1194 п.м. | Московская область, Одинцовский г.о.,р.п.Новоивановское в районе д. Марфино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-29.11.2024 | 30.11.2024 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 57. | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения на территориии д.Мамоново (в т.ч. ПИР) | 4,8 км. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Мамоново | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-31.12.2024 | 31.12.2024 | 9 990,00000 | 0,00000 | Итого: | 9 990,00000 | 0,00000 | 9 990,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 990,00000 | 0,00000 | 9 990,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 58. | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации и водоснабжения на территории г. Одинцово, Одинцовского городского округа, Московской области (в т.ч. ПИР) | 7800 п.м. | Московская область, Одинцовский г.о.,г. Одинцово (п. Баковка) | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-31.12.2024 | 31.12.2024 | 14 999,00000 | 0,00000 | Итого: | 14 999,00000 | 0,00000 | 14 999,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 999,00000 | 0,00000 | 14 999,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 59. | Реконструкция сети водоотведения поверхностных стоков ЖК "Гусарская Баллада" Одинцовский г.о. | 10,5 км. | Московская область,г. Одинцово, п. ВНИИССОК | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 109 590,00000 | 0,00000 | Итого: | 109 590,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 530,00000 | 73 060,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 67 069,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 356,36000 | 44 712,72000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 42 520,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 173,64000 | 28 347,28000 | 0,00000 |
| 60. | Строительство сетей водоснабжения к жилым домам на территории Одинцовского городского округа в районе с. Успенское (в т.ч. ПИР) | 1500 п.м. | Московская область,в районе с. Успенское | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 05.06.2023-31.12.2024 | 31.12.2024 | 12 860,54000 | 0,00000 | Итого: | 12 860,54000 | 6 430,54000 | 6 430,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 860,54000 | 6 430,54000 | 6 430,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 61. | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС п. Покровский городок (в т.ч. ПИР) | 10,90 км. | Московская область, Одинцовский г.о., п. Покровский городок | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2024 | 15.10.2024 | 120 288,30000 | 0,00000 | Итого: | 120 288,30000 | 0,00000 | 120 288,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 75 059,90000 | 0,00000 | 75 059,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 45 228,40000 | 0,00000 | 45 228,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 62. | Реконструкция системы теплоснабжения в районе ЦТП №7 г. Одинцово, мкр. № 8 (в т.ч. ПИР) | 0,42 км. | Московская область, г. Одинцово. | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.05.2023-31.12.2024 | 31.12.2024 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 63. | Реконструкция системы теплоснабжения в районе пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, 3а (в т.ч. ПИР) | 0,80 км. | Московская область, Одинцовский г.о., в районе пос. Летний Отдых | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2024 | 15.10.2024 | 26 270,80000 | 0,00000 | Итого: | 26 270,80000 | 0,00000 | 26 270,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 16 392,98000 | 0,00000 | 16 392,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 877,82000 | 0,00000 | 9 877,82000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 64. | Строительство сети водоснабжения и сети хозяйственно-бытовой канализации д.п. Лесной городок Одинцовский г.о.,  (в т.ч. ПИР)  (I этап) | 1400 п.м.,  2100 п.м. | Московская область, д.п. Лесной городок | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 05.06.2023-31.12.2024 | 31.12.2024 | 3 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 3 000,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 000,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 65. | Комплекс работ по организация централизованного водоснабжения и водоотведения д. Палицы и д. Грязь Одинцовского городского округа | - | Московская область,д. Палицы и д. Грязь | Строительство и реконструкция | - | - | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 66. | Комплекс работ по выполнению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в рамках мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям 10 кВ, включая КРУН и трансформаторную подстанцию ТП пр. для дальнейшего содержания и эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов «Часцы» | 10 кВ | Московская область, п. Часцы | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 13.08.2022-31.12.2023 | 31.12.2023 | 38 591,22077 | 16 764,58843 | Итого: | 21 826,63234 | 21 826,63234 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16 764,58843 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 826,63234 | 21 826,63234 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 67. | Присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям канализационной насосной станции на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Раздоры, ул. Круговая | 0,07 км. | Московская область, д. Раздоры | Строительство и реконструкция | 02.12.2022-31.12.2023 | 31.12.2023 | 70,44312 | 21,13294 | Итого: | 49,31018 | 49,31018 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21,13294 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 49,31018 | 49,31018 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 68. | Строительство сетей водоснабжения от д. Раздоры до д. Шульгино Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) (1 и 2 этапы) | 3 км. | Московская область, Одинцовский г.о., от д. Раздоры до д. Шульгино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-29.11.2026 | 30.11.2026 | 319 640,81000 | 0,00000 | Итого: | 319 640,81000 | 0,00000 | 75 741,55000 | 42 730,58000 | 201 168,68000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 271 694,67000 | 0,00000 | 64 380,31000 | 36 320,99000 | 170 993,37000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 47 946,14000 | 0,00000 | 11 361,24000 | 6 409,59000 | 30 175,31000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 69. | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации от д. Раздоры до д. Шульгино Одинцовского г.о. (в т.ч. ПИР) 1-2 этапы | 5,9 км. | Московская область, Одинцовский г.о., от д. Раздоры до д. Шульгино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-29.11.2026 | 30.11.2026 | 614 705,72000 | 0,00000 | Итого: | 614 705,72000 | 0,00000 | 191 449,80000 | 130 571,60000 | 292 684,32000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 522 499,86000 | 0,00000 | 162 732,33000 | 110 985,86000 | 248 781,67000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 92 205,86000 | 0,00000 | 28 717,47000 | 19 585,74000 | 43 902,65000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 70. | Строительство сетей водоснабжения, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г.Голицыно (ПИР) | - | Московская область, Одинцовский г.о., г.Голицыно | Проектные и изыскательские работы | 01.01.2024-31.12.2024 | 31.12.2024 | 398,05345 | 0,00000 | Итого: | 398,05345 | 0,00000 | 398,05345 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 398,05345 | 0,00000 | 398,05345 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 71. | Строительство сетей водоотведения, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский г.о.,  г.Голицыно (ПИР) | - | Московская область, Одинцовский г.о., г.Голицыно | Проектные и изыскательские работы | 01.01.2024-31.12.2024 | 31.12.2024 | 248,93737 | 0,00000 | Итого: | 248,93737 | 0,00000 | 248,93737 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 248,93737 | 0,00000 | 248,93737 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 72. | Реконструкция участков сетей водоснабжения и водоотведения по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Городок-17 (в т.ч. ПИР) | - | Московская область, Одинцовский г.о., п. Городок-17 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию 02.01. | | | | | | | | | Итого | 3 282 472,65334 | 40 844,41252 | 604 624,75082 | 421 777,13000 | 1 465 345,58000 | 749 880,78000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 224 423,76000 | 7 861,28000 | 416 257,33000 | 279 079,70000 | 1 028 352,94000 | 492 872,51000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 058 048,89334 | 32 983,13252 | 188 367,42082 | 142 697,43000 | 436 992,64000 | 257 008,27000 | 0,00000 |
| Мероприятие 02.03 – Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73. | Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования и объектов капительного строительства к сети газораспределения для установки и запуска блочно-модульной котельной п. Гарь-Покровское, Одинцовский г.о. | - | Московская область, Одинцовский г.о., п. Гарь-Покровское | Технологическое присоединение | 01.01.2024-31.12.2024 | 31.12.2024 | 119,77081 | 0,00000 | Итого: | 119,77081 | 0,00000 | 119,77081 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 119,77081 | 0,00000 | 119,77081 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию 02.03. | | | | | | | | | Итого | 119,77081 | 0,00000 | 119,77081 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 119,77081 | 0,00000 | 119,77081 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 02.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74. | Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о, р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР) | 210 м. | Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.03.2024-14.10.2024 | 15.10.2024 | 28 453,00000 | 0,00000 | Итого: | 28 453,00000 | 0,00000 | 28 453,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа |
| 0,00000 | Средстава бюджета Московской области | 17 754,67000 | 0,00000 | 17 754,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 698,33000 | 0,00000 | 10 698,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию 02.06. | | | | | | | | | Итого | 28 453,00000 | 0,00000 | 28 453,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 17 754,67000 | 0,00000 | 17 754,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 698,33000 | 0,00000 | 10 698,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 963 803,02702 | 253 696,43887 | Итого: | 7 682 377,22015 | 697 380,40652 | 1 981 729,03363 | 1 457 070,69000 | 1 912 345,58000 | 1 633 851,51000 | 0,00000 |  |

|  |
| --- |
| ".  Заместитель Главы Одинцовского городского округа М.В. Коротаев |

|  |
| --- |
| Приложение 4 к постановлению  Администрации Одинцовского городского округа Московской области  от 19.04.2024 № 2416  "Приложение 6 к муниципальной программе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адресный перечень   по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области  "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| N п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 01.05 – Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) | | | | | | | | | | |
|  | Итого по мероприятияю: | 2023-2027 | Итого: | 47 248,65000 | 0,00000 | 47 248,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 29 483,16000 | 0,00000 | 29 483,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 765,49000 | 0,00000 | 17 765,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | Капительный ремонт котельной ИФА РАН им. Обухова (в части замены котла) по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Новошихово (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 47 248,65000 | 0,00000 | 47 248,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 29 483,16000 | 0,00000 | 29 483,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 765,49000 | 0,00000 | 17 765,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | | | | | | | | | | |
|  | Итого по мероприятияю: | 2023-2027 | Итого: | 694 528,36000 | 25 500,00000 | 638 486,72000 | 30 541,64000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 432 475,33000 | 15 606,00000 | 397 811,35000 | 19 057,98000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 262 053,03000 | 9 894,00000 | 240 675,37000 | 11 483,66000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Капитальный ремонт тепловой  сети, расположенной по адресу:  Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч.  ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 75 860,36000 | 25 500,00000 | 50 360,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 46 426,54000 | 15 606,00000 | 30 820,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29 433,82000 | 9 894,00000 | 19 539,82000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Звенигород, Нахабинское шоссе (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17: ТК-2 -ВШ №3; ТК-1 ж.д.21 (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, Микрорайон № 4; ТК-4 - ТК-6; ЦТП № 9 - ЦТП № 4 (ППУ из.) (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 24 535,60000 | 0,00000 | 24 535,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 15 310,21000 | 0,00000 | 15 310,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 225,39000 | 0,00000 | 9 225,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, б-р М. Крылова (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 14 288,20000 | 0,00000 | 14 288,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 8 915,83000 | 0,00000 | 8 915,83000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 372,37000 | 0,00000 | 5 372,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, Можайское шоссе (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 6 955,80000 | 0,00000 | 6 955,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 4 340,42000 | 0,00000 | 4 340,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 615,38000 | 0,00000 | 2 615,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово,мкр. № 7: т.вр. 3 - ТК-4а; т.вр. 3 - ТК-4. (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 25 975,29000 | 0,00000 | 25 975,29000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 16 208,58000 | 0,00000 | 16 208,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 766,71000 | 0,00000 | 9 766,71000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, мкр. № 8: Союзная 32 а - ЦТП № 3; ТК-4 - ЦТП № 4. (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 5 697,80000 | 0,00000 | 5 697,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 3 555,42000 | 0,00000 | 3 555,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 142,38000 | 0,00000 | 2 142,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения пос. Шарапово, ТК-5 - ж.д. 23 (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 19 599,00000 | 0,00000 | 19 599,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 12 229,77000 | 0,00000 | 12 229,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 369,23000 | 0,00000 | 7 369,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения п. Кубинка-1, в/г 5/1 (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, Микрорайон № 3: ЦТП № 5/6, ул. Жукова д.47 и ул. Жукова д.37; ул. Жукова д.47 - ТК-10, (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 86 427,28000 | 0,00000 | 86 427,28000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 53 930,62000 | 0,00000 | 53 930,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 32 496,66000 | 0,00000 | 32 496,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 | Капитальный ремонт тепловой сети Микрорайон № 4; г. Одинцово; ТК-3 - ТК-4; ТК-4 - ТК-7 (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, микрорайон № 1 (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 32 082,00000 | 0,00000 | 32 082,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 20 019,16000 | 0,00000 | 20 019,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 062,84000 | 0,00000 | 12 062,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения п. Гарь- Покровское (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 97 690,72000 | 0,00000 | 97 690,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 60 959,01000 | 0,00000 | 60 959,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 36 731,71000 | 0,00000 | 36 731,71000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17 | Капитальный ремонт сетей водоотведения от КНС 3 до КНС 12, п. Горки 10 (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 166 474,29000 | 0,00000 | 149 826,86000 | 16 647,43000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 103 879,96000 | 0,00000 | 93 491,96000 | 10 388,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 62 594,33000 | 0,00000 | 56 334,90000 | 6 259,43000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Московская д. Немчиновка (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 46 687,51000 | 0,00000 | 42 018,76000 | 4 668,75000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 29 133,01000 | 0,00000 | 26 219,71000 | 2 913,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 554,50000 | 0,00000 | 15 799,05000 | 1 755,45000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Лесной городок (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 31 747,51000 | 0,00000 | 28 572,76000 | 3 174,75000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 19 810,44000 | 0,00000 | 17 829,40000 | 1 981,04000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 11 937,07000 | 0,00000 | 10 743,36000 | 1 193,71000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Гарь-Покровское (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 14 940,04000 | 0,00000 | 13 446,03000 | 1 494,01000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 9 322,58000 | 0,00000 | 8 390,32000 | 932,26000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 617,46000 | 0,00000 | 5 055,71000 | 561,75000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21 | Капитальный ремонт сетей водоотведения п. Гарь-Покровское (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 14 940,04000 | 0,00000 | 13 446,03000 | 1 494,01000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 9 322,58000 | 0,00000 | 8 390,32000 | 932,26000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 617,46000 | 0,00000 | 5 055,71000 | 561,75000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Жуковка (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 18 486,01000 | 0,00000 | 16 637,41000 | 1 848,60000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 11 535,27000 | 0,00000 | 10 381,74000 | 1 153,53000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 950,74000 | 0,00000 | 6 255,67000 | 695,07000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 23 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Покровский городок (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 12 140,91000 | 0,00000 | 10 926,82000 | 1 214,09000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 7 575,93000 | 0,00000 | 6 818,34000 | 757,59000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 564,98000 | 0,00000 | 4 108,48000 | 456,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 24 | Капитальный ремонт сетей водоотведения п. Покровский городок (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

|  |
| --- |
| ".  Заместитель Главы Одинцовского городского округа М.В. Коротаев |