АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2024 № 5265

О внесении изменений в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, в связи с изменением перечня мероприятий, объемов их финансирования на 2024-2025 годы, перечня результатов выполнения мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную [программу](#Par30) Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 18.11.2022 № 6837 (в редакции от 10.06.2024 № 3427) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:
2. в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 3331596,85200 | 1809414,89000 | 1389512,72200 | 77252,24000 | 55417,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6582050,91758 | 1455701,13499 | 1733594,94222 | 1690773,46837 | 1701981,37200 | 0,00000 |
| ИТОГО | 9913647,76958 | 3265116,02499 | 3123107,66422 | 1768025,70837 | 1757398,37200 | 0,00000 |

»;

2) приложение 1 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

3) приложение 3 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

4) приложение 5 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном средстве массовой информации и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Приложение 1

к Постановлению

Администрации

Одинцовского городского округа

от 28.08.2024 № 5265   
  
 "Приложение 1 к муниципальной программе

|  |
| --- |
| Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области |
| "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2023-2027 годы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | 2023 год | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Подпрограмма 1 "Пассажирский транспорт общего пользования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 02 Организация транспортного обслуживания населения | 2023-2027 годы | Итого: | 917 299,96000 | 247 354,96000 | 230 371,00000 | | | | | 218 244,00000 | 221 330,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения |
| Средства бюджета Московской области | 228 990,00000 | 61 743,00000 | 57 204,00000 | | | | | 54 626,00000 | 55 417,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 688 309,96000 | 185 611,96000 | 173 167,00000 | | | | | 163 618,00000 | 165 913,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 02.01 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) | 2023-2027 годы | Итого: | 15 809,96000 | 4 250,96000 | 5 185,00000 | | | | | 3 187,00000 | 3 187,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения |
|  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 809,96000 | 4 250,96000 | 5 185,00000 | | | | | 3 187,00000 | 3 187,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятие 02.04 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2023-2027 годы | Итого: | 901 490,00000 | 243 104,00000 | 225 186,00000 | | | | | 215 057,00000 | 218 143,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения |
|  | Средства бюджета Московской области | 228 990,00000 | 61 743,00000 | 57 204,00000 | | | | | 54 626,00000 | 55 417,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 672 500,00000 | 181 361,00000 | 167 982,00000 | | | | | 160 431,00000 | 162 726,00000 | 0,00000 |
|  | Обеспечено выполнение транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Итого по подпрограмме: | | | | 917 299,96000 | 247 354,96000 | 230 371,00000 | | | | | 218 244,00000 | 221 330,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | | 228 990,00000 | 61 743,00000 | 57 204,00000 | | | | | 54 626,00000 | 55 417,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | | | | 688 309,96000 | 185 611,96000 | 173 167,00000 | | | | | 163 618,00000 | 165 913,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 02 Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 2023-2027 годы | Итого: | 3 125 545,84661 | 1 662 876,41837 | 1 462 669,42824 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения;  МКУ "Упрдоркапстрой" |
| Средства бюджета Московской области | 2 885 472,65200 | 1 562 860,89000 | 1 322 611,76200 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 240 073,19461 | 100 015,52837 | 140 057,66624 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 02.01 Строительство (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения | 2023-2027 годы | Итого: | 1 502 740,37530 | 1 001 847,37530 | 500 893,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения, МКУ "Упрдоркапстрой" |
| Средства бюджета Московской области | 1 414 301,12600 | 950 975,10100 | 463 326,02500 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 88 439,24930 | 50 872,27430 | 37 566,97500 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  |  | Всего | 2023 | Итого 2024год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1,89000 | 1,89000 | 1,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятие 02.02 Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 годы | Итого: | 56 453,86117 | 16 938,73707 | 39 515,12410 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 56 453,86117 | 16 938,73707 | 39 515,12410 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Мероприятие 02.03. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2024 годы | Итого: | 1 566 351,61014 | 644 090,30600 | 922 261,30414 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" , Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения |
| Средства бюджета Московской области | 1 471 171,52600 | 611 885,78900 | 859 285,73700 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 95 180,08414 | 32 204,51700 | 62 975,56714 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Основное мероприятие 04 Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2023-2027 годы | Итого: | 5 629 031,00597 | 1 294 531,50362 | 1 369 568,16598 | | | | | 1 489 322,33637 | 1 475 609,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" |
| Средства бюджета Московской области | 217 134,20000 | 184 811,00000 | 9 696,96000 | | | | | 22 626,24000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 411 896,80597 | 1 109 720,50362 | 1 359 871,20598 | | | | | 1 466 696,09637 | 1 475 609,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятия 04.01 Мероприятие в рамках ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 годы | Итого: | 1 494 981,00000 | 317 052,00000 | 346 607,00000 | | | | | 314 713,00000 | 516 609,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" |
| Средства бюджета Московской области | 184 811,00000 | 184 811,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 310 170,00000 | 132 241,00000 | 346 607,00000 | | | | | 314 713,00000 | 516 609,00000 | 0,00000 |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |  |  | Всего | 2023 | Итого 2024год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 194 556,21000 | 61 600,00000 | 132 956,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 132 956,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Мероприятие 04.03 Мероприятие не включенное в ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 годы | Итого: | 199 474,72621 | 12 708,00004 | 7 417,38980 | | | | | 179 349,33637 | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения, МКУ "Упрдоркапстрой" |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 199 474,72621 | 12 708,00004 | 7 417,38980 | | | | | 179 349,33637 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |  |  | Всего | 2023 | Итого 2024год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 67 129,00000 | 61 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 529,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.3. | Мероприятие 04.05. Восстановлнение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023 | Итого: | 3 250,00000 | 3 250,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства Одинцовского городского округа | 3 250,00000 | 3 250,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4. | Мероприятие 04.07. Софинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2024-2025 годы | Итого: | 51 800,00000 | 0,00000 | 15 540,00000 | | | | | 36 260,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" |
| Средства бюджета Московской области | 32 323,20000 | 0,00000 | 9 696,96000 | | | | | 22 626,24000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства Одинцовского городского округа | 19 476,80000 | 0,00000 | 5 843,04000 | | | | | 13 633,76000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |  |  | Всего | 2023 | Итого 2024год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 65 134,00000 | 61 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 534,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.5. | Мероприятие 04.08 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2023-2027 годы | Итого: | 3 879 335,27976 | 961 331,50358 | 1 000 003,77618 | | | | | 959 000,00000 | 959 000,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 879 335,27976 | 961 331,50358 | 1 000 003,77618 | | | | | 959 000,00000 | 959 000,00000 | 0,00000 |
| 2.6. | Мероприятие 04.09. Мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023-2027 годы | Итого: | 190,00000 | 190,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 190,00000 | 190,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме: | | | | 8 754 576,85258 | 2 957 407,92199 | 2 832 237,59422 | | | | | 1 489 322,33637 | 1 475 609,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | | 3 102 606,85200 | 1 747 671,89000 | 1 332 308,72200 | | | | | 22 626,24000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | | | | 5 651 970,00058 | 1 209 736,03199 | 1 499 928,87222 | | | | | 1 466 696,09637 | 1 475 609,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 годы | Итого: | 241 770,95700 | 60 353,143000 | 60 499,070000 | | | | | 60 459,372000 | 60459,37200 | 0,000000000 | МКУ "Упрдоркапстрой" |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 241 770,957000 | 60 353,143000 | 60 499,070000 | | | | | 60 459,372000 | 60 459,372000 | 0,000000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности | 2023-2027 годы | Итого: | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | | | | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | МКУ "Упрдоркапстрой" |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | | | | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства | 2023-2027 годы | Итого: | 241 770,957000 | 60 353,143000 | 60 499,070000 | | | | | 60 459,372000 | 60 459,372000 | 0,000000 | МКУ "Упрдоркапстрой" |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 241 770,957000 | 60 353,143000 | 60 499,07000 | | | | | 60 459,37200 | 60 459,37200 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме: | | | | 241 770,95700 | 60 353,14300 | 60 499,07000 | | | | | 60 459,37200 | 60 459,37200 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | | | | 241 770,95700 | 60 353,14300 | 60 499,07000 | | | | | 60 459,37200 | 60 459,37200 | 0,00000 |
| Всего по муниципальной программе: | | | | 9 913 647,76958 | 3 265 116,02499 | 3 123 107,66422 | | | | | 1 768 025,70837 | 1 757 398,37200 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | | 3 331 596,85200 | 1 809 414,89000 | 1 389 512,72200 | | | | | 77 252,24000 | 55 417,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | | | | 6 582 050,91758 | 1 455 701,13499 | 1 733 594,94222 | | | | | 1 690 773,46837 | 1 701 981,37200 | 0,00000 |

|  |
| --- |
| ".  Начальник Управления транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения С.В. Жабина  Согласовано: Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Н.А. Стародубова |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

от 28.08.2024 № 5265   
   
"Приложение 3 к муниципальной программе

Адресный перечень по строительству (реконструкции) объектов муниципальной собственности Одинцовского городского округа Московской области,  
финансирование которых предусмотрено муниципальной программой Одинцовского городского округа Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов (дд.мм.гг) | Открытие объекта/завершение работ (дд.мм.гг) | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ, тыс.руб. | Профинансировано на 01.10.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.) | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Одинцовского городского округа |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Подпрограмма 2 "Дороги Подмосковья" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 02 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 02.01 Строительство (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения. |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 1 502 740,37530 | 1 001 847,37530 | 500 893,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 414 301,12600 | 950 975,10100 | 463 326,02500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 88 439,24930 | 50 872,27430 | 37 566,97500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Объект 1. Реконструкция объекта улицы Чистяковой от 19 км Можайского шоссе до Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу | 1,89 км/1890 п.м. | г.Одинцово | реконструкция | 2021-2024 |  | 1 983 863,18028 | 642391,49390 | Итого | 1 501 919,42300 | 1 001 026,42300 | 500 893,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Администрация Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 1 414 301,12600 | 950 975,10100 | 463 326,02500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 87 618,29700 | 50 051,32200 | 37 566,97500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.2 | Объект 2. Реконструкция проезда в д. Жуковка в Одинцовском городском округе Московской области | определяется проектом | д.Жуковка |  | 2022-2023 |  | определяется проектом | 0,00000 | Итого | 820,95230 | 820,95230 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Администрация Одинцовского городского округа |
| проектирование |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 820,95230 | 820,95230 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Мероприятие 02.02 Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 56 453,86117 | 16 938,73707 | 39 515,12410 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Администрация Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 56 453,86117 | 16 938,73707 | 39 515,12410 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1 | Объект 1. Строительство подъезда к мкр №9 от ул.Сосновой в г.Одинцово, Московская область | определяется проектом | г.Одинцово | проектирование | 2019-2023 |  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 328,54557 | 10 328,54557 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Администрация Одинцовского городского округа |
|
| 2.2 | Объект 2. Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги Можайское шоссе-Покровское-Ястребки до п.Клин | определяется проектом | Одинцовский го | проектирование | 2023-2024 |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 368,43470 | 6 610,19150 | 3 758,24320 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Администрация Одинцовского городского округа |
| 2.3 | Объект 3. Реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе подъезд к Госдачам | определяется проектом | Одинцовский го | проектирование | 2023-2024 |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 35 756,88090 | 0,00000 | 35 756,88090 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Администрация Одинцовского городского округа |
|  | Мероприятие 02.03. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользованияместного значения |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 1 566 351,61014 | 644 090,30600 | 922 261,30414 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Администрация одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 1 471 171,52600 | 611 885,78900 | 859 285,73700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 95 180,08414 | 32 204,51700 | 62 975,56714 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Объект 1. Реконструкция проезда в д. Жуковка в Одинцовском городском округе Московской области | определяется проектом | д.Жуковка | реконструкция | 2023-2024 |  | определяется проектом |  | Итого | 1 566 351,61014 | 644 090,30600 | 922 261,30414 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  | Администрация Одинцовского городского округа |
|  | Средства бюджета Московской области | 1 471 171,52600 | 611 885,78900 | 859 285,73700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 95 180,08414 | 32 204,51700 | 62 975,56714 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

|  |
| --- |
| ".  Начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения С.В. Жабина |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

от 28.08.2024 № 5265

«Приложение 5 к муниципальной программе

Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа

Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы

| №  п/п | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» | | | | |
| Основное мероприятие 02 «Организация транспортного обслуживания населения" | | | | |
| 1. | 02.04 | Обеспечено выполнение транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | % | Определяется как отношение фактического объема транспортной работы по оперативной информации транспортных организаций с последующим уточнением на основании актов приемки выполненных работ по контракту к объему транспортной работы, установленному в государственном контракте на территории муниципального образования Московской области |
| Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» | | | | |
| Основное мероприятие 02 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения» | | | | |
| 1. | 02.01 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Определяется исходя из проектно-сметной документации по объектам дорожного хозяйства местного значения, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) на соответствующий год с привлечением субсидии из Дорожного фонда Московской области |
| Основное мероприятие 04 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» | | | | |
| 1. | 04.01  04.03 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения) |
| 2 | 04.07 | Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения) |

».

Начальник Управления транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения С.В. Жабина