АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2022 № 6842

Об утверждении муниципальной программы

Одинцовского городского округа Московской области

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области          от 20.08.2019 № 313, Перечнем муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области          от 25.07.2022 № 3402,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 и подлежит применению к правоотношениям, возникающим при составлении бюджета Одинцовского городского округа Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Одинцовского городского округа					А.Р. Иванов

- Приложение

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от 18.11.2022 № 6842

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

на 2023 - 2027 годы

- Паспорт муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

на 2023-2027 годы

| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Пайсов М.А. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в Одинцовском городском округе. - Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного жилищного фонда. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | 1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». 2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 189 740,50000 | 189 740,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 112 875,93000 | 112 875,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО, в том числе по годам: | 302 616,43000 | 302 616,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одним из ключевых приоритетов развития Одинцовского городского округа Московской области является повышение качества жизни граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Реализация мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027 годы (далее – Муниципальная программа) направлена на ликвидацию жилищного фонда в Одинцовском городском округе Московской области, признанного аварийным и подлежащим сносу, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Аварийный жилищный фонд имеет большую степень износа. Проведение капитального ремонта нецелесообразно из-за практически близкого к исчерпанию эксплуатационного ресурса конструкций таких жилых домов. Аварийный жилищный фонд представляет угрозу для проживающих в нем граждан и подлежит расселению и сносу. Кроме того, такой фонд ухудшает внешний облик населенных пунктов, сдерживает развитие инфраструктуры.

Проживающие в аварийном жилищном фонде граждане, как правило,                          не имеют возможности самостоятельно приобрести жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям.

Права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде Одинцовского городского округа, обеспечиваются посредством реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы»

Муниципальная программа предусматривает переселение граждан                         из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения, приобретаемые в муниципальную собственность за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Московской области, средств бюджета Одинцовского городского округа Московской области.

Мероприятия Муниципальной программы представлены в Приложении 1 к Муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Показатели реализации муниципальной программы с указанием количественных и качественных целевых показателей представлены в Приложении 2 к Муниципальной программе «Показатели реализации муниципальной программы Одинцовского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

3. Прогноз развития сферы реализации

муниципальной программы

В рамках Муниципальной программы планируется переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем приобретения в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений за счет средств бюджетов различных уровней. Реализация мероприятий Муниципальной программы позволит значительно улучшить проблему расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными                         и подлежащими сносу, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, обеспечит защиту прав граждан на жилище путем переселения из аварийных жилых домов в новые благоустроенные помещения.

4. Перечень и описание подпрограмм муниципальной программы

Целями Муниципальной программы являются:

- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в Одинцовском городском округе Московской области;

- Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного жилищного фонда.

Достижение целей Муниципальной программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, реализуемых в рамках

следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», направленная на обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

2. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», направленная на выполнение обязательств муниципального образования по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов, а также на обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд, путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения.

5. Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

5.1. Паспорт подпрограммы

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. рублей) | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

5.2. Описание подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» призвана обеспечить защиту прав граждан на жилище путем переселения из аварийных жилых домов в новые благоустроенные помещения.

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации до 01.01.2017.

В соответствии с Подпрограммой 1 государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10 (далее – государственная программа),       в 2021-2022 годы (III этап реализации государственной программы) в Одинцовском городском округе предусмотрено переселение жителей из 6 аварийных жилых домов города Звенигорода, 90 семей (196 человек).

В рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» действующей муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в 2021-2022 годах реализован комплекс мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда, посредством переселения граждан в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Московской области, средств бюджета Одинцовского городского округа Московской области.

На 01.10.2022 в результате реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в благоустроенные жилые помещения переселены 29 семей (75 человек).

Ежегодно этапы Подпрограммы 1 государственной программы по завершению соответствующего финансового года подлежат корректировке с учетом фактического исполнения плановых показателей по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Московской области в соответствии с заключенными контрактами на проведение работ. При этом условия софинансирования прошедших и незавершенных этапов сохраняются.

Скорректированный перечень аварийного жилищного фонда на территории Одинцовского городского округа, подлежащего переселению, представлен в Таблице № 1.

- Таблица № 1

Перечень аварийного жилищного фонда, подлежащего переселению в рамках Подпрограммы

| № п/п | Адрес дома: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород | Постановление о признании дома аварийным |  | Общая площадь расселяемых жилых помещений, кв.м | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  |
|  | пос. сан. Поречье, д. 35 | 545 | 01.07.2016 | 149,9 | 8 |
|  | ул. Почтовая, д. 2/8 | 1074 | 25.12.2012 | 63,9 | 4 |
|  | ВСЕГО |  |  | 213,8 | 12 |

5.3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и механизм их реализации

Одним из ключевых направлений жилищной политики Одинцовского городского округа является повышение качества жизни своих граждан, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного до 01.01.2017 аварийным и подлежащим сносу.

Основным мероприятием подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» является реализация Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Реализация мероприятий осуществляется путем приобретения в муниципальную собственность жилых помещений в многоквартирных жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также путем выплаты возмещений за изымаемые жилые помещения собственникам, проживающим в аварийном жилищном фонде.

Отселение граждан из аварийного жилищного фонда производится в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ).

Граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 ЖК РФ имеют право на возмещение за изымаемые у них жилые помещения либо по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости.

Гражданам, занимающим жилые помещения по договорам социального найма, выселяемым в порядке, предусмотренном статьями 86, 89 ЖК РФ, предоставляются другие благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма, равнозначные по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

5.4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа, реализуемых в рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Концепция подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» представляет собой цели, задачи, принципы, содержание, механизм организации, определения прогнозов и эффективности реализации основных направлений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Одинцовского городского округа, признанного таковым до 01.01.2017.

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» способствуют реализации на территории Одинцовского городского округа в полном объеме положений Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

6. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда в Московской области»

6.1. Паспорт подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда в Московской области»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. рублей) | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе | 302 616,43000 | 302 616,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 189 740,5000 | 189 740,5000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 112 875,93000 | 112 875,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

6.2. Описание подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Московской области является повышение качества жизни граждан. Основным направлением в данной сфере является переселение граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах Одинцовского городского округа, признанных аварийными (Таблица № 2).

Для достижения результатов подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» жителям аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Одинцовского городского округа Московской области, планируется предоставление жилых помещений из муниципального жилищного фонда.

Кроме того, переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» путем предоставления Одинцовскому городскому округу субсидии из бюджета Московской области на обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, аварийными и подлежащими сносу.

Предоставление жилых помещений осуществляется в соответствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В процессе исполнения подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются другие жилые помещения по договору социального найма.

Для собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах для формирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» органом местного самоуправления определяются параметры двух альтернативных решений: выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение; предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом стоимости в выкупную цену.

- Таблица № 2

Перечень аварийного жилищного фонда, подлежащего переселению в рамках Подпрограммы

| № п/п | Адрес дома: Московская область, Одинцовский городской округ | Распоряжение о признании дома аварийным |  | Общая площадь расселяемых жилых помещений, кв.м | Кол-во расселяемых жилых помещений | Кол-во человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  |  |
|  | ст. Усово, д. 62 | 205-р | 15.07.2019 | 294,70 | 7 | 19 |
|  | пос. Усово-Тупик, д.4 | 204-р | 15.07.2019 | 640,67 | 15 | 39 |
|  | пос. Барвиха, д. 22 | 121 | 09.04.2010 | 223,70 | 3 | 7 |
|  | р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 5 | 3883 | 26.10.2021 | 2 789,40 | 61 | 190 |
|  | г. Звенигород, Нахабинское шоссе, д. 9 | 969 | 07.09.2018 | 1 505,80 | 36 | 77 |
|  | г. Одинцово, ул. Ракетчиков, д. 49 | 4517 | 10.12.2021 | 61,90 | 1 | 1 |
|  | д. Подлипки, д. 66 | 2290 | 31.05.2022 | 109,50 | 3 | 4 |
|  | д. Солослово, д. 125 | 3848 | 15.08.2022 | 93,3 | 2 | 8 |
|  | ВСЕГО |  |  | 5 718,97 | 128 | 345 |

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» планируется поэтапное переселение жителей из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения.

6.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» и механизм их реализации

Основным мероприятием подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» является переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Мероприятие направлено на расселение жителей из аварийных жилых домов и ликвидацию аварийного жилищного фонда.

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» осуществляется посредством приобретения у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквартирных жилых домах, выплаты возмещений за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ лицам, имеющим в собственности жилые помещения в аварийных жилых домах.

Предоставление жилых помещений для переселения граждан из аварийных жилых домов осуществляется в соответствии со статьями 32, 86, 89 ЖК РФ.

В процессе исполнения подпрограммы «Обеспечение мероприятий                       по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» гражданам, занимающим жилые помещения по договорам социального найма, выселяемым в порядке, предусмотренном статьями 86, 89 ЖК РФ, предоставляются другие жилые помещения по договорам социального найма, равнозначные по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

Изъятие жилых помещений в аварийных жилых домах осуществляется              в порядке, предусмотренном статьей 32 ЖК РФ. При этом учитываются два альтернативных варианта для собственников жилых помещений в указанном жилищном фонде:

- предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом его стоимости в выкупную цену;

- выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение.

Способ отселения определяется по согласованию с собственником изымаемого жилого помещения.

6.4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа, реализуемых в рамках подпрограммы

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Концепция подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» представляет собой цели, задачи, принципы, содержание, механизм организации, определения прогнозов и эффективности реализации основных направлений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области только за счет средств консолидированного бюджета Московской области.

Основными целями подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» являются:

а) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;

б) финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов.

Основными задачами подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» являются:

а) качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

б) координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Одинцовского городского округа;

в) переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

Методика расчета значений показателей реализации подпрограмм «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» представлена в Приложении 3                         к муниципальной программе.

8. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и

исполнителей мероприятий с муниципальным заказчиком

и координатором муниципальной программы

Механизм реализации Муниципальной программы, порядок внесения изменений в Муниципальную программу и контроль за ее реализацией осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.08.2019 № 313.

Муниципальным заказчиком Муниципальной программы является Администрация Одинцовского городского округа Московской области.

Управление реализацией Муниципальной программы осуществляет координатор Муниципальной программы в лице первого заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа – Пайсов М.А.

Разработчиком и ответственным исполнителем Муниципальной программы является Управление жилищных отношений Администрации Одинцовского городского округа Московской области.

- Исполнители мероприятий Муниципальной программы (подпрограмм) несут ответственность за своевременную реализацию мероприятий Муниципальной программы (подпрограмм), достижение запланированных результатов.

- 9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе

- реализации мероприятий муниципальной программы

Ответственность за реализацию Муниципальной программы и достижение установленных показателей эффективности реализации Муниципальной программы несут ответственные исполнители за выполнение мероприятий Муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы Управление жилищных отношений формирует в Государственной информационной системе «Управление» Московской области (ГАСУ МО):

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о выполнении мероприятий Муниципальной программы и анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий Муниципальной программы, согласованный с Финансово-казначейским управлением в части бюджетных средств и представляет в Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства для оценки эффективности реализации Муниципальной программы.

Отчетность о реализации Муниципальной программы представляется с учетом требований и по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.08.2019 № 313.

Начальник Управления

жилищных отношений 					 		            А.Я. Медникова

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к муниципальной программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01* Реализация мероприятий по предоставлению субсидии гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищных отношений; отдел закупок для муниципальных нужд, МКУ «ЦМЗ Одинцовского городского округа»; Управление бухгалтерского учета и отчетности; Комитет по управлению муниципальным имуществом |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.02 Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищных отношений; отдел закупок для муниципальных нужд, МКУ «ЦМЗ Одинцовского городского округа»; Управление бухгалтерского учета и отчетности; Комитет по управлению муниципальным имуществом | Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 213,8 кв. м. Расселение из аварийного жилищного фонда 12 человек. |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие F3* «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищных отношений; отдел закупок для муниципальных нужд, МКУ «ЦМЗ Одинцовского городского округа»; Управление бухгалтерского учета и отчетности; Комитет по управлению муниципальным имуществом |  |
|  |  |  | Средства фонда содействия реформированию ЖКХ* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие F3.03 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по III этапу | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищных отношений; отдел закупок для муниципальных нужд, МКУ «ЦМЗ Одинцовского городского округа»; Управление бухгалтерского учета и отчетности; Комитет по управлению муниципальным имуществом |  |
|  |  |  | Средства фонда содействия реформированию ЖКХ* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 02 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2023-2027 | Итого | 302 616,43000 | 302 616,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищных отношений; отдел закупок для муниципальных нужд, МКУ «ЦМЗ Одинцовского городского округа»; Управление бухгалтерского учета и отчетности; Комитет по управлению муниципальным имуществом |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 189 740,50000 | 189 740,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 112 875,93000 | 112 875,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 02.01 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 | 2023-2027 | Итого | 302 616,43000 | 302 616,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищных отношений; отдел закупок для муниципальных нужд, МКУ «ЦМЗ Одинцовского городского округа»; Управление бухгалтерского учета и отчетности; Комитет по управлению муниципальным имуществом | Переселение в 2023 году жителей из аварийного жилищного фонда общей площадью 2 789,40 кв.м. Расселение в 2023 году 61 аварийное жилое помещение в доме № 5, по ул. Институт, рп. Большие Вяземы, 190 человек. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 189 740,50000 | 189 740,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 112 875,93000 | 112 875,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого | 302 616,43000 | 302 616,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 189 740,50000 | 189 740,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 112 875,93000 | 112 875,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  | Итого | 302 616,43000 | 302 616,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 189 740,50000 | 189 740,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 112 875,93000 | 112 875,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |

- Начальник Управления

- жилищных отношений		                                                                                                                                   А.Я. Медникова

Приложение 2 к муниципальной программе

Показатели реализации муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027 годы

| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение (на начало реализации программы) на 01.10.2022 | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий программы/ подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | 1,15665 | 0,21380 | – | – | – | – | 01 |
| 1.2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Приоритетный, Отраслевой показатель | Тысяча человек | 0,07500 | 0,01200 | – | – | – | – | 01 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | 0,53467 | 3,2555 | 2,46347 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 02 |
| 2.2. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме | Отраслевой показатель | Тысяча человек | 0,03000 | 0,21400 | 0,13100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 02 |

Начальник Управления

жилищных отношений														А.Я. Медникова

- Приложение 3 к муниципальной программе

- Методика расчета значений показателей реализации

- муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023 - 2027 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Ежеквартально |
| 1.2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных из аварийного фонда граждан, с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Ежеквартально |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Ежеквартально |
| 2.2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Ежеквартально |

».

Начальник Управления

жилищных отношений															А.Я. Медникова