Т

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2024 № 9964

О внесении изменений в муниципальную программу

Одинцовского городского округа Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

на 2023 – 2027 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, в связи с перераспределением и изменением объемов финансирования мероприятий и результатов их выполнения на 2024-2025 годы, адресных перечней объектов, предусмотренных в рамках реализации муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 18.11.2022 № 6840 (в редакции от 29.11.2024 № 8534) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:
2. в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы  (тыс. руб.) | Всего | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 5 199 424,76996 | 912 730,56000 | 1 233 329,68996 | 2 445 805,36000 | 569 358,16000 | 38 201,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20 230 263,10391 | 3 614 242,46516 | 5 034 884,34125 | 4 480 768,10276 | 4 061 096,71276 | 3 039 271,48198 |
| Внебюджетные источники | 242 892,76127 | 56 780,23000 | 186 112,53127 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 25 672 580,63514 | 4 583 753,25516 | 6 454 326,56248 | 6 926 573,46276 | 4 630 454,87276 | 3 077 472,48198 |

»;

1. в приложении 2 к муниципальной программе «Адресный перечень общественных территорий Одинцовского городского округа Московской области для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2027 годах»:

строку 7 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | Благоустройство веломаршрута в Одинцовском городском округе от станции Раздоры, через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки Жуковка-1 | 2024-2025 |

»;

строку 12 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12 | Лесопарковая зона по адресу: Одинцовский г.о., вблизи д. Шульгино, д. Рождественно, д. Подушкино | 2024-2025 |

»;

1. приложения 4, 6 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном средстве массовой информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

|  |
| --- |
| Приложение 1 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.12.2024 № 9964 |
| "Приложение 4 к муниципальной программе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2027 | Итого | 1 628 083,48996 | 244 924,89000 | 119 569,03996 | | | | | 293 530,00000 | 910 059,56000 | 60 000,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 037 350,28996 | 167 882,42000 | 81 707,98996 | | | | | 183 162,72000 | 567 877,16000 | 36 720,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 590 733,20000 | 77 042,47000 | 37 861,05000 | | | | | 110 367,28000 | 342 182,40000 | 23 280,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 1 064 204,46000 | 0,00000 | 34 204,90000 | | | | | 293 530,00000 | 736 469,56000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 664 063,57000 | 0,00000 | 21 343,85000 | | | | | 183 162,72000 | 459 557,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 400 140,89000 | 0,00000 | 12 861,05000 | | | | | 110 367,28000 | 276 912,56000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены общественные территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие F2.02. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 46 445,61000 | 46 445,61000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 46 413,11000 | 46 413,11000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 32,50000 | 32,50000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены общественные территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие F2.03.Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)\* | 2023-2027 | Итого | 432 433,41996 | 198 479,28000 | 364,13996 | | | | | 0,00000 | 173 590,00000 | 60 000,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа(приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 266 873,60996 | 121 469,31000 | 364,13996 | | | | | 0,00000 | 108 320,16000 | 36 720,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 165 559,81000 | 77 009,97000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 65 269,84000 | 23 280,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены скверы, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| \*Справочно: В 2024 году по мероприятию F2.03. кредиторская задолженность 2023 года | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Мероприятие F2.04. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области, в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающим в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу) |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Мероприятие F2.06. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха) | 2023-2027 | Итого | 85 000,00000 | 0,00000 | 85 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 60 000,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 000,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
| 1.6 | Мероприятие F2.07. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство детских скверов) | 2024-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены детские скверы, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 2023-2027 | Итого | 5 169 347,31038 | 677 330,29955 | 1 599 629,43771 | | | | | 2 892 387,57312 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 3 866 383,44000 | 475 202,03000 | 1 142 941,88000 | | | | | 2 248 239,53000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 274 963,87038 | 202 128,26955 | 428 687,55771 | | | | | 644 148,04312 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 28 000,00000 | 0,00000 | 28 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | Мероприятие 01.01. Изготовление и установка стел | 2023-2027 | Итого | 19 000,00000 | 16 000,00000 | 3 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 15 200,00000 | 15 200,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 800,00000 | 800,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 3 000,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Изготовлено и установлено стел, шт. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2027 | Итого | 1 680 395,12000 | 168 954,59000 | 472 866,79000 | | | | | 1 038 573,74000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 972 819,63000 | 103 400,20000 | 233 672,32000 | | | | | 635 747,11000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 707 575,49000 | 65 554,39000 | 239 194,47000 | | | | | 402 826,63000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены лесопарковые зоны, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2.3 | Мероприятие 01.03Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 2023-2027 | Итого | 73 814,18000 | 73 814,18000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа(приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 22 144,24000 | 22 144,24000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 51 669,94000 | 51 669,94000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Установлены детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятие 01.04. Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2023-2027 | Итого | 19 364,22000 | 4 161,45000 | 15 202,77000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 244,92000 | 1 244,92000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 119,30000 | 2 916,53000 | 15 202,77000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - |
| 2.5 | Мероприятие 01.05. Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Мероприятие 01.06.  Благоустройство пространств для активного отдыха | 2023-2027 | Итого | 1 196,00000 | 1 196,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа; Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 196,00000 | 1 196,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены пространства для активного отдыха, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Мероприятие 01.07. Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 2 903 687,81000 | 258 199,83000 | 851 426,08000 | | | | | 1 794 061,90000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа(приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 628 974,24000 | 245 289,83000 | 771 191,99000 | | | | | 1 612 492,42000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 274 713,57000 | 12 910,00000 | 80 234,09000 | | | | | 181 569,48000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2.8 | Мероприятие 01.08.  Обустройство велосипедной инфраструктуры | 2023-2027 | Итого | 380 219,41000 | 90 000,00000 | 230 915,41000 | | | | | 59 304,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа; Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 194 507,57000 | 56 430,00000 | 138 077,57000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 185 711,84000 | 33 570,00000 | 92 837,84000 | | | | | 59 304,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Обустроены велосипедные маршруты, единица |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.9 | Мероприятие 01.09.  Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров | 2023-2027 | Итого | 33 363,18524 | 33 363,18524 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 31 492,84000 | 31 492,84000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе средства бюджета г. Москвы | 31 492,84000 | 31 492,84000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 870,34524 | 1 870,34524 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены с привлечением субсидии территории, прилегающие к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, шт. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Мероприятие 01.10.  Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены с привлечением иного межбюджетного трансферта общественные территории и (или) количество детских игровых площадок, обустроенных с привлечением иного межбюджетного трансферта, и (или) количество территорий, на которых выполнены мероприятия по устройству систем наружного освещения, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Мероприятие 01.13.  Создание сезонных ледяных катков | 2024-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период, ед |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Мероприятие 01.14.  Устройство сезонных ледяных катков | 2024-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13 | Мероприятие 01.15.  Благоустройство общественных территорий вблизи водных объектов | 2024-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Общественные территории, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14 | Мероприятие 01.16. Строительство объектов капитального строительства при благоустройстве общественных территорий | 2024-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Построены объекты капитального строительства (пешеходные мосты протяженностью до 700 м) при благоустройстве общественных территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15 | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2027 | Итого | 37 558,57984 | 10 892,25901 | 26 218,38771 | | | | | 447,93312 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа; Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 558,57984 | 10 892,25901 | 1 218,38771 | | | | | 447,93312 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 25 000,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.16 | Мероприятие 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 10 247,57506 | 10 247,57506 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 247,57506 | 10 247,57506 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.17 | Мероприятие 01.22. Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2023-2027 | Итого | 10 501,23024 | 10 501,23024 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 501,23024 | 10 501,23024 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по подпрограмме 1 "Комфортная городская среда" | | | Итого | 6 797 430,80034 | 922 255,18955 | 1 719 198,47767 | | | | | 3 185 917,57312 | 910 059,56000 | 60 000,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 4 903 733,72996 | 643 084,45000 | 1 224 649,86996 | | | | | 2 431 402,25000 | 567 877,16000 | 36 720,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 865 697,07038 | 279 170,73955 | 466 548,60771 | | | | | 754 515,32312 | 342 182,40000 | 23 280,00000 |
| Внебюджетные источники | 28 000,00000 | 0,00000 | 28 000,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2027 | Итого | 390 216,76000 | 245 452,24000 | 112 522,88000 | | | | | 16 120,82000 | 16 120,82000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 150 216,60000 | 150 216,60000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 240 000,16000 | 95 235,64000 | 112 522,88000 | | | | | 16 120,82000 | 16 120,82000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие F2.01 Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 390 216,76000 | 245 452,24000 | 112 522,88000 | | | | | 16 120,82000 | 16 120,82000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 150 216,60000 | 150 216,60000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 240 000,16000 | 95 235,64000 | 112 522,88000 | | | | | 16 120,82000 | 16 120,82000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 41 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 01Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого | 18 214 206,14480 | 3 360 110,89561 | 4 409 667,20481 | | | | | 3 723 917,06964 | 3 703 656,49276 | 3 016 854,48198 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области, | 145 474,44000 | 119 429,51000 | 8 679,82000 | | | | | 14 403,11000 | 1 481,00000 | 1 481,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 053 543,17353 | 3 234 981,38561 | 4 391 498,85354 | | | | | 3 709 513,95964 | 3 702 175,49276 | 3 015 373,48198 |
| Внебюджетные источники | 15 188,53127 | 5 700,00000 | 9 488,53127 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | Мероприятие 01.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 106 065,43228 | 33 284,00228 | 24 530,29000 | | | | | 24 125,57000 | 24 125,57000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 20 012,65000 | 20 012,65000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 86 052,78228 | 13 271,35228 | 24 530,29000 | | | | | 24 125,57000 | 24 125,57000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 76 825,84 | 23 816,78 | 17 866,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 866,20 | 17 571,43 | 17 571,43 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 01.02. Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2027 | Итого | 78 304,99000 | 23 587,42000 | 38 691,91000 | | | | | 8 012,83000 | 8 012,83000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 10 946,94000 | 10 946,94000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 61 658,05000 | 6 940,48000 | 38 691,91000 | | | | | 8 012,83000 | 8 012,83000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 5 700,00000 | 5 700,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 77 | 27 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 9 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2027 | Итого | 9 114,20200 | 2 265,27200 | 1 760,93000 | | | | | 1 696,00000 | 1 696,00000 | 1 696,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 7 397,00000 | 1 473,00000 | 1 481,00000 | | | | | 1 481,00000 | 1 481,00000 | 1 481,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 717,20200 | 792,27200 | 279,93000 | | | | | 215,00000 | 215,00000 | 215,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4 | Мероприятие 01.06. Приобретение коммунальной техники | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Приобретена коммунальная техника, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Мероприятие 01.09. Устройство и модернизация контейнерных площадок | 2024-2025 | Итого | 33 079,96360 | 0,00000 | 12 371,45360 | | | | | 20 708,51000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 20 120,93000 | 0,00000 | 7 198,82000 | | | | | 12 922,11000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 959,03360 | 0,00000 | 5 172,63360 | | | | | 7 786,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, кв. м. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 482,88 | 0,00 | 993,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993,15 | 1 489,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 3 881 188,73939 | 763 642,20878 | 862 226,84283 | | | | | 781 734,77318 | 782 182,70630 | 691 402,20830 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа. |
| Средства бюджета Московской области | 5 197,06711 | 5 197,06711 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 875 991,67228 | 758 445,14167 | 862 226,84283 | | | | | 781 734,77318 | 782 182,70630 | 691 402,20830 |
| Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 235,63 | 5 478,91 | 4 235,63 | 3 489,91 | 3 489,91 | 3 489,91 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 |
| 2.7 | Мероприятие 01.16.  Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 353 977,05648 | 859 682,35985 | 982 328,25963 | | | | | 855 105,96500 | 855 105,96500 | 801 754,50700 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 945,57 | 931,14 | 945,57 | 931,14 | 931,14 | 931,14 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 |
| 2.8 | Мероприятие 01.17. Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | 2023-2027 | Итого | 70 386,05804 | 0,00000 | 70 386,05804 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 60 897,52677 | 0,00000 | 60 897,52677 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 9 488,53127 | 0,00000 | 9 488,53127 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 283 782,27709 | 462 934,56484 | 503 560,29521 | | | | | 439 095,80568 | 439 095,80568 | 439 095,80568 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа |
| Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 12 743,08 | 8 498,43 | 12 743,08 | 8 498,43 | 8 498,43 | 8 498,43 | 12 743,08 | 12 743,08 | 12 743,08 | 12 743,08 |
| 2.10 | Мероприятие 01.19.  Содержание внутриквартальных проездов | 2023-2027 | Итого | 4 007 288,98870 | 687 296,94766 | 994 538,07004 | | | | | 793 774,00500 | 793 774,00500 | 737 905,96100 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 29 632,23604 | 29 632,23604 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 977 656,75266 | 657 664,71162 | 994 538,07004 | | | | | 793 774,00500 | 793 774,00500 | 737 905,96100 |
| Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 365,78 | 96,28 | 2 365,78 | 2 085,28 | 2 085,28 | 2 085,28 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 |
| 2.11 | Мероприятие 01.20.  Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2027 | Итого | 762 405,17823 | 182 581,85262 | 216 693,73959 | | | | | 181 564,79301 | 181 564,79301 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 47 038,24571 | 47 038,24571 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 715 366,93252 | 135 543,60691 | 216 693,73959 | | | | | 181 564,79301 | 181 564,79301 | 0,00000 |
| Замена детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 170 | 32 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 33 | 32 | 31 |
| 2.12 | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | Итого | 1 761 800,36868 | 342 835,20501 | 383 965,16367 | | | | | 345 000,00000 | 345 000,00000 | 345 000,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 5 129,37114 | 5 129,37114 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 756 670,99754 | 337 705,83387 | 383 965,16367 | | | | | 345 000,00000 | 345 000,00000 | 345 000,00000 |
| Количество светильников, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 25 985 | 32 596 | 25 985 | 32 596 | 32 596 | 32 596 | 25 985 | 25 985 | 25 985 | 25 985 |
| 2.13 | Мероприятие 01.22. Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 001,06257 | 2 001,06257 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 5 204 | 5 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14 | Мероприятие 01.23.Установка шкафов управления наружным освещениям | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 44 | 1 | 43 | 0 | 17 | 34 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15 | Мероприятие 01.24. Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем ликвидированных навалов мусора, куб. м. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16 | Мероприятие 01.25. Организация общественных работ, субботников | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Количество организованных субботников и общественных работ, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.17 | Мероприятие 01.26. Содержание бесхозяйных территорий | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Обеспечено содержание бесхозяйных территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.18 | Мероприятие 01.27. Мероприятие, не включенное в ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2024-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов не включенных в ГП МО, кв.м. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.19 | Мероприятие 01.28.Мероприятие, не включенное в ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2024-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Созданы и отремонтированы пешеходных коммуникаций не включенных в ГП МО, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.20 | Мероприятие 01.29. Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | 2024-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 735 388,15959 | 0,00000 | 275 789,24405 | | | | | 229 799,45777 | 229 799,45777 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Модернизированы дворовые территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 10 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2.21 | Мероприятие 01.30.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | 2024-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 129 423,66815 | 0,00000 | 42 824,94815 | | | | | 43 299,36000 | 43 299,36000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области, | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1 | Мероприятие 02.01. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 3.2 | Мероприятие 02.02. Аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах | 2024-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Завершены аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 263 400,23000 | 51 080,23000 | 212 320,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 63 696,00000 | 0,00000 | 63 696,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 199 704,23000 | 51 080,23000 | 148 624,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1 | Мероприятие 03.01 Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 263 400,23000 | 51 080,23000 | 212 320,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 63 696,00000 | 0,00000 | 63 696,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 199 704,23000 | 51 080,23000 | 148 624,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Проведен ремонт подъездов МКД, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 374 | 170 | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Мероприятие 03.02.  Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
| Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Мероприятие 03.03. Мероприятие, не включенное в ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
| Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по подпрограмме 2 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области" | | | Итого | 18 871 686,83480 | 3 660 507,06561 | 4 734 510,08481 | | | | | 3 740 037,88964 | 3 719 777,31276 | 3 016 854,48198 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 295 691,04000 | 269 646,11000 | 8 679,82000 | | | | | 14 403,11000 | 1 481,00000 | 1 481,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 361 103,03353 | 3 334 080,72561 | 4 567 717,73354 | | | | | 3 725 634,77964 | 3 718 296,31276 | 3 015 373,48198 |
| Внебюджетные источники | 214 892,76127 | 56 780,23000 | 158 112,53127 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 01 "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" | 2023-2027 | Итого | 3 463,00000 | 991,00000 | 618,00000 | | | | | 618,00000 | 618,00000 | 618,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 463,00000 | 991,00000 | 618,00000 | | | | | 618,00000 | 618,00000 | 618,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2023-2027 | Итого | 3 463,00000 | 991,00000 | 618,00000 | | | | | 618,00000 | 618,00000 | 618,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 463,00000 | 991,00000 | 618,00000 | | | | | 618,00000 | 618,00000 | 618,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО по подпрограмме 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | | | Итого | 3 463,00000 | 991,00000 | 618,00000 | | | | | 618,00000 | 618,00000 | 618,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 463,00000 | 991,00000 | 618,00000 | | | | | 618,00000 | 618,00000 | 618,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО по ПРОГРАММЕ: | | | Итого | 25 672 580,63514 | 4 583 753,25516 | 6 454 326,56248 | | | | | 6 926 573,46276 | 4 630 454,87276 | 3 077 472,48198 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 5 199 424,76996 | 912 730,56000 | 1 233 329,68996 | | | | | 2 445 805,36000 | 569 358,16000 | 38 201,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20 230 263,10391 | 3 614 242,46516 | 5 034 884,34125 | | | | | 4 480 768,10276 | 4 061 096,71276 | 3 039 271,48198 |
| Внебюджетные источники | 242 892,76127 | 56 780,23000 | 186 112,53127 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ".  Заместитель начальника Управления благоустройства К.В. Кабаков  Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности, Главный бухгалтер Н.А. Стародубова |

|  |
| --- |
| Приложение 2 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.12.2024 № 9964 |
| "Приложение 6 к муниципальной программе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень объектов, предусмотренных в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области  «Формирование современной комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс. рублей) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие F2.01 "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство набережной Москва-реки от центральной исторической части г. Звенигород до Саввино-Сторожевского монастыря | 10,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.07.2024-29.11.2026 | 15.10.2026 | 325 957,40000 | 0,00000 | Итого | 325 957,40000 | 0,00000 | 4 957,40000 | 1 000,00000 | 320 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 203 397,41000 | 0,00000 | 3 093,41000 | 624,00000 | 199 680,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 122 559,99000 | 0,00000 | 1 863,99000 | 376,00000 | 120 320,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2 | Реновация набережной пруда на Центральной площади, центральной площади и Городского парка г. Одинцово | 10,5 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.10.2023-29.11.2026 | 15.10.2026 | 738 247,06000 | 0,00000 | Итого | 738 247,06000 | 0,00000 | 29 247,50000 | 292 530,00000 | 416 469,56000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 460 666,16000 | 0,00000 | 18 250,44000 | 182 538,72000 | 259 877,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 277 580,90000 | 0,00000 | 10 997,06000 | 109 991,28000 | 156 592,56000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 1 064 204,46000 | 0,00000 | 34 204,90000 | 293 530,00000 | 736 469,56000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 664 063,57000 | 0,00000 | 21 343,85000 | 183 162,72000 | 459 557,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 400 140,89000 | 0,00000 | 12 861,05000 | 110 367,28000 | 276 912,56000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Мероприятие F2.02 "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий" | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Благоустройство набережной Москва-реки от центральной исторической части г. Звенигород до Саввино-Сторожевского монастыря | 10,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.2023-16.10.2025 | 19.10.2025 | 46 445,61000 | 0,00000 | Итого | 46 445,61000 | 46 445,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 46 413,11000 | 46 413,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 32,50000 | 32,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 46 445,61000 | 46 445,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 46 413,11000 | 46 413,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 32,50000 | 32,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Мероприятие F2.03 "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)" | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Благоустройство сквера возле памятника воинам – землякам в д. Жуковка | 1,9 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-15.10.2023 | 18.10.2023 | 98 365,33000 | 0,00000 | Итого | 98 365,33000 | 98 365,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 60 199,58000 | 60 199,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 38 165,75000 | 38 165,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2 | Благоустройство ул. Интернациональная в г. Одинцово | 0,95 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-15.10.2023 | 18.10.2023 | 100 113,95000 | 0,00000 | Итого | 100 113,95000 | 100 113,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 61 269,73000 | 61 269,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 38 844,22000 | 38 844,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3 | Кредиторская задолженность за 2023 год по объекту "Благоустройство ул. Интернациональная в г. Одинцово" | 0,95 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-15.10.2023 | 18.10.2023 | 364,13996 | 0,00000 | Итого | 364,13996 | 0,00000 | 364,13996 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 364,13996 | 0,00000 | 364,13996 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.4 | Сквер поКрасногорскому шоссе у д.2 с пешеходной зоной по ул. Свободы в г. Одинцово | 1,25 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 31.10.2025-16.10.2026 | 19.10.2026 | 117 040,00000 | 0,00000 | Итого | 117 040,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 117 040,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 73 032,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 73 032,96000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 44 007,04000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44 007,04000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.5 | Сквер в г. Кубинка по адресу: Одинцовский го, г. Кубинка, Колхозный проезд | 0,65 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 31.10.2025-16.10.2026 | 19.10.2026 | 56 550,00000 | 0,00000 | Итого | 56 550,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 56 550,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 35 287,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35 287,20000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 262,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 262,80000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.6 | Сквер в г. Голицыно, проспект Керамиков, д.93 | 0,55 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2027-15.10.2027 | 18.10.2027 | 60 000,00000 | 0,00000 | Итого | 60 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 36 720,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 720,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23 280,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23 280,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 432 433,41996 | 198 479,28000 | 364,13996 | 0,00000 | 173 590,00000 | 60 000,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 266 873,60996 | 121 469,31000 | 364,13996 | 0,00000 | 108 320,16000 | 36 720,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 165 559,81000 | 77 009,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 65 269,84000 | 23 280,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | Мероприятие F2.06. "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха)" | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Парк Захарово, Адрес: Московская область, Одинцовский район, д. Захарово (Муниципальное бюджетное учреждение «Парк Захарово», юр. адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, поселок Летний отдых, улица Зеленая, д. 1А)» | 1,01 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2024-15.10.2024 | 31.08.2024 | 85 000,00000 | 0,00000 | Итого | 85 000,00000 | 0,00000 | 85 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 60 000,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 000,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 85 000,00000 | 0,00000 | 85 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 60 000,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 000,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | Мероприятие 01.01 "Изготовление и установка стел" | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Стела по адресу: Одинцовский городской округ, г. Кубинка | 1 шт | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2023-31.10.2023 | 01.11.2023 | 16 000,00000 | 0,00000 | Итого | 16 000,00000 | 16 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 15 200,00000 | 15 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 800,00000 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.2 | Стела в честь 520-летия со дня основания с. Знаменское по адресу: Одинцовский городской округ, с. Знаменское | 1 шт | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.07.2024-31.10.2024 | 01.10.2024 | 3 000,00000 | 0,00000 | Итого | 3 000,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 3 000,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 19 000,00000 | 16 000,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 15 200,00000 | 15 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 800,00000 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 3 000,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | Мероприятие 01.02 "Благоустройство лесопарковых зон" | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Лесопарковая зона по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, микрорайон Новая Трехгорка | 29,1807 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2023-28.11.2025 | 29.11.2025 | 751 897,38000 | 0,00000 | Итого | 751 897,38000 | 32 781,00000 | 124 309,78000 | 594 806,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 460 161,18000 | 20 061,97000 | 76 077,58000 | 364 021,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 291 736,20000 | 12 719,03000 | 48 232,20000 | 230 784,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.2 | Лесопарковая зона по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ,Звенигородское лесничество, Звенигородское участковое лесничество | 35,78 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2023-30.06.2025 | 01.06.2025 | 817 448,49000 | 0,00000 | Итого | 817 448,49000 | 136 173,59000 | 257 507,76000 | 423 767,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 500 278,45000 | 83 338,23000 | 157 594,74000 | 259 345,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 317 170,04000 | 52 835,36000 | 99 913,02000 | 164 421,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.3 | Лесопарковая зона по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, вблизи ул. Говорова | 17 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2025-28.11.2027 | 29.11.2027 | 1 002 600,00000 | 0,00000 | Итого | 20 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 12 380,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 380,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 620,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 620,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.4 | Нераспределенный остаток |  |  |  |  | 91 049,25000 | 0,00000 | Итого | 91 049,25000 | 0,00000 | 91 049,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 91 049,25000 | 0,00000 | 91 049,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 1 680 395,12000 | 168 954,59000 | 472 866,79000 | 1 038 573,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 972 819,63000 | 103 400,20000 | 233 672,32000 | 635 747,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 707 575,49000 | 65 554,39000 | 239 194,47000 | 402 826,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | Мероприятие 01.03 "Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований" | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Одинцовский г.о., с. Немчиновка, ул. Советский проспект, д.д. 102, 104, 106, 108, с. Немчиновка, ул. Связистов, д.д. 2, 4, 5, 6, 9, 11 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 810,74000 | 0,00000 | Итого | 8 810,74000 | 8 810,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 643,22000 | 2 643,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 167,52000 | 6 167,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.2 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 2,3,4,6,8,9,10,11,13 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 810,74000 | 0,00000 | Итого | 8 810,74000 | 8 810,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 643,22000 | 2 643,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 167,52000 | 6 167,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.3 | Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 7, 15. |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 810,74000 | 0,00000 | Итого | 8 810,74000 | 8 810,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 643,22000 | 2 643,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 167,52000 | 6 167,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.4 | Одинцовский г.о., д. Шульгино, д.22 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 810,74000 | 0,00000 | Итого | 8 810,74000 | 8 810,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 643,22000 | 2 643,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 167,52000 | 6 167,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.5 | Одинцовский г.о., р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д.14, ул. Агрохимиков, д. 2,3,5, ул. Мичурина, д. 11,13 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 810,74000 | 0,00000 | Итого | 8 810,74000 | 8 810,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 643,22000 | 2 643,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 167,52000 | 6 167,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.6 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Говорова, д.д. 26, 26А, 26Б, 28, 30, 32, 34, 36 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 810,74000 | 0,00000 | Итого | 8 810,74000 | 8 810,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 643,22000 | 2 643,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 167,52000 | 6 167,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.7 | Одинцовский г.о., п. Немчиновка, «у пруда» |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 069,50000 | 0,00000 | Итого | 6 069,50000 | 6 069,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 1 820,85000 | 1 820,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 248,65000 | 4 248,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.8 | Одинцовский г.о., г. Голицыно, бульвар Генерала Ремезова, д. 10 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 069,50000 | 0,00000 | Итого | 6 069,50000 | 6 069,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 1 820,85000 | 1 820,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 248,65000 | 4 248,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.9 | Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Радужная, д.18 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 810,74000 | 0,00000 | Итого | 8 810,74000 | 8 810,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 643,22000 | 2 643,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 167,52000 | 6 167,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 73 814,18000 | 73 814,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 22 144,24000 | 22 144,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 51 669,94000 | 51 669,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | Мероприятие 01.04 "Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | деревня Петелино, 214 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 741,58000 | 0,00000 | Итого | 741,58000 | 741,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 218,96000 | 218,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 522,62000 | 522,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 8.2 | деревня Бушарино ГП-3 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 3 419,87000 | 0,00000 | Итого | 3 419,87000 | 3 419,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 1 025,96000 | 1 025,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 393,91000 | 2 393,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 8.3 | Каринское | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2024-30.09.2024 | 01.10.2024 | 12 298,24000 | 0,00000 | Итого | 12 298,24000 | 0,00000 | 12 298,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 298,24000 | 0,00000 | 12 298,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 8.4 | г. Одинцово ул. Вокзальная д.7 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2024-30.09.2024 | 01.10.2024 | 2 904,53000 | 0,00000 | Итого | 2 904,53000 | 0,00000 | 2 904,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 904,53000 | 0,00000 | 2 904,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 19 364,22000 | 4 161,45000 | 15 202,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 244,92000 | 1 244,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 119,30000 | 2 916,53000 | 15 202,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | Мероприятие 01.07 "Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха" | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Парк Малевича, Адрес: Одинцовский г.о., вблизи д. Раздоры, парк Малевича | 369 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-31.10.2025 | 30.06.2025 | 889 438,93000 | 0,00000 | Итого | 889 438,93000 | 245 859,11000 | 377 850,00000 | 265 729,82000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 844 966,97000 | 233 566,15000 | 358 957,50000 | 252 443,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 44 471,96000 | 12 292,96000 | 18 892,50000 | 13 286,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 9.2 | Парк "Раздолье", Адрес: Московская область, Одинцовский муниципальный район, Истринское лесничество, Серебряноборское участковое лесничество, квартал 55, выделы 1,2,3,4,7,9,10,11,13,14,15,16,18,20,21,27,30,31,32,33,34,35,36; квартал 56, выделы 1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22 | 46 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-14.08.2024 | 30.06.2024 | 48 957,54000 | 0,00000 | Итого | 48 957,54000 | 12 340,72000 | 36 616,82000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 46 509,65000 | 11 723,68000 | 34 785,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 447,89000 | 617,04000 | 1 830,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 9.3 | Лесопарковая зона по адресу: Одинцовский г.о., вблизи д. Шульгино, д. Рождественно, д. Подушкино | 103,7 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.04.2024-28.11.2025 | 01.12.2025 | 670 000,00000 | 0,00000 | Итого | 670 000,00000 | 0,00000 | 60 331,62000 | 609 668,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 636 499,99000 | 0,00000 | 57 315,03000 | 579 184,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 33 500,01000 | 0,00000 | 3 016,59000 | 30 483,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 9.4 | Лесопарк Маслово по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, вблизи д. Маслово | 85 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.06.2024-28.11.2025 | 29.11.2025 | 1 295 291,34000 | 0,00000 | Итого | 1 295 291,34000 | 0,00000 | 376 627,64000 | 918 663,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 1 100 997,63000 | 0,00000 | 320 133,49000 | 780 864,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 194 293,71000 | 0,00000 | 56 494,15000 | 137 799,56000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 2 903 687,81000 | 258 199,83000 | 851 426,08000 | 1 794 061,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 2 628 974,24000 | 245 289,83000 | 771 191,99000 | 1 612 492,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 274 713,57000 | 12 910,00000 | 80 234,09000 | 181 569,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 | Мероприятие 01.08 "Обустройство велосипедной инфраструктуры" | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Благоустройство маршрута от микрорайона Трёхгорка, вблизи ул. Чистяковой, д. 78 через пешеходный переход в районе 8-го километра магистрали M-1 «Северный объезд Одинцово», далее через вход в парк культуры, спорта и отдыха имени Героя России Л.Е. Лазутиной со стороны Подушкинского шоссе, с устройством участка до существующей велосипедной инфраструктуры Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Героя России Л.Е. Лазутиной, с дооснащением участка «Тропы здоровья» | 1 ед. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.08.2022 - 15.10.2024 | 31.08.2024 | 400 219,41000 | 90 000,00000 | Итого | 310 219,41000 | 90 000,00000 | 220 219,41000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 56 430,00000 | Средства бюджета Московской области | 194 507,57000 | 56 430,00000 | 138 077,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 33 570,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 115 711,84000 | 33 570,00000 | 82 141,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 10.2 | Благоустройство веломаршрута в Одинцовском городском округе от станции Раздоры, через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки Жуковка-1 | 1 ед. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.10.2023-15.10.2025 | 31.08.2025 | 70 000,00000 | 0,00000 | Итого | 70 000,00000 | 0,00000 | 10 696,00000 | 59 304,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 70 000,00000 | 0,00000 | 10 696,00000 | 59 304,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 380 219,41000 | 90 000,00000 | 230 915,41000 | 59 304,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 194 507,57000 | 56 430,00000 | 138 077,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 185 711,84000 | 33 570,00000 | 92 837,84000 | 59 304,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11 | Мероприятие 01.09 "Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров" | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Лесной городок Одинцовский г.о., п. Десной городок, ул. Вокзальная | 0,53 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 10.05.2023-30.11.2023 | 01.12.2023 | 33 150,36000 | 0,00000 | Итого | 33 150,36000 | 33 150,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области, в том числе: | 31 492,84000 | 31 492,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | средства бюджета г. Москвы | 31 492,84000 | 31 492,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 657,52000 | 1 657,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 11.2 | Благоустройство территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров за счет за счет средств местного бюджета |  |  |  |  | 212,82524 | 0,00000 | Итого | 212,82524 | 212,82524 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета г. Москвы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 212,82524 | 212,82524 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 33 363,18524 | 33 363,18524 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области, в том числе: | 31 492,84000 | 31 492,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета г. Москвы | 31 492,84000 | 31 492,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 870,34524 | 1 870,34524 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12 | Мероприятие 01.20 "Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)" | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Расходы на благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета |  |  |  |  | 12 558,57984 | 0,00000 | Итого | 12 558,57984 | 10 892,25901 | 1 218,38771 | 447,93312 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 558,57984 | 10 892,25901 | 1 218,38771 | 447,93312 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 12.2 | Благоустройство территорий прилегающих к земельным участкам выданным многодетным семьям по адресу с. Покровское, ул. Новая |  | Работы по благоустройству | 01.03.2025 - 15.11.2025 | 16.11.2025 | 0,00000 | 0,00000 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 12.3 | Благоустройство рекреационной парковой зоны на части земельного участка с кадастровым номером 50:20:0040111:210 для развития территории ЖК "Одинбург" |  | Работы по благоустройству | 01.06.2024 - 15.11.2024 | 16.11.2024 | 25 000,00000 | 0,00000 | Итого | 25 000,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 25 000,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 37 558,57984 | 10 892,25901 | 26 218,38771 | 447,93312 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 558,57984 | 10 892,25901 | 1 218,38771 | 447,93312 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 25 000,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13 | Мероприятие 01.22 "Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"" | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | деревня Петелино, 214 за счет средств местного бюджета | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 224,35134 | 0,00000 | Итого | 224,35134 | 224,35134 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 224,35134 | 224,35134 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 13.2 | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | 7ед. | Работы по благоустройству | 02.08.2023-15.12.2023 | 16.12.2023 | 10 276,87890 | 0,00000 | Итого | 10 276,87890 | 10 276,87890 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 276,87890 | 10 276,87890 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 10 501,23024 | 10 501,23024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 501,23024 | 10 501,23024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Мероприятие F2.01 "Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий"(Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищноу надзору МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Одинцовский г.о., ту Жаворонковское, с.Юдино, ул.Зеленая д. 11, ул. Школьная д. 11 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 10 648,24000 | 0,00000 | Итого | 10 648,24000 | 10 648,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 6 516,71000 | 6 516,71000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 131,53000 | 4 131,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.2 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой, д.д. 9к1, 9к2 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 4 722,10000 | 0,00000 | Итого | 4 722,10000 | 4 722,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 889,92000 | 2 889,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 832,18000 | 1 832,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.3 | Одинцовский г.о., ту Кубинка, д. Еремино, д.1, д. 2 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 5 914,74000 | 0,00000 | Итого | 5 914,74000 | 5 914,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 3 619,81000 | 3 619,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 294,93000 | 2 294,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.4 | Одинцовский г.о., г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д. 26, 28, 30 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 5 107,93000 | 0,00000 | Итого | 5 107,93000 | 5 107,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 3 126,05000 | 3 126,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 981,88000 | 1 981,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.5 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 19, 21; б-р Любы Новосёловой, д.д. 13, 15 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 149,85000 | 0,00000 | Итого | 6 149,85000 | 6 149,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 3 763,70000 | 3 763,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 386,15000 | 2 386,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.6 | Одинцовский г.о., пос.Горбольницы 45,д.д.5, 10 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 922,28000 | 0,00000 | Итого | 8 922,28000 | 8 922,28000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 5 460,43000 | 5 460,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 461,85000 | 3 461,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.7 | Одинцовский г.о., г. Звенигород, кв. Маяковского,д. 35, 33, 31 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 9 854,53000 | 0,00000 | Итого | 9 854,53000 | 9 854,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 6 030,97000 | 6 030,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 823,56000 | 3 823,56000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.8 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 25к.1, 25к.2, 27к.1, 27к.2 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 7 613,90000 | 0,00000 | Итого | 7 613,90000 | 7 613,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 4 659,70000 | 4 659,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 954,20000 | 2 954,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.9 | Одинцовский г.о., р.п. Большие вяземы, ул. Городок-17, д. 21, 23, 25 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 12 667,78000 | 0,00000 | Итого | 12 667,78000 | 12 667,78000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 7 752,67000 | 7 752,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 915,11000 | 4 915,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.10 | Одинцовский г.о., г. Кубинка, ул. Городок Кубинка-8, д. 1, 2, 3 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 12 473,39000 | 0,00000 | Итого | 12 473,39000 | 12 473,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 7 633,71000 | 7 633,71000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 839,68000 | 4 839,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.11 | Одинцовский г.о., ту Жаворонковское, с.Юдино, ул.Пролетарская д. 42а,42б,42в |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 3 720,84000 | 0,00000 | Итого | 3 720,84000 | 3 720,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 277,15000 | 2 277,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 443,69000 | 1 443,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.12 | Одинцовский г.о., г. Звенигород, мкр-н Первомайский, д. 13, 15, 17 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 5 219,47000 | 0,00000 | Итого | 5 219,47000 | 5 219,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 3 194,31000 | 3 194,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 025,16000 | 2 025,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.13 | Одинцовский г.о., г. Звенигород, м-н Пронина,д 9 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 1 532,11000 | 0,00000 | Итого | 1 532,11000 | 1 532,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 937,65000 | 937,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 594,46000 | 594,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.14 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, Любы Новосёловой, д.д. 11к.1, 11к.2 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 2 543,44000 | 0,00000 | Итого | 2 543,44000 | 2 543,44000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 1 556,58000 | 1 556,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 986,86000 | 986,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.15 | Одинцовский г.о., г.Одинцово, Можайское ш., д.105 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 10 526,77000 | 0,00000 | Итого | 10 526,77000 | 10 526,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 6 442,38000 | 6 442,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 084,39000 | 4 084,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.16 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 104, 110, 112А |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 11 597,96000 | 0,00000 | Итого | 11 597,96000 | 11 597,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 7 097,95000 | 7 097,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 500,01000 | 4 500,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.17 | Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Радужная,д.20 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 1 857,54000 | 0,00000 | Итого | 1 857,54000 | 1 857,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 1 136,81000 | 1 136,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 720,73000 | 720,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.18 | Одинцовский г.о., ту Часцовское, пос. Покровский городок, д. 1, 2, 3, 4, 6-а |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 13 822,57000 | 0,00000 | Итого | 13 822,57000 | 13 822,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 8 459,40000 | 8 459,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 363,17000 | 5 363,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.19 | Одинцовский г.о., г. Кубинка, д.60А, 60Б, 60В |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 8 309,45000 | 0,00000 | Итого | 8 309,45000 | 8 309,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 5 085,38000 | 5 085,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 224,07000 | 3 224,07000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.20 | Одинцовский г.о., г. Звенигород, микрорайон Восточный, дд. 3, 4, 5, 6 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 8 011,26000 | 0,00000 | Итого | 8 011,26000 | 8 011,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 4 902,89000 | 4 902,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 108,37000 | 3 108,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.21 | Одинцовский г.о., ту Никольское, п. Новый городок, д. 1-3 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 5 053,19000 | 0,00000 | Итого | 5 053,19000 | 5 053,19000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 3 092,55000 | 3 092,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 960,64000 | 1 960,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.22 | Одинцовский г.о., с.Шарапово д. 20, 23, 24, 25 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 18 507,58000 | 0,00000 | Итого | 18 507,58000 | 18 507,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 11 326,62000 | 11 326,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 180,96000 | 7 180,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.23 | Одинцовский г.о., п. Новый Городок, д. 6,7, 8, 9, 10, 13 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 17 265,34000 | 0,00000 | Итого | 17 265,34000 | 17 265,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 10 566,38000 | 10 566,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 698,96000 | 6 698,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.24 | Одинцовский г.о., ул. Новоспортивная д. 10 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 3 648,32000 | 0,00000 | Итого | 3 648,32000 | 3 648,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 232,77000 | 2 232,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 415,55000 | 1 415,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.25 | Одинцовский г.о., ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 11-16 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 6 724,52000 | 0,00000 | Итого | 6 724,52000 | 6 724,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 4 115,40000 | 4 115,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 609,12000 | 2 609,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.26 | Одинцовский г.о., ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 4-8 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 4 955,69000 | 0,00000 | Итого | 4 955,69000 | 4 955,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 3 032,88000 | 3 032,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 922,81000 | 1 922,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.27 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 33, 35, 37 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 9 604,23000 | 0,00000 | Итого | 9 604,23000 | 9 604,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 5 877,78000 | 5 877,78000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 726,45000 | 3 726,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.28 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 98, 100, 100А, 102 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 7 350,79000 | 0,00000 | Итого | 7 350,79000 | 7 350,79000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 4 498,68000 | 4 498,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 852,11000 | 2 852,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.29 | г.о. Одинцовский, с. Саввинская Слобода, квартал Звездочка, д. 4, 5, 49, 69, 73, 79 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-29.11.2023 | 30.11.2023 | 21 126,43000 | 0,00000 | Итого | 21 126,43000 | 21 126,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 12 929,37000 | 12 929,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 197,06000 | 8 197,06000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.30 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 112, 114, 116, 118 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 15 064,84100 | 0,00000 | Итого | 15 064,84100 | 0,00000 | 15 064,84100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 064,84100 | 0,00000 | 15 064,84100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.31 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 22А, 24, 26, 28, 28А |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 24 146,44500 | 0,00000 | Итого | 24 146,44500 | 0,00000 | 24 146,44500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 146,44500 | 0,00000 | 24 146,44500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.32 | Одинцовский г.о., р.п. Большие вяземы, ул. Школьный поселок, д.10,11,12, Можайское шоссе, д.1 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 13 923,87000 | 0,00000 | Итого | 13 923,87000 | 0,00000 | 13 923,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13 923,87000 | 0,00000 | 13 923,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.33 | Одинцовский г.о., с.Жаворонки ул.Победы д.55 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 1 374,84700 | 0,00000 | Итого | 1 374,84700 | 0,00000 | 1 374,84700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 374,84700 | 0,00000 | 1 374,84700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.34 | Одинцовский г.о., ту Захаровское, пос.Горбольницы 45,д.д.3, 9,11 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 7 742,65300 | 0,00000 | Итого | 7 742,65300 | 0,00000 | 7 742,65300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 742,65300 | 0,00000 | 7 742,65300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.35 | Одинцовский г.о., ту Никольское, п. Новый городок, д. 35-42 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 22 785,33300 | 0,00000 | Итого | 22 785,33300 | 0,00000 | 22 785,33300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 22 785,33300 | 0,00000 | 22 785,33300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.36 | Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Союзная, д.32А,34,36 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 15 599,66100 | 0,00000 | Итого | 15 599,66100 | 0,00000 | 15 599,66100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 599,66100 | 0,00000 | 15 599,66100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.37 | Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.5,7,9 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 11 885,23000 | 0,00000 | Итого | 11 885,23000 | 0,00000 | 11 885,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 11 885,23000 | 0,00000 | 11 885,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14.38 | Нераспределенный остаток |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-16.10.2026 | 17.10.2026 | 32 241,64000 | 0,00000 | Итого | 32 241,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 120,82000 | 16 120,82000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 32 241,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 120,82000 | 16 120,82000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 390 216,76000 | 245 452,24000 | 112 522,88000 | 16 120,82000 | 16 120,82000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 150 216,60000 | 150 216,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 240 000,16000 | 95 235,64000 | 112 522,88000 | 16 120,82000 | 16 120,82000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15 | Мероприятие 01.02 "Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищноу надзору МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, от дома №12 пос. Новый Городок до автобусной остановки "Новый городок" (55.608496, 36.617017; 55.607517, 36.617068) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 845,21000 | 0,00000 | Итого | 845,21000 | 845,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 517,26000 | 517,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 327,95000 | 327,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.2 | Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, ту Никольское, п. Новый городок, д. 4,5, 18-20, 32, 33, 34 (55.611024, 36.613919; 55.612031, 36.614315) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 969,13000 | 0,00000 | Итого | 969,13000 | 969,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 593,10000 | 593,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 376,03000 | 376,03000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.3 | Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, р.п. Большие Вяземы от д. 5 ул. Школьный поселок до д. 8 (55.627604, 37.002687; 55.627533, 37.003541) участок №1 |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 449,15000 | 0,00000 | Итого | 449,15000 | 449,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 274,87000 | 274,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 174,28000 | 174,28000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.4 | Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, р.п. Большие Вяземы от д. 5 ул. Школьный поселок до д. 8 (55.627410, 37.003709; 55.627516, 37.004965) участок №2 |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 400,11000 | 0,00000 | Итого | 400,11000 | 400,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 244,86000 | 244,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 155,25000 | 155,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.5 | Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №1 (55.615459, 36.840842; 55.616082, 36.841554) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 578,13000 | 0,00000 | Итого | 578,13000 | 578,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 353,81000 | 353,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 224,32000 | 224,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.6 | Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №2 (55.616082, 36.841554; 55.615934, 36.841289) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 303,42000 | 0,00000 | Итого | 303,42000 | 303,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 185,69000 | 185,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 117,73000 | 117,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.7 | Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №3 (55.616496, 36.841566; 55.616393, 36.843156) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 941,78000 | 0,00000 | Итого | 941,78000 | 941,78000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 576,36000 | 576,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 365,42000 | 365,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.8 | Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №4 (55.616493, 36.841638; 55.616314, 36.842367) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 385,92000 | 0,00000 | Итого | 385,92000 | 385,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 236,18000 | 236,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 149,74000 | 149,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.9 | Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №5 (55.617890, 36.843671; 55.617205, 36.842788) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 787,59000 | 0,00000 | Итого | 787,59000 | 787,59000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 482,00000 | 482,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 305,59000 | 305,59000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.10 | Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №6 (55.617292, 36.843308; 55.617208, 36.843882) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 444,86000 | 0,00000 | Итого | 444,86000 | 444,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 272,25000 | 272,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 172,61000 | 172,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.11 | Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.8, д.9, д.10, д.11, д.14, д.17, участок №1 (55.615252, 36.841299; 55.615117, 36.842249) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 471,26000 | 0,00000 | Итого | 471,26000 | 471,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 288,41000 | 288,41000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 182,85000 | 182,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.12 | Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.8, д.9, д.10, д.11, д.14, д.17, участок №2 (55.615178, 36.841471; 55.614823, 36.841622) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 263,70000 | 0,00000 | Итого | 263,70000 | 263,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 161,38000 | 161,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 102,32000 | 102,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.13 | Пешеходная коммуникация г. Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д. 10 до Голицынской СОШ №2 (55.620909, 36.977983; 55.621586, 36.980418) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 1 581,94000 | 0,00000 | Итого | 1 581,94000 | 1 581,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 968,13000 | 968,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 613,81000 | 613,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.14 | Пешеходная коммуникация г. Голицыно к общественному пространству Парк культуры и отдыха «Парк героев 1812 года» (55.625873, 36.984825; 55.626142, 36.986327) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 603,12000 | 0,00000 | Итого | 603,12000 | 603,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 369,10000 | 369,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 234,02000 | 234,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.15 | Пешеходная коммуникация г. Звенигород от ул. Почтовая до надземного перехода к СК «Звезда» участок №1 (55.730394, 36.866333; 55.729059, 36.866964) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 1 581,33000 | 0,00000 | Итого | 1 581,33000 | 1 581,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 967,77000 | 967,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 613,56000 | 613,56000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.16 | Пешеходная коммуникация г. Звенигород от ул. Почтовая до надземного перехода к СК «Звезда» участок №2 (55.728106, 36.865203; 55.728903, 36.866879) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 918,90000 | 0,00000 | Итого | 918,90000 | 918,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 562,36000 | 562,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 356,54000 | 356,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.17 | Пешеходная коммуникация г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, 112А; п. БЗРИ, д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, участок №1 (55.681256, 37.300962; 55.681581, 37.302874) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 873,53000 | 0,00000 | Итого | 873,53000 | 873,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 534,60000 | 534,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 338,93000 | 338,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.18 | Пешеходная коммуникация г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, 112А; п. БЗРИ, д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, участок №2 (55.681526, 37.302483; 55.681970, 37.302281) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 354,54000 | 0,00000 | Итого | 354,54000 | 354,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 216,97000 | 216,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 137,57000 | 137,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.19 | Пешеходная коммуникация г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2, участок№1 (55.677499, 37.253561; 55.677651, 37.254194) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 249,80000 | 0,00000 | Итого | 249,80000 | 249,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 152,87000 | 152,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 96,93000 | 96,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.20 | Пешеходная коммуникация г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2, участок№2 (55.677417, 37.252907; 55.677457, 37.253336) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 346,94000 | 0,00000 | Итого | 346,94000 | 346,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 212,32000 | 212,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 134,62000 | 134,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.21 | Пешеходная коммуникация г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2, участок№3 (55.677054, 37.253706; 55.676605, 37.253840) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 245,63000 | 0,00000 | Итого | 245,63000 | 245,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 150,32000 | 150,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 95,31000 | 95,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.22 | Пешеходная коммуникация г. Одинцово, ул. Толубко, д.д. 3к.1, 3к.2, д.3к.3, 3к.4; ул. Баковская, д.д. 2, 4, 8; ул. Вокзальная , д.д. 33, 35, 37, 37к.1; Можайское ш., д.76 (55.682467, 37.296392; 55.682174, 37.295919) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 309,81000 | 0,00000 | Итого | 309,81000 | 309,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 189,60000 | 189,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 120,21000 | 120,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.23 | Пешеходная коммуникация п. Горки-2, д. 16 (административное здание) (55.723456, 37.168628; 55.723371, 37.166214) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 1 281,26000 | 0,00000 | Итого | 1 281,26000 | 1 281,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 784,13000 | 784,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 497,13000 | 497,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.24 | Пешеходная коммуникация д.п. Лесной городок, ул. Молодежная, от д. 5 до Церкви (55.638019, 37.217271; 55.637673, 37.217121) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 284,47000 | 0,00000 | Итого | 284,47000 | 284,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 174,09000 | 174,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 110,38000 | 110,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.25 | Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, деревня Петелино (55.595656, 36.859182; 55.596618, 36.861142) участок №1 |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 1 283,31000 | 0,00000 | Итого | 1 283,31000 | 1 283,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 785,38000 | 785,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 497,93000 | 497,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.26 | Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, деревня Петелино (55.596685, 36.861231; 55.597347, 36.862486) участок №2 |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 840,23000 | 0,00000 | Итого | 840,23000 | 840,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 514,22000 | 514,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 326,01000 | 326,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.27 | Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.58,62,65,66,68 (55.705660, 37.319803; 55.705921, 37.319736) |  | Работы по благоустройству | 15.05.2023-30.10.2023 | 31.10.2023 | 292,35000 | 0,00000 | Итого | 292,35000 | 292,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 178,91000 | 178,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 113,44000 | 113,44000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.28 | Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, г. Одинцово, от ЖК "Одинград" до ул. Маршала Бирюзова |  | Работы по благоустройству | 01.10.2023-15.11.2023 | 16.11.2023 | 5 700,00000 | 0,00000 | Итого | 5 700,00000 | 5 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 5 700,00000 | 5 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.29 | Пешеходная коммуникация от дома №8 пос. Кубинка-10 до автобусной остановки "Кубинка-10 (55.507547, 36.692967; 55.512187, 36.693537) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 4 883,63100 | 0,00000 | Итого | 4 883,63100 | 0,00000 | 4 883,63100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 883,63100 | 0,00000 | 4 883,63100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.30 | Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, от дома № 6 п. Дубки, до автобусной остановки «Дубки» Уч. 1 (55.568481, 36.513328; 55.568554, 36.512298) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 591,24800 | 0,00000 | Итого | 591,24800 | 0,00000 | 591,24800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 591,24800 | 0,00000 | 591,24800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.31 | Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, от дома № 6 п. Дубки, до автобусной остановки «Дубки» Уч. 2 (55.568446, 36.512845; 55.568653, 36.513204) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 304,31900 | 0,00000 | Итого | 304,31900 | 0,00000 | 304,31900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 304,31900 | 0,00000 | 304,31900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.32 | Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, от домов 60а,60б,60в, г. Кубинка до автобусной остановки «Можайское шоссе, 67» (55.577082, 36.718474; 55.578321, 36.718808) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 1 304,22300 | 0,00000 | Итого | 1 304,22300 | 0,00000 | 1 304,22300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 304,22300 | 0,00000 | 1 304,22300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.33 | Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Ершовское, с.Ершово, д.1, д.2, д.3(55.759622, 36.856798; 55.759815, 36.856716) уч.1 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 202,53900 | 0,00000 | Итого | 202,53900 | 0,00000 | 202,53900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 202,53900 | 0,00000 | 202,53900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.34 | Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Ершовское, с.Ершово, д.1, д.2, д.3(55.759816, 36.856794; 55.759822, 36.857511) уч.2 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 479,69700 | 0,00000 | Итого | 479,69700 | 0,00000 | 479,69700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 479,69700 | 0,00000 | 479,69700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.35 | Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Ершовское, с.Ершово, д.1, д.2, д.3(55.759822, 36.857580; 55.759793, 36.858452) уч.3 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 596,95600 | 0,00000 | Итого | 596,95600 | 0,00000 | 596,95600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 596,95600 | 0,00000 | 596,95600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.36 | Пешеходная коммуникация дворовой территории д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 кор.6, 8 кор.7, 8 кор.8 (Уч. 1) (55.637430, 37.218975; 55.636753, 37.218788) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 652,11200 | 0,00000 | Итого | 652,11200 | 0,00000 | 652,11200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 652,11200 | 0,00000 | 652,11200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.37 | Пешеходная коммуникация дворовой территории д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 кор.6, 8 кор.7, 8 кор.8 (Уч. 2) (55.637551, 37.218638; 55.637636, 37.218884) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 173,89700 | 0,00000 | Итого | 173,89700 | 0,00000 | 173,89700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 173,89700 | 0,00000 | 173,89700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.38 | Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Захаровское, пос.Летний Отдых, ул.Зеленая, д.д.1,2,3,4,5,6,7,8,8а,9,10а,11а,12а (Уч. 1) (55.640451, 36.974935; 55.639586, 36.975671) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 930,34600 | 0,00000 | Итого | 930,34600 | 0,00000 | 930,34600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 930,34600 | 0,00000 | 930,34600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.39 | Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Захаровское, пос.Горбольницы 45,д.д.3,9,11 (55.711620, 36.887748; 55.711325, 36.890393) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 1 775,86600 | 0,00000 | Итого | 1 775,86600 | 0,00000 | 1 775,86600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 775,86600 | 0,00000 | 1 775,86600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.40 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Голицыно,ул. Советская,д.52, корп.1-5 (55.620429, 36.982035; 55.620683, 36.983881) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 1 173,80100 | 0,00000 | Итого | 1 173,80100 | 0,00000 | 1 173,80100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 173,80100 | 0,00000 | 1 173,80100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.41 | Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, от автобусной остановки «Институт» до мостика через реку Большая Вязёмка (55.629633, 36.994305; 55.629575, 36.990992) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 2 663,79900 | 0,00000 | Итого | 2 663,79900 | 0,00000 | 2 663,79900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 663,79900 | 0,00000 | 2 663,79900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.42 | Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., дер. Малые Вяземы, от дома 7 по ул. Северная до дома 17 по ул. Южная (55.630695, 37.034846; 55.630043, 37.033115) уч.1 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 1 304,22300 | 0,00000 | Итого | 1 304,22300 | 0,00000 | 1 304,22300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 304,22300 | 0,00000 | 1 304,22300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.43 | Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., дер. Малые Вяземы, от дома 7 по ул. Северная до дома 17 по ул. Южная (55.630043, 37.033115; 55.629237, 37.033106) уч.2 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 799,14000 | 0,00000 | Итого | 799,14000 | 0,00000 | 799,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 799,14000 | 0,00000 | 799,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.44 | Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., дер. Малые Вяземы, от дома 7 по ул. Северная до дома 17 по ул. Южная (55.630870, 37.032719; 55.630240, 37.033151) уч.3 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 674,82900 | 0,00000 | Итого | 674,82900 | 0,00000 | 674,82900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 674,82900 | 0,00000 | 674,82900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.45 | Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., дер. Малые Вяземы, от дома 15 по ул. Южная до платформы «Малые Вяземы» (55.628351, 37.033155; 55.627449, 37.033188) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 976,72700 | 0,00000 | Итого | 976,72700 | 0,00000 | 976,72700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 976,72700 | 0,00000 | 976,72700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.46 | Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., с. Жаворонки от пешеходного перехода до театрального центра «Жаворонки» (55.642678, 37.103901; 55.642620, 37.106916) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 1 775,86600 | 0,00000 | Итого | 1 775,86600 | 0,00000 | 1 775,86600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 775,86600 | 0,00000 | 1 775,86600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.47 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, кв. Маяковского, д.1,2 (55.740697, 36.860745; 55.741959, 36.861381) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 1 243,10700 | 0,00000 | Итого | 1 243,10700 | 0,00000 | 1 243,10700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 243,10700 | 0,00000 | 1 243,10700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.48 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, ул. Радужная,д.12 Уч. 1 (55.701331, 36.869102; 55.701143, 36.870639) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 956,43100 | 0,00000 | Итого | 956,43100 | 0,00000 | 956,43100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 956,43100 | 0,00000 | 956,43100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.49 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, ул. Радужная,д.12 Уч. 2 (55.701069, 36.870036; 55.701143, 36.870639) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 347,79300 | 0,00000 | Итого | 347,79300 | 0,00000 | 347,79300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 347,79300 | 0,00000 | 347,79300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.50 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, ул. Садовая,кв Заречье,д.1,2 (55.716466, 36.824537; 55.717530, 36.825982) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 1 243,36000 | 0,00000 | Итого | 1 243,36000 | 0,00000 | 1 243,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 243,36000 | 0,00000 | 1 243,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.51 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, м-н Супонево, д. 14, 15 (55.744574, 36.872110; 55.744574, 36.871982) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 130,42300 | 0,00000 | Итого | 130,42300 | 0,00000 | 130,42300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 130,42300 | 0,00000 | 130,42300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.52 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г.Одинцово, б-р Маршала Крылова, д.25А, 27; ул. Говорова, д.38,40 (55.688378, 37.303313; 55.689534, 37.301403) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 1 565,06800 | 0,00000 | Итого | 1 565,06800 | 0,00000 | 1 565,06800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 565,06800 | 0,00000 | 1 565,06800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.53 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 143, 145, 153, 155, 157, 161; б-р Маршала Крылова, д.д. 14, 16, (55.686248, 37.300232; 55.686384, 37.301002) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 452,13100 | 0,00000 | Итого | 452,13100 | 0,00000 | 452,13100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 452,13100 | 0,00000 | 452,13100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.54 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 4, 6, 8, 12, 14, 16; ул. Садовая, д.д. 20, 22А, 24, 26, 28, 28А, 30, 32 Уч. 1 (55.678203, 37.246226; 55.678239, 37.248158) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 1 243,10700 | 0,00000 | Итого | 1 243,10700 | 0,00000 | 1 243,10700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 243,10700 | 0,00000 | 1 243,10700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.55 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 4, 6, 8, 12, 14, 16; ул. Садовая, д.д. 20, 22А, 24, 26, 28, 28А, 30, 32 Уч. 2 (55.678239, 37.247372; 55.677830, 37.246377) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 652,11200 | 0,00000 | Итого | 652,11200 | 0,00000 | 652,11200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 652,11200 | 0,00000 | 652,11200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.56 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 4, 6, 8, 12, 14, 16; ул. Садовая, д.д. 20, 22А, 24, 26, 28, 28А, 30, 32 (55.678239, 37.247372; 55.678855, 37.247094) уч.3 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 665,95000 | 0,00000 | Итого | 665,95000 | 0,00000 | 665,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 665,95000 | 0,00000 | 665,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.57 | Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 1,2,3, ул. Заводская, д. 1,2,6,7,8,13 Уч. 1 (55.598978, 36.692465; 55.597611, 36.694944) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 1 953,45300 | 0,00000 | Итого | 1 953,45300 | 0,00000 | 1 953,45300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 953,45300 | 0,00000 | 1 953,45300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.58 | Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 1,2,3, ул. Заводская, д. 1,2,6,7,8,13 Уч. 2 (55.598998, 36.692438; 55.597539, 36.692876) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 1 509,48600 | 0,00000 | Итого | 1 509,48600 | 0,00000 | 1 509,48600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 509,48600 | 0,00000 | 1 509,48600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.59 | Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 1,2,3, ул. Заводская, д. 1,2,6,7,8,13 Уч. 3 (55.598748, 36.693345; 55.598144, 36.692626) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 710,34700 | 0,00000 | Итого | 710,34700 | 0,00000 | 710,34700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 710,34700 | 0,00000 | 710,34700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.60 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г.Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.2,4,6; Можайское ш., д.73,75,77 (55.679440, 37.280480; 55.679198, 37.280352) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 260,84500 | 0,00000 | Итого | 260,84500 | 0,00000 | 260,84500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 260,84500 | 0,00000 | 260,84500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15.61 | Нераспределенный остаток |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 20 520,73800 | 0,00000 | Итого | 20 520,73800 | 0,00000 | 4 495,07800 | 8 012,83000 | 8 012,83000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20 520,73800 | 0,00000 | 4 495,07800 | 8 012,83000 | 8 012,83000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 78 304,99000 | 23 587,42000 | 38 691,91000 | 8 012,83000 | 8 012,83000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 10 946,94000 | 10 946,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 61 658,05000 | 6 940,48000 | 38 691,91000 | 8 012,83000 | 8 012,83000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 5 700,00000 | 5 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16 | Мероприятие 01.17 "Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов)" | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 112, 114, 116, 118 (Ремонт дворовых территорий) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 5 308,56060 | 0,00000 | Итого | 5 308,56060 | 0,00000 | 5 308,56060 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 308,56060 | 0,00000 | 5 308,56060 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16.2 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 22А, 24, 26, 28, 28А (Ремонт дворовых территорий) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 8 508,74350 | 0,00000 | Итого | 8 508,74350 | 0,00000 | 8 508,74350 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 508,74350 | 0,00000 | 8 508,74350 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16.3 | Одинцовский г.о., р.п. Большие вяземы, ул. Школьный поселок, д.10,11,12, Можайское шоссе, д.1 (Ремонт дворовых территорий) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 3 068,04090 | 0,00000 | Итого | 3 068,04090 | 0,00000 | 3 068,04090 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 068,04090 | 0,00000 | 3 068,04090 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16.4 | Одинцовский г.о., с.Жаворонки ул.Победы д.55(Ремонт дворовых территорий) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 249,13206 | 0,00000 | Итого | 249,13206 | 0,00000 | 249,13206 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 249,13206 | 0,00000 | 249,13206 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16.5 | Одинцовский г.о., ту Захаровское, пос.Горбольницы 45,д.д.3, 9,11 (Ремонт дворовых территорий) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 2 728,36184 | 0,00000 | Итого | 2 728,36184 | 0,00000 | 2 728,36184 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 728,36184 | 0,00000 | 2 728,36184 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16.6 | Одинцовский г.о., ту Никольское, п. Новый городок, д. 35-42 (Ремонт дворовых территорий) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 11 633,83524 | 0,00000 | Итого | 11 633,83524 | 0,00000 | 11 633,83524 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 11 633,83524 | 0,00000 | 11 633,83524 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16.7 | Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Союзная, д.32А,34,36 (Ремонт дворовых территорий) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 5 601,43213 | 0,00000 | Итого | 5 601,43213 | 0,00000 | 5 601,43213 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 601,43213 | 0,00000 | 5 601,43213 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16.8 | Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.5,7,9(Ремонт дворовых территорий) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 4 267,67687 | 0,00000 | Итого | 4 267,67687 | 0,00000 | 4 267,67687 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 267,67687 | 0,00000 | 4 267,67687 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16.9 | Установка новых и замена существующих контейнерных площадок на дворовых территориях Одинцовского городского округа | 77 площадок | Работы по благоустройству | 04.04.2024-01.05.2024 | 02.05.2024 | 7 531,74363 | 0,00000 | Итого | 7 531,74363 | 0,00000 | 7 531,74363 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 531,74363 | 0,00000 | 7 531,74363 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16.10 | Устройство площадок для выгула собак на территории Одинцовского городского округа | 4 площадки | Работы по благоустройству | 01.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 12 000,00000 | 0,00000 | Итого | 12 000,00000 | 0,00000 | 12 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 000,00000 | 0,00000 | 12 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16.11 | Одинцово, Можайское шоссе, д. 161 (ремонт асфальтового покрытия и обустройство парковки) |  | Работы по благоустройству | 01.05.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 2 170,08760 | 0,00000 | Итого | 2 170,08760 | 0,00000 | 2 170,08760 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 2 170,08760 | 0,00000 | 2 170,08760 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16.12 | Одинцовский городской округ. д. Кезьмино, (ремонт дороги протяженность участка 240 метров) | 240 м. | Работы по благоустройству | 01.05.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 7 318,44367 | 0,00000 | Итого | 7 318,44367 | 0,00000 | 7 318,44367 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 7 318,44367 | 0,00000 | 7 318,44367 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 70 386,05804 | 0,00000 | 70 386,05804 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 60 897,52677 | 0,00000 | 60 897,52677 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 9 488,53127 | 0,00000 | 9 488,53127 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17 | Мероприятие 01.20 "Замена и модернизация детских игровых площадок" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Замена и модернизация детских игровых площадок в 2023 году |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 182 581,85262 | 0,00000 | Итого | 182 581,85262 | 182 581,85262 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 47 038,24571 | 47 038,24571 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 135 543,60691 | 135 543,60691 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.2 | Одинцовский г.о., п. Новый Городок, д. 11, 12 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 5 367,80710 | 0,00000 | Итого | 5 367,80710 | 0,00000 | 5 367,80710 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 367,80710 | 0,00000 | 5 367,80710 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.3 | Одинцовский г.о., п.Немчиновка, ул. Связистов, д.2 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 12 114,71461 | 0,00000 | Итого | 12 114,71461 | 0,00000 | 12 114,71461 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 114,71461 | 0,00000 | 12 114,71461 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.4 | Одинцовский г.о., г.Звенигород, мкрн.Супонево, д.14 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 9 796,03498 | 0,00000 | Итого | 9 796,03498 | 0,00000 | 9 796,03498 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 796,03498 | 0,00000 | 9 796,03498 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.5 | Одинцовский г.о., с.Саввинская Слобода, кв.Звездочка, д.5, 69 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 3 952,47838 | 0,00000 | Итого | 3 952,47838 | 0,00000 | 3 952,47838 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 952,47838 | 0,00000 | 3 952,47838 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.6 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Вокзальная, д. 9 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 3 370,70426 | 0,00000 | Итого | 3 370,70426 | 0,00000 | 3 370,70426 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 370,70426 | 0,00000 | 3 370,70426 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.7 | Одинцовский г.о., д.Аксиньино |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 3 560,17340 | 0,00000 | Итого | 3 560,17340 | 0,00000 | 3 560,17340 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 560,17340 | 0,00000 | 3 560,17340 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.8 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Белорусская, д.2 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 6 684,16539 | 0,00000 | Итого | 6 684,16539 | 0,00000 | 6 684,16539 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 684,16539 | 0,00000 | 6 684,16539 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.9 | Одинцовский г.о., г.Одинцово, Можайское шоссе, д.105 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 2 863,02910 | 0,00000 | Итого | 2 863,02910 | 0,00000 | 2 863,02910 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 863,02910 | 0,00000 | 2 863,02910 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.10 | Одинцовский г.о., д.Андрианково |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 1 989,64900 | 0,00000 | Итого | 1 989,64900 | 0,00000 | 1 989,64900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 989,64900 | 0,00000 | 1 989,64900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.11 | Одинцовский г.о., п.Старый Городок, ул.Почтовая, д.2 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 3 367,75584 | 0,00000 | Итого | 3 367,75584 | 0,00000 | 3 367,75584 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 367,75584 | 0,00000 | 3 367,75584 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.12 | Одинцовский г.о., д.Козино |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 3 393,74755 | 0,00000 | Итого | 3 393,74755 | 0,00000 | 3 393,74755 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 393,74755 | 0,00000 | 3 393,74755 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.13 | Одинцовский г.о., д. Рыбушкино |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 1 761,94910 | 0,00000 | Итого | 1 761,94910 | 0,00000 | 1 761,94910 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 761,94910 | 0,00000 | 1 761,94910 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.14 | Одинцовский г.о., с.Саввинская Слобода, Яблоневый Сад |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 8 092,00813 | 0,00000 | Итого | 8 092,00813 | 0,00000 | 8 092,00813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 092,00813 | 0,00000 | 8 092,00813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.15 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.153 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 2 875,49401 | 0,00000 | Итого | 2 875,49401 | 0,00000 | 2 875,49401 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 875,49401 | 0,00000 | 2 875,49401 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.16 | Одинцовский г.о., п.Лесной Городок, ул.Молодежная, д.6 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 292,36133 | 0,00000 | Итого | 292,36133 | 0,00000 | 292,36133 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 292,36133 | 0,00000 | 292,36133 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.17 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.60, 62 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 5 970,98593 | 0,00000 | Итого | 5 970,98593 | 0,00000 | 5 970,98593 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 970,98593 | 0,00000 | 5 970,98593 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.18 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.67 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 9 190,11744 | 0,00000 | Итого | 9 190,11744 | 0,00000 | 9 190,11744 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 190,11744 | 0,00000 | 9 190,11744 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.19 | Одинцовский г.о. п. Дубки, ул.Пейзажная |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 3 645,55650 | 0,00000 | Итого | 3 645,55650 | 0,00000 | 3 645,55650 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 645,55650 | 0,00000 | 3 645,55650 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.20 | Одинцовский г.о.пос.Митькино |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 6 738,07719 | 0,00000 | Итого | 6 738,07719 | 0,00000 | 6 738,07719 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 738,07719 | 0,00000 | 6 738,07719 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.21 | Одинцовский г.о. п. Матвейково |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 554,05142 | 0,00000 | Итого | 554,05142 | 0,00000 | 554,05142 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 554,05142 | 0,00000 | 554,05142 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.22 | р.п. Новоиванвоское, ул. Калинина, д. 14. |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 1 554,22025 | 0,00000 | Итого | 1 554,22025 | 0,00000 | 1 554,22025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 554,22025 | 0,00000 | 1 554,22025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.23 | Одинцовский г.о., п.Старый Городок, ул.Заводская, д.9 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 8 964,51730 | 0,00000 | Итого | 8 964,51730 | 0,00000 | 8 964,51730 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 964,51730 | 0,00000 | 8 964,51730 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.24 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Белорусская, д.6 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 1 727,03299 | 0,00000 | Итого | 1 727,03299 | 0,00000 | 1 727,03299 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 727,03299 | 0,00000 | 1 727,03299 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.25 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Говорова, д.28 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 6 632,45425 | 0,00000 | Итого | 6 632,45425 | 0,00000 | 6 632,45425 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 632,45425 | 0,00000 | 6 632,45425 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.26 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Сколковская, д.1А |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 4 813,50721 | 0,00000 | Итого | 4 813,50721 | 0,00000 | 4 813,50721 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 813,50721 | 0,00000 | 4 813,50721 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.27 | Одинцовский г.о., д/о Поречье. д.7 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 428,36400 | 0,00000 | Итого | 428,36400 | 0,00000 | 428,36400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 428,36400 | 0,00000 | 428,36400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.28 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Сосновая, д.10 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 2 458,19020 | 0,00000 | Итого | 2 458,19020 | 0,00000 | 2 458,19020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 458,19020 | 0,00000 | 2 458,19020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.29 | Одинцовский г.о., п.Кубинка-8, д.5 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 6 878,26950 | 0,00000 | Итого | 6 878,26950 | 0,00000 | 6 878,26950 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 878,26950 | 0,00000 | 6 878,26950 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.30 | р.п. Большие вяземы, ул. Школьный поселок, д.10,11,12, Можайское шоссе,д.1 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 2 230,33357 | 0,00000 | Итого | 2 230,33357 | 0,00000 | 2 230,33357 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 230,33357 | 0,00000 | 2 230,33357 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.31 | г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 112, 114, 116, 118 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 3 358,96090 | 0,00000 | Итого | 3 358,96090 | 0,00000 | 3 358,96090 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 358,96090 | 0,00000 | 3 358,96090 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.32 | г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 22А, 24, 26, 28, 28А |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 8 866,04974 | 0,00000 | Итого | 8 866,04974 | 0,00000 | 8 866,04974 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 866,04974 | 0,00000 | 8 866,04974 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.33 | ту Захаровское, пос.Горбольницы 45,д.д.3, 9,11 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 3 136,78356 | 0,00000 | Итого | 3 136,78356 | 0,00000 | 3 136,78356 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 136,78356 | 0,00000 | 3 136,78356 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.34 | г.Одинцово, ул. Союзная, д.32А,34,36 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 3 860,99341 | 0,00000 | Итого | 3 860,99341 | 0,00000 | 3 860,99341 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 860,99341 | 0,00000 | 3 860,99341 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.35 | г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.5,7,9 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 3 860,93341 | 0,00000 | Итого | 3 860,93341 | 0,00000 | 3 860,93341 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 860,93341 | 0,00000 | 3 860,93341 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.36 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Белорусская, д.9 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 3 360,93827 | 0,00000 | Итого | 3 360,93827 | 0,00000 | 3 360,93827 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 360,93827 | 0,00000 | 3 360,93827 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.37 | Одинцовский г.о., мкр. Шихово |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 1 011,47233 | 0,00000 | Итого | 1 011,47233 | 0,00000 | 1 011,47233 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 011,47233 | 0,00000 | 1 011,47233 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.38 | Одинцовский г.о., пос.сан.им. Герцена, д. 15 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 5 285,82970 | 0,00000 | Итого | 5 285,82970 | 0,00000 | 5 285,82970 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 285,82970 | 0,00000 | 5 285,82970 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.39 | пос. Внииссок, ул. М.Кутузова, д. 5 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 521,05246 | 0,00000 | Итого | 521,05246 | 0,00000 | 521,05246 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 521,05246 | 0,00000 | 521,05246 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.40 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.18 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 1 287,91879 | 0,00000 | Итого | 1 287,91879 | 0,00000 | 1 287,91879 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 287,91879 | 0,00000 | 1 287,91879 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.41 | Одинцовский г.о., дер. Зайцева |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 2 487,82565 | 0,00000 | Итого | 2 487,82565 | 0,00000 | 2 487,82565 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 487,82565 | 0,00000 | 2 487,82565 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.42 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Любы Новосёловой, д. 14 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 3 935,14507 | 0,00000 | Итого | 3 935,14507 | 0,00000 | 3 935,14507 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 935,14507 | 0,00000 | 3 935,14507 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.43 | Одинцовский г.о., с. Введенское |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 707,15410 | 0,00000 | Итого | 707,15410 | 0,00000 | 707,15410 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 707,15410 | 0,00000 | 707,15410 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.44 | Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д. 10, к. 4 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 1 032,25737 | 0,00000 | Итого | 1 032,25737 | 0,00000 | 1 032,25737 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 032,25737 | 0,00000 | 1 032,25737 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.45 | Нераспределенный остаток |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2026 | 17.10.2026 | 405 842,26092 | 0,00000 | Итого | 405 842,26092 | 0,00000 | 42 712,67490 | 181 564,79301 | 181 564,79301 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 405 842,26092 | 0,00000 | 42 712,67490 | 181 564,79301 | 181 564,79301 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 762 405,17823 | 182 581,85262 | 216 693,73959 | 181 564,79301 | 181 564,79301 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 47 038,24571 | 47 038,24571 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 715 366,93252 | 135 543,60691 | 216 693,73959 | 181 564,79301 | 181 564,79301 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18 | Мероприятие 01.29 "Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищноу надзору МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 1. Одинцовский г.о., г. Звенигород, мкр.Супонево д.11, 12; 2. Одинцовский г.о., р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.9, Можайское шоссе, д.3, 2, 2/1; 3. Одинцовский г.о., п.сан.им.Герцена д.23, 24, 25, 47-51; 4. Одинцовский г.о., п. Новый городок, д. 21, 22, 23, 24, 25; 5. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 24, 26, 28, 30, 32; 6. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 36, 40, 42, 44; б-р Любы Новосёловой, д.д. 2к.1, 2к.2, 2А, 4к.1, 4к.2, 4А; 7. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Комсомольская, д.2, 4, 6, 8; 8. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д.16; ул. Маковского, д.16, 20, 22, 24; 9. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 6, 8, 8А, 10, ул.Молодёжная, д.д. 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18; 10. Одинцовский г.о., г. Голицыно, ул. 1-й Рабочий переулок, д.31В. |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 275 789,24405 | 0,00000 | Итого | 275 789,24405 | 0,00000 | 275 789,24405 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 275 789,24405 | 0,00000 | 275 789,24405 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18.2 | Нераспределенный остаток |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2026 | 17.10.2026 | 459 598,91554 | 0,00000 | Итого | 459 598,91554 | 0,00000 | 0,00000 | 229 799,45777 | 229 799,45777 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 459 598,91554 | 0,00000 | 0,00000 | 229 799,45777 | 229 799,45777 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 735 388,15959 | 0,00000 | 275 789,24405 | 229 799,45777 | 229 799,45777 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 735 388,15959 | 0,00000 | 275 789,24405 | 229 799,45777 | 229 799,45777 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19 | Мероприятие 01.30 "Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Одинцовский г.о., г. Звенигород, мкр. Пронина, д. 8 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 13 710,42354 | 0,00000 | Итого | 13 710,42354 | 0,00000 | 13 710,42354 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13 710,42354 | 0,00000 | 13 710,42354 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.2 | Одинцовский г.о., г. Голицыно, пр. Керамиков, д. 78 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 10 072,02912 | 0,00000 | Итого | 10 072,02912 | 0,00000 | 10 072,02912 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 072,02912 | 0,00000 | 10 072,02912 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.3 | Одинцовский г.о., пос. Новый городок, д. 41, д.36 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 9 576,94151 | 0,00000 | Итого | 9 576,94151 | 0,00000 | 9 576,94151 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 576,94151 | 0,00000 | 9 576,94151 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.4 | Одинцовский г.о., п. Часцы, около д. №14 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 9 465,55398 | 0,00000 | Итого | 9 465,55398 | 0,00000 | 9 465,55398 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 465,55398 | 0,00000 | 9 465,55398 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.5 | Нераспределенный остаток |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2026 | 17.10.2026 | 86 598,72000 | 0,00000 | Итого | 86 598,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 43 299,36000 | 43 299,36000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 86 598,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 43 299,36000 | 43 299,36000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 129 423,66815 | 0,00000 | 42 824,94815 | 43 299,36000 | 43 299,36000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 129 423,66815 | 0,00000 | 42 824,94815 | 43 299,36000 | 43 299,36000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20 | Мероприятие 02.01 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области " | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | Кредиторская задолженность за 2022 год по объекту "Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы по объекту капитального строительства: "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, кв-л Маяковского, дом 19а"" |  |  |  |  | 3 863,70000 | 0,00000 | Итого | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

|  |
| --- |
| ".  Заместитель начальника Управления благоустройства К.В. Кабаков |