АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2025 № 792

О внесении изменений в муниципальную программу

Одинцовского городского округа Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

на 2023 – 2027 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, в целях приведения муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области в соответствие с актуализированными типовыми муниципальными программами Московской области, в связи с перераспределением и изменением объемов финансирования мероприятий на 2025-2027 годы муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 18.11.2022 № 6840 (в редакции от 24.01.2025 № 303) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:
2. в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы  (тыс. руб.) | Всего | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 5 673 893,10996 | 912 730,56000 | 1 232 574,38996 | 2 677 923,27000 | 589 037,57000 | 261 627,32000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23 760 116,19074 | 3 614 242,46516 | 4 824 727,70469 | 5 534 031,68323 | 4 976 827,59383 | 4 810 286,74383 |
| Внебюджетные источники | 285 466,76127 | 56 780,23000 | 186 112,53127 | 42 574,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 29 719 476,06197 | 4 583 753,25516 | 6 243 414,62592 | 8 254 528,95323 | 5 565 865,16383 | 5 071 914,06383 |

»;

1. раздел 4 «Обобщенная характеристика реализации мероприятий Программы» текстовой части Муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2. раздел 5 «Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы» и раздел 6 «Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы» текстовой части Муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3. строки 44, 55, 57, 58, 289, 428 в приложении 1 к муниципальной программе «Адресный перечень дворовых территорий Одинцовского городского округа Московской области, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2023-2027 годах» изложить соответственно в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 44 | г.Одинцово, ул. Вокзальная, д.51 | 2025 |

»;

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 55 | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Берёзовая, д. 1, 2, 4, 5. | 2025 |

»;

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 57 | ту Часцовское, пос. Покровский городок, д.а 5, 11, 12, 14 | 2025 |

»;

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 58 | ту Никольское, п. Старый Городок ул. Почтовая, д. 3 |  |

»;

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 289 | ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Заводская, д. 10, ул. Почтовая, д. 2, 1 |  |

»;

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 428 | ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Заводская, д. 16,17,18,19, ул. Октября, д. 1, 2 |  |

»;

1. строку 8 в приложении 2 к муниципальной программе «Адресный перечень общественных территорий Одинцовского городского округа Московской области для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2027 годах» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Благоустройство набережной Москва-реки от центральной исторической части г. Звенигород до Саввино-Сторожевского монастыря | 2024-2029 |

»;

1. приложения 4, 5, 6 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 3, 4, 5 соответственно к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном средстве массовой информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от 12.02.2025 № 792

«4. Обобщенная характеристика реализации мероприятий

Программы

Реализация мероприятий Программы предусматривает:

а) формирование адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом (Приложение 1 к Программе);

б) формирование адресного перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом (Приложение 2 к Программе);

в) формирование адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденными правилами благоустройства территории городского округа (Приложение 3 к Программе);

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в городском округе правил благоустройства;

д) иные мероприятия по благоустройству, определенные Администрацией городского округа;

е) информирование о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если субъектом Российской Федерации принято решение об определении условий такого участия);

ж) информирование о форме участия (финансовое и (или) трудовой) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, которые установлены субъектом Российской Федерации;

з) право городского округа исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

и) право городского округа исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

к) мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Московской области;

л) в случае наличия софинансирования из федерального бюджета необходимо выполнение условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии);

м) мероприятия по созданию на территории муниципального образования условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды.

Перечень мероприятий (видов работ), на которые могут быть израсходованы субсидии на благоустройство общественных территорий в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03, F2.04, 01.02, И4.01, И4.03 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» включает:

1) мероприятие по проектированию территории в соответствии с площадью, указанной в Заявке, заявке на лесопарковую зону:

- разработка архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства, выполнение проекта организации дорожного движения (отдельно или в составе проекта благоустройства), внесение изменений в указанные документы;

- составление проекта освоения лесов;

- разработка проектной (рабочей) документации (отдельно или в составе проекта благоустройства) на создание программно-технического комплекса видеонаблюдения общественной территории с подключением к Единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде системы «Безопасный регион» (далее – ЕРИС «Безопасный регион»), получение технических условий на подключение к ЕРИС «Безопасный регион», согласование проектной (рабочей) документации на создание программно-технического комплекса видеонаблюдения объекта с подключением к ЕРИС «Безопасный регион», получение сертификата внешней системы видеонаблюдения при подключении к ЕРИС «Безопасный регион»;

- выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий, археологических полевых работ (включая археологическую разведку, спасательные археологические полевые работы), подеревной съемки, сплошного перечёта древесной растительности с оценкой жизненного состояния и составлением ведомости сплошного перечета;

- составление рыбохозяйственных характеристик водных объектов, разработка материалов по оценке негативного воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания, расчет прогнозируемого размера вреда водным биологическим ресурсам и среде их обитания, разработка мероприятий по устранению последствий негативного воздействия, наносимого водным биологическим ресурсам и среде их обитания, проведение оценки воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания;

- разработка и оформление документации для проведения, проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка подлежащего хозяйственного освоения, получение заключения по результатам рассмотрения акта государственной историко-культурной экспертизы земельного участка подлежащего хозяйственного освоения, разработка и оформление документации для получения согласования проектной документации или разделов проектной документации об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо планов проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия, при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ на территории указанных объектов культурного наследия;

- разработка научно-проектной документации в области охраны окружающей среды, оценка последствий негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, получение исходно-разрешительной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации в области в областях охраны окружающей среды и охраны и использования особо охраняемых природных территорий (в том числе согласование размещения объекта в границах особо охраняемых природных территорий и их охранных зонах, получение сведений о наличии особо охраняемых природных территорий и их охранных зонах, о наличии выявленных в районе расположения испрашиваемого земельного участка мест обитания (произрастания) видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Московской области, Красную книгу Российской Федерации);

- разработка специальных технических условий, получение технических условий, заключение договоров о подключении (технологическом присоединении);

- проверка сметной документации экспертной организацией, проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом с привлечением экспертов, экспертных организаций в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (в том числе в части соблюдения требований проекта благоустройства при благоустройстве общественной территории, соответствия выполняемых работ проекту благоустройства, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации), проведение иных экспертиз, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области;

- выполнение и получение иных исходных данных и условий, не указанных в абзацах втором – десятом настоящего подпункта, для подготовки архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства, проекта освоения лесов, проведения мероприятий (работ), указанных в подпункте 2 настоящего пункта;

2) мероприятия по созданию и развитию территории в границах проектирования (за исключением проектирования):

- разработка организационно-технологической документации (в том числе проекта производства работ, проекта организации работ, технологических схем и указаний по производству работ, схем контроля качества, технологических карт, ресурсных графиков) по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ;

- подготовительные работы в соответствии с документацией, указанной в подпункте 1 настоящего пункта, организационно-технологической документацией (в том числе инженерная подготовка с выносом геодезической разбивочной основы, освобождение строительной площадки для производства работ (в том числе снос (демонтаж), расчистка территории), планировка территории, устройство временных сетей инженерно-технического обеспечения, устройство временных дорог, устройство инвентарных временных ограждений строительной площадки, организация охраны и контрольно-пропускного режима, размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, устройство складских площадок, площадок временного размещения грунта, обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами сигнализации, временным видеонаблюдением);

- организация производства работ в соответствии с документацией, указанной в подпункте 1 настоящего пункта, организационно-технологической документацией (в том числе заключение договоров на поставку материально-технических ресурсов, договоров с аккредитованными лабораториями на выполнение испытаний, обеспечение безопасности труда на строительной площадке, безопасности строительных работ для окружающей среды и населения, исполнение требований распоряжения Министерство экологии и природопользования Московской области от 25.02.2021 № 134-РМ «Об утверждении Порядка обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, на территории Московской области»);

- благоустройство лесов и лесных участков, осуществляемое при освоении лесов на основе комплексного подхода (включая возведение, демонтаж некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, улучшение эстетического состояния некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, осуществление предусмотренных проектом освоения лесов мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, в том числе с созданием лесной инфраструктуры);

- работы по озеленению территорий, в том числе удаление борщевика Сосновского, проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, вырубка, пересадка, посадка, уход, обрезка, компенсационное озеленение;

- благоустройство (включая подготовительные, земляные работы, устройство оснований, свайные, монтажные, пусконаладочные работы, закрепление грунтов, создание, демонтаж (снос), замена, модернизация, ремонт) объектов благоустройства и элементов благоустройства в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», Региональным стандартом;

- благоустройство (в том числе земляные работы, устройство оснований, свайные, монтажные, пусконаладочные работы, закрепление грунтов, демонтаж (снос, разломка), замена, модернизации, ремонт) покрытий объектов благоустройства (в том числе дорожных покрытий, наземных и надземных настилов (деревянных, металлических, из древесно-полимерного композита), грунтовых, резиновых, синтетических, дерновых, цементобетонных, бетонных, асфальтобетонных, асфальтовых, щебеночных, гравийных, песчаных покрытий и их смесей, покрытий из мульчи, коры, щепы, дробленой древесины, решетчатых покрытий, плитки (мощения), гранитного отсева, покрытий на основе минеральных вяжущих);

- создание программно-технического комплекса видеонаблюдения объекта с подключением к ЕРИС «Безопасный регион»;

- создание систем оповещения и управления эвакуацией;

- инженерно-техническое обеспечение (в том числе модернизация, замена, демонтаж (снос), перенос, переустройство, возведение (размещение), ремонт инженерного оборудования, сетей, объектов и инженерных сооружений (водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружений, насосных станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, объектов в составе гидротехнических сооружений), проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;

- осуществление технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения;

- очистка акватории и дна водных объектов, благоустройство береговых полос (берегов), водоохранных зон водных объектов, высадка водных растений, иное использование водных объектов для целей благоустройства общественных территорий на основании договоров водопользования, заключенных в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации;

- работы по обеспечению физической сохранности и сохранению историко-культурной ценности объекта культурного наследия, (в том числе ремонт, реставрация, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, включая производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ);

- благоустройство внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

- работы в соответствии с проектом организации дорожного движения, техническими условиями, решениями комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения муниципального образования, выполняемые в рамках реализации проекта благоустройства;

- выполнение иных работ, не указанных в абзацах втором – восемнадцатом настоящего подпункта, в соответствии с архитектурно-планировочной концепцией, проектом благоустройства, проектом освоения лесов, иными исходными данными и документацией, полученными по результатам выполнения мероприятий (работ), указанных в подпункте 1 настоящего пункта.

В контрактах (договорах) на выполнение работ по благоустройству необходимо указывать требования к проведению работ по укладке асфальтобетонных покрытий при температуре воздуха не ниже минус 10 °C, укладке мощения, посадке и пересадке цветников, деревьев, кустарников, устройству газонов при температуре воздуха не ниже минус 15 °C и при отсутствии устойчивого снежного покрова на объекте благоустройства.

Мероприятия Программы и результаты их выполнения представлены в Приложении 4 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Реализация мероприятий направлена на достижение целевых показателей Программы. Целевые показатели Программы, характеризующие достижение цели и задач, представлены в Приложении 5 к Программе «Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Адресный перечень объектов, реализуемых в рамках Программы представлен в Приложении 6 к Программе «Адресный перечень объектов, предусмотренных в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».».

Начальник Управления благоустройства В.С. Асриян

Приложение 2

к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области

от 12.02.2025 № 792

«5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Единица | 2023-2024 годы:  Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03, F2.06, F2.07, основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».  С 2023 года достижение фактических значений показателей подтверждается решениями муниципальных общественных комиссий, принятых по результатам осмотра благоустроенных общественных территорий  2025-2027 годы:  Плановое значение показателя определяется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования, заключенными в рамках реализации мероприятий И4.01, И4.03, И4.07 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, а также в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Московской области от 26.09.2019 № 646/33 «Об утверждении методик расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере благоустройства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, и внесении изменений в методику расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (в части реализации мероприятия И4.05 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы).  Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств общественных территорий, на которых реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение фактических значений показателей подтверждается решениями муниципальных общественных комиссий, принятых по результатам осмотра благоустроенных общественных территорий. | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартальная |
| 2. | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, освещенных на начало отчетного года, к общему количеству территорий общественного пользования в пределах городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартальная |
| 3. | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, освещенных на начало отчетного года к общему количеству территорий общественного пользования вне пределов городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартальная |
| 4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартальная |
| 5. | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартальная |
| 6. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области;  Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Ежеквартальная |
| 7. | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Ежеквартальная |
| 8. | Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартальная |
| 9. | Установка шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартальная |
| 10. | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Ежеквартальная |
| 11. | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение количества граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт, завершены аварийно-восстановительные работы, отремонтированы подъезды в отчетном году к общему количеству граждан, проживающих в многоквартирных домах в отчетном году, умноженное на сто | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Ежеквартальная |

6. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы

| №  п/п | N мероприятия XX.ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» | | | | |
| Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской среды» | | | | |
| 1. | Мероприятие F2.01.  Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Благоустроены общественные территории | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий. |
| 2. | Мероприятие F2.02.  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | Благоустроены общественные территории | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий. |
| 3. | Мероприятие F2.03.  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | Благоустроены скверы | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 4. | Мероприятие F2.06.  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха) | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств зон для досуга и отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, принятые по результатам осмотра таких зон |
| Основное мероприятие И4 «Формирование комфортной городской среды» | | | | |
| 5. | Мероприятие И4.01.  Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Благоустроены общественные территории | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 6. | Мероприятие И4.03.  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | Благоустроены скверы | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 7. | Мероприятие И4.05.  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га) | Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га, единица | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий. |
| 8. | Мероприятие И4.07.  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство детских скверов) | Благоустроены детские скверы | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств детских скверов, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства детских скверов, принятые по результатам осмотра таких скверов |
| Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | | | | |
| 9.Ю. | Мероприятие 01.01.  Изготовление и установка стел | Изготовлено и установлено стел | Шт. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств стел, изготовленных и установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении изготовления и установки стел, принятые по результатам осмотра таких стел |
| 10.Ю. | Мероприятие 01.02.  Благоустройство лесопарковых зон | Благоустроены лесопарковые зоны | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон |
| 11.Ю. | Мероприятие 01.03  Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | Установлены детские, игровые площадки | Ед. | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосования на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации. Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств детских, игровых площадок, установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении установки детских, игровых площадок, принятые по результатам осмотра таких площадок. |
| 12.Ю. | Мероприятие 01.04.  Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 13. | Мероприятие 01.05.  Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств зон для досуга и отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, принятые по результатам осмотра таких зон |
| 14. | Мероприятие 01.06.  Благоустройство пространств для активного отдыха | Благоустроены пространства для активного отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств пространств для активного отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства пространств для активного отдыха, принятые по результатам осмотра таких пространств |
| 15. | Мероприятие 01.07.  Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха | Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области | Процент | Фактическое достижение результата определяется как средний арифметический процент выполнения мероприятий планов по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Московской области.  Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренных планами мероприятий по развитию инфраструктуры парков, предусмотренных приложениями к соглашениям между Министерством благоустройства Московской области и муниципальными образованиями Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Московской области |
| 16. | Мероприятие 01.08.  Обустройство велосипедной инфраструктуры | Обустроены велосипедные маршруты | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств велосипедных маршрутов, обустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении обустройства велосипедных маршрутов |
| 17. | Мероприятие 01.09.  Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров | Благоустроены с привлечением субсидии территории, прилегающие к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4 | Шт. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств благоустроенных территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства территорий прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 18. | Мероприятие 01.10.  Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | Благоустроены с привлечением иного межбюджетного трансферта общественные территории и (или) количество детских игровых площадок, обустроенных с привлечением иного межбюджетного трансферта, и (или) количество территорий, на которых выполнены мероприятия по устройству систем наружного освещения | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, благоустроенных в отчетном периоде с привлечением иного межбюджетного трансферта, и (или) количеств детских игровых площадок, обустроенных в отчетном периоде с привлечением иного межбюджетного трансферта, и (или) количеств территорий, на которых в отчетном периоде выполнены мероприятия по устройству систем наружного освещения с привлечением иного межбюджетного трансферта. Достижение результата подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий (одним протоколом или несколькими протоколами), содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий и (или) обустройства детских игровых площадок, и (или) устройства систем наружного освещения, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий и (или) детских игровых площадок, и (или) систем наружного освещения |
| 19. | Мероприятие 01.13.  Создание сезонных ледяных катков | Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств созданных сезонных ледяных катков, на которых в отчетном периоде обустроены сезонные спортивные игровые площадки на летний период. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по созданию сезонных ледяных катков с обустройством сезонных спортивных игровых площадок на летний период, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 20. | Мероприятие 01.14.  Устройство сезонных ледяных катков | Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий общего пользования, на которых в отчетном периоде устроены сезонные ледяные катки. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по устройству сезонных ледяных катков, принятых по результатам осмотра таких территорий |
| 21.23. | Мероприятие 01.15.  Благоустройство общественных территорий вблизи водных объектов | Общественные территории, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, в которых в отчетном периоде проведены мероприятия по благоустройству общественных территорий вблизи водных объектов. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по благоустройству, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 22. | Мероприятие 01.16.  Строительство объектов капитального строительства при благоустройстве общественных территорий | Построены объекты капитального строительства (пешеходные мосты протяженностью до 700 м) при благоустройстве общественных территорий | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств объектов капитального строительства (пешеходных мостов до 700 м), построенных при благоустройстве общественных территорий в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается разрешениями на ввод объектов в эксплуатацию. |
| 23. | Мероприятие 01.20.  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Ед. | Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ |
| Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | Ед. | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |
| 24. | Мероприятие 01.21.  Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | Ед. | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета |
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | Ед. | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
| 25. | Мероприятие 01.22.  Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 26. | Мероприятие 01.23.  Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город) | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством обустроенных объектов наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в отчетном периоде |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | | | | |
| Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской среды» | | | | |
| 27. | Мероприятие F2.01  Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде. |
| Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | | | | |
| 28. | Мероприятие И4.01  Ремонт дворовых территорий | Выполнен ремонт дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение определяется количеством отремонтированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде |
| Основное мероприятие 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области» | | | | |
| 29. | Мероприятие 01.01.  Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | Кв.м. | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде. |
| 30. | Мероприятие 01.02.  Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде. |
| 31. | Мероприятие 01.03.  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию и организации деятельности административных комиссий в Московской области» |
| 32. | Мероприятие 01.06.  Приобретение коммунальной техники | Приобретена коммунальная техника | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники |
| 33. | Мероприятие 01.09.  Устройство и модернизация контейнерных площадок | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок | Кв.м. | Фактическое значение результата определяется площадью территории, на которой устроены/модернизированы контейнерные площадки в отчетном периоде, и подтверждается отчетами муниципального образования Московской области. |
| 34. | Мероприятие 01.15.  Содержание дворовых территорий | Обеспечено содержание дворовых территорий | Тыс. кв. м. | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 35. | Мероприятие 01.16.  Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Тыс. кв. м. | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 36. | Мероприятие 01.17.  Благоустройство дворовых территорий | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 37. | Мероприятие 01.18.  Содержание парков культуры и отдыха | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха | Тыс. кв. м. | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 38. | Мероприятие 01.19.  Содержание внутриквартальных проездов | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов | Тыс. кв. м. | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 39. | Мероприятие 01.20.  Замена и модернизация детских игровых площадок | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 40. | Мероприятие 01.21.  Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | Количество светильников | Ед. | Фактическое значение результата определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 41. | Мероприятие 01.22.  Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения в отчетном периоде |
| 42. | Мероприятие 01.23.  Установка шкафов управления наружным освещениям | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных шкафов управления наружным освещением в отчетном периоде |
| 43. | Мероприятие 01.24.  Ликвидация несанкционированных навалов мусора | Объем ликвидированных навалов мусора | Куб. м | Значение определяется суммой объемов вывезенных несанкционированных навалов мусора с объектов благоустройства городского округа |
| 44. | Мероприятие 01.25.  Организация общественных работ, субботников | Количество организованных субботников и общественных работ | Ед. | Значение определяется фактическим количеством организованных субботников и общественных работ |
| 45. | Мероприятие 01.26.  Содержание бесхозяйных территорий | Обеспечено содержание бесхозяйных территорий | Тыс. кв. м. | Значение определяется как сумма площадей бесхозяйных территорий, находящихся на содержании ОМСУ |
| 46. | Мероприятие 01.29.  Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | Модернизированы дворовые территории | Ед. | Фактическое значение определяется количеством модернизированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде. |
| 47. | Мероприятие 01.30.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 48. | Мероприятие 01.32.  Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий  (картами свыше 25 кв. м) | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м) | Кв.м. | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов (картами свыше 25 кв. м) в отчетном периоде |
| 49. | Мероприятие 01.33.  Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде |
| 50. | Мероприятие 01.34.  Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Демонтировано детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Ед. | Фактическое значение определяется как количество площадок демонтированных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| Установлено светильников, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Ед. | Фактическое значение определяется как количество светильников установленных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| Установлено видеокамер, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Ед. | Фактическое значение определяется как количество видеокамер установленных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 51. | Мероприятие 01.35.  Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | Установлено детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | Ед. | Фактическое значение определяется как количество площадок установленных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) |
| 52. | Мероприятие 01.39.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством модернизированных детских игровых площадок  в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками | Ед. | Количество подготовленного твердого покрытия под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| 53. | Мероприятие 01.40.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) | Ед. | Количество детских игровых площадок на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения | Ед. | Количество детских игровых площадок на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» | Ед. | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Ед. | Количество детских игровых площадок, для которых осуществлен строительный контроль в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| Основное мероприятие 02 «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | | | | |
| 54. | Мероприятие 02.01.  Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | Значение определяется фактическим количеством домов в которых проведен капитальный ремонт в текущем году |
| 55. | Мероприятие 02.02.  Аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах | Завершены аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством многоквартирных домов, в отношении которых завершены аварийно-восстановительные работы, и подтверждается отчетами о достижении значений целевого показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта, предоставляемыми муниципальными образованиями Московской области. |
| Основное мероприятие 03 «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» | | | | |
| 56. | Мероприятие 03.01  Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | Проведен ремонт подъездов МКД | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в текущем финансовом году на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем подъездов |
| 57. | Мероприятие 03.02.  Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов | Ед. | Значение определяется фактическим количеством камер установленных в подъездах в многоквартирных домах |
| 58. | Мероприятие 03.04.  Ремонт подъездов в многоквартирных домах | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в текущем году на территории муниципального образования в соответствии с адресным перечнем подъездов |

».

Начальник Управления благоустройства В.С. Асриян

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 12.02.2025 № 792 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 4 к муниципальной программе | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2024 | Итого | 364 493,92996 | 244 924,89000 | 119 569,03996 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 249 590,40996 | 167 882,42000 | 81 707,98996 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 114 903,52000 | 77 042,47000 | 37 861,05000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2024 | Итого | 34 204,90000 | 0,00000 | 34 204,90000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 21 343,85000 | 0,00000 | 21 343,85000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 861,05000 | 0,00000 | 12 861,05000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены общественные территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие F2.02. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2023-2024 | Итого | 46 445,61000 | 46 445,61000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 46 413,11000 | 46 413,11000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 32,50000 | 32,50000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены общественные территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие F2.03.Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)\* | 2023-2024 | Итого | 198 843,41996 | 198 479,28000 | 364,13996 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа(приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 121 833,44996 | 121 469,31000 | 364,13996 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 77 009,97000 | 77 009,97000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены скверы, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| \*Справочно: В 2024 году по мероприятию F2.03. кредиторская задолженность 2023 года | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Мероприятие F2.06. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха) | 2023-2024 | Итого | 85 000,00000 | 0,00000 | 85 000,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 60 000,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 000,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие И4.  «Формирование комфортной городской среды» | 2025-2027 | Итого | 1 712 437,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 730 975,60000 | | | | | 853 510,10000 | 127 952,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 949 202,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 418 168,85000 | | | | | 492 513,16000 | 38 520,37000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 763 235,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 312 806,75000 | | | | | 360 996,94000 | 89 431,63000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | Мероприятие И4.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2025-2027 | Итого | 1 323 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 661 500,00000 | | | | | 661 500,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 825 552,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 412 776,00000 | | | | | 412 776,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 497 448,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 248 724,00000 | | | | | 248 724,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены общественные территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие И4.03.Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2025-2027 | Итого | 199 758,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 712,20000 | | | | | 128 816,10000 | 62 230,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа(приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 123 650,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 392,85000 | | | | | 79 737,16000 | 38 520,37000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 76 107,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 319,35000 | | | | | 49 078,94000 | 23 709,63000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены скверы, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.3 | Мероприятие И4.05. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га) | 2025-2027 | Итого | 189 679,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 60 763,40000 | | | | | 63 194,00000 | 65 722,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 189 679,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 60 763,40000 | | | | | 63 194,00000 | 65 722,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га, единица, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 6 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2.4 | Мероприятие И4.07. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство детских скверов) | 2025-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены детские скверы, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 2023-2027 | Итого | 5 826 106,54038 | 677 330,29955 | 1 508 580,18771 | 2 940 508,18512 | | | | | 245 758,93400 | 453 928,93400 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 4 179 840,58000 | 475 202,03000 | 1 142 941,88000 | 2 245 245,31000 | | | | | 94 935,41000 | 221 515,95000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 618 265,96038 | 202 128,26955 | 337 638,30771 | 695 262,87512 | | | | | 150 823,52400 | 232 412,98400 |
| Внебюджетные источники | 28 000,00000 | 0,00000 | 28 000,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1 | Мероприятие 01.01.Изготовление и установка стел | 2023-2027 | Итого | 19 000,00000 | 16 000,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа(приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 15 200,00000 | 15 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 800,00000 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 3 000,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Изготовлено и установлено стел, шт. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2027 | Итого | 2 095 625,87000 | 168 954,59000 | 381 817,54000 | 1 033 623,74000 | | | | | 153 369,00000 | 357 861,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 286 276,59000 | 103 400,20000 | 233 672,32000 | 632 752,71000 | | | | | 94 935,41000 | 221 515,95000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 809 349,28000 | 65 554,39000 | 148 145,22000 | 400 871,03000 | | | | | 58 433,59000 | 136 345,05000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены лесопарковые зоны, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3.3 | Мероприятие 01.03 Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 2023 | Итого | 73 814,18000 | 73 814,18000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 22 144,24000 | 22 144,24000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 51 669,94000 | 51 669,94000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Установлены детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Мероприятие 01.04. Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2023-2024 | Итого | 19 364,22000 | 4 161,45000 | 15 202,77000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 244,92000 | 1 244,92000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 119,30000 | 2 916,53000 | 15 202,77000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Мероприятие 01.05.Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Мероприятие 01.06.  Благоустройство пространств для активного отдыха | 2023-2027 | Итого | 1 196,00000 | 1 196,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа; Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 196,00000 | 1 196,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены пространства для активного отдыха, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Мероприятие 01.07.  Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 2 903 687,99000 | 258 199,83000 | 851 426,08000 | 1 794 062,08000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 628 974,42000 | 245 289,83000 | 771 191,99000 | 1 612 492,60000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 274 713,57000 | 12 910,00000 | 80 234,09000 | 181 569,48000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области, процент |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 100 | - | - | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3.8 | Мероприятие 01.08.  Обустройство велосипедной инфраструктуры | 2023-2027 | Итого | 381 563,21200 | 90 000,00000 | 230 915,41000 | 59 751,93400 | | | | | 447,93400 | 447,93400 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа; Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 194 507,57000 | 56 430,00000 | 138 077,57000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 187 055,64200 | 33 570,00000 | 92 837,84000 | 59 751,93400 | | | | | 447,93400 | 447,93400 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Обустроены велосипедные маршруты, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.9 | Мероприятие 01.09. Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров | 2023 | Итого | 33 363,18524 | 33 363,18524 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа(приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 31 492,84000 | 31 492,84000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе средства бюджета г. Москвы | 31 492,84000 | 31 492,84000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 870,34524 | 1 870,34524 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены с привлечением субсидии территории, прилегающие к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, шт. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10 | Мероприятие 01.10.  Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | 2023-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены с привлечением иного межбюджетного трансферта общественные территории и (или) количество детских игровых площадок, обустроенных с привлечением иного межбюджетного трансферта, и (или) количество территорий, на которых выполнены мероприятия по устройству систем наружного освещения, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 | Мероприятие 01.13.  Создание сезонных ледяных катков | 2024-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период, ед |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.12 | Мероприятие 01.14.  Устройство сезонных ледяных катков | 2024-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.13 | Мероприятие 01.15.  Благоустройство общественных территорий вблизи водных объектов | 2024-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Общественные территории, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.14 | Мероприятие 01.16.  Строительство объектов капитального строительства при благоустройстве общественных территорий | 2024-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Построены объекты капитального строительства (пешеходные мосты протяженностью до 700 м) при благоустройстве общественных территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.15 | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2027 | Итого | 45 978,07784 | 10 892,25901 | 26 218,38771 | 8 867,43112 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа; Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20 978,07784 | 10 892,25901 | 1 218,38771 | 8 867,43112 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 25 000,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.16 | Мероприятие 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 10 247,57506 | 10 247,57506 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 247,57506 | 10 247,57506 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.17 | Мероприятие 01.22. Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2023-2024 | Итого | 10 501,23024 | 10 501,23024 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 501,23024 | 10 501,23024 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 8 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.18 | Мероприятие 01.23. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2025-2027 | Итого | 231 765,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44 203,00000 | | | | | 91 942,00000 | 95 620,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 231 765,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44 203,00000 | | | | | 91 942,00000 | 95 620,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 75 | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 |
| ИТОГО по подпрограмме 1 "Комфортная городская среда" | | | Итого | 7 903 038,17034 | 922 255,18955 | 1 628 149,22767 | 3 671 483,78512 | | | | | 1 099 269,03400 | 581 880,93400 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 5 378 633,36996 | 643 084,45000 | 1 224 649,86996 | 2 663 414,16000 | | | | | 587 448,57000 | 260 036,32000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 496 404,80038 | 279 170,73955 | 375 499,35771 | 1 008 069,62512 | | | | | 511 820,46400 | 321 844,61400 |
| Внебюджетные источники | 28 000,00000 | 0,00000 | 28 000,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2024 | Итого | 357 975,12000 | 245 452,24000 | 112 522,88000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 150 216,60000 | 150 216,60000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 207 758,52000 | 95 235,64000 | 112 522,88000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие F2.01 Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий | 2023-2024 | Итого | 357 975,12000 | 245 452,24000 | 112 522,88000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 150 216,60000 | 150 216,60000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 207 758,52000 | 95 235,64000 | 112 522,88000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 37 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие И4.  «Формирование комфортной городской среды» | 2025-2027 | Итого | 1 014 146,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 324 880,00000 | | | | | 337 875,00000 | 351 391,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 014 146,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 324 880,00000 | | | | | 337 875,00000 | 351 391,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | Мероприятие И4.01  Ремонт дворовых территорий | 2025-2027 | Итого | 1 014 146,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 324 880,00000 | | | | | 337 875,00000 | 351 391,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 014 146,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 324 880,00000 | | | | | 337 875,00000 | 351 391,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 39 | - | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 10 |
| 3 | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого | 20 112 627,84163 | 3 360 110,89561 | 4 289 804,51825 | 4 196 635,16811 | | | | | 4 128 078,12983 | 4 137 999,12983 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области, | 145 043,14000 | 119 429,51000 | 7 924,52000 | 14 509,11000 | | | | | 1 589,00000 | 1 591,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 19 952 396,17036 | 3 234 981,38561 | 4 272 391,46698 | 4 182 126,05811 | | | | | 4 126 489,12983 | 4 136 408,12983 |
| Внебюджетные источники | 15 188,53127 | 5 700,00000 | 9 488,53127 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1 | Мероприятие 01.01.Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2024 | Итого | 57 814,29228 | 33 284,00228 | 24 530,29000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 20 012,65000 | 20 012,65000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 37 801,64228 | 13 271,35228 | 24 530,29000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 41 682,98 | 23 816,78 | 17 866,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Мероприятие 01.02. Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2024 | Итого | 62 279,33000 | 23 587,42000 | 38 691,91000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 10 946,94000 | 10 946,94000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 45 632,39000 | 6 940,48000 | 38 691,91000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 5 700,00000 | 5 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 59 | 27 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2027 | Итого | 9 534,20200 | 2 265,27200 | 1 760,93000 | 1 834,00000 | | | | | 1 836,00000 | 1 838,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 7 721,00000 | 1 473,00000 | 1 481,00000 | 1 587,00000 | | | | | 1 589,00000 | 1 591,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 813,20200 | 792,27200 | 279,93000 | 247,00000 | | | | | 247,00000 | 247,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| В муниципальных образованиях созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.4 | Мероприятие 01.06.Приобретение коммунальной техники | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Приобретена коммунальная техника, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Мероприятие 01.09. Устройство и модернизация контейнерных площадок | 2024-2025 | Итого | 31 089,93000 | 0,00000 | 10 381,42000 | 20 708,51000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 19 365,63000 | 0,00000 | 6 443,52000 | 12 922,11000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 11 724,30000 | 0,00000 | 3 937,90000 | 7 786,40000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, кв. м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 482,88 | 0,00 | 993,15 | 1 489,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 489,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 4 425 784,66978 | 763 642,20878 | 848 302,02653 | 937 946,81149 | | | | | 937 946,81149 | 937 946,81149 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа. |
| Средства бюджета Московской области | 5 197,06711 | 5 197,06711 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 420 587,60267 | 758 445,14167 | 848 302,02653 | 937 946,81149 | | | | | 937 946,81149 | 937 946,81149 |
| Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 235,63 | 5 478,91 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 |
| 3.7 | Мероприятие 01.16.  Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 366 920,28398 | 859 682,35985 | 981 684,42649 | 841 851,16588 | | | | | 841 851,16588 | 841 851,16588 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 945,57 | 931,14 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 |
| 3.8 | Мероприятие 01.17.Благоустройство дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 143 053,64484 | 0,00000 | 60 590,71656 | 82 462,92828 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа(приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 133 565,11357 | 0,00000 | 51 102,18529 | 82 462,92828 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 9 488,53127 | 0,00000 | 9 488,53127 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 29 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 3.9 | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 392 671,05458 | 462 934,56484 | 506 649,39343 | 804 311,69877 | | | | | 809 387,69877 | 809 387,69877 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа |
| Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 12 743,08 | 8 498,43 | 12 743,08 | 12 743,08 | 12 743,08 | 12 743,08 | 12 743,08 | 12 743,08 | 12 743,08 | 12 743,08 |
| 3.10 | Мероприятие 01.19.  Содержание внутриквартальных проездов | 2023-2027 | Итого | 4 181 734,82938 | 687 296,94766 | 985 273,38417 | 836 388,16585 | | | | | 836 388,16585 | 836 388,16585 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 29 632,23604 | 29 632,23604 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 152 102,59334 | 657 664,71162 | 985 273,38417 | 836 388,16585 | | | | | 836 388,16585 | 836 388,16585 |
| Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 365,78 | 96,28 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 |
| 3.11 | Мероприятие 01.20.  Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2024 | Итого | 398 385,46011 | 182 581,85262 | 215 803,60749 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 47 038,24571 | 47 038,24571 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 351 347,21440 | 135 543,60691 | 215 803,60749 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Замена детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 75 | 32 | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.12 | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | Итого | 1 931 471,37341 | 342 835,20501 | 383 965,16367 | 388 222,42905 | | | | | 408 224,28784 | 408 224,28784 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 5 129,37114 | 5 129,37114 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 926 342,00227 | 337 705,83387 | 383 965,16367 | 388 222,42905 | | | | | 408 224,28784 | 408 224,28784 |
| Количество светильников, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 25 985 | 32 596 | 25 985 | 25 985 | 25 985 | 25 985 | 25 985 | 25 985 | 25 985 | 25 985 |
| 3.13 | Мероприятие 01.22. Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 001,06257 | 2 001,06257 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 8 654 | 5 204 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1 150 | 1 400 |
| 3.14 | Мероприятие 01.23.Установка шкафов управления наружным освещениям | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 158 | 1 | 43 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 |
| 3.15 | Мероприятие 01.24. Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 133 575,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44 525,00000 | | | | | 44 525,00000 | 44 525,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Объем ликвидированных навалов мусора, куб. м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.16 | Мероприятие 01.25. Организация общественных работ, субботников | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Количество организованных субботников и общественных работ, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.17 | Мероприятие 01.26. Содержание бесхозяйных территорий | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Обеспечено содержание бесхозяйных территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.18 | Мероприятие 01.29. Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | 2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 190 370,34883 | 0,00000 | 190 370,34883 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Модернизированы дворовые территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 10 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.19 | Мероприятие 01.30.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | 2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 41 800,90108 | 0,00000 | 41 800,90108 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.20 | Мероприятие 01.32. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м) | 2025-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 155 098,47229 | 0,00000 | 0,00000 | 49 685,47229 | | | | | 51 673,00000 | 53 740,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 88 595,97 | - | - | 29 531,97 | 0 | 0 | 0 | 29 531,97 | 29 532 | 29 532 |
| 3.21 | Мероприятие 01.33. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах | 2025-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 86 715,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27 779,00000 | | | | | 28 890,00000 | 30 046,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 73 | - | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 23 |
| 3.22 | Мероприятие 01.34.  Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2025-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 33 738,22196 | 0,00000 | 0,00000 | 9 727,12196 | | | | | 11 770,10000 | 12 241,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Демонтировано детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 50 | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 16 |
| Установлено светильников, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 50 | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 16 |
| Установлено видеокамер, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 50 | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 16 |
| 3.23 | Мероприятие 01.35.  Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2025-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 319 547,27404 | 0,00000 | 0,00000 | 103 447,37404 | | | | | 105 930,90000 | 110 169,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Установлено детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП), ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 50 | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 16 |
| 3.24 | Мероприятие 01.39.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | 2025-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 135 151,16214 | 0,00000 | 0,00000 | 43 983,86214 | | | | | 44 689,50000 | 46 477,80000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 9 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 9 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 3.25 | Мероприятие 01.40. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2025-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13 891,32836 | 0,00000 | 0,00000 | 3 761,62836 | | | | | 4 965,50000 | 5 164,20000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа(приложение 6 к муниципальной программе) |
| Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 9 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 9 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 9 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед.. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 9 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области, | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1 | Мероприятие 02.01. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Мероприятие 02.02. Аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах | 2024-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Завершены аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 324 220,23000 | 51 080,23000 | 212 320,00000 | 60 820,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 81 942,00000 | 0,00000 | 63 696,00000 | 18 246,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 242 278,23000 | 51 080,23000 | 148 624,00000 | 42 574,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1 | Мероприятие 03.01 Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2024 | Итого | 263 400,23000 | 51 080,23000 | 212 320,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 63 696,00000 | 0,00000 | 63 696,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 199 704,23000 | 51 080,23000 | 148 624,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Проведен ремонт подъездов МКД, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 374 | 170 | 204 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Мероприятие 03.02.  Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
| Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Мероприятие 03.04. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2025-2027 | Итого | 60 820,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60 820,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 246,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 246,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 42 574,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42 574,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 56 | - | - | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | - | - |
| ИТОГО по подпрограмме 2 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области" | | | Итого | 21 812 832,89163 | 3 660 507,06561 | 4 614 647,39825 | 4 582 335,16811 | | | | | 4 465 953,12983 | 4 489 390,12983 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 295 259,74000 | 269 646,11000 | 7 924,52000 | 14 509,11000 | | | | | 1 589,00000 | 1 591,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 260 106,39036 | 3 334 080,72561 | 4 448 610,34698 | 4 525 252,05811 | | | | | 4 464 364,12983 | 4 487 799,12983 |
| Внебюджетные источники | 257 466,76127 | 56 780,23000 | 158 112,53127 | 42 574,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 01 "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" | 2023-2027 | Итого | 3 605,00000 | 991,00000 | 618,00000 | 710,00000 | | | | | 643,00000 | 643,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 605,00000 | 991,00000 | 618,00000 | 710,00000 | | | | | 643,00000 | 643,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2023-2027 | Итого | 3 605,00000 | 991,00000 | 618,00000 | 710,00000 | | | | | 643,00000 | 643,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 605,00000 | 991,00000 | 618,00000 | 710,00000 | | | | | 643,00000 | 643,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО по подпрограмме 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | | | Итого | 3 605,00000 | 991,00000 | 618,00000 | 710,00000 | | | | | 643,00000 | 643,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 605,00000 | 991,00000 | 618,00000 | 710,00000 | | | | | 643,00000 | 643,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО по ПРОГРАММЕ: | | | Итого | 29 719 476,06197 | 4 583 753,25516 | 6 243 414,62592 | 8 254 528,95323 | | | | | 5 565 865,16383 | 5 071 914,06383 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 5 673 893,10996 | 912 730,56000 | 1 232 574,38996 | 2 677 923,27000 | | | | | 589 037,57000 | 261 627,32000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23 760 116,19074 | 3 614 242,46516 | 4 824 727,70469 | 5 534 031,68323 | | | | | 4 976 827,59383 | 4 810 286,74383 |
| Внебюджетные источники | 285 466,76127 | 56 780,23000 | 186 112,53127 | 42 574,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ".  Начальник Управления благоустройства В.С. Асриян  Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Н.А. Стародубова |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 12.02.2025 № 792 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 5 к муниципальной программе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  за 2022 год | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Приоритетный Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единица | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа; Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | 2023-2024 годы :  1.F2.01, 1.F2.02, 1.F2.03, 1.F2.06  2025-2027 годы:   1.И4.01, 1.И4.03, 1.И4.05, 1.И4.07 |
| 1.2 | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Приоритетный Отраслевой показатель | процент | 56,99 | 56,99 | 57,2 | - | - | - | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 1.01.04 |
| 1.3 | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Приоритетный Отраслевой показатель | процент | 43,54 | 43,68 | 43,86 | - | - | - | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 1.01.04 |
| 1.4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Приоритетный Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | процент | 22,19 | - | 30 | - | - | - | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 1.F2.01, 1.F2.02, 1.F2.03, 1.F2.06, 1.01.01, 1.01.02, 1.01.03, 1.01.04, 1.01.05, 1.01.06, 1.01.07, 1.01.08, 1.01.09, 1.01.10, 1.01.13, 1.01.14, 1.01.15, 1.01.16, 1.01.20, 1.01.21, 1.01.22, 2.F2.01, 2.01.02, 2.01.03, 2.01.06, 2.01.07, 2.01.17, 2.01.25 |
| 1.5 | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | Приоритетный | единица | - | - | - | 15 | 30 | 30 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 1.01.23 |
| 2 | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Тыс. квадратных метров | 7 893,08 | 15 004,76 | 20 290,06 | 20 290,06 | 20 290,06 | 20 290,06 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа; Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | 2.01.15, 2.01.16, 2.01.18, 2.01.19 |
| 2.2 | Замена детских игровых площадок | Приоритетный Отраслевой показатель | Единица | 62 | 32 | 42 | - | - | - | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 2.01.20 |
| 2.3 | Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный Отраслевой показатель | Единица | 4815 | 5204 | 0 | 900 | 1150 | 1400 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 2.01.22 |
| 2.4 | Установка шкафов управления наружным освещением | Приоритетный Отраслевой показатель | единица | - | 1 | 43 | 38 | 38 | 38 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 2.01.23 |
| 2.5 | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Приоритетный Отраслевой показатель | Единица | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | 2.01.30, 2.01.39, 2.01.40, |
| 2.6 | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | Приоритетный Отраслевой показатель | процент | - | - | - | 12 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | 2.02.01, 2.02.02, 2.03.04 |

|  |
| --- |
| ".  Начальник Управления благоустройства В.С. Асриян |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 12.02.2025 № 792 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 6 к муниципальной программе | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень объектов, предусмотренных в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области  «Формирование современной комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс. рублей) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие F2.01 "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство набережной Москва-реки от центральной исторической части г. Звенигород до Саввино-Сторожевского монастыря | 10,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.07.2024-29.11.2026 | 15.10.2026 | 4 957,40000 | 0,00000 | Итого | 4 957,40000 | 0,00000 | 4 957,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 3 093,41000 | 0,00000 | 3 093,41000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 863,99000 | 0,00000 | 1 863,99000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2 | Реновация набережной пруда на Центральной площади, центральной площади и Городского парка г. Одинцово | 10,5 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.10.2023-29.11.2026 | 15.10.2026 | 1 353 000,00000 | 0,00000 | Итого | 29 247,50000 | 0,00000 | 29 247,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 18 250,44000 | 0,00000 | 18 250,44000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 997,06000 | 0,00000 | 10 997,06000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 34 204,90000 | 0,00000 | 34 204,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 21 343,85000 | 0,00000 | 21 343,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 861,05000 | 0,00000 | 12 861,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Мероприятие F2.02 "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий" | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Благоустройство набережной Москва-реки от центральной исторической части г. Звенигород до Саввино-Сторожевского монастыря | 10,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.2023-16.10.2025 | 19.10.2025 | 46 445,61000 | 0,00000 | Итого | 46 445,61000 | 46 445,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 46 413,11000 | 46 413,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 32,50000 | 32,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 46 445,61000 | 46 445,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 46 413,11000 | 46 413,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 32,50000 | 32,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Мероприятие F2.03 "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)" | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Благоустройство сквера возле памятника воинам – землякам в д. Жуковка | 1,9 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-15.10.2023 | 18.10.2023 | 98 365,33000 | 0,00000 | Итого | 98 365,33000 | 98 365,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 60 199,58000 | 60 199,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 38 165,75000 | 38 165,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2 | Благоустройство ул. Интернациональная в г. Одинцово | 0,95 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-15.10.2023 | 18.10.2023 | 100 113,95000 | 0,00000 | Итого | 100 113,95000 | 100 113,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 61 269,73000 | 61 269,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 38 844,22000 | 38 844,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3 | Кредиторская задолженность за 2023 год по объекту "Благоустройство ул. Интернациональная в г. Одинцово" | 0,95 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-15.10.2023 | 18.10.2023 | 364,13996 | 0,00000 | Итого | 364,13996 | 0,00000 | 364,13996 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 364,13996 | 0,00000 | 364,13996 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 198 843,41996 | 198 479,28000 | 364,13996 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 121 833,44996 | 121 469,31000 | 364,13996 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 77 009,97000 | 77 009,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | Мероприятие F2.06. "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха)" | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Парк Захарово, Адрес: Московская область, Одинцовский район, д. Захарово (Муниципальное бюджетное учреждение «Парк Захарово», юр. адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, поселок Летний отдых, улица Зеленая, д. 1А)» | 1,01 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2024-15.10.2024 | 31.08.2024 | 85 000,00000 | 0,00000 | Итого | 85 000,00000 | 0,00000 | 85 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 60 000,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 000,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 85 000,00000 | 0,00000 | 85 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 60 000,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 000,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | Мероприятие И4.01. "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий" | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Реновация набережной пруда на Центральной площади, центральной площади и Городского парка г. Одинцово | 10,5 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.10.2023-29.11.2026 | 15.10.2026 | 1 352 247,50000 | 29 247,50000 | Итого | 1 323 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 661 500,00000 | 661 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18 250,44000 | Средства бюджета Московской области | 825 552,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 412 776,00000 | 412 776,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 997,06000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 497 448,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 248 724,00000 | 248 724,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.2 | Благоустройство набережной Москва-реки от центральной исторической части г. Звенигород до Саввино-Сторожевского монастыря | 10,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.07.2024-29.11.2029 | 15.10.2029 | 470 000,00000 | 4 957,40000 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 093,41000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 863,99000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 1 323 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 661 500,00000 | 661 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 825 552,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 412 776,00000 | 412 776,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 497 448,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 248 724,00000 | 248 724,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | Мероприятие И4.03. "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)" | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Сквер по Красногорскому шоссе у д.2 с пешеходной зоной по ул. Свободы в г. Одинцово | 1,4 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2025-29.11.2026 | 15.10.2026 | 133 172,20000 | 0,00000 | Итого | 133 172,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 712,20000 | 124 460,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 82 433,59000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 392,85000 | 77 040,74000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 50 738,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 319,35000 | 47 419,26000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.2 | Сквер в г. Кубинка по адресу: Одинцовский го, г. Кубинка, Колхозный проезд | 0,7га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2026-29.11.2027 | 15.10.2027 | 66 586,10000 | 0,00000 | Итого | 66 586,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 356,10000 | 62 230,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 41 216,79000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 696,42000 | 38 520,37000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 369,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 659,68000 | 23 709,63000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 199 758,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 712,20000 | 128 816,10000 | 62 230,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 123 650,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 392,85000 | 79 737,16000 | 38 520,37000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 76 107,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 319,35000 | 49 078,94000 | 23 709,63000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | Мероприятие И4.05 "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га)" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Благоустройство общественной территории по адресу: Одинцовский городской округ, р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 22/1 | 0,5 га | Работы по благоустройству | 01.03.2025 - 15.11.2025 | 16.11.2025 | 30 381,70000 | 0,00000 | Итого | 30 381,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 30 381,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 381,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 30 381,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 7.2 | Благоустройство общественной территории по адресу: Одинцовский городской округ, пос. Усово-тупик, д. 10 | 0,48 га | Работы по благоустройству | 01.03.2025 - 15.11.2025 | 16.11.2025 | 30 381,70000 | 0,00000 | Итого | 30 381,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 30 381,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 381,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 30 381,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 7.3 | Нераспределенный остаток | 4 ед. | Работы по благоустройству | 01.03.2026 - 15.11.2027 | 16.11.2027 | 128 916,00000 | 0,00000 | Итого | 128 916,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 63 194,00000 | 65 722,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 128 916,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 63 194,00000 | 65 722,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 189 679,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 60 763,40000 | 63 194,00000 | 65 722,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 189 679,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 60 763,40000 | 63 194,00000 | 65 722,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | Мероприятие 01.01 "Изготовление и установка стел" | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Стела по адресу: Одинцовский городской округ, г. Кубинка | 1 шт | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2023-31.10.2023 | 01.11.2023 | 16 000,00000 | 0,00000 | Итого | 16 000,00000 | 16 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 15 200,00000 | 15 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 800,00000 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.2 | Стела в честь 520-летия со дня основания с. Знаменское по адресу: Одинцовский городской округ, с. Знаменское | 1 шт | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.07.2024-31.10.2024 | 01.10.2024 | 3 000,00000 | 0,00000 | Итого | 3 000,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 3 000,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 19 000,00000 | 16 000,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 15 200,00000 | 15 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 800,00000 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 3 000,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | Мероприятие 01.02 "Благоустройство лесопарковых зон" | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Лесопарковая зона по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, микрорайон Новая Трехгорка | 29,1807 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2023-28.11.2025 | 29.11.2025 | 741 947,38000 | 0,00000 | Итого | 741 947,38000 | 32 781,00000 | 124 309,78000 | 584 856,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 454 071,78000 | 20 061,97000 | 76 077,58000 | 357 932,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 287 875,60000 | 12 719,03000 | 48 232,20000 | 226 924,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.2 | Лесопарковая зона по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ,Звенигородское лесничество, Звенигородское участковое лесничество | 35,78 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2023-30.06.2025 | 01.06.2025 | 817 448,49000 | 0,00000 | Итого | 817 448,49000 | 136 173,59000 | 257 507,76000 | 423 767,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 500 278,45000 | 83 338,23000 | 157 594,74000 | 259 345,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 317 170,04000 | 52 835,36000 | 99 913,02000 | 164 421,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.3 | Лесопарковая зона по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, вблизи ул. Говорова | 17 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2025-28.11.2027 | 29.11.2027 | 536 230,00000 | 0,00000 | Итого | 536 230,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 153 369,00000 | 357 861,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 331 926,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 475,00000 | 94 935,41000 | 221 515,95000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 204 303,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 525,00000 | 58 433,59000 | 136 345,05000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 2 095 625,87000 | 168 954,59000 | 381 817,54000 | 1 033 623,74000 | 153 369,00000 | 357 861,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 286 276,59000 | 103 400,20000 | 233 672,32000 | 632 752,71000 | 94 935,41000 | 221 515,95000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 809 349,28000 | 65 554,39000 | 148 145,22000 | 400 871,03000 | 58 433,59000 | 136 345,05000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 | Мероприятие 01.03 "Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований" | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 1. Одинцовский г.о., с. Немчиновка, ул. Советский проспект, д.д. 102, 104, 106, 108, с. Немчиновка, ул. Связистов, д.д. 2, 4, 5, 6, 9, 11; 2. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 2,3,4,6,8,9,10,11,13; 3. Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 7, 15.; 4. Одинцовский г.о., д. Шульгино, д.22; 5. Одинцовский г.о., р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д.14, ул. Агрохимиков, д. 2,3,5, ул. Мичурина, д. 11,13; 6. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Говорова, д.д. 26, 26А, 26Б, 28, 30, 32, 34, 36; 7. Одинцовский г.о., п. Немчиновка, «у пруда»; 8. Одинцовский г.о., г. Голицыно, бульвар Генерала Ремезова, д. 10; 9. Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Радужная, д.18. | 9 объектов | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 73 814,18000 | 0,00000 | Итого | 73 814,18000 | 73 814,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 22 144,24000 | 22 144,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 51 669,94000 | 51 669,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 73 814,18000 | 73 814,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 22 144,24000 | 22 144,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 51 669,94000 | 51 669,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11 | Мероприятие 01.04 "Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | 1. деревня Петелино, 214; 2. деревня Бушарино ГП-3. | 2 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 4 161,45000 | 0,00000 | Итого | 4 161,45000 | 4 161,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 1 244,92000 | 1 244,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 916,53000 | 2 916,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 11.2 | 1. Каринское; 2. г. Одинцово ул. Вокзальная д.7. | 2 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2024-30.09.2024 | 01.10.2024 | 15 202,77000 | 0,00000 | Итого | 15 202,77000 | 0,00000 | 15 202,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 202,77000 | 0,00000 | 15 202,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 19 364,22000 | 4 161,45000 | 15 202,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 244,92000 | 1 244,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 119,30000 | 2 916,53000 | 15 202,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12 | Мероприятие 01.07 "Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха" | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Парк Малевича, Адрес: Одинцовский г.о., вблизи д. Раздоры, парк Малевича | 369 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-31.10.2025 | 30.06.2025 | 889 439,11000 | 0,00000 | Итого | 889 439,11000 | 245 859,11000 | 377 850,00000 | 265 730,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 844 967,15000 | 233 566,15000 | 358 957,50000 | 252 443,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 44 471,96000 | 12 292,96000 | 18 892,50000 | 13 286,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 12.2 | Парк "Раздолье", Адрес: Московская область, Одинцовский муниципальный район, Истринское лесничество, Серебряноборское участковое лесничество, квартал 55, выделы 1,2,3,4,7,9,10,11,13,14,15,16,18,20,21,27,30,31,32,33,34,35,36; квартал 56, выделы 1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22 | 46 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-14.08.2024 | 30.06.2024 | 48 957,54000 | 0,00000 | Итого | 48 957,54000 | 12 340,72000 | 36 616,82000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 46 509,65000 | 11 723,68000 | 34 785,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 447,89000 | 617,04000 | 1 830,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 12.3 | Лесопарковая зона по адресу: Одинцовский г.о., вблизи д. Шульгино, д. Рождественно, д. Подушкино | 103,7 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.04.2024-28.11.2025 | 01.12.2025 | 670 000,00000 | 0,00000 | Итого | 670 000,00000 | 0,00000 | 60 331,62000 | 609 668,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 636 499,99000 | 0,00000 | 57 315,03000 | 579 184,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 33 500,01000 | 0,00000 | 3 016,59000 | 30 483,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 12.4 | Лесопарк Маслово по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, вблизи д. Маслово | 85 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.06.2024-28.11.2025 | 29.11.2025 | 1 295 291,34000 | 0,00000 | Итого | 1 295 291,34000 | 0,00000 | 376 627,64000 | 918 663,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 1 100 997,63000 | 0,00000 | 320 133,49000 | 780 864,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 194 293,71000 | 0,00000 | 56 494,15000 | 137 799,56000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 2 903 687,99000 | 258 199,83000 | 851 426,08000 | 1 794 062,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 2 628 974,42000 | 245 289,83000 | 771 191,99000 | 1 612 492,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 274 713,57000 | 12 910,00000 | 80 234,09000 | 181 569,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13 | Мероприятие 01.08 "Обустройство велосипедной инфраструктуры" | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Благоустройство маршрута от микрорайона Трёхгорка, вблизи ул. Чистяковой, д. 78 через пешеходный переход в районе 8-го километра магистрали M-1 «Северный объезд Одинцово», далее через вход в парк культуры, спорта и отдыха имени Героя России Л.Е. Лазутиной со стороны Подушкинского шоссе, с устройством участка до существующей велосипедной инфраструктуры Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Героя России Л.Е. Лазутиной, с дооснащением участка «Тропы здоровья» | 1 ед. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.08.2022 - 31.12.2024 | 30.11.2024 | 400 219,41000 | 90 000,00000 | Итого | 310 219,41000 | 90 000,00000 | 220 219,41000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 56 430,00000 | Средства бюджета Московской области | 194 507,57000 | 56 430,00000 | 138 077,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 33 570,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 115 711,84000 | 33 570,00000 | 82 141,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 13.2 | Благоустройство веломаршрута в Одинцовском городском округе от станции Раздоры, через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки Жуковка-1 | 1 ед. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.10.2023-15.10.2025 | 31.08.2025 | 70 000,00000 | 0,00000 | Итого | 70 000,00000 | 0,00000 | 10 696,00000 | 59 304,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 70 000,00000 | 0,00000 | 10 696,00000 | 59 304,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 13.3 | Благоустройство веломаршрута в Одинцовском городском округе от станции Раздоры, через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки Жуковка-1 (субаренда земельного участка за счет средств бюджета муниципального образования) | 1 ед. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.10.2023-15.10.2025 | 31.08.2025 | 1 343,80200 | 0,00000 | Итого | 1 343,80200 | 0,00000 | 0,00000 | 447,93400 | 447,93400 | 447,93400 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 343,80200 | 0,00000 | 0,00000 | 447,93400 | 447,93400 | 447,93400 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 381 563,21200 | 90 000,00000 | 230 915,41000 | 59 751,93400 | 447,93400 | 447,93400 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 194 507,57000 | 56 430,00000 | 138 077,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 187 055,64200 | 33 570,00000 | 92 837,84000 | 59 751,93400 | 447,93400 | 447,93400 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 | Мероприятие 01.09 "Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров" | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Лесной городок Одинцовский г.о., п. Десной городок, ул. Вокзальная | 0,53 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 10.05.2023-30.11.2023 | 01.12.2023 | 33 150,36000 | 0,00000 | Итого | 33 150,36000 | 33 150,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области, в том числе: | 31 492,84000 | 31 492,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | средства бюджета г. Москвы | 31 492,84000 | 31 492,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 657,52000 | 1 657,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 14.2 | Благоустройство территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров за счет за счет средств местного бюджета |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 10.05.2023-30.11.2023 | 01.12.2023 | 212,82524 | 0,00000 | Итого | 212,82524 | 212,82524 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета г. Москвы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 212,82524 | 212,82524 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 33 363,18524 | 33 363,18524 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области, в том числе: | 31 492,84000 | 31 492,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета г. Москвы | 31 492,84000 | 31 492,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 870,34524 | 1 870,34524 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15 | Мероприятие 01.20 "Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)" | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Расходы на благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета |  |  |  |  | 20 978,07784 | 0,00000 | Итого | 20 978,07784 | 10 892,25901 | 1 218,38771 | 8 867,43112 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20 978,07784 | 10 892,25901 | 1 218,38771 | 8 867,43112 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 15.2 | Благоустройство территорий прилегающих к земельным участкам выданным многодетным семьям по адресу с. Покровское, ул. Новая |  | Работы по благоустройству | 01.03.2025 - 15.11.2025 | 16.11.2025 | 0,00000 | 0,00000 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 15.3 | Благоустройство рекреационной парковой зоны на части земельного участка с кадастровым номером 50:20:0040111:210 для развития территории ЖК "Одинбург" |  | Работы по благоустройству | 01.06.2024 - 15.11.2024 | 16.11.2024 | 25 000,00000 | 0,00000 | Итого | 25 000,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 25 000,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 45 978,07784 | 10 892,25901 | 26 218,38771 | 8 867,43112 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20 978,07784 | 10 892,25901 | 1 218,38771 | 8 867,43112 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 25 000,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16 | Мероприятие 01.22 "Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"" | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | деревня Петелино, 214 за счет средств местного бюджета | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 224,35134 | 0,00000 | Итого | 224,35134 | 224,35134 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 224,35134 | 224,35134 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 16.2 | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | 7ед. | Работы по благоустройству | 02.08.2023-15.12.2023 | 16.12.2023 | 10 276,87890 | 0,00000 | Итого | 10 276,87890 | 10 276,87890 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 276,87890 | 10 276,87890 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 10 501,23024 | 10 501,23024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 501,23024 | 10 501,23024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17 | Мероприятие 01.23 "Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"(Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | 1. ТУ Жаворонковское, НП Здравница; 2. Звенигород, ул. 50- лет победы; 3. ТУ Никольское, Старый Городок, ул. Почтовая; 4. Звенигород, Земляничный переулок; 5. ТУ Никольское, СНТ Мартьяново; 6. ТУ Захаровское, д. Хлюпино; 7. ТУ Одинцово, с. Ромашково, ул. Колхозная; 8. ТУ Одинцово, хутор Одинцовский; 9. Одинцово, ул. Маршала Жукова; 10. ТУ Голицыно, д. Сивково; 11. ТУ Жаворонковское, с. Юдино; 12. ТУ Ершовское, д. Носоново; 13. ТУ Никольское, Старый Городок, ул.Почтовая 5-й квартал; 14. ТУ Захаровское, д.Сальково; 15. ТУ Захаровское, д. Захарово 37Б. | 15 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2025-30.09.2025 | 01.10.2025 | 44 203,00000 | 0,00000 | Итого | 44 203,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44 203,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 44 203,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44 203,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 17.2 | Нераспределенный остаток | 60ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2026-30.09.2027 | 01.10.2027 | 187 562,00000 | 0,00000 | Итого | 187 562,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 91 942,00000 | 95 620,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 187 562,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 91 942,00000 | 95 620,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 231 765,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44 203,00000 | 91 942,00000 | 95 620,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 231 765,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44 203,00000 | 91 942,00000 | 95 620,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Мероприятие F2.01 "Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищноу надзору МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 1. Одинцовский г.о., ту Жаворонковское, с.Юдино, ул.Зеленая д. 11, ул. Школьная д. 11; 2. Одинцовский г.о., г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой, д.д. 9к1, 9к2; 3. Одинцовский г.о., ту Кубинка, д. Еремино, д.1, д. 2; 4. Одинцовский г.о., г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д. 26, 28, 30; 5. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 19, 21; б-р Любы Новосёловой, д.д. 13, 15; 6. Одинцовский г.о., пос.Горбольницы 45,д.д.5, 10; 7. Одинцовский г.о., г. Звенигород, кв. Маяковского,д. 35, 33, 31; 8. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 25к.1, 25к.2, 27к.1, 27к.2; 9. Одинцовский г.о., р.п. Большие вяземы, ул. Городок-17, д. 21, 23, 25; 10. Одинцовский г.о., г. Кубинка, ул. Городок Кубинка-8, д. 1, 2, 3; 11. Одинцовский г.о., ту Жаворонковское, с.Юдино, ул.Пролетарская д. 42а,42б,42в; 12. Одинцовский г.о., г. Звенигород, мкр-н Первомайский, д. 13, 15, 17; 13. Одинцовский г.о., г. Звенигород, м-н Пронина,д 9; 14. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Любы Новосёловой, д.д. 11к.1, 11к.2; 15. Одинцовский г.о., г.Одинцово, Можайское ш., д.105; 16. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 104, 110, 112А; 17. Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Радужная,д.20; 18. Одинцовский г.о., ту Часцовское, пос. Покровский городок, д. 1, 2, 3, 4, 6-а; 19. Одинцовский г.о., г. Кубинка, д.60А, 60Б, 60В; 20. Одинцовский г.о., г. Звенигород, микрорайон Восточный, дд. 3, 4, 5, 6; 21. Одинцовский г.о., ту Никольское, п. Новый городок, д. 1-3; 22. Одинцовский г.о., с.Шарапово д. 20, 23, 24, 25; 23. Одинцовский г.о., п. Новый Городок, д. 6,7, 8, 9, 10, 13; 24. Одинцовский г.о., ул. Новоспортивная д. 10; 25. Одинцовский г.о., ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 11-16; 26. Одинцовский г.о., ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 4-8; 27. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 33, 35, 37; 28. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 98, 100, 100А, 102; 29. г.о. Одинцовский, с. Саввинская Слобода, квартал Звездочка, д. 4, 5, 49, 69, 73, 79. | 29 ед. | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 245 452,24000 | 0,00000 | Итого | 245 452,24000 | 245 452,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 150 216,60000 | 150 216,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 95 235,64000 | 95 235,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18.2 | 1. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 112, 114, 116, 118; 2. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 22А, 24, 26, 28, 28А; 3. Одинцовский г.о., р.п. Большие вяземы, ул. Школьный поселок, д.10,11,12, Можайское шоссе, д.1; 4. Одинцовский г.о., с.Жаворонки ул.Победы д.55; 5. Одинцовский г.о., ту Захаровское, пос.Горбольницы 45,д.д.3, 9,11; 6. Одинцовский г.о., ту Никольское, п. Новый городок, д. 35-42; 7. Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Союзная, д.32А,34,36; 8. Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.5,7,9. | 8 ед. | Работы по благоустройству | 01.02.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 112 522,88000 | 0,00000 | Итого | 112 522,88000 | 0,00000 | 112 522,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 112 522,88000 | 0,00000 | 112 522,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 357 975,12000 | 245 452,24000 | 112 522,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 150 216,60000 | 150 216,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 207 758,52000 | 95 235,64000 | 112 522,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19 | Мероприятие И4.01 "Ремонт дворовых территорий" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищноу надзору МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Одинцовский г.о.,г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 51 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 19 115,07600 | 0,00000 | Итого | 19 115,07600 | 0,00000 | 0,00000 | 19 115,07600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 19 115,07600 | 0,00000 | 0,00000 | 19 115,07600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.2 | Одинцовский г.о.,ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Березовая, д. 1,2,4,5 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 31 545,51800 | 0,00000 | Итого | 31 545,51800 | 0,00000 | 0,00000 | 31 545,51800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 31 545,51800 | 0,00000 | 0,00000 | 31 545,51800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.3 | Одинцовский г.о.,п. Рыбокомбината Нара, д. 22,23,29,30 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 10 320,98000 | 0,00000 | Итого | 10 320,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 320,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 320,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 320,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.4 | Одинцовский г.о.,ту Никольское, п. Новый городок, д. 26-31 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 21 528,32800 | 0,00000 | Итого | 21 528,32800 | 0,00000 | 0,00000 | 21 528,32800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 528,32800 | 0,00000 | 0,00000 | 21 528,32800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.5 | Одинцовский г.о.,ту Никольское, п. Новый городок, д. 5 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 5 557,33200 | 0,00000 | Итого | 5 557,33200 | 0,00000 | 0,00000 | 5 557,33200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 557,33200 | 0,00000 | 0,00000 | 5 557,33200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.6 | Одинцовский г.о.,п. Новый Городок, д. 11, 12 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 12 307,72700 | 0,00000 | Итого | 12 307,72700 | 0,00000 | 0,00000 | 12 307,72700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 307,72700 | 0,00000 | 0,00000 | 12 307,72700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.7 | Одинцовский г.о.,р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д. 5,6 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 12 607,49300 | 0,00000 | Итого | 12 607,49300 | 0,00000 | 0,00000 | 12 607,49300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 607,49300 | 0,00000 | 0,00000 | 12 607,49300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.8 | Одинцовский г.о.,р.п. Большие вяземы, ул. Школьный поселок, д. 8,8а,7 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 19 367,20500 | 0,00000 | Итого | 19 367,20500 | 0,00000 | 0,00000 | 19 367,20500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 19 367,20500 | 0,00000 | 0,00000 | 19 367,20500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.9 | Одинцовский г.о.,ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 11 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 19 846,96500 | 0,00000 | Итого | 19 846,96500 | 0,00000 | 0,00000 | 19 846,96500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 19 846,96500 | 0,00000 | 0,00000 | 19 846,96500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.10 | Одинцовский г.о.,г. Голицыно, 3-й Рабочий переулок, д. 9 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 3 719,96700 | 0,00000 | Итого | 3 719,96700 | 0,00000 | 0,00000 | 3 719,96700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 719,96700 | 0,00000 | 0,00000 | 3 719,96700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.11 | Одинцовский г.о.,ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул.Берёзовая, д. 7, 9, 11 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 30 908,36400 | 0,00000 | Итого | 30 908,36400 | 0,00000 | 0,00000 | 30 908,36400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 908,36400 | 0,00000 | 0,00000 | 30 908,36400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.12 | Одинцовский г.о.,ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул.Берёзовая, д. 6,8 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 24 884,18600 | 0,00000 | Итого | 24 884,18600 | 0,00000 | 0,00000 | 24 884,18600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 884,18600 | 0,00000 | 0,00000 | 24 884,18600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.13 | Одинцовский г.о.,г. Одинцово, ул. Говорова, д. 8,8А |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 13 674,00600 | 0,00000 | Итого | 13 674,00600 | 0,00000 | 0,00000 | 13 674,00600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13 674,00600 | 0,00000 | 0,00000 | 13 674,00600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.14 | Одинцовский г.о.,г. Одинцово, ул. Новоспортивная, д. 26, ул. Говорова, д. 4 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 13 871,93500 | 0,00000 | Итого | 13 871,93500 | 0,00000 | 0,00000 | 13 871,93500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13 871,93500 | 0,00000 | 0,00000 | 13 871,93500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.15 | Одинцовский г.о.,г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп. 1, 7 корп. 2 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 15 980,73800 | 0,00000 | Итого | 15 980,73800 | 0,00000 | 0,00000 | 15 980,73800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 980,73800 | 0,00000 | 0,00000 | 15 980,73800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.16 | Одинцовский г.о.,г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 1, 1А; ул. Садовая, д.д. 16, 18 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 12 044,99300 | 0,00000 | Итого | 12 044,99300 | 0,00000 | 0,00000 | 12 044,99300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 044,99300 | 0,00000 | 0,00000 | 12 044,99300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.17 | Одинцовский г.о.,д. Чупряково, д. 1,2,4,5 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 30 352,51700 | 0,00000 | Итого | 30 352,51700 | 0,00000 | 0,00000 | 30 352,51700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 352,51700 | 0,00000 | 0,00000 | 30 352,51700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.18 | Одинцовский г.о.,г. Звенигород, м-н Супонево, д. 4,5,6 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 21 343,29000 | 0,00000 | Итого | 21 343,29000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 343,29000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 343,29000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 343,29000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.19 | Одинцовский г.о.,г. Звенигород, пр. Строителей, д. 4,6 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 5 903,38000 | 0,00000 | Итого | 5 903,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 903,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 903,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 903,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.20 | Нераспределенный остаток | 20 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2027 | 17.10.2027 | 689 266,00000 | 0,00000 | Итого | 689 266,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 337 875,00000 | 351 391,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 689 266,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 337 875,00000 | 351 391,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 1 014 146,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 324 880,00000 | 337 875,00000 | 351 391,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 014 146,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 324 880,00000 | 337 875,00000 | 351 391,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20 | Мероприятие 01.02 "Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищноу надзору МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | 1. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, от дома №12 пос. Новый Городок до автобусной остановки "Новый городок" (55.608496, 36.617017; 55.607517, 36.617068); 2. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, ту Никольское, п. Новый городок, д. 4,5, 18-20, 32, 33, 34 (55.611024, 36.613919; 55.612031, 36.614315); 3. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, р.п. Большие Вяземы от д. 5 ул. Школьный поселок до д. 8 (55.627604, 37.002687; 55.627533, 37.003541) участок №1; 4. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, р.п. Большие Вяземы от д. 5 ул. Школьный поселок до д. 8 (55.627410, 37.003709; 55.627516, 37.004965) участок №2; 5. Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №1 (55.615459, 36.840842; 55.616082, 36.841554); 6. Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №2 (55.616082, 36.841554; 55.615934, 36.841289); 7. Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №3 (55.616496, 36.841566; 55.616393, 36.843156); 8. Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №4 (55.616493, 36.841638; 55.616314, 36.842367); 9. Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №5 (55.617890, 36.843671; 55.617205, 36.842788); 10. Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №6 (55.617292, 36.843308; 55.617208, 36.843882); 11. Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.8, д.9, д.10, д.11, д.14, д.17, участок №1 (55.615252, 36.841299; 55.615117, 36.842249); 12.Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.8, д.9, д.10, д.11, д.14, д.17, участок №2 (55.615178, 36.841471; 55.614823, 36.841622); 13. Пешеходная коммуникация г. Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д. 10 до Голицынской СОШ №2 (55.620909, 36.977983; 55.621586, 36.980418); 14. Пешеходная коммуникация г. Голицыно к общественному пространству Парк культуры и отдыха «Парк героев 1812 года» (55.625873, 36.984825; 55.626142, 36.986327); 15. Пешеходная коммуникация г. Звенигород от ул. Почтовая до надземного перехода к СК «Звезда» участок №1 (55.730394, 36.866333; 55.729059, 36.866964); 16. Пешеходная коммуникация г. Звенигород от ул. Почтовая до надземного перехода к СК «Звезда» участок №2 (55.728106, 36.865203; 55.728903, 36.866879); 17. Пешеходная коммуникация г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, 112А; п. БЗРИ, д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, участок №1 (55.681256, 37.300962; 55.681581, 37.302874); 18. Пешеходная коммуникация г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, 112А; п. БЗРИ, д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, участок №2 (55.681526, 37.302483; 55.681970, 37.302281); 19. Пешеходная коммуникация г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2, участок№1 (55.677499, 37.253561; 55.677651, 37.254194); 20. Пешеходная коммуникация г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2, участок№2 (55.677417, 37.252907; 55.677457, 37.253336); 21. Пешеходная коммуникация г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2, участок№3 (55.677054, 37.253706; 55.676605, 37.253840); 22. Пешеходная коммуникация г. Одинцово, ул. Толубко, д.д. 3к.1, 3к.2, д.3к.3, 3к.4; ул. Баковская, д.д. 2, 4, 8; ул. Вокзальная , д.д. 33, 35, 37, 37к.1; Можайское ш., д.76 (55.682467, 37.296392; 55.682174, 37.295919); 23. Пешеходная коммуникация п. Горки-2, д. 16 (административное здание) (55.723456, 37.168628; 55.723371, 37.166214); 24. Пешеходная коммуникация д.п. Лесной городок, ул. Молодежная, от д. 5 до Церкви (55.638019, 37.217271; 55.637673, 37.217121); 25. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, деревня Петелино (55.595656, 36.859182; 55.596618, 36.861142) участок №1; 26. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, деревня Петелино (55.596685, 36.861231; 55.597347, 36.862486) участок №2; 27. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.58,62,65,66,68 (55.705660, 37.319803; 55.705921, 37.319736); 28. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, г. Одинцово, от ЖК "Одинград" до ул. Маршала Бирюзова. | 28 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 23 587,42000 | 0,00000 | Итого | 23 587,42000 | 23 587,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 10 946,94000 | 10 946,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 940,48000 | 6 940,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 5 700,00000 | 5 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20.2 | 1.Пешеходная коммуникация от дома №8 пос. Кубинка-10 до автобусной остановки "Кубинка-10 (55.507547, 36.692967; 55.512187, 36.693537);2. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, от дома № 6 п. Дубки, до автобусной остановки «Дубки» Уч. 1 (55.568481, 36.513328; 55.568554, 36.512298);3. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, от дома № 6 п. Дубки, до автобусной остановки «Дубки» Уч. 2 (55.568446, 36.512845; 55.568653, 36.513204);4. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, от домов 60а,60б,60в, г. Кубинка до автобусной остановки «Можайское шоссе, 67» (55.577082, 36.718474; 55.578321, 36.718808);5. Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Ершовское, с.Ершово, д.1, д.2, д.3(55.759622, 36.856798; 55.759815, 36.856716) уч.1;6. Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Ершовское, с.Ершово, д.1, д.2, д.3(55.759816, 36.856794; 55.759822, 36.857511) уч.2;7. Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Ершовское, с.Ершово, д.1, д.2, д.3(55.759822, 36.857580; 55.759793, 36.858452) уч.3;8. Пешеходная коммуникация дворовой территории д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 кор.6, 8 кор.7, 8 кор.8 (Уч. 1) (55.637430, 37.218975; 55.636753, 37.218788);9. Пешеходная коммуникация дворовой территории д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 кор.6, 8 кор.7, 8 кор.8 (Уч. 2) (55.637551, 37.218638; 55.637636, 37.218884);10. Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Захаровское, пос.Летний Отдых, ул.Зеленая, д.д.1,2,3,4,5,6,7,8,8а,9,10а,11а,12а (Уч. 1) (55.640451, 36.974935; 55.639586, 36.975671);11. Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Захаровское, пос.Горбольницы 45,д.д.3,9,11 (55.711620, 36.887748; 55.711325, 36.890393);12. Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Голицыно,ул. Советская,д.52, корп.1-5 (55.620429, 36.982035; 55.620683, 36.983881);13. Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, от автобусной остановки «Институт» до мостика через реку Большая Вязёмка (55.629633, 36.994305; 55.629575, 36.990992);14. Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., дер. Малые Вяземы, от дома 7 по ул. Северная до дома 17 по ул. Южная (55.630695, 37.034846; 55.630043, 37.033115) уч.1;15. Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., дер. Малые Вяземы, от дома 7 по ул. Северная до дома 17 по ул. Южная (55.630043, 37.033115; 55.629237, 37.033106) уч.2;16. Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., дер. Малые Вяземы, от дома 7 по ул. Северная до дома 17 по ул. Южная (55.630870, 37.032719; 55.630240, 37.033151) уч.3;17. Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., дер. Малые Вяземы, от дома 15 по ул. Южная до платформы «Малые Вяземы» (55.628351, 37.033155; 55.627449, 37.033188);18. Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., с. Жаворонки от пешеходного перехода до театрального центра «Жаворонки» (55.642678, 37.103901; 55.642620, 37.106916);19. Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, кв. Маяковского, д.1,2 (55.740697, 36.860745; 55.741959, 36.861381);20. Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, ул. Радужная,д.12 Уч. 1 (55.701331, 36.869102; 55.701143, 36.870639);21. Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, ул. Радужная,д.12 Уч. 2 (55.701069, 36.870036; 55.701143, 36.870639);22. Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, ул. Садовая,кв Заречье,д.1,2 (55.716466, 36.824537; 55.717530, 36.825982);23. Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, м-н Супонево, д. 14, 15 (55.744574, 36.872110; 55.744574, 36.871982);24. Пешеходная коммуникация дворовой территории г.Одинцово, б-р Маршала Крылова, д.25А, 27; ул. Говорова, д.38,40 (55.688378, 37.303313; 55.689534, 37.301403);25. Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 143, 145, 153, 155, 157, 161; б-р Маршала Крылова, д.д. 14, 16, (55.686248, 37.300232; 55.686384, 37.301002);26. Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 4, 6, 8, 12, 14, 16; ул. Садовая, д.д. 20, 22А, 24, 26, 28, 28А, 30, 32 Уч. 1 (55.678203, 37.246226; 55.678239, 37.248158);27. Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 4, 6, 8, 12, 14, 16; ул. Садовая, д.д. 20, 22А, 24, 26, 28, 28А, 30, 32 Уч. 2 (55.678239, 37.247372; 55.677830, 37.246377);28. Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 4, 6, 8, 12, 14, 16; ул. Садовая, д.д. 20, 22А, 24, 26, 28, 28А, 30, 32 (55.678239, 37.247372; 55.678855, 37.247094) уч.3;29. Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 1,2,3, ул. Заводская, д. 1,2,6,7,8,13 Уч. 1 (55.598978, 36.692465; 55.597611, 36.694944);30. Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 1,2,3, ул. Заводская, д. 1,2,6,7,8,13 Уч. 2 (55.598998, 36.692438; 55.597539, 36.692876);31. Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 1,2,3, ул. Заводская, д. 1,2,6,7,8,13 Уч. 3 (55.598748, 36.693345; 55.598144, 36.692626);32. Пешеходная коммуникация дворовой территории г.Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.2,4,6; Можайское ш., д.73,75,77 (55.679440, 37.280480; 55.679198, 37.280352). | 32 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 34 196,83200 | 0,00000 | Итого | 34 196,83200 | 0,00000 | 34 196,83200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 34 196,83200 | 0,00000 | 34 196,83200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20.3 | Нераспределенный остаток |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 4 495,07800 | 0,00000 | Итого | 4 495,07800 | 0,00000 | 4 495,07800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 495,07800 | 0,00000 | 4 495,07800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 62 279,33000 | 23 587,42000 | 38 691,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 10 946,94000 | 10 946,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 45 632,39000 | 6 940,48000 | 38 691,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 5 700,00000 | 5 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21 | Мероприятие 01.17 "Благоустройство дворовых территорий" | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | 1. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 112, 114, 116, 118 (Ремонт дворовых территорий); 2. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 22А, 24, 26, 28, 28А (Ремонт дворовых территорий); 3. Одинцовский г.о., р.п. Большие вяземы, ул. Школьный поселок, д.10,11,12, Можайское шоссе, д.1 (Ремонт дворовых территорий); 4. Одинцовский г.о., с.Жаворонки ул.Победы д.55 (Ремонт дворовых территорий); 5. Одинцовский г.о., ту Захаровское, пос.Горбольницы 45,д.д.3, 9,11 (Ремонт дворовых территорий); 6. Одинцовский г.о., ту Никольское, п. Новый городок, д. 35-42 (Ремонт дворовых территорий); 7. Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Союзная, д.32А,34,36 (Ремонт дворовых территорий); 8. Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.5,7,9 (Ремонт дворовых территорий). | 8 ед. | Работы по благоустройству | 01.02.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 31 570,44166 | 0,00000 | Итого | 31 570,44166 | 0,00000 | 31 570,44166 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 31 570,44166 | 0,00000 | 31 570,44166 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.2 | Установка новых и замена существующих контейнерных площадок на дворовых территориях Одинцовского городского округа | 77 площадок | Работы по благоустройству | 04.04.2024-01.05.2024 | 02.05.2024 | 8 020,44679 | 0,00000 | Итого | 8 020,44679 | 0,00000 | 8 020,44679 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 020,44679 | 0,00000 | 8 020,44679 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.3 | Устройство площадок для выгула собак на территории Одинцовского городского округа | 4 площадки | Работы по благоустройству | 01.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 11 511,29684 | 0,00000 | Итого | 11 511,29684 | 0,00000 | 11 511,29684 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 11 511,29684 | 0,00000 | 11 511,29684 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.4 | Одинцово, Можайское шоссе, д. 161 (ремонт асфальтового покрытия и обустройство парковки) | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.05.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 2 170,08760 | 0,00000 | Итого | 2 170,08760 | 0,00000 | 2 170,08760 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 2 170,08760 | 0,00000 | 2 170,08760 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.5 | Одинцовский городской округ. д. Кезьмино, (ремонт дороги протяженность участка 240 метров) | 240 м. | Работы по благоустройству | 01.05.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 7 318,44367 | 0,00000 | Итого | 7 318,44367 | 0,00000 | 7 318,44367 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 7 318,44367 | 0,00000 | 7 318,44367 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.6 | Одинцовский г.о.,г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 51 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 2 352,90942 | 0,00000 | Итого | 2 352,90942 | 0,00000 | 0,00000 | 2 352,90942 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 352,90942 | 0,00000 | 0,00000 | 2 352,90942 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.7 | Одинцовский г.о.,ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Березовая, д. 1,2,4,5 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 3 882,99587 | 0,00000 | Итого | 3 882,99587 | 0,00000 | 0,00000 | 3 882,99587 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 882,99587 | 0,00000 | 0,00000 | 3 882,99587 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.8 | Одинцовский г.о.,п. Рыбокомбината Нара, д. 22,23,29,30 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 270,42768 | 0,00000 | Итого | 1 270,42768 | 0,00000 | 0,00000 | 1 270,42768 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 270,42768 | 0,00000 | 0,00000 | 1 270,42768 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.9 | Одинцовский г.о.,ту Никольское, п. Новый городок, д. 26-31 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 2 649,96094 | 0,00000 | Итого | 2 649,96094 | 0,00000 | 0,00000 | 2 649,96094 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 649,96094 | 0,00000 | 0,00000 | 2 649,96094 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.10 | Одинцовский г.о.,ту Никольское, п. Новый городок, д. 5 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 684,06232 | 0,00000 | Итого | 684,06232 | 0,00000 | 0,00000 | 684,06232 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 684,06232 | 0,00000 | 0,00000 | 684,06232 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.11 | Одинцовский г.о.,п. Новый Городок, д. 11, 12 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 514,98113 | 0,00000 | Итого | 1 514,98113 | 0,00000 | 0,00000 | 1 514,98113 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 514,98113 | 0,00000 | 0,00000 | 1 514,98113 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.12 | Одинцовский г.о.,р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д. 5,6 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 551,87932 | 0,00000 | Итого | 1 551,87932 | 0,00000 | 0,00000 | 1 551,87932 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 551,87932 | 0,00000 | 0,00000 | 1 551,87932 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.13 | Одинцовский г.о.,р.п. Большие вяземы, ул. Школьный поселок, д. 8,8а,7 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 2 383,94437 | 0,00000 | Итого | 2 383,94437 | 0,00000 | 0,00000 | 2 383,94437 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 383,94437 | 0,00000 | 0,00000 | 2 383,94437 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.14 | Одинцовский г.о.,ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 11 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 2 442,99947 | 0,00000 | Итого | 2 442,99947 | 0,00000 | 0,00000 | 2 442,99947 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 442,99947 | 0,00000 | 0,00000 | 2 442,99947 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.15 | Одинцовский г.о.,г. Голицыно, 3-й Рабочий переулок, д. 9 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 457,89763 | 0,00000 | Итого | 457,89763 | 0,00000 | 0,00000 | 457,89763 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 457,89763 | 0,00000 | 0,00000 | 457,89763 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.16 | Одинцовский г.о.,ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул.Берёзовая, д. 7, 9, 11 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 3 804,56719 | 0,00000 | Итого | 3 804,56719 | 0,00000 | 0,00000 | 3 804,56719 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 804,56719 | 0,00000 | 0,00000 | 3 804,56719 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.17 | Одинцовский г.о.,ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул.Берёзовая, д. 6,8 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 3 063,04046 | 0,00000 | Итого | 3 063,04046 | 0,00000 | 0,00000 | 3 063,04046 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 063,04046 | 0,00000 | 0,00000 | 3 063,04046 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.18 | Одинцовский г.о.,г. Одинцово, ул. Говорова, д. 8,8А |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 683,15886 | 0,00000 | Итого | 1 683,15886 | 0,00000 | 0,00000 | 1 683,15886 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 683,15886 | 0,00000 | 0,00000 | 1 683,15886 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.19 | Одинцовский г.о.,г. Одинцово, ул. Новоспортивная, д. 26, ул. Говорова, д. 4 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 707,52219 | 0,00000 | Итого | 1 707,52219 | 0,00000 | 0,00000 | 1 707,52219 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 707,52219 | 0,00000 | 0,00000 | 1 707,52219 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.20 | Одинцовский г.о.,г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп. 1, 7 корп. 2 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 967,09789 | 0,00000 | Итого | 1 967,09789 | 0,00000 | 0,00000 | 1 967,09789 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 967,09789 | 0,00000 | 0,00000 | 1 967,09789 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.21 | Одинцовский г.о.,г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 1, 1А; ул. Садовая, д.д. 16, 18 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 482,63884 | 0,00000 | Итого | 1 482,63884 | 0,00000 | 0,00000 | 1 482,63884 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 482,63884 | 0,00000 | 0,00000 | 1 482,63884 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.22 | Одинцовский г.о.,д. Чупряково, д. 1,2,4,5 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 3 736,14706 | 0,00000 | Итого | 3 736,14706 | 0,00000 | 0,00000 | 3 736,14706 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 736,14706 | 0,00000 | 0,00000 | 3 736,14706 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.23 | Одинцовский г.о.,г. Звенигород, м-н Супонево, д. 4,5,6 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 2 627,18492 | 0,00000 | Итого | 2 627,18492 | 0,00000 | 0,00000 | 2 627,18492 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 627,18492 | 0,00000 | 0,00000 | 2 627,18492 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.24 | Одинцовский г.о.,г. Звенигород, пр. Строителей, д. 4,6 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 726,65823 | 0,00000 | Итого | 726,65823 | 0,00000 | 0,00000 | 726,65823 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 726,65823 | 0,00000 | 0,00000 | 726,65823 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.25 | Одинцовский г.о.,пос. Покровский городок, д. 5, 11, 12, 14 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2025 | 17.10.2025 | 34 748,71984 | 0,00000 | Итого | 25 447,88405 | 0,00000 | 0,00000 | 25 447,88405 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 447,88405 | 0,00000 | 0,00000 | 25 447,88405 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.26 | Нераспределенный остаток | 20 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 17 024,97044 | 0,00000 | Итого | 17 024,97044 | 0,00000 | 0,00000 | 17 024,97044 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 024,97044 | 0,00000 | 0,00000 | 17 024,97044 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 143 053,64484 | 0,00000 | 60 590,71656 | 82 462,92828 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 133 565,11357 | 0,00000 | 51 102,18529 | 82 462,92828 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 9 488,53127 | 0,00000 | 9 488,53127 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22 | Мероприятие 01.20 "Замена и модернизация детских игровых площадок" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | Замена и модернизация детских игровых площадок в 2023 году | 32 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 182 581,85262 | 0,00000 | Итого | 182 581,85262 | 182 581,85262 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 47 038,24571 | 47 038,24571 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 135 543,60691 | 135 543,60691 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22.2 | 1. Одинцовский г.о., п. Новый Городок, д. 11, 12; 2. Одинцовский г.о., п.Немчиновка, ул. Связистов, д.2; 3. Одинцовский г.о., г.Звенигород, мкрн.Супонево, д.14; 4. Одинцовский г.о., с.Саввинская Слобода, кв.Звездочка, д.5, 69; 5. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Вокзальная, д. 9; 6. Одинцовский г.о., д.Аксиньино; 7. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Белорусская, д.2; 8. Одинцовский г.о., г.Одинцово, Можайское шоссе, д.105; 9. Одинцовский г.о., д.Андрианково; 10. Одинцовский г.о., п.Старый Городок, ул.Почтовая, д.2; 11. Одинцовский г.о., д.Козино; 12. Одинцовский г.о., д. Рыбушкино; 13. Одинцовский г.о., с.Саввинская Слобода, Яблоневый Сад; 14. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.153; 15. Одинцовский г.о., п.Лесной Городок, ул.Молодежная, д.6; 16. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.60, 62; 17. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.67; 18. Одинцовский г.о. п. Дубки, ул.Пейзажная; 19. Одинцовский г.о.пос.Митькино; 20. Одинцовский г.о. п. Матвейково; 21. р.п. Новоиванвоское, ул. Калинина, д. 14.; 22. Одинцовский г.о., п.Старый Городок, ул.Заводская, д.9; 23. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Белорусская, д.6; 24. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Говорова, д.28; 25. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Сколковская, д.1А; 26. Одинцовский г.о., д/о Поречье. д.7; 27. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Сосновая, д.10; 28. Одинцовский г.о., п.Кубинка-8, д.5; 29. р.п. Большие вяземы, ул. Школьный поселок, д.10,11,12, Можайское шоссе, д.1; 30. г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 112, 114, 116, 118; 31. г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 22А, 24, 26, 28, 28А; 32. ту Захаровское, пос.Горбольницы 45,д.д.3, 9,11; 33. г.Одинцово, ул. Союзная, д.32А,34,36; 34. г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.5,7,9; 35. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Белорусская, д.9; 36. Одинцовский г.о., мкр. Шихово; 37. Одинцовский г.о., пос.сан.им. Герцена, д. 15; 38. пос. Внииссок, ул. М.Кутузова, д. 5; 39. г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.18; 40. Одинцовский г.о., дер. Зайцева; 41. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Любы Новосёловой, д. 14; 42. Одинцовский г.о., с. Введенское; 43. Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д. 10, к. 4. | 43 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 173 090,93259 | 0,00000 | Итого | 173 090,93259 | 0,00000 | 173 090,93259 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 173 090,93259 | 0,00000 | 173 090,93259 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22.3 | Нераспределенный остаток |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 42 712,67490 | 0,00000 | Итого | 42 712,67490 | 0,00000 | 42 712,67490 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 42 712,67490 | 0,00000 | 42 712,67490 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 398 385,46011 | 182 581,85262 | 215 803,60749 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 47 038,24571 | 47 038,24571 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 351 347,21440 | 135 543,60691 | 215 803,60749 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 23 | Мероприятие 01.29 "Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях"(Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищноу надзору МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.1 | 1. Одинцовский г.о., г. Звенигород, мкр.Супонево д.11, 12; 2. Одинцовский г.о., пос. Покровский городок, д.а 5, 11, 12, 14; 3. Одинцовский г.о., р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.9, Можайское шоссе, д.3, 2, 2/1; 4. Одинцовский г.о., п.сан.им.Герцена д.23, 24, 25, 47-51; 5. Одинцовский г.о., п. Новый городок, д. 21, 22, 23, 24, 25; 6. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44; б-р Любы Новосёловой, д.д. 2к.1, 2к.2, 2А, 4к.1, 4к.2, 4А; 7. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Комсомольская, д.2, 4, 6, 8; 8. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д.16; ул. Маковского, д.16, 20, 22, 24; 9. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 6, 8, 8А, 10, ул.Молодёжная, д.д. 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18; 10. Одинцовский г.о., г. Голицыно, ул. 1-й Рабочий переулок, д.31В. | 10 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 190 370,34883 | 0,00000 | Итого | 190 370,34883 | 0,00000 | 190 370,34883 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 190 370,34883 | 0,00000 | 190 370,34883 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 190 370,34883 | 0,00000 | 190 370,34883 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 190 370,34883 | 0,00000 | 190 370,34883 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 24 | Мероприятие 01.30 "Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.1 | 1. Одинцовский г.о., г. Звенигород, мкр. Пронина, д. 8; 2. Одинцовский г.о., г. Голицыно, пр. Керамиков, д. 78; 3. Одинцовский г.о., пос. Новый городок, д. 41, д.36; 4. Одинцовский г.о., п. Часцы, около д. №14. | 4 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 41 800,90108 | 0,00000 | Итого | 41 800,90108 | 0,00000 | 41 800,90108 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 41 800,90108 | 0,00000 | 41 800,90108 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 41 800,90108 | 0,00000 | 41 800,90108 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 41 800,90108 | 0,00000 | 41 800,90108 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25 | Мероприятие 01.33 "Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищноу надзору МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.1 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация от дома 17 с. Каринское до автобусной остановки «Сельсовет» (55.710011, 36.683321; 55.709178, 36.683446) | 95 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 210,72105 | 0,00000 | Итого | 1 210,72105 | 0,00000 | 0,00000 | 1 210,72105 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 210,72105 | 0,00000 | 0,00000 | 1 210,72105 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.2 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории , Одинцовский г.о. г Звенигород , от ул. Красная до ул. Мичурина (55.732993, 36.864016; 55.733466, 36.864099) | 63 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 681,21264 | 0,00000 | Итого | 681,21264 | 0,00000 | 0,00000 | 681,21264 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 681,21264 | 0,00000 | 0,00000 | 681,21264 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.3 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории от дома № 2 мкр. Пронина г. Звенигород до автобусной остановки "Квартал имени Маяковского" (55.740676, 36.860227; 55.740641, 36.860001) | 20 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 216,25801 | 0,00000 | Итого | 216,25801 | 0,00000 | 0,00000 | 216,25801 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 216,25801 | 0,00000 | 0,00000 | 216,25801 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.4 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация от ул. Светлая пос. Покровское до МБОУ Часцовская СОШ, дошкольное отделение детский сад №43 (55.649278, 36.838415; 55.648756, 36.837877) Уч. 1 | 69 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 746,09004 | 0,00000 | Итого | 746,09004 | 0,00000 | 0,00000 | 746,09004 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 746,09004 | 0,00000 | 0,00000 | 746,09004 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.5 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация от ул. Светлая пос. Покровское до МБОУ Часцовская СОШ, дошкольное отделение детский сад №43 (55.649075, 36.836749; 55.648752, 36.837874) Уч. 2 | 82 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 886,65775 | 0,00000 | Итого | 886,65775 | 0,00000 | 0,00000 | 886,65775 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 886,65775 | 0,00000 | 0,00000 | 886,65775 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.6 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация от 2-го Успенского шоссе до автобусной остановки «Матвейково» (55.663850, 37.093007; 55.663523, 37.091867) | 95 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 027,22538 | 0,00000 | Итого | 1 027,22538 | 0,00000 | 0,00000 | 1 027,22538 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 027,22538 | 0,00000 | 0,00000 | 1 027,22538 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.7 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д.8 кор.6, д.8 кор.7, д. 8 кор.8 (55.636172, 37.217581; 55.636675, 37.218695) | 95 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 042,76424 | 0,00000 | Итого | 1 042,76424 | 0,00000 | 0,00000 | 1 042,76424 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 042,76424 | 0,00000 | 0,00000 | 1 042,76424 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.8 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории р.п. Большие Вяземы, ул. Городк -17, д.27,29,29/1,31 (55.641070, 37.015575; 55.641108, 37.012848) | 173 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 932,32999 | 0,00000 | Итого | 1 932,32999 | 0,00000 | 0,00000 | 1 932,32999 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 932,32999 | 0,00000 | 0,00000 | 1 932,32999 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.9 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, кв. Маяковского д.17 (55.743289, 36.865219; 55.743021, 36.864905) | 43,5 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 483,14285 | 0,00000 | Итого | 483,14285 | 0,00000 | 0,00000 | 483,14285 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 483,14285 | 0,00000 | 0,00000 | 483,14285 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.10 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация ТУ Жаворонковское, д. Ликино до Ликинской СОШ (55.634157, 37.129826; 55.634816, 37.131943) | 165 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 842,97372 | 0,00000 | Итого | 1 842,97372 | 0,00000 | 0,00000 | 1 842,97372 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 842,97372 | 0,00000 | 0,00000 | 1 842,97372 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.11 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация от дома 3 корп.2, Можайское шоссе до автобусной остановки "Торговый центр" (55.669480, 37.259214; 55.669480, 37.258981) | 40 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 462,32033 | 0,00000 | Итого | 462,32033 | 0,00000 | 0,00000 | 462,32033 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 462,32033 | 0,00000 | 0,00000 | 462,32033 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.12 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., г. Голицыно, Западный проспект от дома № 6 к МБДОУ детский сад №36 (55.612332, 36.962528; 55.612593, 36.964121) Уч. 1 | 110 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 228,64916 | 0,00000 | Итого | 1 228,64916 | 0,00000 | 0,00000 | 1 228,64916 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 228,64916 | 0,00000 | 0,00000 | 1 228,64916 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.13 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., г. Голицыно, Западный проспект от дома № 6 к МБДОУ детский сад №36 (55.612690, 36.964099; 55.612462, 36.964142) Уч. 2 | 27 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 301,57757 | 0,00000 | Итого | 301,57757 | 0,00000 | 0,00000 | 301,57757 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 301,57757 | 0,00000 | 0,00000 | 301,57757 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.14 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., г. Голицыно, Западный проспект от дома № 6 к МБДОУ детский сад №36 (55.612690, 36.964099; 55.612817, 36.964839) Уч. 3 | 47 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 524,96827 | 0,00000 | Итого | 524,96827 | 0,00000 | 0,00000 | 524,96827 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 524,96827 | 0,00000 | 0,00000 | 524,96827 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.15 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация д. Скоротово, к остановочному павильону "Скоротово" (55.682193, 36.907124; 55.682792, 36.907567) | 100 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 081,28994 | 0,00000 | Итого | 1 081,28994 | 0,00000 | 0,00000 | 1 081,28994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 081,28994 | 0,00000 | 0,00000 | 1 081,28994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.16 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, от дома № 3 ул. Почтовая, п. Старый городок до поликлиники Никольской больницы (55.602779, 36.697065; 55.604430, 36.697077) | 250 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 2 792,38436 | 0,00000 | Итого | 2 792,38436 | 0,00000 | 0,00000 | 2 792,38436 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 792,38436 | 0,00000 | 0,00000 | 2 792,38436 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.17 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Толубко, д.д.3 к1, 3к.2, д.3к.3 , 3к.4 , ул. Баковская, д.д.2,4,8 ; ул. Вокзальная, д.д. 33,35.37.37к.1 ; Можайское шоссе, д.76 (55.678407, 37.292823;55.679290, 37.294713) | 165 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 842,97372 | 0,00000 | Итого | 1 842,97372 | 0,00000 | 0,00000 | 1 842,97372 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 842,97372 | 0,00000 | 0,00000 | 1 842,97372 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.18 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация от супермаркета "Лента " до автобусной остановки "Торговый центр" (55.669473, 37.259298; 55.669214, | 102 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 154,83171 | 0,00000 | Итого | 1 154,83171 | 0,00000 | 0,00000 | 1 154,83171 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 154,83171 | 0,00000 | 0,00000 | 1 154,83171 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.19 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.2,4,10,12,14 (55.675312, 37.254947; 55.67609, 37.255693) уч. № 1 | 100 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 116,95383 | 0,00000 | Итого | 1 116,95383 | 0,00000 | 0,00000 | 1 116,95383 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 116,95383 | 0,00000 | 0,00000 | 1 116,95383 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.20 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.2,4,10,12,14 (55.675312, 37.254947; 55.676092,37.255693) уч. № 2 | 40 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 432,51592 | 0,00000 | Итого | 432,51592 | 0,00000 | 0,00000 | 432,51592 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 432,51592 | 0,00000 | 0,00000 | 432,51592 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.21 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.2,4,10,12,14 (55.675312, 37.254947; 55.676092,37.255693) уч. № 3 | 38 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 410,89025 | 0,00000 | Итого | 410,89025 | 0,00000 | 0,00000 | 410,89025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 410,89025 | 0,00000 | 0,00000 | 410,89025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.22 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, Можайское шоссе, д.д. 15,17,17к1,21,23 (55.672428, 37.261291; 55.672750,37.263128) | 122 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 362,68368 | 0,00000 | Итого | 1 362,68368 | 0,00000 | 0,00000 | 1 362,68368 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 362,68368 | 0,00000 | 0,00000 | 1 362,68368 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.23 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация с. Введенское от дома 30А до фельдшерско-акушерского пункта (55.698855, 36.890455; 55.698339, 36.890887) | 75 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 810,96740 | 0,00000 | Итого | 810,96740 | 0,00000 | 0,00000 | 810,96740 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 810,96740 | 0,00000 | 0,00000 | 810,96740 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.24 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация г. Одинцово, от остановочного павильона «Платформа Отрадное» к ЖД платформе «Отрадное» (55.665654, 37.248910; 55.667536, 37.250278) | 250 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 2 703,22474 | 0,00000 | Итого | 2 703,22474 | 0,00000 | 0,00000 | 2 703,22474 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 703,22474 | 0,00000 | 0,00000 | 2 703,22474 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.25 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории р.п. Заречье, д.д. 4,4а.6.6а.6б (55.688071, 37.395175;55.687909, 37.394834) | 32 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 346,01284 | 0,00000 | Итого | 346,01284 | 0,00000 | 0,00000 | 346,01284 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 346,01284 | 0,00000 | 0,00000 | 346,01284 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.26 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 16 (55.667402,37285984; 55.667747, 37.286719) уч. № 1 | 68 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 735,27715 | 0,00000 | Итого | 735,27715 | 0,00000 | 0,00000 | 735,27715 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 735,27715 | 0,00000 | 0,00000 | 735,27715 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.27 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 16 (55.667372,372286706; 55.667655, 37.286836) уч. № 2 | 36 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 402,10346 | 0,00000 | Итого | 402,10346 | 0,00000 | 0,00000 | 402,10346 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 402,10346 | 0,00000 | 0,00000 | 402,10346 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.28 | Нераспределенный остаток | 46 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2027 | 17.10.2027 | 58 936,00000 | 0,00000 | Итого | 58 936,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 28 890,00000 | 30 046,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 58 936,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 28 890,00000 | 30 046,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 86 715,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27 779,00000 | 28 890,00000 | 30 046,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 86 715,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27 779,00000 | 28 890,00000 | 30 046,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 26 | Мероприятие 01.34 "Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.1 | 1. ТУ Никольское, п. Новый городок, д. 26-31; 2. ТУ Большие Вяземы, р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д. 5,6; 3. ТУ Большие Вяземы, р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.8,8а,7; 4. ТУ Лесной Городок, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 11; 5. ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 8,8А; 6. ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Новоспортивная, д. 26, ул. Говорова, д. 4; 7. ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2; 8. ТУ Кубинка, д. Чупряково, д.1,2,4,5; 9. ТУ Голицыно, г. Голицыно, 3-й Рабочий переулок, 9; 10. ТУ Звенигород, г. Звенигород, пр. Строителей, д.4,6; 11. ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.10; 12. ТУ Одинцово, пос. Немчиновка, ул. Связистов, д. 2; 13. ТУ Голицыно, г. Голицыно, Западный проспект, д. 2; 14. ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Толубко 3 к. 4; 15. ТУ Лесной Городок, п. Ликино, д.10; 16. ТУ Кубинка, д. Хомяки, ул. Прудная, д.1; 17. ТУ Горское, пос. Горки-2, д. 1,2,6,9,28; 18. ТУ Захаровское, п.Хлюпино. | 18 ед. | Работы по благоустройству | 20.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 9 727,12196 | 0,00000 | Итого | 9 727,12196 | 0,00000 | 0,00000 | 9 727,12196 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 727,12196 | 0,00000 | 0,00000 | 9 727,12196 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 26.2 | Нераспределенный остаток | 32 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2027 | 17.10.2027 | 24 011,10000 | 0,00000 | Итого | 24 011,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 770,10000 | 12 241,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 011,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 770,10000 | 12 241,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 33 738,22196 | 0,00000 | 0,00000 | 9 727,12196 | 11 770,10000 | 12 241,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 33 738,22196 | 0,00000 | 0,00000 | 9 727,12196 | 11 770,10000 | 12 241,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27 | Мероприятие 01.35 "Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.1 | 1. ТУ Никольское, п. Новый городок, д. 26-31; 2. ТУ Большие Вяземы, р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д. 5,6; 3. ТУ Большие Вяземы, р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.8,8а,7; 4. ТУ Лесной Городок, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 11; 5. ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 8,8А; 6. ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Новоспортивная, д. 26, ул. Говорова, д. 4; 7. ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2; 8. ТУ Кубинка, д. Чупряково, д.1,2,4,5; 9. ТУ Голицыно, г. Голицыно, 3-й Рабочий переулок, 9; 10. ТУ Звенигород, г. Звенигород, пр. Строителей, д.4,6; 11. ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.10; 12. ТУ Одинцово, пос. Немчиновка, ул. Связистов, д. 2; 13. ТУ Голицыно, г. Голицыно, Западный проспект, д. 2; 14. ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Толубко 3 к. 4; 15. ТУ Лесной Городок, п. Ликино, д.10; 16. ТУ Кубинка, д. Хомяки, ул. Прудная, д.1; 17. ТУ Горское, пос. Горки-2, д. 1,2,6,9,28; 18. ТУ Захаровское, п.Хлюпино. | 18 ед. | Работы по благоустройству | 20.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 103 447,37404 | 0,00000 | Итого | 103 447,37404 | 0,00000 | 0,00000 | 103 447,37404 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 103 447,37404 | 0,00000 | 0,00000 | 103 447,37404 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27.2 | Нераспределенный остаток | 32 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2027 | 17.10.2027 | 216 099,90000 | 0,00000 | Итого | 216 099,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 105 930,90000 | 110 169,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 216 099,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 105 930,90000 | 110 169,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 319 547,27404 | 0,00000 | 0,00000 | 103 447,37404 | 105 930,90000 | 110 169,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 319 547,27404 | 0,00000 | 0,00000 | 103 447,37404 | 105 930,90000 | 110 169,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 28 | Мероприятие 01.39 "Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.1 | Одинцовский г.о., г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.5 | 450 кв. м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 14 661,28738 | 0,00000 | Итого | 14 661,28738 | 0,00000 | 0,00000 | 14 661,28738 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 661,28738 | 0,00000 | 0,00000 | 14 661,28738 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 28.2 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Говорова, д. 16 | 450 кв. м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 14 661,28738 | 0,00000 | Итого | 14 661,28738 | 0,00000 | 0,00000 | 14 661,28738 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 661,28738 | 0,00000 | 0,00000 | 14 661,28738 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 28.3 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Северная, д.12 | 450 кв. м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 14 661,28738 | 0,00000 | Итого | 14 661,28738 | 0,00000 | 0,00000 | 14 661,28738 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 661,28738 | 0,00000 | 0,00000 | 14 661,28738 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 28.4 | Нераспределенный остаток | 6 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2027 | 17.10.2027 | 91 167,30000 | 0,00000 | Итого | 91 167,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44 689,50000 | 46 477,80000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 91 167,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44 689,50000 | 46 477,80000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 135 151,16214 | 0,00000 | 0,00000 | 43 983,86214 | 44 689,50000 | 46 477,80000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 135 151,16214 | 0,00000 | 0,00000 | 43 983,86214 | 44 689,50000 | 46 477,80000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29 | Мероприятие 01.40 "Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.1 | Одинцовский г.о., г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.5 | 450 кв. м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 253,87612 | 0,00000 | Итого | 1 253,87612 | 0,00000 | 0,00000 | 1 253,87612 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 253,87612 | 0,00000 | 0,00000 | 1 253,87612 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29.2 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Говорова, д. 16 | 450 кв. м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 253,87612 | 0,00000 | Итого | 1 253,87612 | 0,00000 | 0,00000 | 1 253,87612 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 253,87612 | 0,00000 | 0,00000 | 1 253,87612 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29.3 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Северная, д.12 | 450 кв. м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 253,87612 | 0,00000 | Итого | 1 253,87612 | 0,00000 | 0,00000 | 1 253,87612 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 253,87612 | 0,00000 | 0,00000 | 1 253,87612 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29.4 | Нераспределенный остаток | 6 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2027 | 17.10.2027 | 10 129,70000 | 0,00000 | Итого | 10 129,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 965,50000 | 5 164,20000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 129,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 965,50000 | 5 164,20000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 13 891,32836 | 0,00000 | 0,00000 | 3 761,62836 | 4 965,50000 | 5 164,20000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13 891,32836 | 0,00000 | 0,00000 | 3 761,62836 | 4 965,50000 | 5 164,20000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 30 | Мероприятие 02.01 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области " | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.1 | Кредиторская задолженность за 2022 год по объекту "Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы по объекту капитального строительства: "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, кв-л Маяковского, дом 19а"" |  |  |  |  | 3 863,70000 | 0,00000 | Итого | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

|  |
| --- |
| ".  Начальник Управления благоустройства В.С. Асриян |