АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2024 № 10457

. Одинцово

Об изменении существенных условий муниципального контракта            от 08.04.2024 № 58/24 «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по реконструкции по мероприятию: «Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС п. Покровский городок (в т.ч. ПИР)»

(ИКЗ: 24-35032004222503201001-0089-001-4221-414)

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Положительного заключения Государственного автономного учреждения Московской области «Московская областная государственная экспертиза» проектной документации на реконструкцию тепловых сетей и сетей  ГВС п. Покровский городок (в т.ч. ПИР) от 13.12.2024                                  № 50-1-1-3-075730-2024, учитывая письмо Первого заместителя министра энергетики Московской области от 19.12.2024 № Исх-14646/26-13,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Изменить существенные условия муниципального контракта                             от 08.04.2024 № 58/24 Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по реконструкции по мероприятию: «Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС п. Покровский городок (в т.ч. ПИР)» (далее – Контракт):

1) пункт 2.1 Раздела 2 Контракта изложить в следующей редакции:

«2.1. Цена Контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя стоимость работ по проектированию, стоимость работ по строительству, стоимость поставки оборудования, прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту. Цена Контракта составляет: 230 432 467 (Двести тридцать миллионов четыреста тридцать две тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей 89 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов (далее – Цена Контракта).

Неучтенные затраты Подрядчика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в Цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.»;

2) пункт 2.5 Раздела 2 Контракта изложить в следующей редакции:

«2.5. Источники финансирования:

| Бюджет/ вид внебюджетных средств | КБК | Сумма, руб. | Лицевой счет | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджет Одинцовского городского округа бюджет Московской области бюджет Одинцовского городского округа бюджет Московской области | 070 0502 10302S4160 414 070 0502 10302S4160 414 070 0502 10302S4160 414 070 0502 10302S4160 414 | 79 907 530,00 132 612 496,60 6 573 865,95 11 338 575,34 | 03070J94760 03070J94760 03070J94760 03070J94760 | 2024 2024 2025 2025 |

.».

- Приложение 1 «Сведения об объектах закупки» к Контракту изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).

- Приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).

- Внести изменения к Контракту путем заключения дополнительного соглашения к Контракту.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на            Заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.

Глава Одинцовского

городского округа                                                                                     А.Р. Иванов