АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2024 № 6710

Об изменении существенных условий муниципального контракта            от 05.12.2023 № 205 «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по капитальному ремонту по мероприятию: «Капитальный ремонт тепловой сети, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 (в т.ч. ПИР)»

(ИКЗ: 23-35032004222503201001-0296-001-4221-243)

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Положительного заключения Государственного автономного учреждения Московской области «Московская областная государственная экспертиза» проектной документации на капитальный ремонт тепловой сети, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о.,                      п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) от 06.09.2024 № 50-1-1-2-052457-2024, учитывая письмо Первого заместителя министра энергетики Московской области от 01.10.2024 № Исх-10621/26-13,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Изменить существенные условия муниципального контракта                             от 05.12.2024 № 205 «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по капитальному ремонту по мероприятию: «Капитальный ремонт тепловой сети, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 (в т.ч. ПИР)» (далее – Контракт):

1) пункт 2.1 Раздела 2 Контракта изложить в следующей редакции:

«2.1. Цена Контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя стоимость работ по проектированию, стоимость работ по строительству, стоимость поставки оборудования, прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту. Цена Контракта составляет: 75 860 360 (Семьдесят пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов (далее – Цена Контракта).

Неучтенные затраты Подрядчика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в Цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.»;

2) пункт 2.5 Раздела 2 Контракта изложить в следующей редакции:

«2.5. Источники финансирования:

| Бюджет/ вид внебюджетных средств | КБК | Сумма, руб. | Лицевой счет | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджет Одинцовского городского округа бюджет Московской области бюджет Одинцовского городского округа бюджет Московской области | 070 0502 10302S0320 243 070 0502 10302S0320 243 070 0502 10302S0540 243 070 0502 10302S0540 243 | 9 894 000,00 15 606 000,00 19 539 820,00 30 820 540,00 | 03070J94760 03070J94760 03070J94760 03070J94760 | 2023 2023 2024 2024 |

»;

3) пункт 4.4.7 Раздела 4 Контракта изложить в следующей редакции:

«4.4.7. Заказчик производит выплату аванса Подрядчику в размере 33,61% от Цены контракта, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации, в порядке и в сроки, указанные в приложении 2 к Контракту, на счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 16 Контракта.

Последующие после выплаты аванса платежи, причитающиеся Подрядчику за фактически выполненные работы согласно документу о приемке, производятся за вычетом пропорциональных сумм выплаченного аванса, рассчитываемых как произведение размера предусмотренного Контрактом аванса в процентном выражении и стоимости фактически выполненных работ.

Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в частях 1 и 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не допускается.»;

4) пункт 9.1 Раздела 9 Контракта изложить в следующей редакции:

«9.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 25 500 000 (Двадцать пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.».

- Установить аванс в размере ранее выплаченного к Контракту.

- Приложение 1 «Сведения об объектах закупки» к Контракту изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).

- Приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).

- Внести изменения к Контракту путем заключения дополнительного соглашения к Контракту.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на            Заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.

Глава Одинцовского

городского округа                                                                                     А.Р. Иванов