АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2024 № 8093ТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 06.02.2023 № 12 «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»

(ИКЗ: 22-35032004222503201001-0868-001-4120-414)

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Положительного заключения Государственного автономного учреждения Московской области «Московская областная государственная экспертиза» проектной документации на реконструкцию очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР) от 02.08.2024 № 50-1-1-2-043873-2024, учитывая письмо Первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 22.10.2024 № 12Исх-10322,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Изменить существенные условия муниципального контракта                             от 06.02.2023 № 12 «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)», заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «АСГ Техно Строй» (далее – Контракт):

1) пункт 2.1 Раздела 2 Контракта изложить в следующей редакции:

«2.1. Цена Контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя стоимость работ по проектированию, стоимость работ по реконструкции, стоимость поставки оборудования, прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: 3 346 357 299 (Три миллиарда триста сорок шесть миллионов триста пятьдесят семь тысяч двести девяносто девять) рублей 56 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) про-центов (далее – Цена Контракта), а в случае если Контракт заключается с лицом, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то Цена Контракта НДС не облагается.

Неучтенные затраты Подрядчика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в Цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.»;

2) пункт 2.5 Раздела 2 Контракта изложить в следующей редакции:

«2.5. Источники финансирования:

| Бюджет/ вид внебюджетных средств | КБК | Сумма, руб. | Лицевой счет | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджет Одинцовского городского округа бюджет Московской области Федеральный бюджет бюджет Одинцовского городского округа бюджет Одинцовского городского округа бюджет Московской области бюджет Московской области Федеральный бюджет бюджет Одинцовского городского округа бюджет Одинцовского городского округа бюджет Московской области бюджет Московской области Федеральный бюджет бюджет Одинцовского городского округа бюджет Московской области | 070 0602 10201L1130 414 070 0602 10201L1130 414 070 0602 10201L1130 414 070 0602 10201L1130 414 070 0602 10201S0850 414 070 0602 10201L1130 414 070 0602 10201S0850 414 070 0602 10201L1130 414 070 0602 10201L1130 414 070 0602 10201S0850 414 070 0602 10201L1130 414 070 0602 10201S0850 414 070 0602 10201L1130 414 070 0602 10201S0850 414 070 0602 10201S0850 414 | 3 607 510,00 157 142 860,00 200 000 000,00 5 498 127,89 9 034 440,00 239 498 432,44 849 409 540,00 304 816 179,67 3 060 212,55 4 750 480,00 139 361 834,74 470 297 520,00 163 598 665,68 7 512 816,64 743 768 679,95 | 03070J94760 03070J94760 03070J94760 03070J94760 03070J94760 03070J94760 03070J94760 03070J94760 03070J94760 03070J94760 03070J94760 03070J94760 03070J94760 03070J94760 03070J94760 | 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2026 2026 |

Аналитический код раздела 23003981.

Идентификатор государственного (муниципального) контракта: 003000106922PU50004830017.

Казначейское сопровождение Контракта осуществляется на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Правилами казначейского сопровождения, осуществляемого Федеральным казначейством, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения.»;

3) пункт 4.4.9 Раздела 4 Контракта изложить в следующей редакции:

«4.4.9. Заказчик производит выплату аванса Подрядчику в размере, указанном в разделе «Размер аванса» приложения 2 к Контракту, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации, в порядке и в сроки, указанные в приложении 2 к Контракту, на счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 16 Контракта.

Последующие после выплаты аванса платежи, причитающиеся Подрядчику за фактически выполненные Работы согласно документу о приемке, производятся за вычетом пропорциональных сумм выплаченного аванса, рассчитываемых как произведение размера предусмотренного Контрактом аванса в процентном выражении и стоимости фактически выполненных Работ.

Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в частях 1 и 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не допускается.».

- Приложение 1 «Сведения об объектах закупки» к Контракту изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).

- Приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).

- Приложение 3 «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта» изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).

- Приложение 5 «Задание на выполнение инженерных изысканий и (или) проектирование - Описание объекта закупки» к Контракту изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).

- Внести изменения к Контракту путем заключения дополнительного соглашения к Контракту.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на            Заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.

Глава Одинцовского

городского округа                                                                                     А.Р. Иванов