АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2025 № 5464

О внесении изменений в муниципальную программу

Одинцовского городского округа Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

на 2023 – 2027 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, в целях приведения в соответствие с актуализированной типовой муниципальной программой Московской области, в связи с изменением перечня целевых показателей, адресных перечней общественных территорий и объектов, перераспределением и изменением объемов финансирования за счет средств бюджета Одинцовского городского округа Московской области на 2025-2027 годы мероприятий и значений результатов их выполнения муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 18.11.2022 № 6840 (в редакции от 31.07.2025 № 4713) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:
2. в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы  (тыс. руб.) | Всего | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 6 651 369,32996 | 912 730,56000 | 1 232 574,38996 | 3 003 728,73000 | 1 240 708,33000 | 261 627,32000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 773 349,70291 | 3 614 242,46516 | 4 824 727,70469 | 5 900 066,61590 | 5 460 826,17333 | 4 973 486,74383 |
| Внебюджетные источники | 285 466,76127 | 56 780,23000 | 186 112,53127 | 42 574,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 31 710 185,79414 | 4 583 753,25516 | 6 243 414,62592 | 8 946 369,34590 | 6 701 534,50333 | 5 235 114,06383 |

»;

2) раздел 5 «Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы» текстовой части Муниципальной программы дополнить строкой 12 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Прирост среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника | Процент | Плановые значения показателя определяются с учетом ежегодного прироста среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника в 2,5% по отношению к 2024.  Базовое значение количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника за 2024 год (П24, ед.) рассчитывается по следующей формуле:  П24 = Кп24/ С24,  где:  Кп24 – общее количество посещений парков культуры и отдыха за 2024 год;  С24 – общее количество сотрудников парков культуры и отдыха.  Фактическое значение показателя (ПТ, %) определяется по следующей формуле:  ПТ = Пi/ П24×100 – 100,  где:  Пi - количество посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника за отчетный год, рассчитывается по следующей формуле:  Пi = Кпi/Сi,  где:  Кпi – общее количество посещений парков культуры и отдыха за отчетный год;  Сi – общее количество сотрудников парков культуры и отдыха. | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартальная |

»;

3) приложение 2 к муниципальной программе «Адресный перечень общественных территорий Одинцовского городского округа Московской области для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2027 годах» дополнить строкой 21 следующего содержания:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21 | Благоустройство общественной территории по адресу: Одинцовский го, пос. ВНИИССОК, ул. Бородинская, д. 3 (ЖК Гусарская баллада) | 2026 |

»;

4) раздел «Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области» в приложении 5 к Муниципальной программе дополнить строкой 1.6 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Прирост среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника | Отраслевой показатель | процент | - | - | - | - | - | - | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | 1.И4.01, 1.01.02, 1.01.05, 1.01.07, 1.01.13, 1.01.14 |

»;

5) приложения 4, 6 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 соответственно к настоящему постановлению.

1. Опубликовать настоящее постановление в официальном средстве массовой информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

|  |
| --- |
| Приложение 1 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 03.09.2025 № 5464 |
| "Приложение 4 к муниципальной программе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2024 | Итого | 364 493,92996 | 244 924,89000 | 119 569,03996 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 249 590,40996 | 167 882,42000 | 81 707,98996 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 114 903,52000 | 77 042,47000 | 37 861,05000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2024 | Итого | 34 204,90000 | 0,00000 | 34 204,90000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 21 343,85000 | 0,00000 | 21 343,85000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 861,05000 | 0,00000 | 12 861,05000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены общественные территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие F2.02. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2023-2024 | Итого | 46 445,61000 | 46 445,61000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 46 413,11000 | 46 413,11000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 32,50000 | 32,50000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены общественные территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие F2.03.Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)\* | 2023-2024 | Итого | 198 843,41996 | 198 479,28000 | 364,13996 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа(приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 121 833,44996 | 121 469,31000 | 364,13996 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 77 009,97000 | 77 009,97000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены скверы, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| \*Справочно: В 2024 году по мероприятию F2.03. кредиторская задолженность 2023 года | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Мероприятие F2.06. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха) | 2023-2024 | Итого | 85 000,00000 | 0,00000 | 85 000,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 60 000,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 000,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие И4.  «Формирование комфортной городской среды» | 2025-2027 | Итого | 1 712 437,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 730 975,60000 | | | | | 853 510,10000 | 127 952,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 949 202,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 418 168,85000 | | | | | 492 513,16000 | 38 520,37000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 763 235,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 312 806,75000 | | | | | 360 996,94000 | 89 431,63000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | Мероприятие И4.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2025-2027 | Итого | 1 323 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 661 500,00000 | | | | | 661 500,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 825 552,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 412 776,00000 | | | | | 412 776,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 497 448,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 248 724,00000 | | | | | 248 724,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены общественные территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие И4.03.Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2025-2027 | Итого | 199 758,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 712,20000 | | | | | 128 816,10000 | 62 230,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа(приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 123 650,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 392,85000 | | | | | 79 737,16000 | 38 520,37000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 76 107,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 319,35000 | | | | | 49 078,94000 | 23 709,63000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены скверы, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.3 | Мероприятие И4.05. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га) | 2025-2027 | Итого | 189 679,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 60 763,40000 | | | | | 63 194,00000 | 65 722,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 189 679,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 60 763,40000 | | | | | 63 194,00000 | 65 722,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га, единица, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 6 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2.4 | Мероприятие И4.07. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство детских скверов) | 2025-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены детские скверы, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 2023-2027 | Итого | 7 102 772,99624 | 677 330,29955 | 1 508 580,18771 | 3 244 705,30148 | | | | | 1 218 228,27350 | 453 928,93400 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 5 109 167,50000 | 475 202,03000 | 1 142 941,88000 | 2 522 901,47000 | | | | | 746 606,17000 | 221 515,95000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 965 605,49624 | 202 128,26955 | 337 638,30771 | 721 803,83148 | | | | | 471 622,10350 | 232 412,98400 |
| Внебюджетные источники | 28 000,00000 | 0,00000 | 28 000,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1 | Мероприятие 01.01.Изготовление и установка стел | 2023-2027 | Итого | 19 000,00000 | 16 000,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа(приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 15 200,00000 | 15 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 800,00000 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 3 000,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Изготовлено и установлено стел, шт. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2027 | Итого | 2 095 625,87000 | 168 954,59000 | 381 817,54000 | 1 033 623,74000 | | | | | 153 369,00000 | 357 861,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 286 276,59000 | 103 400,20000 | 233 672,32000 | 632 752,71000 | | | | | 94 935,41000 | 221 515,95000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 809 349,28000 | 65 554,39000 | 148 145,22000 | 400 871,03000 | | | | | 58 433,59000 | 136 345,05000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены лесопарковые зоны, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3.3 | Мероприятие 01.03 Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 2023 | Итого | 73 814,18000 | 73 814,18000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 22 144,24000 | 22 144,24000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 51 669,94000 | 51 669,94000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Установлены детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Мероприятие 01.04. Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2023-2024 | Итого | 19 364,22000 | 4 161,45000 | 15 202,77000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 244,92000 | 1 244,92000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 119,30000 | 2 916,53000 | 15 202,77000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Мероприятие 01.05.Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Мероприятие 01.06.  Благоустройство пространств для активного отдыха | 2023-2027 | Итого | 1 196,00000 | 1 196,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа; Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 196,00000 | 1 196,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены пространства для активного отдыха, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Мероприятие 01.07.  Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 3 922 966,52000 | 258 199,83000 | 851 426,08000 | 2 052 804,67000 | | | | | 760 535,94000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 3 526 450,64000 | 245 289,83000 | 771 191,99000 | 1 858 298,06000 | | | | | 651 670,76000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 396 515,88000 | 12 910,00000 | 80 234,09000 | 194 506,61000 | | | | | 108 865,18000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области, процент |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3.8 | Мероприятие 01.08.  Обустройство велосипедной инфраструктуры | 2023-2027 | Итого | 576 621,26114 | 90 000,00000 | 230 915,41000 | 61 090,45314 | | | | | 194 167,46400 | 447,93400 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа; Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 194 507,57000 | 56 430,00000 | 138 077,57000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 382 113,69114 | 33 570,00000 | 92 837,84000 | 61 090,45314 | | | | | 194 167,46400 | 447,93400 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Обустроены велосипедные маршруты, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3.9 | Мероприятие 01.09. Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров | 2023 | Итого | 33 363,18524 | 33 363,18524 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа(приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 31 492,84000 | 31 492,84000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе средства бюджета г. Москвы | 31 492,84000 | 31 492,84000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 870,34524 | 1 870,34524 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены с привлечением субсидии территории, прилегающие к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, шт. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10 | Мероприятие 01.10.  Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | 2023-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены с привлечением иного межбюджетного трансферта общественные территории и (или) количество детских игровых площадок, обустроенных с привлечением иного межбюджетного трансферта, и (или) количество территорий, на которых выполнены мероприятия по устройству систем наружного освещения, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 | Мероприятие 01.13.  Создание сезонных ледяных катков | 2024-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период, ед |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.12 | Мероприятие 01.14.  Устройство сезонных ледяных катков | 2024-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.13 | Мероприятие 01.15.  Благоустройство общественных территорий вблизи водных объектов | 2024-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Общественные территории, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.14 | Мероприятие 01.16.  Строительство объектов капитального строительства при благоустройстве общественных территорий | 2024-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Построены объекты капитального строительства (пешеходные мосты протяженностью до 700 м) при благоустройстве общественных территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.15 | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2027 | Итого | 108 307,95456 | 10 892,25901 | 26 218,38771 | 52 983,43834 | | | | | 18 213,86950 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа; Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 83 307,95456 | 10 892,25901 | 1 218,38771 | 52 983,43834 | | | | | 18 213,86950 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 25 000,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 9 | 3 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 5 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.16 | Мероприятие 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 10 247,57506 | 10 247,57506 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 247,57506 | 10 247,57506 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.17 | Мероприятие 01.22. Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2023-2024 | Итого | 10 501,23024 | 10 501,23024 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 501,23024 | 10 501,23024 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 8 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.18 | Мероприятие 01.23. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2025-2027 | Итого | 231 765,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44 203,00000 | | | | | 91 942,00000 | 95 620,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 31 850,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 850,70000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 199 914,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 352,30000 | | | | | 91 942,00000 | 95 620,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 75 | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 |
| ИТОГО по подпрограмме 1 "Комфортная городская среда" | | | Итого | 9 179 704,62620 | 922 255,18955 | 1 628 149,22767 | 3 975 680,90148 | | | | | 2 071 738,37350 | 581 880,93400 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 6 307 960,28996 | 643 084,45000 | 1 224 649,86996 | 2 941 070,32000 | | | | | 1 239 119,33000 | 260 036,32000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 843 744,33624 | 279 170,73955 | 375 499,35771 | 1 034 610,58148 | | | | | 832 619,04350 | 321 844,61400 |
| Внебюджетные источники | 28 000,00000 | 0,00000 | 28 000,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2024 | Итого | 357 975,12000 | 245 452,24000 | 112 522,88000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 150 216,60000 | 150 216,60000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 207 758,52000 | 95 235,64000 | 112 522,88000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие F2.01 Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий | 2023-2024 | Итого | 357 975,12000 | 245 452,24000 | 112 522,88000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 150 216,60000 | 150 216,60000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 207 758,52000 | 95 235,64000 | 112 522,88000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 37 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие И4.  «Формирование комфортной городской среды» | 2025-2027 | Итого | 1 014 146,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 324 880,03000 | | | | | 337 875,36000 | 351 391,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 014 146,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 324 880,03000 | | | | | 337 875,36000 | 351 391,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | Мероприятие И4.01  Ремонт дворовых территорий | 2025-2027 | Итого | 1 014 146,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 324 880,03000 | | | | | 337 875,36000 | 351 391,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 014 146,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 324 880,03000 | | | | | 337 875,36000 | 351 391,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 39 | - | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 10 |
| 3 | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого | 20 826 670,72794 | 3 360 110,89561 | 4 289 804,51825 | 4 584 278,41442 | | | | | 4 291 277,76983 | 4 301 199,12983 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области, | 193 192,44000 | 119 429,51000 | 7 924,52000 | 62 658,41000 | | | | | 1 589,00000 | 1 591,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20 618 289,75667 | 3 234 981,38561 | 4 272 391,46698 | 4 521 620,00442 | | | | | 4 289 688,76983 | 4 299 608,12983 |
| Внебюджетные источники | 15 188,53127 | 5 700,00000 | 9 488,53127 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1 | Мероприятие 01.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2024 | Итого | 57 814,29228 | 33 284,00228 | 24 530,29000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 20 012,65000 | 20 012,65000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 37 801,64228 | 13 271,35228 | 24 530,29000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 41 682,98 | 23 816,78 | 17 866,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Мероприятие 01.02. Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2024 | Итого | 62 279,33000 | 23 587,42000 | 38 691,91000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 10 946,94000 | 10 946,94000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 45 632,39000 | 6 940,48000 | 38 691,91000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 5 700,00000 | 5 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 59 | 27 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2027 | Итого | 9 567,13201 | 2 265,27200 | 1 760,93000 | 1 866,93001 | | | | | 1 836,00000 | 1 838,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 7 721,00000 | 1 473,00000 | 1 481,00000 | 1 587,00000 | | | | | 1 589,00000 | 1 591,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 846,13201 | 792,27200 | 279,93000 | 279,93001 | | | | | 247,00000 | 247,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| В муниципальных образованиях созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.4 | Мероприятие 01.06.Приобретение коммунальной техники | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Приобретена коммунальная техника, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Мероприятие 01.09. Устройство и модернизация контейнерных площадок | 2024-2025 | Итого | 31 179,60556 | 0,00000 | 10 381,42000 | 20 798,18556 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 19 365,63000 | 0,00000 | 6 443,52000 | 12 922,11000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 11 813,97556 | 0,00000 | 3 937,90000 | 7 876,07556 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, кв. м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 482,88 | 0,00 | 993,15 | 1 489,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 489,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 4 534 569,57142 | 763 642,20878 | 848 302,02653 | 986 731,71313 | | | | | 967 946,81149 | 967 946,81149 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа. |
| Средства бюджета Московской области | 5 197,06711 | 5 197,06711 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 529 372,50431 | 758 445,14167 | 848 302,02653 | 986 731,71313 | | | | | 967 946,81149 | 967 946,81149 |
| Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 235,63 | 5 478,91 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 | 4 235,63 |
| 3.7 | Мероприятие 01.16.  Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 739 782,08467 | 859 682,35985 | 981 684,42649 | 968 312,96657 | | | | | 965 051,16588 | 965 051,16588 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 945,57 | 931,14 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 | 945,57 |
| 3.8 | Мероприятие 01.17.Благоустройство дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 140 044,85155 | 0,00000 | 60 590,71656 | 79 454,13499 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа(приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 130 556,32028 | 0,00000 | 51 102,18529 | 79 454,13499 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 9 488,53127 | 0,00000 | 9 488,53127 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 29 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 3.9 | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 391 171,05458 | 462 934,56484 | 506 649,39343 | 802 811,69877 | | | | | 809 387,69877 | 809 387,69877 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа |
| Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 12 743,08 | 8 498,43 | 12 743,08 | 12 743,08 | 12 743,08 | 12 743,08 | 12 743,08 | 12 743,08 | 12 743,08 | 12 743,08 |
| 3.10 | Мероприятие 01.19.  Содержание внутриквартальных проездов | 2023-2027 | Итого | 4 214 098,07821 | 687 296,94766 | 985 273,38417 | 848 751,41468 | | | | | 846 388,16585 | 846 388,16585 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 29 632,23604 | 29 632,23604 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 184 465,84217 | 657 664,71162 | 985 273,38417 | 848 751,41468 | | | | | 846 388,16585 | 846 388,16585 |
| Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 365,78 | 96,28 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 | 2 365,78 |
| 3.11 | Мероприятие 01.20.  Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2024 | Итого | 398 385,46011 | 182 581,85262 | 215 803,60749 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 47 038,24571 | 47 038,24571 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 351 347,21440 | 135 543,60691 | 215 803,60749 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Замена детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 75 | 32 | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.12 | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | Итого | 2 038 786,14661 | 342 835,20501 | 383 965,16367 | 495 537,87075 | | | | | 408 223,61934 | 408 224,28784 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 5 129,37114 | 5 129,37114 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 033 656,77547 | 337 705,83387 | 383 965,16367 | 495 537,87075 | | | | | 408 223,61934 | 408 224,28784 |
| Количество светильников, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 25 985 | 32 596 | 25 985 | 25 985 | 25 985 | 25 985 | 25 985 | 25 985 | 25 985 | 25 985 |
| 3.13 | Мероприятие 01.22. Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 38 870,74157 | 2 001,06257 | 0,00000 | 36 869,67900 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 8 654 | 5 204 | 0 | 900 | 0 | 360 | 720 | 900 | 1 150 | 1 400 |
| 3.14 | Мероприятие 01.23.Установка шкафов управления наружным освещениям | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 19 790,88032 | 0,00000 | 0,00000 | 19 790,88032 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 158 | 1 | 43 | 38 | 0 | 15 | 30 | 38 | 38 | 38 |
| 3.15 | Мероприятие 01.24. Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 173 575,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 84 525,00000 | | | | | 44 525,00000 | 44 525,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Объем ликвидированных навалов мусора, куб. м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 144 646 | - | - | 70 438 | 0 | 0 | 0 | 70 438 | 37 104 | 37 104 |
| 3.16 | Мероприятие 01.25. Организация общественных работ, субботников | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Количество организованных субботников и общественных работ, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.17 | Мероприятие 01.26. Содержание бесхозяйных территорий | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Обеспечено содержание бесхозяйных территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечено содержание объектов (элементов) благоустройства на бесхозяйных территориях, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.18 | Мероприятие 01.29. Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | 2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 190 370,34883 | 0,00000 | 190 370,34883 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Модернизированы дворовые территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 10 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.19 | Мероприятие 01.30.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | 2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 41 800,90108 | 0,00000 | 41 800,90108 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.20 | Мероприятие 01.32. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м) | 2025-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 155 098,47229 | 0,00000 | 0,00000 | 49 685,47229 | | | | | 51 673,00000 | 53 740,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 88 595,97 | - | - | 29 531,97 | 0 | 0 | 0 | 29 531,97 | 29 532 | 29 532 |
| 3.21 | Мероприятие 01.33. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | 2025-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 86 715,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27 779,00000 | | | | | 28 890,00000 | 30 046,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения), ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 73 | - | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 23 |
| 3.22 | Мероприятие 01.34.  Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2025-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 33 738,22196 | 0,00000 | 0,00000 | 9 727,12196 | | | | | 11 770,10000 | 12 241,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 52 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 16 |
| Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 52 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 16 |
| Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 52 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 16 |
| Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 52 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 16 |
| 3.23 | Мероприятие 01.35.  Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2025-2027 | Итого | 319 990,75589 | 0,00000 | 0,00000 | 103 890,85589 | | | | | 105 930,90000 | 110 169,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства бюджета Московской области | 48 149,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 48 149,30000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 271 841,45589 | 0,00000 | 0,00000 | 55 741,55589 | | | | | 105 930,90000 | 110 169,00000 |
| Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 52 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 16 |
| Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 52 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 16 |
| 3.24 | Мероприятие 01.39. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | 2025-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 137 298,50333 | 0,00000 | 0,00000 | 43 983,86214 | | | | | 45 742,47019 | 47 572,17100 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа(приложение 6 к муниципальной программе) |
| Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 9 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 9 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 3.25 | Мероприятие 01.40.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2025-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 11 744,29567 | 0,00000 | 0,00000 | 3 761,62836 | | | | | 3 912,83831 | 4 069,82900 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (приложение 6 к муниципальной программе) |
| Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 9 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 9 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 9 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 9 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области, | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1 | Мероприятие 02.01.Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа(приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Мероприятие 02.02. Аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах | 2024-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Завершены аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 324 220,23000 | 51 080,23000 | 212 320,00000 | 60 820,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 81 942,00000 | 0,00000 | 63 696,00000 | 18 246,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 242 278,23000 | 51 080,23000 | 148 624,00000 | 42 574,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1 | Мероприятие 03.01 Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2024 | Итого | 263 400,23000 | 51 080,23000 | 212 320,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 63 696,00000 | 0,00000 | 63 696,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 199 704,23000 | 51 080,23000 | 148 624,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Проведен ремонт подъездов МКД, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 374 | 170 | 204 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Мероприятие 03.02.  Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
| Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Мероприятие 03.04.Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2025-2027 | Итого | 60 820,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60 820,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 246,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 246,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 42 574,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42 574,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 году | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 56 | - | - | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | - | - |
| ИТОГО по подпрограмме 2 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области" | | | Итого | 22 526 876,16794 | 3 660 507,06561 | 4 614 647,39825 | 4 969 978,44442 | | | | | 4 629 153,12983 | 4 652 590,12983 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 343 409,04000 | 269 646,11000 | 7 924,52000 | 62 658,41000 | | | | | 1 589,00000 | 1 591,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 926 000,36667 | 3 334 080,72561 | 4 448 610,34698 | 4 864 746,03442 | | | | | 4 627 564,12983 | 4 650 999,12983 |
| Внебюджетные источники | 257 466,76127 | 56 780,23000 | 158 112,53127 | 42 574,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 01 "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" | 2023-2027 | Итого | 3 605,00000 | 991,00000 | 618,00000 | 710,00000 | | | | | 643,00000 | 643,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 605,00000 | 991,00000 | 618,00000 | 710,00000 | | | | | 643,00000 | 643,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2023-2027 | Итого | 3 605,00000 | 991,00000 | 618,00000 | 710,00000 | | | | | 643,00000 | 643,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 605,00000 | 991,00000 | 618,00000 | 710,00000 | | | | | 643,00000 | 643,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО по подпрограмме 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | | | Итого | 3 605,00000 | 991,00000 | 618,00000 | 710,00000 | | | | | 643,00000 | 643,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 605,00000 | 991,00000 | 618,00000 | 710,00000 | | | | | 643,00000 | 643,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО по ПРОГРАММЕ: | | | Итого | 31 710 185,79414 | 4 583 753,25516 | 6 243 414,62592 | 8 946 369,34590 | | | | | 6 701 534,50333 | 5 235 114,06383 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 6 651 369,32996 | 912 730,56000 | 1 232 574,38996 | 3 003 728,73000 | | | | | 1 240 708,33000 | 261 627,32000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 773 349,70291 | 3 614 242,46516 | 4 824 727,70469 | 5 900 066,61590 | | | | | 5 460 826,17333 | 4 973 486,74383 |
| Внебюджетные источники | 285 466,76127 | 56 780,23000 | 186 112,53127 | 42 574,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |

|  |
| --- |
| ".  Начальник Управления благоустройства  В.С. Асриян  Заместитель начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности - начальник отдела основных средств  и материальных ценностей М.В. Катышева |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 03.09.2025 № 5464 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 6 к муниципальной программе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень объектов, предусмотренных в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области  «Формирование современной комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс. рублей) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие F2.01 "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство набережной Москва-реки от центральной исторической части г. Звенигород до Саввино-Сторожевского монастыря | 10,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.07.2024-29.11.2026 | 15.10.2026 | 4 957,40000 | 0,00000 | Итого | 4 957,40000 | 0,00000 | 4 957,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 3 093,41000 | 0,00000 | 3 093,41000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 863,99000 | 0,00000 | 1 863,99000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2 | Реновация набережной пруда на Центральной площади, центральной площади и Городского парка г. Одинцово | 10,5 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.10.2023-29.11.2026 | 15.10.2026 | 1 353 000,00000 | 0,00000 | Итого | 29 247,50000 | 0,00000 | 29 247,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 18 250,44000 | 0,00000 | 18 250,44000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 997,06000 | 0,00000 | 10 997,06000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 34 204,90000 | 0,00000 | 34 204,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 21 343,85000 | 0,00000 | 21 343,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 861,05000 | 0,00000 | 12 861,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Мероприятие F2.02 "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий" | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Благоустройство набережной Москва-реки от центральной исторической части г. Звенигород до Саввино-Сторожевского монастыря | 10,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.2023-16.10.2025 | 19.10.2025 | 46 445,61000 | 0,00000 | Итого | 46 445,61000 | 46 445,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 46 413,11000 | 46 413,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 32,50000 | 32,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 46 445,61000 | 46 445,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 46 413,11000 | 46 413,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 32,50000 | 32,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Мероприятие F2.03 "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)" | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Благоустройство сквера возле памятника воинам – землякам в д. Жуковка | 1,9 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-15.10.2023 | 18.10.2023 | 98 365,33000 | 0,00000 | Итого | 98 365,33000 | 98 365,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 60 199,58000 | 60 199,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 38 165,75000 | 38 165,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2 | Благоустройство ул. Интернациональная в г. Одинцово | 0,95 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-15.10.2023 | 18.10.2023 | 100 113,95000 | 0,00000 | Итого | 100 113,95000 | 100 113,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 61 269,73000 | 61 269,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 38 844,22000 | 38 844,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3 | Кредиторская задолженность за 2023 год по объекту "Благоустройство ул. Интернациональная в г. Одинцово" | 0,95 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-15.10.2023 | 18.10.2023 | 364,13996 | 0,00000 | Итого | 364,13996 | 0,00000 | 364,13996 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 364,13996 | 0,00000 | 364,13996 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 198 843,41996 | 198 479,28000 | 364,13996 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 121 833,44996 | 121 469,31000 | 364,13996 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 77 009,97000 | 77 009,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | Мероприятие F2.06. "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха)" | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Парк Захарово, Адрес: Московская область, Одинцовский район, д. Захарово (Муниципальное бюджетное учреждение «Парк Захарово», юр. адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, поселок Летний отдых, улица Зеленая, д. 1А)» | 1,01 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2024-15.10.2024 | 31.08.2024 | 85 000,00000 | 0,00000 | Итого | 85 000,00000 | 0,00000 | 85 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 60 000,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 000,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 85 000,00000 | 0,00000 | 85 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 60 000,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 000,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | Мероприятие И4.01. "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий" | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Реновация набережной пруда на Центральной площади, центральной площади и Городского парка г. Одинцово | 10,5 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.10.2023-29.11.2026 | 15.10.2026 | 1 352 247,50000 | 29 247,50000 | Итого | 1 323 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 661 500,00000 | 661 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18 250,44000 | Средства бюджета Московской области | 825 552,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 412 776,00000 | 412 776,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 997,06000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 497 448,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 248 724,00000 | 248 724,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.2 | Благоустройство набережной Москва-реки от центральной исторической части г. Звенигород до Саввино-Сторожевского монастыря | 10,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.07.2024-29.11.2029 | 15.10.2029 | 470 000,00000 | 4 957,40000 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 093,41000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 863,99000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 1 323 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 661 500,00000 | 661 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 825 552,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 412 776,00000 | 412 776,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 497 448,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 248 724,00000 | 248 724,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | Мероприятие И4.03. "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)" | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Сквер по Красногорскому шоссе у д.2 с пешеходной зоной по ул. Свободы в г. Одинцово | 1,4 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2025-29.11.2026 | 15.10.2026 | 133 172,20000 | 0,00000 | Итого | 133 172,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 712,20000 | 124 460,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 82 433,59000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 392,85000 | 77 040,74000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 50 738,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 319,35000 | 47 419,26000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.2 | Сквер в г. Кубинка по адресу: Одинцовский го, г. Кубинка, Колхозный проезд | 0,7га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2026-29.11.2027 | 15.10.2027 | 66 586,10000 | 0,00000 | Итого | 66 586,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 356,10000 | 62 230,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 41 216,79000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 696,42000 | 38 520,37000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 369,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 659,68000 | 23 709,63000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 199 758,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 712,20000 | 128 816,10000 | 62 230,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 123 650,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 392,85000 | 79 737,16000 | 38 520,37000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 76 107,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 319,35000 | 49 078,94000 | 23 709,63000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | Мероприятие И4.05 "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га)" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Благоустройство общественной территории по адресу: Одинцовский городской округ, р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 22/1 | 0,5 га | Работы по благоустройству | 01.03.2025 - 15.11.2025 | 16.11.2025 | 30 381,70000 | 0,00000 | Итого | 30 381,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 30 381,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 381,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 30 381,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 7.2 | Благоустройство общественной территории по адресу: Одинцовский городской округ, пос. Усово-тупик, д. 10 | 0,48 га | Работы по благоустройству | 01.03.2025 - 15.11.2025 | 16.11.2025 | 30 381,70000 | 0,00000 | Итого | 30 381,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 30 381,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 381,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 30 381,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 7.3 | Благоустройство общественной территории по адресу: Одинцовский го, пос. ВНИИССОК, ул. Бородинская, д. 3 (ЖК Гусарская баллада) | 0,3 га | Работы по благоустройству | 01.09.2025 - 15.11.2026 | 16.11.2026 | 31 597,00000 | 0,00000 | Итого | 31 597,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 597,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 31 597,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 597,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 7.4 | Территория Одинцовского городского округа | 3 ед. | Работы по благоустройству | 01.03.2026 - 15.11.2027 | 16.11.2027 | 97 319,00000 | 0,00000 | Итого | 97 319,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 597,00000 | 65 722,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 97 319,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 597,00000 | 65 722,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 189 679,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 60 763,40000 | 63 194,00000 | 65 722,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 189 679,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 60 763,40000 | 63 194,00000 | 65 722,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | Мероприятие 01.01 "Изготовление и установка стел" | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Стела по адресу: Одинцовский городской округ, г. Кубинка | 1 шт | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2023-31.10.2023 | 01.11.2023 | 16 000,00000 | 0,00000 | Итого | 16 000,00000 | 16 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 15 200,00000 | 15 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 800,00000 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.2 | Стела в честь 520-летия со дня основания с. Знаменское по адресу: Одинцовский городской округ, с. Знаменское | 1 шт | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.07.2024-31.10.2024 | 01.10.2024 | 3 000,00000 | 0,00000 | Итого | 3 000,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 3 000,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 19 000,00000 | 16 000,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 15 200,00000 | 15 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 800,00000 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 3 000,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | Мероприятие 01.02 "Благоустройство лесопарковых зон" | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Лесопарковая зона по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, микрорайон Новая Трехгорка | 29,1807 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2023-28.11.2025 | 29.11.2025 | 741 947,38000 | 0,00000 | Итого | 741 947,38000 | 32 781,00000 | 124 309,78000 | 584 856,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 454 071,78000 | 20 061,97000 | 76 077,58000 | 357 932,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 287 875,60000 | 12 719,03000 | 48 232,20000 | 226 924,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.2 | Лесопарковая зона по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ,Звенигородское лесничество, Звенигородское участковое лесничество | 35,78 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.02.2023-30.11.2025 | 01.06.2025 | 817 448,49000 | 0,00000 | Итого | 817 448,49000 | 136 173,59000 | 257 507,76000 | 423 767,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 500 278,45000 | 83 338,23000 | 157 594,74000 | 259 345,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 317 170,04000 | 52 835,36000 | 99 913,02000 | 164 421,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.3 | Лесопарковая зона по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, вблизи ул. Говорова | 17 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2025-28.11.2027 | 29.11.2027 | 536 230,00000 | 0,00000 | Итого | 536 230,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 153 369,00000 | 357 861,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 331 926,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 475,00000 | 94 935,41000 | 221 515,95000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 204 303,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 525,00000 | 58 433,59000 | 136 345,05000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 2 095 625,87000 | 168 954,59000 | 381 817,54000 | 1 033 623,74000 | 153 369,00000 | 357 861,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 286 276,59000 | 103 400,20000 | 233 672,32000 | 632 752,71000 | 94 935,41000 | 221 515,95000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 809 349,28000 | 65 554,39000 | 148 145,22000 | 400 871,03000 | 58 433,59000 | 136 345,05000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 | Мероприятие 01.03 "Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований" | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 1. Одинцовский г.о., с. Немчиновка, ул. Советский проспект, д.д. 102, 104, 106, 108, с. Немчиновка, ул. Связистов, д.д. 2, 4, 5, 6, 9, 11; 2. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 2,3,4,6,8,9,10,11,13; 3. Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 7, 15.; 4. Одинцовский г.о., д. Шульгино, д.22; 5. Одинцовский г.о., р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д.14, ул. Агрохимиков, д. 2,3,5, ул. Мичурина, д. 11,13; 6. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Говорова, д.д. 26, 26А, 26Б, 28, 30, 32, 34, 36; 7. Одинцовский г.о., п. Немчиновка, «у пруда»; 8. Одинцовский г.о., г. Голицыно, бульвар Генерала Ремезова, д. 10; 9. Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Радужная, д.18. | 9 объектов | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 73 814,18000 | 0,00000 | Итого | 73 814,18000 | 73 814,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 22 144,24000 | 22 144,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 51 669,94000 | 51 669,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 73 814,18000 | 73 814,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 22 144,24000 | 22 144,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 51 669,94000 | 51 669,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11 | Мероприятие 01.04 "Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | 1. деревня Петелино, 214; 2. деревня Бушарино ГП-3. | 2 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 4 161,45000 | 0,00000 | Итого | 4 161,45000 | 4 161,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 1 244,92000 | 1 244,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 916,53000 | 2 916,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 11.2 | 1. Каринское;2. г. Одинцово ул. Вокзальная д.7. | 2 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2024-30.09.2024 | 01.10.2024 | 15 202,77000 | 0,00000 | Итого | 15 202,77000 | 0,00000 | 15 202,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 202,77000 | 0,00000 | 15 202,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 19 364,22000 | 4 161,45000 | 15 202,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 244,92000 | 1 244,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 119,30000 | 2 916,53000 | 15 202,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12 | Мероприятие 01.07 "Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха" | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Парк Малевича, Адрес: Одинцовский г.о., вблизи д. Раздоры, парк Малевича | 369 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-31.10.2025 | 30.06.2025 | 889 439,11000 | 0,00000 | Итого | 889 439,11000 | 245 859,11000 | 377 850,00000 | 265 730,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 844 967,15000 | 233 566,15000 | 358 957,50000 | 252 443,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 44 471,96000 | 12 292,96000 | 18 892,50000 | 13 286,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 12.2 | Парк "Раздолье", Адрес: Московская область, Одинцовский муниципальный район, Истринское лесничество, Серебряноборское участковое лесничество, квартал 55, выделы 1,2,3,4,7,9,10,11,13,14,15,16,18,20,21,27,30,31,32,33,34,35,36; квартал 56, выделы 1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22 | 46 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-14.08.2024 | 30.06.2024 | 48 957,54000 | 0,00000 | Итого | 48 957,54000 | 12 340,72000 | 36 616,82000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 46 509,65000 | 11 723,68000 | 34 785,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 447,89000 | 617,04000 | 1 830,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 12.3 | Лесопарковая зона по адресу: Одинцовский г.о., вблизи д. Шульгино, д. Рождественно, д. Подушкино | 103,7 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.04.2024-28.11.2025 | 01.12.2025 | 670 000,00000 | 0,00000 | Итого | 670 000,00000 | 0,00000 | 60 331,62000 | 609 668,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 636 499,99000 | 0,00000 | 57 315,03000 | 579 184,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 33 500,01000 | 0,00000 | 3 016,59000 | 30 483,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 12.4 | Лесопарк Маслово по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, вблизи д. Маслово | 85 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.06.2024-28.11.2026 | 29.11.2026 | 2 003 675,14000 | 0,00000 | Итого | 2 003 675,14000 | 0,00000 | 376 627,64000 | 918 663,70000 | 708 383,80000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 1 703 123,86000 | 0,00000 | 320 133,49000 | 780 864,14000 | 602 126,23000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 300 551,28000 | 0,00000 | 56 494,15000 | 137 799,56000 | 106 257,57000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12.5 | Парк им. Л.Лазутиной по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, 3-й км. Красногорского шоссе | 342 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 10.03.2025-30.11.2026 | 01.12.2026 | 310 894,73000 | 0,00000 | Итого | 310 894,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 258 742,59000 | 52 152,14000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 295 349,99000 | 0,00000 | 0,00000 | 245 805,46000 | 49 544,53000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 544,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 937,13000 | 2 607,61000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 3 922 966,52000 | 258 199,83000 | 851 426,08000 | 2 052 804,67000 | 760 535,94000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 3 526 450,64000 | 245 289,83000 | 771 191,99000 | 1 858 298,06000 | 651 670,76000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 396 515,88000 | 12 910,00000 | 80 234,09000 | 194 506,61000 | 108 865,18000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13 | Мероприятие 01.08 "Обустройство велосипедной инфраструктуры" | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Благоустройство маршрута от микрорайона Трёхгорка, вблизи ул. Чистяковой, д. 78 через пешеходный переход в районе 8-го километра магистрали M-1 «Северный объезд Одинцово», далее через вход в парк культуры, спорта и отдыха имени Героя России Л.Е. Лазутиной со стороны Подушкинского шоссе, с устройством участка до существующей велосипедной инфраструктуры Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Героя России Л.Е. Лазутиной, с дооснащением участка «Тропы здоровья» | 1 ед. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.08.2022 - 31.12.2024 | 30.11.2024 | 400 219,41000 | 90 000,00000 | Итого | 310 219,41000 | 90 000,00000 | 220 219,41000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 56 430,00000 | Средства бюджета Московской области | 194 507,57000 | 56 430,00000 | 138 077,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 33 570,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 115 711,84000 | 33 570,00000 | 82 141,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 13.2 | Благоустройство веломаршрута в Одинцовском городском округе от станции Раздоры, через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки Жуковка-1 | 1 ед. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.10.2023-15.10.2026 | 31.08.2026 | 260 913,11000 | 0,00000 | Итого | 260 913,11000 | 0,00000 | 10 696,00000 | 59 304,00000 | 190 913,11000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 260 913,11000 | 0,00000 | 10 696,00000 | 59 304,00000 | 190 913,11000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 13.3 | Благоустройство веломаршрута в Одинцовском городском округе от станции Раздоры, через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки Жуковка-1 (субаренда земельного участка за счет средств бюджета муниципального образования, расходы на строительный контроль за проведением работ по благоустройству) | 1 ед. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.10.2023-15.10.2026 | 31.08.2026 | 5 488,74114 | 0,00000 | Итого | 5 488,74114 | 0,00000 | 0,00000 | 1 786,45314 | 3 254,35400 | 447,93400 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 488,74114 | 0,00000 | 0,00000 | 1 786,45314 | 3 254,35400 | 447,93400 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 576 621,26114 | 90 000,00000 | 230 915,41000 | 61 090,45314 | 194 167,46400 | 447,93400 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 194 507,57000 | 56 430,00000 | 138 077,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 382 113,69114 | 33 570,00000 | 92 837,84000 | 61 090,45314 | 194 167,46400 | 447,93400 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 | Мероприятие 01.09 "Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров" | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Лесной городок Одинцовский г.о., п. Десной городок, ул. Вокзальная | 0,53 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 10.05.2023-30.11.2023 | 01.12.2023 | 33 150,36000 | 0,00000 | Итого | 33 150,36000 | 33 150,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области, в том числе: | 31 492,84000 | 31 492,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | средства бюджета г. Москвы | 31 492,84000 | 31 492,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 657,52000 | 1 657,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 14.2 | Благоустройство территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров за счет за счет средств местного бюджета |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 10.05.2023-30.11.2023 | 01.12.2023 | 212,82524 | 0,00000 | Итого | 212,82524 | 212,82524 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета г. Москвы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 212,82524 | 212,82524 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 33 363,18524 | 33 363,18524 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области, в том числе: | 31 492,84000 | 31 492,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета г. Москвы | 31 492,84000 | 31 492,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 870,34524 | 1 870,34524 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15 | Мероприятие 01.20 "Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)" | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Расходы на благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета |  |  |  |  | 83 307,95456 | 0,00000 | Итого | 83 307,95456 | 10 892,25901 | 1 218,38771 | 52 983,43834 | 18 213,86950 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 83 307,95456 | 10 892,25901 | 1 218,38771 | 52 983,43834 | 18 213,86950 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 15.2 | Благоустройство рекреационной парковой зоны на части земельного участка с кадастровым номером 50:20:0040111:210 для развития территории ЖК "Одинбург" |  | Работы по благоустройству | 01.06.2024 - 15.11.2024 | 16.11.2024 | 25 000,00000 | 0,00000 | Итого | 25 000,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 25 000,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 108 307,95456 | 10 892,25901 | 26 218,38771 | 52 983,43834 | 18 213,86950 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 83 307,95456 | 10 892,25901 | 1 218,38771 | 52 983,43834 | 18 213,86950 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 25 000,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16 | Мероприятие 01.22 "Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"" | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | деревня Петелино, 214 за счет средств местного бюджета | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 224,35134 | 0,00000 | Итого | 224,35134 | 224,35134 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 224,35134 | 224,35134 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 16.2 | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | 7ед. | Работы по благоустройству | 02.08.2023-15.12.2023 | 16.12.2023 | 10 276,87890 | 0,00000 | Итого | 10 276,87890 | 10 276,87890 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 276,87890 | 10 276,87890 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 10 501,23024 | 10 501,23024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 501,23024 | 10 501,23024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17 | Мероприятие 01.23 "Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | 1. г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 33-35; 2. д. Носоново; 3. д. Захарово, д. 37Б; 4. г. Звенигород, Земляничный переулок; 5. Хутор Одинцовский; 6. Старый Городок, ул.Почтовая 5-й квартал; 7. д.Сальково; 8. с. Юдино, ул. Спортивная; 9. с. Ромашково, ул. Колхозная; 10. СНТ Мартьяново, д. 16; 11. г. Звенигород, ул. 50- лет победы, д. 29; 12. д. Хлюпино; 13. п. Старый Городок, ул. Почтовая; 14. д. Сивково; 15. НП Здравница, ул. Центральная, ул. Железнодорожная, ул. Центральная, ул. Матери Мира. | 15 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2025-30.09.2025 | 01.10.2025 | 44 203,00000 | 0,00000 | Итого | 44 203,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44 203,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 31 850,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 850,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 352,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 352,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 17.2 | Территория Одинцовского городского округа | 60 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2026-30.09.2027 | 01.10.2027 | 187 562,00000 | 0,00000 | Итого | 187 562,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 91 942,00000 | 95 620,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 187 562,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 91 942,00000 | 95 620,00000 | 0,00 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 231 765,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44 203,00000 | 91 942,00000 | 95 620,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 31 850,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 850,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 199 914,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 352,30000 | 91 942,00000 | 95 620,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Мероприятие F2.01 "Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищноу надзору МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 1. Одинцовский г.о., ту Жаворонковское, с.Юдино, ул.Зеленая д. 11, ул. Школьная д. 11; 2. Одинцовский г.о., г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой, д.д. 9к1, 9к2; 3. Одинцовский г.о., ту Кубинка, д. Еремино, д.1, д. 2; 4. Одинцовский г.о., г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д. 26, 28, 30; 5. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 19, 21; б-р Любы Новосёловой, д.д. 13, 15; 6. Одинцовский г.о., пос.Горбольницы 45,д.д.5, 10; 7. Одинцовский г.о., г. Звенигород, кв. Маяковского,д. 35, 33, 31; 8. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 25к.1, 25к.2, 27к.1, 27к.2; 9. Одинцовский г.о., р.п. Большие вяземы, ул. Городок-17, д. 21, 23, 25; 10. Одинцовский г.о., г. Кубинка, ул. Городок Кубинка-8, д. 1, 2, 3; 11. Одинцовский г.о., ту Жаворонковское, с.Юдино, ул.Пролетарская д. 42а,42б,42в; 12. Одинцовский г.о., г. Звенигород, мкр-н Первомайский, д. 13, 15, 17; 13. Одинцовский г.о., г. Звенигород, м-н Пронина,д 9; 14. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Любы Новосёловой, д.д. 11к.1, 11к.2; 15. Одинцовский г.о., г.Одинцово, Можайское ш., д.105; 16. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 104, 110, 112А; 17. Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Радужная,д.20; 18. Одинцовский г.о., ту Часцовское, пос. Покровский городок, д. 1, 2, 3, 4, 6-а; 19. Одинцовский г.о., г. Кубинка, д.60А, 60Б, 60В; 20. Одинцовский г.о., г. Звенигород, микрорайон Восточный, дд. 3, 4, 5, 6; 21. Одинцовский г.о., ту Никольское, п. Новый городок, д. 1-3; 22. Одинцовский г.о., с.Шарапово д. 20, 23, 24, 25; 23. Одинцовский г.о., п. Новый Городок, д. 6,7, 8, 9, 10, 13; 24. Одинцовский г.о., ул. Новоспортивная д. 10; 25. Одинцовский г.о., ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 11-16; 26. Одинцовский г.о., ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 4-8; 27. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 33, 35, 37; 28. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 98, 100, 100А, 102; 29. г.о. Одинцовский, с. Саввинская Слобода, квартал Звездочка, д. 4, 5, 49, 69, 73, 79. | 29 ед. | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 245 452,24000 | 0,00000 | Итого | 245 452,24000 | 245 452,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 150 216,60000 | 150 216,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 95 235,64000 | 95 235,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18.2 | 1. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 112, 114, 116, 118; 2. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 22А, 24, 26, 28, 28А; 3. Одинцовский г.о., р.п. Большие вяземы, ул. Школьный поселок, д.10,11,12, Можайское шоссе, д.1; 4. Одинцовский г.о., с.Жаворонки ул.Победы д.55; 5. Одинцовский г.о., ту Захаровское, пос.Горбольницы 45,д.д.3, 9,11; 6. Одинцовский г.о., ту Никольское, п. Новый городок, д. 35-42; 7. Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Союзная, д.32А,34,36; 8. Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.5,7,9. | 8 ед. | Работы по благоустройству | 01.02.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 112 522,88000 | 0,00000 | Итого | 112 522,88000 | 0,00000 | 112 522,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 112 522,88000 | 0,00000 | 112 522,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 357 975,12000 | 245 452,24000 | 112 522,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 150 216,60000 | 150 216,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 207 758,52000 | 95 235,64000 | 112 522,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19 | Мероприятие И4.01 "Ремонт дворовых территорий" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищноу надзору МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Одинцовский г.о.,г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 51 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 19 115,10600 | 0,00000 | Итого | 19 115,10600 | 0,00000 | 0,00000 | 19 115,10600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 19 115,10600 | 0,00000 | 0,00000 | 19 115,10600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.2 | Одинцовский г.о.,ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Березовая, д. 1,2,4,5 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 31 545,51800 | 0,00000 | Итого | 31 545,51800 | 0,00000 | 0,00000 | 31 545,51800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 31 545,51800 | 0,00000 | 0,00000 | 31 545,51800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.3 | Одинцовский г.о.,п. Рыбокомбината Нара, д. 22,23,29,30 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 10 320,98000 | 0,00000 | Итого | 10 320,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 320,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 320,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 320,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.4 | Одинцовский г.о.,ту Никольское, п. Новый городок, д. 26-31 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 21 528,32800 | 0,00000 | Итого | 21 528,32800 | 0,00000 | 0,00000 | 21 528,32800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 528,32800 | 0,00000 | 0,00000 | 21 528,32800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.5 | Одинцовский г.о.,ту Никольское, п. Новый городок, д. 5 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 5 557,33200 | 0,00000 | Итого | 5 557,33200 | 0,00000 | 0,00000 | 5 557,33200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 557,33200 | 0,00000 | 0,00000 | 5 557,33200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.6 | Одинцовский г.о.,п. Новый Городок, д. 11, 12 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 12 307,72700 | 0,00000 | Итого | 12 307,72700 | 0,00000 | 0,00000 | 12 307,72700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 307,72700 | 0,00000 | 0,00000 | 12 307,72700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.7 | Одинцовский г.о.,р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д. 5,6 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 12 607,49300 | 0,00000 | Итого | 12 607,49300 | 0,00000 | 0,00000 | 12 607,49300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 607,49300 | 0,00000 | 0,00000 | 12 607,49300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.8 | Одинцовский г.о.,р.п. Большие вяземы, ул. Школьный поселок, д. 8,8а,7 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 19 367,20500 | 0,00000 | Итого | 19 367,20500 | 0,00000 | 0,00000 | 19 367,20500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 19 367,20500 | 0,00000 | 0,00000 | 19 367,20500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.9 | Одинцовский г.о.,ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 11 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 19 846,96500 | 0,00000 | Итого | 19 846,96500 | 0,00000 | 0,00000 | 19 846,96500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 19 846,96500 | 0,00000 | 0,00000 | 19 846,96500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.10 | Одинцовский г.о.,г. Голицыно, 3-й Рабочий переулок, д. 9 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 3 719,96700 | 0,00000 | Итого | 3 719,96700 | 0,00000 | 0,00000 | 3 719,96700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 719,96700 | 0,00000 | 0,00000 | 3 719,96700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.11 | Одинцовский г.о.,ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул.Берёзовая, д. 7, 9, 11 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 30 908,36400 | 0,00000 | Итого | 30 908,36400 | 0,00000 | 0,00000 | 30 908,36400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 908,36400 | 0,00000 | 0,00000 | 30 908,36400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.12 | Одинцовский г.о.,ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул.Берёзовая, д. 6,8 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 24 884,18600 | 0,00000 | Итого | 24 884,18600 | 0,00000 | 0,00000 | 24 884,18600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 884,18600 | 0,00000 | 0,00000 | 24 884,18600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.13 | Одинцовский г.о.,г. Одинцово, ул. Говорова, д. 8,8А |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 13 674,00600 | 0,00000 | Итого | 13 674,00600 | 0,00000 | 0,00000 | 13 674,00600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13 674,00600 | 0,00000 | 0,00000 | 13 674,00600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.14 | Одинцовский г.о.,г. Одинцово, ул. Новоспортивная, д. 26, ул. Говорова, д. 4 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 13 871,93500 | 0,00000 | Итого | 13 871,93500 | 0,00000 | 0,00000 | 13 871,93500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13 871,93500 | 0,00000 | 0,00000 | 13 871,93500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.15 | Одинцовский г.о.,г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп. 1, 7 корп. 2 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 15 980,73800 | 0,00000 | Итого | 15 980,73800 | 0,00000 | 0,00000 | 15 980,73800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15 980,73800 | 0,00000 | 0,00000 | 15 980,73800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.16 | Одинцовский г.о.,г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 1, 1А; ул. Садовая, д.д. 16, 18 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 12 044,99300 | 0,00000 | Итого | 12 044,99300 | 0,00000 | 0,00000 | 12 044,99300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 044,99300 | 0,00000 | 0,00000 | 12 044,99300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.17 | Одинцовский г.о.,д. Чупряково, д. 1,2,4,5 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 30 352,51700 | 0,00000 | Итого | 30 352,51700 | 0,00000 | 0,00000 | 30 352,51700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 352,51700 | 0,00000 | 0,00000 | 30 352,51700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.18 | Одинцовский г.о.,г. Звенигород, м-н Супонево, д. 4,5,6 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 21 343,29000 | 0,00000 | Итого | 21 343,29000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 343,29000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 343,29000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 343,29000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.19 | Одинцовский г.о.,г. Звенигород, пр. Строителей, д. 4,6 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 5 903,38000 | 0,00000 | Итого | 5 903,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 903,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 903,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 903,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19.20 | Территория Одинцовского городского округа | 20 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2027 | 17.10.2027 | 689 266,36000 | 0,00000 | Итого | 689 266,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 337 875,36000 | 351 391,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 689 266,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 337 875,36000 | 351 391,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 1 014 146,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 324 880,03000 | 337 875,36000 | 351 391,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 014 146,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 324 880,03000 | 337 875,36000 | 351 391,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20 | Мероприятие 01.02 "Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищноу надзору МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | 1. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, от дома №12 пос. Новый Городок до автобусной остановки "Новый городок" (55.608496, 36.617017; 55.607517, 36.617068); 2. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, ту Никольское, п. Новый городок, д. 4,5, 18-20, 32, 33, 34 (55.611024, 36.613919; 55.612031, 36.614315); 3. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, р.п. Большие Вяземы от д. 5 ул. Школьный поселок до д. 8 (55.627604, 37.002687; 55.627533, 37.003541) участок №1; 4. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, р.п. Большие Вяземы от д. 5 ул. Школьный поселок до д. 8 (55.627410, 37.003709; 55.627516, 37.004965) участок №2; 5. Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №1 (55.615459, 36.840842; 55.616082, 36.841554); 6. Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №2 (55.616082, 36.841554; 55.615934, 36.841289); 7. Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №3 (55.616496, 36.841566; 55.616393, 36.843156); 8. Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №4 (55.616493, 36.841638; 55.616314, 36.842367); 9. Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №5 (55.617890, 36.843671; 55.617205, 36.842788); 10. Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, участок №6 (55.617292, 36.843308; 55.617208, 36.843882); 11. Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.8, д.9, д.10, д.11, д.14, д.17, участок №1 (55.615252, 36.841299; 55.615117, 36.842249); 12.Пешеходная коммуникация пос. Часцы, д.8, д.9, д.10, д.11, д.14, д.17, участок №2 (55.615178, 36.841471; 55.614823, 36.841622); 13. Пешеходная коммуникация г. Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д. 10 до Голицынской СОШ №2 (55.620909, 36.977983; 55.621586, 36.980418); 14. Пешеходная коммуникация г. Голицыно к общественному пространству Парк культуры и отдыха «Парк героев 1812 года» (55.625873, 36.984825; 55.626142, 36.986327); 15. Пешеходная коммуникация г. Звенигород от ул. Почтовая до надземного перехода к СК «Звезда» участок №1 (55.730394, 36.866333; 55.729059, 36.866964); 16. Пешеходная коммуникация г. Звенигород от ул. Почтовая до надземного перехода к СК «Звезда» участок №2 (55.728106, 36.865203; 55.728903, 36.866879); 17. Пешеходная коммуникация г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, 112А; п. БЗРИ, д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, участок №1 (55.681256, 37.300962; 55.681581, 37.302874); 18. Пешеходная коммуникация г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, 112А; п. БЗРИ, д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, участок №2 (55.681526, 37.302483; 55.681970, 37.302281); 19. Пешеходная коммуникация г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2, участок№1 (55.677499, 37.253561; 55.677651, 37.254194); 20. Пешеходная коммуникация г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2, участок№2 (55.677417, 37.252907; 55.677457, 37.253336); 21. Пешеходная коммуникация г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2, участок№3 (55.677054, 37.253706; 55.676605, 37.253840); 22. Пешеходная коммуникация г. Одинцово, ул. Толубко, д.д. 3к.1, 3к.2, д.3к.3, 3к.4; ул. Баковская, д.д. 2, 4, 8; ул. Вокзальная , д.д. 33, 35, 37, 37к.1; Можайское ш., д.76 (55.682467, 37.296392; 55.682174, 37.295919); 23. Пешеходная коммуникация п. Горки-2, д. 16 (административное здание) (55.723456, 37.168628; 55.723371, 37.166214); 24. Пешеходная коммуникация д.п. Лесной городок, ул. Молодежная, от д. 5 до Церкви (55.638019, 37.217271; 55.637673, 37.217121); 25. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, деревня Петелино (55.595656, 36.859182; 55.596618, 36.861142) участок №1; 26. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, деревня Петелино (55.596685, 36.861231; 55.597347, 36.862486) участок №2; 27. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.58,62,65,66,68 (55.705660, 37.319803; 55.705921, 37.319736); 28. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, г. Одинцово, от ЖК "Одинград" до ул. Маршала Бирюзова. | 28 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 23 587,42000 | 0,00000 | Итого | 23 587,42000 | 23 587,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 10 946,94000 | 10 946,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 940,48000 | 6 940,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 5 700,00000 | 5 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20.2 | 1.Пешеходная коммуникация от дома №8 пос. Кубинка-10 до автобусной остановки "Кубинка-10 (55.507547, 36.692967; 55.512187, 36.693537); 2. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, от дома № 6 п. Дубки, до автобусной остановки «Дубки» Уч. 1 (55.568481, 36.513328; 55.568554, 36.512298); 3. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, от дома № 6 п. Дубки, до автобусной остановки «Дубки» Уч. 2 (55.568446, 36.512845; 55.568653, 36.513204); 4. Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, от домов 60а,60б,60в, г. Кубинка до автобусной остановки «Можайское шоссе, 67» (55.577082, 36.718474; 55.578321, 36.718808); 5. Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Ершовское, с.Ершово, д.1, д.2, д.3(55.759622, 36.856798; 55.759815, 36.856716) уч.1; 6. Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Ершовское, с.Ершово, д.1, д.2, д.3(55.759816, 36.856794; 55.759822, 36.857511) уч.2; 7. Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Ершовское, с.Ершово, д.1, д.2, д.3(55.759822, 36.857580; 55.759793, 36.858452) уч.3; 8. Пешеходная коммуникация дворовой территории д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 кор.6, 8 кор.7, 8 кор.8 (Уч. 1) (55.637430, 37.218975; 55.636753, 37.218788); 9. Пешеходная коммуникация дворовой территории д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 кор.6, 8 кор.7, 8 кор.8 (Уч. 2) (55.637551, 37.218638; 55.637636, 37.218884); 10. Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Захаровское, пос.Летний Отдых, ул.Зеленая, д.д.1,2,3,4,5,6,7,8,8а,9,10а,11а,12а (Уч. 1) (55.640451, 36.974935; 55.639586, 36.975671); 11. Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Захаровское, пос.Горбольницы 45,д.д.3,9,11 (55.711620, 36.887748; 55.711325, 36.890393); 12. Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Голицыно,ул. Советская,д.52, корп.1-5 (55.620429, 36.982035; 55.620683, 36.983881); 13. Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, от автобусной остановки «Институт» до мостика через реку Большая Вязёмка (55.629633, 36.994305; 55.629575, 36.990992); 14. Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., дер. Малые Вяземы, от дома 7 по ул. Северная до дома 17 по ул. Южная (55.630695, 37.034846; 55.630043, 37.033115) уч.1; 15. Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., дер. Малые Вяземы, от дома 7 по ул. Северная до дома 17 по ул. Южная (55.630043, 37.033115; 55.629237, 37.033106) уч.2; 16. Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., дер. Малые Вяземы, от дома 7 по ул. Северная до дома 17 по ул. Южная (55.630870, 37.032719; 55.630240, 37.033151) уч.3; 17. Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., дер. Малые Вяземы, от дома 15 по ул. Южная до платформы «Малые Вяземы» (55.628351, 37.033155; 55.627449, 37.033188); 18. Пешеходная коммуникация Одинцовский г.о., с. Жаворонки от пешеходного перехода до театрального центра «Жаворонки» (55.642678, 37.103901; 55.642620, 37.106916); 19. Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, кв. Маяковского, д.1,2 (55.740697, 36.860745; 55.741959, 36.861381); 20. Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, ул. Радужная,д.12 Уч. 1 (55.701331, 36.869102; 55.701143, 36.870639); 21. Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, ул. Радужная,д.12 Уч. 2 (55.701069, 36.870036; 55.701143, 36.870639); 22. Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, ул. Садовая,кв Заречье,д.1,2 (55.716466, 36.824537; 55.717530, 36.825982); 23. Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, м-н Супонево, д. 14, 15 (55.744574, 36.872110; 55.744574, 36.871982); 24. Пешеходная коммуникация дворовой территории г.Одинцово, б-р Маршала Крылова, д.25А, 27; ул. Говорова, д.38,40 (55.688378, 37.303313; 55.689534, 37.301403); 25. Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 143, 145, 153, 155, 157, 161; б-р Маршала Крылова, д.д. 14, 16, (55.686248, 37.300232; 55.686384, 37.301002); 26. Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 4, 6, 8, 12, 14, 16; ул. Садовая, д.д. 20, 22А, 24, 26, 28, 28А, 30, 32 Уч. 1 (55.678203, 37.246226; 55.678239, 37.248158); 27. Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 4, 6, 8, 12, 14, 16; ул. Садовая, д.д. 20, 22А, 24, 26, 28, 28А, 30, 32 Уч. 2 (55.678239, 37.247372; 55.677830, 37.246377); 28. Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 4, 6, 8, 12, 14, 16; ул. Садовая, д.д. 20, 22А, 24, 26, 28, 28А, 30, 32 (55.678239, 37.247372; 55.678855, 37.247094) уч.3; 29. Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 1,2,3, ул. Заводская, д. 1,2,6,7,8,13 Уч. 1 (55.598978, 36.692465; 55.597611, 36.694944); 30. Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 1,2,3, ул. Заводская, д. 1,2,6,7,8,13 Уч. 2 (55.598998, 36.692438; 55.597539, 36.692876); 31. Пешеходная коммуникация дворовой территории ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 1,2,3, ул. Заводская, д. 1,2,6,7,8,13 Уч. 3 (55.598748, 36.693345; 55.598144, 36.692626); 32. Пешеходная коммуникация дворовой территории г.Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.2,4,6; Можайское ш., д.73,75,77 (55.679440, 37.280480; 55.679198, 37.280352). | 32 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 34 196,83200 | 0,00000 | Итого | 34 196,83200 | 0,00000 | 34 196,83200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 34 196,83200 | 0,00000 | 34 196,83200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20.3 | Нераспределенный остаток |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 4 495,07800 | 0,00000 | Итого | 4 495,07800 | 0,00000 | 4 495,07800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 495,07800 | 0,00000 | 4 495,07800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 62 279,33000 | 23 587,42000 | 38 691,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 10 946,94000 | 10 946,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 45 632,39000 | 6 940,48000 | 38 691,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 5 700,00000 | 5 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21 | Мероприятие 01.17 "Благоустройство дворовых территорий" | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | 1. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 112, 114, 116, 118 (Ремонт дворовых территорий); 2. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 22А, 24, 26, 28, 28А (Ремонт дворовых территорий); 3. Одинцовский г.о., р.п. Большие вяземы, ул. Школьный поселок, д.10,11,12, Можайское шоссе, д.1 (Ремонт дворовых территорий); 4. Одинцовский г.о., с.Жаворонки ул.Победы д.55 (Ремонт дворовых территорий); 5. Одинцовский г.о., ту Захаровское, пос.Горбольницы 45,д.д.3, 9,11 (Ремонт дворовых территорий); 6. Одинцовский г.о., ту Никольское, п. Новый городок, д. 35-42 (Ремонт дворовых территорий); 7. Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Союзная, д.32А,34,36 (Ремонт дворовых территорий); 8. Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.5,7,9 (Ремонт дворовых территорий). | 8 ед. | Работы по благоустройству | 01.02.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 31 570,44166 | 0,00000 | Итого | 31 570,44166 | 0,00000 | 31 570,44166 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 31 570,44166 | 0,00000 | 31 570,44166 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.2 | Установка новых и замена существующих контейнерных площадок на дворовых территориях Одинцовского городского округа | 77 площадок | Работы по благоустройству | 04.04.2024-01.05.2024 | 02.05.2024 | 8 020,44679 | 0,00000 | Итого | 8 020,44679 | 0,00000 | 8 020,44679 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 020,44679 | 0,00000 | 8 020,44679 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.3 | Устройство площадок для выгула собак на территории Одинцовского городского округа | 4 площадки | Работы по благоустройству | 01.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 11 511,29684 | 0,00000 | Итого | 11 511,29684 | 0,00000 | 11 511,29684 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 11 511,29684 | 0,00000 | 11 511,29684 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.4 | Одинцово, Можайское шоссе, д. 161 (ремонт асфальтового покрытия и обустройство парковки) | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.05.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 2 170,08760 | 0,00000 | Итого | 2 170,08760 | 0,00000 | 2 170,08760 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 2 170,08760 | 0,00000 | 2 170,08760 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.5 | Одинцовский городской округ. д. Кезьмино, (ремонт дороги протяженность участка 240 метров) | 240 м. | Работы по благоустройству | 01.05.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 7 318,44367 | 0,00000 | Итого | 7 318,44367 | 0,00000 | 7 318,44367 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 7 318,44367 | 0,00000 | 7 318,44367 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.6 | Одинцовский г.о.,г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 51 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 2 352,87942 | 0,00000 | Итого | 2 352,87942 | 0,00000 | 0,00000 | 2 352,87942 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 352,87942 | 0,00000 | 0,00000 | 2 352,87942 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.7 | Одинцовский г.о.,ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Березовая, д. 1,2,4,5 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 3 882,99587 | 0,00000 | Итого | 3 882,99587 | 0,00000 | 0,00000 | 3 882,99587 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 882,99587 | 0,00000 | 0,00000 | 3 882,99587 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.8 | Одинцовский г.о.,п. Рыбокомбината Нара, д. 22,23,29,30 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 326,99004 | 0,00000 | Итого | 326,99004 | 0,00000 | 0,00000 | 326,99004 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 326,99004 | 0,00000 | 0,00000 | 326,99004 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.9 | Одинцовский г.о.,ту Никольское, п. Новый городок, д. 26-31 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 2 649,96094 | 0,00000 | Итого | 2 649,96094 | 0,00000 | 0,00000 | 2 649,96094 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 649,96094 | 0,00000 | 0,00000 | 2 649,96094 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.10 | Одинцовский г.о.,ту Никольское, п. Новый городок, д. 5 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 684,06232 | 0,00000 | Итого | 684,06232 | 0,00000 | 0,00000 | 684,06232 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 684,06232 | 0,00000 | 0,00000 | 684,06232 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.11 | Одинцовский г.о.,п. Новый Городок, д. 11, 12 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 514,98113 | 0,00000 | Итого | 1 514,98113 | 0,00000 | 0,00000 | 1 514,98113 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 514,98113 | 0,00000 | 0,00000 | 1 514,98113 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.12 | Одинцовский г.о.,р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д. 5,6 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 551,87932 | 0,00000 | Итого | 1 551,87932 | 0,00000 | 0,00000 | 1 551,87932 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 551,87932 | 0,00000 | 0,00000 | 1 551,87932 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.13 | Одинцовский г.о.,р.п. Большие вяземы, ул. Школьный поселок, д. 8,8а,7 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 2 383,94437 | 0,00000 | Итого | 2 383,94437 | 0,00000 | 0,00000 | 2 383,94437 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 383,94437 | 0,00000 | 0,00000 | 2 383,94437 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.14 | Одинцовский г.о.,ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 11 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 2 442,99947 | 0,00000 | Итого | 2 442,99947 | 0,00000 | 0,00000 | 2 442,99947 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 442,99947 | 0,00000 | 0,00000 | 2 442,99947 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.15 | Одинцовский г.о.,г. Голицыно, 3-й Рабочий переулок, д. 9 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 457,89763 | 0,00000 | Итого | 457,89763 | 0,00000 | 0,00000 | 457,89763 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 457,89763 | 0,00000 | 0,00000 | 457,89763 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.16 | Одинцовский г.о.,ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул.Берёзовая, д. 7, 9, 11 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 3 804,56719 | 0,00000 | Итого | 3 804,56719 | 0,00000 | 0,00000 | 3 804,56719 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 804,56719 | 0,00000 | 0,00000 | 3 804,56719 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.17 | Одинцовский г.о.,ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул.Берёзовая, д. 6,8 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 3 063,04046 | 0,00000 | Итого | 3 063,04046 | 0,00000 | 0,00000 | 3 063,04046 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 063,04046 | 0,00000 | 0,00000 | 3 063,04046 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.18 | Одинцовский г.о.,г. Одинцово, ул. Говорова, д. 8,8А |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 683,15886 | 0,00000 | Итого | 1 683,15886 | 0,00000 | 0,00000 | 1 683,15886 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 683,15886 | 0,00000 | 0,00000 | 1 683,15886 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.19 | Одинцовский г.о.,г. Одинцово, ул. Новоспортивная, д. 26, ул. Говорова, д. 4 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 707,52219 | 0,00000 | Итого | 1 707,52219 | 0,00000 | 0,00000 | 1 707,52219 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 707,52219 | 0,00000 | 0,00000 | 1 707,52219 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.20 | Одинцовский г.о.,г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп. 1, 7 корп. 2 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 967,09789 | 0,00000 | Итого | 1 967,09789 | 0,00000 | 0,00000 | 1 967,09789 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 967,09789 | 0,00000 | 0,00000 | 1 967,09789 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.21 | Одинцовский г.о.,г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 1, 1А; ул. Садовая, д.д. 16, 18 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 2 301,63089 | 0,00000 | Итого | 2 301,63089 | 0,00000 | 0,00000 | 2 301,63089 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 301,63089 | 0,00000 | 0,00000 | 2 301,63089 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.22 | Одинцовский г.о.,д. Чупряково, д. 1,2,4,5 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 3 736,14706 | 0,00000 | Итого | 3 736,14706 | 0,00000 | 0,00000 | 3 736,14706 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 736,14706 | 0,00000 | 0,00000 | 3 736,14706 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.23 | Одинцовский г.о.,г. Звенигород, м-н Супонево, д. 4,5,6 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 2 627,18492 | 0,00000 | Итого | 2 627,18492 | 0,00000 | 0,00000 | 2 627,18492 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 627,18492 | 0,00000 | 0,00000 | 2 627,18492 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.24 | Одинцовский г.о.,г. Звенигород, пр. Строителей, д. 4,6 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 726,65823 | 0,00000 | Итого | 726,65823 | 0,00000 | 0,00000 | 726,65823 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 726,65823 | 0,00000 | 0,00000 | 726,65823 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.25 | Одинцовский г.о.,пос. Покровский городок, д. 5, 11, 12, 14 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2025 | 17.10.2025 | 34 748,71984 | 0,00000 | Итого | 25 447,88405 | 0,00000 | 0,00000 | 25 447,88405 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 447,88405 | 0,00000 | 0,00000 | 25 447,88405 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.26 | Одинцовский г.о., Пожарный проезд в д. Глазынино |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 0,00000 | 0,00000 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21.27 | Нераспределенный остаток |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 14 140,65274 | 0,00000 | Итого | 14 140,65274 | 0,00000 | 0,00000 | 14 140,65274 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 140,65274 | 0,00000 | 0,00000 | 14 140,65274 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 140 044,85155 | 0,00000 | 60 590,71656 | 79 454,13499 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 130 556,32028 | 0,00000 | 51 102,18529 | 79 454,13499 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 9 488,53127 | 0,00000 | 9 488,53127 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22 | Мероприятие 01.20 "Замена и модернизация детских игровых площадок" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | Замена и модернизация детских игровых площадок в 2023 году | 32 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 182 581,85262 | 0,00000 | Итого | 182 581,85262 | 182 581,85262 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 47 038,24571 | 47 038,24571 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 135 543,60691 | 135 543,60691 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22.2 | 1. Одинцовский г.о., п. Новый Городок, д. 11, 12; 2. Одинцовский г.о., п.Немчиновка, ул. Связистов, д.2; 3. Одинцовский г.о., г.Звенигород, мкрн.Супонево, д.14; 4. Одинцовский г.о., с.Саввинская Слобода, кв.Звездочка, д.5, 69; 5. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Вокзальная, д. 9; 6. Одинцовский г.о., д.Аксиньино; 7. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Белорусская, д.2; 8. Одинцовский г.о., г.Одинцово, Можайское шоссе, д.105; 9. Одинцовский г.о., д.Андрианково; 10. Одинцовский г.о., п.Старый Городок, ул.Почтовая, д.2; 11. Одинцовский г.о., д.Козино; 12. Одинцовский г.о., д. Рыбушкино; 13. Одинцовский г.о., с.Саввинская Слобода, Яблоневый Сад; 14. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.153; 15. Одинцовский г.о., п.Лесной Городок, ул.Молодежная, д.6; 16. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.60, 62; 17. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.67; 18. Одинцовский г.о. п. Дубки, ул.Пейзажная; 19. Одинцовский г.о.пос.Митькино; 20. Одинцовский г.о. п. Матвейково; 21. р.п. Новоиванвоское, ул. Калинина, д. 14.; 22. Одинцовский г.о., п.Старый Городок, ул.Заводская, д.9; 23. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Белорусская, д.6; 24. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Говорова, д.28; 25. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Сколковская, д.1А; 26. Одинцовский г.о., д/о Поречье. д.7; 27. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Сосновая, д.10; 28. Одинцовский г.о., п.Кубинка-8, д.5; 29. р.п. Большие вяземы, ул. Школьный поселок, д.10,11,12, Можайское шоссе, д.1; 30. г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 112, 114, 116, 118; 31. г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 22А, 24, 26, 28, 28А; 32. ту Захаровское, пос.Горбольницы 45,д.д.3, 9,11; 33. г.Одинцово, ул. Союзная, д.32А,34,36; 34. г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.5,7,9; 35. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Белорусская, д.9; 36. Одинцовский г.о., мкр. Шихово; 37. Одинцовский г.о., пос.сан.им. Герцена, д. 15; 38. пос. Внииссок, ул. М.Кутузова, д. 5; 39. г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.18; 40. Одинцовский г.о., дер. Зайцева; 41. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Любы Новосёловой, д. 14; 42. Одинцовский г.о., с. Введенское; 43. Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д. 10, к. 4. | 43 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 173 090,93259 | 0,00000 | Итого | 173 090,93259 | 0,00000 | 173 090,93259 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 173 090,93259 | 0,00000 | 173 090,93259 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22.3 | Территория Одинцовского городского округа |  | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 42 712,67490 | 0,00000 | Итого | 42 712,67490 | 0,00000 | 42 712,67490 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 42 712,67490 | 0,00000 | 42 712,67490 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 398 385,46011 | 182 581,85262 | 215 803,60749 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 47 038,24571 | 47 038,24571 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 351 347,21440 | 135 543,60691 | 215 803,60749 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 23 | Мероприятие 01.29 "Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищноу надзору МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.1 | 1. Одинцовский г.о., г. Звенигород, мкр.Супонево д.11, 12; 2. Одинцовский г.о., пос. Покровский городок, д.а 5, 11, 12, 14; 3. Одинцовский г.о., р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.9, Можайское шоссе, д.3, 2, 2/1; 4. Одинцовский г.о., п.сан.им.Герцена д.23, 24, 25, 47-51; 5. Одинцовский г.о., п. Новый городок, д. 21, 22, 23, 24, 25; 6. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44; б-р Любы Новосёловой, д.д. 2к.1, 2к.2, 2А, 4к.1, 4к.2, 4А; 7. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул.Комсомольская, д.2, 4, 6, 8; 8. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д.16; ул. Маковского, д.16, 20, 22, 24; 9. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 6, 8, 8А, 10, ул.Молодёжная, д.д. 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18; 10. Одинцовский г.о., г. Голицыно, ул. 1-й Рабочий переулок, д.31В. | 10 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 190 370,34883 | 0,00000 | Итого | 190 370,34883 | 0,00000 | 190 370,34883 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 190 370,34883 | 0,00000 | 190 370,34883 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 190 370,34883 | 0,00000 | 190 370,34883 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 190 370,34883 | 0,00000 | 190 370,34883 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 24 | Мероприятие 01.30 "Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.1 | 1. Одинцовский г.о., г. Звенигород, мкр. Пронина, д. 8;2. Одинцовский г.о., г. Голицыно, пр. Керамиков, д. 78;3. Одинцовский г.о., пос. Новый городок, д. 41, д.36;4. Одинцовский г.о., п. Часцы, около д. №14. | 4 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2024-16.10.2024 | 17.10.2024 | 41 800,90108 | 0,00000 | Итого | 41 800,90108 | 0,00000 | 41 800,90108 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 41 800,90108 | 0,00000 | 41 800,90108 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 41 800,90108 | 0,00000 | 41 800,90108 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 41 800,90108 | 0,00000 | 41 800,90108 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25 | Мероприятие 01.33 "Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения)" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищноу надзору МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.1 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация от дома 17 с. Каринское до автобусной остановки «Сельсовет» (55.710011, 36.683321; 55.709178, 36.683446) | 95 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 210,72105 | 0,00000 | Итого | 1 210,72105 | 0,00000 | 0,00000 | 1 210,72105 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 210,72105 | 0,00000 | 0,00000 | 1 210,72105 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.2 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории , Одинцовский г.о. г Звенигород , от ул. Красная до ул. Мичурина (55.732993, 36.864016; 55.733466, 36.864099) | 63 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 681,21264 | 0,00000 | Итого | 681,21264 | 0,00000 | 0,00000 | 681,21264 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 681,21264 | 0,00000 | 0,00000 | 681,21264 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.3 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории от дома № 2 мкр. Пронина г. Звенигород до автобусной остановки "Квартал имени Маяковского" (55.740676, 36.860227; 55.740641, 36.860001) | 20 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 216,25801 | 0,00000 | Итого | 216,25801 | 0,00000 | 0,00000 | 216,25801 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 216,25801 | 0,00000 | 0,00000 | 216,25801 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.4 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация от ул. Светлая пос. Покровское до МБОУ Часцовская СОШ, дошкольное отделение детский сад №43 (55.649278, 36.838415; 55.648756, 36.837877) Уч. 1 | 69 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 746,09004 | 0,00000 | Итого | 746,09004 | 0,00000 | 0,00000 | 746,09004 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 746,09004 | 0,00000 | 0,00000 | 746,09004 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.5 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация от ул. Светлая пос. Покровское до МБОУ Часцовская СОШ, дошкольное отделение детский сад №43 (55.649075, 36.836749; 55.648752, 36.837874) Уч. 2 | 82 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 886,65775 | 0,00000 | Итого | 886,65775 | 0,00000 | 0,00000 | 886,65775 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 886,65775 | 0,00000 | 0,00000 | 886,65775 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.6 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация от 2-го Успенского шоссе до автобусной остановки «Матвейково» (55.663850, 37.093007; 55.663523, 37.091867) | 95 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 027,22538 | 0,00000 | Итого | 1 027,22538 | 0,00000 | 0,00000 | 1 027,22538 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 027,22538 | 0,00000 | 0,00000 | 1 027,22538 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.7 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д.8 кор.6, д.8 кор.7, д. 8 кор.8 (55.636172, 37.217581; 55.636675, 37.218695) | 95 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 042,76424 | 0,00000 | Итого | 1 042,76424 | 0,00000 | 0,00000 | 1 042,76424 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 042,76424 | 0,00000 | 0,00000 | 1 042,76424 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.8 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории р.п. Большие Вяземы, ул. Городк -17, д.27,29,29/1,31 (55.641070, 37.015575; 55.641108, 37.012848) | 173 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 932,32999 | 0,00000 | Итого | 1 932,32999 | 0,00000 | 0,00000 | 1 932,32999 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 932,32999 | 0,00000 | 0,00000 | 1 932,32999 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.9 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Звенигород, кв. Маяковского д.17 (55.743289, 36.865219; 55.743021, 36.864905) | 43,5 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 483,14285 | 0,00000 | Итого | 483,14285 | 0,00000 | 0,00000 | 483,14285 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 483,14285 | 0,00000 | 0,00000 | 483,14285 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.10 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация ТУ Жаворонковское, д. Ликино до Ликинской СОШ (55.634157, 37.129826; 55.634816, 37.131943) | 165 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 842,97372 | 0,00000 | Итого | 1 842,97372 | 0,00000 | 0,00000 | 1 842,97372 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 842,97372 | 0,00000 | 0,00000 | 1 842,97372 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.11 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация от дома 3 корп.2, Можайское шоссе до автобусной остановки "Торговый центр" (55.669480, 37.259214; 55.669480, 37.258981) | 40 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 462,32033 | 0,00000 | Итого | 462,32033 | 0,00000 | 0,00000 | 462,32033 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 462,32033 | 0,00000 | 0,00000 | 462,32033 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.12 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., г. Голицыно, Западный проспект от дома № 6 к МБДОУ детский сад №36 (55.612332, 36.962528; 55.612593, 36.964121) Уч. 1 | 110 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 228,64916 | 0,00000 | Итого | 1 228,64916 | 0,00000 | 0,00000 | 1 228,64916 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 228,64916 | 0,00000 | 0,00000 | 1 228,64916 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.13 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., г. Голицыно, Западный проспект от дома № 6 к МБДОУ детский сад №36 (55.612690, 36.964099; 55.612462, 36.964142) Уч. 2 | 27 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 301,57757 | 0,00000 | Итого | 301,57757 | 0,00000 | 0,00000 | 301,57757 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 301,57757 | 0,00000 | 0,00000 | 301,57757 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.14 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация, Одинцовский г.о., г. Голицыно, Западный проспект от дома № 6 к МБДОУ детский сад №36 (55.612690, 36.964099; 55.612817, 36.964839) Уч. 3 | 47 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 524,96827 | 0,00000 | Итого | 524,96827 | 0,00000 | 0,00000 | 524,96827 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 524,96827 | 0,00000 | 0,00000 | 524,96827 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.15 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация д. Скоротово, к остановочному павильону "Скоротово" (55.682193, 36.907124; 55.682792, 36.907567) | 100 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 081,28994 | 0,00000 | Итого | 1 081,28994 | 0,00000 | 0,00000 | 1 081,28994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 081,28994 | 0,00000 | 0,00000 | 1 081,28994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.16 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация, г.о. Одинцовский, от дома № 3 ул. Почтовая, п. Старый городок до поликлиники Никольской больницы (55.602779, 36.697065; 55.604430, 36.697077) | 250 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 2 792,38436 | 0,00000 | Итого | 2 792,38436 | 0,00000 | 0,00000 | 2 792,38436 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 792,38436 | 0,00000 | 0,00000 | 2 792,38436 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.17 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Толубко, д.д.3 к1, 3к.2, д.3к.3 , 3к.4 , ул. Баковская, д.д.2,4,8 ; ул. Вокзальная, д.д. 33,35.37.37к.1 ; Можайское шоссе, д.76 (55.678407, 37.292823;55.679290, 37.294713) | 165 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 842,97372 | 0,00000 | Итого | 1 842,97372 | 0,00000 | 0,00000 | 1 842,97372 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 842,97372 | 0,00000 | 0,00000 | 1 842,97372 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.18 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация от супермаркета "Лента " до автобусной остановки "Торговый центр" (55.669473, 37.259298; 55.669214, | 102 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 154,83171 | 0,00000 | Итого | 1 154,83171 | 0,00000 | 0,00000 | 1 154,83171 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 154,83171 | 0,00000 | 0,00000 | 1 154,83171 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.19 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.2,4,10,12,14 (55.675312, 37.254947; 55.67609, 37.255693) уч. № 1 | 100 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 116,95383 | 0,00000 | Итого | 1 116,95383 | 0,00000 | 0,00000 | 1 116,95383 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 116,95383 | 0,00000 | 0,00000 | 1 116,95383 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.20 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.2,4,10,12,14 (55.675312, 37.254947; 55.676092,37.255693) уч. № 2 | 40 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 432,51592 | 0,00000 | Итого | 432,51592 | 0,00000 | 0,00000 | 432,51592 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 432,51592 | 0,00000 | 0,00000 | 432,51592 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.21 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.2,4,10,12,14 (55.675312, 37.254947; 55.676092,37.255693) уч. № 3 | 38 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 410,89025 | 0,00000 | Итого | 410,89025 | 0,00000 | 0,00000 | 410,89025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 410,89025 | 0,00000 | 0,00000 | 410,89025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.22 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, Можайское шоссе, д.д. 15,17,17к1,21,23 (55.672428, 37.261291; 55.672750,37.263128) | 122 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 362,68368 | 0,00000 | Итого | 1 362,68368 | 0,00000 | 0,00000 | 1 362,68368 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 362,68368 | 0,00000 | 0,00000 | 1 362,68368 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.23 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация с. Введенское от дома 30А до фельдшерско-акушерского пункта (55.698855, 36.890455; 55.698339, 36.890887) | 75 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 810,96740 | 0,00000 | Итого | 810,96740 | 0,00000 | 0,00000 | 810,96740 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 810,96740 | 0,00000 | 0,00000 | 810,96740 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.24 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация г. Одинцово, от остановочного павильона «Платформа Отрадное» к ЖД платформе «Отрадное» (55.665654, 37.248910; 55.667536, 37.250278) | 250 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 2 703,22474 | 0,00000 | Итого | 2 703,22474 | 0,00000 | 0,00000 | 2 703,22474 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 703,22474 | 0,00000 | 0,00000 | 2 703,22474 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.25 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории р.п. Заречье, д.д. 4,4а.6.6а.6б (55.688071, 37.395175;55.687909, 37.394834) | 32 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 346,01284 | 0,00000 | Итого | 346,01284 | 0,00000 | 0,00000 | 346,01284 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 346,01284 | 0,00000 | 0,00000 | 346,01284 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.26 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 16 (55.667402,37285984; 55.667747, 37.286719) уч. № 1 | 68 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 735,27715 | 0,00000 | Итого | 735,27715 | 0,00000 | 0,00000 | 735,27715 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 735,27715 | 0,00000 | 0,00000 | 735,27715 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.27 | Одинцовский г.о., Пешеходная коммуникация дворовой территории г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 16 (55.667372,372286706; 55.667655, 37.286836) уч. № 2 | 36 м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 402,10346 | 0,00000 | Итого | 402,10346 | 0,00000 | 0,00000 | 402,10346 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 402,10346 | 0,00000 | 0,00000 | 402,10346 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25.28 | Территория Одинцовского городского округа | 46 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2027 | 17.10.2027 | 58 936,00000 | 0,00000 | Итого | 58 936,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 28 890,00000 | 30 046,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 58 936,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 28 890,00000 | 30 046,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 86 715,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27 779,00000 | 28 890,00000 | 30 046,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 86 715,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27 779,00000 | 28 890,00000 | 30 046,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 26 | Мероприятие 01.34 "Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)"(Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.1 | 1. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Толубко, д. 3 к. 4; 2. Одинцовский г.о., пос. Немчиновка, ул. Связистов, д. 2; 3. Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д.25; 4.Одинцовский г.о., п. Новый городок, д. 26-31; 5. Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д.27,29,29/1,31; 6. Одинцовский г.о., д. Хомяки, ул. Прудная, д.1; 7. Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 11; 8. Одинцовский г.о., г. Голицыно, Западный проспект,д. 2; 9. Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Берёзовая, д. 6,8; 10. Одинцовский г.о., д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д.8 кор.8; 11. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2; 12. Одинцовский г.о., пос. Горки-2, д. 1,2,6,9,28; 13. Одинцовский г.о., г. Голицыно, 3-й Рабочий переулок, 9; 14. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Говорова, д. 8,8А; 15. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Новоспортивная, д. 26, ул. Говорова, д. 4; 16. Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д. 5,6; 17. Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.8,8а,7; 18. Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр. Строителей, д.4,6; 19. Одинцовский г.о., д. Чупряково, д.1,2,4,5; 20. Одинцовский г.о., п. Ликино, д.10. | 20 ед. | Работы по благоустройству | 20.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 9 727,12196 | 0,00000 | Итого | 9 727,12196 | 0,00000 | 0,00000 | 9 727,12196 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 727,12196 | 0,00000 | 0,00000 | 9 727,12196 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 26.2 | Территория Одинцовского городского округа | 32 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2027 | 17.10.2027 | 24 011,10000 | 0,00000 | Итого | 24 011,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 770,10000 | 12 241,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 011,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 770,10000 | 12 241,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 33 738,22196 | 0,00000 | 0,00000 | 9 727,12196 | 11 770,10000 | 12 241,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 33 738,22196 | 0,00000 | 0,00000 | 9 727,12196 | 11 770,10000 | 12 241,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27 | Мероприятие 01.35 "Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)"(Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.1 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Толубко, д. 3 к. 4 | 200 кв. м. | Работы по благоустройству | 20.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 6 344,56015 | 0,00000 | Итого | 6 344,56015 | 0,00000 | 0,00000 | 6 344,56015 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 953,05833 | 0,00000 | 0,00000 | 2 953,05833 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 391,50182 | 0,00000 | 0,00000 | 3 391,50182 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27.2 | Одинцовский г.о., пос. Немчиновка, ул. Связистов, д. 2 | 200 кв. м. | Работы по благоустройству | 20.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 8 267,86852 | 0,00000 | Итого | 8 267,86852 | 0,00000 | 0,00000 | 8 267,86852 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 3 848,25700 | 0,00000 | 0,00000 | 3 848,25700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 419,61152 | 0,00000 | 0,00000 | 4 419,61152 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27.3 | Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д.25 | 200 кв. м. | Работы по благоустройству | 20.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 2 315,17272 | 0,00000 | Итого | 2 315,17272 | 0,00000 | 0,00000 | 2 315,17272 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 1 077,59087 | 0,00000 | 0,00000 | 1 077,59087 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 237,58185 | 0,00000 | 0,00000 | 1 237,58185 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27.4 | Одинцовский г.о., п. Новый городок, д. 26-31 | 150 кв.м. | Работы по благоустройству | 20.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 4 984,16219 | 0,00000 | Итого | 4 984,16219 | 0,00000 | 0,00000 | 4 984,16219 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 319,86479 | 0,00000 | 0,00000 | 2 319,86479 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 664,29740 | 0,00000 | 0,00000 | 2 664,29740 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27.5 | Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д.27,29,29/1,31 | 150 кв.м. | Работы по благоустройству | 20.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 7 315,77586 | 0,00000 | Итого | 7 315,77586 | 0,00000 | 0,00000 | 7 315,77586 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 3 405,10806 | 0,00000 | 0,00000 | 3 405,10806 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 910,66780 | 0,00000 | 0,00000 | 3 910,66780 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27.6 | Одинцовский г.о., д. Хомяки, ул. Прудная, д.1 | 100 кв.м. | Работы по благоустройству | 20.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 3 244,55440 | 0,00000 | Итого | 3 244,55440 | 0,00000 | 0,00000 | 3 244,55440 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 1 510,16906 | 0,00000 | 0,00000 | 1 510,16906 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 734,38534 | 0,00000 | 0,00000 | 1 734,38534 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27.7 | Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 11 | 200 кв. м. | Работы по благоустройству | 20.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 12 987,52844 | 0,00000 | Итого | 12 987,52844 | 0,00000 | 0,00000 | 12 987,52844 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 6 045,00993 | 0,00000 | 0,00000 | 6 045,00993 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 942,51851 | 0,00000 | 0,00000 | 6 942,51851 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27.8 | Одинцовский г.о., г. Голицыно, Западный проспект,д. 2 | 150 кв.м. | Работы по благоустройству | 20.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 5 244,47593 | 0,00000 | Итого | 5 244,47593 | 0,00000 | 0,00000 | 5 244,47593 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 441,02711 | 0,00000 | 0,00000 | 2 441,02711 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 803,44882 | 0,00000 | 0,00000 | 2 803,44882 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27.9 | Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Берёзовая, д. 6,8 | 150 кв.м. | Работы по благоустройству | 20.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 2 839,87768 | 0,00000 | Итого | 2 839,87768 | 0,00000 | 0,00000 | 2 839,87768 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 1 193,08262 | 0,00000 | 0,00000 | 1 193,08262 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 646,79506 | 0,00000 | 0,00000 | 1 646,79506 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27.10 | Одинцовский г.о., д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д.8 кор.8 | 100 кв.м. | Работы по благоустройству | 20.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 4 249,29840 | 0,00000 | Итого | 4 249,29840 | 0,00000 | 0,00000 | 4 249,29840 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 1 977,82443 | 0,00000 | 0,00000 | 1 977,82443 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 271,47397 | 0,00000 | 0,00000 | 2 271,47397 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27.11 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2 | 200 кв. м. | Работы по благоустройству | 20.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 3 861,82166 | 0,00000 | Итого | 3 861,82166 | 0,00000 | 0,00000 | 3 861,82166 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 1 797,47443 | 0,00000 | 0,00000 | 1 797,47443 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 064,34723 | 0,00000 | 0,00000 | 2 064,34723 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27.12 | Одинцовский г.о., пос. Горки-2, д. 1,2,6,9,28 | 200 кв. м. | Работы по благоустройству | 20.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 5 357,50903 | 0,00000 | Итого | 5 357,50903 | 0,00000 | 0,00000 | 5 357,50903 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 493,63806 | 0,00000 | 0,00000 | 2 493,63806 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 863,87097 | 0,00000 | 0,00000 | 2 863,87097 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27.13 | Одинцовский г.о., г. Голицыно, 3-й Рабочий переулок, 9 | 100 кв.м. | Работы по благоустройству | 20.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 253,49168 | 0,00000 | Итого | 1 253,49168 | 0,00000 | 0,00000 | 1 253,49168 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 583,43431 | 0,00000 | 0,00000 | 583,43431 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 670,05737 | 0,00000 | 0,00000 | 670,05737 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27.14 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Говорова, д. 8,8А | 200 кв. м. | Работы по благоустройству | 20.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 5 792,77302 | 0,00000 | Итого | 5 792,77302 | 0,00000 | 0,00000 | 5 792,77302 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 696,23051 | 0,00000 | 0,00000 | 2 696,23051 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 096,54251 | 0,00000 | 0,00000 | 3 096,54251 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27.15 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Новоспортивная, д. 26, ул. Говорова, д. 4 | 150 кв.м. | Работы по благоустройству | 20.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 3 952,92868 | 0,00000 | Итого | 3 952,92868 | 0,00000 | 0,00000 | 3 952,92868 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 1 839,87995 | 0,00000 | 0,00000 | 1 839,87995 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 113,04873 | 0,00000 | 0,00000 | 2 113,04873 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27.16 | Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д. 5,6 | 150 кв.м. | Работы по благоустройству | 20.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 4 376,25399 | 0,00000 | Итого | 4 376,25399 | 0,00000 | 0,00000 | 4 376,25399 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 1 959,22889 | 0,00000 | 0,00000 | 1 959,22889 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 417,02510 | 0,00000 | 0,00000 | 2 417,02510 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27.17 | Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.8,8а,7 | 150 кв.м. | Работы по благоустройству | 20.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 5 101,12302 | 0,00000 | Итого | 5 101,12302 | 0,00000 | 0,00000 | 5 101,12302 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 374,30389 | 0,00000 | 0,00000 | 2 374,30389 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 726,81913 | 0,00000 | 0,00000 | 2 726,81913 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27.18 | Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр. Строителей, д.4,6 | 100 кв.м. | Работы по благоустройству | 20.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 967,00050 | 0,00000 | Итого | 1 967,00050 | 0,00000 | 0,00000 | 1 967,00050 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 915,53505 | 0,00000 | 0,00000 | 915,53505 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 051,46545 | 0,00000 | 0,00000 | 1 051,46545 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27.19 | Одинцовский г.о., д. Чупряково, д.1,2,4,5 | 200 кв. м. | Работы по благоустройству | 20.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 6 083,84550 | 0,00000 | Итого | 6 083,84550 | 0,00000 | 0,00000 | 6 083,84550 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 2 831,70941 | 0,00000 | 0,00000 | 2 831,70941 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 252,13609 | 0,00000 | 0,00000 | 3 252,13609 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27.20 | Одинцовский г.о., п. Ликино, д.10 | 150 кв.м. | Работы по благоустройству | 20.04.2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 8 350,83452 | 0,00000 | Итого | 8 350,83452 | 0,00000 | 0,00000 | 8 350,83452 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 3 886,87330 | 0,00000 | 0,00000 | 3 886,87330 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 463,96122 | 0,00000 | 0,00000 | 4 463,96122 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27.21 | Территория Одинцовского городского округа | 32 ед. | Работы по благоустройству | 15.04.2026-16.10.2027 | 17.10.2027 | 216 099,90000 | 0,00000 | Итого | 216 099,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 105 930,90000 | 110 169,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 216 099,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 105 930,90000 | 110 169,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 319 990,75589 | 0,00000 | 0,00000 | 103 890,85589 | 105 930,90000 | 110 169,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 48 149,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 48 149,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 271 841,45589 | 0,00000 | 0,00000 | 55 741,55589 | 105 930,90000 | 110 169,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 28 | Мероприятие 01.39 "Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.1 | Одинцовский г.о., г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.5 | 450 кв. м. | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 14 661,28738 | 0,00000 | Итого | 14 661,28738 | 0,00000 | 0,00000 | 14 661,28738 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 661,28738 | 0,00000 | 0,00000 | 14 661,28738 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 28.2 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Говорова, д. 16 | 450 кв. м. | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 14 661,28738 | 0,00000 | Итого | 14 661,28738 | 0,00000 | 0,00000 | 14 661,28738 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 661,28738 | 0,00000 | 0,00000 | 14 661,28738 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 28.3 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Северная, д.12 | 450 кв. м. | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 14 661,28738 | 0,00000 | Итого | 14 661,28738 | 0,00000 | 0,00000 | 14 661,28738 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14 661,28738 | 0,00000 | 0,00000 | 14 661,28738 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 28.4 | Территория Одинцовского городского округа | 6 ед. | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2027 | 01.09.2027 | 93 314,64119 | 0,00000 | Итого | 93 314,64119 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45 742,47019 | 47 572,17100 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 93 314,64119 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45 742,47019 | 47 572,17100 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 137 298,50333 | 0,00000 | 0,00000 | 43 983,86214 | 45 742,47019 | 47 572,17100 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 137 298,50333 | 0,00000 | 0,00000 | 43 983,86214 | 45 742,47019 | 47 572,17100 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29 | Мероприятие 01.40 "Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)" (Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.1 | 1. Одинцовский г.о., г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.5; 2. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Говорова, д. 16; 3. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Северная, д.12. | 3 ед. | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 3 761,62836 | 0,00000 | Итого | 3 761,62836 | 0,00000 | 0,00000 | 3 761,62836 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 761,62836 | 0,00000 | 0,00000 | 3 761,62836 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29.2 | Территория Одинцовского городского округа | 6 ед. | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2027 | 01.09.2027 | 7 982,66731 | 0,00000 | Итого | 7 982,66731 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 912,83831 | 4 069,82900 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 982,66731 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 912,83831 | 4 069,82900 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 11 744,29567 | 0,00000 | 0,00000 | 3 761,62836 | 3 912,83831 | 4 069,82900 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 11 744,29567 | 0,00000 | 0,00000 | 3 761,62836 | 3 912,83831 | 4 069,82900 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 30 | Мероприятие 02.01 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области " | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.1 | Кредиторская задолженность за 2022 год по объекту "Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы по объекту капитального строительства: "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, кв-л Маяковского, дом 19а"" |  |  |  |  | 3 863,70000 | 0,00000 | Итого | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 863,70000 | 3 863,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

|  |
| --- |
| ".  Начальник Управления благоустройства В.С. Асриян |