ПРОЕКТ

2


АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2026 № 444
О внесении изменений в муниципальную программу

Одинцовского городского округа Московской области
«Формирование современной комфортной городской среды»

на 2026-2030 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, в целях приведения муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области в соответствие с актуализированными типовыми муниципальными программами Московской области, в связи с изменением объемов финансирования мероприятий на 2026-2030 годы, изменением целевых показателей и результатов выполнения мероприятий, адресного перечня объектов муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2026-2030 годы
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2026-2030 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 14.11.2025 № 7299 (в редакции от 04.12.2025 № 7748) (далее – Муниципальная программа) следующие изменения: 

1) паспорт Муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) раздел 4 «Обобщенная характеристика реализации мероприятий Программы» Муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) раздел 5 «Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы» и раздел 6 «Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы» текстовой части Муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) приложение 1 «Адресный перечень дворовых территорий Одинцовского городского округа Московской области, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2026-2030 годах» к Муниципальной программе исключить;
5) приложения 2, 3 к Муниципальной программе считать приложениями 1, 2 соответственно к Муниципальной программе;

6) приложения 4, 5, 6 к Муниципальной программе считать приложениями 3, 4, 5 соответственно к Муниципальной программе и изложить в редакции согласно приложениям 4, 5, 6 к настоящему постановлению.
2.
Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Одинцовский информационный центр» «odinnews.ru» и на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области (https://odin.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Одинцовского городского округа

                 


А.Р. Иванов
Приложение 1 к постановлению

Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от 03.02.2026 № 444
«

1. Паспорт 
муниципальной программы

Одинцовского городского округа Московской области
«Формирование современной комфортной городской среды»
	Координатор муниципальной программы
	Заместитель Главы Одинцовского городского округа Григорьев С.Ю

	Муниципальный заказчик
программы
	Администрация Одинцовского городского округа Московской области

	Цель муниципальной программы
	Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области

	Перечень подпрограмм:
	Муниципальный заказчик подпрограммы:

	1. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»
	Администрация Одинцовского городского округа Московской области

	2. Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
	

	Краткая характеристика подпрограмм
	1. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» - реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территории Одинцовского городского округа Московской области (далее – городской округ), а также способствующих улучшению архитектурно-художественного облика городского округа и созданию современной среды для жизни с учетом исторической застройки и природных ландшафтов, оказанию услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, комфортному отдыху и укреплению здоровья граждан в природной среде лесных ландшафтов, использованию водных объектов общего пользования для рекреационных целей, комплексному и устойчивому развитию городского округа в части привлечения населения к здоровому образу жизни через развитие уличной детской игровой инфраструктуры, комфортному передвижению по населенным пунктам в вечерне-ночное время, расширению велопешеходной сети и спектра общедоступных пространств и сервисов для отдыха, прогулок,

занятий физической культурой и спортом на территории городского округа. 

	
	2. Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» - реализация мероприятий направлена на улучшение условий для реализации полномочий органов местного самоуправления, обеспечение деятельности муниципальных органов и учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в городском округе.

	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
	Всего
	2026
год
	2027
год
	2028
год
	2029
год
	2030
год

	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Средства бюджета Московской
области
	3 969 624,59000
	3 086 207,25000
	358 117,70000
	181 252,50000
	344 047,14000
	0,00000

	Средства бюджета
Одинцовского городского округа
	10 669 433,25147
	2 967 960,48128
	2 187 718,05006
	2 123 487,01369
	1 798 789,08822
	1 591 478,61822

	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Всего, в том числе по годам:
	14 639 057,84147
	6 054 167,73128
	2 545 835,75006
	2 304 739,51369
	2 142 836,22822
	1 591 478,61822


.»

Начальник Управления благоустройства










В.С. Асриян

Приложение 2 к постановлению

Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от 03.02.2026 № 444
«

4.
Обобщенная характеристика реализации мероприятий Программы

Настоящая муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2026-2030 годы направлена на повышение уровня благоустройства территории Одинцовского городского округа Московской области, обеспечение деятельности муниципальных органов и учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в Одинцовского городского округа Московской области.
В рамках Программы реализуются мероприятия по следующим направлениям:

- благоустройство общественных территорий, в том числе скверов, лесопарковых зон, зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха, изготовление и установка стел, развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха;

- благоустройство пространств для активного отдыха, обустройство и установка детских, игровых площадок, обустройство велосипедной инфраструктуры;

- устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»;

- создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан, комплексная модернизация объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества уличного освещения, детских игровых площадок, парков культуры и отдыха.

Структура мероприятий Программы соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (п.11 приложения 15):

«а)
адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. В указанный адресный перечень включаются дворовые территории, благоустройство которых планируется осуществлять за счет средств субсидии из федерального бюджета, а также за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета и внебюджетных источников, отобранные в том числе в рамках реализации инициативных проектов;

б)
адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. В указанный адресный перечень включаются общественные территории, благоустройство которых планируется осуществлять за счет средств субсидии из федерального бюджета, а также за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета и внебюджетных источников, отобранные в том числе по результатам голосования по отбору общественных территорий и в рамках реализации инициативных проектов;

в)
адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории;

г)
мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

д)
иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления;

е)
информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если субъектом Российской Федерации принято решение об определении условий такого участия);

ж)
информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, которые установлены субъектом Российской Федерации;

з)
право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

и)
право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

к)
мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации;

л)
условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

-
случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

-
случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

-
случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).»

Перечень мероприятий (видов работ), на которые могут быть израсходованы субсидии на благоустройство общественных территорий в рамках реализации мероприятий И4.01, И4.03, 01.02 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» включает: 
1) мероприятие по проектированию территории в соответствии с площадью, указанной в Заявке, заявке на лесопарковую зону:

· разработка архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства, выполнение проекта организации дорожного движения (отдельно или в составе проекта благоустройства), внесение изменений в указанные документы;

· составление проекта освоения лесов;
· разработка проектной (рабочей) документации (отдельно или в составе проекта благоустройства) на создание программно-технического комплекса видеонаблюдения общественной территории с подключением к Единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде системы «Безопасный регион» (далее – ЕРИС «Безопасный регион»), получение технических условий на подключение к ЕРИС «Безопасный регион», согласование проектной (рабочей) документации на создание программно-технического комплекса видеонаблюдения объекта с подключением к ЕРИС «Безопасный регион», получение сертификата внешней системы видеонаблюдения при подключении к ЕРИС «Безопасный регион»;

· выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно- экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий, археологических полевых работ (включая археологическую разведку, спасательные археологические полевые работы), подеревной съемки, сплошного перечёта древесной растительности с оценкой жизненного состояния и составлением ведомости сплошного перечета;

· составление рыбохозяйственных характеристик водных объектов, разработка материалов по оценке негативного воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания, расчет прогнозируемого размера вреда водным биологическим ресурсам и среде их обитания, разработка мероприятий по устранению последствий негативного воздействия, наносимого водным биологическим ресурсам и среде их обитания, проведение оценки воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания;

· разработка и оформление документации для проведения, проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка подлежащего хозяйственного освоения, получение заключения по результатам рассмотрения акта государственной историко-культурной экспертизы земельного участка подлежащего хозяйственного освоения, разработка и оформление документации для получения согласования проектной документации или разделов проектной документации об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо планов проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия, при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ на территории указанных объектов культурного наследия;

· разработка научно-проектной документации в области охраны окружающей среды, оценка последствий негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, получение исходно-разрешительной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации в области в областях охраны окружающей среды и охраны и использования особо охраняемых природных территорий (в том числе согласование размещения объекта в границах особо охраняемых природных территорий и их охранных зонах, получение сведений о наличии особо охраняемых природных территорий и их охранных зонах, о наличии выявленных в районе расположения испрашиваемого земельного участка мест обитания (произрастания) видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Московской области, Красную книгу Российской Федерации);

· разработка специальных технических условий, получение технических условий, заключение договоров о подключении (технологическом присоединении);

· проверка сметной документации экспертной организацией, проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом с привлечением экспертов, экспертных организаций в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (в том числе в части соблюдения требований проекта благоустройства при благоустройстве общественной территории, соответствия выполняемых работ проекту благоустройства, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации), проведение иных экспертиз, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области;

· выполнение и получение иных исходных данных и условий, не указанных в абзацах втором – десятом настоящего подпункта, для подготовки архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства, проекта освоения лесов, проведения мероприятий (работ), указанных в подпункте 2 настоящего пункта;

2) мероприятия по созданию и развитию территории в границах проектирования (за исключением проектирования):

· разработка организационно-технологической документации (в том числе проекта производства работ, проекта организации работ, технологических схем и указаний по производству работ, схем контроля качества, технологических карт, ресурсных графиков) по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ;

· подготовительные работы в соответствии с документацией, указанной в подпункте 1 настоящего пункта, организационно- технологической документацией (в том числе инженерная подготовка с выносом геодезической разбивочной основы, освобождение строительной площадки для производства работ (в том числе снос (демонтаж), расчистка территории), планировка территории, устройство временных сетей инженерно-технического обеспечения, устройство временных дорог, устройство инвентарных временных ограждений строительной площадки, организация охраны и контрольно-пропускного режима, размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, устройство складских площадок, площадок временного размещения грунта, обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами сигнализации, временным видеонаблюдением);

· организация производства работ в соответствии с документацией, указанной в подпункте 1 настоящего пункта, организационно- технологической документацией (в том числе заключение договоров на поставку материально-технических ресурсов, договоров с аккредитованными лабораториями на выполнение испытаний, обеспечение безопасности труда на строительной площадке, безопасности строительных работ для окружающей среды и населения, исполнение требований распоряжения Министерство экологии и природопользования Московской области от 25.02.2021 № 134-РМ «Об утверждении Порядка обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, на территории Московской области»);

· благоустройство лесов и лесных участков, осуществляемое при освоении лесов на основе комплексного подхода (включая возведение, демонтаж некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, улучшение эстетического состояния некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, осуществление предусмотренных проектом освоения лесов мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, в том числе с созданием лесной инфраструктуры);
· работы по озеленению территорий, в том числе удаление борщевика Сосновского, проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, вырубка, пересадка, посадка, уход, обрезка, компенсационное озеленение;
· благоустройство (включая подготовительные, земляные работы, устройство оснований, свайные, монтажные, пусконаладочные работы, закрепление грунтов, создание, демонтаж (снос), замена, модернизация, ремонт) объектов благоустройства и элементов благоустройства в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», Региональным стандартом;

· благоустройство (в том числе земляные работы, устройство оснований, свайные, монтажные, пусконаладочные работы, закрепление грунтов, демонтаж (снос, разломка), замена, модернизации, ремонт) покрытий объектов благоустройства (в том числе дорожных покрытий, наземных и надземных настилов (деревянных, металлических, из древесно-полимерного композита), грунтовых, резиновых, синтетических, дерновых, цементобетонных, бетонных, асфальтобетонных, асфальтовых, щебеночных, гравийных, песчаных покрытий и их смесей, покрытий из мульчи, коры, щепы, дробленой древесины, решетчатых покрытий, плитки (мощения), гранитного отсева, покрытий на основе минеральных вяжущих);

· создание программно-технического комплекса видеонаблюдения объекта с подключением к ЕРИС «Безопасный регион»;

· создание систем оповещения и управления эвакуацией;
· инженерно-техническое обеспечение (в том числе модернизация, замена, демонтаж (снос), перенос, переустройство, возведение (размещение), ремонт инженерного оборудования, сетей, объектов и инженерных сооружений (водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружений, насосных станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, объектов в составе гидротехнических сооружений), проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;

· осуществление технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения;

· очистка акватории и дна водных объектов, благоустройство береговых полос (берегов), водоохранных зон водных объектов, высадка водных растений, иное использование водных объектов для целей благоустройства общественных территорий на основании договоров водопользования, заключенных в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации;

· работы по обеспечению физической сохранности и сохранению историко-культурной ценности объекта культурного наследия, (в том числе ремонт, реставрация, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, включая производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ);

· благоустройство внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

· работы в соответствии с проектом организации дорожного движения, техническими условиями, решениями комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения муниципального образования, выполняемые в рамках реализации проекта благоустройства;

· выполнение иных работ, не указанных в абзацах втором – восемнадцатом настоящего подпункта, в соответствии с архитектурно- планировочной концепцией, проектом благоустройства, проектом освоения лесов, иными исходными данными и документацией, полученными по результатам выполнения мероприятий (работ), указанных в подпункте 1 настоящего пункта.

В контрактах (договорах) на выполнение работ по благоустройству необходимо указывать требования к проведению работ по укладке асфальтобетонных покрытий при температуре воздуха не ниже минус 10 °C, укладке мощения, посадке и пересадке цветников, деревьев, кустарников, устройству газонов при температуре воздуха не ниже минус 15 °C и при отсутствии устойчивого снежного покрова на объекте благоустройства.

Достижение цели Программы осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм и взаимоувязанных по основным мероприятиям, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

Адресный перечень общественных территорий представлен в Приложении 1 к Программе «Адресный перечень общественных территорий Одинцовского городского округа Московской области для выполнения работ по благоустройству территорий на 2026-2030 годы».

Адресный перечень объектов недвижимого имущества представлен в Приложении 2 к Программе «Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц».

Мероприятия Программы и результаты их выполнения представлены в Приложении 3 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Реализация мероприятий направлена на достижение целевых показателей Программы. Целевые показатели Программы, характеризующие достижение цели и задач, представлены в Приложении 4 к Программе
«Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Адресный перечень объектов, реализуемых в рамках Программы представлен в Приложении 5 к Программе «Адресный перечень объектов, предусмотренных в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды».

«Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы» и «Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы» представлены в разделах 5, 6 текстовой части муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»» на 2026-2030 годы.»

Начальник Управления благоустройства




В.С. Асриян

Приложение 3 к постановлению

Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

                                                               от 03.02.2026 № 444
«

5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы
	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Порядок расчета
	Источник данных
	Периодичность представления

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)
	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования, заключенными в рамках реализации мероприятий И4.01, И4.03, подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, а также в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Московской области от 26.09.2019 № 646/33 «Об утверждении методик расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере благоустройства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, и внесении изменений в методику расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (в части реализации мероприятия И4.05 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы).

Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом как сумма количеств общественных территорий, на которых реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение фактических значений показателей подтверждается решениями муниципальных общественных комиссий, принятых по результатам осмотра благоустроенных общественных территорий.
	Министерство благоустройства Московской области
	Ежеквартальная

	2.
	Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»
	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год
	Министерство благоустройства Московской области
	Ежеквартальная

	3.
	Прирост среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника
	Процент
	Плановые значения показателя определяются с учетом ежегодного прироста среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника в 5 % по отношению к 2024. 

Базовое значение количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника за 2024 год (П24, ед.) рассчитывается по следующей формуле:

П24 = Кп24/ С24, 

где:

Кп24 – общее количество посещений парков культуры и отдыха за 2024 год;

С24 – общее количество сотрудников парков культуры и отдыха.

Фактическое значение показателя (ПТ, %) определяется по следующей формуле:

ПТ = Пi/ П24×100 – 100, 

где:

Пi - количество посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника за отчетный год, рассчитывается по следующей формуле:

Пi = Кпi/Сi, 

где: 

Кпi – общее количество посещений парков культуры и отдыха за отчетный год;

Сi – общее количество сотрудников парков культуры и отдыха.
	Министерство благоустройства Московской области
	Ежеквартальная

	4.
	Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год
	Министерство благоустройства Московской области
	Ежеквартальная

	5.
	Установка шкафов управления наружным освещением
	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год
	Министерство благоустройства Московской области
	Ежеквартальная

	6.
	Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год
	Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области
	Ежеквартальная

	7.
	Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования
	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год
	Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области
	Ежеквартальная


6.
Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы
	№

п/п
	N мероприятия XX.ZZ
	Наименование результата
	Единица измерения
	Порядок определения значений

	Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»

	Основное мероприятие И4 «Формирование комфортной городской среды»

	1.
	Мероприятие И4.01.

Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий
	Благоустроены общественные территории
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий.

	2.
	Мероприятие И4.03.

Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)
	Благоустроены скверы
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий

	3.
	Мероприятие И4.05.

Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета
	Благоустроены общественные территории за счет средств местного бюджета
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий муниципальных образований Московской области, благоустроенных за счет средств местного бюджета в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий..

	Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»

	4.Ю.
	Мероприятие 01.01.

Изготовление и установка стел
	Изготовлено и установлено стел
	Шт.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств стел, изготовленных и установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении изготовления и установки стел, принятые по результатам осмотра таких стел

	5.Ю.
	Мероприятие 01.02.

Благоустройство лесопарковых зон
	Благоустроены лесопарковые зоны
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон

	6.Ю.
	Мероприятие 01.05.

Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха
	Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств зон для досуга и отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, принятые по результатам осмотра таких зон

	7.
	Мероприятие 01.06. 

Благоустройство пространств для активного отдыха
	Благоустроены пространства для активного отдыха
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств пространств для активного отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства пространств для активного отдыха, принятые по результатам осмотра таких пространств

	8.
	Мероприятие 01.07. 

Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха
	Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области
	Процент
	Фактическое достижение результата определяется как средний арифметический процент выполнения мероприятий планов по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Московской области.

Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренных планами мероприятий по развитию инфраструктуры парков, предусмотренных приложениями к соглашениям между Министерством благоустройства Московской области и муниципальными образованиями Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Московской области

	9.
	Мероприятие 01.08. 

Обустройство велосипедной инфраструктуры
	Обустроены велосипедные маршруты
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств велосипедных маршрутов, обустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении обустройства велосипедных маршрутов

	10.
	Мероприятие 01.14. 

Устройство сезонных ледяных катков
	Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий общего пользования, на которых в отчетном периоде устроены сезонные ледяные катки. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по устройству сезонных ледяных катков, принятых по результатам осмотра таких территорий

	11.
	Мероприятие 01.20.

Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)
	Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области
	Ед.
	Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

	12.
	Мероприятие 01.21.

Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета
	Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета
	Ед.
	Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета

	13.
	Мероприятие 01.23.

Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»


	Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город)
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется количеством объектов, на которых проведены работы по устройству систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»

	14.
	Мероприятие 01.26

Изготовление и установка стел за счет средств местного бюджета
	Изготовлено и установлено стел за счет средств местного бюджета
	Шт.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств стел, изготовленных и установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении изготовления и установки стел за счет средств местного бюджета, принятые по результатам осмотра таких стел.

	15.
	Мероприятие 01.27

Благоустройство лесопарковых зон за счет средств местного бюджета
	Благоустроены лесопарковые зоны за счёт средств местного бюджета
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон.

	16.
	Мероприятие. 01.29

Обустройство велосипедной инфраструктуры за счет средств местного бюджета
	Обустроена велосипедная инфраструктура за счет средств местного бюджета
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств велосипедных маршрутов, обустроенных в отчетном периоде за счет средств местного бюджета, без привлечения средств из федерального и/или регионального бюджета. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении обустройства велосипедных маршрутов.

	Основное мероприятие 02 «Обеспечение комфортной городской среды»



	17.
	Мероприятие 02.02.

Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения
	Количество светильников
	Ед.
	Фактическое значение количества светильников определяется на основании титульных списков средств наружного освещения объектов благоустройства

	18.
	Мероприятие 02.03.

Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется количеством замененных светильников в рамках реализации мероприятия «Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения»

	19.
	Мероприятие 02.04.

Установка шкафов управления наружным освещениям
	Количество установленных шкафов управления наружным освещением
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется количеством установленных шкафов управления наружным освещением с автоматической системой управления наружным освещением в рамках реализации мероприятия «Установка шкафов управления наружным освещением»

	20.
	Мероприятие 02.05. 

Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)
	Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизация систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)

	21.
	Мероприятие 02.06. 

Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Установка ДИП)
	Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством установленных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Установка ДИП)

	22.
	Мероприятие 02.07. 

Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)
	Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством модернизированных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)

	23.
	Мероприятие 02.08. 

Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)
	Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок на которых выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание), устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)

	24.
	Мероприятие 02.09.

Содержание парков культуры и отдыха
	Обеспечено содержание парков культуры и отдыха
	Тыс. кв. м.
	Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области.


.»

Начальник Управления благоустройства









     В.С. Асриян

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 4
к постановлению Администрации 
Одинцовского городского округа
Московской области 
от 03.02.2026 № 444


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"Приложение 3
к муниципальной программе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области
«Формирование современной комфортной городской среды»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Мероприятие Подпрограммы 
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия 

	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда"

	1
	Основное мероприятие И4. 
«Формирование комфортной городской среды»
	2026-2030
	Итого
	2 000 982,30655
	1 065 699,81942
	338 503,11820
	45 421,75893
	551 357,61000
	0,00000
	 

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 166 666,22000
	638 782,63000
	183 836,45000
	0,00000
	344 047,14000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	834 316,08655
	426 917,18942
	154 666,66820
	45 421,75893
	207 310,47000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	1.1
	Мероприятие И4.01.
Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий
	2026-2030
	Итого
	1 869 890,81000
	1 023 704,85000
	294 828,35000
	0,00000
	551 357,61000
	0,00000
	Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа
(приложение 5 к муниципальной программе)

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 166 666,22000
	638 782,63000
	183 836,45000
	0,00000
	344 047,14000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	703 224,59000
	384 922,22000
	110 991,90000
	0,00000
	207 310,47000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Благоустроены общественные территории, ед.
	 
	 
	Всего
	Итого 2026 году
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	1
	0
	

	1.2
	Мероприятие И4.03.
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)
	2026-2030
	Итого
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Благоустроены скверы, ед.
	 
	 
	Всего
	Итого 2026 году
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	


Мероприятие И4.05.


Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа

	(приложение 5 к муниципальной программе)

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	131 091,49655
	41 994,96942
	43 674,76820
	45 421,75893
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Благоустроены общественные территории за счет средств местного бюджета, единица
	 
	 
	Всего
	Итого 2026 году
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	

	2
	Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»
	2026-2030
	Итого
	3 806 820,48050
	3 117 510,43650
	337 447,03100
	350 926,83100
	468,09100
	468,09100
	 

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2 802 958,37000
	2 447 424,62000
	174 281,25000
	181 252,50000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	1 003 862,11050
	670 085,81650
	163 165,78100
	169 674,33100
	468,09100
	468,09100
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	2.1
	Мероприятие 01.01.
Изготовление и установка стел
	2026-2030
	Итого
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Изготовлено и установлено стел, шт.
	 
	 
	Всего
	Итого 2026 году
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.2
	Мероприятие 01.02.
Благоустройство лесопарковых зон
	2026-2030
	Итого
	938 029,30000
	366 431,62000
	280 194,94000
	291 402,74000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа
(приложение 5 к муниципальной программе)

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	579 789,89000
	224 256,14000
	174 281,25000
	181 252,50000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	358 239,41000
	142 175,48000
	105 913,69000
	110 150,24000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Благоустроены лесопарковые зоны, ед.
	 
	 
	Всего
	Итого 2026 году
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	2
	0
	0
	0
	2
	0
	1
	0
	0
	

	2.3
	Мероприятие 01.05.
Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха
	2026-2030
	Итого
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, ед.
	 
	 
	Всего
	Итого 2026 году
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.4
	Мероприятие 01.06. 
Благоустройство пространств для активного отдыха
	2026-2030
	Итого
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа;
Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Благоустроены пространства для активного отдыха, ед.
	 
	 
	Всего
	Итого 2026 году
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.5
	Мероприятие 01.07. 
Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха
	2026-2030
	Итого
	2 414 744,08000
	2 414 744,08000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа
(приложение 5 к муниципальной программе)

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2 223 168,48000
	2 223 168,48000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	191 575,60000
	191 575,60000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области, процент
	 
	 
	Всего
	Итого 2026 году
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	100
	100
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	

	2.6
	Мероприятие 01.08. 
Обустройство велосипедной инфраструктуры
	2026-2030
	Итого
	190 913,11000
	190 913,11000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа;
Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа
(приложение 5 к муниципальной программе)

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	190 913,11000
	190 913,11000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Обустроены велосипедные маршруты, единица
	 
	 
	Всего
	Итого 2026 году
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	

	2.7
	Мероприятие 01.14. 
Устройство сезонных ледяных катков
	2026-2030
	Итого
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки, ед.
	 
	 
	Всего
	Итого 2026 году
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.8
	Мероприятие 01.20.
Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)
	2026-2030
	Итого
	28 243,11550
	28 243,11550
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа;
Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа

	
	
	
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	28 243,11550
	28 243,11550
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.
	 
	 
	Всего
	Итого 2026 году
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.9
	Мероприятие 01.21.
Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета
	2026-2030
	Итого
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа

	
	
	
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед.
	 
	 
	Всего
	Итого 2026 году
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.10
	Мероприятие 01.23.
Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"
	2026-2030
	Итого
	170 440,00000
	54 600,00000
	56 784,00000
	59 056,00000
	0,00000
	0,00000
	Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа
(приложение 5 к муниципальной программе)

	
	
	
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	170 440,00000
	54 600,00000
	56 784,00000
	59 056,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), ед.
	 
	 
	Всего
	Итого 2026 году
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	15
	5
	0
	0
	0
	5
	5
	5
	0
	0
	

	2.11
	Мероприятие 01.26.
Изготовление и установка стел за счет средств местного бюджета
	2026-2030
	Итого
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа

	
	
	
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Изготовлено и установлено стел за счет средств местного бюджета, штука
	 
	 
	Всего
	Итого 2026 году
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.12
	Мероприятие 01.27.
Благоустройство лесопарковых зон за счет средств местного бюджета
	2026-2030
	Итого
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа

	
	
	
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Благоустроены лесопарковые зоны за счёт средств местного бюджета, единица
	 
	 
	Всего
	Итого 2026 году
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	


Мероприятие 01.29.


Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа

	(приложение 5 к муниципальной программе)

	
	
	
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	64 450,87500
	62 578,51100
	468,09100
	468,09100
	468,09100
	468,09100
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Обустроена велосипедная инфраструктура за счет средств местного бюджета, ед.
	 
	 
	Всего
	Итого 2026 году
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Основное мероприятие 02
Обеспечение комфортной городской среды 
	2026-2030
	Итого
	8 831 255,05442
	1 870 957,47536
	1 869 885,60086
	1 908 390,92376
	1 591 010,52722
	1 591 010,52722
	 

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области,
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	8 831 255,05442
	1 870 957,47536
	1 869 885,60086
	1 908 390,92376
	1 591 010,52722
	1 591 010,52722
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	3.1
	Мероприятие 02.02.
Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения
	2026-2030
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	2 666 326,25384
	551 149,52184
	528 794,18300
	528 794,18300
	528 794,18300
	528 794,18300
	Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа

	
	Количество светильников, ед.
	 
	 
	Всего
	Итого 2026 году
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	30 633
	30 633
	30 633
	30 633
	30 633
	30 633
	30 633
	30 633
	30 633
	30 633
	

	3.2
	Мероприятие 02.03.
Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения 
	2026-2030
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	200 782,00000
	48 394,00000
	61 293,00000
	91 095,00000
	0,00000
	0,00000
	Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа

	
	Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед.
	 
	 
	Всего
	Итого 2026 году
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4 550
	1 150
	0
	0
	0
	1 150
	1 400
	2 000
	0
	0
	

	3.3
	Мероприятие 02.04.
Установка шкафов управления наружным освещениям
	2026-2030
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	146 081,00000
	46 786,00000
	48 674,00000
	50 621,00000
	0,00000
	0,00000
	Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа

	
	Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед.
	 
	 
	Всего
	Итого 2026 году
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	267
	89
	0
	0
	0
	89
	89
	89
	0
	0
	

	3.4
	Мероприятие 02.05.
Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)
	2026-2030
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	13 149,49024
	13 149,49024
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа
(приложение 5 к муниципальной программе)

	
	Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизация систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования, единица
	 
	 
	Всего
	Итого 2026 году
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	19
	19
	0
	0
	0
	19
	0
	0
	0
	0
	


Мероприятие 02.06 


Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа

	(приложение 5 к муниципальной программе)

	
	Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования, единица
	 
	 
	Всего
	Итого 2026 году
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	51
	19
	0
	0
	0
	19
	16
	16
	0
	0
	

	3.6
	Мероприятие 02.07. 
Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)
	2026-2030
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	103 122,47922
	31 084,82344
	35 312,57636
	36 725,07942
	0,00000
	0,00000
	Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа
(приложение 5 к муниципальной программе)

	
	Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.
	 
	 
	Всего
	Итого 2026 году
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6
	2
	0
	0
	0
	2
	2
	2
	0
	0
	

	3.7
	Мероприятие 02.08. 
Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)
	2026-2030
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	2 869,57690
	2 869,57690
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа
(приложение 5 к муниципальной программе)

	
	Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица
	 
	 
	Всего
	Итого 2026 году
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	2
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	

	3.8
	Мероприятие 02.09.
Содержание парков культуры и отдыха 
	2026-2030
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	5 311 081,72110
	1 062 216,34422
	1 062 216,34422
	1 062 216,34422
	1 062 216,34422
	1 062 216,34422
	Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа

	
	Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м.
	 
	 
	Всего
	Итого 2026 году
	В том числе по кварталам
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	12 743,08
	12 743,08
	12 743,08
	12 743,08
	12 743,08
	12 743,08
	12 743,08
	12 743,08
	12 743,08
	12 743,08
	

	ИТОГО по подпрограмме 1 "Комфортная городская среда"
	Итого
	14 639 057,84147
	6 054 167,73128
	2 545 835,75006
	2 304 739,51369
	2 142 836,22822
	1 591 478,61822
	 

	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Средства бюджета Московской области
	3 969 624,59000
	3 086 207,25000
	358 117,70000
	181 252,50000
	344 047,14000
	0,00000
	

	
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	10 669 433,25147
	2 967 960,48128
	2 187 718,05006
	2 123 487,01369
	1 798 789,08822
	1 591 478,61822
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма"

	1
	Основное мероприятие 01
"Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"
	2026-2030
	Итого
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	1.1
	Мероприятие 01.01.
Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	2026-2030
	Итого
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	ИТОГО по подпрограмме 3 "Обеспечивающая подпрограмма"
	Итого
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	ИТОГО по ПРОГРАММЕ:
	Итого
	14 639 057,84147
	6 054 167,73128
	2 545 835,75006
	2 304 739,51369
	2 142 836,22822
	1 591 478,61822
	 

	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Средства бюджета Московской области
	3 969 624,59000
	3 086 207,25000
	358 117,70000
	181 252,50000
	344 047,14000
	0,00000
	

	
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	10 669 433,25147
	2 967 960,48128
	2 187 718,05006
	2 123 487,01369
	1 798 789,08822
	1 591 478,61822
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	".

Начальник Управления благоустройства                                                                                                            В.С. Асриян

Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер                                    Н.А. Стародубова


	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 5
к постановлению Администрации 
Одинцовского городского округа
Московской области 
от 03.02.2026 № 444


	
	
	
	
	
	
	
	
	"Приложение 4
к муниципальной программе


	Целевые показатели муниципальной программы
«Формирование современной комфортной городской среды»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование целевых показателей
	Тип показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
за 2025 год
	Планируемое значение по годам реализации программы
	Ответственный за достижение показателя
	Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя

	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год 
	2028 год 
	2029 год
	2030 год 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области

	1.1
	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)
	Приоритетный
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)»
	единица
	2
	1
	4
	5
	7
	8
	Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа;
Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа
	 1.И4.01, 1.И4.03, 1.И4.05

	1.2
	Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»
	Приоритетный
	единица
	15
	5
	5
	5
	5
	5
	Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа
	 1.01.23

	1.3
	Прирост среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника
	Отраслевой показатель
	процент
	2,5
	5
	0
	0
	0
	0
	Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа
	1.И4.01, 1.01.02, 1.01.05, 1.01.07, 1.01.14

	1.4
	Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	Приоритетный
	Единица 
	900
	1150
	1400
	2000
	2000
	2000
	Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа
	1.02.03

	1.5
	Установка шкафов управления наружным освещением
	Приоритетный
	единица
	38
	89
	89
	89
	89
	89
	Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа
	1.02.04

	1.6
	Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Отраслевой показатель
	Единица 
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа
	1.02.07, 1.02.08, 

	1.7
	Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования
	Отраслевой показатель
	Единица 
	20
	19
	16
	16
	16
	16
	Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа
	1.02.05, 1.02.06

	".

Начальник Управления благоустройства                                                                                                                В.С. Асриян


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 6
к постановлению Администрации 
Одинцовского городского округа
Московской области 
от 03.02.2026 № 444


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"Приложение 5
к муниципальной программе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Адресный перечень объектов, предусмотренных в рамках реализации  мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование объекта/адрес
	Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/
завершение работ
	Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда"

	1
	Мероприятие И4.01. "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий"

	1.1
	Реновация набережной пруда на Центральной площади, центральной площади и Городского парка г. Одинцово
	10,5 га
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	01.10.2023-29.11.2027
	15.10.2027
	2 138 547,90000
	892 820,07000
	Итого
	1 245 727,83000
	1 019 113,52000
	226 614,31000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	557 119,72000
	Средства бюджета Московской области
	777 334,15000
	635 926,83000
	141 407,32000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	335 700,35000
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	468 393,68000
	383 186,69000
	85 206,99000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.2
	Благоустройство набережной Москва-реки от центральной исторической части г. Звенигород  до Саввино-Сторожевского монастыря
	10,0 га
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	01.07.2024-29.11.2029
	15.10.2029
	556 315,01000
	4 957,40000
	Итого
	551 357,61000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	551 357,61000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	3 093,41000
	Средства бюджета Московской области
	344 047,14000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	344 047,14000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	1 863,99000
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	207 310,47000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	207 310,47000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.3
	Сквер в г. Кубинка по адресу: Одинцовский го, г. Кубинка, Колхозный проезд 
	0,7га
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	12.07.2026-29.11.2027
	15.10.2027
	72 805,37000
	0,00000
	Итого
	72 805,37000
	4 591,33000
	68 214,04000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства бюджета Московской области
	45 284,93000
	2 855,80000
	42 429,13000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	27 520,44000
	1 735,53000
	25 784,91000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого по мероприятию
	897 777,47000
	Итого
	1 869 890,81000
	1 023 704,85000
	294 828,35000
	0,00000
	551 357,61000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00000
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	560 213,13000
	Средства бюджета Московской области
	1 166 666,22000
	638 782,63000
	183 836,45000
	0,00000
	344 047,14000
	0,00000
	0,00000

	
	337 564,34000
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	703 224,59000
	384 922,22000
	110 991,90000
	0,00000
	207 310,47000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00000
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2
	Мероприятие И4.05 "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета"
(Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) 

	2.1
	Благоустройство общественной территории по адресу: Одинцовский го, пос. ВНИИССОК,  ул. Бородинская, д. 3 (ЖК Гусарская баллада)
	0,3 га
	Работы по благоустройству
	01.09.2025 - 15.11.2026
	16.11.2026
	41 994,96942
	0,00000
	Итого
	41 994,96942
	41 994,96942
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	41 994,96942
	41 994,96942
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00

	2.2
	Территория Одинцовского городского округа
	2 ед.
	Работы по благоустройству
	01.03.2027 - 15.11.2028
	16.11.2028
	89 096,52713
	0,00000
	Итого
	89 096,52713
	0,00000
	43 674,76820
	45 421,75893
	0,00000
	0,00000
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	89 096,52713
	0,00000
	43 674,76820
	45 421,75893
	0,00000
	0,00000
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00

	Итого по мероприятию
	0,00000
	Итого
	131 091,49655
	41 994,96942
	43 674,76820
	45 421,75893
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00000
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	131 091,49655
	41 994,96942
	43 674,76820
	45 421,75893
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00000
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3
	Мероприятие 01.02 "Благоустройство лесопарковых зон"

	3.1
	Лесопарковая зона по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ,
микрорайон Новая Трехгорка
	29,1807 га
	Создание объекта благоустрой-ства (в т.ч. проектные работы)
	01.02.2023-01.06.2026
	16.12.2025
	741 947,39000
	537 967,94000
	Итого
	203 979,45000
	203 979,45000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	329 236,36000
	Средства бюджета Московской области
	124 835,42000
	124 835,42000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	208 731,58000
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	79 144,03000
	79 144,03000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.2
	Лесопарковая зона по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, Звенигородское
лесничество, Звенигородское участковое лесничество
	35,78 га
	Создание объекта благоустрой-ства (в т.ч. проектные работы)
	01.02.2023-01.06.2026
	16.12.2025
	815 684,43000
	653 232,26000
	Итого
	162 452,17000
	162 452,17000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	399 778,12000
	Средства бюджета Московской области
	99 420,72000
	99 420,72000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	253 454,14000
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	63 031,45000
	63 031,45000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.3
	Лесопарковая зона по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, вблизи ул. Говорова
	17 га
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	01.02.2025-28.11.2028
	29.11.2028
	596 327,39000
	24 729,71000
	Итого
	571 597,68000
	0,00000
	280 194,94000
	291 402,74000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	15 307,69000
	Средства бюджета Московской области
	355 533,75000
	0,00000
	174 281,25000
	181 252,50000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	9 422,02000
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	216 063,93000
	0,00000
	105 913,69000
	110 150,24000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого по мероприятию
	1 215 929,91000
	Итого
	938 029,30000
	366 431,62000
	280 194,94000
	291 402,74000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00000
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	744 322,17000
	Средства бюджета Московской области
	579 789,89000
	224 256,14000
	174 281,25000
	181 252,50000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	471 607,74000
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	358 239,41000
	142 175,48000
	105 913,69000
	110 150,24000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00000
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	4
	Мероприятие 01.07 "Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха"

	4.1
	Лесопарковая зона по адресу: Одинцовский г.о., вблизи д. Шульгино, д. Рождественно, д. Подушкино
	103,7 га
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	01.04.2024-28.11.2026
	01.12.2026
	1 633 802,67000
	787 120,50000
	Итого
	846 682,17000
	846 682,17000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	747 764,46000
	Средства бюджета Московской области
	804 348,05000
	804 348,05000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	39 356,04000
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	42 334,12000
	42 334,12000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	4.2
	Лесопарк Маслово по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, вблизи д. Маслово
	85 га
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	01.06.2024-28.11.2026
	29.11.2026
	2 003 675,14000
	1 295 291,34000
	Итого
	708 383,80000
	708 383,80000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	1 100 997,63000
	Средства бюджета Московской области
	602 126,23000
	602 126,23000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	194 293,71000
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	106 257,57000
	106 257,57000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	4.3
	Парк им. Л.Лазутиной по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, 3-й км. Красногорского шоссе
	342 га
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	10.03.2025-30.11.2026
	01.12.2026
	848 941,76000
	246 858,99000
	Итого
	602 082,77000
	602 082,77000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	234 516,04000
	Средства бюджета Московской области
	571 978,63000
	571 978,63000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	12 342,95000
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	30 104,14000
	30 104,14000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	4.4
	Парк Малевича, Адрес: Одинцовский г.о., вблизи д. Раздоры, парк Малевича (реализация мероприятий, предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 5 раздела IV концепции развития инфраструктуры парка культуры и отдыха Одинцовского городского округа Московской области - Парка Малевича (этап 7)
	6,27 га
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	12.09.2025-31.08.2026
	01.09.2026
	367 993,34000
	110 398,00000
	Итого
	257 595,34000
	257 595,34000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	104 878,09000
	Средства бюджета Московской области
	244 715,57000
	244 715,57000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	5 519,91000
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	12 879,77000
	12 879,77000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого по мероприятию
	2 192 809,84000
	Итого
	2 414 744,08000
	2 414 744,08000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00000
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	1 953 640,18000
	Средства бюджета Московской области
	2 223 168,48000
	2 223 168,48000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	239 169,66000
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	191 575,60000
	191 575,60000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00000
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	5
	Мероприятие 01.08 "Обустройство велосипедной инфраструктуры"

	5.1
	Благоустройство веломаршрута в Одинцовском городском округе от станции Раздоры, через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки Жуковка-1
	1 ед.
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	01.10.2023-15.10.2026
	31.08.2026
	260 913,11000
	70 000,00000
	Итого
	190 913,11000
	190 913,11000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	70 000,00000
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	190 913,11000
	190 913,11000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00

	Итого по мероприятию
	70 000,00000
	Итого
	190 913,11000
	190 913,11000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00000
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00000
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	70 000,00000
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	190 913,11000
	190 913,11000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00000
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	6
	Мероприятие 01.23 "Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"
(Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) 

	6.1
	Территория Одинцовского городского округа
(Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) 
	15 ед.
	Работы по благоустройству
	02.02.2026-30.09.2028
	01.10.2028
	170 440,00000
	0,00000
	Итого
	170 440,00000
	54 600,00000
	56 784,00000
	59 056,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	170 440,00000
	54 600,00000
	56 784,00000
	59 056,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00

	Итого по мероприятию
	0,00
	Итого
	170 440,00000
	54 600,00000
	56 784,00000
	59 056,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	170 440,00000
	54 600,00000
	56 784,00000
	59 056,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	7
	Мероприятие 01.29 "Обустройство велосипедной инфраструктуры за счет средств местного бюджета"

	7.1
	Благоустройство веломаршрута в Одинцовском городском округе от станции Раздоры, через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки Жуковка-1
	1 ед.
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	01.10.2023-15.10.2026
	31.08.2026
	59 304,00000
	0,00000
	Итого
	59 304,00000
	59 304,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	59 304,00000
	59 304,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00

	7.2
	Расходы на обеспечение строительного контроля и субаренды земельного участка для проведения работ по благоустройству веломаршрута в Одинцовском городском округе от станции Раздоры, через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки Жуковка-1
	1 ед.
	Работы по благоустройству
	01.10.2023-30.12.2030
	31.12.2030
	5 146,87500
	0,00000
	Итого
	5 146,87500
	3 274,51100
	468,09100
	468,09100
	468,09100
	468,09100
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	5 146,87500
	3 274,51100
	468,09100
	468,09100
	468,09100
	468,09100
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00

	Итого по мероприятию
	0,00
	Итого
	64 450,87500
	62 578,51100
	468,09100
	468,09100
	468,09100
	468,09100
	0,00000

	
	0,00
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	64 450,87500
	62 578,51100
	468,09100
	468,09100
	468,09100
	468,09100
	0,00000

	
	0,00
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	8
	Мероприятие 02.05 "Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)"
(Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) 

	8.1
	Территория Одинцовского городского округа
	19 ед.
	Работы по благоустройству
	15.04.2026-16.10.2026
	17.10.2026
	13 149,49024
	0,00000
	Итого
	13 149,49024
	13 149,49024
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	13 149,49024
	13 149,49024
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого по мероприятию
	0,00
	Итого
	13 149,49024
	13 149,49024
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	13 149,49024
	13 149,49024
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


Мероприятие 02.06 "Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Установка ДИП)"

	(Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) 
	

	9.1
	Территория Одинцовского городского округа
	51 ед.
	Работы по благоустройству
	15.04.2026-16.10.2028
	17.10.2028
	387 842,53312
	0,00000
	Итого
	387 842,53312
	115 307,71872
	133 595,49728
	138 939,31712
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	387 842,53312
	115 307,71872
	133 595,49728
	138 939,31712
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого по мероприятию
	0,00
	Итого
	387 842,53312
	115 307,71872
	133 595,49728
	138 939,31712
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	387 842,53312
	115 307,71872
	133 595,49728
	138 939,31712
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	10
	Мероприятие 02.07 "Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)"
(Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) 

	10.1
	Территория Одинцовского городского округа
	6 ед.
	Работы по благоустройству
	01.05.2026-31.08.2028
	01.09.2028
	103 122,47922
	0,00000
	Итого
	103 122,47922
	31 084,82344
	35 312,57636
	36 725,07942
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	103 122,47922
	31 084,82344
	35 312,57636
	36 725,07942
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого по мероприятию
	0,00
	Итого
	103 122,47922
	31 084,82344
	35 312,57636
	36 725,07942
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	103 122,47922
	31 084,82344
	35 312,57636
	36 725,07942
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	14
	Мероприятие 02.08 "Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)"
(Перечень объектов устанавливается на текущий финансовый год по согласованию с Министерством благоустройства МО) 

	14.1
	Территория Одинцовского городского округа
	2 ед. 
	Работы по благоустройству
	01.05.2026-31.08.2026
	01.09.2026
	2 869,57690
	0,00000
	Итого
	2 869,57690
	2 869,57690
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	2 869,57690
	2 869,57690
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого по мероприятию
	0,00
	Итого
	2 869,57690
	2 869,57690
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00
	Средства бюджета Одинцовского городского округа 
	2 869,57690
	2 869,57690
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	".

Начальник Управления благоустройства                                                                                                             В.С. Асриян


PAGE  

